Bijlage Kwaliteitscriterium 1 Levertijd

Spoorcomplex Alexanderplein

| Keuze | Levertijd kruising Alexanderplein-Sarphatiestraat |
| --- | --- |
| ☐ € 0,00 | 01 oktober 2025 |
| ☐ € 6.000,00 | 24 september 2025 |
| ☐ € 12.000,00 | 17 september 2025 |
| ☐ € 18.000,00 | 10 september 2025 |
| ☐ € 24.000,00 | 03 september 2025 |
| ☐ € 30.000,00 | augustus 2025 |