Demarcatie project renovatie gemalen Leijpark en Swaardvenstraat

| Werkzaamheden | Gemeente | Opdrachtnemer |
| --- | --- | --- |
| Taakstellend budget opstellen | Fase 1 |  |
| Opstellen OVK met opdrachtnemer en opdracht geven. | Fase 1 |  |
| Opstellen planning | Fase 1 |  |
| Onderzoeken | Fase 1 |  |
| Coördinatie bouwteam |  | Fase 2 |
| Coördinatie nutsbedrijven (indien nodig) | Fase 2 |  |
| Vergunningen tbv uitvoeringswerkzaamheden |  | Fase 3 |
| Opstellen detailplanning |  | Fase 2 en 3 |
| Eventueel aanvullende onderzoeken * |  | Fase 2 |
| Opstellen VO |  | Fase 2 |
| Opstellen DO |  | Fase 2 |
| Opstellen UO |  | Fase 2 of Fase 3 |
| Opstellen raming per ontwerpfase |  | Fase 2 |
| Onafhankelijke check kosten | Fase 2 |  |
| Opstellen realisatie ovk (UAVgc) |  | Fase 2 |
| Uitvoeringsbegeleiding (toezicht) | Fase 3 |  |
| Uitvoering alle werkzaamheden |  | Fase 3 |

Hierin is fase 1 de voorbereiding, fase 2 het bouwteam en fase 3 de realisatie.

Gemeente levert : projectleiding, contractmanagement, bouwkundig adviseur en specialisten op gebied van riolering.

Zitting in bouwteam op wekelijkse basis: projectleider, adviseur riolering, bouwkundig adviseur en overige disciplines op afroep.