|  | Versie 1 21 oktober 2024 |
| --- | --- |

- Programma van Eisen

Regievoering en kwaliteitsborging ecologisch onderzoek en opstellen SMP Amsterdam

Kenmerk: AI2024-0164

# Programma van Eisen

De inschrijving dient te voldoen aan minimum eisen. Indien de Inschrijver niet aan deze eisen voldoet neemt de Opdrachtgever de inschrijving niet in beoordeling. Eisen zijn dus minimum randvoorwaarden waaraan de inschrijving dient te voldoen om de inschrijving te kunnen beoordelen. Hieronder beschrijft de Opdrachtgever de eisen.

### Eisen ten aanzien van de Opdracht

- Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging en voor de begeleiding van het veldwerk en rapportage van het soortgericht onderzoek in 7 stadsdelen wat door de ecologisch onderzoekbureaus wordt uitgevoerd.

- Opdrachtnemer stelt 7 uniforme deel-SMP’s op welke dienen als bouwstenen voor het gebiedsdekkend SMP van de gemeente Amsterdam, inclusief het aanvragen van de omgevingsvergunningen.

- Opdrachtnemer stelt indien nodig na afstemming met Omgevingsdienst en Opdrachtgever één (1) gebiedsdekkend soortenmanagementplan (hierna: SMP) op ten behoeve van een gebiedsdekkende Omgevingsvergunning flora en fauna voor de gemeente Amsterdam. De basis van dit gebiedsdekkend SMP betreft de onder punt 2 genoemde deel-SMP's.

- De uitvoering van deze Opdracht is afhankelijk van de uitvoering van ecologisch onderzoek per stadsdeel door derde partijen. Indien dergelijk onderzoek door deze partijen niet wordt uitgevoerd, vervalt de Opdracht.

- Opdrachtnemer voert de Opdracht uit met uitstootvrij vervoer. Binnen een maand na start van de overeenkomst dient inschrijver een afschrift te overleggen van de typegoedkeuringspapieren van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen.

### Eisen ten aanzien van de samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer

- Opdrachtnemer stelt een vaste Contactpersoon met een vaste vervanger beschikbaar om de contacten te onderhouden met Gemeente.

- Uiterlijk één week na gunning organiseert Opdrachtgever een startoverleg met Opdrachtnemer. Opdrachtnemer schrijft hiervan een verslag en deelt dit binnen 2 weken met de Opdrachtgever. Minimaal de volgende onderwerpen worden besproken:

- Plan van aanpak

- Service Level Agreement

- Planning

- Gewenste input en rol Opdrachtgever

- Uiterlijk twee weken na gunning organiseert Opdrachtnemer een startoverleg met Opdrachtgever en veldonderzoekbureaus. Opdrachtnemer schrijft hiervan een verslag en deelt dit binnen 2 weken met de Opdrachtgever. Minimaal de volgende onderwerpen worden besproken:

  - Planning

  - Projectrisico’s

  - Rolverdeling

  - Overzicht van contactpersonen

  - Uitleg veldwerkomgeving

- Minimaal 4 x keer per jaar organiseert Opdrachtgever een strategisch overleg met Opdrachtnemer. Na gunning zal in gezamenlijkheid frequentie en inrichting van deze overleggen worden bepaald in de SLA. Opdrachtnemer schrijft hiervan een verslag en deelt dit binnen 2 weken met de Opdrachtgever In dit overleg worden minimaal de volgende onderwerpen besproken:

- Inhoudelijke kwartaalrapportage: Opdrachtnemer rapporteert op realisatie van de Opdracht en door Opdrachtnemer geschreven Plan van Aanpak en gaat hierbij minimaal in op planning, inhoudelijke ontwikkelingen en mogelijke knelpunten.

- Financiële kwartaalrapportage: dit omvat een gedetailleerd overzicht van de bestedingen die betrekking hebben op de Opdracht:

- Ontwikkelingen en voortgang SMP Amsterdam

- Ontwikkelingen omtrent SMP’s in Noord-Holland en Nederland

- Innovaties met mogelijk positieve uitwerking op de realisatie van deze Opdracht

- Minimaal 5 keer per jaar organiseert Opdrachtnemer een operationeel overleg met Opdrachtgever en veldwerkonderzoeksbureau. Hiervan is er 1 voor start voorjaarsonderzoek, 1 halverwege voorjaar, 1 in de zomer/voor start najaar, 1 halverwege najaar en een overleg moment na afronding veldwerk. Na gunning zal in gezamenlijkheid frequentie en inrichting van deze overleggen worden bepaald in de SLA In dit overleg worden minimaal de volgende onderwerpen besproken:

- Voortgang veldwerk

- Planning

- Kwaliteit opgeleverde data

- Eventuele veiligheidsissues tijdens het veldwerk

- Opdrachtnemer organiseert per deel-SMP minimaal onderstaande overleggen en feedback rondes. Opdrachtnemer schrijft hiervan een verslag en deelt dit binnen 2 weken met de Opdrachtgever. Na gunning zal in gezamenlijkheid frequentie en inrichting van deze overleggen worden bepaald in de SLA.

- 1 startoverleg bij de Opdrachtgever en 2 overleggen met Opdrachtgever en OD NHN per deel-SMP.

- Opdrachtnemer organiseert jaarlijks een startoverleg voorafgaand aan het schrijven van de deel-SMP(‘s). Hierin legt Opdrachtnemer in ieder geval het volgende voor, over nadere invulling kan afspraken worden gemaakt in de SLA.

  - Planning voor het opstellen deel-SMP’s

  - Verwachtingen en gewenste input en inzet van de Opdrachtgever

  - Hoe stakeholders (o.a. Woningcorporaties) betrokken worden bij het deel-SMP

  - Bijzonderheden per deel-SMP

  - Hoe mogelijk nieuwe inzichten te verwerken in SMP.

- Opdrachtnemer zorgt minimaal voor 3 tussentijdse overleggen en 2 feedback rondes met Opdrachtgever tijdens het opstellen van een deel-SMP.

- Opdrachtnemer houdt tijdens schrijven per deel- SMP rekening met minimaal 2 overleggen met in- en externe stakeholders.

- Opdrachtnemer faciliteert het afstemmen van de werkzaamheden met en uitwisselen van geleerde lessen met en tussen o.a. de veldonderzoekbureaus.

### Eisen ten aanzien van de regievoering en kwaliteitsborging van het veldwerk en de rapportage van het soortgericht onderzoek voor het soortenmanagementplan

- Opdrachtnemer neemt kennis van (vastgestelde) potentiescans en onderzoeksplannen voorafgaand start veldwerk. Zie Bijlage 12: Onderzoeksplan SMP Amsterdam Nieuw-West en Bijlage 13: Potentiescan SMP Amsterdam Nieuw-West voor een voorbeeld potentiescan en onderzoeksplan.

- De onderzoeksplannen voor de overige 7 stadsdelen worden ten tijde van de aanbesteding voorgelegd aan de OD NHN. Na ondertekening van Overeenkomst wordt de definitieve versie gedeeld met Opdrachtnemer;

- Opdrachtnemer draagt zorg voor uniforme interpretatie van onderzoeksopzet en -uitvoering door veldonderzoekbureaus;

- Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor algehele regie op veldonderzoek ten behoeve van het SMP door ecologische adviesbureaus uit Raamovereenkomst Ecologische Adviesdiensten (hierna: ROK EA). Mogelijk wordt dit op termijn uitgebreid naar andere relevante soortgroepen en adviesbureaus;

- Opdrachtnemer begeleidt de ecologische onderzoeken t.b.v. het SMP die conform het onderzoeksplan per stadsdeel wordt uitgevoerd door ecologische adviesbureaus. Dit betreft in eerste instantie vleermuisonderzoek door contractanten van de ROK EA van de gemeente Amsterdam. Mogelijk wordt dit op termijn uitgebreid naar andere relevante soortgroepen en adviesbureaus;

- Opdrachtnemer faciliteert het ecologisch onderzoek zodat gegevens op een eenduidige wijze (digitaal) worden verzameld en inzichtelijk zijn, door bijvoorbeeld het aanbieden van een veldwerkinstructie en veldwerk-app;

- Opdrachtnemer bewaakt Planning en voortgang veldonderzoek ten behoeve van het SMP namens Opdrachtgever;

- Opdrachtnemer controleert (wekelijks) de dagverslagen, wijze van invoeren en bijzondere waarnemingen van het veldwerk van de veldonderzoekbureaus;

- Opdrachtnemer beoordeelt de tussenrapportage en of de werkzaamheden volgens het onderzoeksplan verlopen;

- Opdrachtnemer is gedurende het veldwerkseizoen beschikbaar voor overleg en telefonisch en per e-mail voor ad-hoc vragen van de veldonderzoekbureaus. Nadere afspraken hierover worden vastgelegd in  de SLA;

- Opdrachtnemer verwerkt onderzoeksgegevens van gebouwgebonden soortgroepen, die zijn verkregen uit veldonderzoek uitgevoerd in het kader van het SMP;

- Opdrachtnemer organiseert voor elke start van het veldwerk per deel-SMP minimaal één (1)  instructiesessie voor veldonderzoekers over het veldwerk, gebruik digitale omgeving en wijze van invoeren van data en zorgt voor een handleiding;

- Opdrachtnemer organiseert een Evaluatiemoment na voorjaarsronde (eind juli) met – een vertegenwoordiging van – de veldonderzoekbureaus, Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Opdrachtnemer schrijft hiervan een verslag en deelt dit binnen 2 weken met de Opdrachtgever;

- Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor kwaliteitsborging van de onderzoeksrapportage;

- Opdrachtnemer stelt een format voor een rapportage en planning op voor veldonderzoekbureau t.b.v. opstellen onderzoeksrapportage;

- Opdrachtnemer geeft een uitgebreide schriftelijke feedback op concept onderzoeksrapportage aan veldonderzoekbureaus;

- Opdrachtnemer deelt goedgekeurde concepten met Opdrachtgever ter kennisgeving en t.b.v. eventuele feedback Opdrachtgever;

- Opdrachtnemer is bij wijzigingen in eisen bevoegd gezag verantwoordelijk voor tijdig verwerken in onderzoeksplan en het doorspreken hiervan met veldonderzoekbureaus;

- Directe coördinatie, planning en aansturing van ecologen in het veld ligt bij de ecologische adviesbureaus van de ROK EA en/of de gemeente Amsterdam (in geval van inzet derden);

### Eisen ten aanzien van een digitale veldwerkomgeving

- Opdrachtnemer dient een digitale werkomgeving (geografisch informatiesysteem) beschikbaar te stellen welke als database dient van alle verzamelde informatie t.b.v. het SMP. De data die de veldonderzoekers verzamelen en de eerste interpretatie (o.a. beschermde soort-functie combinaties) worden hierin geregistreerd en het wordt gebruikt voor kwaliteitscontroles.

- De digitale werkomgeving:

- Biedt mogelijkheid voor opslaan van foto’s van waarnemingen als onderdeel van de melding;

- Systeemdatum en -tijd en GPS locatie van een waarneming wordt automatisch vastgelegd in de metadata op het moment dat de waarneming wordt ingevoerd;

- Geeft locaties van waarnemingen aan op een kaart waardoor eerder gemaakte waarnemingen duidelijk zijn terug te vinden;

- De verschillende typen soort-functie-combinaties zijn te filteren via de kaart en tabel;

- De verzamelde data is makkelijk te exporteren naar gangbare database formats, zoals MS Excel;

- Is gelijktijdig in te zetten door de diverse partijen die het veldwerk uitvoeren

- Toegankelijk voor alledaagse smart-apparaten;

- Toepassing werkt op elke browser;

- Is compatible met de Amsterdamse GIS-omgeving en de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna);

- Heeft op jaarbasis (24 x 7 x 365) een beschikbaarheid van 98,5% voor de gemeente Amsterdam en veldwerkende partijen;

- De service window (voor o.a. de gemeente Amsterdam en veldwerkende partijen) is van maandag tot en met vrijdag van 8:00 – 17:30 uur.

- Opdrachtnemer voert regie op de digitale archivering door de veldonderzoekbureaus van relevante soortwaarnemingen (beschermd, risicosoort, Amsterdamse beleidssoort, doelsoort) na afronding van het definitieve rapport via het Amsterdamse account van de NDFF (aanvraag via NDFF@amsterdam.nl).

- Opdrachtnemer zorgt ervoor dat na afgifte van de omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit de database binnen 2 weken kan worden geraadpleegd door Opdrachtgever.

- Opdrachtgever krijgt toegang tot de digitale werkomgeving om de voortgang te kunnen volgen.

- Opdrachtnemer geeft een vaste prijs voor inzet van de digitale omgeving, inclusief updates en upgrades.

### Eisen ten aanzien van het opstellen van het SMP, inclusief het aanvragen van de Omgevingsvergunning.

- Het SMP en de omgevingsvergunning richt zich in ieder geval, maar niet uitsluitend, op de volgende soorten:

- Huismus

- Spreeuw

- Huiszwaluw

- Gierzwaluw

- Gewone dwergvleermuis

- Ruige dwergvleermuis

- Laatvlieger

- Meervleermuis

- Gewone grootoorvleermuis

- Opdrachtnemer stelt het (deel-) Soortenmanagementplan en bijbehorende deelproducten op (ten minste: ecologische werkprotocollen, compensatie- en mitigatieplan, monitoringsplan en een administratiesysteem).

- Opdrachtnemer committeert zich aan indicatieve hoofdlijnen Planning voor het opstellen van het (deel-)SMP (zie Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 2.1, tabel 1). Deze is onder voorbehoud van de capaciteit van het ecologisch onderzoek.  Na gunning kan in overleg met de Opdrachtgever besloten worden hiervan af te wijken. .

- Het (deel-)SMP dient afgestemd te worden met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord als bevoegd gezag.

- Opdrachtgever zal waar nodig input leveren op diverse onderdelen van het (deel-)SMP.

- Opdrachtnemer betrekt vanaf start schrijven van het deel-SMP externe partners, zoals lokale natuurverenigingen (bijvoorbeeld Vogelwerkgroep Amsterdam, Vleermuiswerkgroep Noord-Holland, Muurplantenwerkgroep, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Amsterdam) en woningcorporaties, bij het opstellen van het SMP.

- De Opdrachtnemer implementeert en verwerkt gedurende de looptijd van de Opdracht de nieuwste, vastgestelde en geverifieerde inzichten, wetenschappelijke ontwikkelingen en beleidsregels in het (format) SMP Amsterdam.

- De Opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat het SMP voldoet aan de vigerende nationale- en provinciale regelgeving omtrent SMP’s en aanvragen van vergunningen voor flora- en fauna-activiteiten.

- Opdrachtnemer adviseert Opdrachtgever minimaal 1x per half jaar gedurende de looptijd van de Overeenkomst over innovaties en ontwikkelingen relevant voor het realiseren van een SMP en bespreekt dit tijdens het strategisch overleg.

- Opdrachtgever accordeert SMP voordat omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt aangevraagd.

- Opdrachtgever krijgt minimaal 5, maximaal 10 werkdagen om concept stukken te accorderen.

- Opdrachtnemer blijft na indienen van de vergunningaanvraag tot aan vergunningverlening beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en overleg met OD NHN. Houdt rekening met minimaal 2 rondes vragen per deel-SMP. Na gunning zal in gezamenlijkheid frequentie en inrichting van deze overleggen worden bepaald in de SLA.

- Opdrachtnemer denkt mee en adviseert Opdrachtgever bij het opstellen en uitvoeren van het implementatieplan voor het SMP waar Opdrachtgever parallel aan het opstellen van de deel-SMP’s aan werkt.

- Opdrachtnemer denkt mee met een GIS applicatie die van toepassing is bij de gebruiksfase van het SMP en die aansluit bij de Amsterdamse processen.

- Opdrachtnemer laat alle op te stellen (deel)producten ten behoeve van SMP (van Plan van Aanpak tot (deel-)SMP) toetsen door een 2e lezer. Dit is een senior ecologisch deskundige met aantoonbaar toegepaste ervaring in het relevante werkveld en het totale soortenspectrum van deze Opdracht. Deze kwaliteitsborging ontzorgt de Opdrachtgever en borgt een goede samenwerking tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever

### Eisen ten aanzien van personeel van de Opdrachtnemer

- Opdrachtnemer dient minimaal twee werknemers in het projectteam te hebben die zich kwalificeren als soortexpert van de specifieke soortgroepen van gebouwgebonden plant- en diersoorten (soortgroepen gebundeld of afzonderlijk belegd bij verschillende werknemers). Deze eis is t.b.v. regievoering en kwaliteitscontrole op het veldwerk door derden;

- Opdrachtnemer dient minimaal één werknemer in het projectteam te hebben die zich kwalificeert als ecologisch deskundige (conform definitie RVO), met als specialisatie gebouwgebonden soorten en minimaal twee jaar ervaring heeft met SMP’s met een stedelijk karakter. Deze eis is t.b.v. regievoering en opstellen SMP.

- Opdrachtnemer dient minimaal één werknemer in het projectteam te hebben die zich kwalificeert als medior vleermuisonderzoeker conform de deskundigheidseisen zoals gesteld in het Achtergronddocument Vleermuisonderzoek Grote Gebieden van de Zoogdiervereniging en Netwerk Groene Bureaus.

- Opdrachtnemer dient minimaal één werknemer in het projectteam te hebben die zich kwalificeert als Telleider conform de deskundigheidseisen zoals gesteld in het Achtergronddocument Vleermuisonderzoek Grote Gebieden van de Zoogdiervereniging en Netwerk Groene Bureaus.

- Een van de medewerkers zoals beschreven bij punt 1 t/m 4 sluit aan bij het periodiek overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Dit wordt vastgelegd in de SLA.

- Een van de medewerkers zoals beschreven bij punt 1 en 2 toont aan door middel van ondertekening dat documenten zijn getoetst.

- Opdrachtnemer mag bovengenoemde kwalificaties voor personeel gebundeld of afzonderlijk bij verschillende werknemers beleggen.

- Opdrachtnemer dient bij start van de Opdracht aan te tonen dat minimaal twee medewerkers in het team voldoen aan eisen onder 6.1 en 6.2 door middel van kopie CV van deze medewerkers.

- Indien er een wijziging is van samenstelling van het projectteam, dient Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover te informeren en middels een kopie van de CV van de nieuwe medewerker aan te tonen dat deze aan punt 6.1 tot en met  6.3 voldoet.

### Eisen ten aanzien van Plan van Aanpak

- De Gemeente wil van de Inschrijver die voor gunning in aanmerking komt dat deze aan toont dat aan het Programma van Eisen wordt voldaan. Inschrijver dient binnen 10 werkdagen na het eerste verzoek een Plan van Aanpak te overleggen met daarin de volgende onderdelen beschreven:

- Een gedetailleerde Planning voor tenminste drie maanden vanaf de start van de Opdracht;

- Rol- en taakverdeling van betrokken medewerkers (projectteam) van de Opdrachtnemer;

- Een live/ werkend voorbeeld van de online omgeving t.b.v. veldwerk, met indien aanwezig link naar internetpagina;

- Globaal stappenplan voor de gehele looptijd van de Opdracht. Minimaal is hier in opgenomen de planning van de tussentijdse oplevering deelproducten (verspreiding inzet over 2025-2028) en wordt aangegeven hoe de verschillende onderdelen uit het PvE zullen worden ingevuld en wat daarbij nodig is van de Opdrachtgever en andere partijen;

- Minimaal 3 en maximaal 5 risico’s voor het project, inclusief maatregelen om deze risico’s af te dekken;

- Een eerste uitwerking op hoofdlijnen van hoe (externe) stakeholders  (o.a. bevoegd gezag, stadsdelen, corporaties) betrokken zullen worden bij het opstellen van het SMP.

- Het Plan van Aanpak is maximaal 10 A4 in lettertype Arial, tekengrootte 10, exclusief 2 eventuele bijlagen van ieder max 2 A4.

- Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met het Plan van Aanpak, dan kan de Gemeente ervoor kiezen om de inschrijving ter zijde te leggen.

### Eisen ten aanzien van de facturatie

- Nieuw financieel- en inkoopsysteem van de gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam neemt vanaf 1 januari 2025 een nieuw financieel- en inkoopsysteem in gebruik. Het betreft het SAP S/4 HANA voor de financiële administratie en het daaraan gekoppelde SAP Ariba voor het contractmanagement en de inkooporders. Een koppeling met SAP Business Network is van belang bij het ontvangen van inkooporders en bij het factureren aan de Opdrachtgever. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze, voor eigen kosten, een aansluiting realiseert op dit netwerk per 1 januari 2025.

Op dit moment is de inrichting van het systeem nog volop gaande. Indien de gemeente Amsterdam overgaat tot ingebruikname van deze functionaliteit, dan zal dat worden afgestemd met de betrokken van de Opdrachtnemer en van de Opdrachtgever.

#### Wijze van  factureren

Facturatie digitale veldwerkomgeving

- Eenmalig opstartkosten in 2025 - 30 % na startbijeenkomst met Opdrachtgever

- 10 % Na oplevering veldwerkomgeving per deel-SMP per jaar

Facturatie per deel-SMP

- 20% Na startbijeenkomst(en) veldwerk deel-SMP

- 20% Na afronding veldwerk

- 20% Na leveren feedback op eindrapportage per deel-SMP

- 20% Na startbijeenkomst schrijven deel-SMP

- 20% Na ingediende vergunningaanvraag per deel-SMP

Facturatie overkoepelend SMP

- 100% Na gezamenlijk overeengekomen afronding en prijs (en eventuele indiening vergunningaanvraag)

#### Factuureisen

- Ten aanzien van facturen gelden de volgende eisen:

o Geadresseerd aan gemeente Amsterdam

o Uw NAW gegevens

o Factuurdatum (verzenddatum)

o Uniek factuurnummer

o Omschrijving product of dienst

o Datum van levering

o Bedrag

o IBAN

o KvK-nummer

o BTW-nummer, -tarief en -bedrag

o Routecode (wordt verstrekt door de Opdrachtgever)

o Inkoopordernummer (wordt verstrekt door de Opdrachtgever)

- Facturen die niet of niet correct zijn aangeboden met de juiste gegevens, worden niet in behandeling genomen.

- Afwijkende- en meerkosten door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden worden voorafgaand aan werkzaamheden en activiteiten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever voorgelegd voor akkoord.

- De Opdrachtnemer dient ook aanvullende onderbouwing aan te leveren bij de facturatie zoals betaalbewijzen (inclusief bonnen, schriftelijke bevestiging van een derde partij dat een factuur is voldaan, getekende urenstatenetc.) onderzoeksrapporten etc..

- Overige eisen:

Facturatie digitale veldwerkomgeving

- Eenmalig opstartkosten in 2025 - 30 % na startbijeenkomst met Opdrachtgever

- Jaarlijks vanaf 2025 - 10% Na oplevering veldwerk omgeving per deel-SMP per jaar

Facturatie per deel-SMP

- 20% Na startbijeenkomst(en) veldwerk deel-SMP

- 20% Na afronding veldwerk deel-SMP

- 20% Na leveren feedback rapportage deel-SMP

- 20% Na startbijeenkomst schrijven deel-SMP

- 20% Na ingediende vergunningaanvraag per deel-SMP

Facturatie overkoepelend SMP

100% na gezamenlijk overeengekomen afronding en prijs (en eventuele indiening vergunningaanvraag)

#### Verantwoordingseisen

Bij de jaarrekening dienen de uitgaven m.b.t. het SMP aan het Rijk verantwoord te worden via de SiSa-methode. Hiervoor levert de Contractant uiterlijk 15 februari van elk jaar binnen de Overeenkomst de volgende informatie aan bij de Gemeente:

- Inhoudelijke kwartaalrapportage: ON rapporteert op realisatie van de Opdracht en door Opdrachtnemer geschreven Plan van Aanpak en gaat hierbij minimaal in op planning, inhoudelijke ontwikkelingen en mogelijke knelpunten.

- Financiële kwartaalrapportages en jaarrapportage, dit omvat een gedetailleerd overzicht van de bestedingen die betrekking hebben op de Opdracht:

  - Alle kosten dienen direct samen te hangen met de activiteiten:

  - Wij vragen u uw uitgaven te specificeren door deze in ieder geval per stadsdeel en per productsoort (digitale veldwerkomgeving, begeleiding veldwerk per stadsdeel, opstellen deel-SMP en / of overkoepelend SMP) uit een te zetten met daarbij ook een overzicht van de gemaakte materiaalkosten, externe lasten, personele kosten en urenverantwoording.

- De Opdrachtnemer dient aanvullende onderbouwing aan te leveren bij de facturatie

van de

- Digitale veldwerkomgeving per deel-SMP: een vastgesteld verslag de startbijeenkomst met Opdrachtgever in 2025 en vervolgens een vastgesteld verslag van de instructiebijeenkomst voor digitale veldwerkomgeving per deel-SMP.

- Bij begeleiding van het veldwerk: een vastgesteld verslag van de startbijeenkomst voor het veldwerk met Opdrachtnemer en veldonderzoekers per deel-SMP; getekende urenstaten, schriftelijke bevestiging van veldwerkbureaus dat afgesproken begeleiding geleverd is en kopie/afschrift van input op onderzoeksrapporten.

- Opstellen deel-SMP: een vastgesteld verslag van de startbijeenkomst voor het schrijven van het deel-SMP en vervolgens een (kopie) ingediende vergunningaanvraag per deel –SMP.

- Uiterlijk 28 februari van elk jaar binnen de Overeenkomst levert Contractant een gewaarmerkte goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant af voor de jaarrekening van de Gemeente. Deze controleverklaring moet een positief oordeel geven over: getrouwheid en rechtmatigheid conform de beschreven activiteiten onder artikel 1 van voorliggend PVE.

### Eisen ten aanzien van de bijzondere uitvoeringsvoorwaarden van de gemeente Amsterdam

- Innovatie

- Opdrachtnemer is op de hoogte van relevante innovaties in het werkveld en onderzoekt mogelijkheden om deze in het SMP toe te passen. Denk hierbij aan Innovatie op het gebied van natuurinclusief bouwen/ isoleren in het mitigatie- en compensatieplan; innovatieve monitoringstechnieken die in Amsterdam toegepast kunnen worden of Innovatie bij uitvoering van het SMP, zoals wijze van bepalen of een vleermuis op een specifiek moment wel of niet aanwezig is in een spouw.

- Opdrachtnemer bespreekt 2x per jaar tijdens Strategisch Overleg de nieuwe ontwikkelingen en innovaties relevant voor het SMP met Opdrachtgever. In de SLA worden nadere afspraken hierover vastgelegd.

- Social Return

De Opdrachtgever Amsterdam is een sociaal Opdrachtgever en heeft als doelstelling dat haar investeringen, naast het ‘gewone’ rendement, ook sociale impact opleveren. Social return is een instrument om sociale impact te realiseren bij inkoop en aanbestedingen. Het berust op het principe dat Opdrachtnemer en – naast het uitvoeren van de reguliere Opdracht – een bijdrage leveren op maatschappelijk vlak voor de Opdrachtgever. Daarom vraagt de Opdrachtgever haar Opdrachtnemer en een bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of aan andere sociale opgaven in de stad. Voor meer informatie over het Social returnbeleid van de Opdrachtgever Amsterdam en de doelgroep zie: www.amsterdam.nl/socialreturn

Bureau Social Return

Bureau Social Return van de Opdrachtgever Amsterdam adviseert en ondersteunt gemeentelijke Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van de gemeente Amsterdam bij de implementatie en uitvoering van Social return. Ook is Bureau Social Return verantwoordelijk voor de monitoring en de controle van de invulling van Socialreturnverplichtingen door Opdrachtnemers.

Bijzondere uitvoeringsvoorwaarde Social Return

Social return is als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde opgenomen in de Overeenkomst. De Opdrachtnemer is verplicht om ten minste 2% van de totale opdrachtwaarde (exclusief btw) aan te wenden voor Social return. Eventuele leveringen van de afdeling Logistiek van de directie Stadswerken van de gemeente Amsterdam (voorheen Materiaalbureau) worden bij het totaal in mindering gebracht en zijn uitgezonderd van Social return. De totale opdrachtwaarde wordt berekend over de gehele looptijd van de Overeenkomst, inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijnen.

Procedure na gunning

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 7 werkdagen na opdrachtverlening contact op te nemen met Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam om de Social returnverplichting aan te melden. Contact opnemen kan via: social.return@amsterdam.nl

Na aanmelding bij Bureau Social Return wordt een eerste kennismaking – het startgesprek – ingepland. De precieze invulling van de Social returnverplichting wordt tijdens het startgesprek door Bureau Social Return vastgelegd in nadere prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende Overeenkomst. Ze gaan in op het tijdspad, de kosten en de inzet van kandidaten uit de doelgroep. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende Overeenkomst.

Doelgroep

Iemand behoort tot de doelgroep Social return wanneer hij/zij minimaal 3 maanden werkloos is bij aanvang van de Opdracht en als zodanig staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, de Gemeente of een vergelijkbare instantie. Het gaat om personen die vallen onder de Participatiewet of onder een WW-, WSW, WIW/ID, BBZ-, WGA/WIA-/WAO- WGA-, WAO-, Wajong- of NUG-regeling. Ook behoren mbo-studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2 tot de doelgroep. Mbo-studenten op niveau 3 en 4 behoren niet tot de doelgroep.

Kandidaten vallen maximaal één jaar onder de doelgroep Social return, behalve kandidaten uit het doelgroepenregister UWV en studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2. Kandidaten uit het doelgroepenregister vallen gedurende de gehele looptijd van de Opdracht onder de doelgroep, omdat zij een blijvende arbeidsbeperking hebben. BOL- en BBL-studenten zijn doelgroepkandidaten gedurende de duur van de opleiding met een maximum van twee jaar.

Kandidaten vallen alleen onder de doelgroep, wanneer het dienstverband bij de Opdrachtnemer aanvangt gedurende de looptijd van de Overeenkomst én de kandidaten werkzaam zijn op de Opdracht die voorwerp is van deze aanbesteding. Een kandidaat moet dus werkzaam zijn op de Opdracht en tijdens de Opdracht. Alleen kandidaten uit het doelgroepenregister gelden ook als doelgroepkandidaat als ze in dienst zijn bij de Opdrachtnemer voor aanvang van de Opdracht.

WIZZR

De Opdrachtnemer rapporteert de inspanningen voor Social Return periodiek in het online registratiesysteem WIZZR. Een inlogcode voor het systeem wordt na het opstellen van de prestatieafspraken verstrekt. Bureau Social Return voert controle uit op de nakoming van de prestatieafspraken en gerapporteerde gegevens in WIZZR. Daarnaast informeert Bureau Social Return de Opdrachtgever over de behaalde resultaten.

Kaders voor verantwoording en bewijsvoering

De Opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Socialreturnverplichting en de daarmee samenhangende activiteiten, zoals het werven, selecteren, plaatsen, opleiden en begeleiden van de doelgroep. Dit geldt ook wanneer de Opdrachtnemer de Socialreturnverplichting (deels) overdraagt aan Onderaannemers. De bewijslast voor het voldoen aan de Socialreturnverplichting ligt bij de Opdrachtnemers. Deze is daarmee verantwoordelijk om aantoonbaar te maken dat, en op welke wijze, hij inspanningen heeft geleverd in het kader van de betreffende Socialreturnverplichting, overeenkomstig de gemaakte prestatieafspraken na opdrachtverlening.

Kandidaten

De Opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat kandidaten die in het kader van Social return de werkzaamheden verrichten, behoren tot de doelgroep Social return. De Opdrachtnemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een formeel document van een uitkerende instantie of SW-bedrijf of erkende opleidingsinstelling waaruit de uitgangspositie van de ingezette kandidaat blijkt. Ook moet de Opdrachtnemer kunnen aantonen dat het dienstverband van de kandidaat aanvangt gedurende de looptijd van de Overeenkomst en aantoonbaar maken dat de kandidaat werk doet dat verband houdt met de uitvoering van de Opdracht voor de gemeente Amsterdam.

Kosten

De Opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat de gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. De Opdrachtnemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een getekende arbeids- of (leerwerk)stageovereenkomst. Als een persoon niet in loondienst is, dan voldoet een kopie van de Overeenkomst met een specificatie van het SW-bedrijf, detacheringsbureau of intermediair. In het geval van een nul uren-, uitzend- en detacheringscontract moet het aantal daadwerkelijk gewerkte uren worden aangetoond op basis van bijvoorbeeld een urenadministratie, een kopie van een salarisstrook en/of facturen van een detacheringsbureau.

Blijkt uit de verantwoording dat de Opdrachtnemer het ontvangen bedrag niet rechtmatig heeft besteed aan de activiteiten in artikel 4 of dat onzeker is dat de besteding rechtmatig is volgens de controlerende accountant, dan heeft de Gemeente het recht het bedrag terug te vorderen.

Pantar of Amsterdamse Sociale Firma

Indien er sprake is van inkoop van producten en diensten van Pantar of een Amsterdamse Sociale Firma (zie: socialezaken.info/Opdrachtgever), dan dienen facturen te worden overlegd.

Uitgangspunten voor verrekening

Bij verrekening van inspanningen voor de doelgroep met de Socialreturnverplichting wordt uitgegaan van de kosten die de Opdrachtnemer daadwerkelijk heeft gemaakt. Hierbij gelden de onderstaande uitgangspunten.

- Inschaling van kandidaten uit de doelgroep Social return geschiedt conform de geldende cao bij het bedrijf zelf. Indien de kandidaat elders wordt geplaatst, dan conform de cao van de andere werkgever.

- Indien de Opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of premies, dan worden deze in mindering gebracht op het bedrag van de Socialreturnverplichting.

- Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Dergelijke kosten dienen met nota’s te worden onderbouwd en bedragen maximaal 20% van de totale waarde van de Socialreturnverplichting. Gemaakte kosten bij eventuele interne scholing dienen ook schriftelijk te worden onderbouwd.

- Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd, zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de inzet van de kandidaat uit de doelgroep. Begeleidingskosten bedragen maximaal 10% van de totale waarde van de Socialreturnverplichting.

- Het opvoeren van gemaakte kosten anders dan loonkosten, begeleidingskosten, opleidingskosten en facturen van Pantar of Amsterdamse Sociale Firma’s is alleen mogelijk in overleg en met goedkeuring vooraf vanuit Bureau Social Return.

- Wanneer de Opdrachtnemer een bijdrage wil leveren aan een andere sociale opgave dan arbeidsparticipatie, dan is dat altijd op basis van een projectvoorstel dat wordt voorgelegd aan Bureau Social Return. Gemaakte kosten gelden alleen als Social return, wanneer Bureau Social Return hier vooraf goedkeuring aan heeft gegeven.

- Kosten die u opvoert inzake de Socialreturnverplichting mogen niet ook worden opgevoerd bij Socialreturnverplichtingen van andere instanties.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Opdrachtnemer heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toestemming nodig van de kandidaten om de persoonsgegevens te overleggen ten behoeve van de verantwoording van de Social Return verplichting.

Tekortkoming Social Return

Indien de Opdrachtnemer zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij de Opdrachtnemer in rekening gebracht.

- Duurzaam - CO2 prestatieladder

      - Kortingsregeling BPKV

- Indien het bij inschrijving aangeboden ambitieniveau "Ambitieniveau op de CO2-Prestatieladder" niet binnen een halfjaar na opdrachtverlening of bij oplevering kan aantonen, zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer een korting opleggen voor elke week dat het bij inschrijving aangeboden ambitieniveau niet kan worden aangetoond.

- De totale hoogte van de korting, genoemd in lid 1, bedraagt maximaal het verschil in monetaire meerwaarde van het bij inschrijving aangeboden niveau en het in de contractfase behaalde niveau, vermenigvuldigd met een factor 1,5.

- CO2-prestatieladder

- De maatregelen die genomen worden in het kader van de CO2-prestatieladderambitie waarmee de Opdrachtnemer inschrijft, zullen in een projectdossier aan de Opdrachtgever overlegd moeten worden.

- Co2-prestatieladder bewijsvoering specifiek

- De Inschrijver dient aan te geven welke certificerende instelling (CI) de toetsing zal uitvoeren. Tijdens de realisatie gelden de volgende voorwaarden:

- Bewijsstukken bestaan uit een contractdossier en een verklaring van genoemde CI of voldaan wordt aan het aangeboden CO2-ambitieniveau, inclusief alle onderliggende niveaus, en

- Het voldoen aan het aangeboden CO2-ambitieniveau dient te worden geborgd in het door de Opdrachtnemer te gebruiken contractmanagementsysteem, en

- Op basis van het contractdossier en borging in het contractmanagementsysteem laat de Opdrachtnemer de aangewezen CI toetsen of er voldaan wordt aan het aangeboden ambitieniveau, en

- De Opdrachtnemer toont aan dat de CI geaccrediteerd is voor certificering op het niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau en dat de persoon die de toetsing uitvoert namens de CI aantoonbaar ervaring heeft met certificeringen van bedrijven op het niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau, en

- De toetsing door de CI vindt telkens 3 maanden voor een eventuele verlenging van de raamovereenkomst plaats, gedurende de looptijd van de Opdracht, en

- Indien de Opdrachtnemer beschikt over een CO2-bewust certificaat op een lager ambitieniveau kan de Opdrachtnemer weliswaar de bewijslast deels baseren op informatie uit het managementsysteem behorende bij het CO2-bewust certificaat, maar dient het bewijs echter nadrukkelijk specifiek te worden geleverd voor het aangeboden CO2-ambitieniveau inclusief alle onderliggende CO2-ambitieniveaus (een gemengde bewijsvoering wordt niet toegestaan).

Bijvoorbeeld beschermde soort-functie combinaties conform Richtlijn Vleermuisonderzoek Grote Gebieden van het Netwerk Groene Bureaus.

Zie voor indicatieve Planning op hooflijnen Tabel 1 in de Aanbestedingsleidraad.