| Onderhoud openbare ruimte Heerlen-Zuid Perceel 1 |  |
| --- | --- |
| V&g-PLAN |  |
| Opdrachtgever: | Gemeente Heerlen |
| Projectnr: | HEE217 |
| V&G-plannr: | 2024-HEE217-VG-01 [Perceel 1] |
| Status: | Definitief |
| Datum: | 19 september 2024 |

| Onderhoud openbare ruimte Heerlen-Zuid Perceel 1 |  |
| --- | --- |
| V&g-PLAN |  |
| Opdrachtgever: | Gemeente Heerlen |
| Projectnr: | HEE217 |
| V&G-plannr: | 2024-HEE217-VG-01 [Perceel 1] |
| Status: | Definitief |
| Datum: | 19 september 2024 |

| T 088 - 33 66 333 F 088 - 33 66 099 E info@kragten.nl © 2024 Kragten Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend. |  | Opsteller: | -+C0xx+- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | H. Verkuijlen |  |
|  |  | Verificatie: | -+R0xx+- |
|  |  | P. Brouns |  |
|  |  | Validatie: | -+V0xx+- |
|  |  | O. Staal |  |

INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE INFORMATIE	5

o	Wettelijke verplichtingen	5

o	Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase	5

o	Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase	6

o	Gebruikte informatie	6

ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK	7

o	Bestek	7

o	Globale omschrijving	7

o	Locatie	7

o	Planning	7

o	Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op het werk	7

o	Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op het werk	7

BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE	8

o	Voorbereidingsfase	8

	Opdrachtgever	8

	Ontwerpende partij	8

	V&G-coördinatie	8

o	Uitvoeringsfase	9

	Directievoerende partij namens bovengenoemde opdrachtgever	9

	Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)	9

	V&G Coördinator uitvoeringsfase	9

o	Samenwerking en communicatie in ontwerpfase	9

o	Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase	10

o	Kennisgeving aan Nederlandse arbeidsinspectie	10

VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE	11

o	Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen	11

INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO’S	12

o	Algemeen	12

o	V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp	12

o	V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk	12

o	Opleidingen en cursussen	12

UITWERKING V&G-PLAN	13

o	Algemeen	13

o	V&G-dossier	13

CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE	14

KENNISGEVINGSFORMULIER	15

o	Toelichting bij formulier	15

o	Arbeidsinspectie	15

BIJLAGE 1:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE	17

BIJLAGE 2:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN HET WERK	31

# ALGEMENE INFORMATIE

## Wettelijke verplichtingen

Wettelijk kader

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces. Aanvullend krijgen economische- (schade's) en milieurisico's gepaste aandacht vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase omvat:

een beschrijving van het tot stand te brengen werk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op het werk, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;

een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de werkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;

de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;

de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is om:

betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid als gevolg van het ontwerp;

in de pre-contractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid;

in de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase.

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:

- Het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden aangevuld te worden met onder andere:

de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;

de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op het werk wordt gegeven.

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase is om:

doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle direct en indirect betrokken personen;

doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu;

‘ongevallen met verzuim’ tot nul te beperken.

De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de ontwerpfase van opdrachtgever, Gemeente Heerlen, zijn voor dit bestek overgedragen aan de ontwerpende partij, Kragten.

## Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:

het doen van een kennisgeving aan de Nederlandse arbeidsinspectie

het inventariseren van de Arbo risico’s

het doen van suggesties voor maatregelen

het opstellen van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase en het V&G-dossier

het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Nederlandse arbeidsinspectie.

Het kennisgevingsformulier moet op het werk worden aangebracht en er moet een Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase worden opgesteld.

Voorafgaand aan het Veiligheid- en Gezondheidsplan worden de Arbo risico’s geïnventariseerd en maatregelen vastgesteld om die risico’s weg te nemen. Restrisico’s zijn opgenomen in het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase.

## Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase

Voor de aannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):

voor een werk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een coördinator uitvoeringsfase worden aangesteld;

voor werken, waarvan de uitvoeringstijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op het werk meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf voor werken waarvan de realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld.

De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op het werk hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zo nodig corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het project past hij het Veiligheid- en Gezondheidsplan hierop aan.

## Gebruikte informatie

Bij het opstellen van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

Het bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen zoals opgenomen in paragraaf 2.1 van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase.

# ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK

## Bestek

| Naam project | : | Onderhoud openbare ruimte Heerlen-Zuid Perceel 1 |
| --- | --- | --- |
| Besteknummer | : | SB-2025-503-01 |
| Versie | : | Definitief |
| Datum | : | 19-09-2024 |

## Globale omschrijving

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is van toepassing op alle civieltechnische, cultuurtechnische en milieukundige werken ten behoeve van de realisatie van het werk dat beschreven is in paragraaf 02.01 van dit document.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het onderhouden van beplantingen in deelgebied Zuid - Perceel 1.

## Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Heerlen, deelgebied Zuid - Perceel 1.

## Planning

| Geplande aanvangsdatum | : | 01-01-2025 |
| --- | --- | --- |
| Geplande opleveringsdatum | : | 31-12-2026 (zonder verlenging) 31-12-2029 (met maximale verlenging) |

## Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op het werk

| Aantal werkgevers | : | niet bekend; nog nader te bepalen aantal werkgevers. |
| --- | --- | --- |

## Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op het werk

| Aantal werknemers | : | niet bekend; nog nader te bepalen aantal werknemers. |
| --- | --- | --- |

# BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE

## Voorbereidingsfase

### Opdrachtgever

| Naam | : | Gemeente Heerlen |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Geleenstraat 25, 6411 HP Heerlen |
| Postadres | : | Postbus 1, 6400 AA Heerlen |
| Contactpersoon | : | Dhr. M. van Gerwen |
| Telefoon | : | +31 45 56 05 040 |
| Emailadres | : | gemeente@heerlen.nl |

### Ontwerpende partij

| Naam | : | Kragten |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Schoolstraat 8 |
| Postadres | : | Postbus 14 |
| Postcode en plaats | : | 6040 AA Roermond |
| Contactpersoon | : | Dhr. O. Staal |
| Telefoon | : | +31 88 33 66 333 |
| Emailadres | : | info@kragten.nl |

### V&G-coördinatie

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase, conform artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit, door de opdrachtgever aangesteld:

| Naam | : | Kragten |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Schoolstraat 8 |
| Postadres | : | Postbus 14 |
| Postcode en plaats | : | 6040 AA Roermond |
| Contactpersoon | : | Dhr. O. Staal |
| Telefoon | : | +31 88 33 66 333 |
| Emailadres | : | info@kragten.nl |

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de voorbereidingsduur vanaf het moment dat Kragten betrokken is geraakt bij het werk zoals genoemd in paragraaf 01.01 van dit rapport.

## Uitvoeringsfase

### Directievoerende partij namens bovengenoemde opdrachtgever

| Naam | : | Nog niet bekend |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Nog niet bekend |
| Postadres | : | Nog niet bekend |
| Postcode en plaats | : | Nog niet bekend |
| Contactpersoon | : | Nog niet bekend |
| Telefoon | : | Nog niet bekend |
| Emailadres | : | Nog niet bekend |

### Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)

| Naam | : | Nog niet bekend |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Nog niet bekend |
| Postadres | : | Nog niet bekend |
| Postcode en plaats | : | Nog niet bekend |
| Contactpersoon | : | Nog niet bekend |
| Telefoon | : | Nog niet bekend |
| Emailadres | : | Nog niet bekend |

### V&G Coördinator uitvoeringsfase

| Naam | : | Nog niet bekend |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Nog niet bekend |
| Postadres | : | Nog niet bekend |
| Postcode en plaats | : | Nog niet bekend |
| Contactpersoon | : | Nog niet bekend |
| Telefoon | : | Nog niet bekend |
| Emailadres | : | Nog niet bekend |

## Samenwerking en communicatie in ontwerpfase

In het ontwerpproces zijn er verschillende overlegmomenten geweest waarin er gesproken is over veiligheid en gezondheid. Deze overlegmomenten hebben uiteindelijk bijgedragen aan een verbetering van veilig en gezond in de uitvoeringsfase.

## Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase

De opdrachtgever zal de aannemer die belast zal worden met de overkoepelende coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid, tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren aan wie de diverse onderdelen van het werk zullen worden opgedragen, indien er meerdere contracten gelijktijdig op die locatie in uitvoering zijn.

Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen dient in het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase te worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie.

## Kennisgeving aan Nederlandse arbeidsinspectie

Op basis van de in de ontwerpfase beschikbare gegevens is voor dit project een kennisgeving aan de Nederlandse arbeidsinspectie nog onbekend. Deze verplichting vloeit voort uit de onderstaande eis en is een verantwoordelijkheid van de aannemer.

De kennisgeving wordt zichtbaar op het werk aangebracht.

De aannemer zorgt ervoor dat de Arbeidsinspectie, vóór de aanvang van de werkzaamheden op het werk, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van het werk.

# VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE

## Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen

Indien er verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen in het project aanwezig zijn, wordt verwezen naar CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’.

De voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op basishygiëne.

# INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO’S

## Algemeen

Het werk bevat geen gevaarlijke elementen die de aan dit soort werkzaamheden verbonden inherente risico’s overstijgen. Wel is er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, met name in de zin van veiligheidsaspecten. Deze risico’s zijn in de bijlagen 1 en 2 weergegeven in de vorm van een matrix.

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de Nederlandse arbeidsinspectie van toepassing zijn en dienen te worden nageleefd. Tevens wordt er vanuit gegaan dat de aannemer alle geldende wetgeving zal hanteren in de uitwerking van het V&G plan. Hieronder valt onder andere de Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus van betreffende werkzaamheden en/of functie. Daarnaast dient de aannemer geldende richtlijnen in acht te nemen en te volgen tenzij men een stand der techniek kan aantonen welke minimaal gelijk is aan de richtlijn.

In het door de aannemer te completeren V&G-plan dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op het werk aanwezige aannemers, nevenaannemers en onderaannemers.

Voor de bij de risico-evaluatie vermelde suggesties geldt dat deze niet opgevat mogen worden als aanvullende bestekbepalingen. Het staat de aannemer vrij om andere technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om genoemde risico’s te beheersen, een en ander binnen de wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op het werk. In dit verband wordt terugverwezen naar het onderhavige bestek.

## V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp

Zie bijlage 1.

## V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk

Zie bijlage 2.

## Opleidingen en cursussen

Alle werknemers, die op het werk aanwezig zijn, dus ook van de onderaannemers, moeten minimaal in bezit zijn van een geldig certificaat van de basisveiligheid BVCA; de leidinggevenden én de V&G-coördinator uitvoeringsfase dient te beschikken over een geldig certificaat VOL - VCA.

In de uitvoeringsfase is de aannemer verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar geïnstrueerd is over veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen op de werkplek.

# UITWERKING V&G-PLAN

## Algemeen

Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.

De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende en samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden.

De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor de aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd inclusief de afspraken over de controle daarop.

## V&G-dossier

Omschrijving van het werk

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het onderhouden van beplantingen in deelgebied Zuid - Perceel 1.

Technische specificaties

Zijn verwoord in raamovereenkomst SB-2025-503-01

Aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van risicovolle situaties

-

Risico’s met betrekking tot onderhoud/renovatie

-

# CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de BHV organisatie zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij ongevallen of noodsituaties op dit specifieke project. Hierbij dient de aannemer, indien nodig, de BHV-ers extra op te leiden als het project specifieke gevaren met zich mee brengt zoals verontreinigde grond of besloten ruimte.

Alarmkaart

Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

Bedrijfshulpverlener

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn:

Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen).

Blussen beginnende branden.

Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek.

Houdt EHBO-middelen op peil.

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld.

Melden van ongevallen

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. V&G-coördinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Nederlandse arbeidsinspectie (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval.

Communicatie/Pers

Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/ noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie afgestemd te worden met de projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om een persboodschap samen te stellen (in overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient nimmer, zonder overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan.

# KENNISGEVINGSFORMULIER

## Toelichting bij formulier

- Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin de werklocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het werk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op het werk of indien met de werkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.

De kennisgeving wordt zichtbaar op het werkterrein aangebracht. Indien met betrekking tot de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderingen optreden, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.

## Arbeidsinspectie

Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie  te melden.

Klachten over arbeidsomstandigheden, minimumloon of arbeid door vreemdelingen kunnen bij de Arbeidsinspectie gemeld worden. Dit kan op de onderstaande site met digitale formulieren, maar ook schriftelijke en telefonische klachten worden in behandeling genomen.

De Arbeidsinspectie heeft voortaan één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moest dit bij verschillende regiokantoren geschieden. Het adres is:

| Postadres | : | Arbeidsinspectie Postbus 820 3500 AV UTRECHT |
| --- | --- | --- |
| Internet | : | www.nlarbeidsinspectie.nl (voor meldingen, tips en klachten) |
| Telefoon | : | 0800 - 5151 |

Kennisgevingformulier

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN WERK

(als bedoeld in artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit)

- Omschrijving van het werk

Het werk bestaat uit het aanleggen/uitvoeren van:

Onderhoud openbare ruimte Heerlen-Zuid Perceel 1, besteknummer SB-2025-503-01

Adres/ligging van het werk:

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Heerlen, deelgebied Zuid - Perceel 1.

- Namen en adressen van de betrokken partijen

| 2.1 |  | Opdrachtgever | 2.2 |  | Ontwerpende partij(en) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | : | Gemeente Heerlen | Naam | : | Kragten |
| Bezoekadres | : | Geleenstraat 25, 6411 HP Heerlen | Adres | : | Schoolstraat 8 |
| Postadres | : | Postbus 1, 6400 AA Heerlen | Postcode/plaats | : | 6049 BN Herten |
| Contactpersoon | : | Dhr. M. van Gerwen | Contactpersoon | : | Dhr. O. Staal |
| Telefoon | : | +31 45 56 05 040 | Telefoon | : | +31 88 33 66 333 |
| 2.3 |  | Uitvoerende partij(en) |  |  |  |
| Naam | : |  |  |  |  |
| Adres | : |  |  |  |  |
| Postcode/plaats | : |  |  |  |  |
| Contactpersoon | : |  |  |  |  |
| Telefoon | : |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Ontwerpende partij(en) | 2.5 |  | Coördinator(en) uitvoeringsfase |
| Naam | : | Kragten | Naam | : |  |
| Adres | : | Schoolstraat 8 | Adres | : |  |
| Postcode/plaats | : | 6049 BN Herten | Postcode/plaats | : |  |
| Contactpersoon | : | Dhr. O. Staal | Contactpersoon | : |  |
| Telefoon | : | +31 88 33 66 333 | Telefoon | : |  |

- Planning en uitvoeringsgegevens

- 3.1 	Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden: 01-01-2025

- 3.2		Geplande uitvoeringstijd: 31-12-2026 (zonder verlenging), 31-12-2029 (met maximale verlenging).

3.3	Vermoedelijke max. aantal werknemers dat gelijktijdig op het werk aanwezig zal zijn: …

3.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op het werk: ..

3.5	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: ………………………………..

- Datum van kennisgeving:	5	Handtekening opdrachtgever:

……………………………………………………..	……………………………………………………..

# BIJLAGE 1:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE

| Code | RAW hoofdcode | Activiteit / productietaak | Risico | Oorzaak | Genomen maatregelen | 1. Bronaanpak suggestie | 2. Technische voorziening suggestie | 3. Organisatorische voorziening suggestie | 4. PBM suggestie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 891010 | 100101 | Opstellen van een deelopdracht | Kans op ongevallen | Geen voorbereiding vooraf |  | Deelopdracht uitsluiten Geen tussentijdse opdrachten |  | Deelopdrachten tijdig inventariseren en werkplan opstellen |  |
| 891020 | 100111 | Melden van mechanische grondbewerkingen | Kans op ongevallen | Geen voorbereiding en melding vooraf |  | Meldingsprocedure voor start werk |  |  |  |
| 830010, 830020 | 100501 | Inzetten werknemer | Ongevallen Psyscho sociale arbeidsbelasting Illegale arbeid | Onvoldoende opleiding en kennis Taalbarriere Achtergrond en nationaliteit persoon |  | Inleen specialistische kennis | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Werkvergunning | PBM afgestemd op takenpakket |
| 830030 | 100513 | Inzetten hydraulische graafmachine | Aanrijden Beknellen/Omvallen Ongevallen | Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid |  | Inleen specialistische kennis | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel | Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming |
| 830040 | 100516 | Inzetten vrachtauto | Aanrijden Beknellen/Omvallen Ongevallen | Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid |  | Inleen specialistische kennis | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel | Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming |
| 821120 | 102101 | Graven proefsleuf | Afkalven, schuiven of omklappen van het talud Het graven van en het werken in putten en sleuven Omgevingsrisico's bij ontgravingen, afgravingen en ophogingen Bodemgesteldheid Verontreinigingen in de bodem Het vrijkomen van gevaarlijke natuurlijke gassen Beschadigen van kabels en leidingen Materieel en samenspel mens en machine Verlichting/communicatie Fijn stof/kwartsstof Ultraviolette straling Aantreffen van niet gesprongen explosief | Raken leidingen Explosieven Draaiboek niet opgsteld/geen werkplan |  | Alternatieve werkwijze Deskundige bediening machines | leuning/afbakening Gebruik van gekeurd materieel Veilige opstelling materieel Organiseren vluchtmogelijkheden | Klic melding Meting sleuf Kabel en leidingeninfo op werk aanwezig In het werk lokaliseren en markeren van kabels en leidingen vóór aanvang (graaf)- werkzaamheden | Werkkleding, handschoenen |
| 739111 | 103101 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering | Fysieke belasting Lawaai Trillen Sruikelen Vallen | (De)Montage onderdelen Bodemgesteldheid werkplek Inzet gereedschappen |  | Mechanisch (de)monteren Prefab materialen/afrastering | Inzet ergonomische arbeidsmiddelen Inzet tilhulpmidddelen Inzet geluidsgedempte en trillingsvrije arbeidsmiddelen | Inventarisatie werkzaamheden incl. locatie Opgeruimde en toegankelijke werkplek Taakroulatie Instructie personeel | Werkkleding, Werkschoenen, handschoenen, gehoorbescherming |
| 739113 | 103103 | Aanbrengen horizontale buis, spandraad of puntdraad | Fysieke belasting Lawaai Trillen Sruikelen Vallen | (De)Montage onderdelen Bodemgesteldheid werkplek Inzet gereedschappen |  | Mechanisch (de)monteren Prefab materialen/afrastering | Inzet ergonomische arbeidsmiddelen Inzet tilhulpmidddelen Inzet geluidsgedempte en trillingsvrije arbeidsmiddelen | Inventarisatie werkzaamheden incl. locatie Opgeruimde en toegankelijke werkplek Taakroulatie Instructie personeel | Werkkleding, Werkschoenen, gehoorbescherming |
| 700010, 700020 | 172101 | Nemen monster uit landbodem | fysieke belasting, Blootstelling verontreiniging | Landbodem is verontreinigd |  | Verkennend bodem onderzoek Bron scheiden van medewerkers | Gebruik van arbeidsvriendelijke monstername apparatuur. | Historisch vooronderzoek aangaande mogelijke verontreinigingen | Raadpleeg CROW 400 en of BRL 2000 |
| 721520, 721530 | 220101 | Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven | Bedelving, Valgevaar, Beknelling | Inzet transport en zwaar (grondverzet )materieel, Kans op val/ aanrij /beknellingsgevaar. |  |  | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen |
| 683410 | 220102 | Grond ontgraven uit ophoging | Bedelving, Valgevaar, Beknelling | Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val/ aanrij /beknellingsgevaar. |  |  | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen |
| 682112, 684110, 684120, 685110, 685120, 685130 | 220201 | Grond vervoeren | Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading |  | Levering op maat, gewicht en borging | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen | Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting | Werkkleding |
| 683210 | 220301 | Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a | Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val/ aanrij /beknellingsgevaar. |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen |
| 311130 | 220302 | Grond verwerken in bekleding | Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val/ aanrij /beknellingsgevaar. |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen |
| 721640 | 220321 | Leveren grond | Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val/ aanrij /beknellingsgevaar. |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen |
| 737512, 737612 | 510303 | Maken plantgat | Aanrijden Beknellen Fysieke belasting Lawaai gevaarlijke stoffen Elektrocutie | Transport/verkeer Inzet gereedschappen en groot materieel Tillen/werkhouding Bodemverotreini-ging |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal grondwerk | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel | Voorlichting/Instructie personeel Klic-melding raadplegen Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 verkeer en 400 bodemverontreiniging Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Adembescher-ming, Veiligheids-schoeisel, gehoorbescher-ming |
| 735020 | 510516 | Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom | Aanrijden/beknellen Lawaai Fysieke belasting Struikelen | Transport/verkeer Inzet gereedschappen en groot materieel Tillen/werkhouding Begaanbaarheid locatie |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal ontgraven Machinaal monteren zwaardere delen | Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch en trillingsgedempt gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en materieel Goede toegang ontgraving | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek Afstand mens en machine | Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming |
| 736020 | 510517 | Aanbrengen infiltratiesysteem groeiplaats boom | Aanrijden/beknellen Lawaai Fysieke belasting Struikelen | Transport/verkeer Inzet gereedschappen en groot materieel Tillen/werkhouding Begaanbaarheid locatie |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal vullen met granulaat Machinaal monteren zwaardere delen | Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch en trillingsgedempt gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en materieel Goede toegang ontgraving | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek Afstand mens en machine | Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming |
| 733310, 733320, 733330, 733410, 733420, 733430, 734340, 734350, 734360, 762022 | 512101 | Zaaien | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Struikelen | Transport/verkeer Inzet gereedschappen en groot materieel Tillen/werkhouding Begaanbaarheid locatie |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal zaaien | Ergonomisch -em geluidsgedempt gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek Afstand mens en machine | Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming |
| 442644, 445644 | 512103 | Zaaien ten behoeve van herstel grasmat | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Struikelen | Transport/verkeer Inzet gereedschappen en groot materieel Tillen/werkhouding Begaanbaarheid locatie |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal zaaien | Ergonomisch -em geluidsgedempt gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek Afstand mens en machine | Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming |
| 242030 | 512510 | Knippen/maaien van graskanten | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia | Transport/verkeer Inzet gereedschappen Tillen/werkhouding Aanraking met grond/aanwezig afval |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming |
| 242010, 242110, 242120, 242130 | 512511 | Afsteken/afsnijden van graskanten | Aanrijden Fysieke belasting Struikelen | Transport/verkeer Werkhouding Begaanbaarheid terrein |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal afsteken/snijden | Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel |
| 711010, 711020, 711030, 711040, 711110, 711120, 711130, 711140 | 514101 | Verwijderen begroeiing | Aanrijding Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Fysieke belasting Lawaai Gevaarlijke stoffen Valgevaar Snijden | Verkeer en Inzet groot materieel Inzet gereedschap Ongunstige houding Dieseluitstoot Houtstof Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen Werken op hoogte |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien/snoeien | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen Inzet hoogwerker Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Gesloten cabine snoeimachine | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij snoeiwerk/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen | Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichts-bescherming, Harnasgordel |
| 111230, 111250, 111260, 112230, 112250, 112260, 112710, 112720, 112740, 121130, 121150, 121160, 121810, 121820, 121830, 121840, 122120, 122130, 122160, 122810, 122820, 122830, 122840, 124130, 124150, 124160, 124810, 124820, 124830, 124840, 141210, 141220, 141230, 141930, 141940, 141950, 142210, 142220, 142230, 142830, 142840, 142850, 151110, 151120, 151130, 152150, 152160, 152170 | 514412 | Verwijderen blad uit beplantingsvak | Aanrijden Toxische effecten Ziekten | Transport/verkeer Gevaarlijke stoffen afval Contact afval |  | Inventarisatie locatie Machinaal verwijderen Inzet gespecialiseerd opruimbedrijf | Hygiënische voorzieningen treffen Gereedschappen afstemmen op werkzaamheden Reinigen gereedschappen en kleding | Voorlichting/Instructie personeel Afstemmen vaccinatieplan en bhv-organisatie | Werkkleding, Handschoenen, Adem- en gezichtsbescherming |
| 141150, 141160 | 514422 | Uitmaaien rand beplantingsvak | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia | Transport/verkeer Inzet gereedschappen Tillen/werkhouding Afvalblootstelling |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming |
| 121610, 121620, 121630, 124610, 124620, 124630 | 514424 | Snoeien sierplantsoen | Aanrijden Lawaai Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Snijden Biologische agentia Oogletsel | Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongun-stige houding Dieseluitstoot Stof bij maaien Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal snoeien | Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine snoeimachine | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij maaiwerk/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen | Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming |
| 111310, 111610, 112310, 112610, 121340, 121670, 122340, 122640, 124340, 124670 | 514425 | Snoeien rand beplantingsvak | Aanrijden Lawaai Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Snijden Biologische agentia Oogletsel | Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongun-stige houding Dieseluitstoot Stof bij maaien Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal snoeien | Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine snoeimachine | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij maaiwerk/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen | Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming |
| 141310, 141320, 141330, 141340, 141410, 141420, 141430, 141440, 141850, 141860, 141870, 141880, 142310, 142320, 142330, 142340, 142740, 142750, 142760, 142770 | 514427 | Knippen van (blok)hagen | Aanrijden Lawaai Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Snijden Biologische agentia Oogletsel | Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongun-stige houding Dieseluitstoot Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal knippen | Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine knipmachine | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij maaiwerk/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen | Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming |
| 111840, 111860, 111880, 112620, 112630, 121640, 121650, 121660, 122650, 124640, 124650, 124660 | 514432 | Terugzetten beplanting | Aanrijden Fysieke belasting Struikelen Biologische agentia Snijden | Verkeer/transport Tillen/ ongunstige houding Begaanbaarheid terrein Werken met grond en natuur Inzet gereedschappen |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal steken en plaatsen | Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Goede toegang werkplek | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel |
| 111910, 111920, 111930, 111940 | 515101 | Verwijderen bomen | Aanrijding Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Fysieke belasting Lawaai Gevaarlijke stoffen Valgevaar Snijden | Verkeer en Inzet groot materieel Inzet gereedschap Ongunstige houding Dieseluitstoot Houtstof Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen Werken op hoogte |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien/snoeien | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen Inzet hoogwerker Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Gesloten cabine snoeimachine | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij snoeiwerk/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen | Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming |
| 737513, 737613 | 515204 | Planten bomen (RAW-bestek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 738210, 738310, 738410 | 515402 | Aanbrengen bovengrondse boomverankering | Aanrijden Lawaai Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Snijden Biologische agentia Oogletsel | Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongun-stige houding Dieseluitstoot Stof bij verwerken materiaal Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal verwerken | Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine groot materieel | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij verwerking materiaal/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen | Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming |
| 811310, 811320 | 625001 | Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling |  |  |  |  |  |  |  |
| 442631, 445631 | 711101 | Verwijderen valdempende ondergrond-los materiaal |  |  |  |  |  |  |  |
| 442632, 445632 | 711111 | Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal |  |  |  |  |  |  |  |
| 441120 | 712401 | Lokaal terugvegen en aanvullen infill | Aanrij gevaar Valgevaar, Beknelling stofvorming Biologische agentia | Inzet (transport)materieel Kans op val/ beknellingsgevaar, Blootstelling aan stof/ biologische agentia |  | Bron scheiden van medewerkers | Aanbrengen afscherming materieel, Materieel geschikt voor de taak Filters | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen |
| 441010, 441020, 441030, 443010, 443020, 443030 | 712404 | Verwijderen blad van kunstgrassportveld | Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia Snijden | Transport Inzet gereedschappen Tillen/werkhouding Aanraking met bodem/aanwezig afval Scherpe delen gereedschap/ machines |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal ontbladeren | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren Inzet goed onderhouden en gekeurde arbeidsmiddelen | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming |
| 441140 | 712407 | Borstelen kunstgrassportveld | Aanrij gevaar Valgevaar, Beknelling stofvorming Biologische agentia | Inzet (transport)materieel Kans op val/ beknellingsgevaar, Blootstelling aan stof/ biologische agentia |  | Bron scheiden van medewerkers | Aanbrengen afscherming materieel, Materieel geschikt voor de taak Filters | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen |

# BIJLAGE 2:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN HET WERK

| Werkfase | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Maatregel / Voorzieningen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bouwplaatsvoorzie-ningen / inrichting | Bereikbaarheid voor hulpverlenende Instanties | Vertraging bij noodsituaties | Obstakels Afzettingen | Zorgdragen voor goede bereikbaarheid en regelmatig overleg met instanties van actuele situatie en planning. |
| Fundering / grondwerk | Algemeen | Stof | Droogte tijdens uitvoering | Stofvorming voorkomen door vochtig houden van de grond |
|  | Frezen werkterrein | Lichamelijk letsel | Wegschietende materialen | Afscherming |
|  | Ontgraven bouwputten | Omvallen zwaar materieel | Ongewilde beweging van de graafmachine | Stabiliseren |
|  |  | Instorten putwand Verwonding | Geen stabiliteitsanalyse verricht | Mechanische verwerking Gebruik PBM Sleufbekisting |
|  | Aanvullen bouwputten | Bekneld raken | Afschuiven grond | Laagsgewijs aanbrengen verdichten |
| Leidingen & kabels | Graafwerkzaamheden | Brand Elektrocutie Explosie | Geen proefsleuven, geen KLIC-Melding, vrijkomende gassen Inkalven sleuf/werkput Werken in/binnen beperkte ruimte Materieel/werkverkeer | KLIC-melding Proefsleuven voorsteken Opleiding medewerkers Werkinstructie Gebruik PBM Ontgassen leiding Meting van gas / spanning |
| Werken in / boven het verkeer | Verkeervoorzieningen | Aanrijden / ongeval | Openbaar verkeer | Reflecterende kleding volgens voorschriften Maatregelen uit verleende vergunningen |
| Wegen | Omleidingsroutes | Aanrijden / ongeval Aandoeningen aan de luchtwegen Gehoorbeschadigingen | Openbaar verkeer | Veilige omleidingsroute |
| Overige | Verkeersfaseringen | Aanrijdgevaar | Werken in verkeerssituatie | Afzettingen conform ‘richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering’ |
|  | Eiken | Eikenprocessierups | Werken onder / nabij eiken | Inventarisatie en bestrijding vooraf |