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In deze Gunningsleidraad wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Ook worden afkortingen gebruikt. Aan deze begrippen en afkortingen komt de onderstaande betekenis toe.

	Aanbestedende dienst
	Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en gemeente De Ronde Venen gezamenlijk. 

Provincie Utrecht treedt (met volmacht) op als penvoerder namens alle partijen (hierna ook gezamenlijk te noemen: Opdrachtgever).

	Aanbestedingsleidraad
	Het voorliggende Aanbestedingsstuk waarmee Ondernemers die aan de minimumeisen voldoen worden uitgenodigd een Inschrijving in te dienen.

	Aanbestedingsstukken
	Alle stukken die door de Aanbestedende dienst zijn opgesteld of vermeld ter omschrijving of bepaling van onderdelen van de aanbesteding of de procedure. Dit betreft niet uitsluitend deze Aanbestedingsleidraad, de Bijlagen en de Nota(‘s) van inlichtingen.

	Bijlagen
	Aanhangsels behorende bij deze Aanbestedingsleidraad.

	Combinant
	Een deelnemer aan een Combinatie.

	Combinatie
	De combinatie van elke natuurlijke en/of rechtspersoon en/of openbaar lichaam die de uitvoering van werken en/of werkzaamheden en/of de levering van producten en/of diensten op de markt aanbiedt.

	COVOG
	Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag.

	Dagen
	Kalenderdagen.

	Derde
	Ondernemer waarop Inschrijver een beroep doet om aan de geschiktheidseisen te voldoen en/of voor de uitvoering van de Opdracht, zijnde een Onderaannemer, een onderneming uit dezelfde holding als waartoe de Inschrijver behoort of een andere Ondernemer waarmee de Inschrijver een overeenkomst heeft.

	EMVI
	Economisch meest voordelige inschrijving.

	Gunningsbeslissing
	De keuze van de Aanbestedende dienst voor de Inschrijver(s) met wie hij de Overeenkomst waarop deze procedure betrekking heeft wil sluiten, waaronder mede wordt verstaan de keuze om geen Overeenkomst te sluiten.

	GVA
	Gedragsverklaring Aanbesteden als bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012.

	Hoofdaannemer
	De Inschrijver die een Inschrijving heeft ingediend in deze aanbestedingsprocedure en daarbij een beroep heeft gedaan op de technische bekwaamheid van één of meer Onderaannemer(s) en/of bij de eventuele uitvoering van de Opdracht gebruik maakt van één of meer Onderaannemer(s) en zowel tijdens de Aanbestedingsprocedure als tijdens de eventuele uitvoering van de Opdracht het eerste aanspreekpunt is voor Opdrachtgever.

	Inschrijver
	Ondernemer die een Inschrijving heeft ingediend, zelfstandig, als hoofdaannemer of in een Samenwerkingsverband (combinatie).

	Inschrijving
	Offerte uitgebracht door Inschrijver binnen de kaders van deze aanbesteding. 

	LBB
	Landelijk Bureau Bibob.

	Minimumeisen
	Eisen van kwalitatieve aard waaraan een Inschrijver moet voldoen teneinde voor (verdere) deelneming aan de aanbestedingsprocedure in aanmerking te komen (‘knock-out eisen’).

	Nota van inlichtingen
	Schriftelijke reactie van de Aanbestedende dienst op door Ondernemers tijdig en op de juiste wijze naar aanleiding van de Aanbestedingsstukken gestelde vragen. De Nota van Inlichtingen kan ook mededelingen en kleine wijzigingen bevatten vanuit de Aanbestedende dienst. Indien sprake is van de beantwoording van vragen in een elektronisch systeem, dan dient elke afzonderlijke beantwoording begrepen te worden als Nota van inlichtingen.

	Natuurinrichting(sproject)
	Een project waarmee maatregelen en inrichtingswerkzaamheden worden beoogd te worden uitgevoerd die gericht zijn op een optimale inrichting van een gebied met het oog op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van een natuurlijk milieu in het Nederlands Natuur Netwerk.

	Onderaannemer
	Een Ondernemer waarop een Hoofdaannemer, ongeacht de juridische aard van de met Hoofdaannemer bestaande banden, in het kader van de aanbestedingsprocedure een beroep op de technische bekwaamheid heeft gedaan en/of enkel ten aanzien van de uitvoering van (een deel van) de opdracht een beroep doet.

	Ondernemer
	De term Ondernemer, die zowel de termen aannemer, leverancier of dienstverlener dekt, omvat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of openbaar lichaam of elke combinatie van deze personen en/of lichamen die de uitvoering van werken en/of werkzaamheden en/of de levering van producten en/of diensten op de markt aanbiedt.

	Opdracht
	De leveringen en of diensten die door de winnende Inschrijver(s) conform de Overeenkomst uitgevoerd worden. De Opdracht is toegelicht in Hoofdstuk 2 van de Aanbestedingsleidraad en bijbehorende Bijlagen.

	Opdrachtnemer
	De Inschrijver met wie Opdrachtgever de Overeenkomst heeft gesloten.

	Overeenkomst
	De wederkerige raamovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst en/of overeenkomst tot leveringen op basis waarvan de Opdracht wordt uitgevoerd en op de totstandkoming waarvan deze aanbestedingsprocedure ziet.

	Penvoerder
	Namens de Combinatie indienende entiteit die zowel tijdens de aanbesteding als tijdens de uitvoering van de opdracht het eerste aanspreekpunt is voor Opdrachtgever.

	Samenwerkingsverband (combinatie)
	Een combinatie van Ondernemers in de hoedanigheid van Inschrijver welke afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de Inschrijving en de uitvoering van de Opdracht.

	Schriftelijk(e)
	Elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens medegedeeld, daaronder begrepen met elektronische middelen overgebrachte of opgeslagen informatie.

	SROI
	Social return on investment.

	TenderNed
	Het elektronische systeem voor aanbestedingen als bedoeld in artikel 4.13 van de Aanbestedingswet 2012. Zie www.TenderNed.nl

	Uitsluitingsgrond
	Grond de aanbieder betreffende die diens uitsluiting van deelname aan aanbestedingen in het algemeen kunnen rechtvaardigen zoals vermeld in de artikelen 2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet 2012.

	VOG (rp)
	Verklaring Omtrent het Gedrag (rechtspersonen).

	Wet Bibob
	Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.



[bookmark: _Toc12976869][bookmark: _Toc167700687]	Inleiding 
0. [bookmark: _Toc167700688]Inleiding
Voor u ligt de Aanbestedingsleidraad behorende bij de Europese openbare aanbesteding voor het sluiten van een overeenkomst met één (1) Opdrachtnemer voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van directievoering, toezicht en in voorkomend geval van milieukundige begeleiding t.b.v. de uitvoering van het werk Natuurinrichting Deelgebied 1 Marickenland. 

In deze Aanbestedingsleidraad en bijbehorende Bijlagen worden de Opdracht, de aanbestedingsprocedure, de eisen waaraan Inschrijvers en hun Inschrijvingen moeten voldoen en de wijze waarop de economisch meest voordelige inschrijving, Beste Prijs-/Kwaliteitverhouding (BPK), wordt gekozen, toegelicht. 
[bookmark: _Toc167700689]Keuze aanbestedingsprocedure
De aankondiging van deze Opdracht is gepubliceerd op www.TenderNed.nl en in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie (T.E.D.). Alle Ondernemers die aan de minimumeisen voldoen worden van harte uitgenodigd een Inschrijving te doen, zelfstandig, in Samenwerkingsverband (combinatie) en eventueel door een beroep te doen op Derden.

Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Omdat het zogenaamde Europese drempelbedrag voor decentrale overheden wordt overschreden en er geen wettelijke uitzonderingen van toepassing zijn, dient een Europese aanbesteding gehouden te worden. Gekozen is om deze Opdracht Europees aan te besteden via een zogenaamde openbare aanbestedingsprocedure met name gelet op:
· omvang van de Opdracht;
· transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de Inschrijvers;
· aantal potentiële Inschrijvers;
· gewenste (eind)resultaten;
· complexiteit van de Opdracht.

Naar het oordeel van de Aanbestedende dienst is bij deze Opdracht geen sprake van het onnodig samenvoegen van opdrachten. Opdrachtgever heeft daarnaast gekozen de beoogde werkzaamheden niet in Percelen op te delen.

Bij de bepaling van de scope van de onderhavige Opdracht is acht geslagen op:
a)	de samenstelling van de relevante markt en de invloed van het geheel van aan te besteden werkzaamheden voor de toegang voor MKB-bedrijven;
b)	de organisatorische en financiële gevolgen en risico’s voor de provincie (waaronder risico’s van gebrekkige afstemming/coördinatie van planning/resultaten/onderzoeken, alsmede methodeverschillen, meetverschillen en rapportageverschillen) en de Ondernemer;
c)	de mate van samenhang van de benoemde onderwerpen/onderdelen en daarmee het belang van Opdrachtgever om tot een zelfstandige efficiënte uitvoering en aansturing te komen ten aanzien van inhoudelijk/tijdvolgordelijk met elkaar samenhangende werkzaamheden waardoor risico’s (op b.v. vertraging) zo klein mogelijk zijn c.q. optimaal/afgestemd en beheerst worden; Opdrachtgever ziet de gevraagde werkzaamheden als één functioneel, logisch bij elkaar horend geheel voor het effectief en efficiënt kunnen uitoefenen van de gevraagde dienstverlening.

Opdrachtgever hecht derhalve een groot belang aan continuïteit, effectiviteit, alsmede aan kwaliteitsborging van proces en resultaten ingegeven vanuit de constatering dat in dit document benoemde werkzaamheden een sterke onderlinge relatie met elkaar vormen. 

Om de markt (voldoende) kansen te geven om te kunnen worden gecontracteerd heeft Opdrachtgever dit document (en Bijlagen/links) zo vorm gegeven dat in zijn ogen meerdere partijen in staat moeten kunnen worden geacht (al dan niet in Combinatie dan wel middels gebruikmaking van Onderaanneming) het gevraagde in te vullen en tevens Opdrachtgever het vertrouwen te geven dat risico’s beheerst en de gewenste resultaten bereikt zullen worden.
[bookmark: _Toc12976871][bookmark: _Toc167700690]Digitaal aanbesteden via TenderNed
De gehele aanbesteding verloopt digitaal via TenderNed. Dit betekent onder meer dat:
· alle Aanbestedingsstukken kosteloos en digitaal ter beschikking worden gesteld via TenderNed;
· het stellen van vragen op TenderNed plaatsvindt;
· Inschrijvingen digitaal dienen te worden ingediend in TenderNed;
· Ook alle verdere correspondentie in beginsel plaatsvindt via de berichtenmodule van TenderNed.


Hierbij enkele tips met betrekking tot het indienen van een Inschrijving via TenderNed:

· Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van TenderNed is het noodzakelijk dat de onderneming juist geregistreerd is en binnen de organisatie-account voldoende personen een passend autorisatieniveau wordt toegekend, ook met het oog op vakantieperiodes, ziekte et cetera. Indien sprake is van een samenwerkingsverband is het raadzaam dat alle deelnemers hierin afzonderlijk geregistreerd zijn.
· Gebruikers van Nederlandse ondernemingen kunnen alleen inloggen op TenderNed via eHerkenning. Zonder eHerkenning kunnen Ondernemers niet deelnemen aan deze aanbesteding. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 aan en koppel dit aan het TenderNed-account.
· Alleen als een Ondernemer in TenderNed op de groene knop “Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding” heeft gedrukt, ontvangt deze bepaalde automatische berichten die bijvoorbeeld attenderen op het feit dat Aanbestedingsstukken zijn toegevoegd door de Aanbestedende dienst. Het sec downloaden van de Aanbestedingsstukken is hiervoor dus niet voldoende.
· Mede vanwege de beperkte bereikbaarheid van de helpdesk (tijdens kantooruren) wordt Ondernemers aangeraden tijdig te beginnen met de benodigde acties in TenderNed, in het bijzonder het stellen van vragen en het indienen van de Aanmelding.
· Ten tijde van het indienen van een Inschrijving dienen Ondernemers rekening te houden met het volgende:  indien wordt gevraagd documenten te uploaden dienen deze geüpload te worden op de daarvoor bestemde plaats in TenderNed.
· Het beantwoorden van vragen en uploaden van documenten in TenderNed staat niet gelijk aan het indienen van een Inschrijving. Dit vereist een separate handeling die bevestigd wordt met een SMS-code.

Via www.tenderned.nl/voor-ondernemingen/ondersteuning zijn tal van kennisbronnen te raadplegen. Indien Ondernemers technische problemen ervaren of vragen hebben over de werking van TenderNed, dan dient contact opgenomen te worden met de servicedesk van TenderNed zelf en niet met de Aanbestedende dienst. De servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via 0800-TenderNed (0800-8363376) of servicedesk@TenderNed.nl.
[bookmark: _Toc12976872][bookmark: _Toc167700691]Contact tijdens de aanbestedingsprocedure
Tot op het moment van de definitieve gunning is namens de Opdrachtgever de heer T. van der Stelt voor Inschrijvers het enige aanspreekpunt inzake deze aanbestedingsprocedure. Alle correspondentie vindt in beginsel plaats via TenderNed. Mocht dit om technische redenen niet mogelijk of contact anderszins daadwerkelijk noodzakelijk zijn, dan kunnen Ondernemers contact opnemen via inkoop@provincie-utrecht.nl. 
[bookmark: _Toc12976873][bookmark: _Toc167700692][bookmark: _Hlk14263225]Planning (indicatief) 
[bookmark: _Hlk14266513]De Aanbestedende dienst streeft ernaar de volgende planning te realiseren. Zonder expliciet tegenbericht, in de vorm van een Nota van inlichtingen, dienen Ondernemers hiervan uit te gaan. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.
[bookmark: _Hlk5183687]
	Activiteit
	Datum
	Tijd (CET)

	Publicatie op TenderNed
	29 mei 2024

	Uiterste datum voor het stellen van vragen (t.b.v. 1e) NvI
	20 juni 2024
	10.00 uur

	Publicatie (laatste) Nota van inlichtingen (NvI)
	17 juli 2024

	Sluiting termijn voor het indienen van een Inschrijving
	9 september 2024
	10.00 uur

	Mededeling gunningsbeslissing, start bezwaartermijn
	1 oktober 2024

	Definitieve gunning (einde standstill-periode, tevens vervaldatum/-tijd)
	22 oktober 2024 00.00 uur

	Beoogde ingangsdatum Overeenkomst
	24 oktober 2024


[bookmark: _Toc167700693]Leeswijzer

Het vervolg van deze Aanbestedingsleidraad bestaat uit vier hoofdstukken, een checklist en verschillende Bijlagen:

Hoofdstuk 2 gaat in op het doel van de aanbesteding en de aard, omvang en duur van de Opdracht en de context waarbinnen deze plaats vindt.
Hoofdstuk 3 beschrijft de aanbestedingsvoorschriften en het procedureverloop.
Hoofdstuk 4 beschrijft de minimumeisen waaraan Ondernemers moeten voldoen om een Inschrijving in te kunnen dienen in termen van uitsluitingsgronden, financieel-economische draagkracht, technische en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid.
Hoofdstuk 5 beschrijft de eisen waaraan de Inschrijving moet voldoen, de gunningscriteria en wijze waarop de Inschrijvingen worden beoordeeld.
Checklist: geeft alle documenten beknopt weer die bij Inschrijving, na een verzoek van Opdrachtgever, dan wel in de stand-stilltermijn (door de beoogd Opdrachtnemer) moeten worden overgelegd.

De volgende Bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze Aanbestedingsleidraad:
· [bookmark: _Hlk42542415]Bijlage 1a Inschrijfbiljet (onderdeel van dit document);
· Bijlage 1b Inschrijfstaat (separaat document);
· Bijlage 2 Concept Overeenkomst (onderdeel van dit document);
· Bijlage 3 Klachtenregeling (onderdeel van dit document);
· Bijlage 4 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (beschikbaar via/opgesteld vanuit TenderNed);
· Bijlage 5 Format Kerncompetenties (onderdeel van dit document);
· Bijlage 6 Verklaring i.h.k.v. Russische betrokkenheid uitvoering overeenkomsten (onderdeel van dit document);
· Bijlage 7 Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022 (separaat toegevoegd);
· Bijlage 8 Werkzaamheden directievoerder (DV), toezichthouder en MKB-er Natuurinrichting Marickenland (onderdeel van dit document);
· Bijlage 9 Social Return protocol (separaat toegevoegd).

Ter informatie zijn tevens het bestek met alle bijlagen van de aanbesteding voor de uitvoering/realisatie van het werk toegevoegd.
[bookmark: _Toc12976876][bookmark: _Toc167700694]Over de Opdracht
Dit hoofdstuk omschrijft de Opdracht, de achtergrond van de aanbesteding, de doelstellingen die de Aanbestedende dienst nastreeft, de aard en omvang van de werkzaamheden en de belangrijkste kenmerken op basis waarvan de Overeenkomst zal worden uitgevoerd.
0. [bookmark: _Toc167700695]Inleiding
Met deze aanbesteding zoekt de Opdrachtgever een partij die de beschreven werkzaamheden kan en zal uitvoeren.

De minimumeisen waaraan Opdrachtnemer gehouden is bij de uitvoering van de Opdracht, zijn neergelegd in de Aanbestedingsstukken. Inschrijvers dienen zich hier, op straffe van uitsluiting, onvoorwaardelijk aan te conformeren hetgeen zij doen door het indienen van een Inschrijving.
[bookmark: _Toc167700696]De opdracht
Natuurinrichting Marickenland
Marickenland is gelegen in de polder Groot Mijdrecht, een diepe droogmakerij die omstreeks 1880 is drooggelegd en ontgonnen. Bestuurlijk behoort het gebied tot de gemeente De Ronde Venen binnen de provincie Utrecht. Marickenland ligt binnen het grondgebied van de gemeente De Ronde Venen en is gevormd door veenontginningen en droogmakerij. Het bestaat nu vooral uit landbouwgrond en het maaiveld ligt in het projectgebied veelal tussen -6,40 m en -6,10 m NAP. Het polderpeil ligt op -6,70 m NAP en is daarmee de op één na diepste drooggelegde polder van Nederland.

In het zuidoostelijk gedeelte van de polder Groot Mijdrecht ligt het gebied Marickenland. Het plangebied wordt begrensd door de dorpen Mijdrecht, Waverveen, Vinkeveen en Wilnis. Het gebied wordt doorsneden door de Provincialeweg N201 (oost-west) en wordt aan de westkant begrensd door de N212 (En-schedeweg). Het totale plangebied heeft een oppervlak van circa 295 hectare, waarvan deelgebied 1, waar het ingevoegde bestek betrekking op heeft, een oppervlakte heeft van ongeveer 150 hectare.

[image: Afbeelding met tekst, kaart, diagram, atlas

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Afbeelding 1
Deze aanbesteding betreft alleen deelgebied 1 (de blauwe begrenzing, indicatief)

Het werk waarop deze Opdracht voor directievoering en toezicht ziet, bestaat voornamelijk uit de volgende werkzaamheden:
· opruimwerk (dammen met duikers, bestaande bruggen, hekken en vleugels, begroeiing, inrichtingselementen);
· maaien en opschonen van bestaande watergangen en percelen;
· natuurtechnisch en maaiveldvolgend afroven zodelaag;
· natuurtechnisch ontgraven van natuurvriendelijke oevers;
· graven van nieuwe watergangen (verbindings-, toevoer, kwel- en scheidingssloten);
· aanbrengen van half verharde paden en beheerdepots;
· grond aanbrengen in kades en binnenzijde afdekken met kleilaag;
· aanbrengen dammen met en zonder duikers;
· aanbrengen van sifons ter verbinding van de deelgebieden (4st);
· aanbrengen water regulerende voorzieningen (windwatermolens, stuwtjes);
· aanbrengen van één vissluis;
· aanbrengen beschoeiing;
· aanbrengen landbouwbruggen;
· aanbrengen wandelbruggen;
· aanbrengen speeltoestellen / inrichten Natuurspeelplaats;
· aanbrengen beplanting;
· aanbrengen en vervangen bestrating;
· aanbrengen verkeersdrempels (asfalt);
· aanbrengen asfaltweg (ontsluitingsweg) op een reeds aangebrachte voorbelasting
· aanbrengen inrichtingselementen (bankjes, rasters, afvalbakken, hekwerken, faunavoorzieningen, etc.).

Marickenland deelgebied 1 is verdeeld in verschillende deelgebieden of 'moerasblokken'. Van noord naar zuid onderscheiden we deze gebieden in de deelgebied A t/m D. Ieder deelgebied wordt begrensd door een dwarstocht of een hoofdverbindingsweg. In het zuidoostelijk deel van het projectgebied bevindt zich een ruigteveld dat ligt opgesloten tussen de Ringdijk en de wijk Voorbancken. In dit project noemen we dit gebied de “Staatsbosbeheer driehoek” (of SBB-driehoek / deelgebied E).

De werkzaamheden vinden vrijwel uitsluitend plaats op gronden die in eigendom en beheer zijn van Staatsbosbeheer en de Gemeente De Ronde Venen. Bij enkele maatregelen wordt gewerkt op gronden in eigendom en beheer van Veenlanden college, sportclub Hertha, Waterschap AGV (ringdijk en sloten), Scouting Vinkeveen Eliboe en Provincie Utrecht (Provincialeweg N201).

Werkzaamheden
Om van de natuurinrichting Marickenland een succes te maken, dient er op een professionele en adequate manier directievoering, toezicht en in voorkomend geval milieukundige begeleiding (MKB) te worden gevoerd, dit om de natuurontwikkeling en ecologische randvoorwaarden conform het bestek te borgen. Het project/werk wordt volgens RAW-systematiek op basis van de uniforme administratieve voorwaarden 2012 (UAV-2012) gerealiseerd.
De werkzaamheden ten aanzien van directievoering, toezicht en in voorkomend geval milieukundige begeleiding (MKB) zijn opgenomen in Bijlage 8. 

Aanvullende opdrachten op de onderhavige Opdracht (niet zijnde “meerwerk”) zijn (in voorkomend geval) slechts mogelijk voor zover deze door Opdrachtgever noodzakelijk worden geacht en geen wezenlijke wijziging betekenen van de initiële opdracht.

Resultaten
De financiën, de kwaliteit van het geleverde werk en de planning van de uitvoerend aannemer zijn door de directievoerder en toezichthouder bewaakt en heeft gezorgd dat de aannemer steeds heeft gewerkt binnen de afgegeven vergunningen. Het werk is uitgevoerd in goede afstemming met de omgeving. De opdrachtgever is gedurende het werk goed op de hoogte van de vorderingen, wijzigingen en knelpunten, wordt betrokken bij besluitvormingszaken en is tevreden over de voortgang op basis van periodieke voortgangsgesprekken en verslaglegging.

Tijdsbepaling uitvoering
De aannemer dient het werk op te leveren op 15 maart 2026. De definitieve planning van uw werkzaamheden zal in overleg met de aannemer en Opdrachtgever tijdens de voorbereiding worden vastgesteld.

De beoogde overeenkomst wordt derhalve aangegaan voor een periode van circa 18 maanden, met een onderhoudstermijn van 12 maanden. De beoogde ingangsdatum is benoemd in paragraaf 1.4 en de Overeenkomst zal (in basis) van rechtswege eindigen op 16 maart 2027.


BELANGRIJK!!
Indien niet door Opdrachtgever wordt overgegaan tot definitieve gunning van het werk aan een aannemer, zal de onderhavige Opdracht ook niet (definitief) worden gegund. Inschrijver/beoogde winnaar kan geen rechten ontlenen op vergoeding van kosten, inkomsten dan wel het verkrijgen van de Opdracht.

Indien Opdrachtgever op een later dan beoogd moment tot definitieve gunning van de uitvoering van het werk overgaat, dan schuift de ingangsdatum van de onderhavige Opdracht overeenkomstig op. Een eventuele opschuiving in tijd van aanvang van de onderhavige Opdracht kan niet worden aangegrepen als een reden tot declaratie van meerwerk dan wel tot indexatie van prijzen/tarieven. De gestanddoeningstermijn van minimaal 30 kalenderdagen (zie paragraaf 2.6) wordt in dat geval automatisch verlengd voor de duur van de hiervoor genoemde termijnopschuiving met een maximum van twee (2) maanden. Door in te schrijven gaat Inschrijver akkoord met voorgaande bepaling.
[bookmark: _Toc167700697]Projectbeheersing
Opdrachtgever wenst een aanpak die pragmatisch en resultaatgericht is. Eventuele wijzigingen binnen deze Opdracht vinden alleen plaats na ontvangst en accordering door Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer opgesteld voorstel. 

De Opdrachtnemer organiseert zowel een startbijeenkomst (project start up) als een eindbijeenkomst (evaluatie) in beginsel op het Provinciehuis waarin de gekozen aanpak en beoogde respectievelijk gerealiseerde resultaten in meer details besproken worden. Daarbij zijn in ieder geval de projectleider/contractmanager van beide partijen aanwezig. Opdrachtnemer en Opdrachtgever verzorgen samen de agenda. Opdrachtnemer verzorgt vastlegging van de afspraken tijdens deze overleggen. Deze worden binnen vijf werkdagen na het overleg aan Opdrachtgever verzonden. 
[bookmark: _Toc5907379][bookmark: _Toc167700698]Wachtkamerconstructie
Er zal geen wachtkamerovereenkomst worden afgesloten.
[bookmark: _Toc167700699][bookmark: _Toc130219694]Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI): 
De Aanbestedende dienst volgt de door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) opgestelde milieucriteriadocumenten[footnoteRef:2] en heeft het Manifest MVOI ondertekend. Voor de onderhavige Opdracht zijn MVOI-thema’s voor handen die de Aanbestedende dienst gebruikt en (waar zinvol) vertaalt naar eisen en/of wensen, dan wel vertaalt naar een subgunningscriterium. [2:  Zie de website van PIANOo (klik voor link). ] 


Klimaat (CO2)
De invloed van dit project op het thema klimaat, komt vooral door de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. CO2 komt in grote hoeveelheden vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Daarom heeft de provincie aandacht voor de hoeveelheid CO2-uitstoot in relatie tot aan te besteden opdrachten.

Bij de gunningscriteria zijn uitvoeringseisen opgenomen waar Inschrijver/Opdrachtnemer aan dient te voldoen. Indien gedurende de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtgever en/of andere bij de uit-voering van de Opdracht betrokken derden wordt geconstateerd dat door Opdrachtnemer niet (volledig) wordt voldaan aan de gestelde uitvoeringseisen en/of het door Inschrijver gedane aanbod ten aanzien van fossiele brandstofvrije voertuigen, heeft Opdrachtgever het recht een direct opeisbare en met de Inschrijfsom verrekenbare boete op te leggen ter grootte van 5% van de Inschrijfsom excl. BTW (excl. stelpost MKB).

Diversiteit en inclusie
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te ontbinden, zodra Opdrachtgever vaststelt dat de Opdrachtnemer (dan wel een door Opdrachtnemer ingezette derde partij) zich schuldig maakt aan discriminatie (binnen de eigen organisatie en/of in de uitvoeringsorganisatie van deze Opdracht, in welke vorm dan ook). Bij opschorting/beëindiging van de Overeenkomst is de Opdrachtgever niet tot enigerlei schadevergoeding of enige (andere) vorm van compensatie (bijvoorbeeld voor maar niet beperkt tot vertragingskosten en gederfde inkomsten/winsten) gehouden. 

Social Return On Investment (SROI)
Opdrachtgever wil graag werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met SROI zorgen we niet alleen voor het financiële, maar ook voor het maatschappelijke rendement van een samenwerking. Dit door kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van deze opdracht. Zo draagt het project bij aan de realisatie van het overheidsbeleid en het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Hiervoor wordt 2% van de opdrachtwaarde/inschrijfsom ingezet als SROI.

Ten aanzien van SROI geldt dat als het op geld gewaardeerde deel van de overeengekomen inspanning niet wordt gerealiseerd gedurende de uitvoering van de Opdracht, het niet gerealiseerde deel van de hiervoor genoemde inspanning in mindering gebracht zal worden op de slotfactuur/bij de eindafrekening zal worden verrekend.
[bookmark: _Toc447882322][bookmark: _Toc12976878][bookmark: _Toc167700700]Procedurele aspecten en voorschriften
[bookmark: _Toc250730220]In dit hoofdstuk worden de procedurele aspecten rondom de aanbesteding besproken en de aanbestedingsvoorschriften uiteengezet. Ondernemers dienen hieraan te voldoen. Indien dit niet het geval is kan de Aanbestedende dienst besluiten de Ondernemer uit te sluiten van deelname.
0. [bookmark: _Toc447864211][bookmark: _Toc9425442][bookmark: _Toc167700701]Algemene voorschriften voor de aanbesteding
1. De Aanbestedende dienst is niet verplicht de Opdracht te gunnen.
2. Door de Aanbestedende dienst worden op geen enkele wijze kosten vergoed die door Ondernemers gemaakt zijn of worden in relatie tot deze aanbestedingsprocedure. De Aanbestedende dienst heeft zonder meer de intentie de aanbestedingsprocedure succesvol af te ronden. Indien zich echter situaties voordoen die ertoe leiden dat besloten wordt het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht (deels) niet te gunnen dan heeft de betrokken Ondernemer geen recht op een vergoeding van welke aard dan ook.
3. Op deze aanbesteding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4. Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen, daaronder begrepen een geschil dat slechts door een van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd, dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding wordt beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Aanbestedende dienst is gevestigd.
5. Ondernemer erkent dat de Aanbestedende dienst binnen deze aanbestedingsprocedure gebruik kan maken van de Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet Bibob) en dat de uitkomst van een dergelijk onderzoek kan betekenen dat de betreffende Inschrijver niet voor gunning van de Opdracht in aanmerking komt dan wel tot ontbinding van de reeds gesloten Overeenkomst kan leiden.
6. Aan de provincie geleverde websites, intranetten, apps en digitale documenten, bedoeld voor publicatie op een provinciale website, voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA. Het voorgaande heeft in ieder geval betrekking op de jaarlijks op te stellen rapportage in het kader van deze Opdracht.
[bookmark: _Toc9425443][bookmark: _Toc167700702]Communicatie, vertrouwelijkheid van gegevens en publiciteit
1. De Ondernemer mag de gegevens die de Aanbestedende dienst in verband met deze aanbesteding ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt: (mogelijke) deelname aan de aanbesteding.
2. De Ondernemer is gehouden de door de Aanbestedende dienst verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen. Een Ondernemer zal deze verplichting eveneens opleggen aan de door hem in te schakelen Derden. De vertrouwelijkheid blijft ook na afloop van de aanbestedingsprocedure van kracht.
3. Publiciteit of reclame met betrekking tot, naar aanleiding van of onder verwijzing naar deze aanbesteding door of namens de Ondernemer, lopende of na afloop van de aanbestedingsprocedure, is slechts toegestaan na voorafgaande Schriftelijk toestemming van de Aanbestedende dienst.
4. Het is de Ondernemer niet toegestaan personen uit de organisatie van de Aanbestedende dienst in verband met deze aanbestedingsprocedure te benaderen, anders dan het contactpunt als beschreven in hoofdstuk 1, tenzij het gaat om het verkrijgen van referentie-opdrachten die door de Ondernemer binnen deze aanbestedingsprocedure gebruikt kunnen worden om zijn geschiktheid voor de Opdracht aan te tonen.
5. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken mogen in het kader van deze aanbesteding niet worden gedaan en hebben geen rechtskracht. Dit geldt ook in het kader van tijdens een eventuele schouw c.q. voorlichtingsbijeenkomst mondeling gestelde vragen, deze dienen alsnog Schriftelijk te worden gesteld en door de Aanbestedende dienst in een Nota van inlichtingen te zijn beantwoord alvorens sprake is van rechtskracht.
6. Alle gegevensuitwisseling, werkzaamheden en correspondentie tijdens de aanbestedingsprocedure en bij de uitvoering van de Opdracht zullen in de Nederlandse taal plaatsvinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
[bookmark: _Toc447864212][bookmark: _Toc9425444][bookmark: _Toc167700703]Voorschriften voor het stellen van vragen
De Aanbestedende dienst nodigt Ondernemers uit vragen te stellen, waaronder ook wordt begrepen het doen van tekstvoorstellen, plaatsen van opmerkingen et cetera. Hierbij dienen de volgende voorschriften in acht te worden genomen.

1. De Aanbestedingsstukken zijn met zorg vastgesteld. In geval van kennelijke of gepercipieerde fouten of omissies in de Aanbestedingsstukken, tegenstrijdigheden daaronder begrepen, zijn de Ondernemers gehouden de Aanbestedende dienst uiterlijk voor de sluitingsdatum voor het stellen van vragen zoals opgenomen in de planning ter zake te waarschuwen dan wel om opheldering te vragen. Het moment van ontvangst van de vragen is maatgevend. Op vragen die na de termijn zijn ontvangen is de Aanbestedende dienst niet verplicht te antwoorden. 
2. Indien een Ondernemer verzuimt de Aanbestedende dienst tijdig te waarschuwen voor kennelijke of gepercipieerde fouten of omissies in de Aanbestedingsstukken dan wel om opheldering te vragen, verwerkt hij zijn rechten dienaangaande en zijn de mogelijke gevolgen voor rekening en risico van de Ondernemer. In dat geval kan een Ondernemer op een later moment tijdens of na de aanbesteding dus niet meer met succes klagen, zowel bij de Aanbestedende dienst als in rechte, over deze onderwerpen.
3. Vragen dienen gesteld te worden middels het format dat daartoe op en door TenderNed beschikbaar wordt gesteld.
4. Teneinde een goede verwerking door de Aanbestedende dienst mogelijk te maken dient elke vraag separaat gesteld te worden, onder een duidelijke verwijzing naar het onderdeel van de Aanbestedingsstukken waar de vraag betrekking op heeft en zonder bedrijfsgegevens te noemen.
5. De Aanbestedende dienst zal de Schriftelijk gestelde vragen beantwoorden in één of meerdere Nota’s van inlichtingen. De Nota van inlichtingen maakt onlosmakelijk deel uit van de Aanbestedingsstukken waarbij in geval van tegenstrijdigheden het recentst gestelde prevaleert.
[bookmark: _Toc9425445][bookmark: _Toc167700704]Het stellen van individuele vragen
1. Op grond van art. 2:53 lid 3 Aanbestedingswet 2012 hebben Ondernemers de mogelijkheid om vragen individueel te stellen indien openbaarmaking van deze informatie schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van de onderneming. Uitgangspunt is dat inlichtingen niet individueel verstrekt worden, tenzij de Ondernemer naar het oordeel van de Aanbestedende dienst daadwerkelijk heeft aangetoond dat sprake is van voornoemd belang. Indien een Ondernemer van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient hij de gronden hiervoor te motiveren in zijn vraag. Als motivering ontbreekt of deze naar het oordeel van de Aanbestedende dienst niet toereikend is zal de vraag worden afgewezen en desgewenst opnieuw moeten worden gesteld, als zijnde niet-individuele vraag.
2. De Aanbestedende dienst zal de Schriftelijk gestelde individuele vragen die naar haar oordeel individueel beantwoord kunnen worden, beantwoorden in een individuele Nota van inlichtingen. De Nota van inlichtingen maakt onlosmakelijk deel uit van de Aanbestedingsstukken waarbij in geval van tegenstrijdigheden het recentst gestelde prevaleert.
[bookmark: _Toc9425446][bookmark: _Toc167700705]Klachtenregeling
1. Indien een Ondernemer bezwaren heeft tegen een onderdeel van deze aanbesteding dient Ondernemer dat voor de eerste Nota van Inlichtingen aan te geven. Indien de klacht in de nota(‘s) van inlichtingen niet afdoende wordt behandeld, dan dient Ondernemer na het publiceren van de nota(‘s) van inlichtingen een klacht in te dienen het Klachtenmeldpunt Aanbestedingen van Provincie Utrecht (klachtenmeldpunt@provincie-utrecht.nl). Voor de volledige procedure bij eventuele klachten verwijst de Aanbestedende dienst u naar de Bijlage Klachtregeling provincie Utrecht 2023. 
[bookmark: _Toc447864213][bookmark: _Toc9425447][bookmark: _Toc167700706][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]Voorschriften voor het indienen van een Inschrijving
1. Met het indienen van een Inschrijving stemt Inschrijver volledig en onvoorwaardelijk in met de in de Aanbestedingsstukken gestelde eisen en voorwaarden. Een Inschrijving onder voorwaarden is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting.
2. De Inschrijving heeft een gestanddoeningstermijn van tenminste 45 kalenderdagen gerekend vanaf de sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving. Indien een kort geding aanhangig is gemaakt in het kader van deze aanbesteding dan wel een eventuele Bibob-toets aanleiding is tot nader onderzoek door Bureau Bibob, eindigt de termijn van gestanddoening dertig dagen na uitspraak in het laatste kort geding respectievelijk nadat Gedeputeerde Staten op grond van de uitkomst van het nadere onderzoek door Bureau Bibob een besluit heeft genomen.
3. Varianten worden niet geaccepteerd.
4. Een Ondernemer mag slechts één maal inschrijven, zelfstandig dan wel als deelnemer aan een Samenwerkingsverband (combinatie). Indien een Ondernemer inschrijft, mag hij niet tevens als Derde fungeren waarop door een andere Inschrijver beroep wordt gedaan. Een maatschap wordt hierbij beschouwd als één Ondernemer. Binnen een holding is sprake van meerdere Ondernemers.
Een Derde mag wel als onderaannemer voor meerdere Inschrijvers tegelijk acteren met betrekking tot deze aanbesteding en Opdracht. Een Derde mag wel voor meerdere Inschrijvers garant staan indien het geschiktheidseisen betreft rondom financiële en economische draagkracht in overeenstemming met art. 2:403 sub f BW.
5. Een Inschrijving anders ingediend dan via TenderNed wordt niet geaccepteerd c.q. niet in behandeling genomen. 
6. De complete Inschrijving dient vóór de in de recentste planning genoemde sluitingsdatum en tijd te zijn ingediend. Na de sluitingstermijn kunnen geen Inschrijvingen worden ingediend. Te late ontvangst, ongeacht de oorzaak, is voor rekening en risico van Ondernemers.
7. In het geval van een algemene storing van TenderNed op het moment van of nabij de sluiting van de indieningstermijn, behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor de sluitingstermijn op te schuiven zolang de kluis met Inschrijvingen nog niet is geopend, ook als de sluitingstermijn al gepasseerd is. Dit is een recht, geen plicht van de Aanbestedende dienst en doet derhalve niets af aan het feit dat te late ontvangst, ongeacht de oorzaak, voor rekening en risico van Ondernemer is.
8. Indien de Inschrijving niet compleet is, kan de Aanbestedende dienst besluiten deze niet in behandeling te nemen.
9. Alle stukken, informatie, toelichtingen en dergelijke dienen te worden overgelegd zoals gevraagd in de Aanbestedingsstukken. Indien van toepassing dient daarbij gebruik te worden gemaakt van de formats zoals die bij de aanbesteding beschikbaar zijn gesteld.
10. Met het indienen van een Inschrijving stemt Inschrijver volledig en onvoorwaardelijk in met de in de Aanbestedingsstukken gestelde eisen en voorwaarden. Een Inschrijving onder voorwaarde is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting. Voor zover de Aanbestedingsstukken met elkaar in tegenspraak zijn geldt de navolgende rangorde:
a) de Overeenkomst;
b) Nota’s van inlichtingen, waarbij het gestelde in de meest recente Nota van inlichtingen prevaleert boven het gestelde in eerder verstrekte Nota’s van Inlichtingen;
c) deze Aanbestedingsleidraad, inclusief Bijlagen (behoudens de AIV Provincies 2022);
d) de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022;
e) de Inschrijving van Inschrijver;

Inschrijvers moeten terdege inhoudelijk kennis nemen van deze bescheiden aangezien deze belangrijke verplichtingen bevatten waaraan niet voorbij mag worden gegaan voordat Inschrijver een Inschrijving indient. Het indienen van een Inschrijving betekent de volledige acceptatie zonder enig voorbehoud van al de voorwaarden als gesteld in de Aanbestedingsstukken door de Inschrijver.

Algemene voorwaarden van de Inschrijver of andere algemene of specifieke voorwaarden, zoals branchevoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Slechts paritair opgestelde/geaccepteerde voorwaarden/voorschriften kunnen overwogen worden.
11. Inschrijvers dienen het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te vullen, rechtsgeldig te ondertekenen en bij de Inschrijving te voegen.
12. De rechtsgeldigheid van de ondertekening door één of meerdere natuurlijke personen namens de als Inschrijver optredende Ondernemer(s) dient te blijken uit het uittreksel van inschrijving van de onderneming in het handelsregister. Daartoe dient Inschrijver bij zijn Inschrijving een uittreksel uit het handelsregister, niet ouder dan zes maanden, over te leggen. Indien Inschrijver deel uitmaakt van een houdstermaatschappij, kan het nodig zijn om ook uittreksels daarvan over te leggen om aan te tonen dat de Inschrijving rechtsgeldig is ondertekend. Indien bestuurders beperkt en/of gezamenlijk bevoegd zijn, dient aangetoond te worden dat de bevoegdheid voldoende was om de Inschrijving rechtsgeldig te kunnen ondertekenen, of bestuurders moeten gezamenlijk tekenen.
13. Onder rechtsgeldige ondertekening wordt voorts verstaan een rechtsgeldige elektronische handtekening of een rechtsgeldige ‘natte’ handtekening, waarna de betreffende documenten zijn ingescand.
14. Indien de Inschrijving onduidelijkheden bevat, kan de Aanbestedende dienst aan de Inschrijver om verduidelijking verzoeken. Deze toelichting dient Schriftelijk te worden verstrekt en zal onlosmakelijk deel uitmaken van de Inschrijving. De toelichting mag niet leiden tot een wijziging van de Inschrijving.
15. De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor zonder nadere toestemming alle door de Ondernemer verstrekte gegevens op juistheid te controleren en de opgegeven referenten te benaderen.
16. Inschrijvingen zullen na afloop van deze aanbestedingsprocedure niet worden geretourneerd.
0.2.1 [bookmark: _Toc354472069][bookmark: _Toc356476830][bookmark: _Toc356476926][bookmark: _Toc356477000][bookmark: _Toc356484235][bookmark: _Toc356484344][bookmark: _Toc356485231][bookmark: _Toc357695129][bookmark: _Toc358011557][bookmark: _Toc379550302][bookmark: _Toc423900671][bookmark: _Toc445911300][bookmark: _Toc447864214][bookmark: _Toc9425448][bookmark: _Toc167700707]Inschrijven als Samenwerkingsverband (combinatie)
1. Alle Ondernemers die deelnemen in een Samenwerkingsverband (combinatie) (ook wel combinanten genoemd) dienen individueel een zelfstandig Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen, te ondertekenen en bij de Inschrijving te voegen.
2. Alle combinanten dienen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument de namen van de overige combinanten op te geven. Tevens dient opgegeven te worden welke Ondernemer de leiding van het Samenwerkingsverband (combinatie) heeft en als verantwoordelijk gemachtigde (‘penvoerder’) namens het Samenwerkingsverband (combinatie) jegens de Aanbestedende dienst, althans Opdrachtgever, zal optreden. De penvoerder is dus de Ondernemer die door elke combinant adequaat is gemachtigd om namens het Samenwerkingsverband verplichtingen aan te gaan in het kader van deze aanbesteding.
3. Door het invullen en rechtsgeldig ondertekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaart elke combinant dat hij gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Inschrijving en de Overeenkomst. 
4. Een Samenwerkingsverband (combinatie) in oprichting of een Samenwerkingsverband (combinatie) dat zich niet organiseert als één rechtspersoon, hoeft als Samenwerkingsverband (combinatie) geen bewijs van inschrijving in een nationaal beroeps- of handelsregister in te dienen. De afzonderlijke combinanten dienen dit in dat geval wel te doen.
5. De uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op deze aanbesteding gelden voor het Samenwerkingsverband (combinatie) als geheel én voor de individuele combinanten. Indien een uitsluitingsgrond op één van de combinanten van toepassing is, leidt dit tot uitsluiting van het gehele Samenwerkingsverband (combinatie).
6. Bij de toetsing van de Inschrijving zal het Samenwerkingsverband (combinatie) met betrekking tot de geschiktheidseisen die van toepassing zijn op deze aanbesteding als één geheel worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
7. Tijdens de looptijd van de Overeenkomst mag het Samenwerkingsverband (combinatie) alleen zijn samenstelling wijzigen na Schriftelijke toestemming van de Aanbestedende dienst.
[bookmark: _Toc379550303][bookmark: _Toc423900672][bookmark: _Toc445911301][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Toc447864215][bookmark: _Toc9425449][bookmark: _Toc167700708]Het doen van een beroep op een Derde 
Inschrijvers kunnen zich om twee redenen beroepen op een Derde:
I. om aan de geschiktheidseisen te kunnen voldoen, en/of
II. (uitsluitend) rondom de uitvoering van de Opdracht.

1. De Inschrijver die een beroep op een Derde doet om aan de geschiktheidseisen te voldoen dient in zijn UEA (bij II C) op te geven op welke Derde hij een beroep doet voor welke geschiktheidseis(en). 
2. Derden waarop een beroep wordt gedaan om aan geschiktheidseisen te kunnen voldoen, dienen eveneens bij Inschrijvjng individueel/zelfstandig een UEA te voegen.
3. Indien de Inschrijver een beroep doet op een Derde dan dient deze op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst binnen vijf dagen een Schriftelijke en rechtsgeldig ondertekende verklaring van deze Derde over te leggen waaruit blijkt dat Inschrijver over de noodzakelijke middelen van deze Derde kan beschikken voor de uitvoering van de Opdracht, en dat tevens geen uitsluitingsgronden op de Derde van toepassing zijn, onverlet het recht van de Aanbestedende dienst nadere bewijsstukken op te vragen. 
4. Uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op deze aanbesteding gelden ook voor Derden.
5. Bij de beoordeling van de Inschrijving zullen de Inschrijver en de aldus benoemde Derde met betrekking tot de geschiktheidseisen waarop op benoemde Derde een beroep wordt gedaan, als één geheel worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
6. Voor wat betreft geschiktheidseisen rondom financiële en economische draagkracht hoeft de Derde niet daadwerkelijk te worden ingezet voor de uitvoering van de Opdracht.
7. Wanneer een beroep op een Derde strekt tot het doen van een beroep op de financiële draagkracht van de moedermaatschappij waartoe Inschrijver behoort, teneinde aan de geschiktheidseisen te voldoen, dan moet na de Gunningsbeslissing een concernverklaring, in de zin van artikel 2:403 sub f van het Burgerlijk Wetboek, worden overgelegd. Uit die verklaring moet blijken dat de moedermaatschappij onvoorwaardelijk garant staat voor de door de dochtermaatschappij op zich te nemen verplichtingen. Deze verklaring dient door het concern / de moedermaatschappij rechtsgeldig ondertekend te zijn.
8. Indien de Inschrijver voor de eisen met betrekking tot de technische en beroepsbekwaamheid een beroep doet op een Derde, dient deze Derde daadwerkelijk bij de uitvoering van de Opdracht te worden ingezet voor het gedeelte waarop betreffende geschiktheidseis ziet, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 
9. Bij gunning aan Inschrijver is deze als hoofdaannemer gehouden om het in de Inschrijving omschreven gedeelte van de Opdracht aan de genoemde Derde(n) te gunnen.
10. Inschrijver is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de Inschrijving en de Aanbestedingsstukken, inclusief de verplichtingen die in onderaanneming worden gegeven.
11. Een valse verklaring van een Derde met betrekking tot de Inschrijving ontslaat Inschrijver niet van zijn volledige en hoofdelijke aansprakelijkheid.
12. In het geval van beroep op een Derde wordt alle communicatie uitsluitend gericht aan de Inschrijver. 
13. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kan alleen een beroep op andere Derden dan tijdens de Inschrijving worden gedaan na Schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

Echter: indien sprake is van rechtsopvolging onder algemene of bijzondere titel in de positie van een Derde waarop Inschrijver zich bij de Inschrijving beroepen heeft, ten gevolge van herstructurering van de onderneming of insolventie, dan kan deze door de opvolgende Ondernemer worden vervangen, mits deze voldoet aan de in dit document gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen en inschakeling van betreffende Ondernemer niet (indien door Opdrachtgever als handelwijze in dit document aangegeven) tot een lagere rangschikking van de Inschrijving zou hebben geleid op basis van geschiktheidseisen en selectie- en gunningscriteria.
0.2.2 [bookmark: _Toc9425450][bookmark: _Toc167700709]Inschrijven met meerdere Ondernemers vanuit een holding
1. Vanuit een holding mogen meerdere Ondernemers (lees: werkmaatschappijen) een Inschrijving doen, zelfstandig, als deelnemer aan een Samenwerkingsverband (combinatie) of als Derde fungeren waarop door een andere Inschrijver een beroep wordt gedaan, mits alle betrokken entiteiten op verzoek van de Aanbestedende dienst kunnen aantonen dat de Inschrijvingen onafhankelijk tot stand zijn gekomen en de mededinging niet is geschaad. Indien dit naar het oordeel van de Aanbestedende dienst niet kan worden aangetoond, leidt dit tot uitsluiting van alle betrokken Inschrijvers.
[bookmark: _Toc448169661][bookmark: _Toc12976880][bookmark: _Toc167700710][bookmark: _Toc250730223]Opmaak en indeling van de Inschrijving
Met betrekking tot opmaak en indeling van de Inschrijving gelden de volgende voorschriften:

1. Inschrijvers dienen zich te houden aan het maximaal aantal A4 dat per onderdeel is aangegeven. Indien meer ruimte wordt gebruikt dan toegestaan, wordt het meerdere niet meegenomen in de beoordeling. De omvang van deze documenten wordt bewust beperkt gehouden, vanuit de gedachte dat een “expert” die de Opdracht doorziet weinig tekst nodig heeft om de essentie vast te leggen.
2. Elk onderdeel van de Inschrijving dient conform de Checklist die onderaan deze leidraad is weergegeven in TenderNed bijgevoegd te worden als separaat bestand. Alle documenten dienen te worden geüpload als pdf-bestand. De inschrijfstaat daarentegen dient geüpload te worden in zowel pdf- als .xls(x)-formaat (waarbij alleen het PDF-bestand rechtsgeldig ondertekend hoeft te worden).
[bookmark: _Toc447864216][bookmark: _Toc12976881][bookmark: _Toc167700711]Openingsprocedure
[bookmark: _Toc447864218]De volgende procedure zal worden gevolgd voor het openen van de kluis met Inschrijvingen:
1. De (digitale) kluis met Inschrijvingen wordt na de in de planning genoemde sluitingsdatum geopend door de Aanbestedende dienst. 
2. Van de opening wordt een proces-verbaal opgemaakt. 
3. Tijdens de opening worden de Inschrijvingen niet inhoudelijk behandeld. 
4. Inschrijvers worden niet uitgenodigd om de openingsprocedure bij te wonen. De opening van de Inschrijvingen is slechts een formaliteit.
[bookmark: _Toc12976882][bookmark: _Toc167700712]Gunningsbeslissing, gunning en rechtsbescherming
Na opening zal de Aanbestedende dienst de Inschrijvingen beoordelen. Dit wordt uiteengezet in het volgende hoofdstuk. Uiteindelijk mondt dit uit in een Gunningsbeslissing, waartegen afgewezen en gepasseerde Inschrijvers bezwaar kunnen maken. Hierop zien de volgende voorschriften:

1. De Aanbestedende dienst zal Inschrijvers de Gunningsbeslissing zo spoedig mogelijk, gelijktijdig en Schriftelijk mededelen, inclusief de relevante redenen voor die beslissing.
2. De Aanbestedende dienst deelt bepaalde gegevens betreffende de gunning niet mee indien openbaarmaking van die gegevens de toepassing van de wet in de weg zou staan, met het openbaar belang in strijd zou zijn, de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden of afbreuk aan de eerlijke mededinging zou kunnen doen.
3. Getracht wordt de Gunningsbeslissing conform de in de planning genoemde termijn te verstrekken aan Inschrijvers. Indien deze termijn door omstandigheden niet kan worden behaald, zal de Aanbestedende dienst Inschrijvers hierover informeren.
4. Inschrijvers die een voorziening in rechte willen vragen tegen de Gunningsbeslissing zoals hiervoor bedoeld dienen dit tijdig, voor de afloop van de gestelde bezwaartermijn van twintig kalenderdagen, Schriftelijk mede te delen aan de Aanbestedende dienst onder gelijktijdige toezending van een kopie van de dagvaarding en met vermelding van de datum waarop de voorzieningenrechter de zaak zal behandelen.
Indien door een Inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig is gemaakt, kan deze Inschrijver geen bezwaar meer maken naar aanleiding van de Gunningsbeslissing en heeft hij zijn rechten ter zake verwerkt. De gepasseerde Inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt om een (bodem)procedure in te stellen, bijvoorbeeld tot een vordering tot schadevergoeding. De Aanbestedende dienst is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de geuite beslissing, mits hiertegen geen (overige) belemmeringen bestaan, zoals het niet succesvol geverifieerd zijn van de winnende Inschrijving.
5. De gunning is pas definitief zodra de Aanbestedende dienst de winnende Inschrijver(s) hier Schriftelijk over heeft geïnformeerd.
6. Met de definitieve gunning komt nog geen overeenkomst tot stand als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. De Overeenkomst komt tot stand ten tijde van de ondertekening door Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Nadere overeenkomsten komen tot stand op het moment van verzending daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.

Hoofdstuk 1 [bookmark: _Toc447882335][bookmark: _Toc9425454][bookmark: _Toc167700713]Toetsing van de Inschrijving
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe wordt getoetst of aan de voorwaarden voor deelname aan de aanbesteding is voldaan. De toetsing van de Inschrijvingen bestaat uit drie stappen, waarbij geldt dat in beginsel slechts aan de volgende stap wordt toegekomen als in de vorige stap niet geconcludeerd is dat de Inschrijving ter zijde moet worden gelegd en de Inschrijver moet worden uitgesloten van deelname.
1. [bookmark: _Toc366096352][bookmark: _Toc445911304][bookmark: _Toc447882336][bookmark: _Toc9425455][bookmark: _Toc167700714]Stap 1: Toetsen of is voldaan aan de aanbestedingsvoorschriften
De Inschrijving wordt na opening eerst getoetst aan de in de Aanbestedingsstukken neergelegde voorschriften. Indien een Inschrijving hier niet aan voldoet, kan de Inschrijver worden uitgesloten van deelname. 
[bookmark: _Toc366096353][bookmark: _Toc445911305][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: _Toc447882337][bookmark: _Toc9425456][bookmark: _Toc167700715]Stap 2: Toetsen of geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn
Tijdens de tweede stap wordt getoetst of op de Inschrijver geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Uitsluitingsgronden zien op omstandigheden die de persoon van Inschrijver betreffen en diens uitsluiting van deelneming aan deze aanbestedingsprocedure rechtvaardigen. Indien één van de uitsluitingsgronden van toepassing is, zal Inschrijver worden uitgesloten van deelname, met inachtneming van de Aanbestedingswet 2012. De van toepassing zijnde (facultatieve) uitsluitingsgronden zijn aangevinkt in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Voor wat betreft de bewijsvoering is het uitgangspunt dat Inschrijvers bij hun Inschrijving kunnen volstaan met het bijvoegen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en dat de Aanbestedende dienst na de Gunningsbeslissing de bewijsstukken opvraagt bij de winnende Inschrijver. In voorkomende gevallen vraagt de Aanbestedende dienst de bewijsstukken ook op bij de tweede in de rangorde. Aan het opvragen van de bewijsstukken kan een Inschrijver geen rechten ontlenen. Dit neemt niet weg dat de Aanbestedende dienst hier op elk moment eerder in de procedure aan Inschrijvers om kan verzoeken teneinde vast te stellen of Inschrijvers niet moeten worden uitgesloten, indien dit naar het oordeel van de Aanbestedende dienst noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure. 

Een Inschrijver dient op eerste verzoek van de Aanbestedende binnen 5 dagen nadere bewijsstukken over te kunnen leggen om het verklaarde voor wat betreft de uitsluitingsgronden te staven. Indien blijkt dat Inschrijver niet voldoet of de benodigde bewijsstukken niet tijdig kan overleggen, wordt hij alsnog uitgesloten. Indien dit na de Gunningsbeslissing plaatsvindt, komt een nieuwe Gunningsbeslissing tot stand. Als Inschrijver op de hoogte is van feiten en/of omstandigheden die zich hebben voorgedaan in de periode nadat het ten bewijs dienende schriftelijke stuk is afgegeven die eventueel tot het toepassen van de uitsluitingsgrond zouden kunnen leiden, dient hij dit aan de Aanbestedende dienst te melden.
[bookmark: _Toc447882338]
	Uitsluitingsgrond (voor zover aangevinkt)
	#
	Nadere bewijsstukken

	Geen crimineel verleden
	III A
	Gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012[footnoteRef:3], niet ouder dan twee jaar. [3:  Een gedragsverklaring aanbesteden is een verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie dat uit een onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met inschrijving op overheidsopdrachten, speciale-sectoropdrachten, concessieovereenkomsten voor openbare werken of prijsvragen. De gedragsverklaring moet aangevraagd worden Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG). Zie verder: http://www.justis.nl/Producten/gedragsverklaring-aanbesteden/. De beslistermijn is 4 weken voor een natuurlijk persoon en 8 weken voor een rechtspersoon.] 


	Geen faillissement
	III C
	Uittreksel uit het handelsregister, niet ouder dan zes maanden.

	Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel
	III C
	Gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan twee jaar.

	Geen ernstige beroepsfout
	III C
	Indien de Aanbestedende dienst aanwijzingen heeft dat van deze uitsluitingsgrond sprake is zal dit aan de Inschrijver kenbaar worden gemaakt, waarna deze in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze hierop te geven.

	Betalingen belastingen en premies
	III B
	Verklaring van de belastingdienst, niet ouder dan zes maanden.

	Geen valse verklaringen




Geen schending verplichtingen obv milieu, - sociaal of arbeidsrecht

Geen vervalsing van de mededinging
	III C




III C



III C

	Indien de Aanbestedende dienst aanwijzingen heeft dat van deze uitsluitingsgrond sprake is, zal dit aan de Inschrijver kenbaar worden gemaakt, waarna deze in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze hierop te geven.

Gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan twee jaar.


Gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan twee jaar.



1.0.1 [bookmark: _Toc130219713][bookmark: _Toc167700716]Aanvullende uitsluitingsgrond
Inschrijver, waaronder begrepen alle eventuele deelnemers aan het Samenwerkingsverband (combinatie) en tevens de Derde(n) waarop een beroep wordt gedaan dienen op het moment van inschrijven en tijdens de uitvoering van de Opdracht, te voldoen aan de volgende aanvullende uitsluitingsgrond.
1.0.1.1 Russische betrokkenheid uitvoering contract
Op basis van EU Verordening (EU) 2022/576 van de Raad van 8 april 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 833/2014 van 31 juli 2014 dient bij de uitvoering van de overeenkomst, die op basis van deze aanbesteding wordt gesloten voor een bedrag dat de drempels van artikel 5 duodecies van die Verordening overschrijdt, geen Russische betrokkenheid te zijn zoals bedoeld in voornoemde Verordening.

Kort gezegd gaat het verbod over gunningen aan en in stand houden van contracten met:

I (Rechts)personen welke een Russische entiteit zijn. Daaronder wordt op basis van de af te leggen verklaring het volgende begrepen:
· personen met de Russische nationaliteit;
· personen of rechtspersonen (bedrijven, entiteiten of organen) die gevestigd zijn in Rusland. Gevestigd zijn in Rusland houdt voor natuurlijke personen in ieder geval in dat zij ingeschreven staan in de bevolkingsregistratie van Rusland. Gevestigd zijn voor een rechtspersoon houdt in ieder geval in dat zij ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel of een daarmee vergelijkbare organisatie in Rusland.
· rechtspersonen (ook wanneer in Nederland of een ander land dan Rusland gevestigd) die voor meer dan 50% eigendom zijn van een persoon of rechtspersoon zoals genoemd hierboven;
· personen of rechtspersonen die handelen in belang van of op aanwijzing van een (rechts)persoon zoals genoemd hierboven.

II (Rechts)personen welke een niet-Russische entiteit zijn, waarbij aan de volgende voorwaarde is voldaan:
· Niet-Russische entiteiten, waarbij meer dan 10% van de contractwaarde geleverd wordt door onderaannemers, leveranciers of entiteiten die als Russische entiteit kunnen worden aangemerkt op basis van het bovenstaande (zie I).

Dit verbod heeft zijn weerslag op zowel de Aanbesteding als de uitvoering van de overeenkomst zelf.
Om voor gunning in aanmerking te komen dient de Bijlage ‘Verklaring Russische betrokkenheid’ bij Inschrijving te worden ingediend en rechtsgeldig te zijn ondertekend. 

De betreffende verklaring ziet ook op door Inschrijver ingeschakelde en in te schakelen onderaannemers, indien de werkzaamheden van een onderaannemer meer dan 10% van de (verwachtte) waarde van het te sluiten contract zullen overstijgen. Inschrijver dient naast zijn verklaring, indien sprake is van onderaannemers zoals hiervoor bedoeld, van deze onderaannemers de naam, adresgegevens en het KvK-nummer te overleggen.

Indien de verklaring niet naar waarheid is opgemaakt is er sprake van een valse verklaring als bedoeld in art. 2.87 lid 1 sub h Aanbestedingswet 2012. Daarnaast is er, indien, naar aanleiding van de aanbesteding, een contract met de Inschrijver wordt gesloten sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Inschrijver.

Alle schade als gevolg van het niet naar waarheid invullen van deze verklaring, zoals, maar niet alleen, de aan de provincie Utrecht opgelegde boetes en, indien van toepassing, daadwerkelijke proceskosten, zullen op de Inschrijver, die de verklaring niet naar waarheid heeft ingevuld worden verhaald.

De provincie Utrecht controleert alle geselecteerde gegadigden/Inschrijver(s) (inclusief derden waarop een beroep wordt gedaan), die gewonnen heeft (hebben), alsmede die onderaannemers waarvan reeds nu bekend is dat zij meer dan 10% van de opdracht zullen gaan uitvoeren. Indien de provincie Utrecht naar aanleiding van de controle of op andere wijze op de hoogte wordt gesteld van mogelijke Russische betrokkenheid bij een inschrijving, zal Inschrijver hiervan op de hoogte worden gesteld. Hierbij zal Inschrijver verzocht worden om de feiten zoals in de verklaring genoemd te bewijzen.

Bij een eventueel (gerechtelijke) procedure zal de Inschrijver door de provincie Utrecht in vrijwaring worden opgeroepen, zodat de Inschrijver gedurende de procedure de mogelijkheid heeft om hetgeen in deze verklaring is opgenomen te bewijzen.

Indien Inschrijver tijdens de uitvoering van de (concessie)overeenkomst onderaannemers inschakelt, dient hij hiertoe, mede op basis van de van toepassing verklaarde Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022, toestemming te vragen aan de provincie Utrecht. Indien Inschrijver deze toestemming vraagt dient hij aan te geven voor welk percentage van de (geschatte) opdrachtsom de onderaannemer werkzaamheden zal verrichten. Indien het voornoemde percentage meer dan 10% is dient Inschrijver met betrekking tot voornoemde onderaannemer opnieuw een verklaring in te vullen, waarbij de provincie Utrecht, parallel, een derde onderzoek zal laten verrichten.

Indien er voorgenomen wijzigingen (voor gunning, maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst) zijn in de wijze waarop de Inschrijver georganiseerd is, zoals, maar niet alleen, wijzigingen in aandeelhouders, zeggenschap, wijze waarop beleid en uitvoering van het beleid van de Inschrijver vorm wordt gegeven en/of onderaannemers worden ingeschakeld en/of er wijzigingen zijn in de wijze waarop een onderaannemer is georganiseerd en/of, ook na gunning van de overeenkomst, dienen deze direct aan de provincie Utrecht worden doorgegeven, indien de betreffende voorgenomen wijziging(en) ná implementatie van het voornemen het onmogelijk zouden maken om dan deze Verklaring te kunnen ondertekenen. Het niet (tijdig) informeren wordt beschouwd als een toerekenbare tekortkoming in nakoming van de Overeenkomst. De provincie Utrecht is op dat moment gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen en Inschrijver dient de volledige schade die door deze toerekenbare tekortkoming wordt geleden door de provincie Utrecht en eventuele andere aanbestedende diensten die bij het contract als opdrachtgever betrokken zijn te vergoeden.

Indien een Inschrijver problemen heeft met hetgeen hier is opgenomen, dient Inschrijver per omgaande, maar in ieder geval voor de termijn waarop vragen voor de eerste NvI moeten zijn ingeleverd, gemotiveerd aan te geven waarop zijn bezwaren zien via een persoonlijk bericht via TenderNed. De provincie Utrecht zal naar aanleiding van genoemde berichten elke algemene handelswijze vermelden in een NvI.
[bookmark: _Toc9425457][bookmark: _Toc167700717]Stap 3: Toetsen of aan de geschiktheidseisen is voldaan
Indien op de Inschrijver geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, wordt zijn geschiktheid beoordeeld aan de hand van een aantal eisen die gesteld worden aan zijn financiële en economische draagkracht, technische en beroepsbekwaamheid en/of beroepsbevoegdheid. De Aanbestedende dienst stelt deze eisen met het doel een Opdrachtnemer te contracteren die over de juridische capaciteiten, financiële capaciteiten en de technische en beroepsbekwaamheid beschikt om de Opdracht uit te kunnen voeren. 

Als de Inschrijver niet aan de gestelde geschiktheidseisen voldoet, zal de Inschrijving ter zijde worden gelegd. Voor wat betreft de bewijsvoering rondom het voldoen aan de geschiktheidseisen wordt aangesloten bij het regime dat is beschreven in de vorige paragraaf ten aanzien van de uitsluitingsgronden. Dit betekent dat het uitgangspunt is dat Inschrijvers bij hun Inschrijving kunnen volstaan met het bijvoegen van het UEA, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst dient Inschrijver nadere bewijsstukken over te kunnen leggen waaruit blijkt dat deze verklaring naar waarheid is afgegeven. In de volgende (sub)paragrafen worden de nadere bewijsstukken per geschiktheidseis uiteengezet.
[bookmark: _Toc447882340][bookmark: _Toc9425458][bookmark: _Toc167700718]Financiële en economische draagkracht 
De Aanbestedende dienst hecht waarde aan de financiële en economische draagkracht van ondernemingen, omdat voor beide partijen van belang is dat eventuele schade niet kan leiden tot financiële instabiliteit van de organisatie. 

Minimumeis Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
Ondernemer dient aan te tonen een adequate afdekking tegen beroepsrisico’s te hebben en verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid. Hiertoe dient/dienen één of meerdere verzekeringen te zijn afgesloten met een dekking van minimaal € 1.000.000,-- per jaar (voor zowel de beroeps- als bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering). Indien een concernpolis wordt overgelegd, dient daaruit duidelijk te blijken dat de onderneming waarmee wordt ingeschreven meeverzekerd is.

Indien de Inschrijver inschrijft als hoofdaannemer met Onderaannemers, dient Inschrijver het voorgaande aan te tonen. Indien de Inschrijver inschrijft als combinatie, dient minimaal één van de combinanten aan te tonen aan de bepalingen hieromtrent te voldoen, waarbij moet blijken dat de gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de combinanten in verband met de Opdracht afdoende is gedekt.
[bookmark: _Toc448087051][bookmark: _Toc9425459][bookmark: _Toc167700719]Technische en beroepsbekwaamheid
Het is voor de Aanbestedende dienst van belang dat de uiteindelijke Opdrachtnemer qua technische en beroepsbekwaamheid geschikt is om de Opdracht uit te voeren. Daarom worden de hiernavolgende geschiktheidseisen gesteld.
1.0.1.2 Kerncompetenties
De Aanbestedende dienst heeft kerncompetenties geïdentificeerd waarover de Inschrijver naar haar oordeel moet beschikken om de Opdracht succesvol uit te kunnen voeren. Per kerncompetentie dient Inschrijver niet meer dan één referentie over te leggen.

Kerncompetenties zijn: 

1. [bookmark: _Hlk143684785][bookmark: _Hlk166836458]Het op een correcte wijze kunnen uitvoeren van directievoering volgens de UAV 2012 t.a.v. cultuur- en civieltechnische werkzaamheden met als doel natuurinrichting, die worden verricht op een slecht draagkrachtige ondergrond. Het referentiewerk dient een aanvankelijke contractwaarde te hebben van minimaal € 1.000.000,00 exclusief BTW.
2. Het op een correcte wijze kunnen uitvoeren van toezicht volgens de UAV 2012 t.a.v. cultuur- en civieltechnische werkzaamheden met als doel natuurinrichting, die worden verricht op een slecht draagkrachtige ondergrond. Het referentiewerk dient een aanvankelijke contractwaarde te hebben van minimaal € 1.000.000,00 exclusief BTW.
3. Het uit kunnen voeren van milieukundige begeleiding onder BRL 6000, protocol 6001 op een werk waar sprake is van een grondsanering. Het referentiewerk dient een initiële aanneemsom te hebben van minimaal € 500.000,00 exclusief BTW.

Voor het overleggen van de referentieopdracht(en) dient Inschrijver gebruik te maken van het beschikbaar gestelde Bijlage Format kerncompetenties. Indien Inschrijver een referentie-opdracht gebruikt om aan te tonen dat hij aan meerdere kerncompetenties voldoet, dan dient hij dit helder aan te geven in de beschrijving en de betreffende referentieopdracht. 

Meer referenties indienen dan het maximaal vastgesteld aantal referenties per kerncompetentie is niet toegestaan. Deze eventuele meerdere referenties (die door de Aanbestedende dienst alfa-numeriek worden gerangschikt) worden terzijde gelegd en tellen niet mee om aan te tonen dat aan de gevraagde kerncompetentie is voldaan. Als een Ondernemer niet voldoet aan één of meerdere van de gevraagde kerncompetenties dan is Inschrijver uitgesloten van gunning. 

Voor de over te leggen referentie-opdrachten gelden, naast de inhoudelijke aspecten die terug moeten keren, de volgende minimumvereisten. Als niet aan deze vereisten is voldaan, wordt de referentie als ongeldig beschouwd:
1. De gevraagde kerncompetenties zijn tot tevredenheid van de referentie-organisatie verricht in de periode van 36 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving. De referentie-opdracht hoeft nog niet volledig te zijn afgerond, maar de onderdelen waar de kerncompetentie(s) betrekking op heeft/hebben moeten gedurende minimaal een half jaar zijn of worden uitgevoerd.
2. Ter controle dienen bij de referentie-opdrachten de actuele contactgegevens van de contactpersonen volledig en correct te worden opgegeven. Deze controle kan zonder verdere toestemming en raadpleging van Inschrijver worden uitgevoerd. Inschrijver dient de contactpersoon van de referentieorganisatie te verwittigen van het feit dat hij of zij in dit kader kan worden benaderd.
3. Indien de verklaring van de referentieorganisatie niet overeenstemt met de verklaring van Inschrijver of de referentieorganisatie geen medewerking aan de controle wenst te verlenen en dus niet kan worden geverifieerd of aan het vereiste is voldoen, kan de referentie als ongeldig beschouwd worden met uitsluiting tot gevolg. 
4. Referenties worden alleen als geldig beschouwd indien de betreffende referentie-opdracht is uitgevoerd door Inschrijver. In het geval van een Samenwerkingsverband (combinatie) is dit een der combinanten waarmee wordt ingeschreven op deze aanbesteding. In het geval Inschrijver een beroep doet op een Derde, is dit de Inschrijver of de betreffende Derde.
5. De referentie-opdracht mag niet uitgevoerd zijn voor de eigen organisatie van Inschrijver of een Derde waarop deze zich beroept, een andere organisatie binnen de holding of een onderneming met een belang groter dan één derde in de onderneming die de referentie-opdracht heeft uitgevoerd.

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor nadere bewijsstukken over te laten leggen waaruit blijkt dat de verklaringen naar waarheid zijn ingevuld. Zij is daartoe niet verplicht.

	
BELANGRIJK:

Alleen die informatie die op het “format kerncompetenties” door Inschrijver is verstrekt dan wel op de door de referent separaat opgestelde (en bij de Inschrijving gevoegde) tevredenheidsverklaring staat verwoord, wordt meegenomen in de beoordeling. Het niet vermelden en/of alleen vermelden dat een activiteit is uitgevoerd of dat over ervaring wordt beschikt en/of de inhoud/tekst van de kerncompetentie slechts wordt herhaald, is onvoldoende en leidt tot afwijzing van de kerncompetentie; per gevraagd aspect dient een duidelijke en toetsbare toelichting (lees: zonder dat nader onderzoek door Opdrachtgever of navraag bij referenten noodzakelijk is) te worden verstrekt welke een directe relatie heeft met de gevraagde kerncompetentie.

De voorkeur van Opdrachtgever gaat dan ook uit naar:
· gebruikmaking van het in dit document gevoegde sjabloon kerncompetenties;
· het sjabloon voorzien van een gedegen/uitgebreide toelichting door Inschrijver op hetgeen bij de betreffende kerncompetentie is gevraagd;
· waarbij het sjabloon tevens is voorzien van de naam en handtekening van de betreffende referent.

Slechts die informatie die door Inschrijver wordt overgelegd kan bij een referent worden getoetst. Niet verstrekte informatie kan niet worden geverifieerd bij een referent en daarmee resulteert het niet verstrekken van gevraagde informatie direct in uitsluiting van de Inschrijving. In het geval van niet volledige informatieverstrekking kan dit leiden tot uitsluiting van de Inschrijving.


1.0.1.3 Certificeringen / onafhankelijke toetsing
Voorts dient Inschrijver op het moment van het indienen van een Inschrijving dan wel in de stand-stilltermijn na publicatie van het Voornemen tot Gunning (zie ook de Checklist) en gedurende de looptijd van de Opdracht te beschikken over de volgende certificeringen dan wel zich aan deze standaarden te conformeren:

	Minimum Eisen 
	Bewijsstukken

	De Ondernemer beschikt over een geldig kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001:2015 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen' of gelijkwaardig, dat betrekking heeft op de aard van de Opdracht. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
	Een kopie van het geldige certificaat of gelijkwaardig.

	Voor het (in voorkomend geval) uit moeten voeren van werkzaamheden i.h.k.v. milieukundige begeleiding dient de Inschrijver/Opdrachtnemer BRL 6000 gecertificeerd te zijn. Inschrijver kan voor de betreffende werkzaamheden een onderaannemer inschakelen en verplicht inzetten mits deze eveneens BRL 6000 gecertificeerd is in het geval Inschrijver zelf niet over een BRL 6000 certificaat beschikt. De in te zetten milieukundige begeleider(s) dient/dienen tenminste 3 jaar in het bezit te zijn van c.q. te voldoen aan protocol BRL 6001.
	Een geldig afschrift/kopie van het gevraagde certificaat c.q. de gevraagde certificaten.

	Werknemers die fysiek op het project worden ingezet, dienen bij aanvang werkzaamheden in het bezit te zijn van een geldig VCA Basis (B-VCA) certificaat.
	Geldig(e) VCA certifica(a)t)en)



Onder gelijkwaardig in relatie tot ISO 9001:2015 wordt verstaan het voldoen aan de volgende kenmerken:
· kwaliteitszorg is organisatiebreed verankerd (in beleid), geadopteerd door de verantwoordelijke directie en uitgedragen door deze directie (b.v. middels kwaliteitshandboek). De directie draagt ook de verantwoordelijkheid voor correcte opzet, uitvoering en beheersing van het kwaliteitsbeleid;
· aanwezigheid en organisatiebrede uitvoering van relevante procedures met betrekking tot dienstverlening/eindproducten en beheer van middelen en documenten, waarbij continue verbetering een belangrijk aandachtspunt is;
· aanwezigheid van de interne kwaliteitscyclus: meting, analyse en verbetering van kwaliteitsniveaus;
· aanwezigheid van een periodieke onafhankelijke, deskundige audit op naleving van de kwaliteitsprocedures;
· klantgerelateerde processen: er is een systeem om ervoor te zorgen dat (vanuit het perspectief van de klant) helder wordt gemaakt wat de behoefte van de klant is en dat deze behoefte verwerkt wordt in uw bedrijfsprocessen. 

Inschrijven als Combinatie of met Onderaannemer(s)
Indien de Inschrijver zich aanmeldt als hoofdaannemer met Onderaannemers, hoeft alleen de hoofdaannemer aan te tonen dat aan het vereiste is voldaan. Indien de Inschrijver zich aanmeldt als Combinatie, dient minimaal één van de combinanten aan te tonen dat aan het vereiste is voldaan.

Bij de Inschrijving volstaat het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (zie deel IV). Op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst dient Inschrijver dan wel minimaal één van de combinanten binnen vijf dagen na daartoe een verzoek te hebben ontvangen een kopie van het betreffende certificaat over te leggen of andere bescheiden waaruit onomstotelijk blijkt dat aan hiervoor genoemde vereiste(n) is voldaan.
[bookmark: _Toc448087052][bookmark: _Toc9425460][bookmark: _Toc167700720]Beroepsbevoegdheid
Inschrijver, waaronder begrepen alle eventuele deelnemers aan het Samenwerkingsverband (combinatie) en tevens de Derde(n) waarop een beroep wordt gedaan dienen te zijn ingeschreven in het nationale handelsregister. 

Indien Inschrijver hier niet aan voldoet wordt hij uitgesloten van de aanbestedingsprocedure. Dat Inschrijver voldoet aan deze eisen rondom Beroepsbevoegdheid dient bij Inschrijving verklaard te worden bij deel IV van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Daarnaast dient bij de Inschrijving een uittreksel van de inschrijving in handelsregister dat op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving niet ouder is dan zes maanden bijgevoegd te worden. Op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst dient Inschrijver nadere bewijsstukken over te kunnen leggen waaruit blijkt dat deze verklaring naar waarheid is afgegeven.
[bookmark: _Toc448087053][bookmark: _Toc448160165][bookmark: _Toc12976883][bookmark: _Toc167700721]EMVI: beoordeling van de Inschrijvingen
Indien een Inschrijving niet op eerdere gronden is uitgesloten, wordt overgegaan tot de inhoudelijke beoordeling van het aanbod van Inschrijver, bovenop de minimumeisen.
1. [bookmark: _Toc448087054][bookmark: _Toc448169659][bookmark: _Toc12976884][bookmark: _Toc167700722]Gunningscriterium
Er wordt (voorlopig) gegund op basis van het criterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, waarbij de Inschrijver met de Inschrijving die naar het oordeel van de Aanbestedende dienst de beste prijs-kwaliteitverhouding kent de Opdracht (voorlopig) gegund krijgt.

	Gunningscriterium
	Wegingsfactor
	Maximaal aantal te behalen punten

	G1.1 Plan van Aanpak
	45%
	450 punten

	G1.2 Projectteam
	15%
	150 punten

	G1.3 Vervoer(sbewegingen)
	10%
	100 punten

	G2 Prijs/Inschrijfsom 
	30%
	300 punten



Voor het bepalen van de economisch meest voordelig inschrijving worden de scores op ‘Kwaliteit’ en de score op ‘Prijs’ bij elkaar opgeteld. De inschrijver met de hoogste totaalscore heeft de Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding gedaan.

Indexering van prijzen/tarieven is niet toegestaan/mogelijk.
[bookmark: _Toc5799579][bookmark: _Toc448087055][bookmark: _Toc448169660][bookmark: _Toc5907389][bookmark: _Toc12976885][bookmark: _Toc167700723]Beoordelingsprocedure
Voor de kwalitatieve beoordeling van de Inschrijvingen wordt een beoordelingscommissie samengesteld. In eerste instantie zullen de leden van de beoordelingscommissie de Inschrijvingen individueel beoordelen op het Schriftelijke deel van het criterium “Kwaliteit”. De beoordelingscommissie beoordeelt de kwaliteit zonder kennis te hebben genomen van de prijzen. 

Vervolgens worden de definitieve scores plenair, met alle leden van de beoordelingscommissie gezamenlijk, op basis van consensus vastgesteld. Er wordt per subgunningscriterium dus geen gemiddelde score berekend.

Na de beoordeling van het schriftelijke deel van de kwaliteit, worden de scores van het criterium Prijs berekend door de inkoper en een voorlopige ranking opgesteld door de punten voor het gehele criterium Kwaliteit op te tellen bij de punten toegekend aan het criterium Prijs. Hierdoor komt een totaalscore per Inschrijver tot stand. De Inschrijving met het hoogste puntentotaal is de economisch meest voordelige.

Indien meerdere Inschrijvingen met een gelijk puntenaantal gerangschikt worden en het op basis hiervan voor de Aanbestedende dienst onmogelijk is een Gunningsbeslissing te nemen, geeft het aantal punten op het criterium “Kwaliteit” onderdeel “Plan van Aanpak” (G1.1) de doorslag. Indien dat geen uitsluitsel geeft, geeft onderdeel “Projectteam” (G1.2) de doorslag. Indien ook dat geen uitsluitsel geeft, zal er worden geloot.

De prijzen/tarieven van de ter zijde gelegde Inschrijvingen worden niet bij de beoordeling betrokken. Indien een Inschrijver tijdens of na de beoordelingsprocedure wordt uitgesloten dan worden, indien uitsluiting kan leiden tot een andere score bij de andere Inschrijvers, de punten voor het criterium “Prijs” (G2) opnieuw berekend. De punten voor de onderdelen van het criterium Kwaliteit blijven staan, er vindt dus geen herbeoordeling plaats. Dit geldt ook indien de voorlopig winnende Inschrijver tijdens de verificatie voorafgaand aan de definitieve gunning alsnog wordt uitgesloten.
[bookmark: _Toc448087057][bookmark: _Toc448169662][bookmark: _Toc5907390][bookmark: _Toc12976886][bookmark: _Toc167700724]Kwaliteit 
Hieronder worden de verschillende onderdelen/subgunningscriteria binnen het criterium Kwaliteit beschreven: hetgeen gewenst wordt door de Aanbestedende dienst, op welke wijze Inschrijver hier invulling aan kan geven en hoe dit door de beoordelingscommissie beoordeeld zal worden. 


Doelstelling Opdrachtgever:
Inschrijver dient voorafgaand aan het uitbrengen van zijn aanbieding goed nagedacht te hebben over de wijze waarop hij de Opdracht gaat realiseren. Alle in het Plan van Aanpak beschreven werkzaamheden (inclusief aan de vraag overstijgende dienstverlening en eventuele benoemde “opties”) van Inschrijver dienen in de Inschrijving c.q. Inschrijfsom te zijn verdisconteerd.

Beoordeling:
	Subcri terium
	Inhoud

	G1.1
	Plan van Aanpak
De doelstelling van de Opdrachtgever is om tot een beheerste uitvoering van het werk te komen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de wijze waarop de uitvoeringswerkzaamheden worden aangepakt. Om de aannemer die het werk gaat uitvoeren hiervoor de juiste richting mee te geven, wordt in het kader van deze Opdracht gevraagd om een Plan van Aanpak (PvA) Directievering en Toezicht op te stellen. Tevens dient Inschrijver hierin een beknopte beschrijving op te nemen hoe wordt gehandeld in het geval één of meerdere milieukundige risico’s zich voordoen. 

In dit PvA dient een werkwijze te worden vastgelegd die moet leiden tot het vertrouwen bij Opdrachtgever op een beheerste uitvoering van het werk. We vragen om in dit PvA duidelijk en concreet aan te geven hoe u deze Opdracht uit gaat voeren waarbij u in ieder geval meeneemt:
· hoe aantoonbaar wordt gemaakt of de aannemer voldoet aan zijn contractuele verplichtingen v.w.b. de beheersaspecten; tijd, kwaliteit, kwantiteit, en de rechtmatigheid van betalingen;
· hoe wordt ingericht en gebord dat de Opdrachtgever steeds tijdig en volledig wordt geïnformeerd en geadviseerd m.b.t. afwijkingen en/of (ontstaande) risico’s;
· een beschrijving van minimaal 3 van de naar de mening van Inschrijver belangrijkste risicomomenten waarop te allen tijde toezicht moet worden gehouden (niet zijnde de stop-, bijwoon- en registratiepunten uit het bestek) en de wijze waarop Inschrijver daarop zal acteren, met daarnaast de hierboven benoemde beknopte beschrijving t.a.v. één of meerdere MKB risico’s;
· hoe het proces wordt beheerst in het onderhoudstermijn (restpunten proces-verbaal) en mogelijke gebreken in de garantieperiode (aansprakelijkheidsstellingen).

(Het Plan van Aanpak mag maximaal uit 5 pagina’s A4 bestaan (excl. voorblad en inhoudsopgave) met lettergrootte 10, Arial, inclusief ondersteunend beeldmateriaal. Links en verwijzingen naar externe bronnen worden niet gevolgd)

	G1.2
	Projectteam
Om de gevraagde werkzaamheden en op te leveren producten tot een goed einde te kunnen brengen, is het noodzakelijk dat binnen het in te zetten projectteam de juiste kennis, ervaring en competenties aanwezig zijn. 

Dit dient te worden onderbouwd/aangetoond door per teamlid de relevante competenties, kennis en ervaring in relatie tot onderhavige Opdracht te beschrijven, aangevuld met referenties van ieder projectteamlid (incl. beschrijving van de opdracht, door betreffend projectteamlid uitgevoerde werkzaamheden en ingevulde rol en of al dan niet sprake is van samenwerking met andere voorgestelde projectteamleden in de overgelegde referenties) naar voren te laten komen.

[bookmark: _Hlk72506302][bookmark: _Hlk73521027]Referenties dienen te zijn voorzien van de naam van de contactpersoon en contactinformatie van de referent om vast te (kunnen) stellen of de referentieopdracht naar tevredenheid van de referent is uitgevoerd. In het geval referent op het hier gevraagde onderdeel aangeeft niet tevreden te zijn geweest met de kwaliteit van uitvoering, wordt de referentie als ”niet geschikt” aangemerkt en heeft dit gevolgen voor de waardering/puntentoekenning. Vermelding van naam en contactgegevens (telefoonnummer en/of emailadres) van referenten is derhalve vereist/verplicht.

Van de in te zetten medewerkers wordt verwacht dat deze beschikken over de onderstaande aantoonbare kennis- en ervaringsvereisten.

Directievoerder: 
[bookmark: _Hlk162614242]Aantoonbare ervaring en kennis (langer dan 5 ervaringsjaren) als directievoerder UAV op het gebied van cultuur- en natuurtechnische werken. Dit aantoonbaar maken met een tweetal referentieprojecten (niet ouder dan 3 jaar gerekend vanaf datum inschrijving en die minimaal een half jaar in uitvoering zijn). Minimale omvang opdrachtsom werk: € 500.000,- (excl. BTW). 

Toezichthouder: 
Aantoonbare ervaring en kennis (langer dan 5 ervaringsjaren) als toezichthouder op het gebied van cultuur- en natuurtechnische werken. Dit aantoonbaar maken met een tweetal referentieprojecten (niet ouder dan 3 jaar gerekend vanaf datum inschrijving en die minimaal een half jaar in uitvoering zijn). Minimale omvang opdrachtsom werk: € 500.000,- (excl. BTW). 

Milieukundige begeleider:
De milieukundige begeleider dient tenminste 3 jaar uitvoeringservaring te hebben op het gebied van bodemsanering en tenminste 3 jaar in het bezit te zijn van het certificaat BRL-SIKB 6001.
Dit aantoonbaar maken met een referentieproject (niet langer/eerder opgeleverd dan 3 jaar gerekend vanaf datum inschrijving). Minimale omvang opdrachtsom werk: € 100.000,- (excl. BTW).

In het kader van een voorkomend geval van langdurige ziekte/beëindiging dienstverband dient Inschrijver voor bovenstaande rollen een gelijkwaardige vervanger voor te dragen die voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. Ook van deze vervangers dient een Cv te worden overgelegd waarbij kan worden volstaan met het opvoeren (incl. toelichting) van 1 referentie (incl. contactgegevens referent).

Opdrachtgever eist dat de medewerkers wiens Cv is overgelegd ook daadwerkelijk op de Opdracht (bij gunning) worden ingezet.

De door Inschrijver in te zetten personen die op het werk met directie en toezichttaken zijn belast, dienen t.b.v. de uitvoering van de Opdracht in het bezit te zijn van minimaal een geldig VCA Basis certificaat. 

(Maximaal 2 pagina’s A4 per Cv (t.a.v. de “vervangers” geldt max. 1 pagina A4), Arial, lettergrootte 10, inclusief ondersteunende afbeeldingen, links naar externe bronnen worden niet gevolgd)

	G1.3
	Vervoer(sbewegingen)
Vanuit de doelstelling om Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) wenst Opdrachtgever inzicht te verkrijgen in de wijze waarop door Inschrijver rekening wordt gehouden met het aspect klimaat en hoe binnen deze aanbesteding een minimale milieubelasting gerealiseerd wordt. 

Om de klimaatverandering tegen te gaan, hebben we grote uitdagingen voor ons liggen. Een van deze uitdagingen is het verminderen van de CO2-uitstoot door werkgerelateerde mobiliteit. Daarom wordt aan inschrijvers gevraagd om in hun aanbieding te beschrijven hoe zij omgaan met werkgerelateerde mobiliteit en CO2eq-uitstoot op dit project. Inschrijver moet daarbij ten minste de reisbewegingen in kaart brengen en in de praktijk toe te passen oplossingen voor CO2-reductie/-minimalisatie beschrijven.

Inschrijvers dienen een specificatie te verstrekken van het voertuig/de voertuigen (werkgerelateerde mobiliteit) dat zal c.q. die zullen worden gebruikt voor deze Opdracht, inclusief het aantal kilometers dat (o.b.v. het op te stellen Plan van Aanpak, zie G1.1) afgelegd zal worden en de bijbehorende identificatiekenmerken. Op basis van vervoermiddelen en de plegen inzet daarvan moet Inschrijver een onderbouwde opgave doen van de berekende CO2-equivalent gedurende de gehele initiële contractperiode (o.b.v. https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/).

De gebruikte vervoermiddelen m.b.t. de werkgerelateerde mobiliteit moeten allen minimaal voldoen aan de Euro 6-norm/emissieklasse 6.

Bij de beoordeling van dit subgunningscriterium wordt derhalve gekeken naar:
· de mate van inzet van fossiele brandstofvrije voertuigen (voor de duidelijkheid: hybride voertuigen (fossiele brandstof i.c.m. elektrisch/waterstof rijden) en voertuigen die op (een vorm van) biodiesel rijden worden niet gezien als “fossiele brandstofvrije voertuigen);
· de logistiek van inzet voertuigen en daaruit volgende berekening van het aantal te rijden kilometers t.b.v. c.q. in het kader van de onderhavige Opdracht;
· de volledigheid van opgave inzet materieel/voertuigen en de (consistente/juiste) vertaling daarvan in de berekende CO2eq uitstoot.

(De beschrijving mag maximaal uit 1 pagina A4 bestaan met lettergrootte 10, Arial, inclusief ondersteunend beeldmateriaal, plus 1 pagina t.b.v. de CO2eq berekening, links en verwijzingen naar externe bronnen worden niet gevolgd)


[bookmark: _Toc10471398]







Ieder subgunningscriterium wordt afzonderlijk o.b.v. onderstaande tabel beoordeeld.

	Cijfer
	Waardering
	Beschrijving

	10
	Uitstekend 
	Er is sprake van een inhoudelijk relevante en toepasselijke reactie op hetgeen is gevraagd waarbij alle door Opdrachtgever gevraagde aspecten en/of door Inschrijver aangedragen aspecten helder zijn beschreven, uitstekend zijn uitgewerkt, projectspecifiek en compleet zijn. De reactie roept bij de beoordelingscommissie geen vragen op.

	8
	Goed 
	Er is sprake van een inhoudelijk relevante en toepasselijke reactie op hetgeen is gevraagd waarbij alle door Opdrachtgever benoemde aspecten en/of door Inschrijver aangedragen aspecten kwalitatief voldoende zijn uitgewerkt maar niet allemaal projectspecifiek zijn gemaakt en/of inhoudelijk vragen/twijfels oproepen bij de beoordelingscommissie op niet door Opdrachtgever specifiek benoemde aspecten.

	6
	Voldoende 
	Er is sprake van een inhoudelijk relevante en toepasselijke reactie op hetgeen is gevraagd waarin alle gevraagde en/of door Inschrijver aangedragen aspecten kwalitatief voldoende zijn uitgewerkt maar niet of nauwelijks projectspecifiek zijn gemaakt en/of er op kritieke onderdelen (voortvloeiend uit hetgeen door OG is gevraagd) vragen en/of twijfels oproepen bij de beoordelingscommissie. 

	4
	Onvoldoende
	Er is sprake van een inhoudelijk niet (geheel) relevante reactie die niet of onvoldoende voldoet c.q. invulling geeft aan het gestelde criterium (de toelichting geeft onvolledige informatie waardoor bij de beoordelingscommissie het vertrouwen ontbreekt op een adequate uitvoering van het gevraagde). 

	2
	Slecht
	Er is sprake van de constatering dat (een deel van) de gevraagde informatie/toelichting/uitwerking ontbreekt en/of is inhoudelijk niet relevant, dan wel voldoet geheel niet aan het criterium.

	0
	Niet of nauwelijks ingevuld/te beoordelen
	Geen noemenswaardige inspanningen verricht om ter zake duidelijk te maken waar men voor staat c.q. hoe invulling wordt gegeven aan hetgeen is gevraagd.



De nummerplaten van de in te zetten voertuigen zullen worden getoetst door de betrokken inkoopadviseur. Niet benoemde voertuigen mogen pas na akkoord/toestemming van Opdrachtgever worden ingezet. Een vervangend voertuig dient minimaal dezelfde wijze van voortbrenging te hebben als het voertuig dat wordt vervangen.
[bookmark: _Toc159504375][bookmark: _Toc167700725]Prijs
Uw ‘Prijs’ dient zoals reeds genoemd in een separaat bestand in uw inschrijving te worden toegevoegd. Pas na beoordeling van de kwalitatieve subgunningscriteria worden de prijsbestanden geopend en de scores op prijs berekend. De inschrijver met de laagste inschrijfsom behaalt het maximaal aantal te behalen punten, namelijk 300 op het gunningscriterium G2 Prijs. De score van de overige inschrijvers wordt als volgt berekend:

			  (P  -/-  P-laagste)
S =  300 x 	( 1 -/-  (((------------------------ ))
			       P-laagste

S: Score
P: inschrijfsom van de te beoordelen inschrijver
P-laagste: laagste inschrijfsom van alle inschrijvers

De score wordt op 2 decimalen afgerond waarbij “x,005” en hoger naar boven wordt afgerond en daaronder naar beneden wordt afgerond.

Indien de door inschrijver aangeboden inschrijfsom zoveel hoger is dan de laagst aangeboden inschrijfsom dat het eindcijfer negatief wordt, ontvangt inschrijver nul (0) punten.

1.2 [bookmark: _Toc130219727]Gunningsvoorbehoud
Binnen voorliggende aanbesteding geldt een gunningsvoorbehoud. Dat wil zeggen dat de Inschrijving(en) die naar het oordeel van de Aanbestedende dienst voor gunning in aanmerking komt, gehouden is aan specifieke voorbehouden alvorens wordt overgegaan tot definitieve gunning.



1.2.1 Bibob
Deze aanbesteding wordt uitgevoerd onder “Bibob-regime”. Dit houdt in dat de winnaar van de aanbesteding een Bibob-onderzoek kan ondergaan, waarna er alleen sprake kan zijn van definitieve gunning indien het Bibob-onderzoek geen informatie oplevert op basis waarvan de Aanbestedende dienst geen overeenkomst wil of kan sluiten. 

De Aanbestedende dienst heeft in het kader van het Bibob-onderzoek de mogelijkheid, maar niet de plicht, om het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur een advies te laten uitbrengen. Die verplichting is ook niet aanwezig indien de Aanbestedende dienst voornemens is de Inschrijving van de onderzochte (rechts)persoon op basis van de via de wet Bibob verkregen informatie als ongeldig terzijde te schuiven. 

Indien de Aanbestedende dienst een geldige Inschrijving van een rechtspersoon als Economisch Meest Voordelige Inschrijving beschouwt, zal zij in deze aanbesteding een (voorlopige) gunningsbeslissing uitbrengen. De rechtspersoon die in het kader van de (voorlopige) gunningsbeslissing als winnaar wordt aangewezen kan dan worden gevraagd:

1. om de bewijsstukken met betrekking tot het UEA in te dienen op de wijze en binnen de termijnen zoals genoemd in deze aanbestedingsleidraad;
2. om het door Opdrachtgever toe te zenden Bibob-vragenformulier in te vullen, en, samen met de in dit formulier genoemde bewijsmiddelen, binnen 5 werkdagen in te dienen;
· als bewijsstukken voor het voornoemde formulier dient u in ieder geval mee te sturen:
· een kopie van het aandelenregister;
· een organogram van het bedrijf en zuster, moeder en dochterbedrijven;
· een kopie van het ID van door Opdrachtgever/Bureau Bibob benoemde natuurlijke personen;
· afhankelijk of de rechtspersoon die de Inschrijving heeft ingediend de afgelopen 3 jaar vrijwillig jaarrekeningen heeft opgemaakt of dit heeft gedaan op basis van een wettelijke verplichting: 
· de jaarrekeningen van de afgelopen 3 boekjaren;
· Indien de rechtspersoon die de Inschrijving heeft ingediend nog geen 3 boekjaren heeft afgerond, dienen die jaarrekeningen die zijn opgemaakt van de afgeronde boekjaren te worden overgelegd.

Indien u niet of niet binnen de genoemde termijn de gevraagde stukken aanlevert wordt uw Inschrijving als ongeldig terzijde gelegd en wordt een nieuwe (voorlopige) gunningsbeslissing genomen.

Gedurende het Bibob-onderzoek kan de Aanbestedende dienst inschrijver om nadere of nieuwe informatie vragen. Inschrijver dient die zo snel als mogelijk bij de Aanbestedende dienst aan te leveren, maar in ieder geval binnen de in de aanvraag om informatie genoemde termijn bij gebreke waarvan de Inschrijving als ongeldig terzijde zal worden gelegd en een nieuwe (voorlopige) gunningsbeslissing zal worden genomen.

Indien u op het voornoemde Bibob-vragenformulier niet die gegevens heeft vermeld en/of bewijsmiddelen heeft overgelegd waarvan u wist of kon weten of vermoeden dat deze van belang konden zijn voor het te vormen oordeel op basis van het Bibob-onderzoek en/of u gegevens heeft overgelegd waarvan u wist of kon vermoeden dat deze de waarheid niet of niet volledig weergaven en dit blijkt nadat definitief gegund is en/of de Overeenkomst is gesloten is er sprake van een toerekenbare tekortkoming van de betreffende rechtspersoon, waarbij verzuim meteen intreedt. 

Op basis daarvan kan de Aanbestedende dienst de betreffende rechtspersoon een gefixeerde schadevergoeding/boete opleggen of de Overeenkomst beëindigen of ontbinden. Het is aan de Aanbestedende dienst om in het voorkomende geval een keuze te maken die haar gerade voorkomt. 

In het kader van deze aanbesteding hanteert de Aanbestedende dienst de standaard Alcateltermijn, die tevens een vervaltermijn is. Onder omstandigheden is het echter mogelijk dat binnen de genoemde termijn het Bibob-onderzoek niet is afgerond. De daadwerkelijke gunning/sluiten van het contract zal in dat geval dan ook later plaatsvinden dan genoemd in deze leidraad. 

Eenieder die bezwaar wil maken tegen de (voorlopige) gunningsbeslissing dient te handelen zoals voorgeschreven in paragraaf 3.6, ook indien de definitieve gunning/ het sluiten van het contract als gevolg van het Bibob-onderzoek pas enige tijd na het sluiten van de Alcateltermijn plaats zal vinden. 

Indien de (voorlopige) gunningsbeslissing wordt ingetrokken of de optie tot het sluiten van de Wachtkamerovereenkomst wordt gelicht, zal met betrekking tot de (rechts)persoon met wie de provincie dan voornemens is een contract te sluiten, ook een Bibob-onderzoek worden uitgevoerd, op de wijze zoals hier vermeld. 


[bookmark: _Toc9425463][bookmark: _Toc167700726]Checklist

Hieronder treft u een checklist aan van alle documenten die u als Inschrijver dient over te leggen, welke formats u daarbij dient te hanteren en op welke wijze u uw Inschrijving dient samen te stellen. 

	In de dienen bij Inschrijving

	Omschrijving
	Over te leggen door:
(Inschrijver / combinanten / onderaannemers indien op betreffende onderaannemer(s) een beroep op Derden wordt gedaan om te voldoen aan geschiktheidseisen)
	Format

	Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
	Inschrijver / alle combinanten / alle betreffende onderaannemers
	Let op: door iedere deelnemer aan een Samenwerkingsverband (combinatie) dient separaat het UEA te worden ingediend.

Een onderaannemer dient eveneens een UEA over te leggen indien hij als Derde wordt benoemd om aan geschiktheidseisen (i.c. het BRL 6000 certificaat en/of NEN-EN-ISO 9001:2015) te voldoen.

	Uittreksel inschrijving nationale handelsregister
	Inschrijver / alle combinanten / alle betreffende onderaannemers
	Let op: door iedere deelnemer aan het Samenwerkingsverband (combinatie) dient dit separaat te worden ingediend.
Een onderaannemer waar i.h.k.v. geschiktheidseisen een beroep op wordt gedaan, dient dit eveneens in te dienen.

	Verklaring Russische betrokkenheid
	Bijlage Verklaring Russische betrokkenheid invullen, eventueel rechtsgeldig ondertekenen en bijvoegen.

Let op: door iedere deelnemer aan het Samenwerkingsverband (combinatie) dient dit separaat te worden ingediend.
	Zie Bijlage.

	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
	Inschrijver
	Kopie van geldige/lopende polis(sen) bijvoegen, alsmede (indien nodig) een bewijs van betaling van premies voor lopend verzekeringsjaar.

	NEN-EN-ISO 9001:2015 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen' of gelijkwaardig
	Inschrijver / penvoerder Combinatie
	Afschrift certificaat of ander bewijs (zoals b.v. een kwaliteitshandboek indien “gelijkwaardig”).

	BRL 6000 en protocol 6001
	Inschrijver / penvoerder Combinatie
	Afschrift certificaat/protocol.

	Formulier referentieproject
	Gezamenlijk
	Bijlage Format kerncompetenties per competentie invullen en bijvoegen.

	Rechtsgeldige getekende tevredenheidsverklaring referenties
	Van betreffende onderneming/referent
	Zie ook Format kerncompetenties.

	G1 Kwalitatieve gunningcriteria
	Inschrijver
	Schriftelijke reactie per subgunningscriterium, al dan niet ondersteund door gevraagde/benoemde bescheiden conform vereisten en deze bijvoegen.

	G2 Prijs
	Inschrijver
	Inschrijfbiljet (PDF) / Inschrijfstaat (PDF en xls(x)), invullen, PDF rechtsgeldig ondertekenen en in beide formaten invoegen.

	
	
	

	Aan te leveren na een verzoek daartoe door Opdrachtgever 

	Omschrijving
	Over te leggen door:
(Inschrijver / combinanten / onderaannemers indien op betreffende onderaannemer(s) een beroep op Derden wordt gedaan om te voldoen aan geschiktheidseisen)

	Gedragsverklaring aanbesteden
	Inschrijver / alle combinanten / alle betreffende onderaannemers

	Verklaring belasting en sociale premies
	Inschrijver / alle combinanten


[bookmark: _Toc12976887]
	Aan te leveren door beoogd Opdrachtnemer in de standstill-termijn

	B-VCA certificaat
	Kopie/afschrift van een of meerdere geldig(e) en toepasselijk certifica(a)t(en) voor alle in te zetten personen waar het gevraagde certificaat op ziet.




[bookmark: _Toc167700727]Bijlage 1a Inschrijvingsbiljet
	De hierna te noemen Inschrijvers:

a. ________________________________________________________________________  1.
gevestigd te: __________________________________________________________________________  2.

b. ________________________________________________________________________  1.
gevestigd te: __________________________________________________________________________  2.

c. ________________________________________________________________________  1.
gevestigd te: __________________________________________________________________________  2.




	verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van project 20983 aan te nemen voor het fictieve bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
____________________________________________________________________ euro     3
____________________________________________________________________ euro     4
Het ter zake van de omzet belasting verschuldigde bedrag bedraagt:
____________________________________________________________________ euro     3
____________________________________________________________________ euro     4




	De door de Inschrijver(s) op te geven verrekenprijzen/all-in uurtarieven, waarin geen bedragen voor omzet-
belasting zijn begrepen, zijn vermeld op de bijgaande ondertekende Inschrijfstaat


	De Inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de Inschrijving en de
uitvoering van de Opdracht te vertegenwoordigen aan de hierboven onder “a.” genoemde Inschrijver.


	De Inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de aankondiging, het bestek of beschrijvend document, de nota van inlichting(en) en/of het proces-verbaal van aanwijzing.




	
Gedaan te ______________________________ (plaats) de _________________________ (datum)

De Inschrijver(s)

a. _______________________ b. _______________________ c. _______________________ (handtekening)





Toelichting
1. Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2. Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.
3. Bedrag in cijfers.
4. Bedrag in letters.



[bookmark: _Toc167700728]Bijlage 1b Inschrijfstaat project 20983
Inschrijver dient de separaat bij dit document gevoegde Inschrijfstaat (.xls) in te vullen en deze ingevulde Bijlage bij zijn Inschrijving in te voegen, alsmede een rechtsgeldig ondertekende .pdf-versie daarvan.
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Overeenkomst bij de Europese aanbesteding
Directievoering, Toezicht en in voorkomend geval Milieukundige begeleiding (MKB)
[bookmark: _Hlk139293994]Natuurinrichting Marickenland – Deelgebied 1




[bookmark: _Hlk166662346]De ondergetekenden, 

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de provincie Utrecht, gevestigd aan de Archimedeslaan 6, 3584 BA te Utrecht, te dezen krachtens volmacht van de Commissaris van de Koning, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam Functie Team en handelend ter uitvoering van het Organisatiebesluit Provincie Utrecht 2022 juncto Mandaatbesluit secretaris,

De publiekrechtelijke rechtspersoon, Staatsbosbeheer, gevestigd aan het Smallepad 5, 3811MG te Amersfoort te dezen krachtens volmacht rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S. Thijsen, Directeur,

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente De Ronde Venen, gevestigd aan de Croonstadtlaan 111, 3641AL te Mijdrecht, te dezen krachtens volmacht rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van Uden, Wethouder,

hierna gezamenlijk te noemen: Opdrachtgever,

op grond van verstrekte volmachten, namens dezen de Provincie Utrecht,

en

Opdrachtnemer, Naam opdrachtnemer, gevestigd aan de Straat & Huisnummer, Postcode te Plaats, bekend onder KvK-nummer: KvK-nummer te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam Functie, hierna te noemen: Opdrachtnemer,

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen.

Overwegende dat:

· De Opdrachtgever op [datum invullen] een Europese openbare aanbesteding heeft gehouden, kenbaar onder het nummer 20983, gedaan heeft (hierna te noemen: de Aanbesteding);
· Opdrachtnemer daartoe op [datum invullen] een inschrijving heeft ingediend (hierna te noemen: de Inschrijving);
· De Opdrachtgever de Opdrachtnemer definitief heeft gegund. Conform de aanbestedingsleidraad komt de Overeenkomst pas tot stand door het tekenen van deze Overeenkomst. 
· Deze Overeenkomst is hiernaast bedoeld om een aantal administratieve processen in te kunnen regelen. Voor de inhoudelijke kant van het contract dienen de Aanbestedingsstukken in combinatie met de Inschrijving geraadpleegd te worden. 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1.        Definities
1.1. 	Overeenkomst: deze (getekende) overeenkomst, welke onderdeel uitmaakt van de overeenkomst;
1.2.		Overeenkomst: alle Aanbestedingsstukken, Inschrijving, onderhavige Overeenkomst;
1.3.		Aanbestedingsstukken: alle op TenderNed gepubliceerde stukken, waaronder in ieder geval de aanbestedingsleidraad met bijlagen en de nota’s van inlichtingen.
1.4.	Inschrijving; de door Opdrachtnemer ingediende inschrijving, inclusief een eventuele toelichting/uitleg (schriftelijk en mondeling) op de inschrijving. 

2.	Toepasselijkheid AIV Provincies 2022
2.1.	Op deze overeenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022 (AIV Provincies 2022) van toepassing. Andere algemene of bijzondere voorwaarden, waaronder begrepen de algemene voorwaarden van Leverancier, zijn niet van toepassing. 
2.2	Leverancier verklaart een exemplaar van de AIV provincies 2022 te hebben ontvangen en bekend te zijn met de inhoud daarvan.


3.	Werkzaamheden
3.1.	De werkzaamheden ten behoeve van de opdracht bestaan uit hetgeen is opgenomen in de Aanbestedingsstukken en Inschrijving. 
3.2.	De dienstverlening zal worden verricht op de wijze als weergegeven in deze Overeenkomst. De Overeenkomst bestaat uit verschillende stukken die allen onlosmakelijk deel uitmaken van deze Overeenkomst. Voor zover de stukken met elkaar in tegenstrijdigheid zijn, geldt de rangorde zoals hieronder vermeld, waarbij de hoger genoemde bijlage prevaleert boven de lager genoemde:
· de onderhavige Overeenkomst;
· de door de Opdrachtgever gepubliceerde nota’s van inlichtingen, waarvan degene met de meer recente datum prevaleert boven die met een eerdere datum;
· de (overige) Aanbestedingsstukken, inclusief bijlagen (behoudens de ; 
· AIV Provincies 2022;
· de Inschrijving van Opdrachtnemer inclusief bijlagen, tenzij hetgeen in de Inschrijving is opgenomen boven de door de Opdrachtgever gestelde eisen gaat. Voor die onderdelen prevaleert de Inschrijving boven de Aanbestedingsstukken.
3.3.	Opdrachtnemer zal zijn prestaties goed en zorgvuldig uitvoeren met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, waarbij Opdrachtnemer Opdrachtgever tijdig en adequaat van mogelijke problemen bij de uitvoering van de Overeenkomst informeert. 

4.	Inwerkingtreding en duur
4.1.	Deze Overeenkomst is aangegaan op [invullen begindatum], voor een initiële looptijd van [invullen] maanden (incl. 1 jaar onderhoudsperiode).
4.2.	Na het verstrijken van deze periode heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de Opdracht te verlengen tegen dezelfde voorwaarden voor zover dit is opgenomen in de Aanbestedingsstukken (te weten voor de periode dat het werk, waar de in het kader van deze Overeenkomst genoemde werkzaamheden op zien, later wordt opgeleverd).
4.3.	Indien door Opdrachtnemer reeds uitvoering aan de werkzaamheden is gegeven voordat deze Overeenkomst door Partijen is ondertekend, geschiedt de uitvoering voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
4.4.	Deze overeenkomst kan door de Opdrachtgever te allen tijde worden beëindigd met in acht name van een opzegtermijn van 60 kalenderdagen. 
4.5.	Een opzegging door de Opdrachtgever geschiedt schriftelijk.

5.	Prijs en betaling
5.1.	Opdrachtnemer zal de werkzaamheden verrichten tegen de prijzen/tarieven zoals opgenomen in de Inschrijving en conform het volgende betaalschema: maandelijks, achteraf. Van het voorgaande kan, mits tussen Partijen overeengekomen, worden afgeweken.
5.2.	De prijs en de tarieven zijn exclusief BTW en betreffen alle in het kader van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en te leveren goederen, alsmede alle overige kosten, zoals, dus niet beperkt tot kosten van training of inwerking van personeel, reis-, verblijf-, voorrij- en administratiekosten, kosten van de verpakking en verwijdering van de verpakking en overlegkosten met de Provincie tenzij in de Aanbestedingsstukken expliciet anders is overeengekomen.
5.3. 	Iedere door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever toegestuurde factuur, dient te voldoen aan de wettelijke gestelde factuurvereisten en dienen een specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden te bevatten.
5.4.	De facturen dienen te worden verzonden naar facturen@provincie-utrecht.nl. De facturen, inclusief bijbehorende bijlagen, dienen per factuur in één PDF-format te worden aangeleverd en onder de vermelding van: 
Provincie Utrecht 
Crediteurenadministratie
T.a.v. LLO / Contactpersoon dhr. G. van Lopik
Postbus 80300
3508 TH Utrecht.
5.5.	Opdrachtnemer factureert onder vermelding van verplichtingennummer: [Nader in te vullen].	

6.	Prijswijzigingen
6.1.	Op prijswijzigingen is het bepaalde in de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022 van toepassing voor zover niet anders vermeld in de Aanbestedingsleidraad en eventuele Nota’s van Inlichtingen.
6.2.	Indexeren van tarieven is slechts mogelijk voor zover toegestaan in de Aanbestedingsstukken (i.c. de Aanbestedingsleidraad en eventuele Nota’s van Inlichtingen) en vindt plaats op basis van de Consumentenprijsindex, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (Indexcijfer 2015 = 100) o.b.v. de jaarmutatie CPI (indexatie over 2025 betreft dus jaarmutatie CPI 2024, etc.).


7.	Meerwerk
7.1.	Op meerwerk is het bepaalde in de AIV Provincies 2022 van toepassing. 
7.2.		Niet door Partijen schriftelijk overeengekomen overschrijdingen van de maximale overeenkomstwaarde komen altijd voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

8.	Contactpersonen
8.1.	Contactpersoon namens Opdrachtgever voor de uitvoering van deze Overeenkomst is de heer G. van Lopik; contactpersoon namens Opdrachtnemer is [invullen Contactpersoon]. Bij wijziging van de contactpersoon van een Partij deelt deze de naam met motivatie van de wijziging terstond schriftelijk mede aan de contactpersoon van de andere Partij. 
8.2.	Contactpersonen van Partijen houden zo vaak overleg als voor een goede uitvoering van de opdracht en/of Overeenkomst door de Provincie nodig wordt geacht. De door Partijen te maken overlegkosten zijn voor eigen rekening. 

9. MVOI
9.1. De in de Aanbestedingsleidraad en Nota’s van Inlichtingen van toepassing verklaarde MVOI (uitvoerings)vereisten, dan wel een daaraan overstijgend (en daarmee prevalerend) aanbod van Opdrachtnemer, worden geacht hier integraal te zijn opgenomen.
9.2. Gedurende de looptijd van de overeenkomst garandeert Leverancier dat wordt voldaan aan de in lid 1 genoemde eisen en/of randvoorwaarden.
9.3. De Provincie is te allen tijde gerechtigd gedurende de looptijd van de overeenkomst bewijsmiddelen ter verificatie, over het voldoen aan lid 1, op te vragen bij de Leverancier. Leverancier dient deze binnen 3 weken over te leggen aan de Provincie. 

10.	Algemeen.
10.1.	Kennisgevingen die Partijen op grond van de Overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats door de daartoe door Partijen aangewezen contactpersonen, met uitzondering van Verzoeken tot Wijziging, die door de binnen Partijen gevolmachtigde medewerkers dienen te worden getekend, tenzij de contactpersonen zelf gevolmachtigd zijn. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk door een bevoegde persoon zijn bevestigd.
10.2	Wijzigingen in de Overeenkomst, die niet schriftelijk door de Provincie zijn bevestigd, zijn niet rechtsgeldig.
10.3.	Wijzigingen in de Overeenkomst worden door Opdrachtgever aan de contactpersoon van Leverancier en aan de contractbeheerder van Opdrachtgever (inkoop@provincie-utrecht.nl) verzonden.
10.4.	Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de wet anders voorschrijft worden rechtsgeschillen voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.
10.5	Opdrachtgever gaat ervan uit dat op basis van de Overeenkomst de Opdrachtnemer geen persoonsgegevens voor Opdrachtgever verwerkt. Indien Opdrachtnemer van mening is dat dit mogelijk wel het geval is dient hij per direct Opdrachtgever hierover te informeren. De betreffende gegevens dient hij, tot dat zeker is dat er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens voor Opdrachtgever, te behandelen alsof dit wel het geval is en gepaste maatregelen nemen. 
10.6	Opdrachtnemer gaat met alle van of voor Opdrachtgever ontvangen informatie (op welke wijze ook ontvangen) zorgvuldig om. Dit houdt in ieder geval in dat Opdrachtnemer weet wie uit zijn organisatie de informatie onder zich heeft en dat deze persoon de informatie niet verder verspreidt dan strikt noodzakelijk en niet voor andere dan de overeengekomen doeleinden gebruikt. Na afloop van de opdracht zorgt de Opdrachtnemer dat alle relevante of in de toekomst mogelijk relevante informatie met betrekking tot de Overeenkomst aan Opdrachtgever wordt verstrekt en de informatie in zijn organisatie wordt verwijderd. 
10.7	Indien Opdrachtnemer vermoedt of weet dat er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling, in welke vorm dan ook, dan meldt hij dit per omgaande aan Opdrachtgever en neemt, totdat er zekerheid is dat er geen sprake is van daadwerkelijke belangenverstrengeling per omgaande adequate maatregelen om dit te voorkomen of te beëindigen. 

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud,

Hoogachtend,
De provincie Utrecht,					Voor akkoord:
namens deze de Commissaris van de Koning,		…………………	[invullen naam Opdrachtnemer]
mede namens Staatsbosbeheer en de gemeente		…………………	[plaats]
De Ronde Venen,


Mw. drs. A.G. Knol-Van Leeuwen		………..………. [ondertekenaar Opdrachtnemer]
Algemeen Directeur					…………..……. [functie ondertekenaar]:


[bookmark: _Toc12976890][bookmark: _Toc141265896][bookmark: _Toc167700730][bookmark: _Hlk159227685]Bijlage 3 KLACHTENREGELING AANBESTEDEN PROVINCIE UTRECHT 2023
Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. klager: een natuurlijk persoon of rechtspersoon of diens onderaannemer, die belang heeft bij de verwerving van een specifieke overheidsopdracht of een brancheorganisatie of branche gerelateerd adviescentrum optredend namens één of meerdere leden, en een klacht heeft ingediend;
b. ontwerpklacht: een klacht die ziet op de door de provincie gestelde eisen, contractvoorwaarden, selectiecriteria, gunningscriteria of andere aspecten van de inrichting van de aanbestedingsprocedure; 
c. provincie: provincie Utrecht, zijnde de aanbestedende dienst die de aanbesteding uitvoert waarover wordt geklaagd.

Artikel 2 Klachtenloket
1. De provincie heeft een klachtenloket, dat belast is met de onafhankelijke behandeling van en de advisering over de klacht tegen de provincie. 
2. Het klachtenloket bestaat uit één of meerdere personen.
3. Personen die werken bij het klachtenloket kunnen werkzaam zijn bij de provincie, maar ook bij een andere aanbestedende dienst of bij een extern bureau.

Artikel 3 Reikwijdte procedure 
1. Een klacht kan:
a. een ontwerpklacht zijn; of
b. gericht zijn tegen een terzijdeleggings-, selectie-, gunnings- of intrekkingsbeslissing; of
c. worden ingediend als de provincie naar de mening van klager een opdracht ten onrechte middels een niet-passende procedure, of geheel niet, heeft aanbesteed.
2. Een klacht heeft betrekking op een aanbesteding of opdracht van de provincie waarop de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is of waarop de provincie de Aanbestedingswet 2012 (al dan niet gedeeltelijk) van toepassing heeft verklaard.
3. Buiten de reikwijdte van deze klachtenprocedure vallen klachten over:
a. de inhoud van het (aanbestedings)beleid van de provincie;  
b. een aanbesteding waarbij voorafgaand aan het indienen van de klacht definitief is gegund, tenzij in het geval als bedoeld in lid 1 sub c van dit artikel;
c. een versnelde procedure als bedoeld in artikel 2.74 van de Aanbestedingswet 2012;
d. een aanbestedingsprocedure waarover reeds een gerechtelijke procedure aanhangig is of waarover de rechter reeds een uitspraak heeft gedaan.

Artikel 4 Vereisten klacht
1. De klacht wordt verzonden aan het hiervoor bestemde mailadres van de provincie: klachtenmeldpunt@provincie-utrecht.nl.
2. De klacht is schriftelijk, in de Nederlandse taal opgesteld, en bevat ten minste:
a. de naam, het telefoonnummer en het (e-mail)adres van de klager;
b. de dagtekening;
c. de naam en het kenmerk van de aanbesteding waarop de klacht betrekking heeft;
d. een beschrijving en onderbouwing van de klacht;
e. indien mogelijk, een voorgestelde oplossing(srichting) voor de klacht.
3. Indien de klacht niet ten minste de in lid 2 genoemde elementen bevat krijgt klager de mogelijkheid dit verzuim binnen drie kalenderdagen te herstellen. In geval van een ontwerpklacht geldt dat deze termijn de uiterste datum voor het indienen van aanmeldingen of inschrijvingen niet kan overschrijden.

Artikel 5 Ontvankelijkheid
1. Een klacht is ontvankelijk, als:
a. de klacht valt onder de reikwijdte van deze procedure als beschreven in artikel 3, eerste en tweede lid; en
b. voldaan is aan de vereisten als beschreven in artikel 4; en
c. de klacht binnen de termijn als beschreven in artikel 6 lid 1 is ingediend; en
d. voorafgaand aan het indienen van de klacht over het aspect waarover hij klaagt een vraag voor de Nota van Inlichtingen is gesteld.
2. Het bepaalde onder artikel 5 lid 1 sub d. geldt niet indien:
i. de klacht betrekking heeft op handelingen die gedateerd zijn ná het laatste moment waarop nog vragen konden worden gesteld voor een nota van inlichtingen; of
ii. de bepaling waarover wordt geklaagd objectief gezien voor meerderlei uitleg vatbaar is; of 
iii. klager voorafgaand aan het indienen van een klacht over een terzijdeleggings-, selectie-, gunnings-, of intrekkingsbeslissing de provincie Utrecht verzocht heeft om een toelichting op die beslissing. 
iv. De klacht betrekking heeft op het naar de mening van klager ten onrechte middels een niet-passende procedure, of geheel niet, aanbesteden van een opdracht.

Artikel 6 Tijdigheid en opschorting
1. De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt:
a. ingeval van een ontwerpklacht uiterlijk zeven kalenderdagen na publicatie van de nota van inlichtingen waar de klacht betrekking op heeft, tenzij in de  aanbestedingsstukken een andere periode van indienen is bepaald;
b. ingeval van een klacht over een terzijdelegging,- selectie- gunnings- of intrekkingsbeslissing uiterlijk zeven kalenderdagen na de toelichting van de aanbestedende dienst als bedoeld in artikel 5 lid 2 onder iii;
c. in afwijking van sub a) en b) bedraagt bij een onderhandse aanbesteding de termijn vier in plaats van zeven kalenderdagen;
d. ingeval van een klacht over het ten onrechte middels een niet-passende procedure of geheel niet aanbesteden door de provincie, binnen zes maanden na het sluiten van de overeenkomst waarop de klacht ziet. 
2. De aanbestedende dienst neemt tijdig een besluit over de gegrondheid van de klacht als volgt: 
a. in geval van een ontwerpklacht: de aanbestedende dienst deelt minimaal tien kalenderdagen vóór het moment van indiening van aanmeldingen of inschrijvingen het besluit over de gegrondheid van de klacht mee aan klager;
b. in geval van een klacht over een selectie- gunnings- of intrekkingsbeslissing: de aanbestedende dienst deelt minimaal tien kalenderdagen vóór het verstrijken van de in de aanbestedingsstukken vermelde stand still-termijn/vervaltermijn het besluit over de gegrondheid van de klacht mee aan klager; 
c. in afwijking van sub a) en b) deelt de aanbestedende dienst bij een onderhandse aanbesteding het besluit binnen zes in plaats van tien kalenderdagen aan de klager mee. 
d. ingeval van een klacht over het ten onrechte niet aanbesteden: de aanbestedende dienst deelt het besluit over de gegrondheid van de klacht binnen vier weken na de indiening daarvan mee aan klager, welke termijn zo nodig eenmaal kan worden verlengd met vier weken.  
3. Als een tijdige afhandeling van de ontwerpklacht niet mogelijk is, verschuift de provincie de uiterste datum van aanmelding of inschrijving zodanig dat de klager minimaal tien kalenderdagen heeft om de uitkomst van de klachtafhandeling mee te kunnen nemen in zijn aanmelding of inschrijving.
4. In afwijking van lid 3 verschuift bij een onderhandse aanbesteding de provincie de uiterste datum van inschrijving zodanig dat de klager minimaal 6 kalenderdagen heeft om de uitkomst van de klachtafhandeling mee te kunnen nemen in zijn inschrijving.
5. Als een tijdige afhandeling van een klacht over selectie- of gunningsbeslissing niet mogelijk is schort de provincie de door haar aangekondigde vervaltermijn zo nodig op zodat een klager na klachtafhandeling nog minimaal tien kalenderdagen heeft om andere rechtsbeschermingsmogelijkheden te benutten. 
6. De provincie kan afwijken van de opschortingsverplichting als bedoeld in het derde,  vierde en vijfde lid, als er zwaarwegende redenen zijn waarom de aanbestedingsprocedure doorgang behoort te vinden. De provincie motiveert dit schriftelijk aan klager.
7. Het indienen van een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts heeft geen invloed op het uiterlijke moment van aanmelding of inschrijving en schort de vervaltermijn voor de inzet van rechtsbescherming niet op.

Artikel 7 Klachtenprocedure 
1. De behandeling van de klacht door het klachtenloket is kosteloos.
2. Het klachtenloket begint zo spoedig mogelijk met de behandeling van de klacht, zet dit voortvarend voort en houdt daarbij zoveel als mogelijk rekening met de planning van de aanbestedingsprocedure.
3. Het klachtenloket bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de klacht per e-mail aan de klager. In de ontvangstbevestiging wordt vermeld dat het klachtenloket de klacht behandelt conform deze regeling.
4. Als de klacht niet ontvankelijk is, deelt het klachtenloket dit gemotiveerd aan de klager mee.  
5. De behandeling van een klacht geschiedt door één of meerdere personen die niet inhoudelijk betrokken zijn geweest bij de aanbesteding waarop de klacht betrekking heeft. 
6. Het klachtenloket kan in verband met de voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van de klacht alle gewenste inlichtingen inwinnen of doen inwinnen. 
7. Het klachtenloket verstrekt gelijktijdig een schriftelijk advies over de gegrondheid van de klacht aan klager en de provincie. 
8. De provincie maakt haar beslissing op de klacht zo spoedig mogelijk bekend  aan klager. Als de provincie het advies van het klachtenloket opvolgt, kan de provincie voor de motivering van haar beslissing verwijzen naar het advies van het klachtenloket. Als de provincie het advies van het klachtenloket niet opvolgt, motiveert zij schriftelijk waarom wordt afgeweken van het advies. 
9. De provincie maakt de uitkomst van de klachtafhandeling van een ontwerpklacht geanonimiseerd bekend in een Nota van Inlichtingen of via de berichtenmodule van het aanbestedingsplatform.

Artikel 8 Gerechtelijke procedure 
Het klachtenloket beëindigt de behandeling van de klacht als klager een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt over de aanbesteding waarop de klacht betrekking heeft of als een ander dan klager over het aspect waarop de klacht ziet een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt. 

Artikel 9 Verantwoording
Gedeputeerde Staten rapporteren jaarlijks aan Provinciale Staten. Er wordt in ieder geval gerapporteerd over: 
a. het aantal klachten; 
b. of en hoeveel klachten gegrond of ongegrond zijn bevonden; en 
c. wat de provincie heeft geleerd naar aanleiding van de behandelde klachten. 

Artikel 10 Evaluatie
De provincie evalueert periodiek het functioneren van de klachtbehandeling, waarbij aandacht is voor de ervaringen van klagers.

Artikel 11 Slotbepalingen
1. [bookmark: _Hlk119923287]Deze regeling wordt aangehaald als “Klachtenregeling aanbesteden provincie Utrecht 2023”.
2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin deze wordt geplaatst onder gelijktijdige intrekking van het Gemeenschappelijke reglement klachtafhandeling provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland (P4-midden). 


[bookmark: _Toc141265897][bookmark: _Toc167700731]Bijlage 4 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

(separaat toegevoegd)


[bookmark: _Toc141265898][bookmark: _Toc167700732]Bijlage 5 Format Kerncompetenties 
[bookmark: _Hlk166836731]Betreft aanbesteding: 
Directievoering, Toezicht en in voorkomend geval Milieukundige begeleiding t.b.v. Natuurinrichting Marickenland – Deelgebied 1

Kenmerk: 20983
Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en de gemeente De Ronde Venen

De in deze leidraad opgenomen kerncompetenties zijn hieronder nogmaals opgenomen.

[bookmark: _Hlk167701093]Het is Inschrijvers NIET toegestaan om het (hieronder opgenomen) “format Kerncompetenties” zonder tekstbeschrijving van de kerncompetentie ter invulling/ondertekening aan een referent aan te bieden.

Kerncompetentie 1: Het op een correcte wijze kunnen uitvoeren van directievoering volgens de UAV 2012 t.a.v. cultuur- en civieltechnische werkzaamheden met als doel natuurinrichting, die worden verricht op een slecht draagkrachtige ondergrond. Het referentiewerk dient een aanvankelijke contractwaarde te hebben van minimaal € 1.000.000,00 exclusief BTW.

	[bookmark: _Hlk166836555]Kerncompetentie: 1 (t.a.v. Directievoering)

	Naam referentie-organisatie
	<…>


	Adresgegevens referentie-organisatie
	<…>


	Activiteiten referentie-organisatie
	<…>



	Contactpersoon referentie-organisatie
	<…>


	Telefoonnummer contactpersoon referentie-organisatie
	<…>


	E-mail contactpersoon referentie-organisatie
	<…>


	Betreft opdracht (incl. projectnummer):
	<…>

	Naam uitvoerende partij Kerncompetentie en hoedanigheid:
	<naam>

Hoedanigheid: combinant / zelfstandig / hoofdaannemer / onderaannemer (doorhalen wat niet van toepassing is)

	Beschrijving c.q. omschrijving van door opdrachtnemer/uitvoerende partij uitgevoerde werkzaamheden waaruit de gevraagde kerncompetentie(s) blijkt/blijken. 




	<…>







	De gevraagde kerncompetentie(s) is/zijn tot volle tevredenheid van de referentieorganisatie verricht in de periode van 36 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een inschrijving. De complete opdracht hoeft nog niet volledig te zijn afgerond, maar de onderdelen waar de kerncompetentie betrekking op heeft, moeten gedurende minimaal een half jaar zijn of worden uitgevoerd.

In welke periode zijn de werkzaamheden als gevraagd bij de kerncompetentie uitgevoerd?





	Ja / Nee








Vanaf (maand/jaar): …………
Tot (maand/jaar): …………….

	Tevredenheid Referent

	Referent verklaart dat, door het voor referent naar volle tevredenheid uitvoeren of hebben uitgevoerd van deze opdracht, Inschrijver ervaring heeft in het kader van bovenge-noemde kerncompetentie(s).

De referent wordt gevraagd deze verklaring te ondertekenen dan wel dient Inschrijver een separate verklaring van (en rechtsgeldig ondertekend door) referent over te leggen waaruit blijkt dat de kerncompetentie(s) tot tevredenheid is/zijn uitgevoerd en (bij voorkeur zijn) geëvalueerd/opgeleverd. 

	Naam referent: ……………………
Functie referent: ………………….


Handtekening Referent (indien geen separate verklaring van referent wordt overgelegd):


…………………………….





[bookmark: _Hlk166836784]Betreft aanbesteding: 
Directievoering, Toezicht en in voorkomend geval Milieukundige begeleiding t.b.v. Natuurinrichting Marickenland – Deelgebied 1
Kenmerk: 20983
Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en de gemeente De Ronde Venen

Het is Inschrijvers NIET toegestaan om het (hieronder opgenomen) “format Kerncompetenties” zonder tekstbeschrijving van de kerncompetentie ter invulling/ondertekening aan een referent aan te bieden.

Kerncompetentie 2: Het op een correcte wijze kunnen uitvoeren van toezicht volgens de UAV 2012 t.a.v. cultuur- en civieltechnische werkzaamheden met als doel natuurinrichting, die worden verricht op een slecht draagkrachtige ondergrond. Het referentiewerk dient een aanvankelijke contractwaarde te hebben van minimaal € 1.000.000,00 exclusief BTW.

	Kerncompetentie: 2 (t.a.v. Toezicht)

	Naam referentie-organisatie
	<…>


	Adresgegevens referentie-organisatie
	<…>


	Activiteiten referentie-organisatie
	<…>


	Contactpersoon referentie-organisatie
	<…>


	Telefoonnummer contactpersoon referentie-organisatie
	<…>


	E-mail contactpersoon referentie-organisatie
	<…>


	Betreft opdracht (incl. projectnummer):
	<…>

	Naam uitvoerende partij Kerncompetentie en hoedanigheid:
	<naam>

Hoedanigheid: combinant / zelfstandig / hoofdaannemer / onderaannemer (doorhalen wat niet van toepassing is)

	Beschrijving c.q. omschrijving van door opdrachtnemer/uitvoerende partij uitgevoerde werkzaamheden waaruit de gevraagde kerncompetentie(s) blijkt/blijken. 



	<…>






	De gevraagde kerncompetentie(s) is/zijn tot volle tevredenheid van de referentieorganisatie verricht in de periode van 36 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een inschrijving. De complete opdracht hoeft nog niet volledig te zijn afgerond, maar de onderdelen waar de kerncompetentie betrekking op heeft, moeten gedurende minimaal een half jaar zijn of worden uitgevoerd.

In welke periode zijn de werkzaamheden als gevraagd bij de kerncompetentie uitgevoerd?
	Ja / Nee








Vanaf (maand/jaar): …………
Tot (maand/jaar): …………….

	Tevredenheid Referent

	Referent verklaart dat, door het voor referent naar volle tevredenheid uitvoeren of hebben uitgevoerd van deze opdracht, Inschrijver ervaring heeft in het kader van bovenge-noemde kerncompetentie(s).

De referent wordt gevraagd deze verklaring te ondertekenen dan wel dient Inschrijver een separate verklaring van (en rechtsgeldig ondertekend door) referent over te leggen waaruit blijkt dat de kerncompetentie(s) tot tevredenheid is/zijn uitgevoerd en (bij voorkeur zijn) geëvalueerd/opgeleverd. 
	Naam referent: ……………………
Functie referent: ………………….


Handtekening Referent (indien geen separate verklaring van referent wordt overgelegd):


…………………………….




Betreft aanbesteding: 
Directievoering, Toezicht en in voorkomend geval Milieukundige begeleiding t.b.v. Natuurinrichting Marickenland – Deelgebied 1
Kenmerk: 20983
Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en de gemeente De Ronde Venen

Het is Inschrijvers NIET toegestaan om het (hieronder opgenomen) “format Kerncompetenties” zonder tekstbeschrijving van de kerncompetentie ter invulling/ondertekening aan een referent aan te bieden.

Kerncompetentie 3: Het uit kunnen voeren van milieukundige begeleiding onder BRL 6000, protocol 6001 op een werk waar sprake is van een grondsanering. Het referentiewerk dient een initiële aanneemsom te hebben van minimaal € 500.000,00 exclusief BTW.

	Kerncompetentie: 3 (t.a.v. Milieukundige begeleiding)

	Naam referentie-organisatie
	<…>


	Adresgegevens referentie-organisatie
	<…>


	Activiteiten referentie-organisatie
	<…>


	Contactpersoon referentie-organisatie
	<…>


	Telefoonnummer contactpersoon referentie-organisatie
	<…>


	E-mail contactpersoon referentie-organisatie
	<…>


	Betreft opdracht (incl. projectnummer):
	<…>

	Naam uitvoerende partij Kerncompetentie en hoedanigheid:
	<naam>

Hoedanigheid: combinant / zelfstandig / hoofdaannemer / onderaannemer (doorhalen wat niet van toepassing is)

	Beschrijving c.q. omschrijving van door opdrachtnemer/uitvoerende partij uitgevoerde werkzaamheden waaruit de gevraagde kerncompetentie(s) blijkt/blijken. 




	<…>







	De gevraagde kerncompetentie(s) is/zijn tot volle tevredenheid van de referentieorganisatie verricht in de periode van 36 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een inschrijving. De complete opdracht hoeft nog niet volledig te zijn afgerond, maar de onderdelen waar de kerncompetentie betrekking op heeft, moeten gedurende minimaal een half jaar zijn of worden uitgevoerd.

In welke periode zijn de werkzaamheden als gevraagd bij de kerncompetentie uitgevoerd?
	Ja / Nee








Vanaf (maand/jaar): …………
Tot (maand/jaar): …………….

	Tevredenheid Referent

	Referent verklaart dat, door het voor referent naar volle tevredenheid uitvoeren of hebben uitgevoerd van deze opdracht, Inschrijver ervaring heeft in het kader van bovenge-noemde kerncompetentie(s).

De referent wordt gevraagd deze verklaring te ondertekenen dan wel dient Inschrijver een separate verklaring van (en rechtsgeldig ondertekend door) referent over te leggen waaruit blijkt dat de kerncompetentie(s) tot tevredenheid is/zijn uitgevoerd en (bij voorkeur zijn) geëvalueerd/opgeleverd. 

	Naam referent: ……………………
Functie referent: ………………….


Handtekening Referent (indien geen separate verklaring van referent wordt overgelegd):


…………………………….




[bookmark: _Toc141265899][bookmark: _Toc167700733][bookmark: _Hlk141182923]Bijlage 6 Verklaring i.h.k.v. Russische betrokkenheid uitvoering overeenkomsten
Hierbij verklaar ik [naam invullen, functie invullen] op basis van [keuze: hetgeen is ingeschreven bij de KvK OF op basis van volmacht[footnoteRef:4]] namens [naam rechtspersoon inschrijver ], hierna ook “Inschrijver”, dat er geen sprake is van verboden Russische betrokkenheid bij de uitvoering van de overeenkomst met de provincie Utrecht, daar bekend onder [contractnummer invullen, zie voorblad Aanbestedingsleidraad], als bedoeld in artikel 5 duodecies van Verordening (EU) 2022/576 van de Raad van 8 april 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren[footnoteRef:5].  [4:  Indien er sprake is van een volmacht dient deze aan deze Verklaring te worden gehecht. ]  [5:  Verordening (EU) 833/2014 van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, zoals gewijzigd bij Besluit 2022/578 van 8 april 2022.] 

De Inschrijver verklaart dat:
a) de Inschrijver (en indien de Inschrijver onderdeel uitmaakt van een consortium de onderdelen/bedrijven, die deel uitmaken van het consortium) geen (rechts)persoon is met een Russische nationaliteit en/of deze (rechts) persoon (natuurlijke personen, bedrijven, entiteiten of organen[footnoteRef:6]) niet gevestigd is in Rusland; [6:  Voor een natuurlijke persoon houdt ‘gevestigd’ in ieder geval in ingeschreven in het bevolkingsregister, voor rechtspersonen houdt ‘gevestigd’ in ieder geval in ingeschreven in het handelsregister in Rusland. ] 

b) de Inschrijver (en indien de Inschrijver onderdeel uitmaakt van een consortium de onderdelen/bedrijven, die deel uitmaken van het consortium) geen rechtspersoon is, die voor meer dan 50% eigendom is van een Russische partij zoals hierboven onder a) genoemd; 
c) de Inschrijver geen (rechts)persoon is die handelt in belang van of op aanwijzing van een Russische partij, zoals bedoeld onder a) en b);
d) er geen onderaannemers, (toe)leveranciers of ondernemingen zijn wier capaciteit wordt of is ingeroepen door de Inschrijver bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, waarbij een situatie als onder a) t/m c) zich voordoet én wiens aandeel in de overeenkomst meer is dan 10% van de contractwaarde van de onderhavige overeenkomst. 
[bookmark: _Hlk113619431]e) indien er voorgenomen wijzigingen zijn in de wijze waarop de Inschrijver georganiseerd is, zoals, maar niet alleen, wijzigingen in aandeelhouders, zeggenschap, wijze waarop beleid en uitvoering van het beleid van de Inschrijver vorm wordt gegeven en/of onderaannemers worden ingeschakeld die nog niet bij de provincie Utrecht bekend zijn gemaakt en/of er wijzigingen zijn in de wijze waarop een onderaannemer is georganiseerd, ook na gunning van de overeenkomst, deze direct aan de provincie Utrecht worden doorgegeven, indien de betreffende voorgenomen wijziging(en) ná implementatie van het voornemen het onmogelijk zouden maken om dan deze Verklaring te kunnen ondertekenen. 
f) deze Verklaring naar waarheid is opgemaakt.

Inschrijver begrijpt dat wanneer deze Verklaring niet naar waarheid is ingevuld, dit aanleiding is om van de aanbestedingsprocedure te worden uitgesloten dan wel een toerekenbare tekortkoming oplevert in de  overeenkomst met de provincie Utrecht. 
[naam Inschrijver],
namens deze,

[naam bevoegde ondertekenaar]
[functie] 
[Handtekening]
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DIRECTIEVOERDER / TOEZICHTHOUDER
A.1.7 Realisatiefase
A.1.7.1 		Het vertegenwoordigen van de Opdrachtgever binnen de overeengekomen bevoegdheid 
A.1.7.2 		Het bijwonen resp. leiden van de bouwvergadering (frequentie nader vast te leggen) 
A.1.7.3 		Het geven van instructies aan het (dagelijks) toezicht 
A.1.7.4 	Het houden van (dagelijks) toezicht op de uitvoering zowel op de bouwplaats als daar waar onderdelen t.b.v. het object worden vervaardigd
A.1.7.5 		Het opzetten en/of bijhouden van planning, detailtijdbewaking en werkcoördinatie 
A.1.7.6 		Het houden van werk- of soortgelijke besprekingen 
A.1.7.7 		De voortgangsbewaking 
A.1.7.8 		De kostenbewaking en signalering 
A.1.7.9 		Beoordeling van verrekenbare hoeveelheden en meer- en minderwerk 
A.1.7.10 	Het opdragen van werk ten laste van stelposten, bestekswijzigingen, de verrekenbare hoeveelheden en het meer- en minderwerk binnen de door de Opdrachtgever verleende bevoegdheid
A.1.7.11 	Het adviseren inzake de termijnbetalingen 
A.1.7.12 	Het maken van periodieke financiële overzichten 
A.1.7.13 	Het voeren van de werkadministratie 
A.1.7.14 	De werkzaamheden voor inspectie en keuring van materialen en constructies 
A.1.7.15 	De controle en de beproeving van installaties en/of bouwdelen t.b.v. de oplevering 

A.1.8 Oplevering
A.1.8.1 		Het assisteren bij de ingebruikneming  
A.1.8.2 		Het opnemen en keuren van het werk en controle van de gevraagde garanties 
A.1.8.3 	Het vastleggen van in de onderhoudsperiode of de garantietermijn te verrichten werkzaamheden 
A.1.8.4 		Het assisteren bij het opleveren van het werk en bij het overdragen aan de opdrachtgever 
A.1.8.5 	Afrekening van aannemingssom, stelposten, verrekenposten, meer- en minderwerken, mantelposten, kortingen, bonusregeling etc.
A.1.8.6 	Het waarborgen van de volledigheid en juistheid van het opleverdossier van de aannemer. Het opleverdossier moet op zijn minst alle documenten bevatten die een volledig inzicht bieden in de naleving van de overeenkomst met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden. Dit omvat onder andere technische specificaties, inspectierapporten, testresultaten, certificaten en garanties.
A.1.8.7	Het controleren en zorgdragen op compleetheid en juistheid van revisiegegevens.

A.1.9 Onderhouds- en garantietermijn
A.1.9.1 	Het aan het einde van de onderhoudstermijn wederom opnemen van het werk, om te constateren of de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en daar waar nodig het opleverdossier (A.1.8.6) aanvullen.
A.1.9.2 		Het uitbrengen van advies over de eindafrekening van het werk 
A.1.9.3 	Het toezicht houden op het verhelpen van gebreken en storingen tijdens de garantieperiode 
A.1.9.4 	Het adviseren en opstellen van een actieplan op basis van het huidige beheer en onderhoudsplan, waarin wordt beschreven welke maatregelen genomen moeten worden om de gestelde doelen te bereiken.

MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING (in voorkomend geval)

De milieukundige begeleider voert de taken en verantwoordelijkheden uit zoals beschreven in het SIKB-document "Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg" en conform de BRL 6001.
Bij deze sanering is het de taak van de milieukundige begeleider om toezicht te houden op de juiste uitvoering van de saneringswerkzaamheden. Zo horen volgende werkzaamheden tot het werkterrein van de MKB-er: aangeven van ontgravingsgrenzen, de saneringsput inmeten met GPS-apparatuur, nemen van controlemonsters en bijhouden van een logboek, milieuhygiënisch toezicht houden op de uitvoering van de saneringswerkzaamheden en verzorging tijdens het saneringsproces van onder andere processturing en verificatie, contact onderhouden met Opdrachtgever, aannemer(s), toezichthouders en andere stakeholders (voor zover voor de uitvoering van de Opdracht van belang), zorgdragen dat informatie uit een beschikking of instemming van het bevoegd gezag wordt geïntegreerd in de BUS-melding, saneringsplan en het Plan van Aanpak.
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