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In opdracht van de Gemeente Utrecht, Stadsbedrijven, afdeling Stadsingenieurs wordt het project RAW-raamovereenkomst onderhoud bomen 2024-SB-191 uitgevoerd.

Als onderdeel van de opdracht wordt een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) conform artikel 2.28 Arbobesluit verplicht gesteld, omdat het werk: 
· zogenoemde ‘bijzondere gevaren’ bevat, (zie bijlage 1)> en/of 

Dit plan is opgesteld om als leidraad te dienen bij het maken van het ontwerp en uiteindelijk de uitvoering van de werkzaamheden in de uitvoeringsfase. Het doel is te zorgen dat alle betrokkenen, direct of indirect veilig en gezond hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. 

Dit V&G-plan is een dynamisch document, wat betekent dat het op ieder moment aangepast kan en dient te worden, wanneer de situatie dat vereist. 

Het V&G-plan (ontwerp en uitvoering samen) dient minimaal de volgende informatie te bevatten:
· een overzicht van alle bij het werk betrokken partijen; 
· een projectspecifieke inventarisatie en evaluatie van de:
· specifieke risico’s, 
· specifieke samenloop risico’s,
· specifieke risico’s die samenhangen met doorgaande exploitatie.
· de te nemen maatregelen;
· de gemaakte afspraken die zijn vastgelegd over de uitvoering van deze maatregelen en de toezicht op de naleving ervan; 
· de bouwkundige, technische en organisatorische (BTO) keuzes die in de ontwerpfase zijn gemaakt met betrekking tot veiligheid en gezondheid.

Het opstellen van dit V&G-plan dient te worden geïnitieerd/uitgevoerd door de V&G-Coördinator Ontwerpfase (zoals bedoeld in artikel 2.30 van het Arbeidsomstandighedenbesluit). Voordat er fysieke werkzaamheden op de bouwlocatie aanvangen, dient het V&G-plan (ontwerp en uitvoering of een combinatie) compleet en aanwezig op de locatie te zijn. 
[bookmark: _Toc164764935]Uitgangspunten 
Onderstaande documenten zijn als uitgangspunt of informatiebron gebruikt bij de totstandkoming van dit V&G-plan:
· [vul in, bijvoorbeeld Programma van Eisen]
· RAW-raamovereenkomst onderhoud bomen
[bookmark: _Toc164764936][bookmark: _Toc461695522][bookmark: _Toc461779418][bookmark: _Toc461779770][bookmark: _Toc461781597][bookmark: _Toc461781972][bookmark: _Toc461782122][bookmark: _Toc461782369][bookmark: _Toc461782823][bookmark: _Toc461782932][bookmark: _Toc461783934]Indeling risicoklasse project
Omdat de projecten vanuit de gemeente Utrecht zo verschillen van grote en type werkzaamheden dient het project te worden ingedeeld in een risicoklasse. Dit gebeurt op basis van een eerste risico inschatting in de V&G-checklist. De uitkomst hiervan bepaald in welke van de drie risicoklassen het project wordt ingedeeld, laag, midden of hoog. Deze indeling bepaald welke kennis en ervaring op V&G-gebied betrokken dient te worden in het project.

In de V&G-checklist (bijlage 1) is aangegeven dat dit project is ingeschaald op risicoklasse [Haal weg wat niet van toepassing is:] Laag/Midden/Hoog].
[bookmark: _Toc164764937]Omgevingsveiligheid (BLVC)
Naast dit V&G-plan moeten ook de risico’s van de werkzaamheden richting de omgeving te worden geïnventariseerd in het ontwerp. Hiervoor dient de risicomatrix afkomstig uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) te worden ingevuld. Deze is onderdeel van de V&G-checklist en dient ingevuld te worden op initiatief van de V&G-coördinator ontwerpfase.
Afhankelijk van de uitkomst van de risicomatrix dient er een sloop- en bouwveiligheidsplan te worden opgesteld en/of Veiligheidscoördinator Direct Omgeving (VDO’er) te worden aangesteld.
Aanvullend of gecombineerd kan er een Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)-plan of formulier opgesteld worden. Afhankelijk van het project kan dit door de opdrachtgever of door de uitvoerende partij worden gedaan. 
[bookmark: _Toc164764938]Veiligheids- en gezondheidsdossier
De V&G-coördinator ontwerpfase heeft als taak om een V&G-dossier samen te stellen of een bestaand dossier bij te werken. Het V&G-dossier dient als informatiebron voor bijvoorbeeld periodiek onderhoud en is in beheer door de eigenaar of beheerder van het bouwwerk. Het dossier geeft inzicht in de veiligheidsrisico’s die zijn onderkend en in de beheerfase kunnen optreden bij onderhouds- of sloopwerkzaamheden. Het dossier bevat alle veiligheidsgerelateerde documenten waaronder de V&G-plannen opgesteld tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase. Het V&G-dossier geeft dus kort gezegd een voorlichting over objectgebonden veiligheidsrisico’s met bijbehorende beheersmaatregelen.

Als er met het oog op latere periodieke werkzaamheden structurele voorzieningen zijn aangebracht die bijdragen aan veilig en gezond werken, dan moeten deze apart in het dossier worden vermeld. 

Tijdens de uitvoeringsfase dient de V&G-coördinator uitvoeringsfase het dossier verder bij te werken met de nieuwe informatie uit de uitvoeringsfase. Het dossier dient, net als het V&G-plan, te worden beschouwd als een dynamisch document. Dit V&G-plan ontwerpfase met bijlagen moet in het V&G-dossier worden bijgevoegd.


[bookmark: _Toc164764939]Projectgegevens
[bookmark: _Toc164764940][bookmark: _Toc461695523][bookmark: _Toc461779419][bookmark: _Toc461779771][bookmark: _Toc461781598][bookmark: _Toc461781973][bookmark: _Toc461782123][bookmark: _Toc461782370][bookmark: _Toc461782824][bookmark: _Toc461782933][bookmark: _Toc461783935]Werkzaamheden
Uitvoeren van snoeiwerkzaamheden aan diverse soorten bomen, het verwerken van vrijkomend materiaal, registreren en vastleggen van uitgevoerde werkzaamheden per boom. Het waar nodig verwijderen van eikenprocessierupsen

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

· Snoeien van bomen
· Het verwerken van vrijgekomen materialen
· Het opnemen en registeren van boomkenmerken
· Bestrijden eikenprocessierupsen
· Het toepassen van verkeersmaatregelen

Voor een overzicht naar alle werkzaamheden wordt verwezen naar 2024-SB 191
[bookmark: _Toc461695525][bookmark: _Toc461779421][bookmark: _Toc461779773][bookmark: _Toc461781600][bookmark: _Toc461781975][bookmark: _Toc461782125][bookmark: _Toc461782372][bookmark: _Toc461782826][bookmark: _Toc461782935][bookmark: _Toc461783937][bookmark: _Toc164764941]Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen alle wijken in de gemeente Utrecht.
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	Opdrachtgever

	Naam
	:
	Gemeente Utrecht

	Bezoekadres
	:
	Stadsplateau 1

	Postcode/Woonplaats
	:
	3521 AZ  Utrecht

	Contactgegevens
	:
	[Vul in]
Tele

	Telefoon
	:
	[Vul in]


	E-mail
	:
	[Vul in]


	V&G-coördinatie ontwerpfase
	:
	[Vul in]




	Ontwerpende partij

	Naam
	:
	[Vul in]


	Bezoekadres
	:
	[Vul in]


	Postcode/Woonplaats
	:
	[Vul in]


	Contactgegevens
	:
	[Vul in]
Tele

	Telefoon
	:
	[Vul in]


	E-mail
	:
	[Vul in]




	Uitvoerende partij

	Naam
	:
	n.t.b.


	Bezoekadres
	:
	n.t.b.


	Postcode/Woonplaats
	:
	n.t.b.


	Contactpersoon
	:
	n.t.b.


	Telefoon
	:
	n.t.b.


	E-mail
	:
	n.t.b.


	V&G-coördinatie uitvoeringsfase
	:
	n.t.b.



[bookmark: _Toc461695533][bookmark: _Toc461779429][bookmark: _Toc461779781][bookmark: _Toc461781608][bookmark: _Toc461781983][bookmark: _Toc461782133][bookmark: _Toc461782380][bookmark: _Toc461782834][bookmark: _Toc461782943][bookmark: _Toc461783945][Aanvullen als er meer relevante partijen bij betrokken zijn]
[bookmark: _Toc164764943]Planning
	Geplande datum van aanvang en bouwtijd:

	Datum van aanvang
	:
	01 november 2024


	Geplande opleveringsdatum
	:
	01 november 2026


	Geplande bouwtijd
	:
	2 jaar


	Faseringen
	:
	Deelopdracht per jaar



[bookmark: _Toc164764944][bookmark: _Toc461695540][bookmark: _Toc461779436][bookmark: _Toc461779788][bookmark: _Toc461781615][bookmark: _Toc461781990][bookmark: _Toc461782140][bookmark: _Toc461782387][bookmark: _Toc461782841][bookmark: _Toc461782950][bookmark: _Toc461783952]Voorlichting & instructie 
In de uitvoeringsfase dient de uitvoerende partij alle medewerkers en derden voor te lichten over de inhoud van dit V&G-plan en overige relevante informatie vanuit bijvoorbeeld een BLVC-plan. Dit dient te gebeuren bij de start van de werkzaamheden en dient herhaald te worden ieder keer wanneer iemand de bouwplaats bezoekt of voor het eerst werkzaamheden uit gaat voeren. 


1. [bookmark: _Toc164764945]Projectspecifieke risico’s 
In het ontwerp is, waar mogelijk, gekozen voor de meest veilige optie of methode. In de volgende paragraaf 3.1 zijn de gemaakte Bouwkundige, Technische en Organisatorische ontwerpkeuze (BTO) in relatie tot V&G beschreven. 
In de tabel in paragraaf 3.2 zijn de (rest)risico’s beschreven die in het ontwerp niet weggenomen konden worden. Dit is een niet-limitatieve opsomming en dient aangevuld te worden daar waar nodig door de uitvoerende partij in de voorbereiding van de werkzaamheden. 
1.1 [bookmark: _Toc158369942][bookmark: _Toc164764946]BTO-ontwerpkeuzes
In de verschillende ontwerpfasen zijn er ontwerpkeuzes gemaakt om de risico’s tijdens de uitvoering zo klein mogelijk te maken. Dit betekent niet dat er geen risico’s meer overblijven, maar dat er, waar mogelijk, gekozen is voor de meest veilige optie. Het gaat dan om de keuzes op bouwkundig, technisch en organisatorisch (BTO) gebied. Deze keuzes, met onderbouwing (incl verwijzing naar evt. rapportage etc.) dienen zoveel mogelijk in onderstaande tabel te worden beschreven. 
	Activiteit / Keuze
	Toelichting / Onderbouwing

	[Vul in]

	[Vul in]


	[Vul in]

	[Vul in]


	[Vul in]

	[Vul in]



1.2 [bookmark: _Toc158369943][bookmark: _Toc164764947]Inventarisatie & evaluatie ‘rest’ risico’s
De restrisico’s dienen geinventariseerd en geevalueerd te worden in de onderstaande tabellen. De risicoinschatting vanuit de V&G-checklist kan als input gebruikt worden. Voor de risicoclassificatie (evaluatie) kan gebruikt gemaakt worden van de wegingsmethodiek van Kinney & Wiruth (kans x effect). De grote van de kans en het effect samen geven de hoogte van het risico aan.
Vervolgens dienen deze restrisico’s te worden doorgegeven aan de uitvoerende partij. Deze dient ze aan te vullen en de maatregelen en afspraken te beschrijven. 
Het is een inventarisatie en evaluatie van de specifieke risico’s, samenlooprisico’s en de specifieke risico’s die samenhangen met doorgaande explotatie die in de ontwerpfase beschreven.
Voor alle drie geldt dat zij de reguliere bouwactiviteiten verbonden gebruikelijke risico’s overstijgen.
 
Specifieke risico’s zijn risico’s die alleen aanwezig zijn vanwege specifieke omstandigheden. Bijvoorbeeld vanwege de locatie of de werkzaamheden of gebruikte machines etc. De lijst met risico’s uit de V&G-checklist kan hiervoor gebruikt worden en indien nodig aangevuld.
Samenlooprisico’s zijn specifieke risico’s die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden) ontstaan bijvoorbeeld doordat meerdere personen naast of na elkaar werken.
Doorgaande explotatie risico’s zijn risico’s die onstaan doordat derden in de buurt of na werkzaamheden aanwezig zijn en zijn meer gericht op de omgeving.
	Let op: De standaard risico’s op een bouwplaats of Grond- Weg- en Waterbouw (GWW)-werk hoeven niet opgenomen te worden in de lijst. Individueel werken op hoogte, zwaar tillen of de standaard chemische stoffen horen in de ‘gewone’ risicoinventarisatie en evaluatie van de werkgever thuis, en niet in dit V&G-plan.



Wanneer er in de uitvoeringsfase blijkt dat bepaalde risico’s niet voorzien zijn in de ontwerpfase, dient de uitvoerende partij dit mee te nemen in dit plan.
De volgende restrisico’s zijn in het ontwerp gesignaleerd:

	Aandachtsgebied
	Omschrijving
	Risico’s & gevaren
	Hoog / Midden/ Laag

	Instabiliteit
	Is er sprake van werkzaamheden waarbij werknemers bedolven kunnen worden (werken in sleuven, opslag) of andere instabiliteit van nabijgelegen constructies? 
	Bomen kunnen op talud staan.
Bomen kunnen dicht bij kademuren staan.

	[Vul in]


	Vallen
	Is er sprake van werkzaamheden waarbij werknemers kunnen vallen (werken op hoogte) of getroffen worden door een vallend voorwerp (ook hijsen)
	Werkzaamheden in hoogwerker
Werkzaamheden klimmend in boom

	[Vul in]


	Gevaarlijke stoffen
	Kunnen medewerkers in aanraking komen met verontreinigde grond-, water of asbest, biologische of chemische stoffen of teerhoudende materialen?
	Verwijderen eikenprocessierupsen

	[Vul in]


	Beknelling
	Is er sprake van werkzaamheden waarbij medewerkers vast of bekneld kunnen raken (opslag, machines)? 
	Werkzaamheden met hoogwerker
Werkzaamheden met snippermachine
Werkzaamheden met vrachtauto

	[Vul in]


	Elektriciteit
	Is er sprake van werkzaamheden in de nabijheid van midden- of hoogspanningskabels ondergrond of bovengronds?
	Elektrische voertuigen
Elektrisch materieel
Elektrisch handgereedschap

	[Vul in]


	Kabels, leidingen & NGE's
	Vinden er graafwerkzaamheden plaats nabij kabels/leidingen of is er sprake van een (verhoogde) kans op niet gesprongen explosieven (NGE)?
	Geen

	Geen


	Verdrinken
	Is er sprake van verdrinkingsgevaar (nabij water) en/of is er sprake van werkzaamheden met duikuitrusting?
	Werkzaamheden kunnen in de nabijheid van grachten, vijvers en dergelijke uitgevoerd moeten worden.

	[Vul in]


	Besloten ruimte
	Werken in besloten ruimte (kelders, putten, gemalen)
	Geen

	Geen


	Zware elementen
	Is er sprake van (de)montage van zware (prefab) elementen (liggers, vloerdelen, balken, brugdelen)
	Geen

	Geen


	Bouwplaats
	Is er sprake van een (zeer) krappe bouwplaats voor opslag, manoeuvrerende voertuigen, laad- en losplaatsen etc.?
	Geen

	Geen


	Doorgaande explotatie
	Is er sprake van doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering) en brengt dit risico’s met zich meebrengen tijdens de uitvoering. Denk aan interne veiligheid, afwijkende werk-tijden, beperkte toeganke-lijkheid en vluchtwegen. 
	Geen

	Geen


	Gemeen-schappelijke risico's
	Er kunnen gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar) ontstaan door de gelijktijdige of achtereenvolgende werkzaamheden op dezelfde locatie. 
	Geen

	Geen


	Overige
	 
	Geen

	Geen




[bookmark: _Toc461695545][bookmark: _Toc461779441][bookmark: _Toc461779793][bookmark: _Toc461781620][bookmark: _Toc461781995][bookmark: _Toc461782145][bookmark: _Toc461782392][bookmark: _Toc461782846][bookmark: _Toc461782955][bookmark: _Toc461783957][bookmark: _Toc1401863305][bookmark: _Toc201397993][bookmark: _Toc151557963][bookmark: _Toc152251440][bookmark: _Toc164764948](Bodem)verontreinigingen en gevaarlijke/schadelijke stoffen
Niet van toepassing.
	Locatie
	Veiligheidsklasse
	Relevante stof

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


[bookmark: _Toc164764949]Asbest
Niet van toepassing.
[bookmark: _Toc1861597688][bookmark: _Toc1187167516][bookmark: _Toc151557965][bookmark: _Toc152251442][bookmark: _Toc164764950]Niet Gesprongen Explosieven (NGE) / (OOO (OnOntplotfte Oorlogsresten)
[bookmark: _Toc164764951]Niet van toepassing.
Overige risico’s / bijzondere situaties
Niet van toepassing.
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[bookmark: _Toc164764952]Bijlage 1: V&G-checklist ontwerp
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