V&G plan Verbouw/Renovatie inclusief de inventarisatie van de risico’s, de projectorganisatie en -informatie van de aannemer (zie deel A, B en C)

| Omschrijving van het project (geef duidelijk aan wat de scope en de context is, denk aan werkzaamheden, omgeving, e.d.) | Aanpassen brandveiligheids-voorzieningen | Dit V&G plan is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten: Bestek no 33739, bijlagen 1 t/m …) |
| --- | --- | --- |
| Projectnaam | Aanpassen brandveiligheids-voorzieningen |  |
| Projectnummer | 33739 | Gebouwen: -14B03-D470 -14B03-N017 -14B37-005 |
| Naam interne adviseur V&G/VGCO-er betrokken bij dit project | * |  |
| Geplande datum aanvang bouw en oplevering | ntb |  |
| Vermoedelijk aantal (onder)aannemers | (door aannemer) |  |
| Artikel 2.27 Melding Bouwwerk | Criteria | Van toepassing |
| Is het project meldingsplichtig? | Of >30 werkdagen en >20 werknemers tegelijk op de bouwplaats | Nee |
|  | Of de totstandbrenging is > 500 mensdagen (bijvoorbeeld 10 man 50 werkdagen) | Nee |
| Artikel 2.30 Opstellen V&G Dossier | Criteria | Van toepassing: |
|  | ☐ Bij totale aanpassing opstellen volgens model C V&G-dossier. | Nee |

* =  verplicht in te vullen alvorens in te dienen bij Projectenberaad

| Definitiefase |  | Ontwerpfase |  |  | Restrisico’s |  | Maatregelen in de uitvoering |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opgesteld door (naam): |  | Opgesteld door (naam): |  |  | Opgesteld door (naam): |  | Opgesteld door de veiligheidskundige (HVK) van de aannemer: |  |
| Functie | [vul in*] | Functie | VGCO |  | Functie | VGCO | Naam: |  |
| Datum |  | Datum |  |  | Datum |  | Datum: |  |
| Review door (naam): |  | Review door (naam): |  | Review door (naam): |  |  | Review door (naam): |  |
| Functie |  | Functie |  | Functie |  |  | Functie |  |
| Datum |  | Datum |  | Datum |  |  | Datum: |  |

*=Projectmanager/-leider van RVB of VGCO van contractant

Deel A: Inventarisatie risico’s van het project.

| Vergewissen in het ontwerp |  |  |  | Vergewissen in de uitvoeringsfase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risico’s en aanpak |  |  |  |  |
| Definitiefase/Initiatieffase Inventariseer projectspecifiek de situatie en geef aan of het risico met de genoemde effecten aanwezig is. Vul de effecten eventueel aan. Maak bij Defensie projecten ook gebruik van de VOA. | Vervolg inventarisatie Geef in deze kolom aan waarom het voornoemde risico niet van toepassing is. | Ontwerpfase Binnen het kader van de vergewisplicht moet te allen tijde door het ontwerpteam aangegeven worden welke BTO* keuzes op basis van de AH**-strategie in deze fase zijn gemaakt, onder andere door raadpleging van genoemde bronnen, om de in de vorige kolom aangeven van toepassing zijnde risico’s ‘weg te ontwerpen’. Lukt ‘wegontwerpen’ niet dan moet hier de onderbouwing staan voor de gemaakte keuzes en in de volgende kolom eventueel het restrisico. | Restrisico’s In deze kolom worden de restrisico’s aangegeven. | V&G maatregelen in de uitvoering Hier vult de aannemer de V&G maatregelen in op het restrisico/de restrisico’s. |
| 1. De werkzaamheden veroorzaken onveiligheid voor de gebruikers van de publieke ruimte en directe omgeving. Overleg in deze fase met de commandant van het Defensieterrein en indien van toepassing het bevoegd gezag. Voetgangers en fietsers/overig verkeer worden bijvoorbeeld gehinderd door: (in- en uit) rijdend bouwverkeer (aanrijdgevaar); laden/lossen; lawaai; stof; wegketsende materialen in de directe omgeving. Hierdoor ontstaat: - Aanrijdgevaar - Vallende lasten - Wegketsende materialen - Vallen in sleuven - .. - .. Vul de 5 vragen van de risicomatrix in. | Niet van toepassing omdat: | Bronnen te raadplegen: - Besluit Bouwwerken Leefomgeving Hoofdstuk 7, risicomatrix. - Eventueel aanstellen Veiligheidscoördinator (per 01-01-2023). - Bouwveiligheidsplan op verzoek van bevoegd gezag. - Richtlijn bouw- en sloopveiligheid. - Reductie aanrijdgevaar. - .. | Risico’s: De werkzaamheden worden uitgevoerd op een defensieterrein. Het gebouw blijft in gebruik Geëlimineerde risico’s: Gebouw blijft in gebruik Het werkgebied wordt in fases opgedeeld en afgeschermd. Bezoekers en/of werknemers lopen niet op het werkterrein Acties: Door het afzetten van het werkgebied hebben de bezoekers en/of werknemers geen toegang tot het werkgebied. OG vraagt de toegangs- en huisregels op bij de gebruiker en zal deze als bijlage toevoegen aan het bestek Restrisico’s: ON zorgt er voor dat wegen en doorgangen en vluchtwegen vrij blijven van obstakels |  |
| - 2. De werkzaamheden veroorzaken onveiligheid voor de aangrenzende gebouwen door: - Ontgravingen - Fundatie - Sloop - Verlaging waterstand - .. - .. Hierdoor ontstaat: - Verzakking fundering - Instabiliteit fundering - Instabiliteit wanden/gevels - .. - .. | Niet van toepassing omdat: | Bronnen te raadplegen: - Situatietekening omgeving. - Situatietekening bodem. - Overzicht van gebouwen met een maatschappelijk kritische/publieks functie. - .. |  |  |
| 3. Het gebouw/de locatie blijft in gebruik tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Gespreksverslag met gebruiker over beperking, moet mee worden gestuurd met deze RI&E tijdens indiening PID. Hierdoor ontstaat: - Blootstelling aan stof, lawaai - Onveiligheid door uitval beveiligingen zoals bewaking, brandalarmering - .. - .. | Niet van toepassing omdat: | Bronnen te raadplegen: - Gespreksverslag waarin met gebruiker de noodzakelijke reden is aangegeven van aanwezigheid van gebruiker tijdens de werkzaamheden ofwel dat de aannemer buiten de kantooruren, ’s avonds en in het weekend, de werkzaamheden moet verrichten. - Huisreglement locatie. - Gedragsregels locatie. - Contactgegevens ivm alarmering locatie. - .. | Risico’s: Het gebouw blijft in gebruik. Geëlimineerde risico’s: Geen Acties: Het werkgebied wordt afgeschermd. Bezoekers en/of werknemers lopen niet op het werkterrein Door het afzetten van het werkgebied hebben de bezoekers en/of werknemers geen toegang tot het werkgebied. Restrisico’s: Zorgen voor een veilige afscheiding van zijn werkgebied. Hierbij houdt hij rekening dat doorgangen en vluchtwegen niet worden geblokkeerd. |  |
| 4. De bouwtijd is niet realistisch. Hierdoor ontstaat: - Fouten in het ontwerp door werkdruk bij ontwerpteam - Onveiligheid in uitvoering door werkdruk - .. - .. | Niet van toepassing omdat: |  | Geëlimineerde risico’s: Geen. Acties: Voor de werkzaamheden is uitgegaan van een bouwtijd van 3 maanden, welke reëel wordt geacht. Restrisico’s: Indien de bouwtijd gedurende het project wordt aangepast dienen de risico’s opnieuw geïnventariseerd te worden. |  |
| 5. De toegang en bereikbaarheid van de projectlocatie voor de aannemer en hulpdiensten tijdens de uitvoering maar ook ingeval van vluchten vanwege een calamiteit worden belemmerd. Hierdoor ontstaat: - Onveilige werkhoudingen - Geen/niet op tijd hulp kunnen bieden - .. - .. | Niet van toepassing omdat: | Bronnen te raadplegen: - Plattegrond tekeningen gebouw. - Gespreksverslag met de interne BHV-organisatie. - .. | Geëlimineerde risico’s: Geen. Acties: OG geeft op tekening het beschikbare werk- en opslagterrein aan. Restrisico’s: ON houdt rekening met het beschikbare werk- en opslagterrein bij het indelen van dit werkterrein. |  |
| 6. Er is niet voldoende ruimte voor de inrichting van een bouwplaats en dus ruimte voor opslag van materialen en opstelling van materieel. Hierdoor ontstaat: - Aanrijdgevaar op en buiten de bouwplaats/locatie - Publiek en gebruiker komen in aanraking met materialen - Inklimrisico bij opstelling tegen gevel gebouw - .. - .. | Niet van toepassing omdat: | Bronnen te raadplegen: - Situatietekeningen ruimtes in en om het gebouw. - .. | Geëlimineerde risico’s: Ketenpark en opslag materiaal/eel wordt gescheiden door een bouwhekwerk Acties: De aannemer zal hekwerken plaatsen zodat dit niet toegankelijk is voor bezoekers en/of werknemers OG geeft op tekening het beschikbare werk- en opslagterrein aan. Restrisico’s: ON houdt rekening met het beschikbare werk- en opslagterrein bij het indelen van dit werkterrein. |  |
| 7. Er zijn gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde materialen. Hierdoor ontstaat: - Bedwelming door toegepaste (vluchtige) stoffen, dampvorming en/of chemische reacties met andere stoffen - Huidaandoening door contact met (gevaarlijke) stoffen of biologische agentia. - Gezondheidsschade op korte en lange termijn door inademing DME, houtstof, kwartsstof, biologische agentia verfstof* of tijdens het werk toegepaste middelen - Vergiftiging - Oxidatie - Brand - .. * Op voorhand wordt geen onderzoek verricht naar potentieel gevaarlijke stoffen in bestaande verven en coatings, aangezien is bewezen dat dit praktisch niet uitvoerbaar is en onvoldoende betrouwbare informatie oplevert. | Niet van toepassing omdat: | Bronnen te raadplegen: - Bodemarchieven en -onderzoeken in geval van graafwerkzaamheden) - Bodemarchieven Defensie, Vastgoedbeheer RVB / cluster ondergrond - Het bewerken van geverfde oppervlakken wordt altijd uitgevoerd volgens de maatregelen uit het “Beheersregime chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen (V2.0)” - Inventarisatie aanwezigheid teerhoudend asfalt bijvoorbeeld op daken - Toe te passen gevaarlijke stoffen op de bouwplaats worden inzichtelijk gemaakt met behulp van de Zelfinspectie gevaarlijke stoffen SDS-sheets van toegepaste stoffen (moeten tijdens de uitvoering op locatie beschikbaar zijn) | Risico’s: Inademing gezondheidsschadelijke stoffen. Geëlimineerde risico’s: Geen. Acties: Het gebruik van persoonlijke beveiligingsmiddelen. Restrisico’s: ON stelt een beheersplan op om te voorkomen inademing gezondheidsschadelijke stoffen. |  |
| 8. Er is wel asbest aanwezig. Inventarisatie door een adviseur Asbest, zie voorblad. Hierdoor ontstaat: - Ongewild in aanraking komen met asbest/-stof - .. - .. | Niet van toepassing omdat: | Bronnen te raadplegen: - Adviseur Asbest verplicht te consulteren indien van toepassing. Naam adviseur moet op voorblad worden vermeld. - AsbestInventarisatieRapport. - .. | Risico’s: Geen. Geëlimineerde risico’s: Geen. Acties: Geen. Restrisico’s: Indien er asbest verdachte onderdelen aanwezig zijn in de onderdelen die binnen de opdracht vallen zullen deze gesaneerd moeten worden alvorens de werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. |  |
| 9. Er zijn meerdere aannemers gelijke tijd aanwezig en werkzaam die samenlooprisico’s veroorzaken. Hierdoor ontstaat: - Onveilige situaties - Storing planning - .. - .. | Niet van toepassing omdat: | Bronnen te raadplegen: - Informatie van de objectmanager. - .. | Risico’s: Meerdere aannemer(s) gelijke tijd aanwezig op dezelfde locatie Geëlimineerde risico’s: Geen. Acties: Geen. Restrisico’s: ON dient werkzaamheden op dezelfde locatie op elkaar af te stemmen mbt gelijktijdigheid en maatregelen. |  |
| 10. De aannemer moet op een bestaand dakvlak werkzaamheden verrichten en er zijn geen goedgekeurde/aanwezige gebouwgebonden valbeperkende maatregelen aanwezig. Hierdoor ontstaat: - Valgevaar - .. - .. | Niet van toepassing omdat: | Bronnen te raadplegen: - V&G Dossier van het gebouw (indien aanwezig). - Aan- of afwezigheid van recent goedgekeurde veiligheidsvoorzieningen op het dakvlak. - Veilige toegangsmogelijkheden tot het dakvlak. - .. | Geëlimineerde risico’s: Geen. Acties: Geen. Restrisico’s: ON treft voorzieningen om veilig te werken op hoogte. |  |
| 11. Er worden werkzaamheden verricht aan de constructie van het gebouw. Hierdoor kan het volgende ontstaan: - Instabiliteit en gevaar voor bezwijken - .. - .. | Niet van toepassing omdat: | Bronnen te raadplegen: - Werktekeningen die aangeven welke sloopwerkzaamheden moeten worden verricht, zoals welke vloer- en wandsparingen moeten worden aangebracht. - Berekeningen van draagkracht vloeren. - Betrek op tijd een constructeur - .. |  |  |
| 12. In de nabijheid van de hijs- en graafwerkzaamheden zijn K&L aanwezig die geraakt kunnen worden. Hierdoor kan het volgende ontstaan: - Elektrocutie - Brand - Ontploffingsgevaar - Uitval beveiligings-installaties - .. - .. | Niet van toepassing omdat: | Bronnen te raadplegen: - Revisietekeningen van grondgebied waar moet worden gegraven. - Inventarisatie aanwezigheid van hoogspannings-/lichtmasten. - .. |  |  |
| 13. De technische ruimtes, kruipruimtes en/of overige beslotenruimtes zijn niet veilig te bereiken en er kan niet veilig in gewerkt worden. Hierdoor ontstaat gevaar voor: - Beknelling - Bedwelming - Verdrinking - Vallen - .. - .. | Niet van toepassing omdat: | Bronnen te raadplegen: - V&G Dossier (indien aanwezig). - Indien geen V&G Dossier dan inventarisatie van de V&G-situatie van de ruimtes zoals op het gebied van bereikbaarheid, ventilatie, verlichting. - .. |  |  |
| 14. In de onderhoudsfase kunnen aan installaties, ramen, verlichting e.d. niet veilig worden gewerkt. Hierdoor ontstaat gevaar voor: - Vallen - Beknellen - .. - .. | Niet van toepassing omdat: | Bronnen te raadplegen: - V&G Dossier (indien aanwezig aan te passen). - Indien niet aanwezig dan indien van toepassing aangeven welke voorzieningen zijn aangebracht ten behoeve van veilige uitvoering in de fase onderhoud. - Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 ingevuld als bijlage onderdeel uit laten maken van de V&G documenten na positieve toetsing van RVB adviseur RVB. - Afweegkader proportionele voorzieningen op (bestaande) daken. - .. | Risico’s: Onder spanning staande onderdelen. Geëlimineerde risico’s: Deel installatie(s) waar werkzaamheden uitgevoerd worden dienen groep(en) gezekerd/uitgeschakeld te zijn. De ON zal dit in zijn uitvoeringsplan op nemen. Acties: De ON zal met de gebruiker het schakelplan afstemmen. Restrisico’s: ON treft voorzieningen om veilig te kunnen werken. |  |
| 15. Het gebouw kan niet veilig worden gesloopt. Van toepassing omdat: - Er niet genoeg werkruimte is - Geen constructietekeningen aanwezig zijn - Het gebouw niet asbest-vrij is - .. - .. Hierdoor ontstaat gevaar voor: - Omgeving/publiek - Geraakt worden door vallende onderdelen - .. - .. | Niet van toepassing omdat: | Bronnen te raadplegen: - Inventarisatie van materialisatie in relatie tot bouwtechnieken. - Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid. - .. |  |  |
| 16. Zijn er bijzondere risico’s? Geef aan welke (kunnen meerdere risico’s zijn): - .. - .. Hierdoor ontstaat gevaar voor: - .. - .. | Niet van toepassing omdat: | Bronnen te raadplegen: - Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen). Bijlage II |  |  |

Deel B en C: V&G projectorganisatie en -informatie van de aannemer op basis van artikel 2.28 van het Arbobesluit.

## Deel B: Betrokken partijen

### 1.Projectfase Ontwerp [In te vullen door ontwerpende partij niet zijnde het RVB]

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam	:

Postbus/Adres	:

Postcode/Plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

E-mail	:

2.V&G-coördinator ontwerpfase [In te vullen door ontwerpende partij niet zijnde het RVB]

Bedrijfsnaam	:

Naam	:

Postbus/Adres	:

Postcode/Plaats	:

Telefoon	:

E-mail	:

3.Ingeschakelde V&G-deskundige

Bedrijfsnaam	:

Naam	:

Postbus/Adres	:

Postcode/Plaats	:

Telefoon	:

E-mail	:

### 4.Projectfase Uitvoering

Opdrachtnemer

Bedrijfsnaam	:

Postbus/Adres	:

Postcode/Plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

E-mail	:

V&G-coördinator uitvoeringsfase

Bedrijfsnaam	:

Naam	:

Telefoon	:

E-mail	:

5. V&G-coördinator uitvoeringsfase

Bedrijfsnaam	:

Naam	:

Telefoon	:

E-mail	:

6. Onderaannemer(s)

Bedrijfsnaam	:

Naam	:

Telefoon	:

E-mail	:

Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit,Artikel 2.28

| Artikel 2.28, lid | Inhoud lid | Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit organiseert |
| --- | --- | --- |
| 2e | De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend. |  |
| 2f | De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen |  |
| 2g | De wijze waarop voorlichting en instructie (V&I) aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven. | De aannemer moet hier aangeven welke vorm van V&I wordt toegepast. De aannemer kan hierbij gebruik maken van de GPI. Indien dit niet het geval is wordt de V&I op de volgende manier verzorgd: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan]. Te allen tijde worden alle bouwplaatsmedewerkers geïnstrueerd over de projectspecifieke risico’s op de volgende manier: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan]. |

Deel C: Aanvullende informatie over V&G organisatie van de aannemer

| Aandachtsgebied | Organisatorisch maatregelen | Documenten |
| --- | --- | --- |
| V&G-coördinatie |  |  |
| Incidentenafhandeling |  |  |
| BHV |  |  |
| Follow up op basis van artikel 2.28 lid 2e |  |  |