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Gegevens contactpersoon
	Naam:
	

	Organisatie:
	

	Functie:
	

	E-mailadres:
	



LET OP! DIT VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIER INDIENEN VIA DE VRAGENMODULE IN TENDERNED. 
AANMELDINGEN VOOR DE INDIVIDUELE TOELICHTENDE GESPREKKEN DIENEN TEVENS INGEPLAND TE WORDEN VIA DE VRAGENMODULE IN TENDERNED.

	Alvorens de volgende vragen te beantwoorden graag eerst kennis nemen van bijlage A voor de toelichting op het project.


	Procedure en proces

	1.
	Rijkswaterstaat ziet drie mogelijke scenario’s voor de aanbesteding:
1. Een overeenkomst voor aanleg en ontmanteling met een korte beheerperiode tot einde uitrolproject;
2. Twee overeenkomsten: ‘aanleg & ontmanteling’ en ‘meerjarig beheer & onderhoud’:
a. Variant 1: gelijktijdig uitvragen in percelen, waarbij systemen na test- en/of garantiefase overgaan naar beheer;
b. Variant 2: separate aanbestedingen, waarvan B&O pas gepubliceerd wordt als de uitrol op gang is.

a) Hoe kijkt u naar de mogelijks scenario’s? Voorziet u voor uw onderneming hierin belemmeringen? 
b) Heeft u een alternatieve aanpak?

	Beantwoording:


	2.
	Wat is uw mening over het gebruik van een cost-plus-methodiek / ‘menukaart’ met eenheidsprijzen welke middels een plafondbedrag gemaximaliseerd zijn per variant? Welke risico's of uitdagingen voorziet u hierin?


	Beantwoording:


	3.
	Hoe kijkt u aan tegen een ‘kans- & risicopot’ die gereserveerd wordt voor verkeersmaatregelen en onvoorziene omstandigheden? 
Heeft u suggesties voor het beheer en de toewijzing hiervan?


	Beantwoording:


	4.
	Welke aspecten van dit project maken inschattingen voor u complex of risicovol? Hoe kunnen wij als opdrachtgever deze onzekerheden verminderen?


	Beantwoording:


	Samenwerking

	5.
	Een intensieve (operationele) samenwerking is beoogd voor dit project.
Hoe kijkt uw organisatie/bedrijf aan tegen een intensieve operationele samenwerking (integraal projectteam) waarbij helder afspraken voor deliverables in tijd worden gemaakt?


	Beantwoording:


	6.
	a) Om het project zo spoedig mogelijk aan te kunnen vliegen bereid Opdrachtgever middels een voorbereidingsteam een aantal zaken voor zoals een locatie / basis ontwerp en concept V&G-dossier.
Welke risico's of uitdagingen voorziet u hierin?

b) Zijn er aanvullende maatregelen of documenten (naast locatie ontwerpen en concept V&G dossier) die volgens u de opstart na gunning kunnen versnellen of vergemakkelijken?


	Beantwoording:


	7.
	Opdrachtgever heeft een pilot / analyse gedaan voor het (kost en tijd) efficiënt plaatsen / opleveren van de meetstations. Uit deze pilot / analyse blijkt dat een aanvliegroute van het project met een slimme logistieke inrichting plus fabrieksmatige assembleren van de meetstations in een fabriekshal tijd-, kost- en kwaliteit effectief is.

a) Welke risico's of uitdagingen voorziet u hierin? 
b) Zijn er aspecten waarvan u vindt dat opdrachtgever hierin dient te voorzien?


	Beantwoording:


	Uitvoering

	8.
	Hoe kunnen wij als opdrachtgever bijdragen aan een soepelere samenwerking tussen opdrachtnemer en onderaannemers, bijvoorbeeld in de planning en uitvoering van verkeersmaatregelen?


	Beantwoording:


	9.
	Zou het mogelijk zijn om werkzaamheden uit te voeren buiten reguliere werkuren (bijvoorbeeld 's nachts of in het weekend) om verkeershinder te beperken? Welke consequenties heeft dit?


	Beantwoording:


	10. 
	Opdrachtgever wil de meetstations op ongeveer 360 locaties binnen een tijdsbestek van 30 maanden plaatsen en in hetzelfde tijdsbestek ongeveer 330 oude GMS meetstations ontmantelen.
 
a) Voorziet u hierin een capaciteits- dan wel uitvoeringsissue? Hoe voorziet u het uitvoeringsproces?
b) Acht u het wenselijk om het contract op te delen in geografische percelen?


	Beantwoording:


	11.
	a) Zijn er innovatieve technieken of methoden die u kunt aanbevelen voor de plaatsing van masten of sensoren, die zowel kostenbesparend als veilig zijn?

b) Ziet u mogelijkheden om met minder impactvolle methodes sensoren in het wegdek te plaatsen? Welke technologieën zouden hiervoor geschikt kunnen zijn?


	Beantwoording:


	12.
	De werkzaamheden variëren van graafwerkzaamheden tot configureren van  elektronica. Hoe kan uw organisatie/bedrijf de verschillende uiteenlopende disciplines efficiënt aansturen vanuit één project team?


	Beantwoording:


	13.
	Kennis en kunde van het RWIS meetsystemen is een niche markt. Opdrachtgever heeft trainingsprogramma’s afgestemd met Vaisala (NB leverancier van RWIS systeem, zie bijlage A). Hoe kijkt uw organisatie / bedrijf hier tegenaan?


	Beantwoording:


	14.
	Opdrachtgever is momenteel een nieuwe applicatie (GRIP-IQ) aan het ontwikkelen welke gehanteerd dient te worden gedurende beheer en onderhoud. De applicatie is mogelijk niet gereed bij aanbesteding van het meerjarig beheer en onderhoud. 
Welke risico’s en consequenties voorziet u hierin om een inschrijving te kunnen doen voor meerjarig beheer onderhoud? 


	Beantwoording:


	Veiligheid

	15.
	Heeft u ervaring met het veilig uitvoeren van werkzaamheden op locaties waar (volledige) wegafzettingen nodig zijn? Zo ja, wat waren hierbij voor u de belangrijkste aandachtspunten?

	Beantwoording:


	16.
	Wat heeft u nodig van de opdrachtgever om uw werkzaamheden efficiënt en veilig te kunnen plannen en uitvoeren?


	Beantwoording:


	17.
	Welke specifieke risico’s ziet u in dit project met betrekking tot veiligheid, en hoe zouden deze gemitigeerd kunnen worden?


	Beantwoording:


	Algemeen

	18.
	a) Ervaart u bepaalde beperkingen/belemmeringen om mee te kunnen doen aan een eventuele aanbesteding? Zo ja, welke beperkingen / belemmeringen?
b) Heeft u nog punten ter aandacht die u mee wilt geven voor een eventuele aanbesteding?


	Beantwoording:


	19.
	a) Heeft uw organisatie/bedrijf ervaring met het werken langs en aan de Rijkswegen en bent u bekend met de aspecten op het gebied van wet- en regelgeving en veiligheid?

b) Heeft uw organisatie/bedrijf kennis en ervaring met IP gebaseerde communicatie netwerken en hoe is die kennis en kunde in de organisatie geborgd?


	Beantwoording:


	20.
	Wat is de omvang van uw organisatie (omzet en aantal fte’s)?

	Beantwoording:
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