Toelichting ten behoeve van opstellen Schouwprotocol, Gemeente Amersfoort	2019			
Voor een nieuwe contractperiode van het schouwen in Amersfoort is het een eis van de opdrachtgever dat de winnende inschrijver een schouwprotocol maakt, ook wel Plan van Aanpak genoemd. Het doel van het schouwprotocol is inzicht krijgen in de werkwijze van de opdrachtnemer en deze daar waar nodig afstemmen op de werkwijze van de opdrachtgever.
Het schouwprotocol zal vooral gebruikt worden door de directievoerders van de desbetreffende contracten.
Het schouwprotocol dient binnen vier weken na gunning van het contract ter goedkeuring aan de opdrachtgever te worden overlegd. De opdrachtnemer mag de werkzaamheden niet eerder starten dan dat er een door de opdrachtgever goedgekeurd protocol is.  In het schouwprotocol voor de Gemeente Amersfoort behoren minimaal de volgende onderwerpen te zijn uitgewerkt.
· Hoe wordt er geschouwd;
· Hoeveel schouwlocaties worden er geschouwd per besteksgebied en hoeveel locaties worden er klaargezet (… % meer dan het totaal te schouwen vakken);
· Planning van het schouwen (op weekniveau);
· Welke beheerobjecten worden geschouwd, welke schouwbalken worden gebruikt, welke ambitieniveaus zijn er per besteksgebied en hoe gaat de opdrachtnemer hier mee om;
· Welke meetmethodes worden er per schaalbalk gehanteerd, zo veel mogelijk volgens CROW;
· Welke volgorde van wijken/besteksgebieden per termijn en hoe wordt hier in gewisseld;
· Hoe borgt de opdrachtnemer de kwaliteit van de schouw;
· Hoe communiceert opdrachtnemer naar geïnteresseerden intern /extern;
· Hoe rapporteert opdrachtnemer richting de gemeente en aannemers van onderhoudscontracten. 
Voorafgaand aan het maken van het schouwprotocol vindt er een overleg plaats waarin de opdrachtnemer de ontbrekende gegevens en/of onduidelijkheden op kan vragen bij de opdrachtgever.
Indeling schouwprotocol
· Inleiding
· Begrippenlijst
· Technische bepalingen beeldposten
· Beeldgestuurde besteksposten inclusief schaalbalken KOR 2018, bestekken, relevante bepalingen, Standaardversie Meetmethode.



