Aangepaste planning NVI 1 Archeologische opgraving bedrijventerrein Bloemakkers d.d. 04-10-2024:

| Actie | Datum/tijdstip CET |
| --- | --- |
| Aankondiging opdracht op TenderNed | 06-09-2024 |
| Uiterste datum/tijdstip stellen vragen (1e Nota van Inlichtingen) | 20-09-2024, 09:00 uur |
| Publicatie 1e Nota van Inlichtingen | 04-10-2024 |
| Uiterste datum/tijdstip stellen vragen (2e Nota van Inlichtingen) | 11-10-2024, 09:00 uur |
| Publicatie 2e Nota van Inlichtingen | 18-10-2024 |
| Uiterste datum/tijdstip indienen inschrijvingen | 01-11-2024, 10:00 uur |
| Opening kluis met inschrijvingen | 01-11-2024, 10:15 uur |
| Voorlopige gunning en opvragen bewijsstukken | 19-11-2024 |
| Uiterste datum aanleveren van bewijsstukken | 26-11-2024 |
| Definitieve gunning (na vaststelling grondexploitatie door Raad) | 28-02-2025 |
| Verwachte aanvang werkzaamheden | 01-04-2025 |
| Veldwerkzaamheden gereed uiterlijk | 01-07-2025 |
| Opleveren evaluatierapport | 01-09-2025 |
| Opleveren eindrapportage | 01-07-2027 |
| Aankondiging van gegunde opdracht op TenderNed | Binnen 30 kalenderdagen na gunning |