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Voor de uitvoering van project Projectbeheersing Twentekanalen 2 met zaaknummer 31160419.

Ondergetekende(n): ………………….…………………………….

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………….,

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid om diensten te verrichten als beschreven in de aanbestedingsleidraad, tegen onderstaande prijzen (per product) exclusief btw:





























	
Financieel Management
	Aantal stuks contractperiode
	Prijs (excl. BTW)

	Jaar
	2021
	2022
	2023
	totaal aantal 
	per product
	totaal producten

	Budget
	
	
	
	
	
	

	FM010 Onderbouwen Budget aanvraag (of mutatie) Bestuursstaf
	1
	1
	1
	3
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	FM020 Onderbouwen Budgetaanvraag (of mutatie) Regionale Dienst
	1
	1
	1
	3
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Prognose
	
	
	
	
	
	

	FM030 Financiële Prognose
	6
	6
	4
	16
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Productie
	
	
	
	
	
	

	FM040 SAP administratie
	12
	12
	9
	33
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Verantwoording
	
	
	
	
	
	

	FM050 Financieel Dashboard 
	6
	6
	4
	16
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	FM060 Module Financiën Projectendatabase
	3
	3
	2
	8
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	FM070 Financiële bijlage voor derden
	2
	2
	2
	6
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	FM080 Financiële paragraaf Project Verantwoordings Rapportage (PVR)
	0
	0
	1
	1
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Totaal Financieel Management
	
	
	
	
	
	€ <totaal bedrag>


	
Planningsmanagement 
	Aantal stuks contractperiode
	Prijs (excl. BTW)

	Jaar
	2021
	2022
	2023
	totaal aantal
	per product
	totaal producten

	Deterministische planning
	
	
	
	
	
	

	PM010 Opstellen deterministische planning
	1
	0
	0
	1
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	PM020 Actualiseren deterministische planning
	3
	3
	2
	8
	€ <bedrag>€
	€ <bedrag>

	PM030 Analyse VTW/WOG
	12
	12
	12
	36
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Probabilistische planning
	
	
	
	
	
	

	PM040 Probabilistische planning3
	3
	3
	2
	8
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Rapporteren
	
	
	
	
	
	

	PM050 Planningsnota
	3
	3
	2
	8
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Toetsen
	
	
	
	
	
	

	PM070 Planningsproces ON
	1
	1
	1
	3
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	PM090 Ter acceptatie ingediende baselineplanning
	1
	1
	1
	3
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	PM100 Beoordeling VGR-planning ON
	12
	12
	12
	36
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Totaal Planningsmanagement
	
	
	
	
	
	€ <totaal bedrag>






	
Risicomanagement
	Aantal stuks contractperiode
	Prijs (excl. BTW)

	Jaar
	2021
	2022
	2023
	totaal aantal
	per product
	totaal producten

	Actueel risicodossier
	
	
	
	
	
	

	RM010 Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase
	1
	0
	0
	1
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	RM020 Risicosessie
	20
	15
	10
	45
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	RM030 Actueel Risicodossier
	3
	3
	2
	8
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Rapporteren
	
	
	
	
	
	

	RM040a Bijdrage aan rapportage risicomanagement (2 mndlijks)
	6
	6
	4
	16
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	RM040b Bijdrage aan T-rapportage
	3
	3
	2
	8
	
	

	Toetsen
	
	
	
	
	
	

	RM050 Producten ten behoeve van Interne toetsmomenten
	3
	3
	2
	8
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	RM060 Bijdrage aan toets risicomanagementproces ON
	1
	1
	1
	3
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Totaal Risicomanagement
	
	
	
	
	
	€ <totaal bedrag>






	
Kwaliteitsmanagement
	Aantal stuks contractperiode
	Prijs (excl. BTW)

	Jaar
	2021
	2022
	2023
	totaal aantal
	per product
	totaal producten

	Inrichten kwaliteitsmanagement
	
	
	
	
	
	

	KM010 Uitwerken Gedefinieerd Projectkwaliteitssysteem
	1
	0
	0
	1
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	KM020 Opstellen Auditplanning
	3
	3
	2
	8
	€ <bedrag>€
	€ <bedrag>

	Toepassen kwaliteitsmanagement
	
	
	
	
	
	

	KM030 Beheren Projectkwaliteitssysteem
	1
	1
	1
	3
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Toetsen
	
	
	
	
	
	

	KM040 Interne Producttoets
	2
	2
	1
	5
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	KM050 Interne Audit
	3
	3
	2
	8
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	KM060 Evaluaties
	2
	2
	2
	6
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Verbeteren
	
	
	
	
	
	

	KM070 Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister
	6
	6
	5
	17
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Totaal Risicomanagement
	
	
	
	
	
	€ <totaal bedrag>







	Projectondersteuning
	Aantal stuks contractperiode
	Prijs (excl. BTW)

	Jaar
	2021
	2022
	2023
	totaal aantal
	per product
	totaal producten

	
	
	
	
	
	
	

	Agendabeheer
	48
	48
	48
	144
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Vergaderingen/evenementen
	48
	48
	48
	144
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Postverwerking
	48
	48
	48
	144
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Bezoekersregistratie
	48
	48
	48
	144
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Accountbeheer
	6
	6
	3
	15
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Opstellen en bijhouden van diverse projectoverzichten
	54
	54
	36
	144
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Totaal Projectondersteuning
	
	
	
	
	
	€ <totaal bedrag>
















	Overige producten
	Aantal stuks contractperiode
	Prijs (excl. BTW)

	Jaar
	2020
	2021
	2022
	2023
	totaal aantal
	per product
	totaal producten

	Inrichten kwaliteitsmanagement
	
	
	
	
	
	
	

	Actualiseren Capaciteitsbehoefte (NKA en capplan)
	0
	3
	3
	2
	8
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Actualiseren Capaciteitsbehoefte (ATI)
	0
	3
	3
	2
	8
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Issuemanagement incl. issuemanager / vz. TOC
	0
	6
	6
	4
	16
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Coördinatie en productie T rappCoördinatie en productie T rapportagesortages
	0
	6
	6
	4
	16
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Integrale projectbeheersingsrapportage
	0
	6
	6
	5
	17
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Strategisch Dashboard
	0
	6
	6
	4
	16
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Coördinatie scopeformulier
	0
	1
	1
	0
	2
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	O=O Plan van Aanpak Overdracht
	0
	0
	0
	1
	1
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	O=O Proces Verbaal van Overdracht
	0
	0
	0
	1
	1
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	O=O Coördinatie en opstellen Projectverantwoordingsrapportage
	0
	0
	0
	1
	1
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	O=O Coördinatie en samenstellen Gate Review Dossier
	0
	0
	0
	1
	1
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	O=O Coördinatie en opstellen Restpuntenlijst
	0
	0
	0
	1
	1
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	O=O Coördinatie en opstellen eindscopeformulier + brief
	
0

	
0

	
0

	
1

	
1

	
€ <bedrag>
€ <bedrag>
	
€ <bedrag>
€ <bedrag>

	Transitieperiode bij start werk
	1
	0
	0
	0
	
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Totaal Overige producten
	
	
	
	
	
	
	€ <totaal bedrag>






	Specials/ Ad-Hoc producten
	Aantal stuks contractperiode
	Prijs (excl. BTW)

	Jaar
	2021
	2022
	2023
	totaal aantal
	per product
	totaal producten

	
	
	
	
	
	
	

	Producten niet zijnde projectondersteuning
	3
	3
	2
	8
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Adaptief werkende en lerende organisatie
	3
	3
	2
	8
	€ <bedrag>
	€ <bedrag>

	Totaal Overige producten
	
	
	
	
	
	€ <totaal bedrag>























	Totaal Producten
	
	Prijs (excl. BTW)

	Jaar
	2020
	2021
	2022
	2023
	
	
	totaal producten

	
	
	
	
	
	
	
	

	Financieel management
	
	
	
	
	
	
	€ <totaal bedrag>

	Planningsmanagement
	
	
	
	
	
	
	€ <totaal bedrag>

	Risicomanagement
	
	
	
	
	
	
	€ <totaal bedrag>

	Kwaliteitsmanagement
	
	
	
	
	
	
	€ <totaal bedrag>

	Projectondersteuning
	
	
	
	
	
	
	€ <totaal bedrag>

	Overige producten
	
	
	
	
	
	
	€ <totaal bedrag>

	Specials / Ad-Hoc producten
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal producten = inschrijvingssom
	
	
	
	
	
	
	€ <totaal bedrag>





De inschrijving is op basis van een vaste prijs[optioneel, exclusief Specials/ ad-hoc opdrachten].

OF
[Specials/ad-hoc opdrachten worden apart verstrekt tegen de vooraf vastgestelde afspraak. ]

Het totaal van de inschrijving geldt als bestedingslimiet.

Indien de aanbestedingsleidraad één of meer optie(s) bevat, verbindt opdrachtnemer zich tevens tot uitvoering van die Optie(s) overeenkomstig de prijzen per (deel) product zoals in deze Inschrijvingsstaat aangegeven. Indien meer- of minderwerk aan de orde is gelden de prijzen per (deel) product, zoals in deze Inschrijvingsstaat aangegeven.

Indien meer- of minderwerk aan de orde is gelden de prijzen per (deel) product, zoals aangegeven. 


…………………………………………

Deze verklaring dient door de inschrijver en in geval van een samenwerkingsverband van ondernemers, al dan niet een vennootschap onder firma, alle inschrijvers, digitaal te worden ondertekend conform paragraaf 6.3.1


Rijkswaterstaat bedrijfsvertrouwelijk


