Model B. V&G plan

betreffende

WK-2024-14 Aanplant Groen langs infra

fase: voorbereiding

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen en Kanalen

projectnummer	O.S.072

status			concept

versienummer	A

versie datum		12-07-2024

Colofon

| Overzicht wijzigingen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versie | Datum invoer | Korte omschrijving van de wijziging(en) | Opdrachtnemer |  |
|  |  |  | Naam | Bedrijfsnaam |

| Autorisatie bij afronding fase en overdracht |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naam | Bedrijfsnaam | Datum | Paraaf |
| Opgesteld door Ontwerpende partij | R. Visser | Ecogroen BV | 12-07-2024 |  |
| Verificatie door V&G coördinator project | J.P. Burema | Provincie Overijssel | 12-07-2024 |  |
| Akkoord door projectleider | J.P. Burema | Provincie Overijssel | 12-07-2024 |  |
| Vrijgegeven door V&G coördinator provincie | J. Klein | Provincie Overijssel |  |  |
| Ontvangen inclusief warme overdracht V&G coördinator project |  |  |  |  |

| Modelgegevens |  |
| --- | --- |
| Model Provincie Overijssel EDO-registratiekenmerk <regkenmerk> Modelversie Versie 2.0 Modeldatum oktober 2021 Auteur Linda Bergsma, Bart Roest en Dimitri Jansen | Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 088 118 86 71 www.overijssel.nl postbus@overijssel.nl |

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4

2	Projectgegevens	5

2.1	Beschrijving van het werk	5

2.2	Betrokken partijen	6

2.2.1	Projectfase Ontwerp	6

2.2.2	Projectfase Uitvoering	6

2.3	Regeling uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming	6

3	Restrisico’s en beheers maatregelen	7

4	Invulling wettelijke eisen aan V&G-plan	9

5	Checklist overige wettelijke eisen	11

5.1	Eisen volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Afdeling 5	11

5.2	Eisen volgens Bouwbesluit i.r.t. arbeidsomstandigheden	11

Bijlage 1	Inspiratielijst mogelijke V&G risico’s in de uitvoeringsfase	12

B1.1	Algemeen	12

B1.2	Omgevingsfactoren / doorgaande exploitatie / gelijktijdige uitvoering / achtereenvolgende uitvoering	12

B1.3	Algemene factoren	13

B1.4	Specifieke factoren per werkonderdeel	14

# Inleiding

Voorliggende document betreft het Veiligheids- en Gezondheidsplan. Het is wettelijk verplicht om dit V&G plan op te stellen indien het werk meldplichtig is of indien er sprake is van bijzondere risico’s conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Met het invullen van de toets in de RI&E is te bepalen dit project voldoet aan de bepalingen van de meldplicht of bijzondere risico.

Het beleid van de Eenheid Wegen en Kanalen van de  provincie Overijssel, is dat voor àlle projecten:

- een melding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie(afkorting NLA) moet worden gedaan;

- een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)  moet  worden opgesteld.
Los van dit beleid dient evengoed bepaald te worden of de wettelijkheid hier van toepassing is.

# Projectgegevens

## Beschrijving van het werk

Het project gaat over:

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van het aanplanten van groen (bomen, struiken, heesters en hagen) en vindt plaats door de gehele provincie Overijssel langs de provinciale wegen, en binnen de beheergrenzen van de provinciale wegen..

De werkzaamheden langs de infrastructuur bestaan uit:

- Leveren en aanplanten van groen langs provinciale wegen;

- (Achterstallige) aanplant groen vanuit investeringsprojecten;

- Aanplant vanuit dagelijks cyclisch onderhoud;

- Aanplant vanuit Groot Onderhoud en Rehabilitatie projecten;

- Nazorg en onderhoud gedurende drie plantseizoenen na aanplant;

- Bijkomende werkzaamheden (grondwerk, verkeersmaatregelen).

Werkzaamheden vinden plaats in de plantperiode tussen 15 oktober en 1 april.

De duur van het contract is 2 jaar met mogelijke verlenging van 2 keer 1 jaar.

Het project is gebaseerd op onderstaande documenten / schetsen / tekeningen:

- RAW-raamovereenkomst WK2024-14, definitief/ 12-07-2024

## Betrokken partijen

### Projectfase Ontwerp

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam	: Provincie Overijssel

Postbus/Adres	: Luttekestraat 2

Postcode/Plaats	: 8012 EE Zwolle

| Projectleider | Verkenningfase | Planvormingfase | Voorbereidingfase |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam |  |  | J.P. Burema |
| Telefoon |  |  | 06-15292427 |
| E-mail |  |  | jp.burema@overijssel.nl |
| V&G-coördinator project |  |  |  |
| Bedrijfsnaam |  |  | Ecogroen BV |
| Naam |  |  | R.L. Visser |
| Postbus/Adres |  |  | Zuiderzeelaan 53 |
| Postcode/Plaats |  |  | 8017 JV Zwolle |
| Telefoon |  |  | 06-51081272 |
| E-mail |  |  | r.visser@ecogroen.nl |
| V&G-coördinator provincie |  |  |  |
| Bedrijfsnaam |  |  | Provincie Overijssel |
| Naam |  |  |  |
| Postbus/Adres |  |  | Luttenbergstraat 2 |
| Postcode/Plaats |  |  | 8012 EE Zwolle |
| Telefoon |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |

### Projectfase Uitvoering

Opdrachtnemer

Bedrijfsnaam	:

Postbus/Adres	:

Postcode/Plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

E-mail	:

V&G-coördinator uitvoeringsfase

Bedrijfsnaam	:

Naam	:

Telefoon	:

E-mail	:

## Regeling uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming

Nevenaanneming houdt in dat een opdrachtgever een bouwproject in meerdere onderdelen verdeelt en voor elk van die onderdelen een aparte overeenkomst met een aannemer sluit. De verschillende aannemers worden ten opzichte van elkaar nevenaannemers genoemd.

> Niet van toepassing.

# Restrisico’s en beheers-
maatregelen

Invulinstructie

- In ontwerpfase moeten de restrisico’s worden aangegeven.

- Voor de start van de uitvoering vult de aannemer/opdrachtnemer van het werk de laatste kolom in.

| Aandachtsgebied |  |
| --- | --- |
| - Publieke veiligheid / omgeving |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | Geluidsoverlast derde(n). |
|  | Letsel derde(n) als gevolg van aanrijding door werkverkeer. |
|  | Overlast (fiets)verkeer als gevolg van tijdelijke wegafsluitingen. |
|  | Dode(n) of ernstig letsel werkende(n) en/of derde(n) door verkeersongeluk als gevolg van verblinding door bouwlampen. |
|  | Letsel fietser(s) als gevolg van aanrijding door (zwaar) verkeer. Doordat het fietsers werkvak infietsen. |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | - Voertuigen dienen de bouwplaats schoon te verlaten. - Openbaar gebied schoon houden tijdens en schoon achterlaten na werkzaamheden. |
|  | Bereikbaarheid van aanliggende percelen te allen tijde borgen. |
|  | - Maatregelen treffen conform CROW96b. - Aan- en afvoer van materiaal, materieel en personeel buiten de spitstijden plaats laten vinden. |
|  | - Vooraf aan de werkzaamheden duidelijk communiceren met de omgeving dat er werkzaamheden plaats gaan vinden, bijvoorbeeld benoemen in bewonersbrief veiligheid. - Onderzoeken of er alternatieve (fiets)routes mogelijk zijn. |
| - Belendingen |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | (verergerd) letsel werkende(n) of derde(n) door beperkte bereikbaarheid van hulpdiensten doordat toegangswegen geblokkeerd worden. |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | Verkeersmaatregelen treffen conform CROW 96b, waardoor de bereikbaarheid voor hulpdiensten gewaarborgd blijft. |
| - Doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering) |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | Letsel derde(n) als gevolg van onbevoegd betreden van de bouwplaats. |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | - Materiaal en gereedschap niet laten slingeren en na werkzaamheden direct opruimen. - Werkzaamheden zoveel mogelijk overdag uitvoeren. Bij werkzaamheden in het donker zorgen voor voldoende verlichting. |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | Letsel werkende(n) als gevolg van extreme weersomstandigheden. |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | - Weersvoorspelling vooraf en tijdens het werk monitoren. - Mogelijke slechtweer scenario’s vaststellen. - Bij gevaarlijk weer werk direct staken. |
| - Bouwtijd |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | Letsel werkende(n) door oververmoeidheid, concentratieverlies en haast door tijdsdruk. |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | -Toetsen van de haalbaarheid van de werkzaamheden i.c.m. de beschikbare tijd (tijdsdruk), bijstellen waar mogelijk. |
| - Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | Letsel werkende(n) als gevolg van aanrijding door (fiets)verkeer. |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | - Maatregelen treffen conform CROW96b. - Aan- en afvoer van materiaal, materieel en personeel buiten de spitstijden plaats laten vinden. |
| - Opslag/opstelling materieel |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | Risico’s m.b.t. de opslagplaats van materiaal en materieel. |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | - Risico’s m.b.t. opslagplaats in kaart brengen en passende maatregelen nemen. Bijvoorbeeld m.b.t. in- en uitrijden van opslagplaats. |
| - Gezondheid en Milieu |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | Gezondheidsschade werkende(n) als gevolg van blootstelling aan (verontreinigde) grond(water). |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | - Hanteren van basishygiëne conform CROW400: - Niet roken/eten/drinken tijdens werk; - Handen wassen bij pauze en beëindiging werk; - Voorzieningen treffen en/of middelen beschikbaarstellen t.b.v. persoonlijke hygiëne (wassen etc.). |
| Restrisico’s vanuit project-fase Ontwerp | Gezondheidsschade werkende(n) als gevolg van blootstelling aan schadelijke stoffen (brandstof, hydrauliek-olie, etc.) |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | - Instructie verlenen over veilig werken met brandstof, hydrauliek-olie etc. - Hanteren van basishygiëne conform CROW400: - Niet roken/eten/drinken tijdens werk; - Handen wassen bij pauze en beëindiging werk; - Voorzieningen treffen en/of middelen beschikbaar stellen t.b.v. persoonlijke hygiene (wassen etc.). |
| Restrisico’s vanuit project-fase Ontwerp | Gezondheidsschade werkende(n) en derde(n) veroorzaakt door blootstelling aan schadelijk geluidsniveau. |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | - Geluidsarme uitvoeringsmethoden toepassen. - Dragen gehoorbescherming (werkenden) |
| - Gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar) |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | Dode(n) of ernstig letsel door onduidelijke instructies voor anderstaligen/ diverse nationaliteiten. |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | - Inventariseren van de verschillende nationaliteiten in de uitvoering. - Communicatie tussen anderstaligen te allen tijde borgen. |
| - Asbest |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | Blootstelling aan asbest. In de huidige fase van het project was er geen noodzaak om nader te onderzoeken of er asbest (in grond) aanwezig was. |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie |  |
| - Werken op hoogte |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp |  |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie |  |
| - Instabiliteit |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp |  |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie |  |
| - Ondergrond |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | Werkzaamheden aan of in de buurt van kabels en leidingen. Uit de inventarisatie is gebleken dat er in de bestaande situatie sprake is van kabels en leidingen in de ondergrond. De kabels en leidingen worden voor aanvang van het werk van de aannemer verlegd indien de planning haalbaar is en er geen knelpunten ontstaan. Restrisico betreft het raken en/of beschadigen van (onbekende) kabels en leidingen. De aannemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met derden. De graafwerkzaamheden dienen conform CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ te worden uitgevoerd. |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | Niet gesprongen explosieven (NGE). Geen noodzaak om te onderzoeken. |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | N.v.t. |
| - Installaties/opslag/magazijnen/ munitiedepots/ besloten ruimtes |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp |  |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie |  |
| - Onderhoud |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp |  |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie |  |
| - Sloop |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp |  |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie |  |
| - Overige aandachtspunten/risico’s |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp |  |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie |  |
| - Bijzondere gevaren i.h.k.v. Richtlijn nr. 92/57/EEG |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp |  |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie |  |
| - Overige risico’s |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp |  |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie |  |

# Invulling wettelijke eisen aan V&G-plan

| Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 2.28, lid 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Artikel 2.28, lid | Inhoud lid | Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit organiseert |
| 2a | een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats de naam van de coördinator voor de ontwerpfase; de naam van de coördinator voor de uitvoeringsfase; | [Door de aannemer van het werk in te vullen] J.P. Burema |
| 2b | Een inventarisatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk, waaronder de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten als bedoeld in artikel 4.37, verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems, en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. | NVT |
| 2c | De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder (lid 2)b. |  |
| 2d | De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder (lid 2)c. |  |
| 2e | De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend. |  |
| 2f | De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen |  |
| 2g | De wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven. |  |

# Checklist overige wettelijke eisen

## Eisen volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Afdeling 5

Wettekst Arbeidsomstandighedenbesluit:
Artikel 2.26. Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk

De opdrachtgever is verplicht in de ontwerpfase zich ervan te vergewissen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase na te komen, in het bijzonder de verplichtingen, bedoeld in de artikel 3 (voeren Arbobeleid), artikel 5 eerste lid (inventarisatie risico’s) en derde lid (beheersmaatregelen), en artikel 8 ( voorlichting en onderricht) van de wet en hoofdstuk 4, afdeling 5 (aanvullende voorschriften asbest).

|  | Artikel nummer | Inhoud Artikel | Ontwerpfase [voldoet ja/nee] | Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Art.2.26 | Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk Rekening houdend met: - Art. 3 van de Arbeidsomstandighedenwet (voeren Arbobeleid); - Art. 5.1 van de Arbeidsomstandighedenwet (inventarisatie risico’s); - Art. 5.3 van de Arbeidsomstandighedenwet (beheersmaatregelen); - Art. 8 van de Arbeidsomstandighedenwet (voorlichting en onderricht); - Art. 19 van de Arbeidsomstandighedenwet (meerdere werkgevers). |  |  |
| 2 | Art.2.27 | - Kennisgeving Nederlandse Arbeidsinspectie - Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. | nvt |  |
| 4 | Art.2.29 | Aanstelling V&G-coördinatoren |  |  |
| 5 | Art.2.30 | Taken coördinator voor de ontwerpfase |  | n.v.t. |
| 6 | Art.2.30c | V&G-dossier (respectievelijk ontvangen tbv ontwerp en opgesteld tbv overdracht) |  |  |
| 7 | Art.2.31 | Taken coördinator voor de uitvoeringsfase | n.v.t. |  |

## Eisen volgens Bouwbesluit i.r.t. arbeidsomstandigheden

|  | Artikel nummer | Inhoud Artikel | Ontwerpfase [voldoet ja/nee] | Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Art.6.53 | Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud (Bouwbesluit Onderhoudsveiligheid) |  |  |
| 2 | Art.8.2 | Veiligheid in de omgeving (Bouwbesluit) |  |  |
| 3 | Art.8.7 | Veiligheidsplan (Bouwbesluit Bouwveiligheidsplan) | n.v.t. |  |

# Bijlage 1	Inspiratielijst mogelijke
V&G risico’s in de uitvoeringsfase

## B1.1	Algemeen

Het V&G plan dient projectspecifiek te zijn. Nadrukkelijk dient te worden voorkomen dat het ‘de reguliere opsomming van de altijd genoemde risico’s’ is. Door het kopiëren van lijsten is er het risico dat er niet wordt nagedacht wat er nu juist in het voorliggende project een aandachtspunt is.
Evenwel is het goed om wèl een lijst te hebben om langs te lopen en te onderzoeken of er nog zaken zijn vergeten. De lijst in deze bijlage is voor dit laatste bedoeld.

Het gaat hierbij ook om een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

Het overzicht van de risico’s is opgesplitst in drie paragrafen, te weten:

- B1.2	Omgevingsfactoren / doorgaande exploitatie / gelijktijdige uitvoering /

achtereenvolgende uitvoering (geldend voor alle onderdelen);

- B1.3	Algemene factoren (geldend voor alle onderdelen);

- B1.4	Specifieke factoren per werkonderdeel.

In de tabellen alleen die risico’s vermelden waar geen of niet volledige risicobeperkende maatregelen voor zijn opgenomen in de vraagspecificatie/bestek (zogenaamde restrisico’s). De tabel betreft een ‘streeplijst’, dus alle rijen verwijderen die niet van toepassing zijn.

Bijvoorbeeld: In de ontwerpfase is onderkend dat er risico bestaat op aanrijding in verband met werken in / nabij het verkeer. In de RI&E wordt aangegeven dat er een halve wegafzetting is opgenomen in het bestek, maar dan is de nabijheid van het verkeer nog wel een restrisico omdat er ook bij toepassing van een halve wegafzetting nog steeds een risico op aanrijding aanwezig blijft.

Controleer of alle in de RI&E (bijlage 1) in de derde kolom vermelde zaken daadwerkelijk in het bestek zijn verwerkt.

Het overzicht is opgebouwd uit drie kolommen, te weten de risicodragende activiteit, het arbo-risico (het risico voor de werknemer) en de risico-oorzaak. Er is geen kolom voor ‘beheerssuggesties’ opgenomen. De uitvoerende partij dient de risico’s te vertalen in uitvoeringsmaatregelen en procedures. Zie ook pagina 34 en 35 van ‘Vraag & Antwoord – Arbobesluit afdeling Bouwproces’ versie december 2014 uitgegeven door stichting Arbouw.

## B1.2	Omgevingsfactoren / doorgaande exploitatie / gelijktijdige uitvoering / achtereenvolgende uitvoering

| NR | RISICODRAGENDE ACTIVITEIT OMGEVINGSFACTOREN / DOORGAANDE EXPLOITATIE / GELIJKTIJDIGE UITVOERING \ ACHTEREENVOLGENDE UITVOERING (geldend voor alle onderdelen) | ARBO-RISICO | RISICO-OORZAAK |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | Werken nabij /op auto(snel)wegen, parallelwegen en fietspaden | Ongeval / Persoonlijk letsel Gezondheid (gehoor/stank) | Voorbijrijdend (snel)verkeer |
| A-2 | Werken nabij/op vaarwegen | Ongeval / Verdrinking | In het water vallen Drijvend / Varend materieel |
| A-3 | Werken in stedelijk gebied | Ongeval / Persoonlijk letsel Gezondheid | Voorbijrijdend verkeer Werkverkeer Bouwactiviteiten |
| A-4 | Werken in industrieel gebied | Ongeval / Persoonlijk letsel Gezondheid | Industriële activiteiten |
| A-5 | Werken aan / nabij hoog- en / of laagspanningskabels | Elektrocutie | Werkwijze Beschadiging kabels |
| A-6 | Werken in de nabijheid van / onder hoogspanningsmasten | Elektrocutie | Statische elektriciteit Werkwijze |
| A-7 | Werken aan / nabij (hoofd) gas-, olie- waterleiding | Explosie Verbranding Overstroming | Werkwijze Beschadiging leidingen Lekkage |
| A-8 | Werken in gebieden met slechte bodemgesteldheid | Ongeval / Persoonlijk letsel | Kantelen / Verzakken van materieel / materiaal |
| A-9 | Werken in de nabijheid van / op spoorlijnen | Ongeval / Persoonlijk letsel | Treinverkeer |
| A-11 | Werken zonder adequate bouwplaatsvoorzieningen op bouwterreinen en bouwterreinen van beperkte omvang | Ongeval / Persoonlijk letsel Irritatie | Beperkte werkruimte Overbemanning Ongeorganiseerde werkomgeving |
| A-14 | Bereikbaarheid aanliggende percelen | Ongeval / Persoonlijk letsel | Derden in het werkgebied |
| A-15 | Gelijktijdige werkzaamheden door civiele aannemer wegenproject waar aanplant plaats gaat vinden | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| A-16 | Beheerwerkzaamheden door onderhoudsaannemer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| A-17 | Werken in de nabijheid van eikenbomen | Besmetting | Aanwezigheid van eikenprocessierups in de eikenboom |
| A-18 | Werken in de nabijheid van bosplantsoen | Ziekte van Lyme door beet van een teek | Aanwezigheid van teken in het bosplantsoen |
| A-19 | Werken in de (nabijheid van) bermen | Huidirritatie | Aanwezigheid van begroeiing (brandnetels, bereklauw, enz.) |

## B1.3	Algemene factoren

| NR | RISICODRAGENDE ACTIVITEIT ALGEMENE FACTOREN (geldend voor alle onderdelen) | ARBO-RISICO | RISICO-OORZAAK |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1 | Werken boven / nabij / op / in water | Verdrinking | Vallen in water drijvend / varend materieel |
| B-3 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| B-4 | Werken met schadelijke gassen / stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen / stoffen |
| B-10 | Werken onder extreme tijdsdruk | Stress Persoonlijk letsel | Tijdsdruk Onzorgvuldige werkwijze |
| B-11 | Werken die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken | Gezondheidsproblemen | Werkwijze Keuze materiaal en/of materieel |
| B-12 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval/persoonlijk letsel | Omgevingsfactoren Werkwijze |

## B1.4	Specifieke factoren per werkonderdeel
De indeling van de werkonderdelen  is gebaseerd op de hoofdstukindeling van de RAW-systematiek 2020.

| 22 | Grondwerken |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22-1 | Werken in besloten ruimten/putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 22-2 | Werken in ‘kwel’ gebieden | Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Instabiele omgeving |
| 22-3 | Werken op/met verontreinigde grond. | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 32 | Wegbebakening |  |  |
| 32-1 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 32-3 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 32-5 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 34-5 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 51 | Groenvoorzieningen |  |  |
| 51-1 | Werken boven / nabij / op water | Verdrinking | Werkwijze Defect materieel |
| 51-2 | Werken met schadelijke gassen / stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen / stoffen |
| 51-3 | Rooien of snoeien van bomen | Persoonlijk letsel | Werkwijze |
| 51-4 | Snoeien of rooien van bomen van eikenbomen | Besmetting | Aanwezigheid van eikenprocessierups in de eikenboom |
| 62 | Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering |  |  |
| 62-1 | Werken boven/nabij/op/in water | Verdrinking | Werkwijze Defect materieel |
| 62-3 | Werken aan / nabij elektrische tijdelijke verkeersmaatregelen | Elektrocutie / Persoonlijk letsel | Werkwijze Defect materieel |
| 62-5 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval/persoonlijk letsel Persoonlijk letsel | Omgevingsfactoren Werkwijze |
| 63 | Terreininrichting |  |  |
| 63-1 | Werken met hijsmaterieel en hijslasten | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |