1e nota van inlichtingen

Documentnummer: 24.050210

*24.050210*

Algemeen

22 oktober 2024 Hierbij treft u aan de beantwoording van de gestelde vragen en/of wijzigingen/aanvullingen met betrekking tot de Europese aanbesteding volgens de openbare procedure: “Applicatie HRM en salarisadministratie gemeente Landgraaf” . Referentienummer van de aanbesteding: 2413 Deze 1e nota van inlichtingen is d.d. 22 oktober 2024 gepubliceerd op www.Tenderned.nl. Deze nota van inlichtingen is voor iedereen bindend. De nota van inlichtingen maakt deel uit van de aanbestedingsdocumenten en prevaleert boven dit aanbestedingsdocument. LET OP: de vragen zijn niet gecategoriseerd op onderwerp, ze staan in de volgorde zoals deze zijn ingediend door de partijen.

Inschrijving

U dient uw inschrijving uiterlijk dinsdag 12 november 2024 vóór 12.00 uur in te dienen zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad. De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de goede en tijdige indiening van zijn inschrijving. Later aangeboden inschrijvingen worden niet geaccepteerd. Er kan geen beroep worden gedaan op overmacht.

WIJZIGINGEN/AANVULLINGEN

Zie de volgende planningstabel voor : - 2e nota van inlichtingen; - presentatie/demo dagen Uiterste datum voor het stellen van vragen 1e nvi door inschrijvers. Via www.Tenderned.nl.; 16 oktober 2024, 12:00 uur. Verzenden 1e Nota van Inlichtingen. Via www.Tenderned.nl.; 23 oktober 2024. Uiterste datum voor het stellen van vragen 2e nvi door inschrijvers. Via www.Tenderned.nl.; 29 oktober 2024, 12:00 uur. Verzenden 2e Nota van Inlichtingen. Via www.Tenderned.nl.; 1 november 2024. Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen. Via www.Tenderned.nl.; 12 november 2024 12:00 uur. Presentaties / demonstraties; Week 46/47. Verzending voornemen tot gunning incl. verzoek om bewijsmiddelen ten aanzien van UEA. Per post.; 9 december 2024. Verzending definitieve gunning. Per post.; 7 januari 2024. Ingangsdatum overeenkomst; Asap na definitieve gunning. De data en tijdstippen voor het stellen van vragen en het indienen van de inschrijving (cursief weergegeven) gelden als uiterste en fatale termijnen, mits de gemeente Landgraaf niet voorafgaand schriftelijk anders bericht. De overige genoemde data zijn streefdata. Deze planning is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

GESTELDE VRAGEN

De gestelde vragen zijn opgenomen in het met dit document mee-gepubliceerde excel document “vragen en antwoorden”..

G.J.J. Gigase

Afdeling Bestuurlijke en Concern Zake