Veiligheids- en Gezondheidsplan

Ontwerpfase

Inhoudsopgave

- Bouwwerkgegevens

  - Locatie bouwwerk

  - Het bouwwerk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

  - Namen en adressen betrokken partijen

  - Planning en uitvoeringsgegevens

- Inventarisatie risico’s

  - Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

  - Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

- Bouwwerkgegevens

  - Locatie bouwwerk

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Heerhugowaard.

  - Het bouwwerk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

Onderhoudswerkzaamheden aan plantvakken(onkruidbestrijding/schoffelen) in de

gemeente Heerhugowaard.

  - Namen en adressen betrokken partijen

Opdrachtgever:

Naam:		Het College van Burgemeester & Wethouders gemeente Dijk en Waard

Adres:		Parelhof 1

Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard

Contactpersoon:	S. Montijn

Telefoon:		072 57 55 555

Ontwerpende partij:

Naam:		Afdeling Ingenieursbureau

Adres:		Parelhof 1

Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard

Contactpersoon:	B. van ‘t Hull

Telefoon:		072 57 55 555

Directievoerende partij:

Naam:	Afdeling Stadsbedrijf

Adres:		Parelhof 1

Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard

Contactpersoon:	G. Tiemersma

Telefoon:		072 57 55 555

Uitvoerende partij:

Naam:

Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

Fax:

V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase:

Naam:

Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

Fax:

  - Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande start:	 15 maart 2024

Geplande uitvoeringstijd: 5 onderhoudsrondes van maximaal 4 weken per jaar en 3

onderhoudsrondes van maximaal 6 weken per jaar.

- Inventarisatie van de risico’s

2.1	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

| RAW | Bouwfase | Activteit | Arbo-risico | Oorzaak | Suggestie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Groenvoorziening | Schoffelen plantvakken | Verdrinking | Werken langs het water | Werkinstructie Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorgen dat middelen voor het redden van drenkelingen op een goed zichtbare en doelmatige plaats aanwezig zijn. |
|  |  |  | Aanrijding | Het aanwezig zijn van bijv. maaimachines, tractoren, vrachtwagens (bv tbv het laden van groenafval), maar ook langs de rijbaan/fietspad | De nodige voorzieningen moeten zijn getroffen zodat men vanuit het werktuig te allen tijde een goed zicht heeft op de werkzaamheden en de directe omgeving. Bij achteruitrijden moet een akoestisch intermitterend signaal te horen zijn. |
| 62 | Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering | Werken langs / nabij openbaar verkeer | Ongeval / persoonlijk letsel | Het te hard rijden of van de weg af raken van doorgaand verkeer | afzetting tussen doorgaand verkeer en werkzaamheden. |
|  |  |  |  | Vallen van materiaal en/of medewerker op de doorgaande rijbaan | Veiligheidskleding Bij slecht weer een goede werkverlichting en verlichting op of aan de afzetting of gebruik van retroreflecterende bebakeningen. |
|  |  |  |  | Irritatie en agressie van weggebruiker | Voorkom dat tijdelijke maatregelen in strijd zijn met permanente verkeersaanwijzingen; Borden en bebakening moeten duidelijk en goed zichtbaar geplaatst zijn, stevig staan en niet kunnen omvallen, wegglijden of door de wind gedraaid kunnen worden. |
|  | Werken in het verkeer | verkeersvoorzieningen | Aanrijden / ongeval | Openbaar verkeer | Reflecterende kleding volgens voorschriften |

2.2	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

| RAW | Bouwfase | Activteit | Arbo-risico | Oorzaak | Suggestie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Watergangen | Werkzaamheden nabij watergangen | Beknellen tussen grond en materieel. Vallen in water, verdrinken | Wegzakken materieel Uitglijden op natte ondergrond | Afstand bewaren tussen watergang en werkplek. Zorgen dat middelen voor het redden van drenkelingen op een goed zichtbare en doelmatige plaats aanwezig zijn. |
|  | Groengebieden | Werken in groengebieden | Besmet raken met ziekte van Lyme | tekenbeet | Na elke werkdag controleren op tekenbeten en de teek zo snel mogelijk op correcte wijze verwijderen. Bedekkende kleding dragen. |
|  | Werken in verkeer | Verkeersvoorzieningen | Aanrijden / ongeval | Openbaar verkeer | Reflecterende kleding volgens voorschriften |
|  | Verkeerswegen | Werkzaamheden nabij verkeerswegen | Overrijdingen, aanrijdingen, aandoening aan luchtwegen, gehoorbeschadigingen | Langsrijdend verkeer | Werkinstructie Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen |