Project	:	Bouwteam uitbreiding Koningsspil te Oosthuizen

Opdrachtgever	:	Gemeente Edam Volendam

Kenmerk	:	24.362-RO

Datum	:	23-1-2025

Status	:	CONCEPT

Versie	:	0.1

BOUWTEAMOVEREENKOMST

De ondergetekenden:

1.	Gemeente Edam Volendam, gevestigd aan W. van der Knoopdreef 1 te Volendam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………….., hierna te noemen: ‘(de) Opdrachtgever’;

en

2.	…………………………………., gevestigd aan …………………………… te  ……………………………, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, de heer / mevrouw  ……………………………, hierna te noemen: ‘(de) Opdrachtnemer’;

hierna gezamenlijk (ook) te noemen: ‘Partijen’.

In aanmerking genomen dat:

- De Opdrachtgever voornemens is een bouwteam samen te stellen voor de uitbreiding van basisschool de Koningsspil te Oosthuizen. Met als subdoelen:

a) De werkzaamheden uitvoeren met zo min mogelijk overlast voor de gebruikers en omwonenden;

b) De werkzaamheden in de juiste volgorde uitvoeren gebaseerd op een integraal plan van aanpak rekening houdend met alle disciplines en risico-inventarisatie;

c) Er wordt een zorgvuldig participatietraject doorlopen voor de buurt en belanghebbenden;

d) Het project uiterlijk 17 december 2027 op te leveren.

- Daartoe door partijen in gezamenlijkheid een Uitvoeringsontwerp met bijbehorende kostenbegroting en planning opgesteld dient te worden passend binnen de gestelde kaders.

- De Opdrachtgever daartoe een nationaal openbare aanbestedingsprocedure heeft gehouden om een aannemer te selecteren die zitting neemt in het bouwteam ter voorbereiding van het project.

- Aannemer in het kader van die aanbestedingsprocedure een inschrijving d.d. 11 maart 2025 aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor deelname aan het bouwteam;

- De Opdrachtnemer tijdens de Bouwteamfase zijn kennis en ervaring in zal zetten, teneinde een doordacht Uitvoeringsontwerp en een optimale prijs-kwaliteit verhouding voor realisatie van de projectdoelstellingen te verkrijgen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1	Bouwteam (Uitvoeringsontwerpfase)

  - Partijen gaan een bouwteam aan met betrekking tot het project.

Het bouwteam is een samenwerkingsverband waarin de deelnemers - met behoud van ieders zelfstandigheid en verantwoordelijkheid - samenwerken aan het uitwerken van het schetsontwerp naar een definitief ontwerp inclusief bijbehorende kostenbegroting en planning. Voor dat doel is ieder der deelnemers gehouden zo goed mogelijk gebruik te maken van zijn specifieke ervaring en deskundigheid.

Artikel 2	Samenstelling van het bouwteam (deelnemers)

2.1 	Het bouwteam bestaat uit (vertegenwoordigers van) de deelnemers:

a.	Opdrachtgever, en;

b.	Opspoor,schoolbestuur

c.	Opdrachtnemer.

2.2	Door de deelnemers (eventueel) ingeschakelde derden (bijvoorbeeld externe adviseurs) maken geen deel uit van het bouwteam, maar kunnen wel deel uitmaken van, of plaats nemen in / bij besprekingen /  vergaderingen in het kader van het bouwteam

2.3	De opdrachtgever wordt in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de projectleider van het werk, mevrouw S. Breuker.

Artikel 3	Taak

3.1 	Het bouwteam heeft als taak de voorbereiding van het project zodanig te doen verlopen dat dit tijdig resulteert in een voor de Opdrachtgever aanvaardbaar, binnen het plafondbudget en de projectdoelstellingen passend Uitvoeringsontwerp. Opdrachtgever is / wordt volledig rechthebbende op / van het Uitvoeringsplan en –ontwerp (incl. alle concept stukken) en kan daarover vrijelijk beschikken.

Artikel 4	Leiding en vergaderingen

4.1 	Opdrachtgever geeft leiding aan het bouwteam. Daartoe wordt onder meer (niet limitatief) gerekend:

-	het tijdig kenbaar maken van wensen en verlangens ter zake van het project;

-	het leiden van de vergaderingen van het bouwteam;

-	het beoordelen van in het bouwteam voorgestelde plannen en begrotingen;

-	het tijdig nemen van alle beslissingen die noodzakelijk zijn voor de voortgang van het project.

4.2 	Opdrachtnemer voert het overleg met overheidsinstanties ter zake van de voor de opzet van het project benodigde goedkeuringen en vergunningen, desgewenst dient de vertegenwoordiger van de Opdrachtgever hieraan deel te nemen.

4.3 	Vergaderingen / besprekingen vinden plaats zo veel als nodig is voor de tijdige realisatie van het project.

4.4	Opdrachtnemer verzorgt de verslaglegging (notulen) van de vergaderingen in bouwteamverband.

Artikel 5	Rol Opdrachtnemer

5.1 	Opdrachtnemer levert input in de vorm van inmetingen, onderzoeken, adviezen en berekeningen (technisch en financieel) teneinde te komen tot onderbouwde (onderhouds-)maatregelen en een gedegen en goedgekeurd Uitvoeringsontwerp.

Artikel 6	Prijsvorming uitvoering (Offertefase)

6.1 	Opdrachtnemer is gerechtigd om als eerste en enige een prijsaanbieding te doen voor de uitvoering en realisatie van het project, zoals omschreven in het door de Opdrachtgever goedgekeurde Uitvoeringsontwerp en -plan.

6.2 	Opdrachtnemer doet zijn prijsaanbieding door het indienen van een volledig gespecificeerde open begroting. Deze begroting zal door Opdrachtgever vertrouwelijk worden behandeld.

6.3	Opdrachtgever is nimmer verplicht tot gunning van de Aannemingsovereenkomst over te gaan.

6.4	Indien partijen in redelijkheid niet tot overeenstemming over de aanneemsom met betrekking tot de Aannemingsovereenkomst kunnen komen is Opdrachtgever vrij in zijn doen en laten, ook voor wat het in bouwteamverband uitgewerkte plannen, berekeningen en ontwerpen en daartoe opgedane kennis betreft. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever alsdan ter zake op geen enkele wijze belemmeren. In voorkomend geval behoudt Opdrachtnemer het recht op vergoeding overeenkomstig artikel 7.1.

6.5	Indien partijen overeenstemming bereiken over de aanneemsom en de bijbehorende bepalingen en voorwaarden komt de Aannemingsovereenkomst in beginsel tot stand. Deze Aannemingsovereenkomst zal door partijen schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 7	Vergoeding deelname bouwteam Uitvoeringsontwerpfase

7.1	Voor de werkzaamheden die Opdrachtnemer in bouwteamverband (de Uitvoeringsontwerpfase) verricht ontvangt hij een vergoeding tot een maximaal bedrag van  het voor de engineeringsfase aangeboden bedrag per onderdeel, mits de 3 DO’s zijn goedgekeurd en geaccepteerd door de opdrachtgever.

Artikel 8	Handhaving van EMVI/BPKV-criteria

8.1	Bij de aanbesteding is de opdrachtnemer geselecteerd mede op basis van het plan van aanpak voor de engineeringsfase van het bouwteam.

De onder het aan te besteden contract uit te voeren adviezen, ontwerpen, ontwerpnotities, berekeningen en begroting van de uitvoeringsfase moeten, naar het oordeel van de opdrachtgever, minimaal voldoen aan het kwaliteitsniveau zoals aangeboden bij de inschrijving. De documenten dienen tevens binnen de in de inschrijving toegezegde termijnen te worden geleverd.

Indien blijkt dat de EMVI-beloften, naar oordeel van de opdrachtgever, niet worden waargemaakt of niet tijdig worden geleverd,  dan zal de opdrachtgever de opdrachtnemer hierop aanspreken middels een in gebreke stelling  en de gelegenheid bieden om binnen een termijn van 14 dagen een nieuwe versie van het resultaatsdocument toe te sturen op het beloofde kwaliteitsniveau.

Indien de opdrachtnemer het vereiste kwaliteitsniveau, naar oordeel van de opdrachtgever, binnen de gestelde termijn niet haalt dan wordt én niet betaald voor de geleverde inspanning én een korting ingehouden op reeds verrichte of nog komende werkzaamheden, ter grootte van twee maal de som van eenheidsprijzen gerelateerd aan het betreffende  product.

Voorbeeld:

De DO-tekeningen voldoen niet aan beloofde kwaliteitsniveau; in dat geval kan de post “DO-tekeningen” niet worden gefactureerd. Stel dat dit product een eenheidsprijs heeft EUR 5.000 dan wordt de korting als volgt berekend: EUR 5.000 x2 = EUR 10.000, in te houden op bestaande verplichtingen of nog komende verplichtingen.

Bovenstaande geldt per object, per keer (tekening / berekening /  ontwerpnotitie), waarbij de opdrachtnemer steeds eenmalig in de gelegenheid wordt gesteld om het vereiste kwaliteitsniveau te leveren binnen een tijdsbestek van 14 dagen na ontvangst van de beoordeling van de opdrachtgever.

In geval dit meer dan 2x voorkomt behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om het contract te beëindigen en de opdracht te gunnen aan de inschrijvende partij met de op een na beste inschrijving / wachtkamer overeenkomst. In geval er geen verplichtingen zijn waarop de korting kan worden ingehouden dan zal de korting door de opdrachtgever worden omgezet in een boete die wordt gefactureerd aan de opdrachtnemer.

Artikel 9	Einde Overeenkomst

9.1	Deze Overeenkomst eindigt onmiddellijk (zonder schadevergoedingsverplichtingen voor Opdrachtgever):

-	Door opzegging door Opdrachtgever, en / of;

-	Op het moment dat de Aannemingsovereenkomst tot stand komt.

Artikel 10	Geheimhouding en vertrouwelijkheid

10.1	Partijen zullen, onverminderd het bepaalde in de Wet Openbaarheid van Bestuur, alle gegevens en informatie die zij van elkaar of van derden in verband met (de uitvoering van) deze Overeenkomst verkrijgen geheimhouden en vertrouwelijk behandelen.

Artikel 11	Bijlagen

11.1	De navolgende bijlagen vormen een onlosmakelijk geheel met deze Overeenkomst, in geval van tegenstrijdigheden en / of onduidelijkheden beschreven in rangorde tussen de verschillende documenten:

1.	Nota(’s) van inlichtingen met kenmerk ………………….. .d.d. ……………….;

2.	Inschrijvingsleidraad met kenmerk……………… d.d………………., incl. bijlagen;

3.	Inschrijving van de Opdrachtnemer met kenmerk ………………….. .d.d. ……………….

Ondertekening:

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Volendam, d.d. ……-……-2025,

Opdrachtgever						Opdrachtnemer

……………………………					……………………………

Gemeente Edam Volendam