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1. Hoe beoordeelt u de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de gestelde oplevering in 2030 en welke factoren zijn hierin essentieel? 
2. Welke flexibiliteit is nodig om onverwachte uitdagingen aan te pakken?

Contractvorm
3. Welke voor- en nadelen ziet u bij de verschillende contractvormen zoals omschreven in hoofdstuk 3? 
4. Welke risico’s ziet u in het project die vragen om een aanpassing van contractbepalingen binnen de voorgestelde contractvormen?

Risico’s
5. Welke ontwerprisico’s ziet u? Op welke wijze kunnen deze risico’s worden beheerst?
6. Welke uitvoeringsrisico’s ziet u? Op welke wijze kunnen deze risico’s worden beheerst?
7. Hoe kan het RVB bijdragen aan een evenwichtige risicoverdeling en welke stimulansen zouden marktpartijen helpen om goed te presteren?
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