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Aandachtspunten

Geacht met de volgende aandachtspunten rekening te houden:

Stakeholders
· Voert RWS maatregel uit of doen derde dat voor RWS?
· Zijn er meer beheerders dan enkel RWS (die ook B&O-plan en LCC willen, denk aan NM, SBB, gemeente)?
Generiek (verwachtingenmanagement):
· Wat is generiek geregeld, wat is speciaal bij RWS t.o.v. generiek IHP?
· Wat is de rol/functie van het B&O-plan?
· Wel/geen “onderhoud” B&O-plan?
· Geen afspraken derden wanneer/hoe vaak beheerder langs komt: kunnen we niet waarmaken.
Actualisering B&O Format:
· B&O-plan: vooral WAT vraag
· Beheerder: HOE, WANNEER
· Bij het actualiseren van de B&O format moet de objectentabel worden aangepast op de inhoudsopgave/objecttypes zoals opgenomen in H2 van het IHP (wordt ter beschikking gesteld na gunning). 
· Geen info hoe vaak gemonitord moet worden, hoe het onderhoud wordt uitgevoerd (van water of land, machines): is allemaal aan beheerder.
· Beheerder maakt jaarlijks afweging/prioritering of en wanneer het object wordt onderhouden, en op welke wijze. Tevens innovatie: kan veranderen in de tijd.
Bijlage C
· Bijlage C aanvullen: hoe het beheer van het betreffende object juridisch te borgen, bv opname wegenlegger, huur, opstalrecht etc.
Doelstelling:
· Visie: zeer beperkt. Beoogde doel aanleg, wat is nodig om doel te bereiken, bv verschralingsbeheer op graslanden.
PPWW:
· Tekeningen met maatvoeringen ed. moeten in PPWW, niet in beheerplan.
LCC:
· LCC = externe beheerkosten (interne kosten volgen het geld), maar hier zit ook inhuur/bemensing in, bv OM.
· Wat is referentieniveau, wat deden we op die plek al eerder (discussie!)
· Wat zijn goede opslagen (relatief lage uitvoeringskosten, hoge kosten voor onvoorzien, omgevingsmanagement)
· Let op: Monitoringskosten en kosten die RWS betaald aan derden meenemen (bv overeenkomsten veiligheidsbeheer). 
· Voorstel: A4 met uitgangspunten maken voor LCC en toevoegen aan format B&O-plan.
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	Projectfase
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Toelichting: Deze tabel is vrij in te vullen.
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Gebruik van dit Format: 

Voor team uiterwaarden is het van belang dat een gerealiseerd project zijn functies kan blijven uitvoeren en goed in stand gehouden kan worden. Daarom moet al in een vroeg stadium nagedacht worden over het Beheer en Onderhoud.

Het voorliggend format vormt een ‘kapstok’ voor het opstellen van een Beheer- en Onderhoudsplan (B&O-plan) voor rivierprojecten en is tevens als bijlage bij de ”Werkwijzer voor beoordelen van rivieringrepen” gevoegd.

M.b.t. rivierprojecten zijn er 2 situaties te onderscheiden, te weten:
1. een project dat door of vanwege Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd en waarvoor een projectplan-waterwet moet worden opgesteld.
2. een project door derden waarvoor een watervergunning moet worden aangevraagd. 

In het eerste geval wordt in het B&O-plan vooral het Wat beschreven betreffende het Beheer en Onderhoud door RWS, en in het tweede geval ligt de nadruk op het Wat en Wie betreffende het Beheer en Onderhoud door de vergunningaanvrager.

Indien er sprake is van een project dat door of vanwege Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd kan het volgende worden gesteld.
Het B&O-plan dient opgesteld te worden voor een specifieke fase (Verkenning, Planstudie, Realisatie) en minimaal geüpdatet en getekend te worden bij een opvolgende fase. De inhoud van het plan wordt gevuld door samen te vatten wat geregeld en besloten is in de betreffende fase. Het detailniveau / de diepgang van het plan neemt toe bij elke opvolgende fase. Dit loopt parallel met de LCC raming waarvoor hetzelfde geldt.

De hoofdstukken, paragrafen en bijlagen in dit format vormen de ‘kapstok’ en de cursief gedrukte teksten zijn richting gevend.


[bookmark: _Toc195020988]Doel van voorliggend B&O-plan
Toelichting: Hier kort beschrijven wat het doel van dit document is.
· wat is de doelgroep
· het document bevat een beschrijving van wie doet wat en wanneer, wat kost het  en wie betaalt dit
· het document wordt gebruikt om:
· Het generieke IHP te actualiseren
· De specials op te nemen in generieke IHP
· Aan te geven hoe afspraken met derden worden geformaliseerd (in vergunning, zakelijk recht, wegenlegger, keur etc.). 


[bookmark: _Toc195020989]Status van voorliggend B&O-plan
Toelichting: Hier kort beschrijven hoe voorliggend document gerelateerd is met andere documenten. Denk aan relatie Projectbesluit, vergunningen, LCC raming etc.
Tevens hier aangeven specifieke fase waarvoor opgesteld (Verkenning, Planstudie, Realisatie, overdracht).
· Hoort dit document als bijlage bij een overeenkomst?
· Wat is de hiërarchie van de documenten en overeenkomsten?
· Welke documenten zijn in ontwikkeling en worden wanneer toegevoegd?


[bookmark: _Toc195020990]Start en Looptijd van voorliggend B&O-plan
Toelichting: Hier toelichten wat de startdatum (datum overdracht) is van voorliggend B&O-plan. Let op: in principe wordt het B&O-plan niet gebruikt voor het beheer.
Het generiek IHP wordt aangepast n.a.v. dit B&O-plan, specials worden toegevoegd, en vervolgens wordt het B&)-plan gearchiveerd.


[bookmark: _Toc195020991]Leeswijzer 
Toelichting: Hier kort beschrijven hoe dit document is opgebouwd.
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	[bookmark: cursor][bookmark: _Toc195020992] Projectbeschrijving
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[bookmark: _Toc195020993]Beschrijving van het project 
Toelichting: Hier een korte beschrijving opnemen.
Wat was doel van project, met wie gerealiseerd, bijzonderheden. 

[bookmark: _Toc195020994]Ligging van het project 
Toelichting: Hier beschrijven wat de geografische afbakening is van dit project. Dit met een foto /tekening op voldoende schaal toelichten. Naam van de rivier, uiterwaard en rivierkilometer. 



	[bookmark: _Toc195020995] Beschrijving van het beheer van het project
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[bookmark: _Toc195020996]Beheervisie voor het project

Toelichting: Hier voor het totale project beschrijven wat de algemene beheervisie omvat, m.n. bedoeld voor de verkenningsfase
Bij definitief B&O-plan hier vooral aangeven wat beoogde doelen zijn, en hoe daar te komen, denk bv. aan verschralingsbeheer als weiland naar natuurlijk grasland moet, of andere situaties die nog naar eindfase moeten. Beheervisie kan kort en krachtig, max 1 A4

[bookmark: _Toc195020997]Uitgangspunten voor de organisatie van het beheer
· Uitgangspunt: generieke wijze waarop beheer is geregeld (generiek IHP, programmering, onderhoudscontract)
· Toelichting: Opties, suggesties, aanbevelingen voor contracteisen voor het regelen van het onderhoud. Dit dient altijd voort te komen uit de kerntaken en verantwoordelijkheden van de bestuurlijke betrokken partijen, inclusief financiële afspraken. Bijvoorbeeld zaken als nabijheid van onderhouder i.v.m. toezicht, afspraken over openstelling, mogelijkheid van activiteiten etc.


[bookmark: _Toc195020998]Kaart met te beheren objecten
Toelichting: Hier of in Bijlage B een overzichtskaart geven met alle te beheren objecten (incl. nummers en begrenzingen).

[bookmark: _Toc195020999]Tabel met de te beheren objecten

Toelichting:
· Hier, indien van toepassing, aanvullende informatie over de objecten uit tabel C opnemen. Waarbij voor alle te beheren objecten zoals opgenomen in bijlage B (par 4,3), de gelijke nummering wordt opgenomen in bijlage C
· In de tabel dienen ook de inspectieactiviteiten, uit te voeren door de toekomstige beheerders, opgenomen te worden.
· De tabel met te beheren objecten staat in Bijlage C.


[bookmark: _Toc195021000]Streefwaarden, Interventiewaarden en Beheerruimtes voor de objecten
Toelichting:
· In kaarten met toelichting aangeven wat de streefwaarden, de interventiewaarden en de beheerruimtes zijn voor de relevante te beheren objecten i.r.t. de inspecties. Dit dient overeen te komen met de rivierkundige berekeningen en de tabel in par. 5.6.1.
· Alle informatie m.b.t. waterstaatswerken (objecten die bijdragen aan kerntaken) dient naar ligging, vorm, afmeting en constructie beschreven te zijn, tevens opgenomen in PPWW.
· Voor Vegetatie toevoegen:
· Een Interventiewaardenkaart conform klassen Vegetatielegger
· Een Beheerruimtekaart of beschrijving
· Voor Sedimentatie toevoegen:
· Ontwerptekeningen/profielen, as-built: deze behoren ook in het Projectbesluit/Omgevingswetvergunning opgenomen te zijn.
· Tekeningen of beschrijving met de uiterste maatvoering, waarbij de taakstelling voor de Hoogwater Veiligheid nog gehaald wordt
· Informatie wordt opgenomen in de Leggers van RWS (vegetatielegger, waterstaatslegger).



	[bookmark: _Toc195021001]Overzicht Beheerplannen en –Overeenkomsten / Intentieverklaringen Toekomstig Beheer
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[bookmark: _Toc195021002]Overzicht Beheerplannen
Toelichting: Indien er eerdere Beheerplannen bestaan voor dit projectgebied waarmee dit Beheerplan samenhangt of waarvan het een onderdeel is, geef dan hieronder een overzicht. Vermeld daarbij de datum van afronding en de huidige status van elk plan.
 
[bookmark: _Toc195021003]Overzicht Beheer-Overeenkomsten / Intentieverklaringen Toekomstig Beheer
Toelichting: Hier een overzicht geven van relevante Beheer-Overeenkomsten / Intentieverklaringen Toekomstig Beheer / Aanleg- en instandhoudingsovereenkomsten met datum van gereedkomen. Met een verwijzing naar bijlage F.
Let op: in principe wordt niet gewerkt met overeenkomsten, maar met publieke en wettelijke instrumenten om afspraken “vast” te leggen, zoals leggers (ook van gemeente, waterschap), zakelijke rechten (RVB), vergunningen etc.



	[bookmark: _Toc195021004]	 Eigendomssituatie en Vergunningen 

	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



[bookmark: _Toc195021005]Eigendomssituatie
Toelichting: Geef een korte beschrijving van de eigendomssituatie en verwijs naar de eigendomskaart in bijlage B. Vermeld ook het eigendom in de overzichtstabel. 
[bookmark: _Toc195021006]Vergunningen / projectplan waterwet / bestemming
Toelichting: Hier een overzicht geven van de vigerende vergunningen met kenmerk/registratienr., waarin voorwaarden en verplichtingen zijn opgenomen m.b.t. beheer en onderhoud en die een relevante relatie hebben met het project.
Tevens deze voorwaarden en verplichtingen nader beschrijven i.r.t. het project en kerntaken RWS. En de bestemming van de uiterwaard aangeven conform het vigerende bestemmingsplan.

Let op: vergunningen kunnen niet worden overgedragen aan RWS. Als RWS het beheer moet gaan doen, dan dient dit met een PPWW geregeld te worden (waarna opname in de leggers volgt).

Indien vergunningen na afloop van realisatie ingetrokken moeten worden, moet beseft worden dat de situatie dan formeel teruggebracht moet worden naar de normatieve staat.

	[bookmark: _Toc195021007]	 Beheerfases
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[bookmark: _Toc195021008]Beheer huidige situatie voor project
Toelichting: Hier een beschrijven hoe het beheer en onderhoud in de huidige situatie is, rekening houdend met de veranderingen die tgv het project gaan optreden. 
Dit is ook relevant voor de LCC (referentiesituatie).

[bookmark: _Toc195021009]Beheer tijdens de realisatiefase
Toelichting: Hier beschrijven hoe het beheer en onderhoud is geregeld gedurende de realisatiefase, rekening houdend met wie doet wat in welke periode. Indien nodig de financiering toelichten. En bij Staatsgronden de afspraken met RVB opnemen.

Voorafgaande aan realisatie wordt het projectgebied en/of object “overgedragen” aan de projectorganisatie. Deze dient zorg te dragen voor tijdelijk beheer indien de grond/object tijdelijk (nog) niet nodig is voor de aannemer. Dit tijdelijk beheer dient te voldoen aan wet- en regelgeving (bv geen tijdelijke verpachting).

[bookmark: _Toc195021010]Beheer tijdens de overgangsfase
Toelichting: Hier beschrijven hoe het beheer en onderhoud is geregeld gedurende de overgangsperiode tussen einde realisatiefase en overdracht naar toekomstige beheerder, rekening houdend met wie doet wat in welke periode (wat valt onder de onderhoudstermijn en wat niet). Indien nodig de financiering toelichten.

[bookmark: _Toc195021011]Beheer in de toekomstige situatie
Toelichting: Hier beschrijven wat de situatie is die als uitgangspunt dient voor het toekomstige beheer. Dit dient aan te sluiten op de tabel in bijlage C.

	[bookmark: _Toc195021012]Risico’s en bijzondere aandachtspunten
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[bookmark: _Toc195021013]Risico’s t.a.v. beheer en onderhoud
Toelichting: Hier een overzicht van de risico’s opnemen, die kunnen optreden m.b.t. Beheer en Onderhoud en Hoogwaterveiligheid en Waterkwaliteit (niet de faalmechanismes uit de tabel van bijlage C).

Dit is tevens relevant voor de LCC (afprijzen risico’s).
 
[bookmark: _Toc195021014]Bijzondere aandachtspunten/restpunten
Toelichting: hier dienen bijzondere aandachtpunten te worden benoemd (ook indien met een laag risicoprofiel) die zeker de aandacht van de beheerder vereisen waaronder de bij de overdracht tussen project- en beheerorganisatie overeengekomen restpunten en privaatrechtelijke zaken die nog geformaliseerd moeten worden.

In principe worden geen restpunten geaccepteerd, omdat de beheerder vaak niet de mogelijkheid heeft deze uit te voeren (publieke procedure doorlopen, aannemer regelen).

Dit is tevens relevant voor de LCC indien hier structureel kosten mee gemoeid zijn. Voor restpunten dient budget gereserveerd te worden. 

[bookmark: _Toc195021015]Specials toekomstig beheer en onderhoud 
Toelichting: Wat zijn de specials qua toekomstig beheer en onderhoud.


[bookmark: _Toc195021016]Begrippenlijst

Toelichting: Hier een overzicht met begrippen en omschrijving opnemen.
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[bookmark: _Toc195021017]Eigendomskaart met objecten van het project   

[bookmark: _Toc195021018]Bijlage C  Beheertabel
	a.
Nr. Object en evt. naam deelgebied

	b.
Objecttype

	c.
Eigenaar (indien van toepassing verdelen in eigenaar ondergrond en eigenaar object)

	d.
Beheerder 

	e.
Onderhouder

	f.
Beheerregime (type beheermaatregel en frequentie)
	g.
Functie (conform functies basisspec. Rijkswateren)
	h.
Faalmechanisme (plus instandhoudings- eis opnemen)
	i.
De grootte van het object [m] [m^2] [m^3]
	j.
Inspectiemethode en frequentie
	k.
Jaarlijkse kosten onderhoud in € excl. BTW

	l.
Verwachte levensduur en kosten vervanging


	m.
Kadastraal perceel


	I. Water
	bijvoorbeeld nevengeul, plas, strang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Gestorte steen/ gezette steen
	Bijvoorbeeld: krib, oever-constructie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Wegen en verghardingen
	Bijvoorbeeld wegen, veerstoep, fiets/wandelpad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. Kades, zomerdijken, inlaat- en uitlaatvoorzieningen
	Bijvoorbeeld zomerkades, verlaagde delen, overlaten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V. Kleine kunstwerken
	Bijvoorbeeld duiker < 1,5 m doorsnee, stuwtje, damwanden, houten brug, in- en uitlaatvoorziening
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI. KRW objecten (anders dan water) 
	Bijvoorbeeld rivierhout, oevers, beekmondingen, vispassages
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII. Land in eigendom van de Staat
	Bestaande uit N2000 gebied (SNL beheertypes), bestemmingsplan typering, of gebied wat valt onder de Vegetatielegger
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII. Land in eigendom van derden
	Bestaande uit N2000 gebied (SNL beheertypes), of gebied wat valt onder de Vegetatielegger
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX. Bomen
	Bijvoorbeeld monumentale, KRW, Baken, en beeldbepalende boom. Overige bomen RWS terrein en laanbeplanting.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X. Kleine publieksvoorzieningen
	Bijvoorbeeld: bankjes, infoborden, struinpad, draadoverstap, kano-oversteekplaats, hek, leuning, prullenbak, vogelkijkhut
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI. Kleine beheerdersvoorzieningen
	Bijvoorbeeld wegverlichting, raster, veerooster, slagboom, werkpoort, steiger/afmeervoorziening,
Niet nautisch verkeersbord, hekwerk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XII. Grote kunstwerken en beheerdersvoorzieningen
	Bijvoorbeeld: duikers > 1,5 meter, brug (voor onderhoudsmaterieel), overlaat, gemaal, 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIII. Kostenpost overig o.b.v. eigendom
	Bijvoorbeeld: zwerfafval, kadavers, dode vis, niet vergund object, (excl. Drugsafval en asbest)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc195021019]LCC analyse en onderbouwing van de Eenheidsprijzen

Toelichting: Hier de LCC analyse opnemen en kort beschrijven wat de onderbouwing is van de eenheidsprijzen van de Beheermaatregelen, opgedeeld naar Vegetatiebeheer, Sedimentbeheer, Objectenbeheer en Inspectie.



[bookmark: _Toc195021020]Interventiewaardenkaart

Toelichting: Hier de interventiewaardenkaart opnemen met een verklarende tabel (zie par. 4.5).



[bookmark: _Toc195021021]Intentieverklaringen/overeenkomsten Toekomstig Beheer

Toelichting: Hier opnemen de ondertekende versies van de  Intentieverklaringen Toekomstig Beheer of aantoonbaar commitment van toekomstige beheerders/eigenaren. Bijvoorbeeld aanleg- en instandhoudingsovereenkomsten, toestemmingsbetreding en overeenkomsten voor Veiligheidsbeheer van vegetatie.

Het gaat hier om zaken die nog formeel juridisch geregeld moeten worden. Denk aan opname in wegenlegger/KEUR, verlenen/intrekken/wijzigen vergunningen, zakelijke rechten vastleggen etc.

Let op: ook aangeven WIE dit gaat doen en WANNEER het gereed is.

