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[bookmark: _Toc188863217]UW BEDRIJFSGEGEVENS
	Bedrijfsnaam
	tekst

	Adres
	tekst

	Postcode en (vestigings)plaats
	tekst

	Contactpersoon
	tekst

	Telefoonnummer
	tekst

	E-mailadres
	tekst

	Website
	tekst

	Korte beschrijving van uw organisatie
	tekst



Mochten de gegeven antwoorden ons aanleiding geven meer informatie op te willen vragen, mogen wij u dan benaderen voor een mondelinge toelichting?

Ja	☐
Nee	☐

[bookmark: _Toc188863218]ONZE VRAGEN	Comment by Leonie Brul: Ik heb de belangrijkste vragen uit de inkoopstrategie gehaald. Indien er nog aanvullende vragen of wijzigingen zijn, graag aanvullen.
1. GEWENST AANTAL RAAMCONTRACTANTEN 
De gemeente Groningen is voornemens om met een vijftal partijen een raamcontract af te sluiten. Is dit, gezien het (voorlopige) faseringsplan, een gepast aantal raamcontractanten? 
Zo nee: waarom niet en welk aantal acht u passend?

Antwoord
tekst

2. BUNDELEN VAN WERKZAAMHEDEN
De gemeente Groningen is voornemens om een vijftal partijen meerjarig te contracteren voor één perceel (één raamovereenkomst), waarbij de vijf aannemers ieder alle verschillende disciplines in huis hebben (of (deels) kunnen coördineren door middel van de inzet van gespecialiseerde onderaannemers), zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van grondwerkzaamheden (het bouw- en woonrijp maken), maar ook groenwerkzaamheden (o.a. planten van bomen, groenvakken, wadi’s, aanleg ecologische groenzone, etc.) en kunstwerken. Hoe kijkt u aan tegen deze beoogde opzet? Is dit werkbaar en interessant voor u?  

Antwoord
tekst

3. SAMENHANG (DEEL)OPDRACHTEN 
Doordat de gemeente Groningen voornemens is de deelgebieden Noord en Centrum op te delen in verschillende faseringen en/of (deel)opdrachten, is het mogelijk dat opdrachten een onderlinge samenhang hebben. Denk bijvoorbeeld aan: aannemer B moet het werk van aannemer A afmaken (verschillende deelopdrachten die elkaar in tijd opvolgen). Is dit een belemmering in de uitvoering en waarom? 

Antwoord
tekst

4. PRESTATIEMETING
De gemeente Groningen is voornemens gebruik te maken van prestatiemetingen, conform de CROW-methodiek. Hierbij willen we een ondergrens hanteren om in aanmerking te komen voor de nadere opdrachten voortvloeiend uit de raamovereenkomst. Hoe kijkt u aan tegen het gebruik van prestatiemetingen binnen een meerjarige raamovereenkomst?    

Antwoord
tekst

5. INZET ELEKTRISCHE VOERTUIGEN EN MATERIEEL
Welke kansen, mogelijkheden en belemmeringen ziet u met betrekking tot de inzet van elektrische en/of emissieloze voertuigen en materieel?   

Antwoord
tekst

6. OVERIGE
Zijn er overige zaken die u ons mee wilt geven in het kader van deze aanbesteding?

Antwoord
tekst


7. INTERESSE 	Comment by René Smit: Moeten we nog een vraag stellen over de haalbaarheid van het inzetten van geëlektrificeerd materieel?	Comment by Leonie Brul: Zie voorstel (5)
Bent u geïnteresseerd in deze opdracht? 
Zo ja; wat spreekt u aan? 
Zo nee; waarom niet?

Antwoord
tekst
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