Selectiedocument

Bouwteam archiefbewaarplaats

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure

| Versiedatum | : | 27-02-2025 |
| --- | --- | --- |
| Kenmerk | : | TN513559 |

Het overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) dit document ten behoeve van derden is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van de Gemeente. Dit document is enkel bestemd voor gebruik binnen Gemeente en deelnemende gegadigden. Het kan persoonlijke beleidsopvattingen bevatten voor intern beraad als bedoeld in artikel 11 Wob.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4

1.1	Algemeen	4

1.2	Doel selectiefase	4

1.3	Leeswijzer	4

1.4	Digitale aanmelding via TenderNed	5

2	De opdracht	6

2.1	Algemeen	6

2.2	Achtergrond	6

2.3	Doelstelling opdracht	6

2.4	Samenwerkingsvorm	6

2.5	Type werkzaamheden	8

2.6	Bouwteamovereenkomst	9

2.6.1	Mijlpalen	9

2.6.2	Algemene voorwaarden	9

2.6.3	Conceptovereenkomst	9

3	Aanbestedingsprocedure	10

3.1	Stappen aanbestedingsprocedure	10

3.2	Planning aanbestedingsprocedure	10

3.3	Aantal te selecteren partijen	10

3.4	Waar en wanneer dient u uw aanmelding in?	11

3.5	Welke documenten dient u in bij aanmelding?	11

3.6	Wie moet uw aanmelding ondertekenen?	11

3.7	Hebt u vragen?	12

3.8	Overige voorwaarden	12

3.9	Gunningsfase	12

3.10	Reservepositie	13

3.11	Samenvoeging en percelen	13

4	Uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria	14

4.1	Algemeen	14

4.2	Uitsluitingsgronden	14

4.3	Geschiktheidseisen	15

4.3.1	Kerncompetenties	15

4.4	Selectiecriteria	16

4.4.1	Selectiecriterium 1: Circulair (meerwaarde)	17

4.4.2	Selectiecriterium 2: Beheersing van Netcongestie	17

4.4.3	Selectiecriterium 3: Combinatie selectiecriteria en kerncompetenties	17

4.5	Beoordeling geschiktheidseisen en selectiecriteria	18

5	Wijze van aanmelden	19

5.1	Algemeen	19

5.2	Combinatievorming	19

5.3	Onderaanneming	20

5.4	Aanmelding vanuit een holding	20

6	Juridisch kader	22

6.1	Rechtsbescherming	22

6.2	Klachtenloket aanbestedingen	22

6.3	Niet gunning	23

6.4	Bezwaartermijn	23

6.5	Bevoegde rechter	23

BIJLAGEN

- Concept overeenkomst

- UEA

- Referentie verklaring

# Inleiding

## Algemeen

Voor u ligt het selectiedocument met betrekking tot de aanbesteding van een bouwteam voor de nieuwbouw archiefbewaarplaats voor de gemeente ’s-Hertogenbosch (hierna ‘de Aanbestedende dienst’).

Deze aanbesteding is opgedeeld in een tweetal fasen. In de eerste fase, de selectiefase, mogen alle gegadigden zich aanmelden voor deelname aan de aanbesteding, waarna er een selectie plaatsvindt op basis van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria en eventueel loting. De Aanbestedende dienst selecteert de gegadigden, conform hoofdstuk 4 van dit selectiedocument, die in de tweede fase, de gunningsfase, een uitnodiging ontvangen tot het indienen van een Inschrijving. De Aanbestedende dienst is voornemens om uiteindelijk met één inschrijver een overeenkomst te sluiten.

De Aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om een Europees niet-openbare aanbestedingsprocedure te doorlopen om op deze wijze te komen tot een overeenkomst met een partij.

## Doel selectiefase

Het doel van dit selectiedocument is drieledig, te weten:

- De geïnteresseerde gegadigden informatie te verstrekken over de opdracht en de aanbestedingsprocedure;

- Duidelijk te maken op welke wijze de gegadigden zich kunnen aanmelden, wat de aanmeldingsvereisten zijn en welke fasering voor het indienen van de gegevens geldt;

- Inzicht te bieden in de wijze waarop de selectie van de gegadigden plaatsvindt.

## Leeswijzer

In dit document wordt eerst de aard van de opdracht omschreven. Aan de hand van deze informatie kunnen (potentiële) gegadigden zich een beeld vormen van de inhoud en de omvang van de opdracht (hoofdstuk 2). Let op: de informatie die in hoofdstuk 2 staat weergegeven is enkel bedoeld om een beeld van de scope van de opdracht te krijgen.

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens nader ingegaan op de aanbestedingsprocedure. In dit hoofdstuk zijn de te overleggen gegevens en het tijdstip en de wijze van aanmelding voor de selectie opgenomen.

De uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria zijn in hoofdstuk 4 beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de procedure na aanmelding als gegadigde. De methode om maximaal 5 partijen te selecteren is beschreven in dit hoofdstuk.

In hoofdstuk 6 is informatie over het juridische kader van deze aanbesteding bijeengebracht.

## Digitale aanmelding via TenderNed

De aanbesteding wordt geheel elektronisch uitgevoerd via TenderNed (Zie www.TenderNed.nl).

Dit betekent dat:

- de aanbestedingsdocumenten via TenderNed ter beschikking worden gesteld;

- ondernemers via TenderNed nadere inlichtingen kunnen inwinnen;

- ondernemers via TenderNed hun aanmelding en (eventuele) aanbieding moeten indienen;

- de correspondentie ten aanzien van de selectie en gunning van de opdracht via TenderNed plaats zal vinden.

Om deel te kunnen nemen aan de digitale aanbesteding met behulp van TenderNed dient u een bedrijfsprofiel aan te maken. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met de servicedesk van TenderNed: 0800-8363376 of servicedesk@tenderned.nl.

De gepubliceerde aankondiging van deze opdracht omvat een verkorte weergave van de belangrijkste uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. In geval van eventuele tegenstrijdigheden, tussen de aankondiging en het selectiedocument, is de tekst in het selectiedocument bindend.

# De opdracht

## Algemeen

In onderstaande paragrafen wordt een omschrijving gegeven van de doelstelling, de werkzaamheden, overige voorwaarden en uitgangspunten. Door een inschrijving te doen op deze aanbesteding conformeert de inschrijver zich aan deze opdrachtbeschrijving.

## Achtergrond

Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een wettelijke zorgplicht voor onze archieven. Het zijn de bronnen voor de rijke geschiedenis van de gemeente en ze vormen de basis van onze informatiehuishouding. Omdat het huidige gebouw aan de Bloemenkamp 50 niet meer voldoet en vanwege de gewenste gebiedsontwikkeling ‘Bloemenkampkwartier’ bestaat de noodzaak om de archiefbewaarplaats op een nieuwe locatie te huisvesten. In 2023 heeft de afdeling Erfgoed het Groot Tuighuis in gebruik genomen als Erfgoedcentrum. Ook de studiezaal, de archiefbewerkingsruimte en de medewerkers van het gemeentearchief zijn verhuisd naar deze locatie. De fysieke archiefbewaarplaats bevindt zich nog op de Bloemenkamp 50. Voor een toekomstbestendig archiefbeheer is behoefte aan meer depotruimte. Uitgangspunten zijn hierbij de capaciteitsbehoefte voor de komende 25 jaar en een duurzaam gebouw. Daarnaast is op de huidige locatie een gebiedsontwikkeling met woningbouw voorzien vanaf 2028, waardoor de noodzaak bestaat om de archiefbewaarplaats te verplaatsen. Om deze redenen is besloten op de locatie Empel-Zuid 2e fase een nieuwe archiefbewaarplaats te bouwen.

## Doelstelling opdracht

Het realiseren van een duurzame en functionele archiefbewaarplaats met archeologisch depot van circa 1500m2 BVO in twee bouwlagen, respectievelijk 800m2 BVO. De archiefbewaarplaats dient energetisch efficiënt te zijn bij het bewaren en beheren van circa 10 km1 archiefmateriaal. De architectuur en het ontwerp dienen zorgvuldig geïntegreerd worden in de omliggende omgeving om visuele en ecologische samenhang te borgen.

.

## Samenwerkingsvorm

De Aanbestedende dienst heeft gekozen voor een bouworganisatievorm waarbij de opdracht opgedeeld is in twee fasen:

Fase 1: Bouwteamfase. De geselecteerde Opdrachtnemer neemt samen met zijn adviseurs – als ontwerpverantwoordelijke - deel aan een bouwteam. Het bouwteam bestaat verder uit de Opdrachtgever met zijn adviseurs in een besluitvormende en toetsende rol.

De Opdrachtnemer zal voor haar inbreng en rol in het Bouwteam een daarop afgestemde en nog nader te bepalen bijdrage in de kosten krijgen.

Fase 2: Uitvoeringsfase. De Opdrachtnemer is na overeenstemming over de aanneemsom en bij een getekende basisovereenkomst (UAV-gc 2025) verantwoordelijk voor de bouwvoorbereiding, uitvoering, oplevering en nazorg gedurende de onderhouds- en garantieperiode.

Gezien de importantie van kosten, tijd en kwaliteit gericht op het tijdige eindresultaat, is integrale afstemming van alle ontwerpdisciplines met realisatie het uitgangspunt. Daarom heeft de aanbestedende dienst ervoor gekozen om in een vroeg stadium (start Schets Ontwerp) één (bouwteam)aannemer te selecteren die het ontwerp en uitvoering onder volledige verantwoordelijkheid op zich neemt.

Met de geselecteerde (bouwteam)aannemer (na gunningsfase) zal o.b.v. van het programma van eisen een bouwteamovereenkomst worden afgesloten.

Gezamenlijk zal het programma van eisen verder worden uitgewerkt tot een Schets Ontwerp (SO), voorlopig ontwerp (VO, definitief (DO) en uitvoeringsontwerp (UO). De bouwteamaannemer neemt verantwoordelijkheid over ontwerp, uitvoeringstechnische zaken, maakbaarheid en planning. (conform UAV gc 2025)

Definitieve prijsvorming voor het uitvoeringsgereed ontwerp met de (bouwteam)aannemer vindt plaats na afronding van het door het bouwteam vervaardigde TO. Pas nadat overeenstemming is bereikt over de scope, het ontwerp, de planning, de risico-allocatie en de kosten, wordt de uitvoeringsovereenkomst voor de feitelijke realisatie met de (bouwteam)aannemer aangegaan.

De Aanbestedende dienst en de leverancier van de archiefstellingen zullen na het afsluiten van de bouwteamovereenkomst volledig betrokken worden bij de ontwerp en uitvoering.  De exacte scope en taakverdeling (aannemer vs. Gemeente en leveranciers vs Gemeente vs aannemer, gedurende de verschillende planfasen) zal worden beschreven in het gunningsdocument (o.b.v. DNR-STB takenlijst).

Een budgetraming (en commitment aan het taakstellende beschikbare bouwkostenplafond) met een calculatieschema zullen de basis vormen voor het initiële contract met de aannemer (de bouwteam- of samenwerkingsovereenkomst).

Doelstelling van de bouwteamsamenwerking is proactief participeren in het opstellen van en het uitwerken van het ontwerp met tussentijdse fase ijk- & verificatiemomenten, zodanig dat de aansluitende realisatie goed voorbereid en georganiseerd wordt en dat de risico’s op de juiste wijze beheerst en verdeeld worden, zodat zowel de aanbestedende dienst als de bouwteamaannemer overtuigd blijven van de haalbaarheid van het project. Dit vergt organisatorisch talent, kennis en ervaring van de geselecteerde (bouwteam)aannemer en zijn adviseurs.

## Type werkzaamheden

Tot de taken en verantwoordelijkheden van de gegunde partij in fase 1 behoren ondermeer de volgende zaken (op basis van o.a. onderstaande fasedocumenten SO, VO, DO en TO):

- Gebouw en landschappelijk ontwerp uit het oogpunt van esthetiek, uitvoeringsaspecten, maakbaarheid, onderhoud, duurzaamheid en exploitatie;

- bewaken van de planning bouwteamfase

- opstellen van een gedetailleerde open begroting en het bewaken ervan gerelateerd aan het overeengekomen bouwkostenplafond  ;

- bewaken van de overeengekomen (overall)planning bouwteamfase met inachtneming van de controle, beoordeling en aanpassing van fasedocumenten;

- uitwerken van de uitvoeringsplanning;

- Opstellen van kans- & risicodossier met risico-reservering en allocatie risico eigenaar;

Direct aansluitend aan het gereedkomen van de bestekstukken (TO) worden bouwvoorbereidingsstukken vervaardigd. Aan het einde van fase 1 moet, op basis van de bestekstukken (het TO), tot overeenstemming gekomen worden over de omvang, de kwaliteit en de bijbehorende kosten voor de nieuwbouw, binnen de contractuele afspraken.

Als aan het einde van de besteksfase geen overeenstemming wordt bereikt tussen de bouwteamaannemer en de Aanbestedende dienst, dan wordt het werk opnieuw aanbesteed op basis van bestekstukken.

De uit te voeren werkzaamheden in fase 2 omvatten (maar zijn niet gelimiteerd tot):

- De bouwplaatsinrichting ;

- De bouwkundige werken;

- De constructieve werken;

- De werktuigbouwkundige werken;

- De elektrotechnische werken

- De transportinstallaties;

- De terreininrichting (verharding, erfafscheidingen, toegang, terreinverlichting, groenvoorziening)

De vaste inrichting (nagelvast stellingen) vallen niet binnen de opdracht (levering derden) doch wel de coördinatie ervan inclusief bouwplaatsvoorzieningen. Deze wordt door de Gemeente separaat aanbesteed en deze partij wordt in fase 1 onderdeel van het bouwteam.

Bovenstaande werkzaamheden worden waar nodig nader uitgewerkt in de gunningsfase (gunningsdocument).

## Bouwteamovereenkomst

## Mijlpalen

De overeenkomst voor onderhavige opdracht gaat in direct na ondertekening en heeft een looptijd die gekoppeld is aan het behalen van de doelstelling. De indicatieve projectplanning ziet er als volgt uit:

| Mijlpaal | Datum |
| --- | --- |
| Opdracht bouwteamfase | Juli 2025 |
| Bouwteamfase, engineering | Q3/2025 - Q2/2026 |
| Bouwteamfase prijs -& contractvorming uitvoering | Q2/2026 |
| Bouwvoorbereiding en UO | juli, augustus, september 2026 |
| Uitvoering | Q3/2026 – Q3/2027 |
| Gebouwklimatisering stabiel, gereed voor inhuizing collectie | Q4 2027 |

## Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst is de UAV gc 2025 van toepassing is.

## Conceptovereenkomst

In bijlage 1 vindt u de concept bouwteamovereenkomst. Deze conceptovereenkomst maakt onlosmakelijk deel uit van dit aanbestedingsdocument, zodat de inschrijver ook aan deze voorwaarden moet voldoen.

# Aanbestedingsprocedure

## Stappen aanbestedingsprocedure

In de aanbestedingsprocedure worden achtereenvolgens de volgende stappen gezet:

- De Aanbestedende dienst publiceert het selectiedocument op www.tenderned.nl.

- De gegadigden doen een aanmelding via TenderNed.

- De Aanbestedende dienst beoordeelt alle aanmeldingen op basis van de vormvereisten, geschiktheidseisen en (verklaringen ten aanzien van de) uitsluitingsgronden.

- Dan beoordeelt De Aanbestedende dienst de overgebleven aanmeldingen op basis van de selectiecriteria, voor zover nodig om het aantal gegadigden te beperken tot maximaal vijf.

- Na het versturen van het voorlopig selectievoornemen verzoekt De Aanbestedende dienst de geselecteerde gegadigde(n) de overige aanmeldingsvereisten te overhandigen.

- Het selectievoornemen wordt definitief na het ongebruikt verstrijken van de bezwaartermijn.

- Na het ongebruikt verstrijken van de bezwaartermijn worden de geselecteerde gegadigden (vanaf dan deelnemers genoemd) uitgenodigd voor deelname aan de gunningsfase op basis van het gunningsdocument. Alleen de geselecteerde gegadigden ontvangen dit gunningsdocument.

- Na het indienen van de inschrijvingen beoordeelt De Aanbestedende dienst alle ingediende documenten op basis van de vormvereisten en de minimumeisen ten aanzien van de opdracht.

- Vervolgens beoordeelt De aanbestedende dienst de overgebleven inschrijvingen op basis van de gunningscriteria,

- De gunningsbeslissing wordt pas definitief na het verstrijken van de bezwaartermijn.

- Na het verstrijken van de bezwaartermijn wordt de overeenkomst ondertekend.

## Planning aanbestedingsprocedure

Voor de planning van de aanbesteding wordt verwezen naar TenderNed. De Aanbestedende dienst kan de planning wijzigen.

## Aantal te selecteren partijen

Om de interne en externe transactiekosten proportioneel te houden is De Aanbestedende dienst voornemens om maximaal vijf inschrijvers te selecteren voor de gunningfase. Daarbij gelden de volgende randvoorwaarden:

Indien De Aanbestedende dienst minder dan vijf aanmeldingen ontvangt en/of er minder dan vijf aanmeldingen overblijven die voldoen aan de vormvereisten en geschiktheidseisen én op wie de uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn, kan De Aanbestedende dienst doorgaan met de aanbesteding.

  - De Aanbestedende dienst selecteert nooit meer dan vijf gegadigden. Wanneer twee of meer gegadigden een gelijke eindscore op de selectiecriteria hebben en daardoor niet kan worden bepaald welke gegadigde op de laatste voor selectie in aanmerking komende plaats eindigt, zal tussen hen de hoogste score op selectiecriterium 1 doorslaggevend zijn. Mochten gegadigden ook hier gelijk scoren dan zal de gegadigde met de hoogste score op selectiecriterium 2. doorslaggevend zijn. Mochten gegadigden ook hier gelijk scoren zal er loting bij een notaris plaatsvinden tussen die gegadigden. De betreffende gegadigden worden op de hoogte gesteld dat er een loting plaatsvindt en waar en wanneer deze plaatsvindt. Gegadigden worden niet uitgenodigd om bij de loting aanwezig te zijn.

## Waar en wanneer dient u uw aanmelding in?

Aanmeldingen kunnen enkel digitaal worden ingediend op TenderNed. Geïnteresseerde partijen kunnen zich uiterlijk conform de planning in TenderNed aanmelden als gegadigde. De gegadigde is zelf verantwoordelijk voor het juist, tijdig en volledig indienen van zijn of haar aanmelding via TenderNed. In geval van twijfel over het juist indienen van uw aanmelding adviseert De Aanbestedende dienst contact op te nemen met de servicedesk van TenderNed.

Aanmeldingen ontvangen op een andere wijze dan via TenderNed, neemt De Aanbestedende dienst niet in behandeling. Gegadigden die een aanmelding indienen op een andere wijze dan via TenderNed, komen niet voor selectie in aanmerking.

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor gegadigden te verzoeken om een toelichting op de aanmelding. Dit is een niet (in rechte) afdwingbaar recht van de Gemeente.

## Welke documenten dient u in bij aanmelding?

Gegadigden moeten een aanmelding indienen die bestaat uit:

- het ingevulde en ondertekende UEA (bijlage 1);

- de referentieverklaring (bijlage 2);

Indien een gegadigde een van de bovengenoemde documenten niet, of niet volledig, heeft ingevuld en/of ondertekend dan kan De Aanbestedende dienst de aanmelding ongeldig verklaren.

## Wie moet uw aanmelding ondertekenen?

Uw aanmelding moet rechtsgeldig ondertekend zijn door één of in voorkomend geval meer personen. U moet de rechtsgeldigheid van de ondertekening op verzoek van De Aanbestedende dienst aantonen met een kopie van een uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes maanden (ten opzichte van de sluitingsdatum voor het indienen van een aanmelding). Schrijft u in als een samenwerkingsverband van ondernemingen of een combinatie? Dan moeten alle deelnemers van dit samenwerkingsverband of de combinatie de aanmelding rechtsgeldig ondertekenen.

## Hebt u vragen?

Dit document is met zorg opgesteld. Mocht u desondanks onvolkomenheden in dit document tegenkomen of vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan verzoekt De Aanbestedende dienst u deze in te dienen via de vraag en antwoord module van TenderNed. De Aanbestedende dienst hanteert een dynamische nota van inlichtingen. Bij voorkeur ontvangt De Aanbestedende dienst uw vragen zo snel als mogelijk. De Aanbestedende dienst zal afhankelijk van het moment en het aantal gestelde vragen periodiek een tussentijdse Nota van inlichtingen publiceren tot het in de planning genoemde uiterste tijdstip. U kunt vragen stellen tot de datum en het tijdstip vermeld in de planning op TenderNed. De Aanbestedende dienst beantwoordt geen vragen die hierna binnenkomen, behalve als dit vragen zijn die De Aanbestedende dienst relevant vindt en die gevolgen kunnen hebben voor de te ontvangen aanmeldingen. Het is niet toegestaan contact op te nemen over deze aanbesteding met andere medewerker(s) van De Aanbestedende dienst of andere betrokkenen bij het project, dan de contactpersoon genoemd op TenderNed. Doet u dit wel? Dan kan dit uitsluiting tot gevolg hebben.

De Aanbestedende dienst beantwoordt uw vragen in (een) nota(’s) van inlichtingen. U kunt in deze aanbesteding geen rechten ontlenen aan mondeling verstrekte informatie.

## Overige voorwaarden

Aan de aanmelding stelt de Aanbestedende dienst de volgende overige voorwaarden:

- gegadigden nemen alle vereiste informatie in de aanmelding op;

- door aanmelding conformeren de gegadigde zich aan alles wat gesteld is in dit aanbestedingsdocument (incl. bijlagen) en de nota(‘s) van inlichtingen.

- gegadigden verbinden geen voorwaarden aan hun aanmelding en nemen geen voorbehouden op in hun aanmelding;

- gegadigden stellen hun aanmelding in de Nederlandse taal op;

- De Aanbestedende dienst stelt een rekenvergoeding ter beschikking van € 8.000,- aan de niet gegunde inschrijvers tijdens de gunningsfase.

## Gunningsfase

Om de gegadigden een beeld te geven van de eisen aan de inschrijving in de gunningsfase wordt daar hieronder kort op ingegaan. De informatie in deze paragraaf is van globale en indicatieve aard en hier kunnen door de gegadigden (later inschrijvers) geen rechten aan worden ontleend. In de definitieve versie van het gunningsdocument kan door de Aanbestedende dienst worden afgeweken. Daarnaast zal er in het gunningsdocument een nadere uitwerking en detaillering van de uitgangspunten, randvoorwaarden en gunningscriteria worden opgenomen. De inschrijving wordt gebaseerd op de aanbestedingsstukken die in de gunningsfase beschikbaar worden gesteld.

De Aanbestedende dienst heeft de intentie te gunnen op basis van beste prijs- kwaliteitverhouding van volgende weging;

Gunningscriterium ‘Prijs componenten’: 		30%

Gunningscriteria ‘Kwalitatieve componenten’: 	70%

Aan onderstaande gunningscriteria en bovenstaande percentages kunnen geen rechten worden ontleend.

Gunningscriterium Kwaliteit

De kwaliteitsaspecten die naar verwachting beoordeeld worden zijn de volgende:

- Architectuurvisie op basis van een door de aanbestedende dienst te verstrekken Kavelpaspoort/Beeldkwaliteit plan

- Ontwerpvisie gebaseerd op een combinatie van passieve en actieve technieken om een geschikt (volgens archiefregeling) en energiezuinig binnenklimaat te creëren.

- Budget impact analyse o.b.v. een door De Aanbestedende dienst aangeleverde SSK-kostenraming.

- Gedetailleerde planning bouwteamfase en overallplanning bouwvoorbereiding en uitvoering.

- Risicoanalyse + Beheersmaatregelen op risico’s

- Kansen analyse

- Visie op circulair in combinatie met een gebouwrobuustheid, gerelateerd aan de basisfunctie i.c. archiefbewaarplaats en de efficiënte doorlooptijd van de uitvoering.

Gunningscriterium Prijs

Van de inschrijvers wordt naar huidig inzicht geen inschrijvingssom verwacht, maar nadrukkelijk wel bouwteamhonorarium en opslagpercentages uitvoering.

Aan de inschrijvers wordt tevens de mogelijkheid geboden de inschrijving in een presentatie aan de beoordelingscommissie toe te lichten. Verwacht wordt dat deze presentatie door leden van het beoogde projectteam verzorgd wordt. Op basis van de inschrijving en presentatie beoogt de aanbestedende dienst de opdracht te gunnen.

## Reservepositie

Indien na bekendmaking van het selectieresultaat een geselecteerde gegadigde om wat voor reden niet langer deelneemt aan de aanbestedingsprocedure, dan is de Aanbestedende dienst gerechtigd, doch niet verplicht, om de in de selectiefase als (steeds) opvolgend geëindigde gegadigde alsnog tot de gunningsfase toe te laten.

## Samenvoeging en percelen

Er is geen sprake van onnodige samenvoeging van de werkzaamheden. De werkzaamheden hoeven niet te worden opgesplitst in percelen om de opdracht toegankelijker te maken.

# Uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria

## Algemeen

De Aanbestedende dienst toetst de aanmeldingen op de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zoals geformuleerd in onderstaande paragrafen. De basis voor deze uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen vormt de Aanbestedingswet 2012. Voldoet een gegadigde niet aan de geschiktheidseisen en/of zijn de uitsluitingsgronden op een gegadigde van toepassing, en zijn geen uitzonderingen als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 van toepassing, dan wordt de aanmelding van deze gegadigde terzijde gelegd en wordt deze gegadigde uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

## Uitsluitingsgronden

In artikel 2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet 2012 staat beschreven in welke gevallen De Aanbestedende dienst een gegadigde moet, respectievelijk kan uitsluiten van deelname aan deze aanbesteding. De facultatieve uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op deze aanbesteding zijn geselecteerd in het UEA in bijlage 1.

Door middel van het UEA verklaart u dat de verplichte en de geselecteerde facultatieve uitsluitingsgronden niet op u van toepassing zijn. Het UEA moet worden ondertekend door een persoon die de onderneming rechtsgeldig vertegenwoordigt. Het UEA moet u bij uw aanmelding indienen. Voegt u het UEA niet toe aan uw aanmelding dan wordt u uitgesloten van verdere deelname.

Zijn meer ondernemingen betrokken bij de inschrijving? Dan kan het zijn dat meerdere ondernemingen een afzonderlijk UEA moeten indienen. Zie hierover hoofdstuk 5 van deze selectieleidraad en zie ook de toelichting in het UEA.

Nadat de Aanbestedende dienst het voorlopige selectiebesluit bekend heeft gemaakt, vraagt de Aanbestedende dienst de geselecteerde partijen om bewijsstukken zoals vermeld in artikel 2.89 van de Aanbestedingswet 2012, binnen de door de Aanbestedende dienst gestelde termijn in te dienen. De Aanbestedende dienst zal voor deze aanbesteding volgende bewijsmiddelen opvragen:

- een kopie van het uittreksel uit het beroeps- of handelsregister, die op de uiterste datum voor het indienen van een aanmelding niet ouder is dan zes maanden;

- een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op de uiterste datum voor het indienen van een aanmelding niet ouder is dan twee jaar;

- een verklaring omtrent betalingsgedrag van de belastingdienst, die op de uiterste datum voor het indienen van een aanmelding niet ouder is dan zes maanden.

LET OP: het aanvragen van een gedragsverklaring of een verklaring van de belastingdienst neemt enige tijd in beslag. De Aanbestedende dienst adviseert u dan ook de aanvraag, indien nodig, te doen gedurende de aanbestedingsperiode zodat, wanneer De Aanbestedende dienst deze documenten bij u opvraagt, u de documenten binnen de gestelde termijn kunt aanleveren.

Geven de instanties in het land waar u gevestigd bent de bewijsstukken niet af? Dan kunt u bij eCertis (https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search) vinden welk alternatief document u dient te verstrekken. Is in het land waar u gevestigd bent geen alternatief verkrijgbaar, dan volstaat een verklaring onder ede of een plechtige verklaring die betrokkene ten overstaande van een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst aflegt.

Levert u de vereiste bewijsstukken niet binnen de door de Aanbestedende dienst gestelde termijn aan, dan sluit De Aanbestedende dienst u alsnog uit van deelname aan deze aanbestedingsprocedure. Het voorlopige selectiebesluit wordt dan herzien en de eerstvolgende gegadigde in rangorde die alsnog wenst deel te nemen aan de gunningfase én de vereiste bewijsstukken tijdig aanlevert, wordt dan geselecteerd voor deelname aan de inschrijvingsfase.

## Geschiktheidseisen

Wanneer u verklaart dat er geen uitsluitingsgronden op uw onderneming van toepassing zijn, stelt de Aanbestedende dienst op basis van de geschiktheidseisen vast of uw onderneming geschikt is om de overeenkomst uit te voeren.

### Kerncompetenties

De Aanbestedende dienst heeft kerncompetenties geformuleerd die overeenkomen met de vereiste ervaring op essentiële aspecten van de opdracht. De gegadigde dient te voldoen aan onderstaande kerncompetenties.

- Ervaring met de uitvoering van bouwkundige/constructieve werken

Gegadigde heeft ervaring met het realiseren in hoofdaanneming (met coördinatie verplichting) van een nieuw utiliteitsgebouw (integrale bouwkundige en constructieve werken) met een minimale aanneemsom van € 1.000.000 (excl. btw).

- Ervaring met de uitvoering van werktuigbouwkundige en elektronische installaties

Gegadigde heeft ervaring met het realiseren van integrale werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties in een nieuw utiliteitsgebouw met een minimale totale aanneemsom van € 400.000 (excl. btw).

- Ervaring met het uitwerken en het aansluitend realiseren op basis van een geïntegreerde contractvorm (UAV-GC 2005) en/ of een bouwteamovereenkomst met ontwerpverantwoordelijkheid.

- Ervaring met ontwerp en uitvoeringsbegeleiding van bouwfysica gericht op genormeerde stabiele klimaatomstandigheden in een depotgebouw met een minimaal volume van 2400m3. Onder klimaatomstandigheden wordt verstaan; temperatuur- en luchtvochtigheidbeheersing.

Deze kerncompetenties dienen te worden aangetoond in de vorm van (project)referenties die voldoen aan de volgende kenmerken:

- U maakt bij uw aanmelding gebruik van de referentieverklaring inclusief eventueel aanvullend beeldmateriaal (format conform bijlage 2);

- De kerncompetenties dienen te worden aangetoond middels één referentie per kerncompetentie.

- Iedere referentie dient na 01-01-2018 te zijn opgeleverd.

- Het is mogelijk dat één referentie aan meerdere of alle kerncompetenties voldoet. In dit geval volstaat het aanleveren van deze ene referentie voor de betreffende kerncompetenties.

- Indien gegadigden gebruik maken van een referentie dat in (een andere) combinatie is uitgevoerd, wordt enkel het eigen aandeel in de totstandkoming van de referentie bij de beoordeling betrokken zowel op het gebied van aanneemsom als activiteiten. Gegadigden dienen de verdeling daarom zo duidelijk mogelijk en verifieerbaar in de aanmelding aan te geven.

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de gegadigde contact op te nemen met de opdrachtgevers van de betreffende referenties (zowel bij de kerncompetenties als de selectiecriteria) om de ingediende informatie, gegevens en bescheiden (op juistheid) te controleren. Indien de inhoud van de verklaring van de referenten niet overeenkomt met wat is verklaard, kan de gegadigde uitgesloten worden van de aanbesteding.

## Selectiecriteria

Indien op meer dan vijf gegadigden geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en meer dan vijf gegadigden voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen zullen deze aanmeldingen worden beoordeeld aan de hand van onderstaande selectiecriteria. Doel van deze beoordeling is het terugbrengen van het aantal gegadigden dat deel mag nemen aan de gunningsfases tot vijf.

De maximaal te behalen totale score (meerwaarde) is 14. De vijf hoogst scorende gegadigden zullen een uitnodiging voor de gunningsfase ontvangen. De gegadigde krijgt de score 0 als ze voldoet aan het minimaal gevraagde bij de kerncompetentie in paragraaf 4.3.1. De selectiecriteria zijn alleen voor meerwaarde en zijn niet verplicht. De meerwaarde is aan de orde als u voldoet aan het gevraagde bij de selectiecriteria.

Gegadigden kunnen met bepaalde referenties meerwaarde scoren. Uitgangspunt voor de bepaling van de meerwaarde is de mate waarin de ingediende referenties gelijkenissen/overeenkomsten kennen met onderhavige werkzaamheden. Het principe is hoe meer gelijkenissen/overeenkomsten, hoe hoger de meerwaarde. De Aanbestedende dienst heeft deze mate van gelijkenis bepaald aan de hand van onderstaande ervaringen.

### Selectiecriterium 1: Circulair (meerwaarde)

|  | Te behalen punten | Max. ref. |
| --- | --- | --- |
| De referentie heeft betrekking op de realisatie van een utiliteitsgebouw van minimaal 750m2 bvo met toepassing van hernieuwbare losmaakbare bouwcomponenten, waarbij gebruik is gemaakt van een MPG berekening van minimaal 1,0. De referentie dient na 1 januari 2020 te zijn gerealiseerd en opgeleverd. | 3 | 1 |

### Selectiecriterium 2: Beheersing van Netcongestie

|  | Te behalen punten | Max. ref. |
| --- | --- | --- |
| Ervaring met het ontwerpen van een geklimatiseerd utiliteitsgebouw gericht op het voorkomen van complicaties van netcongestie waarbij sprake is van passieve en actieve technieken in relatie tot beheersbare exploitatie- en energiekosten. Netcongestie is de situatie waarin het elektriciteitsnet de vraag naar transport van elektriciteit niet meer aankan, waardoor er onvoldoende capaciteit is om stroom betrouwbaar te leveren of af te nemen. De referentie dient na 1 januari 2021 uitvoeringsgereed opgeleverd te zijn. | 3 | 1 |

### Selectiecriterium 3: Combinatie selectiecriteria en kerncompetenties

Dit selectiecriterium is alleen voor meerwaarde en is niet verplicht. De meerwaarde is aan de orde als u voldoet aan het gevraagde bij dit selectiecriterium. Er kan meerwaarde worden behaald als selectiecriteria en kerncompetentie in één referentie voorkomen;

| Sub. | Eén referentie welke voldoet aan: | Te behalen punten |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Kerncompetentie A, B en C | 2 |
| 3.2 | Kerncompetentie A, B, C en D | 4 |
| 3.3 | Kerncompetentie A, B, C en selectiecriterium 1 | 6 |
| 3.4 | Kerncompetentie A, B, C en D en selectiecriterium 1 | 8 |

- U maakt bij uw aanmelding gebruik van de referentieverklaring (format conform bijlage 2), exclusief eventueel aanvullend beeldmateriaal. Voor ieder ingediend referentieproject geldt dat inschrijver op zorgvuldige en toetsbare wijze (concreet geformuleerd) moet onderbouwen waarom de referentie voldoet aan hetgeen is gesteld bij het betreffende selectiecriterium.

- Er kan maximaal 1 referentie ingediend voor dit gunningscriterium. De referentie heeft dus betrekking op of 3.1 of 3.2 of 3.3 of 3.4

- Maximale score voor dit selectiecriterium is 8 punten.

## Beoordeling geschiktheidseisen en selectiecriteria

De inkoper opent de digitale kluis in TenderNed samen met een collega. Vervolgens worden de relevante documenten doorgestuurd naar de beoordelingscommissie.

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de gegadigde contact op te nemen met de opdrachtgevers en eventuele andere betrokkenen om de ingediende informatie, gegevens en bescheiden (op juistheid) te controleren. Indien de inhoud van de verklaring van een referent niet overeenkomt met wat de gegadigde heeft verklaard, stelt De Aanbestedende dienst de gegadigde in de gelegenheid om de discrepanties toe te lichten, waarna De Aanbestedende dienst besluit over het al dan niet uitsluiten van gegadigde van het vervolg van de aanbesteding.

# Wijze van aanmelden

## Algemeen

In onderstaande paragrafen stelt De Aanbestedende dienst voorschriften, eisen en voorwaarden ten aanzien van combinatievorming, onderaanneming, beroep op draagkracht en/of bekwaamheden derden en inschrijven vanuit een holding.

Een rechtspersoon meldt zich slechts één keer aan, ofwel als afzonderlijke gegadigde of als partij in een samenwerkingsverband. De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor gegadigden uit te sluiten, indien de gegadigden niet aannemelijk kunnen maken dat de mededinging niet wordt vervalst door hun deelname aan de aanbesteding. Van vervalsing van de mededinging wordt bijvoorbeeld vermoed sprake te zijn bij verschillende gegadigden die onderdeel uitmaken van dezelfde groep in de zin van artikel 2:24b BW. Ook wordt vermoed van vervalsing van de mededinging sprake te zijn bij een organisatie of onderneming die zich zelfstandig of als lid van een combinatie heeft aangemeld én tevens als onderaannemer bij een andere gegadigde. Deze voorbeelden van vervalsing van de mededinging zijn niet uitputtend.

Wanneer een gegadigde voorgaande regels overtreedt, worden alle aanmeldingen waaraan de betreffende gegadigde deelneemt terzijde geschoven en van verdere deelname uitgesloten.

## Combinatievorming

Ondernemers kunnen een combinatie aangaan voor de uitvoering van deze opdracht en zich gezamenlijk aanmelden. De combinatie wijst een penvoerder aan die namens de combinatie als contactpersoon tijdens de aanbesteding fungeert.

Voor wat betreft de combinatievorming volstaat in de selectiefase dat combinanten zich in de selectiefase aan elkaar hebben verbonden op basis van een intentieovereenkomst. In de gunningsfase, uiterlijk bij het indienen van de finale inschrijving, zullen combinanten zich definitief jegens elkaar moeten hebben verbonden zodat zij ook jegens elkaar een beroep kunnen doen op gestanddoening van de als combinatie ingediende inschrijving.

De intentieovereenkomst zal bij wege van verificatie worden opgevraagd (en door de combinatie moeten worden overgelegd) na bekendmaking van de selectiebeslissing (het voornemen om een combinatie te selecteren).

De partijen van de combinatie dienen elk afzonderlijk een UEA in, waarmee alle betrokkenen hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht indien die aan de betreffende combinatie wordt gegund. Het is zonder instemming van De Aanbestedende dienst niet toegestaan om tijdens de periode tussen het doen van de aanmelding en de definitieve gunning de samenstelling van de combinatie te wijzigen.

De Aanbestedende dienst zal een voorstel tot wijzigingen van de combinatie kunnen honoreren indien zich daartegen vanuit het perspectief van het gelijke speelveld geen bezwaren voordoen. Dit betekent tenminste dat bij doorvoering van de wijziging:

- op de combinatie geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn;

- de combinatie nog steeds voldoet aan alle geschiktheidseisen;

- de eventuele scores op de selectiecriteria, gecorrigeerd voor het wegvallen van een combinant, niet lager zijn geworden dan de hoogst scorende gegadigde die een geldige aanmelding heeft gedaan en niet voor deelname aan het vervolg van de aanbesteding is uitgenodigd;

- geen concrete aanwijzingen bestaan dat de eerlijke mededinging tussen de gegadigden wordt verstoord.

Voor definitieve gunning verlangt De Aanbestedende dienst dat de gegadigde een coördinatieovereenkomst overhandigt waarin beschreven staat hoe de combinatie samenwerkt en welke verantwoordelijkheden bij welke combinant liggen.

## Onderaanneming

Wanneer een gegadigde zich aanmeldt met een onderaannemer waarbij de gegadigde een beroep doet op de onderaannemer om te voldoen aan de geschiktheidseisen of met het oog op de selectiecriteria, dan vermeldt de gegadigde bij aanmelding in het UEA onder deel IIC op welke onderaannemers hij een beroep doet. Daarbij vermeldt de gegadigde ook de specifieke draagkracht waarop de gegadigde steunt voor elk van de betrokken onderaannemers. Let op: Ook deze onderaannemer moet een UEA indienen.

In de gunningsfase werkt De Aanbestedende dienst nader uit welke eisen zij stelt aan het inzetten van een onderaannemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Dergelijke onderaanneming zal worden toegestaan, echter in beginsel uitsluitend aan onderaannemers waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zal zijn. De gegadigde zal in elk geval moeten aantonen dat hij bij de uitvoering van de werkzaamheden ook daadwerkelijk over de onderaannemer en zijn middelen beschikt.

## Aanmelding vanuit een holding

Van één concern mogen meerdere ondernemingen inschrijven als gegadigden (hetzij zelfstandig, als hoofd- en onderaannemer en/of als combinatie), indien zij – op verzoek van De Aanbestedende dienst – onomstotelijk aantonen dat zij ieder als gegadigde onafhankelijk van de andere gegadigden (waaronder de gegadigden die deel uitmaken van hetzelfde concern) hebben opgesteld, en hierbij vertrouwelijkheid in acht hebben genomen. Tonen één of meerdere van de betreffende gegadigden dit niet aan, dan leidt dit tot uitsluiting van alle tot het betreffende concern behorende gegadigden. Ondernemingen behoren tot hetzelfde concern indien zij:

- aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 24a boek 2 Burgerlijk Wetboek;

- met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b boek 2 Burgerlijk Wetboek; of

- aan elkaar zijn gelieerd in een aan sub a of sub b vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht.

Op verzoek van De Aanbestedende dienst dienen gegadigden de volgende informatie aan te leveren:

1.	Een organogram, waaruit duidelijk blijkt welke concernrelaties gegadigden hebben.

2.	Een toelichting waarin gegadigden beschrijven hoe de verhouding tussen de betrokken ondernemingen van hetzelfde concern is/wordt geregeld, opdat en waarmee de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid bij de opstelling van de inschrijving wordt gewaarborgd.

# Juridisch kader

In onderstaande paragrafen licht De Aanbestedende dienst een aantal juridische kaders toe. De inschrijver wordt geacht deze kaders goed door te nemen voordat een inschrijving wordt ingediend. Bij het indienen van zijn inschrijving gaat de inschrijver onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden en bepalingen.

## Rechtsbescherming

De Aanbestedende dienst heeft aanbestedingsdocumenten ten behoeve van de selectiefase met grote zorg samengesteld. Gegadigden worden verzocht eventuele onvolkomenheden, onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, gebreken en fouten (in de meest brede zin van het woord) en/of bepalingen in de aanbestedingsdocumenten of nadere motiveringen van De Aanbestedende dienst die in strijd zijn met de (Aanbestedings)wet en/of de algemene aanbestedingsbeginselen, dan wel de precontractuele redelijkheid en billijkheid, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor afloop van de uiterste termijn voor het indienen van vragen, zelf schriftelijk te melden bij de Gemeente, op straffe van verval van recht, zodat De Aanbestedende dienst de mogelijkheid heeft om, zo nodig, tijdig een en ander te corrigeren of bij te stellen.

Indien een gegadigde zich niet kan verenigen met een of meerdere antwoorden/verduidelijkingen van de Gemeente, dient gegadigde dit, op straffe van verval van recht, met spoed kenbaar te maken aan de Gemeente, maar in ieder geval voor de uiterste datum van aanmelding.

Voor zover De Aanbestedende dienst voorafgaande aan de indiening van de aanmelding geen (tijdige) opmerkingen en/of vragen en/of bezwaren ten aanzien van de aanbestedingsdocumenten en/of enige nadere motivering heeft ontvangen, wordt gegadigde geacht onverkort en onvoorwaardelijk te hebben ingestemd met de inhoud van de aanbestedingsdocumenten. Door een aanmelding in te dienen, verklaart gegadigde zich onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden en de inhoud van de aanbestedingsdocumenten en eventuele nadere motiveringen van de Gemeente. Na aanmelding kan gegadigde de inhoud van deze documenten niet langer ter discussie stellen. Indien gegadigde niet tijdig op de voorgeschreven wijze De Aanbestedende dienst heeft geattendeerd, is gegadigde niet-ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen de vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid van de aanbesteding.

## Klachtenloket aanbestedingen

Indien u een klacht heeft aangaande deze aanbesteding kunt u gebruik maken van het digitale klachtenformulier op onze site. Ga naar https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen.html

## Niet gunning

De Aanbestedende dienst behoudt zich zonder meer en zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden (behoudens voor zover expliciet anders in dit selectiedocument is bepaald) tot aan het moment van ondertekening van de Overeenkomst in ieder geval het recht voor tot:

- opschorten of afbreken van de aanbestedingsprocedure om voor Gemeente moverende redenen;

- wijzigen van de tijdsplanning aanbesteding, met uitzondering van het inkorten van wettelijk vastgestelde minimumtermijnen;

- intrekken of herzien van de selectiebeslissing;

- intrekken of herzien van de gunningsbeslissing;

- niet gunnen van de opdracht.

## Bezwaartermijn

De Aanbestedende dienst geeft gedurende 7 kalenderdagen na verzending van de selectiebeslissing geen uitvoering aan die beslissing en gaan niet over tot de inschrijvingsfase. Dit om afgewezen partijen gedurende die termijn gelegenheid te bieden een kort geding aanhangig te maken tegen de selectiebeslissing. Zij kunnen dat doen door het laten betekenen van de dagvaarding op het adres van de Gemeente. De termijn van 7 kalenderdagen is een vervaltermijn, dat wil zeggen dat indien een gegadigde niet binnen deze termijn een kortgedingprocedure aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechter, de betreffende gegadigde niet ontvankelijk is in zijn bezwaren tegen de selectiebeslissing. Hij heeft dan zijn rechten verwerkt om nog tegen de selectiebeslissing op te komen. De Aanbestedende dienst is dan vrij om (verder) gevolg te geven aan zijn selectiebeslissing. Deze vervaltermijn ziet ook toe op de beslissing van De Aanbestedende dienst de aanbestedingsprocedure (al dan niet tijdelijk) te staken/beëindigen. Deze vervaltermijn staat er bovendien aan in de weg dat een gegadigde die binnen deze termijn niet zelf een kort geding aanhangig heeft gemaakt, zich in een door een andere gegadigde aanhangig gemaakt kort geding intervenieert (tussenkomst/voeging) aan de zijde van die andere gegadigde.

## Bevoegde rechter

Op de aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van onderhavige aanbesteding worden ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant.