Annexen bij de Vraagspecificatie

(Prestatiecontract)

Het meerjarig  in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van de kunstwerken, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Midden Nederland, district Noord.

| Datum | 30 januari 2020 vul versiedatum in |
| --- | --- |

Zaaknummer: 31152735

Attentie

Dit modeldocument is onderdeel van de inkoopdocumenten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gebruik van deze inkoopdocumenten werkt volgens het principe “comply or explain”, d.w.z. u dient de standaarddocumenten ongewijzigd te gebruiken tenzij er gegronde redenen zijn hiervan af te wijken. Afwijkingen van de standaarddocumenten dienen te worden onderbouwd. Voor afwijkingen van dit standaard document dient u conform de instructie bij het mandaatbesluit instemming van ICG te verkrijgen.

Dit modeldocument is een geautomatiseerd WORD-document. Voor een juiste werking van het modeldocument dienen enkele WORD-instellingen correct te zijn ingesteld en wordt verwezen naar de Werkinstructie gebruik modeldocumenten.

Knoppen, uitgeschakelde teksten en hulpteksten zijn verborgen teksten en kunnen in het projectdocument blijven staan. Aan marktpartijen dient een afdruk dan wel digitaal als pdf-bestand ter beschikking te worden gesteld met de WORD-optie verborgen teksten “uit” (zie Werkinstructie gebruik modeldocumenten).

Dit modeldocument is in de voettekst voorzien van de RWS document classificatie: ‘Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk’. Zodra het projectdocument beschikbaar wordt gesteld aan marktpartijen in het kader van een aanbestedingsprocedure dient de classificatie gewijzigd te worden in ‘Vertrouwelijkheid: RWS Informatie’. Let op: in alle voetteksten van het document!

Colofon	3.4

Bovenstaand modelversienummer dient ongewijzigd gehandhaafd te blijven, ook in printversies

| Uitgegeven door | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Programma's, Projecten & Onderhoud |
| --- | --- |
| Informatie |  |
| Telefoon |  |
| Fax |  |
| Uitgevoerd door |  |
| Datum | 30 januari 2020 vul versiedatum in |
| Status | Definitief |
| Versienummer | 1.0 |

| Versie | Datum | Paragraaf | Initiator | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | - | - | Karel/Thijs Joris/Arjan | Vernieuwde uitgave |
| 3.1 | 14-8-2014 | Integraal | Thijs Lander | Integraal |
| 3.2 | 3-4-2016 | Diverse | Thijs Lander | Aangepast aan D&C, Staat van ontleding en detailbegroting, cybersecurity, verkeersmanagement |
| 3.3 | 20-04-2017 | Integraal | Thijs Lander | Aanpassing prestatiemeten, ecologie, invoegen vrijkomende materialen (V) en annex XVIII leerruimte Best Value |
| 3.4 | 05-10-2017 02-11-2017 | Annex XVI Annex VII | Thijs Lander Thijs Lander | Aanpassing prestatiemeten artikel 6 Twee aanpassingen in artikel 2 |
|  | 21-06-2018 29-11-2018 11-01-2019 14-02-2019 06-05-2019 | Annex XV Annex III Voorblad en colofon Annex III Annex III | Thijs Lander Thijs Lander Thijs Lander Thijs Lander Thijs Lander | Paragraaf 6: aanpassingen bij conserveringen Gedragscode soortenbescherming; Tekstuele aanpassingen Archeologie en cultuurhistorie; Inspecties zorgplicht waterkeringen |
|  | 20-05-2019 | Annex III | Thijs Lander | Hydrografische werkzaamheden |

Inhoud

ANNEX I.	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	5

ANNEX II.	Planning	6

ANNEX III.	Acceptatieplan	7

ANNEX IV.	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	10

ANNEX V.	Vrijkomende materialen	11

ANNEX VI.	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd	12

ANNEX VII.	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	14

ANNEX VIII.	Stelposten	16

ANNEX IX.	Bankgarantie	17

ANNEX X.	Verzekeringen	20

ANNEX XI.	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	21

ANNEX XII.	Vervallen	22

ANNEX XIII.	Bonus - malus regeling	23

ANNEX XIV.	Vervallen	25

ANNEX XV.	Garanties	26

ANNEX XVI.	Prestatiemeten	27

ANNEX XVII.	Overgang werknemers Rijkswaterstaat naar de markt	29

ANNEX XVIII.	Leerruimte	30

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

- Beschikking voor het lozen van water uit de pompput bij het Naviduct;  19980106 Beschikking grondwaterwet provincie Flevoland Naviduct MB-97-072397-C.pdf is bijgevoegd als bijlage;

- Gebruiksvergunning voor alle marifoons bij de verschillende objecten. Deze vergunningen beschrijven o.a. aan welke specificaties de marifoon moet voldoen.

- Vrijstelling RVV voertuigreglement

Kabels en leidingen

(Maak een keuze, verwijder wat niet van toepassing is) [ In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen opgenomen waarover de Opdrachtgever de projectovereenstemming tot stand zal brengen, of waarvan de projectovereenstemming op het moment van ondertekening van de Overeenkomst reeds is bereikt. ]of[ Niet van toepassing ]

Tabel Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

| Nr | Naam kabel of leiding van derden categorie 2 waarvoor OG projectovereen-stemming (heeft) bereikt | Planning bereiken overeenstemming (datum) | Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging | Planning feitelijke verwijdering / verlegging |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Niet van toepassing.

Planning

(Maak een keuze, verwijder wat niet van toepassing is. Denk ook aan de voorgeschreven en optionele Activiteiten)[Niet van toepassing. ]

Acceptatieplan

Van belang is onderstaande tabel te checken. De meeste documenten zijn standaard maar in het kader van activiteiten zijn mogelijk extra risico’s af te dekken door bepaalde documenten ter acceptatie te vragen. Documenten verwijderen indien de betreffende Werkzaamheden niet tot de scope behoren.

| Document(en) ter Acceptatie | Moment van indienen | Aantal exemplaren |  | Acceptatie-termijn | Eisen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Een en ander conform Basisovereenkomst |  |  |  |  |  |
| art.12 sub a | art.12 sub b | art.12 sub c |  | art.12 sub e | art.12 sub d |
| Projectmanagement |  |  |  |  |  |
| Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger | 7 dagen na opdrachtverlening | 1 analoog en 1 digitaal | 7 dagen |  | §§2-7 en 2-8 UAV-GC 2005 |
| Het Projectmanagementplan (inclusief eventuele onderliggende plannen c.q. procesbeschrijvingen) | 2 weken voor start Werkzaamheden | 1 digitaal | 14 dagen |  | Vraagspecificatie Proces |
| Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen) | 2 weken voor start Werkzaamheden | 1 digitaal | 14 dagen |  | Vraagspecificatie Proces |
| Verbetervoorstel van technische installaties en van civiele constructies, die van invloed zijn op de primaire beschikbaarheid van beweegbare objecten | P.M. | 1 digitaal | 14 dagen |  | Vraagspecificatie Proces |
| Investeringsvoorstel | P.M. | 1 digitaal | 14 dagen |  | Vraagspecificatie Proces |
| Projectbeheersing |  |  |  |  |  |
| Transitieplan | 4 weken na start transitieperiode bij start Overeenkomst | 1 digitaal |  | 7 dagen | Vraagspecificatie Proces |
| Planning | 4 weken voor start werkzaamheden | 1 digitaal |  | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces |
| Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting | 4 weken voor start Werkzaamheden | 1 digitaal |  | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces |
| Omgevingsmanagement |  |  |  |  |  |
| Verkeersmaatregelenplan | B-VN420 en B-VN430 | 1 digitaal |  | Hindercat. A: 15 werkdagen B: 10 werkdagen C: 10 werkdagen D: 10 werkdagen | Bijlage AA “Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op Rijkswegen” bij de Vraagspecificatie, VN400 |
| Procesbeschrijving verkeersmanagement (nat) | 4 weken voor start Werkzaamheden en/of volgens §4.5 van de Vraagspecificatie Proces | 1 digitaal |  | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces |
| Beschrijving scheepvaart-verkeersmaatregelen | conform §4.5 van de Vraagspecificatie Proces | 1 digitaal |  | conform §4.5 van de Vraagspecificatie Proces | Vraagspecificatie Proces |
| opnemen indien in VSP paragraaf 4.6 van toepassing is, voor zover daar AW070 is opgenomen Protocol archeologische toeval vondsten | 6 weken voor start Werkzaamheden | 1 digitaal |  | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces |
| Technisch management |  |  |  |  |  |
| Beheerregime | 6 weken voor start Werkzaamheden | 1 digitaal |  | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces |
| Plan Industriële automatisering | 6 weken voor start Werkzaamheden | 1 digitaal |  | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces |
| Plan Cybersecurity | 6 weken voor start Werkzaamheden | 1 digitaal |  | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces |
| Plan Duurzaamheden | 6 weken voor start Werkzaamheden | 1 digitaal |  | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces |
| Implementatieadvies cybersecurity patch | ● voor kritieke patches: maximaal 48 uur na melding door de Opdrachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag ● voor niet-kritische patches: maximaal twee maanden na melding door de Opdrachtgever | 1 digitaal |  | 28 dagen | Vraagspecificatie Proces |
| Procesbeschrijving: Ecologisch werkprotocol Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat | 4 weken voor start Uitvoeringswerkzaamheden | 1 digitaal |  | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces |
| Procesbeschrijving vrijkomende materialen | 4 weken voor start werkzaamheden | 1 digitaal |  | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces |
| Deelkwaliteitsplan hydrografische opnemingen | 4 weken voor start Uitvoeringswerk-zaamheden | 1 digitaal |  | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces |
| Rapport + data praktijktoets peilingen | 1 week voor start peilingen | 1 digitaal |  | 7 dagen | Vraagspecificatie Proces |
| Beschrijving V&V-methoden | 2 weken voor werkzaamheden | 1 digitaal |  | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces |
| Afleverdossier | 4 weken na realisatie voorstel | 1 digitaal |  | 28 dagen | Vraagspecificatie Proces |
| Opleverdossier | 4 weken voor einde transitieperiode bij einde Overeenkomst | 1 digitaal |  | 28 dagen | Vraagspecificatie Proces |
| opnemen indien in VSP paragraaf 5.10 is opgenomen Inspectierapportages in het kader van de Zorgplicht Waterveiligheid. | Conform Z.2.4 van bijlage Z “Inspectie waterkeringen in het kader van de Zorgplicht Waterveiligheid” bij de Vraagspecificatie | 1 digitaal |  | - | Vraagspecificatie Proces |
| Inkoopmanagement |  |  |  |  |  |
| Eigen Verklaring Zelfstandige hulppersonen | 3 weken voor start werkzaamheden | 1 analoog en 1 digitaal |  | 14 dagen | Vraagspecificatie Proces |

Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Niet van toepassing.

Indien een toetsingsplan wordt gevraagd in een mini-vraagspecificatie voor de uitvoering van Activiteiten dan opnemen:

Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

- Vrijkomende materialen

- Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van de Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen, etc.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie worden beschouwd als vrijkomende materialen.

- Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in de Overeenkomst anders is bepaald.

- Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.

- Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk en het Meerjarig Onderhoud, dan wel elders nuttig te worden toegepast.

Uitzonderingen

- De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

- opnemen indien Werkzaamheden aan asfalt worden verrichtNiet van toepassing.

- opnemen indien baggerwerkzaamheden worden verricht Baggerspecie uit Rijksoppervlaktewateren, indien deze wordt gestort in een Rijksbaggerdepot.

- opnemen indien bij publicatie op TenderNed een specifieke invulling voor biomassa bekend is, opgenomen in annex XVIII Biomassa: deze dient door de Opdrachtnemer afgevoerd te worden naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.

- Gegevensdragers, zoals HDD, als aangetroffen

in het areaal. Deze dienen afgeleverd te worden bij RWS, Zuiderwagenplein 2,

8200 AP Lelystad o.v.v. zaaknummer 31152735.

Bij projectspecifieke uitzonderingen expliciet aangeven welke materialen het betreft en naar welke locatie die materialen afgevoerd dienen te worden

Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

Zo nodig kunnen onderstaande werkzaamheden worden toegelicht met behulp van een beschrijving of een tekening. Deze dienen als bijlage bij deze annex te worden meegestuurd. Vermeld de naam van de toelichting of de tekening in de kolom ‘Werkzaamheden’. Indien hierdoor areaaldelen in zijn geheel buiten de scope van de Overeenkomst vallen, dan dit ook aangeven in Bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie.

| Project | Werkzaamheden | Km | Van | Tot | Voorzien tijdstip van uitvoering | Coördinatie door: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DBFM Afsluitdijk | Versterken Afsluitdijk + Beheer & Onderhoud tot eind 2047 |  |  |  | 2019 – 2023 | RWS-MN |
| DBFM Groot onderhoud A7 | Onderhoudswerkzaamheden A7 |  |  |  | 2019 – 2023 | RWS-MN |
| DBFM extra fietspaden | Aanleg extra fietspaden |  |  |  | 2019 – 202 | RWS-MN |
| DBFM Duurzame energie | Aanleg duurzame energie |  |  |  | 2019 – 2023 | RWS-MN |
| DBFM Schut- en spuisluizencomplexen | Onderhoudswerkzaamheden Spuicomplexen |  |  |  | 2019 – 2023 | RWS-MN |
| E-oplaadstation Breezanddijk Fastned | Aanleg E-oplaadstation Breezanddijk |  |  |  |  | RWS-MN |
| Stevinsluis renovatie (ASR) | Renovatie en reparatie Stevindsluis |  |  |  | 2020 - 2021 | RWS MN |
| Onderhoudscontract Dijken, Oevers en Vaarwegen | Beheer en Onderhoud groen op complexen en IJsselmeergebied |  |  |  | 2020 – 2025 | MN-A Vaarwegen |
| Windmolenpark Fryslân Breezanddijk | Aanleg Windmolenpark |  |  |  | 2020 - 2023 | Windpark Fryslân |
| Regiosluis Kornwerderzand | Bouw van nieuwe regiosluis |  |  |  | 2022 -> | Provincie Fryslân |
| Vervanging en Renovatie Bruggen Afsluitdijk | Pre-verkenning bruggen afsluitdijk |  |  |  | 2023 - 2025 | RWS MN |
| Stromingsturbines Spuikokers Kornwerderzand |  |  |  |  | 2020 - 2023 | Tidal Kornwerderzand B.V. |
| Vismigratierivier Kornwerderzand Afsluitdijk DNA | Aanleg vismigratierivier |  |  |  | 2022 | RWS-MN |
| Landelijk Project Telemetrie Monitoring van Vis | Monitoring Vis |  |  |  | Doorlopend | RWS-MN |
| Natura 2000 IJsselmeergebied | Divers |  |  |  | 2017 – 2023 | RWS-MN |
| Vismigratie Krabbersgatsluis KRW | Aanleg Vismigratie |  |  |  | 2021 – 2027 | RWS-MN |
| Vismigratie Houtribsluizen KRW | Aanleg Vismigratie |  |  |  | 2021 – 2027 | RWS-MN |
| N307 Kampen – Dronten | Wegwerkzaamheden |  |  |  | 2021 - 2022 | Provincie Overijssel |
| N50 Verbreding tussen Kampen en Kampenzuid | Wegverbreding N50 |  |  |  | 2019 - 2020 | RWS-ON |
| Recreatieterrein Roggebot | Aanleg recreatieterrein |  |  |  | <- 2022 | Provincie Overijssel |
| Vismigratie Nijkerkersluis KRW | Aanleg Vismigratie |  |  |  | 2021 – 2027 | RWS-MN |
| Recreatiepark Bad Hulckesteijn Droomparken Nijkerk | Aanleg Recreatiepark |  |  |  | 2020-2023 | RWS-MN |
| Sherpa VOF | Software aanpassingen Lorentz en Stevin complexen |  |  |  | 2020-2023 | RWS-MN |

Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

- Algemeen

Indien, in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden, zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.

Het in deze annex bepaalde geldt uitsluitend ten aanzien van:

- Werkzaamheden voor Meerjarig Onderhoud zoals bedoeld in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst;

- Niet van toepassing.

- Niet van toepassing.

waarvoor bij de opening van de inschrijvingen van de Overeenkomst een prijs is ingediend (verder genoemd “de initiële prijs”).

Verrekeningsgrondslag

- Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

waarin:

V	=	het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt;

Ln	=	het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt;

La	=	het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst ;

Lb	=	het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in lid 2;

Tb	=	het termijnbedrag, zijnde het totaal van de termijnbedragen zoals bedoeld in § 3.3.2 van de Vraagspecificatie Proces en voor zover deze termijnbedragen betrekking hebben op de initiële prijs voor het in artikel 1 van deze annex vermelde Meerjarig Onderhoud waarover de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt.

Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde groepen te worden gehanteerd. 
Alleen voor baggercontracten mogen onderstaande percentages op 0% en 15% worden gezet.

2. Gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode gelden de volgende productgroepen en percentages:

Maximaal 5 categorieën benoemen waarbij de gezamenlijke Lb- waarden maximaal 70% van de initiële opdrachtsom bedraagt. Bij uitzondering kan het minder dan 70% bedragen, doch niet minder dan 50%.

- voor het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst vermelde totaalbedrag voor Meerjarig Onderhoud:

- Productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers	Lb =	65 %;

- Productgroep 01 gasolie hoog accijnstarief 		Lb =	5 %;

- De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode.

- De verrekening vindt plaats over:

  - de termijnbedragen voor de betaling van het Meerjarig Onderhoud zoals bedoeld in § 3.3.3 van de Vraagspecificatie Proces;

Financiële risico’s van prijswijzigingen die samenhangen met overige Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Verrekening

- Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van 1 jaar na de uiterste datum voor  de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst.

- Loon- en prijswijzigingen na de Meerjarige Onderhoudsperiode conform artikel 2 lid 1 Basisovereenkomst worden niet verrekend.

- De verrekening vindt plaats in perioden van 6 maanden, waarbij de eerste periode aanvangt op de eerste maandag (1 jaar na de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Facturering

- Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2005.

- Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.

- Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in de Overeenkomst.

- Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst “risicoregeling”, alsmede de termijnen en de termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Stelposten

Niet van toepassing.

Bankgarantie

| De ondergetekende | … 1) |
| --- | --- |
| gevestigd te | … 2) |

hierna te noemen ‘de borg’,

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

| tegenover | De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, |
| --- | --- |
| gevestigd te | ’s-Gravenhage |

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’

tot borg voor de richtige nakoming

| door | … 3) |
| --- | --- |
| gevestigd te | … 4) |

| door | … 3) |
| --- | --- |
| gevestigd te | ... 4) |

| door | .... 3) |
| --- | --- |
| gevestigd te | … 4) |

| door | … 3) |
| --- | --- |
| gevestigd te | … 4) |

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 31152735 betreffende het volgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Meerjarig Onderhoud, te weten het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, van de infrastructuur, te weten het <vul Zaak onderwerp in>,

zulks tot een bedrag van € <vul bedrag in getallen in>, zegge <vul bedrag in letters in> 5).

De hoogte van het bedrag wordt bepaald in de Basisovereenkomst artikel 17.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

| Plaats | … 6) |
| --- | --- |
| Datum | … 7) |
| Borg | … 8) |
| Handtekening | …. 9) |

1)	Naam van de borg

2)	Volledig adres van de borg

3)	Naam van de Opdrachtnemer

4)	Volledig adres van de Opdrachtnemer

5)	Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Meerjarig Onderhoud (zie artikel 17 Basisovereenkomst)

6)	Plaats van ondertekening

7)	Datum van ondertekening

8)	Naam van de borg

9)	Handtekening van de borg

Verzekeringen

Niet van toepassing.

Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.

Vervallen

Bonus - malus regeling

- Algemeen

Maak een keuze uit onderstaande mogelijkheden. Indien een volgnummer niet wordt opgenomen, dan vermelden: Niet van toepassing.

Op de volgende onderdelen van het Werk en het Meerjarig Onderhoud en het Werk is een bonus-/malusregeling van toepassing:

- niet van toepassing;

- niet van toepassing;

- de responstijd bij urgente storingen en/of gebreken (zie § 5.4.6 van de Vraagspecificatie Proces);

- niet van toepassing;

- Onderstaande bonus/malus alleen opnemen indien baggerwerk in de scope van het Meerjarig Onderhoud zit. Geldt ook voor artikel 6. Indien dit volgnummer niet wordt opgenomen, dan vermelden: Niet van toepassing. Optie 1 [niet van toepassing;

- niet van toepassing.

De wijze waarop de bonussen worden betaald dan wel de malussen worden ingehouden, is vastgelegd in § 3.3.7 van de Vraagspecificatie Proces.

- Bonus-/malusregeling niet beschikbaarheid

Niet van toepassing

- Bonus-/malusregeling betrouwbaarheid

Niet van toepassing.

- Bonus-/malusregeling responstijd urgente storingen en/of gebreken

- Voor elke keer dat de Opdrachtnemer in het geval van een urgente storing en/of gebrek niet is begonnen met het onderzoek naar c.q. het herstel van de urgente storing en/of het gebrek binnen de responstijd als aangegeven in § 5.4.6 van de Vraagspecificatie Proces, zal een bedrag van € 500,= (exclusief omzetbelasting) worden ingehouden op de eerstvolgende termijnbetaling.

- Indien de Opdrachtnemer in een contractjaar minder dan vijf keer de responstijd heeft overschreden, ontvangt de Opdrachtnemer een bonus van € 2.500,= (exclusief omzetbelasting).

- Indien binnen een contractjaar de periode gedurende welke de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het goed Functioneren van één of meer beheerobjecten of groep van beheerobjecten uit het Areaal worden gehaald of korter duurt dan twaalf maanden, wordt voor de bonusberekening het aantal storingen herleid door het aantal maanden van de periode te delen door twaalf en dit getal te vermenigvuldigen met vijf en af te ronden op een heel getal. 
Het bonusbedrag wordt in dat geval berekend door het aantal maanden van die periode te delen door twaalf en de aldus gevonden waarde te vermenigvuldigen met het bedrag van € 2.500,= (exclusief omzetbelasting).

- Bonus-/malusregeling responstijd calamiteiten en incidenten in het Areaal

- Voor elke keer dat de Opdrachtnemer in het geval van een calamiteit of incident de responstijd als aangegeven in § 5.4.7 van de Vraagspecificatie Proces overschrijdt, zal een bedrag van € 1.000,= (exclusief omzetbelasting) worden ingehouden op de eerstvolgende termijnbetaling.

- Indien de Opdrachtnemer in een contractjaar minder dan vijf keer de responstijd heeft overschreden, ontvangt de Opdrachtnemer een bonus van € 5.000,= (exclusief omzetbelasting).

Onderstaande bonus/malus alleen opnemen indien baggerwerk in de scope van het Meerjarig Onderhoud zit.[

- Malusregeling respons- en hersteltijd bij verondiepingen

Niet van toepassing.

]

Vervallen

Garanties

Niet van toepassing.

Prestatiemeten

- Prestatiemeten

Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge samenwerking tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

Toepassen van prestatiemeten

De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van Rijkswaterstaat.

Vragenlijst

Eénmaal per kwartaal beantwoorden zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever ieder afzonderlijk, in het kader van de contractmeting een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B van de vigerende Handreiking prestatiemeten. Hiervoor zal door de Opdrachtgever een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. Tevens wordt de motivering vastgelegd, behorend bij de waardering op basis van de vragenlijst.

Voortgangsgesprek

Eénmaal per kwartaal voeren de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer op basis van de resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de samenwerking.

Verslag

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag vastgelegd. Het scoreformulier wordt door de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer voor gezien ondertekend.

Uitvoeringsperformance

De contractmeting vormt de basis voor beoordeling op contractniveau en bedrijfsniveau. Het gewogen gemiddelde van de vijf meest recente beschikbare bedrijfskwartaalscores over een periode van maximaal tien kwartalen is de uitvoeringsperformance.

De uitvoeringsperformance van de Opdrachtnemer kan gebruikt worden in het aanbestedingstraject van toekomstige overheidsopdrachten.

Rechtsbescherming.

Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd. Daarom is zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatiemeten te beslechten voor zover deze geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de totstandkoming van de contractmeting, de wijze van uitvoering en de toepassing van prestatiemeten bij contractverlenging.

Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd, bestaat er een laagdrempelige mogelijkheid om potentiele geschillen via de Klachtenregeling prestatiemeting op te lossen.

Overgang werknemers Rijkswaterstaat naar de markt

Niet van toepassing.

Leerruimte

Niet van toepassing.

]