Basisovereenkomst

(Prestatiecontract)

Het meerjarig  in standhouden van, monitoren van en informeren over de toestand van de kunstwerken, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Midden Nederland, district Noord.

.

| Datum | 30 januari 2020 vul versiedatum in |
| --- | --- |

Zaaknummer: 31152735

Attentie

Dit modeldocument is onderdeel van de inkoopdocumenten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gebruik van deze inkoopdocumenten werkt volgens het principe “comply or explain”, d.w.z. u dient de standaarddocumenten ongewijzigd te gebruiken tenzij er gegronde redenen zijn hiervan af te wijken. Afwijkingen van de standaarddocumenten dienen te worden onderbouwd. Voor afwijkingen van dit standaard document dient u conform de instructie bij het mandaatbesluit instemming van ICG te verkrijgen.

Dit modeldocument is een geautomatiseerd WORD-document. Voor een juiste werking van het modeldocument dienen enkele WORD-instellingen correct te zijn ingesteld en wordt verwezen naar de Werkinstructie gebruik modeldocumenten.

Knoppen, uitgeschakelde teksten en hulpteksten zijn verborgen teksten en kunnen in het projectdocument blijven staan. Aan marktpartijen dient een afdruk dan wel digitaal als pdf-bestand ter beschikking te worden gesteld met de WORD-optie verborgen teksten “uit” (zie Werkinstructie gebruik modeldocumenten).

Dit modeldocument is in de voettekst voorzien van de RWS document classificatie: ‘Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk’. Zodra het projectdocument beschikbaar wordt gesteld aan marktpartijen in het kader van een aanbestedingsprocedure dient de classificatie gewijzigd te worden in ‘Vertrouwelijkheid: RWS Informatie’. Let op: in alle voetteksten van het document!

Colofon	3.5
Dit modelversienummer dient ongewijzigd gehandhaafd te blijven, ook in printversies

| Uitgegeven door | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Programma's, Projecten & Onderhoud |
| --- | --- |
| Informatie |  |
| Telefoon |  |
| E-mail |  |
| Datum | 30 januari 202030 januari 2020 vul versiedatum in |
| Status | Definitief |
| Versienummer | 1.0 |

| Versie | Datum | Artikel | Initiator | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26-06-2009 |  | Karel de Jonge |  |
| 2.0 | 23-02-2010 | Integraal | Karel de Jonge | Integraal. |
| 2.1 | 12-03-2012 | Art 2 | Karel de Jonge | I&M + Art 2 lid 10. |
| 3.0 | 18-06-2012 | Integraal | Thijs Lander | Integraal. |
| 3.1 | 12-04-2013 | Integraal | Rudy van Bemmel | Consistentie, redactioneel. |
| 3.2 | 14-08-2014 | Integraal | Thijs Lander | Raamactiviteiten ,Werknemers RWS naar de markt, Tekstuele aanpassingen, optie coördinatieovereenkomst verwijderd. |
| 3.3 | 04-03-2016 | Art. 2 | Thijs Lander | Lid 8 wijziging naamgeving Bijlage R en regeling betaling nader door OG op te dragen Werkzaamheden. |
| 3.4 | 24-05-2017 | Integraal | Thijs Lander | Lid j: ARW2012 gewijzigd in ARW2016. Annex XVIII Leerruimte toegevoegd. Artikel m.b.t. bevoegdheden verkeersauditoren en OvD. Classificatie aangepast. |
| 3.5 | 18-06-2019 | Diverse Art. 14 Diverse Voorbladen colofon | Thijs Lander Thijs Lander Thijs Lander Thijs Lander | Tekstaanpassing n.a.v. naamswijziging ministerie. Aanpassing 1; e-facturatie. Aantal tekstuele aanpassingen. Tekstuele aanpassingen. |

Inhoud

Basisovereenkomst	4

Artikel 1.	Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden	6

Artikel 2.	Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering	6

Artikel 3.	Contractdocumenten	8

Artikel 4.	Betekenis van het begrip ‘dag’	9

Artikel 5.	Ontwerpwerkzaamheden	9

Artikel 6.	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen	10

Artikel 7.	Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld	10

Artikel 8.	Vrijkomende materialen	10

Artikel 9.	Verband met andere werken	10

Artikel 10.	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	11

Artikel 11.	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	11

Artikel 12.	Acceptatieplan	11

Artikel 13.	Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen	11

Artikel 14.	Betalingsregeling	12

Artikel 15.	Stelposten	12

Artikel 16.	Boetebeding en bonus	12

Artikel 17.	Zekerheidstelling	13

Artikel 18.	Raad van deskundigen	13

Artikel 19.	Beslechting van geschillen	13

Artikel 20.	Bevoegdheden functionarissen van Rijkswaterstaat	14

Basisovereenkomst

Ondergetekenden:

Maak een keuze, verwijder wat niet van toepassing is:

Optie 1 indien < 25 mln[

de Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage,

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vertegenwoordigd door ir. Maarten Reinking van Rijkswaterstaat PPO Midden-Nederland, ir. Tjeerd Roozendaal

hierna te noemen: de Opdrachtgever]

en

Maak een keuze, verwijder wat niet van toepassing is:

Optie 1 indien 1 Opdrachtnemer het werk gegund krijgt[

<vul naam contractant in>, gevestigd te <vul woonplaats contractant in>, vertegenwoordigd door <vul functie in>,de heer/mevrouw <maak een keuze en vul naam in>]

Optie 2 indien een combinatie het werk gegund krijgt[

de combinatie <vul naam contractant in>, ,bestaande uit

<vul naam combinant 1 in>, gevestigd te <vul plaatsnaam in>, vertegenwoordigd door <vul naam vertegenwoordiger 1 in>,

<vul naam combinant 2 in>, gevestigd te <vul plaatsnaam in>, vertegenwoordigd door <vul naam vertegenwoordiger 2 in> en,

<vul naam combinant 3 in> gevestigd te <vul plaatsnaam in>, vertegenwoordigd door <vul naam vertegenwoordiger 3 in>

gezamenlijk en ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van deze Overeenkomst, waarbij <vul naam combinant 1 in> namens de Opdrachtnemer als penvoerder optreedt]

hierna te noemen: de Opdrachtnemer,

overwegende dat

- de Opdrachtgever het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het bij hem in beheer zijnde Areaal op innovatieve wijze wenst in te kopen;

- de Opdrachtgever daarbij op prestaties en op kwaliteit, in plaats van activiteitgericht, wenst te sturen;

- de Opdrachtgever ervoor heeft gekozen om de UAV-GC 2005 en de daarin gehanteerde begripsbepalingen op de Overeenkomst van toepassing te verklaren, omdat de uitgangspunten van de UAV-GC 2005 beter aansluiten op de gewenste wijze van aansturing van opdrachten door de Opdrachtgever;

- de onderhavige opdracht gericht is op het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van (delen van) het Areaal, wat anders is dan gebruikelijk bij opdrachten die onder de UAV-GC 2005 worden uitgevoerd;

- de onderhavige opdracht aanvangt met het realiseren van Meerjarig Onderhoud aan bestaand Areaal aan de hand van een (functionele) Vraagspecificatie;

- de Opdrachtnemer tevens, in het kader van het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, binnen de in de Vraagspecificatie gestelde voorwaarden, nieuwbouw-, vervangings- en/of herstelwerken dient te realiseren en voorstellen dient te doen om het meerjarig in stand houden van het Areaal te optimaliseren;

- voor zover uit de toepassing van de UAV-GC 2005 op het Meerjarig Onderhoud van bestaand Areaal nog tegenstrijdigheden voortvloeien, de toepassing van de UAV-GC 2005 moet worden gezien in de context van de onderhavige opdracht en discrepanties derhalve naar redelijkheid en billijkheid dienen te worden uitgelegd;

- de Opdrachtgever voornemens is het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal in het beheergebied van Rijkswaterstaat PPO, district Midden-Nederland Noord te doen realiseren;

- de Opdrachtgever deswege de Vraagspecificatie heeft opgesteld;

- de Opdrachtgever een Europese] openbare procedure heeft gevolgd conform het ARW 2016;

- dat gegadigden zijn uitgenodigd om een inschrijving te doen gebaseerd op het door de Opdrachtgever gestelde in de Vraagspecificatie;

- de Opdrachtnemer in het kader van de aanbestedingsprocedure een Aanbieding aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor het meerjarig in standhouden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal in het beheergebied van Rijkswaterstaat PPO, district Midden-Nederland Noord;

- de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans voornemens is het meerjarig in standhouden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal in het beheergebied van Rijkswaterstaat PPO, district Midden-Nederland Noord op te dragen aan de Opdrachtnemer;

- partijen, met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid, zich coöperatief zullen opstellen,

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden

Partijen verklaren de Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn.

Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering

- De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Onderhoudswerkzaamheden in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal in het beheergebied van Rijkswaterstaat PPO, district Midden-Nederland Noord, met alle daarin aanwezige objecten en systemen, hierna te noemen het Meerjarig Onderhoud, gedurende een periode van 2 jaren en 6 maanden, ingaande op 01 juli 2020 en eindigende op 01 januari 2023 hierna te noemen de Meerjarige Onderhoudsperiode, conform hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
De transitieperiode bij aanvang Overeenkomst als bedoeld in de Vraagspecificatie Proces onder § 3.1.2 duurt tot 01 januari. De transitieperiode bij einde Overeenkomst als bedoeld in de Vraagspecificatie Proces onder § 3.1.3 heeft een maximale duur van 6 maanden voorafgaand aan einde Overeenkomst. De Opdrachtgever stelt de datum van aanvang van de transitieperiode bij einde Overeenkomst uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan deze datum vast voor de Opdrachtnemer.

- Als onderdeel van het Meerjarig Onderhoud is de Opdrachtnemer, binnen de in de Vraagspecificatie vermelde voorwaarden, gerechtigd Verbeter- en Investeringsvoorstellen te doen teneinde op efficiënte wijze de (onderhouds-) functionaliteit van (objecten en systemen in) het Areaal te verbeteren. 

De Opdrachtgever zal de in dit lid bedoelde voorstellen in beschouwing nemen, maar kan deze, zonder opgaaf van redenen, weigeren te accepteren. Een en ander laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om het Meerjarig Onderhoud voortdurend uit te voeren naar de eisen van de Overeenkomst.

- De Opdrachtgever draagt hierbij tevens op aan de Opdrachtnemer, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, de volgende upgradewerkzaamheden:

  - Niet van toepassing

  - het na Acceptatie door de Opdrachtgever van de in lid 2 bedoelde Verbetervoorstellen, door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van bedoelde voorstellen, alsmede

  - het volgens nadere opdracht van de Opdrachtgever en op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van de in lid 2 bedoelde Investeringsvoorstellen, alsmede

  - Niet van toepassing

  - het volgens nadere opdracht van de Opdrachtgever realiseren van de in de Vraagspecificatie Algemeen onder § 4.3.5 bedoelde “Verrekenbare Werkzaamheden”.

- Het in sub a, b, c, d en e bedoelde resultaat van Werkzaamheden wordt aangeduid als het Werk.

- Met betrekking tot het in § 4 lid 2 UAV-GC 2005 bepaalde komen partijen overeen dat de Opdrachtnemer niet alleen voor het Werk, doch tevens voor het Areaal en alle daarin aanwezige objecten en systemen zorg zal dragen dat het voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
Partijen stellen voorts vast dat zij deze eisen als opgenomen in de Vraagspecificatie voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.

- Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005 betaalt de Opdrachtgever voor het realiseren van Meerjarig Onderhoud, zoals bepaald in lid 1, aan de Opdrachtnemer een totaalbedrag van <vul totaalbedrag in cijfers in> euro exclusief omzetbelasting, zegge <vul totaalbedrag in letters in> euro.
Het voorgaande bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten:

- Meerjarig Onderhoud <vul totaalbedrag in cijfers in> euro exclusief omzetbelasting;

- Niet van toepassing

- Niet van toepassing

- Niet van toepassing

- De in artikel 2 lid 3 sub e bedoelde “Verrekenbare Werkzaamheden” worden met betrekking tot calamiteiten en incidenten verrekend tegen de prijzen per eenheid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten” bij de Vraagspecificatie. De in artikel 2 lid 3 sub e bedoelde “Verrekenbare Werkzaamheden” worden met betrekking tot nader door de Opdrachtgever op te dragen Werkzaamheden die niet tot de instandhoudingsverplichting van de Opdrachtnemer behoren, verrekend tegen prijzen die door partijen nader worden overeengekomen.

- Ter zake van eventueel te realiseren Werkzaamheden, bedoeld in artikel 2 lid 3 sub b, wordt door partijen een aanvullende overeenkomst gesloten, welke deel zal uitmaken van de Overeenkomst.
In de aanvullende overeenkomst zullen zaken die op het Werk betrekking hebben en die nog niet in deze Basisovereenkomst zijn benoemd, alsnog geregeld worden.

Onderstaande tekst tussen [ ] alleen opnemen indien de Overeenkomst een uitvoeringsduur heeft van 5 jaar {dus een nat contract}(met mogelijke verlenging van tweemaal een jaar; zie lid 11). Indien de tekst niet wordt opgenomen, dan vermelden: Niet van toepassing.

- [

- Niet van toepassingniet van toepassing

- De Opdrachtgever is gerechtigd om deze Overeenkomst na afloop van de in lid 1 genoemde Meerjarige Onderhoudsperiode éénmaal te verlengen, voor een periode van 0,5 jaar.
Een en ander zal worden vastgelegd in een tussen partijen te sluiten aanvullende overeenkomst, waarin onder andere de financiële afspraken worden vastgelegd. 
De verlenging als in dit lid bedoeld geldt als bonus voor een goede en regelmatige uitvoering van de Overeenkomst en is (mede) afhankelijk van de resultaten van de prestatiemeting, beschreven in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI.

- Vervallen.

- Partijen komen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten overeen dat:

  - Het de Opdrachtgever is toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren;

  - indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in § 40 lid 12 UAV-GC 2005 verkrijgt, hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie verleent voor toepassing in werken van de Opdrachtgever;

  - de Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te stoppen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit meebrengen.

- Niet van toepassing

Contractdocumenten

- De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:

  - de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de nota's van inlichtingen en de processen-verbaal van aanwijzing;

  - de Vraagspecificatie, bestaande uit drie delen en bijlagen;

  - de door partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking tot:

    - de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen;

    - de planning;

    - het acceptatieplan;

    - het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden;

    - de vrijkomende materialen;

    - het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd;

    - de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;

    - de stelposten;

    - de bankgarantie;

    - de verzekeringen;

    - de geschillenregeling Raad van Deskundigen;

    - de wijzigingen UAV-GC 2005;

    - de bonus-/malus regeling;

    - het verkeersmanagement

    - de garanties;

    - het prestatiemeten;

    - de overgang van werknemers van Rijkswaterstaat naar de markt;

    - de leerruimte.

  - de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005);

  - de Aanbieding;

  - de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:

  - de Basisovereenkomst;

  - de Vraagspecificatie;

  - de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen en bijlagen;

  - de UAV-GC 2005;

  - de Aanbieding;

  - de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

- Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de Vraagspecificatie geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geëist, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Basisovereenkomst.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor de strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen.

Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid.

Betekenis van het begrip ‘dag’

- Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van de Overeenkomst: kalenderdag.

Ontwerpwerkzaamheden

- De gevraagde Ontwerpwerkzaamheden blijken uit de Vraagspecificatie.

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

- Bij de Vraagspecificatie is door middel van annex I een overzicht gevoegd van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk en, indien overeengekomen, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud.

De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever ze moet hebben verkregen.

De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten tijdig door de Opdrachtnemer zijn verkregen.

Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld

- Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:

  - geen.

Voor zover goederen niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende goederen aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:

  - geen.

Vrijkomende materialen

- Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zullen vrijkomen in het kader van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, vermeldt hij in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex V wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daarmee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005.

Verband met andere werken

- De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex VI. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd: 
(Maak een keuze, verwijder wat niet van toepassing is)

- Optie 2[door de Opdrachtnemer.]

Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

- Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex VII.

Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Niet van toepassing

Acceptatieplan

Bij de Vraagspecificatie is door middel van de annex III een acceptatieplan gevoegd. In dit acceptatieplan zijn vastgelegd:

- een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden,

- de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de in sub a bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen,

- de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatie wordt ingediend,

- de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen en

- de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.

Indien partijen op grond van artikel 2 lid 2 en artikel 2 lid 9 een aanvullende overeenkomst sluiten, zal het acceptatieplan in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex III worden aangepast.

Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen

- Indien na de datum van oplevering van het Werk een gebrek in een of meer van de volgende onderdelen van de opgeleverde Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen:

- Betreffende alle onderdelen van het Werk.

Indien na de datum van oplevering van de Meerjarige Onderhoudsperiode een tekortkoming in een of meer van de volgende onderdelen van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 32 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen:

- Betreffende alle onderdelen van het Meerjarige Onderhoud.

Betalingsregeling

1. Voor verzending van facturen, zoals bedoeld in § 33 lid 6 UAV-GC 2005, dient de Opdrachtnemer gebruikt te maken van e-facturatie. De e-factuur dient op één van de drie volgende mogelijkheden ingezonden te worden:

- via diensten van Logius;

- via Simplerinvoicing;

- via diensten van derden.

- Voor meer informatie over e-facturatie wordt verwezen naar de website van Logius: www.logius.nl/diensten/e-factureren/

- De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen:

  - het zaaknummer: 31152735

  - het bestelnummer: <vul bestelnummer in>

  - het positienummer: <vul positienummer in>

- Het bestelnummer en het positienummer worden pas in de opdrachtbrief bekend gemaakt en kunnen dan pas in deze Basisovereenkomst worden ingevuld.

De bepaling § 33 lid 6 UAV-GC 2005 wordt als volgt gewijzigd: 
“De Opdrachtnemer zendt de facturen in overeenstemming met het bedrag van de prestatieverklaring naar het in de Basisovereenkomst genoemde adres. De facturen vermelden de gegevens die gevraagd worden in de Basisovereenkomst. De Opdrachtgever kan weigeren facturen die niet voldoen aan deze eisen, in behandeling te nemen en aan de Opdrachtnemer retourneren.”.

Stelposten

- Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat er geen stelposten zijn.

Boetebeding en bonus

- Het bedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kan worden opgelegd uit hoofde van de Overeenkomst is in totaal beperkt tot 10% van het in artikel 2 lid 5 van deze Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag, zoals dit geldt op de datum van opdrachtverlening.
Indien het totaalbedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt, is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand, te ontbinden, zonder dat ter zake een ingebrekestelling noodzakelijk is.
De Opdrachtgever is na ontbinding gerechtigd het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud te voltooien of te doen voltooien en heeft recht op schadevergoeding, waaronder vergoeding van eventuele extra kosten die de Opdrachtgever moet maken om het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud te voltooien of te doen voltooien.
Het bepaalde in § 16 lid 9 UAV-GC 2005 is van toepassing.
Voor de toepassing van § 40 lid 4 UAV-GC 2005 wordt het bereiken van het maximum van 10% aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Opdrachtnemer.

Het bepaalde in lid 1 is uitdrukkelijk niet van toepassing op de EMVI-BPKV-sancties genoemd in lid 3.

Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-BPKV-beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan bij zijn inschrijving aangeboden zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij aangeboden heeft zal een EMVI-BPKV-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-BPKV-sanctie is een inhouding op het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 5 ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de EMVI-BPKV-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-BPKV-beoordelingsmethodiek.

De regeling t.a.v. bonussen en malussen is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XIII.

Zekerheidstelling

    - Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Meerjarig Onderhoud als bedoeld in artikel 2 lid 1 en de realisatie van het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 3, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex IX. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 1% van het in artikel 2 lid 5 vastgelegde totaalbedrag.

    - Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever geen zekerheid zal hoeven stellen als bedoeld in § 38 lid 7 UAV-GC 2005, aangezien de Opdrachtgever tot de Rijksoverheid behoort en de solvabiliteit van de Opdrachtgever derhalve niet ter discussie staat.

Raad van deskundigen

- Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter beslechting voor aan de Raad van Deskundigen.

Beslechting van geschillen

    - In aanvulling op § 47 lid 2 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat indien één der partijen zulks verlangt, één der leden van het scheidsgerecht wordt gekozen uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad, dan wel door de Voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

    - In aanvulling op § 47 lid 2 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat in geval van een geschil de Opdrachtnemer gehouden is de Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens aanwijzingen van de Opdrachtgever voort te zetten, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit de bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien.

    - In aanvulling op § 47 lid 2 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat voor zover de betaling van enig termijnbedrag vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, de Opdrachtgever tot zodanige betaling zal overgaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanige betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer.

Bevoegdheden functionarissen van Rijkswaterstaat

Onderstaande leden tussen [ ] alleen opnemen indien de opdracht wegwerkzaamheden omvat. Indien de leden niet worden opgenomen, dan vermelden: Niet van toepassing. Optie 1 [

    - Alle verkeersauditors, weginspecteurs en de Officieren van Dienst van Rijkswaterstaat hebben uit hoofde van hun functie de bevoegdheid om de werkruimte van de verkeersmaatregel te betreden voor de uitoefening van hun functie en om vanuit de veiligheidsregelgeving namens de Opdrachtgever aanwijzingen te geven aan de Opdrachtnemer of in het uiterste geval de Werkzaamheden stil te leggen voor alle zaken die grote risico’s voor de verkeersveiligheid en ARBO-veiligheid op de weg met zich meebrengen. De Opdrachtnemer is verplicht die aanwijzingen onmiddellijk op te volgen zonder recht op vergoeding en/of termijnsverlenging.

    - De kledingvoorschriften voor de verkeersauditors, weginspecteurs en Officieren van Dienst van Rijkswaterstaat zijn vastgelegd in de ‘Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 18 maart 2016, nr. IENM/BSK-2016/62970, tot wijziging van de Regeling verkeersregelaars 2009 (aanpassing kleding weginspecteurs)’. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-14783.html. De kledingvoorschriften zijn gepubliceerd op internet. https://www.incidentmanagement.nl/organisatie/rollen/organisatierollenwegbeheerders.aspx.

] Optie 2 [Niet van toepassing ]

- Aldus opgemaakt en in <vul aantal in>-voud ondertekend,

- te <vul plaatsnaam in>

- op <vul datum in>

- de Opdrachtgever

- Naam Opdrachtgever: <vul naam opdrachtgever in>

- en

- te <vul plaatsnaam in>

- op <vul datum in>

- de Opdrachtnemer

Maak een keuze, verwijder wat niet van toepassing is: Optie 1 indien 1 Opdrachtnemer het werk gegund krijgt[

- Naam Opdrachtnemer: <vul naam contractant in>]

- Optie 2 indien een combinatie het werk gegund krijgt[

- Naam Opdrachtnemer:<Vul naam vertegenwoordiger combinant 1 in>

- Naam Opdrachtnemer: <Vul naam vertegenwoordiger combinant 2 in>

- Naam Opdrachtnemer: <Vul naam vertegenwoordiger combinant 3 in>]