Vraagspecificatie Algemeen

(Prestatiecontract)

Het meerjarig  in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van de kunstwerken, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Midden Nederland, district Noord.

| Datum | 30 januari 2020 vul versiedatum in |
| --- | --- |

Zaaknummer: 31152735

Attentie

Dit modeldocument is onderdeel van de inkoopdocumenten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gebruik van deze inkoopdocumenten werkt volgens het principe “comply or explain”, d.w.z. u dient de standaarddocumenten ongewijzigd te gebruiken tenzij er gegronde redenen zijn hiervan af te wijken. Afwijkingen van de standaarddocumenten dienen te worden onderbouwd. Voor afwijkingen van dit standaard document dient u conform de instructie bij het mandaatbesluit instemming van ICG te verkrijgen.

Dit modeldocument is een geautomatiseerd WORD-document. Voor een juiste werking van het modeldocument dienen enkele WORD-instellingen correct te zijn ingesteld en wordt verwezen naar de Werkinstructie gebruik modeldocumenten.

Knoppen, uitgeschakelde teksten en hulpteksten zijn verborgen teksten en kunnen in het projectdocument blijven staan. Aan marktpartijen dient een afdruk dan wel digitaal als pdf-bestand ter beschikking te worden gesteld met de WORD-optie verborgen teksten “uit” (zie Werkinstructie gebruik modeldocumenten).

Dit modeldocument is in de voettekst voorzien van de RWS document classificatie: ‘Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk’. Zodra het projectdocument beschikbaar wordt gesteld aan marktpartijen in het kader van een aanbestedingsprocedure dient de classificatie gewijzigd te worden in ‘Vertrouwelijkheid: RWS Informatie’. Let op: in alle voetteksten van het document!

Colofon	3.4 
Dit modelversienummer dient ongewijzigd gehandhaafd te blijven, ook in printversies

| Uitgegeven door | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Programma's, Projecten & Onderhoud |
| --- | --- |
| Informatie |  |
| Telefoon |  |
| E-mail |  |
| Datum | 30 januari 2020 vul versiedatum in |
| Status | Definitief |
| Versienummer | 1.0 |

| Versie | Datum | Paragraaf | Initiator | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 08-2-2012 |  | Thijs Lander | Samenvoegen Droog en Nat |
| 3.1 | 14-8-2014 | Integraal | Thijs Lander | Diverse wijzigingen; aanvullingen vanuit PRIA – Cybersecurity. Actualisatie tekst ihkv OP2015 rollen. Definities, terminologie |
| 3.2 | 4-3-2016 | Par 5.2 | Thijs Lander | Invoegen Raamactiviteit. |
| 3.3 3.4 | 24-5-2017 18-6-2019 | Integraal Integraal Voorblad en colofon | Thijs Lander Thijs Lander Thijs Lander | Tekstuele aanpassingen en Verklaringen en afkortingen cybersecurity Definities aanpassing gebrek en calamiteit Nieuwe classificatie in voettekst Definitie biomassa Best Value; doelstellingen Diverse tekstuele aanpassingen Tekstuele aanpassingen |

Inhoud

1	Opzet vraagspecificatie	4

1.1	Doel van de Vraagspecificatie	4

1.2	Documentstructuur van de Vraagspecificatie	4

2	Missie en doelstellingen Opdrachtgever	5

2.1	Missie	5

2.2	Doelstellingen	5

2.2.1	Algemene doelstellingen Rijkswaterstaat	5

3	Uitgangspunten van de Overeenkomst	7

3.1	Geest van de Overeenkomst	7

3.2	Basisprincipes van de Overeenkomst	8

3.2.1	De Overeenkomst	8

3.2.2	Relatie Opdrachtgever – Opdrachtnemer	8

3.2.3	Verantwoordelijkheden	8

3.3	Verwachtingen van de Overeenkomst	9

3.3.1	Verwachtingen bij Taken	9

3.3.2	Verwachtingen bij Services	9

4	Essentie van de opdracht/beoogd resultaat	10

4.1	De opdracht	10

4.2	Projectdoelstellingen	10

4.3	Soorten werkzaamheden	10

4.3.1	Taken	10

4.3.2	Services	10

4.3.3	Activiteiten	11

4.3.4	Verbeter- en Investeringsvoorstellen van de Opdrachtnemer	11

4.3.5	Verrekenbare Werkzaamheden	12

5	Begripsbepalingen, verklarende woordenlijst en afkortingen	13

5.1	Begripsbepalingen	13

5.2	Verklarende woordenlijst	13

5.3	Afkortingen	15

Opzet vraagspecificatie

Doel van de Vraagspecificatie

De Vraagspecificatie maakt onderdeel uit van de Overeenkomst (zaaknummer 31152735) voor het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van de kunstwerken, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Dienst Midden Nederland, water-/wegendistrict Ijsselmeergebied

De Vraagspecificatie beschrijft de eisen die de Opdrachtgever stelt aan het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de werkprocessen die de Opdrachtgever minimaal noodzakelijk acht voor een beheerste realisatie van het Meerjarig Onderhoud en het Werk.

Documentstructuur van de Vraagspecificatie

De Vraagspecificatie bestaat uit drie delen met bijlagen en een set van annexen:

Bijlagen

Basisovereenkomst

Vraagspecificatie 
Proces

Annexen

Vraagspecificatie 
Eisen

Vraagspecificatie

Vraagspecificatie 
Algemeen

- Vraagspecificatie Algemeen: dit deel beschrijft de opzet van de contractdocumenten, de uitgangspunten bij de Overeenkomst en de essentie van de opdracht voor de Opdrachtnemer. Daarnaast zijn definities, begrippen en afkortingen opgenomen;

- Vraagspecificatie Eisen: dit deel beschrijft aan welke eisen (de onderdelen van) het Meerjarig Onderhoud en het Werk dienen te voldoen;

- Vraagspecificatie Proces: dit deel beschrijft aan welke eisen de Werkzaamheden moeten voldoen, welke opgenomen dienen te worden in het projectspecifieke kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer.

- Bijlagen: de bijlagen behoren bij het geheel van de Vraagspecificatie en bevatten onder andere de (regio)specifieke gegevens.

Missie en doelstellingen Opdrachtgever

Missie

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de nationale infrastructurele netwerken beheert en ontwikkelt opdat deze optimaal voldoen aan de maatschappelijke vraag. Rijkswaterstaat geeft hieraan invulling door te zorgen voor:

- Droge voeten

- Voldoende en schoon water

- Vlot en veilig verkeer over weg en water

- Betrouwbare en bruikbare informatie

Daarbij wil Rijkswaterstaat zich manifesteren als:

- Publieksgerichte netwerkmanager

- Toonaangevend opdrachtgever

- Slagvaardig crisismanager

Doelstellingen

Algemene doelstellingen Rijkswaterstaat

De Rijkswaterstaat streeft met de Overeenkomst en de in de Vraagspecificatie opgenomen eisen de onderstaande doelstellingen na:

- Doel 1: Handhaven functionaliteiten
De bestaande functionaliteiten van het Areaal dienen minimaal te worden gehandhaafd.

- Doel 2: Bereiken en behouden goed werkende staat
Het Areaal (netwerkschakels) dient in goede staat te worden gehouden, conform de RAMSSHEEP aspecten.

- Doel 3: Handhaven acceptabel onderhoudsniveau
Het Areaal dient zodanig te worden onderhouden dat de veiligheid voor mens en omgeving is gewaarborgd en het gebruik van het netwerk door de gebruiker als comfortabel wordt ervaren.

- Doel 4: Minimale hinder / maximale doorstroming
Het onderhoud aan het Areaal dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd dat zo min mogelijk hinder voor de gebruiker en/of het (scheepvaart)verkeer ontstaat en de doorstroming zo min mogelijk wordt beperkt.

- Doel 5: Publieksgericht handelen
Bij het uitvoeren van onderhoud aan het Areaal dient rekening te worden gehouden met de wensen van het publiek en de (vaar)weggebruikers.

- Doel 6: Duurzaamheid
Onderhoudsmaatregelen en het onderhoud aan het Areaal dienen op een zodanige wijze plaats te vinden dat het milieu niet of, indien dit onontkoombaar is, zo min mogelijk wordt belast.

- Doel 7: Behoud ecologische waarden
Onderhoudsmaatregelen aan het Areaal dienen zodanig te worden uitgevoerd dat natuurwaarden in (weg)bermen, oevers, andere groene terreinen en waterpartijen worden behouden en waar mogelijk worden bevorderd.
Verstoringen van flora en fauna door Werkzaamheden worden waar mogelijk vermeden.

Van de Opdrachtnemer wordt verlangd dat hij te allen tijde kan aantonen dat de Werkzaamheden die hij uitvoert om te voldoen aan de verplichtingen volgens de Overeenkomst bijdragen aan de bovengenoemde doelstellingen en in alle gevallen daarmee niet strijdig zijn.

Uitgangspunten van de Overeenkomst

Door in te schrijven op de Overeenkomst geeft de Opdrachtnemer aan dat hij zich bewust is van en zich committeert aan het bereiken van de doelen en resultaten zoals opgenomen in de Vraagspecificatie.

Geest van de Overeenkomst

De Overeenkomst heeft betrekking op het meerjarig in stand houden van, het monitoren van en informeren over (de toestand van) het Functioneren van het Areaal, tot dat het Groot Variabel Onderhoud op de complexen zal worden uitgevoerd. Het genoemde Groot Variabel Onderhoud valt buiten de scope van deze Overeenkomst en wordt later en separaat aanbesteed.

Van de Opdrachtnemer wordt op korte termijn verwacht dat het onderhoud conform de Overeenkomst wordt uitgevoerd; dat een adequaat en doelmatig storingsproces wordt ingericht en uitgevoerd, zodat de netwerken functioneel en veilig zijn en dat de informatievoorziening na uitvoering snel en adequaat kan zijn.

Van de Opdrachtnemer wordt hiervoor verwacht dat hij de hiervoor benodigde Werkzaamheden identificeert, optimaliseert en uitvoert en de resultaten hiervan verifieert, analyseert en verbetert. Via de toestandsrapportages monitort en rapporteert de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever over het functioneren van het netwerk en doet melding van veiligheidsrisico’s en kunnen er verbeter- of investeringsvoorstellen worden gedaan. Het belang is om deze vraag op korte termijn te kunnen organiseren en continu te verbeteren via samenwerking, kennisdeling, het kwaliteitsproces en contractbeheersing.

In het kader van de Overeenkomst wordt van de Opdrachtnemer ook verwacht dat hij zijn Werkzaamheden verricht zodanig dat deze maximaal bijdragen aan de missie en de doelstellingen van de Opdrachtgever, onder andere door:

- zichtbaar invulling te geven aan goed huisvaderschap bij het identificeren en verrichten van zijn Werkzaamheden en zo nodig in overeenstemming met de Opdrachtgever Verbeter- en/of Investeringsvoorstellen te doen, gedurende de uitvoering van de Overeenkomst;

- publieksgericht te werken waarbij de veiligheid, de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de functies en het Functioneren van het Areaal zo groot mogelijk zijn;

- met zijn taakinvulling een verbreding te bewerkstelligen door het uitvoeren van Onderhoudswerkzaamheden uit te breiden met onderhoudsmanagement en risicomanagement ten behoeve van Functioneren van het Areaal;

- de voor het beheersen van het Functioneren van het Areaal benodigde gegevens actueel te houden en zo nodig te verbeteren, zodanig dat zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever beschikken over een, met gegevens onderbouwd, actueel, betrouwbaar en bruikbaar overzicht van de toestand van het Areaal;

- de Opdrachtgever gegevens beschikbaar te stellen en te informeren over (de ontwikkeling van) de toestand van het Areaal, zodat de Opdrachtgever op een beheerste wijze het Functioneren van het Areaal kan managen, de onderhoudsstrategieën kan actualiseren, de hieruit voortkomende benodigde investeringen (Activiteiten) kan (laten) bepalen en de planning van al geprognosticeerde investeringen kan (laten) bijstellen.

Basisprincipes van de Overeenkomst

De Overeenkomst

De Opdrachtgever wil het Areaal op een effectieve, efficiënte en gebruikersvriendelijke manier beheren. De Opdrachtgever beheert het Areaal, onder andere, door het identificeren en prioriteren van risico’s op verlies van Functioneren en Presteren van het Areaal (op de langere termijn) en opvolgend het definiëren en programmeren van maatregelen om deze risico’s te beheersen. De keuzes met betrekking tot de te nemen maatregelen vormen het beheerregime. Het door de Opdrachtgever gekozen beheerregime is gericht op het, met behoud van het Functioneren van het Areaal, beheerst laten verlopen van het instandhoudingsniveau tot een bepaalde ondergrens dan wel het handhaven van het instandhoudingsniveau.

De Werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst hebben tot doel:

- het Functioneren van het Areaal te borgen;

- de ontwikkeling van risico’s ten aanzien van Functioneren van het Areaal te monitoren en te beheersen;

- de Opdrachtgever te informeren over het Functioneren van het Areaal en de ontwikkeling van (risico’s voor) het Functioneren van het Areaal en dit te borgen in (beheer-) managementsystemen;

- opgedragen upgradewerkzaamheden uit te voeren.

De Overeenkomst beschrijft de randvoorwaarden en minimale eisen die gesteld worden aan het in de Overeenkomst opgenomen Meerjarig Onderhoud en Werk en de uit de Overeenkomst voortvloeiende Werkzaamheden. Daarnaast beschrijft de Overeenkomst de doelen waaraan de Opdrachtnemer een bijdrage dient te leveren. De Overeenkomst laat de Opdrachtnemer maximaal vrij in de wijze van organisatie en uitvoering van zijn Werkzaamheden.

Daar waar de Opdrachtgever grote risico’s ziet voor het Functioneren van het Areaal zijn specifieke eisen opgenomen met betrekking tot de minimaal door de Opdrachtnemer in te richten processen/Werkzaamheden. Dit ontslaat de Opdrachtnemer echter niet van zijn verantwoordelijkheid alle Werkzaamheden te verrichtten die nodig zijn om het Functioneren van het Areaal te borgen. De Opdrachtnemer dient zijn eigen processen en de processen die voortvloeien uit de eisen in de Overeenkomst te integreren in een Projectmanagementplan (PMP) zoals beschreven in de Vraagspecificatie Proces.

Relatie Opdrachtgever – Opdrachtnemer

De Overeenkomst gaat uit van gelijkwaardigheid tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en richt zich op een positieve samenwerking tussen partijen, overigens met inachtneming van elkaars belangen en doelstellingen.

Verantwoordelijkheden

De Overeenkomst beoogt als basis voor samenwerking een expliciete verdeling van verantwoordelijkheden tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever stelt vóór aanvang van de Overeenkomst de Opdrachtnemer zo goed mogelijk in kennis van het Areaal.

De Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtnemer daarbij een overzicht van de aanwezige risico’s ten aanzien van Functioneren van het Areaal. Dit overzicht betreft zowel informatie met betrekking tot risico’s voor het dagelijks Functioneren van het Areaal, als informatie met betrekking tot risico’s ten aanzien van het Functioneren van het Areaal op de langere termijn.

Bij afronding van de Overeenkomst wordt van de Opdrachtnemer verwacht dat hij actief bijdraagt aan het overdragen van gestructureerde areaalgegevens en –kennis aan de Opdrachtgever en aan de onderneming die na oplevering het Areaal gaat onderhouden.

Verwachtingen van de Overeenkomst

Deze Overeenkomst beschrijft het gecontroleerd degraderen van het Areaal. Hiermee wordt bedoelt het onderhouden van het Areaal, totdat met Groot Variabel Onderhoud de complexen op het vereiste niveau van betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid zijn gebracht. Groot variabel onderhoud is geen onderdeel van de scope van deze Overeenkomst.

RWS levert bij deze Overeenkomst geen onderhoudsinterventies aan. Hierdoor is het presteren van het Areaal ook geen onderdeel van deze Overeenkomst. Het functioneren van het areaal blijft echter wel onderdeel van de Overeenkomst.

Verwachtingen bij Taken

RWS hecht veel waarde dat binnen deze Overeenkomst wordt ingezet op het excellent uitvoeren van taken. In bijlage A, map 3.2.5, zijn de benodigde taken in detail voorgeschreven. Hetgeen is voorgeschreven is specifieker en concreter, dan RWS gebruikelijk voorschrijft bij prestatiecontracten. Dat ontslaat de opdrachtnemer echter niet van zijn verantwoordelijk dat het areaal moet functioneren, conform de overeenkomst. Waar deze taken niet voldoende blijken voor het functioneren van het Areaal, wordt verwacht dat dit op adequate wijze bij de Opdrachtgever kenbaar, zichtbaar en beheersbaar wordt gemaakt.

Verwachtingen bij Services

RWS hecht veel waarde dat binnen deze Overeenkomst wordt ingezet op excellent en veilig storingsmanagement. Dit is nodig om de gevolgen van de verwachtte afnemende betrouwbaarheid te kunnen beheersen. De afnemende betrouwbaarheid is in hoofdzaak voornamelijk te beheersen met Groot Variabel Onderhoud, dat geen deel uit maakt van de scope van deze Overeenkomst. Door goed storingsmanagement kunnen de storing hersteltijden beheerst worden, waardoor de gevolgen door de afnemende betrouwbaarheid binnen de perken gehouden kan worden.

Essentie van de opdracht/beoogd resultaat

De opdracht

De Opdrachtnemer dient de in het Areaal aangetroffen staat van Functioneren en de daarbij aangedragen risico’s te beheersen. Het doen of laten van de Opdrachtnemer mag de aangetroffen staat van Functioneren van het Areaal niet doen verslechteren. Het doen of laten van de Opdrachtnemer mag tevens de aangedragen risico’s niet doen vergroten De Opdrachtnemer dient voor het bereiken van het bovenstaande de Werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst onder de werking van zijn kwaliteitssysteem te brengen.

De Opdrachtnemer dient door middel van het verrichten van Onderhoudswerkzaamheden:

- het Functioneren van het Areaal te handhaven aan de hand van de in de Overeenkomst opgenomen eisen;

- Niet van toepassing;

- het (kwaliteits)verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen risico’s te monitoren en beheersen zodanig dat deze risico’s niet toenemen;

- de Opdrachtgever tijdig in kennis te stellen van wijzigingen in (ontwikkeling van) risico’s in het Functioneren van het Areaal, voor zover dit logisch voortvloeit uit de scope van de Overeenkomst. De Opdrachtnemer dient daarbij aan te tonen dat de wijziging in (de ontwikkeling van) het risico hem niet verwijtbaar is.

Projectdoelstellingen

Onderstaande tekst tussen [ ] alleen opnemen indien de opdracht wordt aanbesteed met behulp van Best Value. De geprioriteerde projectdoelstellingen worden in samenwerking tussen het IPM-team en een Best Value adviseur vastgesteld. Indien de subparagraaf niet wordt opgenomen, dan vermelden: Niet van toepassing. Optie 1 [] optie 2 [Niet van toepassing]

Soorten werkzaamheden

Het Meerjarig Onderhoud wordt onderscheiden in Taken en Services. Het Werk wordt onderscheiden in Activiteiten. Voor het Werk en Meerjarig Onderhoud dienen voorbereidingswerkzaamheden verricht te worden.

Taken

Taken hebben tot doel het dagelijks Functioneren van het Areaal te handhaven en de in het Areaal aanwezige risico’s ten aanzien van Functioneren te beheersen.

Taken betreffen Onderhoudswerkzaamheden die routinematig kunnen worden uitgevoerd ten behoeve van het Functioneren van het Areaal, aangevuld met incidentele Werkzaamheden, die met standaardprocedures afgehandeld kunnen worden.

De Opdrachtnemer dient, binnen de in de Overeenkomst gestelde eisen en randvoorwaarden, naar eigen inzicht te bepalen welke Werkzaamheden op welk tijdstip door hem moeten worden verricht om aan de contractverplichtingen te voldoen.

De Opdrachtnemer dient tevens, binnen de in de Overeenkomst gestelde eisen en randvoorwaarden, naar eigen inzicht te bepalen op welke wijze en op grond van welke criteria hij vaststelt dat aan de gestelde contractverplichtingen wordt voldaan, en de Opdrachtgever daarover vooraf te informeren.

Services

Services hebben tot doel het Functioneren van het Areaal en het gebruik ervan te ondersteunen en exogene invloeden te beheersen; met exogene invloeden worden bedoeld omstandigheden die de Opdrachtnemer niet kan voorzien en niet kan voorkomen met Taken en Activiteiten.

Services betreffen Onderhoudswerkzaamheden (ondersteunende diensten) die routinematig kunnen worden uitgevoerd ten behoeve van het beheersen van voorziene en onvoorziene risico’s voor het Functioneren van het Areaal. Het betreft diensten die het Functioneren van het Areaal als gevolg van onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering van de Overeenkomst ‘herstellen’. Het betreft tevens diensten die de Opdrachtgever voorzien van gegevens en informatie om daarmee zijn rol en verantwoordelijkheden als beheerder en assetmanager te vervullen. Dit omvat onder andere het monitoren van de aangedragen risico’s en het identificeren van nieuwe risico’s op de korte en middellange termijn. Deze Onderhoudswerkzaamheden dienen aangetoond te worden door systematische en frequente vaststelling van relevante gegevens en hieruit voortvloeiende beheersmaatregelen.

Indien risico’s aan verandering onderhevig zijn, dient dit aan de Opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Activiteiten

Niet van toepassing.

Soorten Activiteiten:

- Voorgeschreven Activiteiten: 
Niet van toepassing.

- Optionele Activiteiten: 
Niet van toepassing.

- Raamactiviteiten
Niet van toepassing.

- Benoemde Activiteiten: 
Niet van toepassing.

Verbeter- en Investeringsvoorstellen van de Opdrachtnemer

Voorstellen van de Opdrachtnemer betreffende aanpassingen van bestaande werkwijzen voor instandhouding en/of aanpassing van (onderdelen van) het Areaal teneinde het Functioneren van het Areaal te verbeteren en/of tegen lagere kosten te realiseren.

Investeringsvoorstellen: 
Voorgestelde Activiteiten waarbij de initiële kosten voor rekening van de Opdrachtgever komen en waarbij het rendement van de investering zich buiten de contractperiode van de Overeenkomst manifesteert. De kosten voor de uitvoering van deze voorstellen zijn niet begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom).

De Opdrachtgever beslist over de ingediende Investeringsvoorstellen.

Verbetervoorstellen: 
Voorgestelde Taken en Services waarbij alle kosten voor rekening van de Opdrachtnemer komen en waarbij het rendement van de investering zich binnen de contractperiode van de Overeenkomst manifesteert. De kosten voor de uitvoering van deze voorstellen, worden geacht te zijn begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom).

De Opdrachtgever beslist over de ingediende Verbetervoorstellen.

Verrekenbare Werkzaamheden

Verrekenbare Werkzaamheden zijn Werkzaamheden:

- niet van toepassing

- nader door de Opdrachtgever op te dragen Werkzaamheden die niet tot de instandhoudingsverplichting van de Opdrachtnemer behoren.

Op afroep kan de Opdrachtnemer worden opgedragen bepaalde Werkzaamheden uit te voeren. Het initiatief tot de uitvoering van Verrekenbare Werkzaamheden ligt bij de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer heeft in deze (in het kader van zijn algemene onderhoudstaken) wel een signalerende functie.

Begripsbepalingen, verklarende woordenlijst en afkortingen

Begripsbepalingen

In aanvulling op § 1 ‘Begripsbepalingen’ van de UAV-GC 2005 wordt door partijen de bijbehorende betekenis toegekend aan de volgende in de Vraagspecificatie met een hoofdletter gebezigde woorden:

- Activiteit: zie § 4.3.3 van deze Vraagspecificatie Algemeen.

- Areaal: het bij de Opdrachtgever in beheer zijnde gebied met alle daarin aanwezige objecten en systemen.

- Functioneren: het aantoonbaar voldoen van een product of dienst aan de beoogde werking of verrichting die ervan wordt verwacht.

- Investeringsvoorstel: zie § 4.3.4 van deze Vraagspecificatie Algemeen.

- Presteren: het bewerkstelligen dat de beoogde werking of verrichting van een product of dienst tot het moment van interventie is gewaarborgd.

- Raamactiviteit:Niet van toepassing

- Services: zie § 4.3.2 van deze Vraagspecificatie Algemeen.

- Taken: zie § 4.3.1 van deze Vraagspecificatie Algemeen.

- Verbetervoorstel: zie § 4.3.4 van deze Vraagspecificatie Algemeen.

- Verrekenbare Werkzaamheden: zie § 4.3.5 van deze Vraagspecificatie Algemeen.

Verklarende woordenlijst

Door partijen wordt de bijbehorende betekenis toegekend aan de volgende in de Vraagspecificatie (zonder hoofdletter) gebezigde woorden.

- Aspecteisen: eisen die de prestaties bij de functionaliteit expliciteren in termen van RAMSSHEEP.

- Areaalgegevens: gegevens m.b.t. het in stand te houden Areaal, omvattende:

  - kwantitatieve gegevens: deze beschrijven de ligging en vorm van het Areaal, zowel bovengronds als ondergronds, inclusief de kenmerken van het Areaal;

  - kwalitatieve gegevens: deze beschrijven de toestand van het Areaal, zowel op functioneel, technisch als ecologisch vlak;

  - gebruiksgegevens: deze beschrijven het gebruik van het Areaal in termen van capaciteit, intensiteit en bijzondere gebeurtenissen, bijvoorbeeld ongevallen.

- Beheer: het geheel van werkzaamheden en processen dat dient om een zodanige toestand van een object of systeem te bereiken, dat het huidige Functioneren en Presteren op doelmatige wijze gedurende de levensduur in stand kan worden gehouden.

- Beheerobject (NEN 2767): aanwijsbaar deel van het Areaal aan infrastructurele werken met één of meerdere autonome gebruiksfuncties.

- Beheer management gegevens: de gegevens van en over de resultaten van de onderhoudsprocessen die de Opdrachtgever nodig heeft voor zijn beheer van het Areaal.

- Beheer Management Systeem (BMS): de verzameling van beheerapplicaties van de Opdrachtgever, zoals genoemd in de Vraagspecificatie, die de Opdrachtgever gebruikt voor zijn beheertaken. Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar het document “OMS, BMS en Beheerapplicaties”, welke is te downloaden van de internetsite www.rws.nl/datacontracteisen

- Beheerregime: een set van maatregelen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.

- Beschikbaarheid (RAMSSHEEP-aspect: Availability): de waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven, willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden. Dit komt overeen met de fractie van de tijd dat door de vereiste functie kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden.

- Betrouwbaarheid (RAMSSHEEP-aspect: Reliability): de waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder gegeven omstandigheden gedurende een bepaalde tijdsinterval.

- Beveiliging (RAMSSHEEP-aspect: Security): de veiligheid van een systeem met betrekking tot bewust onveilig menselijk handelen.

- Biomassa: het natuurlijk, plantaardig materiaal dat vrijkomt.

- Bouwdeel (NEN 2767): een deel van een gebouw of bouwwerk met de functie van dragen, begrenzen, verbinden en/of geschikt voor het gebruik van ruimtedelen.

- Calamiteit: een niet voorziene gebeurtenis die invloed heeft op de primaire functie(s) van het Areaal en waarvoor de Opdrachtnemer niet verantwoordelijk kan worden gehouden en die niet is te wijten aan het verrichten of het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. Een scheepsaanvaring of schaderijding wordt gezien als calamiteit.

- Economie (RAMSSHEEP-aspect: Economics): het verband tussen kosten en waarde.

- Element (NEN 2767): een samenstel van bouwdelen die samen een afzonderlijk herkenbare component zijn van een beheerobject.

- Functie: de beoogde werking of verrichting van een product of dienst.

- Functionele eisen: eisen die de gewenste functionaliteit (functie) expliciteren.

- Gebrek: een afwijking die een object, element, bouwdeel of onderdeel, niet aangaande Technische Installaties, niet of minder geschikt maakt voor het gebruik waartoe deze is bestemd, en wordt veroorzaakt door exogene factoren welke niet door de Opdrachtnemer kunnen worden voorkomen in de context van de Werkzaamheden en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. Een scheepsaanvaring of schaderijding is geen gebrek maar wordt gezien als calamiteit.

- Geodetische werkzaamheden: de meetkundige handelingen die nodig zijn voor de bepaling en bewaking van de vorm en afmetingen van objecten.

- Gezondheid (RAMSSHEEP-aspect: Health): welzijn in lichamelijk, geestelijk en/of maatschappelijk opzicht.

- Goed huisvaderschap: het naar beste vermogen en in alle redelijkheid ervoor zorgdragen dat de gehele toestand van een object, gebouw en/of installatie(s) in overeenstemming is met het algemeen maatschappelijk aanvaarde prestatieniveau.

- Incident: definitie is gelijk aan definitie Calamiteit. De termen Incident en Calamiteit worden als synoniemen gehanteerd.

- Inspectie: alle inspanningen die nodig zijn om een actueel, betrouwbaar en compleet beeld te krijgen van de toestand van het Areaal, de met de toestand samenhangende risico’s en de beheersing daarvan.

- Niet-urgente storing of gebrek: een storing die, of een gebrek dat geen invloed heeft op de primaire functie(s) van een object, dan wel een storing die, of een gebrek dat de primaire functie(s) van een object niet belemmert.

- Object: een afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel (ongeacht de plaats in de decompositie).

- Omgeving & Milieu (RAMSSHEEP-aspect: Environment): inpassing in de fysieke omgeving en beïnvloeding van de fysieke omgeving.

- Onderhoudsregime: een set van voorgeschreven onderhoudsmaatregelen om het Functioneren en Presteren van objecten te handhaven.

- Onderhoud management gegevens: de gegevens die de Opdrachtnemer nodig heeft voor zijn onderhoudsprocessen.

- Onderhoud Management Systeem (OMS): de verzameling van systemen en applicaties van de Opdrachtnemer die de Opdrachtnemer gebruikt voor zijn Werkzaamheden.

- Onderhoudbaarheid (RAMSSHEEP-aspect: Maintainability): de waarschijnlijkheid dat de werkzaamheden voor onderhoud mogelijk zijn binnen de hiervoor vastgestelde tijden, onder gegeven omstandigheden om de vereiste functie te kunnen (blijven) uitvoeren.

- Politiek (RAMSSHEEP-aspect: Politics): politiek-bestuurlijke en maatschappelijke aspecten.

- Schade: een afwijking op de gewenste situatie waarbij waardevermindering optreedt en waarbij niet per definitie een directe relatie met de functionaliteit kan worden gelegd.

- Schouw: niet gerichte inspectie in het kader van de korte termijn zorgplicht van een beheerder ten behoeve van de beheersing van de directe aansprakelijkheidsrisico’s.

- Systeem: een verzameling van op elkaar afgestemde, maar zelfstandige componenten die elk een functie hebben in het bereiken van een gemeenschappelijk doel.

- Storing: een afwijking op het Functioneren van Technische Installaties welke ervoor zorgt dat de functie niet of niet veilig kan worden vervuld of gebruikt.

- Technische installatie: elektrotechnische, werktuigbouwkundige installatie en  materieel, inclusief daartoe behorende industriële automatisering, waarmee automatisch of door menselijk handelen de functies van een object kunnen worden benut.

- Toestandsinspectie: gerichte toetsing, mede gebaseerd op risicoanalyse, voor het vaststellen van de huidige toestand en het huidig functioneren van objecten en onderdelen alsmede de houdbaarheid van de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende planning.

- Urgente storing of gebrek: een storing die, of gebrek dat directe invloed heeft op de primaire functie(s) van een object of op het aspect veiligheid, dan wel een storing die, of een gebrek dat de primaire functie(s) van een object belemmert.

- Veiligheid (RAMSSHEEP-aspect: Safety): het vrij zijn van onaanvaardbare risico’s in termen van letselschade aan mensen.

Afkortingen

| Afkorting | Betekenis | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| BMS | Beheer Management Systeem | Zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ op www.rijkswaterstaat.nl/datacontracteisen |
| CS | Cybersecurity | Zie Bijlage C: verklarende woordenlijst in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie |
| IA | Industriële Automatisering | Zie Bijlage C: verklarende woordenlijst in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie |
| ICS | Industrial Control Systems | Zie Bijlage C: verklarende woordenlijst in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie |
| ICT | Informatie- en Communicatietechnologie | Zie Bijlage C: verklarende woordenlijst in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie |
| IV | Informatievoorziening | Zie Bijlage C: verklarende woordenlijst in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie |
| OMS | Onderhoud Management Systeem | Zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ op www.rijkswaterstaat.nl/datacontracteisen |
| RAMSSHEEP | Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Security, Health, Environment, Economics, Politics | Betrouwbaarheid, Beschikbaarheid, Onderhoudbaarheid, Veiligheid, Beveiliging, Gezondheid, Omgeving & Milieu, Geld, Politiek |
| SCADA | Supervisory Control And Data Acquisition | Zie Bijlage C: verklarende woordenlijst in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie |