- Bijlage J.2 Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding betonnen bruggen

De opdracht wordt op basis van BPKV gegund aan de inschrijver met de laagste fictieve inschrijvingssom. Deze fictieve inschrijvingssom wordt bepaald door het prijselement (op basis van de aangeboden tarieven), te verlagen met de behaalde kwaliteitswaarde zoals berekend met het Rekenblad BPKV.

De berekening van het prijselement vindt plaats met de tabel zoals opgenomen onder het kopje Bepalen prijselement.

Een nader samen te stellen beoordelingscommissie zal de kwaliteit van de inschrijvingen beoordelen op basis van de kwalitatieve gunningscriteria. Bij de beoordeling welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteit verhouding (EMVI-BPKV) heeft gedaan, wordt naast de fictieve inschrijvingssom (op basis van de aangeboden tarieven) de uitwerking van de risicobeheersing beoordeeld, specifiek op 3 benoemde risico’s ten aanzien van de criteria:

      - Deskundigheid

      - Leren en ontwikkelen

      - Prijsvorming en prijsbeheersing NOK’s

Inhoud en voorwaarden

De inschrijver dient het risicobeheersplan uit te werken met inachtneming van de volgende voorwaarden:

- In de aanbieding dienen geen namen van personen te zijn genoemd, of beeldmateriaal te zijn weergegeven waarin aangeboden personen worden afgebeeld (vb. foto van aangeboden kernadviseur).

- De kwalitatieve documenten dienen onafhankelijk gelezen te kunnen worden, zodat ze los van elkaar beoordeeld kunnen worden.

- De maatregelen die door de inschrijver worden ingediend, dienen zowel onderling als met overige onderdelen van de inschrijving consistent te zijn.

- Het toevoegen van risico’s passend bij de thema’s zoals benoemd wordt niet extra gewaardeerd.

Lay-out en omvang

Aan de lay-out van de aanbieding worden de volgende eisen gesteld:

- Papierformaat is A4

- Lettertype is Verdana

- Tekengrootte is minimaal 9 punts in het gehele document

- Regelafstand is minimaal enkel

- Bladspiegel met marges van minimaal 2 cm boven, onder, links en rechts

- Iedere maatregel is uniek genummerd

De uitwerking van de BPKV mag maximaal 8 pagina’s zijn (inclusief eventuele bijlagen en exclusief voorblad en inhoudsopgave). Hoe de pagina’s per criteria zijn verdeeld dient u zelf te bepalen. De uitwerking van de BPKV mag per criterium maximaal 7 (sub)maatregelen zijn.

Eventuele informatie opgenomen op het voorblad, bijlagen of in de inhoudsopgave wordt niet beoordeeld.

De inschrijver beschrijft voor elk risico, zoals benoemd in ‘Tabel BPKV criteria’, zo specifiek en nauwkeurig mogelijk welke beheersmaatregelen hij zal nemen om het risico optimaal te beheersen en beschrijft welk effect toepassing van die beheersmaatregelen zal hebben op het beheersen van het betreffende risico.

Daarbij verstrekt de inschrijver voor elke beheersmaatregel een onderbouwing van het effect. Onder “onderbouwing” wordt verstaan: Uitleg die de aanbesteder overtuigt dat de beheersmaatregel zal werken en effectief is.

Aanbesteder behoudt zich het recht voor om aangeboden maatregelen gedeeltelijk of niet af te nemen.

Tabel BPKV-criteria

| Criterium | Risico | Aandachtspunten | Doelstelling(en) aanbesteder |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Risicobeheersplan: deskundigheid | ON kan niet tijdig de juiste kwaliteit en kwantitatieve expertise inzetten | - De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties) bijdragen aan het bereiken van de doelstelling. - De mate waarin het aanbod SMART gemaakt is. - De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties) onderbouwd zijn. | Opdrachtgever beoogd een stabiele projectorganisatie die tijdig kan opstarten (een zgn. 'vliegende start') en tijdig bij- en afschakelen van de juiste en voldoende capaciteit. |
| 2. Risicobeheersplan: leren en ontwikkelen | ON draagt onvoldoende bij om potentiële versnelkansen en leerervaringen uit andere en binnen percelen/nadere overeenkomsten te benutten. |  | Opdrachtgever beoogd voortdurende verbetering van efficiënte werkwijzen, producten en samenwerking, met behoud van dezelfde kwaliteit, gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst en nadere overeenkomsten. |
| 3. Risicobeheersplan: prijsvorming en prijsbeheersing | Discussie/onenigheid over kosten (prijs en/of mate van inzet en tot standkoming bij NOK’s). |  | Opdrachtgever beoogd procesmatige en inhoudelijke borging van: - Voorspelbare, transparante en aantoonbaar marktconforme prijsvorming van de NOK’s - Voorspelbare, logisch onderbouwde en beheerste inzet van medewerkers gedurende de uitvoering van de NOK’s. |

Rekenblad BPKV

| Criterium | Maximale kwaliteitswaarde (€) | Score | Behaalde kwaliteitswaarde (€) | Totalen (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Deskundigheid | 360.000 |  |  |  |
| 2 Leren en ontwikkelen | 360.000 |  |  |  |
| 3 Prijsvorming en prijsbeheersing | 360.000 |  |  |  |
| Totale kwaliteitswaarde |  |  |  |  |
| Prijselement x 10.000 (zie toelichting) |  |  |  |  |
| Fictieve inschrijvingssom (Prijselement minus Totale kwaliteitswaarde) |  |  |  |  |

Toelichting Berekeningswijze BPKV-waarde

Kwaliteitscriteria, prestatiecriteria en maximale kwaliteitswaarde

In het rekenblad wordt onderscheid gemaakt tussen kwaliteitscriteria en prestatiecriteria. Bij een prestatiecriterium wordt direct, dus zonder kwaliteitsbeoordeling, de behaalde kwaliteitswaarde berekend via vermenigvuldiging van het in de inschrijving opgenomen aantal prestatie-eenheden met de waarde per prestatie-eenheid. Bij kwaliteitscriteria is dat niet mogelijk en wordt de behaalde kwaliteitswaarde verkregen via een score door een beoordelingscommissie. In het rekenblad BPKV is vermeld wat de maximaal te behalen kwaliteitswaarden zijn. Deze zijn zichtbaar gemaakt op het niveau sub-criterium.

Behaalde kwaliteitswaarde

Voor elk (sub)criterium waarop de maximale kwaliteitswaarde zichtbaar gemaakt is, wordt een score gegeven. Bij score “3” wordt de maximale kwaliteitswaarde toegekend. Onderstaande tabel bevat het overzicht van de mogelijke scores met bijbehorende kwaliteitswaarden. In de onderstaande tabel is bij de “score” ook aangegeven welke omschrijving daarbij hoort.

Tabel kwaliteitswaarde

De relatie tussen score en kwaliteitswaarde is voor alle kwaliteitscriteria als volgt:

| Score | Omschrijving bij de score | % van maximale kwaliteitswaarde |
| --- | --- | --- |
| 3 | Zeer goed (veel meerwaarde) | 100 |
| 2 | Goed (ruim voldoende tot behoorlijke meerwaarde) | 60 |
| 1 | Redelijk (voldoende meerwaarde) | 25 |
| 0 | Neutraal (niet of nauwelijks meerwaarde) | 0 |
| NR | Nadelig en/of risicovol | - 50 |

De score “NR” leidt tot een negatieve kwaliteitswaarde en derhalve niet tot een vermindering van de fictieve inschrijvingssom, maar tot een bijtelling bij de fictieve inschrijfsom van 50% van de maximale kwaliteitswaarde.

Score “NR”

Een score “NR” kan gegeven worden indien een aangeboden oplossing ontoereikend, nadelig of risicovol is omdat deze bijvoorbeeld:

- Nadelig is, omdat de oplossing niet voldoet aan de huidige stand van technologie of kennis, en de inschrijver dus een verouderd product of verouderde werkwijze aanbiedt terwijl betere alternatieven voorhanden zijn, of

- Moeilijk te beheersen risico’s met zich meebrengt.

Daarnaast kan score “NR” worden gegeven als niet of onvoldoende wordt ingegaan op hetgeen expliciet gevraagd wordt in het kader van de BPKV-beoordeling.

N.B.: Bij een criterium dat dient ter stimulans tot leveren van een betere prestatie ten opzichte van een expliciete eis uit de vraagspecificatie c.q. het Programma van Eisen en waarbij de inschrijving niet aan die eis voldoet, is geen sprake van een knock-out maar van een ongeldige inschrijving. Indien een inschrijving niet voldoet aan c.q. afwijkt van de vraagspecificatie, is de inschrijving ongeldig en dient afwijzing plaats te vinden. De score is dan niet meer relevant. Ook als een criterium betrekking heeft op een set van samenhangende eisen, leidt het niet voldoen aan één van de (basis-)eisen uit de vraagspecificatie c.q. het Programma van Eisen reeds tot een afwijzing (zonder dat een BPKV-beoordeling wordt toegekend).

Bepalen prijselement

Voor het bepalen van het prijselement van de BPKV wordt onderstaande tabel gehanteerd.
Alle tarieven zijn all-in tarieven exclusief BTW (zie tevens bijlage K.1 en K.2).

| Functie | Functie | Minimum uurtarief (€) | Maximum uurtarief (€) | Aangeboden uurtarief (€) | Gewogen gem | Totalen (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JP | Junior Projectleider | 115 | 135 |  | 5% |  |
| PL | Projectleider | 130 | 150 |  | 10% |  |
| PM | Projectmanager | 150 | 180 |  | 5% |  |
| JO | Junior Ontwerper | 80 | 100 |  | 5% |  |
| ON | Ontwerper | 100 | 120 |  | 10% |  |
| SO | Senior Ontwerper | 125 | 145 |  | 10% |  |
| JA | Junior Adviseur/constructeur/projectingenieur | 100 | 120 |  | 10% |  |
| Ad | Adviseur/constructeur/projectingenieur | 120 | 140 |  | 15% |  |
| SA | Senior Adviseur/constructeur/projectingenieur | 140 | 170 |  | 20% |  |
| Sp | Specialist | 185 | 215 |  | 5% |  |
| OL | Ontwerpleider | 150 | 180 |  | 5% |  |
| Prijselement (gewogen gemiddelde uurtarief) |  |  |  |  |  |  |

NB

- De in bovenstaande tabel genoemde gewogen gemiddelde is gebaseerd op een fictieve opdracht (op basis van expert judgement) en worden uitsluitend gehanteerd voor het bepalen van de BPKV.

- Aan deze verhoudingen tussen de verschillende functies kunnen geen rechten worden ontleend.

- De definiëring en aanvullende eisen van de functies staan in het tarievenblad vermeld.