Naar een plan van aanpak voor het herintroductietraject Donker Pimpernelblauwtje in Natura 2000-gebied Vlijmens ven, Moerputten en Bossche Broek e.o.

Inhoud

- Aanleiding

- Stand van zaken in Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek

- Doelen herintroductie

- Globaal overzicht herintroductietraject

- Opdracht voor Plan van Aanpak

- Bronnen

- Bijlage

# Aanleiding

Het donker pimpernelblauwtje is een vlinder van stroomdalen van rivieren en beken en wordt doorgaans aangetroffen in matig voedselrijke, vochtige hooilanden. De soort komt vooral voor in wat ruigere begroeiingen van bermen, kanaaloevers en slootkanten en profiteert van een extensief maaibeheer. De waardplant van de rupsen is grote pimpernel, welke ook door de vlinders wordt gebruikt als nectarplant. Evenals het pimpernelblauwtje groeien de rupsen op en overwinteren met het broedsel van knoopmieren (vrijwel uitsluitend de gewone steekmier). De mobiliteit van het donker pimpernelblauwtje is wat groter dan van het pimpernelblauwtje. De vlinders zijn behoorlijk honkvast, maar in jaren met een hoge populatiedichtheid zijn ze in staat om tot 5 km ver te vliegen2.

Het donker pimpernelblauwtje is als soort vermeld in Bijlage II van de Habitatrichtlijn en als zodanig een doelsoort binnen Natura 2000. Het vigerende landelijke doel (doelendocument Min LNV 2006) is uitbreiding verspreiding, omvang en verbetering kwaliteit leefgebied ten behoeve van uitbreiding populatie. De landelijke Staat van instandhouding is echter zeer ongunstig wat betreft areaal, populatieomvang, leefgebied en toekomstperspectief. In 2022 is een advies opgesteld wat betreft de actualisatie van de Vogel- en Habitatrichtlijndoelen voor de soort (Tabel 1). Het advies benoemt als een van de nieuwe doelen het opstarten van onderzoek voor herintroductie in Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek (Bijlage 1) voor 2030 en stelt dat voor de landelijk gunstige staat van instandhouding een duurzame herintroductie noodzakelijk is.

Inmiddels hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant aan Gedeputeerde Staten gevraagd het uitzetten van beschermde fauna te onderzoeken om het herstel in Natura 2000-gebieden te versnellen. Ook is, na het recente uitsterven van het donker pimpernelblauwtje bij Posterholt, door de betrokken provincies en het Ministerie van LVVN besloten om herintroductietrajecten op te starten bij Posterholt en in Vlijmens Ven-Moerputten-Bossche Broek.

Voor het gebied bestaat dus de wens om de soort te herintroduceren om een gunstige landelijke staat van instandhouding te bereiken. Deze notitie beschrijft het doel voor het herintroductietraject en de randvoorwaarden en aandachtspunten die daarbij belangrijk zijn. Voor Noord-Brabant is besloten dat voor het herintroductietraject een Plan van Aanpak noodzakelijk is en dat gewerkt gaat worden binnen de richtlijnen van de IUCN5. De notitie wordt gebruikt voor de uitvraag voor het Plan van Aanpak, de aanbestedingsprocedure ervoor, en voor de afstemming met de gebiedspartners (Natuurmonumenten, Waterschap Aa en Maas, gemeenten Vught Den Bosch en Heusden).

Tabel 1. Landelijk instandhoudingsdoelen donker pimpernelblauwtje en voorstellen tot actualisatie2

# Stand van zaken in Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten& en Bossche Broek is een zeldzaam laagveenlandschap in de overgang van de hoge Brabantse zandgronden naar het lage rivierengebied van de Maas. Het ligt in de voormalig militaire inundatiezone van Den Bosch en het voormalige overstromingsgebied van Maas, Dommel, Aa, Zandleij en Broekleij. Daarnaast komt er veel grondwater aan de oppervlakte. In combinatie met extensief hooilandbeheer en ontveningen komen daardoor allerlei bijzondere vegetaties voor van vochtige tot natte omstandigheden en bijzondere plant- en diersoorten die ervan afhankelijk zijn.

In het gebied gelden instandhoudingsdoelstellingen voor 7 habitattypen en 7 habitatrichtlijnsoorten. Het donker pimpernelblauwtje is een van de habitatrichtlijnsoorten; hiervoor geldt een doelstelling voor behoud en uitbreiding van areaal en kwaliteit van het leefgebied en uitbreiding van de populatie1. Voor belangrijke vegetaties in hun leefgebied gelden soortgelijke instandhoudingsdoelen (pimpernelrijke varianten van de habitattypen blauwgrasland en glanshaverhooiland). Algemener gezien kunnen ook andere vochtige hooilandtypen als habitat fungeren, mits voldoende grote pimpernellen (waardplant) en gewone steekmieren (waardmier) aanwezig zijn.

Het donker pimpernelblauwtje is eerder in 1990 in het gebied geherintroduceerd in het kader van het Beschermingsplan Dagvlinders2. De populatie groeide tot en met 1996 sterk naar ca 900 exemplaren waarbij afwisselend diverse kleine habitats werden bezet: spoordijk Moerputten, bermen Ruidigerdreef en het talud van het Drongelens Kanaal. Vervolgens kromp de populatie sterk en in 2005 werden nog maar enkele individuen waargenomen. In de jaren erna stierf de soort ter plaatse uit. De belangrijkste oorzaak voor het verdwijnen lijkt de combinatie van nog kleine en kwetsbare populaties in smalle, lijnvormige vegetaties, en enkele beheersmaatregelen die niet goed uitpakten voor de soort (dichtgroeien habitat, verkeerd bermbeheer Ruidigerdreef en verkeerd maaibeheer kanaaltalud)6. Desondanks lijken er mogelijkheden te zijn voor een nieuwe herintroductie, onder bepaalde voorwaarden. Zo is het onder andere nodig om te weten waardoor de vorige herintroductie mislukt is, in welke mate het gebied op dit moment geschikt is voor de soort, welke maatregelen nodig zijn om het gebied te verbeteren, enzovoort.

In de periode 2015-2025 is het gebied sterk veranderd.

Het Nationaal Natuurnetwerk en een deel van de opgaven van Natura 2000 zijn voor een belangrijk deel gerealiseerd en de verschillende gebiedsdelen binnen de N2000-grenzen vormen bijna een aaneengesloten geheel. Er zijn hydrologische herstelprojecten uitgevoerd in Bossche Broek, Moerputten, De Ham en Vlijmens Ven. Daarbij zijn ook agrarische gronden aangekocht en in beheer gebracht bij Staatsbosbeheer en Groen Ontwikkelfonds Brabant.

In Moerputten-Noord is 18 ha uitgelaagd en nat en vochtig schraalland gerealiseerd. Voor de overige gronden daar wordt momenteel een inrichtingsplan opgesteld om ca 50 ha verruigde graslanden met paardenbegrazing in te zetten om de oppervlakte glanshaverhooiland, heischraal grasland en blauwgrasland uit te breiden, vooral door het invoeren van een hooibeheer. In Moerputten-Zuid is de hydrologie aangepast en het beheer van de natte hooilanden is sterk gericht op doelen voor blauwgrasland, pimpernelblauwtjes, hun waardmieren en grote pimpernellen. Ook in het Bossche Broek is overal hooilandbeheer ingevoerd om een groter areaal nat schraalland te ontwikkelen.

In combinatie met HoWaBo-waterberging en hydrologisch herstel is 450 ha landbouwgronden heringericht. Er is nu nat en vochtig grasland aanwezig in de Ham (SBB-deel, 60 ha), Rijskampen (100 ha) en De Maij (19 ha). Nat en vochtig schraalland is in ontwikkeling in Honderd Morgen (65 ha), Vlijmens Ven (177 ha) en De Ham (NM-deel, 28 ha). De teeltlaag is er grotendeels verwijderd, er is maaisel van blauwgraslanden ingebracht en er zijn experimenteel  bodemtransplantaties uitgevoerd.

In het lopende Beheerplan Natura 2000 uit 20173 is een nieuwe herintroductie nog niet benoemd als maatregel. Het plan stelt dat het duurzaam ontwikkelen van hooilanden met voldoende waardmieren en grote pimpernellen, en ook met diversiteit binnen percelen, op termijn goede condities zal scheppen voor stabiele en duurzame metapopulaties van het donker pimpernelblauwtje. Daarom zijn diverse beheer- en inrichtingsmaatregelen opgenomen ter verbetering van het leefgebied: uitvoeren herinrichtingsplannen, ontwikkeling van habitattypen door beheer, aanpassen peilbeheer en dijkonderhoud, opstellen maaiplan en extra maaibeurt, en verwijderen opslag. Om goed (maai)beheer te borgen is een uitvoeringsovereenkomst gesloten met diverse beheerders in het gebied. De verwachting was dat herintroductie in de tweede beheerplanperiode in gang te zetten als er voldoende habitat van de juiste kwaliteit aanwezig is in het gebied voor een duurzame populatie.

De Natuurdoelanalyse (NDA) voor Vlijmens Ven- Moerputten-Bossche Broek uit 20234 constateert dat de lokale staat van instandhouding van het donker pimpernelblauwtje ongunstig is. Een gunstige staat van instandhouding is alleen mogelijk in combinatie met herintroductie van de soort. De NDA formuleert ook een visie en doelen voor het bereiken van een gunstige staat van instandhouding in het gebied: Het doel voor het donker pimpernelblauwtje is uitbreiding van areaal en kwaliteit van het leefgebied. Na onderzoek zijn de potentiële locaties van het donker pimpernelblauwtje in kaart gebracht en de soort heeft zich, na herintroductie, duurzaam gevestigd. Ook zijn robuuste verbindingszones aanwezig om verschillende leefgebieden met elkaar te verbinden. Deze verbindingszones bestaan uit pimpernelrijke vegetaties en bevatten robuuste populaties van de gewone steekmier. Het beheer van de leefgebieden is passend bij de soort en er wordt niet gemaaid in de vliegperiode van de vlinders. De populaties worden met monitoring goed gevolgd. De NDA benoemd als benodigde nieuwe maatregelen: afstemming van maaibeheer van het leefgebied van de vlinders/waardmieren, beëindiging begrazingsbeheer, herintroductie van de soort, en optimalisatie van het hydrologische systeem.

# Doelen herintroductie

Het voornaamste doel van elke herintroductie is de vestiging van een levensvatbare, vrijlevende populatie van een soort die op wereldschaal, landelijk of regionaal is uitgestorven. De herintroductie vindt plaats in het natuurlijke habitat en areaal van de soort, bevordert de overlevingskans van de soort op de lange termijn en draagt bij tot herstel van de biodiversiteit. Voor Nederland is het vigerende landelijke doel voor het donker pimpernelblauwtje: uitbreiding van de verspreiding, de omvang en de verbetering van de kwaliteit van het leefgebied ten behoeve van de uitbreiding van de populatie. Dat is globaal uitgewerkt in een voorstel2 om een verspreidingsgebied te realiseren van zes 10x10 km-hokken. Een duurzame Nederlandse populatie zou moeten bestaan uit tenminste enkele metapopulaties. Uitgaande van tenminste twee metapopulaties van ieder 2500-5000 individuen zou er landelijk gestreefd moeten worden naar een populatieomvang van 5000-10000 individuen, verdeeld over ca 30 km-hokken. Een levensvatbare metapopulatie zou moeten bestaan uit meerdere deelpopulaties van elk minstens 500 individuen. Het leefgebied in het Roerdal in Midden-Limburg zou moeten worden uitgebreid  én er zou minimaal een tweede leefgebied moeten worden gecreëerd. De beste kansen daarvoor bestaan in Noord-Brabant (Moerputten e.o.)2.

Het doel voor de herintroductie in Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek is dat er op langere termijn een robuuste metapopulatie van het donker pimpernelblauwtje voorkomt van in totaal 2500-5000 individuen.

Dat doel sluit direct aan bij andere Natura 2000-doelen: behoud en uitbreiding van areaal en kwaliteit van glanshaverhooilanden;  en behoud en uitbreiding van areaal en kwaliteit leefgebied pimpernelblauwtje, inclusief behoud en uitbreiding van de populatie1. Daarnaast is er een sterke overlap met de NDA-maatregelen voor optimalisatie van het natuurbeheer en de algemene biodiversiteit; effectgerichte maatregelen tegen verbossing, verruiging, vermesting en verzuring; hydrologische maatregelen korte en lange termijn; en verbetering van de connectiviteit van het Natura 2000-gebied8.

# Globaal overzicht herintroductietraject

Vanuit het Europese, nationale en provinciale natuurbeleid is er een duidelijke noodzaak om het donker pimpernelblauwtje in Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek te herintroduceren, vanwege de geconstateerde zeer ongunstige staat van instandhouding in Nederland en de gehele Atlantische regio2. Een herintroductietraject dient echter goed voorbereid te worden uitgevoerd, met voldoende kennis en onder bepaalde randvoorwaardenzie o.a. 2,5,7.  Voor herintroducties is een gedegen plan van aanpak nodig dat hele herintroductietraject overziet en een fasering aanbrengt en uitwerkt voor alle stappen in het traject (figuur 1). De genoemde fasen zijn niet strikt gescheiden, ze lopen in elkaar over. Voor een effectief proces zal in elke fase rekening gehouden moeten worden met de volgende fase en het gehele introductietraject.

Figuur 1. Globale fasering en werkzaamheden herintroductietraject donker pimpernelblauwtje in Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek.

## 4.1 Plan van Aanpak

Het Plan van Aanpak beschrijft globaal de aanleiding, de noodzaak en de doelen van het herintroductietraject, de benodigde kennis, de uit te voeren werkzaamheden, de planning van het traject en de verschillende producten per fase, de benodigde financiering en de organisatie. Het plan hoeft nog niet al deze aspecten in detail uit te werken; maar moet wel de basis zijn voor de beslissing om wel of niet met het herintroductietraject te starten. Daarbij is het belangrijk om te weten of het herintroductietraject ecologisch, juridisch, financieel en organisatorisch haalbaar is. Er moet gewerkt worden volgens (inter)nationale afspraken die bestaan voor herintroducties.

Belangrijk is verder dat de herintroductie gedragen wordt door de terreineigenaren en beheerders in het gebied, en dat er een team beschikbaar is met de benodigde kennis voor alle fasen in het traject. Wellicht is een samenwerkingsovereenkomst nodig met direct betrokken partijen. Het Plan van Aanpak bepaalt ook vooraf welke indicatoren gebruikt worden om van de ene naar de andere fase over te gaan.

Mogelijk moet in deze fase al methodische input geleverd worden voor een verspreidingskaart van de grote pimpernel in het gebied (zie verder 4.2).

## 4.2 Onderzoeksfase

Voor deze fase wordt een aparte offerte gevraagd, inclusief een uitgewerkt plan voor de fase. In de onderzoeksfase wordt bepaald welke kennis aanwezig en nodig is voor een geslaagde herintroductie. Dat gaat niet alleen inhoudelijke kennis, maar ook om organisatorische of juridische zaken. De laatsten zijn benoemd in het Plan van Aanpak (4.1) en worden waar nodig in de onderzoeksfase verder uitgewerkt.

Inhoudelijk is het relevant om te achterhalen waardoor de eerdere herintroductie in 1990 is mislukt, en hoe herhaling voorkomen en geborgd kan worden.

De onderzoeksfase brengt knelpunten voor het herintroductietraject in beeld en doet voorstellen om deze op te lossen. Belangrijke knelpunten zijn:

1) fouten bij beheer structuurrijke hooilanden: verkeerde uitvoer, verkeerde periode, te intensief, te extensief, paardenbegrazing

2) verdroging: te lage grondwaterpeilen, droge jaren

3) vermesting, verzuring en verontreiniging: stikstofdepostitie, landbouwkundig gebruik in NNN, bestrijdingsmiddelen, regenwaterinvloed in maaiveld, onvoldoende buffering uit grondwater

4) overstromingsrisico’s: meer neerslag door klimaatverandering, waterberging in zomer of met te lange of hoge inundaties met verontreinigd slibrijk water

5) onvoldoende habitatoppervlakte en -kwaliteit

De kennisleemten worden benoemd en waar nodig worden aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Het gaat grofweg om vragen over de bronpopulaties die voor de herintroducties gebruikt kunnen worden en voorwaarden voor het oogsten van exemplaren uit die populaties; over de ecologie en eisen van het donker pimpernelblauwtje, de waardmier en waardplant; en om vragen over de draagkracht van het gebied wat betreft de aanwezigheid en geschiktheid van voldoende leefgebied voor een metapopulatie. Belangrijk daarbij is aan welke eisen geschikt habitat moet voldoen en waar, hoe en hoeveel geschikt habitat aanwezig of te realiseren is. Daarbij wordt rekening gehouden met lopende initiatieven en potenties voor de realisatie van glanshaverhooilanden.

Belangrijk is ook te anticiperen op calamiteiten, zoals  droge jaren, overstromingsrisico’s of beheerfouten. Een levensvatbare metapopulatie moet deze kunnen opvangen met verspreide leefgebieden op diverse hoog-laaggradiënten in het gebied, zodat onder andere refugia aanwezig zijn in het geval val calamiteiten. Daarbij worden ook alternatieve locaties beschouwd in de aangrenzende Maaspolders en de beekdalen van Dommel, Essche Stroom en Broekleij.

In deze fase kan onder meer gebruik worden gemaakt van de resultaten van de vegetatiekartering die in 2025 in het gebied wordt uitgevoerd. Mogelijk is daarvoor methodische input nodig, zodat de kartering bijvoorbeeld een bruikbare verspreidings- en dichtheidskaart oplevert van de grote pimpernel.

De globale doelstelling wordt verder uitgewerkt, met onder andere de selectie van geschikte gebiedsdelen voor deelpopulaties en de geschatte omvang van de populaties die er kunnen leven.

De onderzoeksfase mondt uit in aanbevelingen voor locatiegebonden maatregelen die de geschiktheid van het gebied kunnen vergroten en sluit aan bij initiatieven die daarvoor al lopen. Het onderzoek leidt ook tot conclusies op basis waarvan besloten kan worden of en hoe het herintroductietraject voortgezet wordt.

## 4.3 Maatregelenfase

Voor deze fase wordt een aparte offerte gevraagd, inclusief een uitgewerkt plan voor de fase. In deze fase worden maatregelen uitgevoerd die uit de onderzoeksfase voorkomen en die de habitat van donker pimpernelblauwtje, waardmier en waardplant in het Natura 2000-gebied verbeteren, vergroten en verbinden.

Gedurende deze fase worden ook voorbereidende werkzaamheden opgestart voor een herintroductieplan voor de volgende fase.  Daarbij komen o.a. aan de orde welke (inter)nationale vergunningen er nodig zijn voor het verzamelen, transporteren en herintroduceren van het donkerpimpernelblauwtje. Ook wordt in deze fase de monitoring van de herintroductie ontworpen. Op grond van eerdere ervaringen wordt voorbereid wat gedaan moet worden bij onverwachte ontwikkelingen na de herintroductie.

Aan het einde van deze fase vindt een evaluatie plaats van de effecten van de uitgevoerde maatregelen, en wordt besloten of aan alle voorwaarden wordt voldaan om de  volgende fase te starten.

## 4.4 Herintroductiefase, monitoring en evaluatie

Voor deze fase wordt een aparte offerte gevraagd, inclusief een uitgewerkt plan voor de fase. De herintroductie wordt planmatig aangepakt. In deze fase vindt de daadwerkelijke herintroductie plaats, inclusief eventuele bijzettingen, en start de monitoring van de populatieontwikkeling van de soort.  Aan de hand van de monitoring wordt de herintroductie doorlopend geëvalueerd en eventueel bijgesteld op basis van het vooraf opgestelde plan. Bij een succesvol traject wordt overgestapt op de normale beheercyclus van het natuurbeheer.

# 5. Opdracht voor Plan van Aanpak

## 5.1 Aanbesteding

Het herintroductietraject start met de aanbesteding van het Plan van Aanpak. Die aanbesteding loopt via de Provincie Noord-Brabant. De provincie is onbekend met de markt en is daarom voornemens een marktconsultatie op te zetten. In deze marktconsultatie wordt de opdracht zoals beschreven in dit document aan de markt voorgelegd en de interesse van de markt hierin gepeild.

De opbrengst van de marktconsultatie zal leiden tot het maken van keuzen over de te volgen aanbestedingstraject. Als blijkt dat er genoeg animo is voor een aanbesteding door meerdere partijen, zal de provincie een aanbesteding opstarten. Alle vervaardigde kennis uit de marktconsultatie zal tijdens de aanbesteding via de aanbestedingsdocumenten met de markt worden gedeeld. Afhankelijk van de totale opdrachtwaarde zal de aanbesteding meervoudig onderhand of Europees openbaar worden aanbesteed.
Als uit de consultatie blijkt dat er maar 1 partij is die dit traject kan faciliteren zal de provincie gebruik maken van de zogeheten een procedure van vrijwillige transparantie volgens artikelen 2.32 tot en met 2.37 Aanbestedingswet. Met de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging is het mogelijk ‘uit de hand te gunnen'. Daarmee kan de provincie de opdracht rechtstreeks aan een voorkeurspartij  verstrekken.

Het herintroductieplan zal meerdere fasen kennen. Na elke fase zal er een go-no go moment plaatsvinden. Wanneer de provincie tot een go-moment uitkomt, zal de betreffende fase (afhankelijk van de markt) weggezet worden zoals hierboven is beschreven voor het plan van aanpak.

De aansturing van deze opdracht en de opdrachten voor de vervolgfasen gebeurt door de provincie Noord-Brabant. Er wordt een begeleidingsgroep geformeerd met daarin vertegenwoordigers van organisaties die direct betrokken zijn bij het herintroductietraject, te weten: Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, Natuurmonumenten,  Staatsbosbeheer, gemeenten en Provincie Noord-Brabant.

## 5.2 Opdracht Plan van Aanpak

Het plan van aanpak beschrijft het herintroductietraject en globaal per fase welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, welke producten geleverd worden, hoe, met wie, wanneer en welke middelen daarvoor nodig zijn. Het plan geeft ook inzicht in de totale duur van het herintroductietraject. Paragraaf 4.1 benoemt meer  aandachtspunten  voor het plan van aanpak,  over de inhoud, het te leveren product en de organisatie. Wat betreft de vervolgfasen, zie paragraaf 4.2 t/m 4.4.

## 5.3 Planning Plan van Aanpak

Wij hanteren de volgende voorlopige globale planning voor het opstellen van het Plan van Aanpak (2025):

Week 14t/m 17 april: 	Marktconsultatie, tot 10-4-25, 12:00 uur.

Inclusief periode voor stellen en behandelen vragen n.a.v. consultatie, en 	keuze kandidaat-opdrachtnemer.

Week 18, april:	Aanvragen offerte + periode voor stellen en behandelen vragen.

Week 19, mei:		Deadline voor offerte en gunning opdracht

Week 20-26, mei/juni:	Startoverleg voor opstellen Plan van Aanpak, inclusief projectgroep, aanleveren literatuur, opleveren concept Plan van Aanpak

Week 27, juni/juli:	Bespreken concept in projectgroep

Week 28, juli:	Definitief Plan van Aanpak + besluit go/no go onderzoeksfase herintroductietraject.

## 5.4 Kwaliteitseisen voor opdrachtnemer

Gezien de specifieke kennis die nodig is om deze opdracht tot een goed einde te brengen wordt van de opdrachtnemer verwacht dat zij gekwalificeerde personen voor de opdracht inzetten. Daarvoor gebruiken we de volgende criteria:

- Voor de uitvoering is een team nodig met HBO- & WO-denkniveau met zeer goede kennis van de ecologie van het donker pimpernelblauwtje, gewone steekmier, grote pimpernel, en de vegetaties die in hun leefgebied noodzakelijk zijn, en hoe zij ontwikkeld en beheerd moeten worden.

- Gedegen en parate gebiedskennis van het N2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek of directe omgeving is vereist. Een goede kennis van de lokale landschapsecologische processen is aanwezig, evenals relevante kennis van het natuurbeheer.

- Het team dient ervaring te hebben met herintroductie van deze of verwante soorten, en is op de hoogte van bestaande (inter)nationale kaders.

- Het team heeft ervaring met de uitvoer van inrichtingsplannen die voort kunnen komen uit de adviezen.

- Het team heeft gespecialiseerde kennis met betrekking tot het ontwerpen en implementeren van monitoringmethoden nodig zijn om het herintroductietraject te begeleiden en bij te sturen.

- Het team beschikt over een netwerk gericht op de benodigde (inter)nationale samenwerking wat betreft ervaring, onderzoek uitvoering, en juridische aspecten.

- Het team moet over bewezen kwaliteit (CV’s, referentieopdrachten) beschikken, en werkt binnen de beschreven planning, zelfstandig en flexibel, in voortdurend overleg.

- Kennis en vaardigheden m.b.t. het water- en natuurbeleid is gewenst, in het bijzonder het Natura 2000-beleid en de systematiek van habitattypen, -leefgebieden en -soorten; hun ecologische randvoorwaarden, en de effectiviteit van (herstel-)maatregelen.

Het onderzoek dient de realisatie van de instandhoudingsdoelen vanuit Natura 2000. De resultaten worden direct gebruikt voor het herintroductietraject, bij de actualisatie van het Beheerplan Natura 2000 en binnen de gebiedsgericht aanpak voor Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek.

# Bronnen

- Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek: Doelstelling | natura 2000

- Wynhoff I & C. van Swaay (2022). Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000, soort 1061 Donker pimpernelblauwtje (Phengaris nausithous, syn. Maculinea nausithous).

- Natura 2000 Beheerplan Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek - Brabant

- natuurdoelanalyse_vlijmens_ven_moerputten_amp_bossche_broek (3).pdf

- IUCN (2022). Guidelines for reintroductions and other conservation translocations, version 1.0.

- Wynhoff, I (2025). Herintroductie donker pimpernelblauwtje: uitdagingen en kansen. Interne presentatie bij vooroverleg over herintroductietraject met Vlinderstichting, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Provincie Noord-Brabant.

- Smulders M.J.M, Arens P.F.P., Jansman H.A.H., Buiteveld J., Groot Bruinderink G.W.T.A. & Koelewijn H.P. (2006). Herintroduceren van soorten, bijplaatsen of verplaatsen: een afwegingskader.

- Provincie Noord-Brabant (2025). Pakket maatregelen NDA Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek -notitie en tabel-. Concept.

# Bijlage: Ligging en begrenzing Natura 2000-gebied Vlijmens ven, Moerputten en Bossche Broek