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[bookmark: _Toc457470691][bookmark: _Toc193885277]Inleiding 
[bookmark: _Toc457470692][bookmark: _Toc193885278]Algemeen
Deze aanbestedingsleidraad bevat informatie over de nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure van de opdracht “33395 | Realisatie inbouwpakket tijdelijke huisvesting Rijksdienst te Den Haag” van het Rijksvastgoedbedrijf. Verder wordt verwezen naar de informatie zoals vermeld op het dasbhoard van deze aanbesteding op TenderNed. 
[bookmark: _Toc455580043][bookmark: _Toc456859514][bookmark: _Toc193885279]Bijlagen
Bij deze aanbestedingsleidraad horen de volgende bijlagen: 
· Inschrijvingsbiljet
· Inschrijvingsbiljet combinaties
· Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (Model K)
· (Concept)contractdocumenten met bijbehorende stukken 

[bookmark: _Toc193885280][bookmark: _Toc275174674][bookmark: _Toc278806209][bookmark: _Toc278808933][bookmark: _Toc305514475][bookmark: _Toc322435665]Aanbestedingsprocedure 
[bookmark: _Toc449685336][bookmark: _Toc449685337][bookmark: _Toc449685338][bookmark: _Toc449685339][bookmark: _Toc449685340][bookmark: _Toc449685341][bookmark: _Toc449685342][bookmark: _Toc449685343][bookmark: _Toc449685344][bookmark: _Toc449685345][bookmark: _Toc449685346][bookmark: _Toc449685347][bookmark: _Toc449685348][bookmark: _Toc449685349][bookmark: _Toc449685350][bookmark: _Toc449685351][bookmark: _Toc449685352][bookmark: _Toc449685353][bookmark: _Toc449685354][bookmark: _Toc449685355][bookmark: _Toc449685356][bookmark: _Toc449685357][bookmark: _Toc449685358][bookmark: _Toc449685359][bookmark: _Toc449685360][bookmark: _Toc449685369][bookmark: _Toc455580052][bookmark: _Toc456859523][bookmark: _Toc193885281]Procedure
Aan de hand van de procedure zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase heeft het Rijksvastgoedbedrijf 3 gegadigden geselecteerd en deze uitgenodigd tot deelneming aan de inschrijvingsfase. 

[bookmark: _Toc455580054][bookmark: _Toc456859525][bookmark: _Toc455756532]Het doel van de inschrijvingsfase is om te komen tot één winnende inschrijver waarmee een overeenkomst gesloten kan worden voor de opdracht “33395 | Realisatie inbouwpakket tijdelijke huisvesting Rijksdienst te Den Haag”. 
[bookmark: _Toc193885282]Planning
Op TenderNed en in deze aanbestedingsleidraad is de planning van de aanbestedingsprocedure opgenomen. Bij tegenstrijdigheden prevaleert de planning op TenderNed.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de planning aan te passen. Met uitzondering van de wettelijk vastgestelde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegeven planning.
	Planning inschrijvingsfase op hoofdlijnen

	Omschrijving
	Datum 

	Inlichtingenbijeenkomst inschrijvingsfase en locatiebezoek
	10 juni 2025, 10:00 uur 

	Uiterste datum indienen verzoeken om nadere inlichtingen  inschrijvingsfase & nadere inlichtingen in geval van een gerechtvaardigd economisch belang.
	30 juni 2025, 23:59 uur

	Publicatie Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase & beantwoording nadere inlichtingen in geval van een gerechtvaardigd economisch belang.
	4 juli 2025

	Sluitingsdatum indienen inschrijving
	11 juli 2025, 23:59 uur

	Mededeling gunningsbeslissing & beroepsperiode tegen gunningsbeslissing (20 kalenderdagen)
	25 augustus 2025

	Opdrachtverstrekking & ondertekenen overeenkomst
	15 september 2025


[bookmark: _Toc457470698][bookmark: _Toc466378376][bookmark: _Toc467072677]Tabel planning inschrijvingsfase op hoofdlijnen
[bookmark: _Toc193885283]Inlichtingenbijeenkomst inschrijvingsfase en locatiebezoek
Het doel van de inlichtingenbijeenkomst inschrijvingsfase is om geselecteerde gegadigden uitleg te geven over de inhoud en omvang van de opdracht alsmede de aanbestedingsprocedure. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst worden geselecteerde gegadigden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Na afloop van de bijeenkomst worden de presentatie, vragen en antwoorden op TenderNed gepubliceerd. De schouw van de locatie vindt plaats aansluitend op de inlichtingenbijeenkomst. 

Geselecteerde gegadigden kunnen zich aanmelden voor deze inlichtingenbijeenkomst en het locatiebezoek door uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst een bericht te sturen via de berichtenmodule van TenderNed. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen die de inlichtingen-bijeenkomst namens de geselecteerde gegadigde zullen bijwonen. Per geselecteerde gegadigde mogen maximaal 5 personen deelnemen aan de inlichtingenbijeenkomst. Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. 

Het tijdstip waarop de inlichtingenbijeenkomst en het locatiebezoek plaatsvindt, zal uiterlijk bij aanvang van de inschrijvingsfase bekend worden gemaakt via TenderNed. De locatie is Lange Vijverberg 3, 2513 AC in Den Haag.
[bookmark: _Toc457470699][bookmark: _Toc193885284][bookmark: _Toc457470700]Nadere inlichtingen
Nadere inlichtingen zoals bedoeld in artikel 3.25 ARW 2016 dienen uiterlijk op het in de tabel planning inschrijvingsfase op hoofdlijnen genoemde tijdstip te worden ingediend via “Vragen en antwoorden (inschrijffase)” op het dashboard van deze aanbesteding. De verantwoordelijkheid voor het tijdig en juist verzoeken van nadere inlichtingen ligt bij de geselecteerde gegadigden. 

De vragen met bijbehorende antwoorden zullen vervolgens uiterlijk op het in de tabel planning inschrijvingsfase op hoofdlijnen genoemde tijdstip geanonimiseerd worden gepubliceerd en zo aan alle geselecteerde gegadigden ter beschikking worden gesteld. 
[bookmark: _Toc193885285]Nadere inlichtingen in geval van een gerechtvaardigd economisch belang
Nadere inlichtingen zoals bedoeld in artikel 3.26 ARW 2016 dienen uiterlijk op het in de tabel planning inschrijvingsfase op hoofdlijnen genoemde tijdstip te worden ingediend via “Vragen en antwoorden (inschrijffase)” op het dashboard van deze aanbesteding. Hierbij dient de geselecteerde gegadigde het Rijksvastgoedbedrijf te verzoeken de vraag individueel te beantwoorden en in de vraag het gerechtvaardigde economische belang te motiveren. Het Rijksvastgoedbedrijf beslist of het verzoek wordt gehonoreerd. Indien het Rijksvastgoedbedrijf het verzoek afwijst, zal het Rijksvastgoedbedrijf dit mededelen aan de betreffende geselecteerde gegadigde en geen inlichtingen verstrekken. 
[bookmark: _Toc193885286]Gunningscriteria en gunningsmethode
[bookmark: _Toc453663773][bookmark: _Toc457470713][bookmark: _Toc466378388][bookmark: _Toc466539343][bookmark: _Toc193885287][bookmark: _Toc455580073][bookmark: _Toc456859544][bookmark: _Toc275174689][bookmark: _Toc278806224][bookmark: _Toc278808948][bookmark: _Toc305514490][bookmark: _Toc322435680]Gunningscriteria
Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding en wordt bepaald door het prijscriterium en het nadere kwaliteitscriterium. 
[bookmark: _Toc457472409][bookmark: _Toc462924759]
[bookmark: _Toc193885288]Prijscriterium
Het prijscriterium bestaat uit de inschrijvingssom zoals ingevuld op het inschrijvingsbiljet.

[bookmark: _Toc193885289]Kwaliteitscriterium
Het kwaliteitscriterium is vermeld onder “Gunningscriteria” op het dashboard van deze aanbesteding en zijn nader uitgewerkt in onderstaande tabel. 
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	KWALITEITSCRITERIUM

	
Naam, beschrijving & doelstelling 
	Beoordelingsaspecten
	Bewijsstukken

	2. Projectbeheersing en planning

Beschrijving:
De mate waarin de inschrijver risico’s (met een gevolg voor tijd en kwaliteit) voor het project doordacht heeft, beheersmaatregelen heeft benoemd en getroffen, waardoor de gevraagde planning gerealiseerd wordt.

Doelstelling Rijksvastgoedbedrijf:
Tijdige oplevering van het volledige inbouwpakket inclusief de nieuwe bouwkundige en elektrotechnische beveiligingsmaatregelen.

Kritische succesfactoren
KSF 1, 2 en 3
	Het projectplan wordt beoordeeld op de onderstaande aspecten:
· De wijze waarop u stuurt op het halen van mijlpalen en tijdige oplevering voor de fases: uitwerking van het uitvoeringsontwerp, de bouwvoorbereiding, de realisatie, ingebruikgave en overdracht;
· De wijze waarop u stuurt op tijd, leveringen en kwaliteit in de verschillende fases. Dit geldt ook voor de leveringen van externe partijen. 
· De wijze waarop u het mogelijk maakt om de Main Equipment Room (MER-ruimte) op uiterlijk 1 maart 2026 functioneel op te leveren zodat deze daarna direct in gebruik is te nemen. 
· De wijze waarop en de mate waarin u het mogelijk maakt dat de gebruiker tijdens de werkzaamheden het meubilair kan plaatsen middels inhuisbewegingen;
· Inzicht in welke risico’s u ziet met betrekking tot het realiseren van de planning en de mate waarin u daarbij SMART beheersmaatregelen treft.
· De mate waarin het projectplan aansluit aan op het bestek en met name onderdeel werkplan 01.02.26.

	Het projectplan bestaat uit de volgende drie onderdelen:

Plan van aanpak
· Bestaat uit een uitwerking van de zes aspecten met concrete maatregelen die u treft om de doelen van het project te waarborgen en te realiseren.
· Maximaal 3 pagina’s A4 enkelzijdig, minimaal lettergrootte 9 pnts in PDF-formaat.

Planning
· Maximaal 1 pagina A3 enkelzijdig, leesbaar zonder vergroting.

Risicotabel
· Maximaal 1 pagina A4 enkelzijdig, minimaal lettergrootte 9 pnts in PDF-formaat.


Tabel kwaliteitscriterium


[bookmark: _Toc530047598][bookmark: _Toc530047599][bookmark: _Toc457470717][bookmark: _Toc466378389][bookmark: _Toc466539344][bookmark: _Toc193885290]Beoordelingsmethodiek
De inschrijving met de laagste fictieve inschrijvingssom wordt aangemerkt als de economische meest voordelige inschrijving. 

	Criterium
	Maximale kwaliteits-waarde
	Score (punt)
	Behaalde
Kwaliteits- waarde
	Totalen
Euro

	1. Inschrijvingssom
	€[XX]

	2. Projectbeheersing en planning
	€ 1.500.000,-
	Min. 0 - max. 5
	€[XX]
	

	Totale kwaliteitswaarde kwaliteitscriterium 2:
	€[XX]

	Fictieve inschrijvingssom = Inschrijvingssom – totale kwaliteitswaarde
	€[XX]


Tabel Rekenblad BPKV

Fictieve inschrijfsom
De fictieve inschrijvingssom wordt berekend door de totale kwaliteitswaarde in mindering te brengen op de inschrijvingssom.

Totale kwaliteitswaarde 
De totale kwaliteitswaarde wordt bepaald door de behaalde kwaliteitswaarde per kwaliteitscriterium bij elkaar op te tellen. 

Behaalde kwaliteitswaarde 
In de tabel scores en waardering is vermeld hoe de kwaliteitswaarde wordt behaald. 
De behaalde kwaliteitswaarde volgt uit de score die verkregen wordt op een kwaliteitscriterium. De scorereeks loopt van 0 tot en met 5. Bij de score 5 wordt de maximale kwaliteitswaarde toegekend. Voor de toegekende score aan elk kwaliteitscriterium geldt een kwaliteitswaarde uitgedrukt in euro's (€) exclusief btw. 

Maximale kwaliteitswaarde 
In de tabel Rekenblad BPKV is vermeld wat de maximaal te behalen kwaliteitswaarden zijn per kwaliteitscriterium.  

	
Score
	Waardering meerwaarde
	Te behalen kwaliteitswaarde uitgedrukt in %

	5
	Uitmuntend (Maximale meerwaarde)
	100%

	4
	Heel goed (Veel meerwaarde)
	80%

	3
	Goed (Aanzienlijke meerwaarde)
	60%

	2
	Ruim voldoende (Meerwaarde)
	40%

	1
	Voldoende (Enige meerwaarde)
	20%

	0
	Neutraal (Voldoet, maar geen meerwaarde)
	0%


Tabel scores en waardering
[bookmark: _Toc193885291]Inschrijving
[bookmark: _Toc193885292][bookmark: _Toc455580063][bookmark: _Toc456859534][bookmark: _Toc275174677][bookmark: _Toc278806212][bookmark: _Toc278808936][bookmark: _Toc305514478][bookmark: _Toc322435668]Algemeen
Geselecteerde gegadigden die in aanmerking willen komen voor gunning van de opdracht moeten een tijdige, volledige en correcte inschrijving indienen via het dashboard van deze aanbesteding. 

Inschrijvingen dienen te voldoen aan alle bepalingen zoals vermeld in de aanbestedingsstukken en op het dashboard van deze aanbesteding. Een inschrijving waaraan voorwaarden zijn verbonden, wordt als ongeldig terzijde gelegd en niet in beschouwing genomen.
[bookmark: _Toc193885293]In te dienen inschrijvingsdocumenten & bewijsstukken 
Bij inschrijving dienen de in onderstaande tabel opgenomen documenten en bewijsstukken via TenderNed te worden ingediend. 


	CHECKLIST INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EN BEWIJSSTUKKEN


	Inschrijvingsdocument / bewijsstuk
	Verwijzing TenderNed
	Vereisten
	Door


	KWANTITATIEVE DOCUMENTEN 

	Inschrijvingsbiljet

	Gunningscriterium 1
	Zie paragraaf Inschrijvingsbiljet en paragraaf ondertekening(sbevoegdheid) documenten
	· Hoofdopdrachtnemer


	(Optioneel) Volmacht
	Niet van toepassing 
	Zie paragraaf Ondertekening(sbevoegdheid) documenten
	· Hoofdopdrachtnemer
· Combinanten

	Inschrijvingsbegroting

	Gunningscriterium 1
	Zie paragraaf Inschrijvingsbegroting 
	· Hoofdopdrachtnemer


	Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (Model K)
	Eis 4
	Zie paragraaf Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving
	· Hoofdopdrachtnemer
· Combinanten

	KWALITATIEVE DOCUMENTEN 

	Plan van aanpak 
	Gunningscriterium 2
	Zie paragraaf Kwaliteitscriterium
	· Hoofdopdrachtnemer


	Risicotabel
	Gunningscriterium 2
	Zie paragraaf Kwaliteitscriterium 
	· Hoofdopdrachtnemer


	Planning
	Gunningscriterium 2
	Zie paragraaf Kwaliteitscriterium 
	· Hoofdopdrachtnemer



Tabel checklist inschrijvingsdocumenten en bewijsstukken



[bookmark: _Toc193885294]Kwantitatieve documenten
[bookmark: _Toc193885295]Inschrijvingsbiljet 
Voor het inschrijvingsbiljet dient gebruik te worden gemaakt van het model zoals opgenomen in de bijlage “Inschrijvingsbiljet” of, in het geval de inschrijver bestaat uit een combinatie, de bijlage “Inschrijvingsbiljet combinaties”. 

Het inschrijvingsbiljet dient volledig te zijn ingevuld en ondertekend door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger(s) van de inschrijver (zie optie 1 onder paragraaf Ondertekening(sbevoegdheid) documenten).

Wanneer er sprake is van een combinatie dan dient het inschrijvingsbiljet door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger(s) van iedere combinant te worden ondertekend.

In afwijking op artikel 3.28.6 ARW 2016 leidt het ontbreken van het inschrijvingsbiljet of het ontbreken van een of meer van de op het inschrijvingsbiljet in te vullen gegevens niet tot ongeldigheid van de inschrijving mits de aldus ontbrekende gegevens ondubbelzinnig zijn af te leiden uit een of meer andere bij inschrijving ingediende gegevens zoals bijvoorbeeld een invulveld binnen TenderNed, een begeleidend schrijven, een inschrijvingsbegroting, een prijzenboek, etc.

[bookmark: _Hlk162204424]In het geval het Rijksvastgoedbedrijf constateert dat het inschrijvingsbiljet ontbreekt en de ontbrekende gegevens ondubbelzinnig zijn af te leiden uit een of meer andere bij inschrijving ingediende gegevens, dan stelt het Rijksvastgoedbedrijf de betreffende inschrijver in de gelegenheid om dit gebrek te herstellen. 

Herstel dient binnen een termijn van twee werkdagen, te rekenen vanaf de dag van verzending van het herstelverzoek via TenderNed, te hebben plaatsgevonden, bij gebreke waarvan de inschrijving als ongeldig terzijde zal worden gelegd
[bookmark: _Toc457470709][bookmark: _Toc193885296]Inschrijvingsbegroting
De inschrijvingsbegroting dient te zijn gespecificeerd en opgesteld in een algemeen gangbaar bestandsformaat, bij voorkeur als rekenblad/spreadsheet en anders in pdf. De begroting dient te zijn opgesteld conform de NEN 2699 en te zijn gespecificeerd tot het niveau 5 conform deze norm.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan steekproefsgewijs de inschrijvingsbegroting laten controleren op signalen van onregelmatigheden. De inschrijvingsbegroting maakt geen deel uit van de overeenkomst. 

In het geval het Rijksvastgoedbedrijf constateert dat de inschrijvingsbegroting ontbreekt, dan stelt het Rijksvastgoedbedrijf de betreffende inschrijver in de gelegenheid om dit gebrek te herstellen. 

Herstel dient binnen een termijn van twee werkdagen, te rekenen vanaf de dag van verzending van het herstelverzoek via TenderNed, te hebben plaatsgevonden, bij gebreke waarvan de inschrijving als ongeldig terzijde zal worden gelegd.


[bookmark: _Toc193885297]Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (Model K)
Voor het invullen van het Model K gelden de volgende eisen:
· het Model K dient volledig te zijn ingevuld; 
· het Model K dient rechtsgeldig zijn ondertekend, dat wil zeggen door een of meerdere functionaris(sen) die als bestuurder(s) van de inschrijver bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd. De ondertekeningsbevoegdheid is afhankelijk van de regeling in de statuten van de inschrijver;
· indien het originele Model K, zoals toegevoegd in de bijlage “Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving”, niet wordt gebruikt dan dient een verklaring te worden opgesteld, ondertekend en ingediend met exact dezelfde tekst.

In het geval de inschrijver bestaat uit een combinatie, dan dient iedere combinant afzonderlijk een Model K in te dienen. 

Voor gebreken bij het indienen van het Model K kan het Rijksvastgoedbedrijf gelegenheid geven tot herstel. De termijn waarbinnen het gebrek hersteld moet zijn, bedraagt twee werkdagen.
[bookmark: _Toc193885298]Kwalitatieve documenten
De documenten zoals gevraagd bij het kwaliteitscriterium moeten voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de paragraaf Kwaliteitscriterium.
[bookmark: _Toc193885299][bookmark: _Toc457470708]Ondertekening(sbevoegdheid) documenten
Enkele van de bij inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn ondertekend door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger(s) van de inschrijver en, indien van toepassing, de combinanten. De ondertekeningsbevoegdheid kan per document kan verschillen. Hieronder worden de twee opties uiteengezet. 
1. Indien in de aanbestedingsleidraad of andere aanbestedingsstukken is vermeld dat een document dient te zijn ondertekend door een of meer daartoe bevoegde vertegenwoordiger(s) van de inschrijver (bijvoorbeeld het inschrijvingsbiljet), dan houdt dat in dat de perso(o)n(en) die het document onderteken(t)(en) in het Handelsregister moet(en) zijn ingeschreven als vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en) van de onderneming. Dat zijn in ieder geval de bestuurders. 

Wanneer in het Handelsregister is opgenomen dat twee of meer personen slechts gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn dan dient het document ook door die personen gezamenlijk ondertekend te worden. 

Gevolmachtigden mogen het document ook ondertekenen, mits de volmacht is ingeschreven in het Handelsregister of als een volmacht bij aanmelding of inschrijving is afgegeven die ondertekend is door de daartoe bevoegde functionaris(sen). Denk daarbij aan eventuele beperkingen (bijvoorbeeld beperking uitgedrukt in geld of in gezamenlijke bevoegdheid) ten aanzien van de bevoegdheid van de functionaris(sen) zoals geregeld in de statuten van de onderneming. Het Rijksvastgoedbedrijf controleert aan de hand van de informatie van de Kamer van Koophandel en/of de ingediende volmacht het bestaan en de omvang van de ondertekeningsbevoegdheid. 
2. Indien in de aanbestedingsleidraad of andere aanbestedingsstukken is vermeld dat een document dient te zijn ondertekend door een of meerdere functionaris(sen) die als bestuurder bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd (bijvoorbeeld Model K), dan moet het document ondertekend zijn door deze bestuurder(s). Wanneer in het Handelsregister is opgenomen dat twee of meer personen slechts gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn dan dient het document ook door die personen gezamenlijk ondertekend te worden. Er kan in dat geval niet met een volmacht worden getekend. Het Rijksvastgoedbedrijf controleert aan de hand van de informatie van de Kamer van Koophandel het bestaan en de omvang van de ondertekeningsbevoegdheid. 

De te ondertekenen documenten kunnen als volgt worden ondertekend: 
1. door de te ondertekenen documenten als pdf-document te voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig), of  
2. door de te ondertekenen documenten in te dienen als pdf-document met een handgeschreven handtekening. 

Indien blijkt dat:
· een of meerdere documenten(en) is c.q. zijn ondertekend door een persoon of personen die op het moment van inschrijving daartoe niet bevoegd was c.q. waren, en/of
· een of meerdere documenten(en) niet is c.q. zijn ondertekend,
dan stelt het Rijksvastgoedbedrijf de betreffende inschrijver in de gelegenheid om dit c.q. deze (ondertekenings)gebrek(en) te herstellen. 

Herstel dient binnen een termijn van twee werkdagen, te rekenen vanaf de dag van verzending van het herstelverzoek via TenderNed, te hebben plaatsgevonden, bij gebreke waarvan de inschrijving als ongeldig terzijde wordt gelegd.
 

[bookmark: _Toc193885300][bookmark: _Toc455580075][bookmark: _Toc456859546]Beoordeling inschrijving
[bookmark: _Toc193885301][bookmark: _Toc457470704]Beoordeling volledigheid en geldigheid
De door de inschrijvers ingediende documenten worden eerst getoetst op volledigheid en geldigheid. 
[bookmark: _Toc193885302]Beoordeling kwalitatieve documenten
Na de beoordeling op volledigheid en geldigheid worden de kwalitatieve documenten beoordeeld door een beoordelingscommissie die geen kennis heeft genomen van de financiële documenten. De leden van de beoordelingscommissie bestuderen, onafhankelijk van elkaar, de kwalitatieve documenten. Vervolgens wordt in overleg tussen de leden van de beoordelingscommissie per kwaliteitscriterium in consensus een bijbehorende score, en daarmee de behaalde kwaliteitswaarde, vastgesteld. 

De beoordelingscommissie is samengesteld uit: 

	Rol
	Functie

	Procesbegeleider
	Inkoopadviseur

	Lid 1
	Projectmanager

	Lid 2
	Technisch manager


Tabel Beoordelingscommissie

De beoordeling welke inschrijving als de economisch meest voordelige inschrijving moet worden aangemerkt, wordt bepaald aan de hand van het gunningscriterium en de gunningsmethodiek zoals opgenomen in het hoofdstuk Gunningscriterium en gunningsmethode.
0. [bookmark: _Toc466378391][bookmark: _Toc466539346][bookmark: _Toc193885303]Gelijke economisch meest voordelige inschrijving
Indien twee of meerdere inschrijvers een gelijke economische meest voordelige inschrijving hebben gedaan, wordt de opdracht gegund aan de inschrijver met de inschrijving met de hoogste totaalscore op het kwaliteitscriterium. Indien ook dan nog meerdere inschrijvers een gelijke inschrijving hebben gedaan, wordt door loting bepaald welke inschrijver in aanmerking komt voor gunning van de opdracht.

Wanneer een lotingsprocedure wordt gevolgd, worden de betreffende inschrijvers uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Bij de lotingsprocedure bevat een lot de naam van een inschrijver die voor de loting in aanmerking komt. De loting geschiedt door het ongezien trekken van alle loten, waarbij de volgorde van trekken wordt vastgelegd en de eerst getrokkene voor gunning in aanmerking komt. Na afloop wordt van de loting een proces-verbaal opgesteld die via TenderNed beschikbaar wordt gesteld.
[bookmark: _Toc193885304]Mededeling gunningsbeslissing 
Elke inschrijver wordt door het Rijksvastgoedbedrijf gelijktijdig bericht over de gunningsbeslissing. 

Indien binnen een termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kortgedingprocedure aanhangig is gemaakt, hetgeen moet blijken uit toezending van een kopie van het exploot van de dagvaarding aan het Rijksvastgoedbedrijf via de berichtenmodule van TenderNed, zal het Rijksvastgoedbedrijf in ieder geval niet tot gunning van de opdracht overgaan totdat in kort geding vonnis is gewezen. De dagvaarding dient te worden uitgebracht aan de Staat der Nederlanden, p/a het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, gevestigd aan het Korte Voorhout 8 (2514 CV) te Den Haag. Voor zover niet binnen genoemde termijn een kort geding aanhangig wordt gemaakt, vervallen de rechten van inschrijvers om nog op te komen tegen de gunningsbeslissing.

Indien het Rijksvastgoedbedrijf zelf fouten in de aanbestedingsprocedure heeft geconstateerd, dan wel van oordeel is dat een klagende inschrijver in het gelijk moet worden gesteld, kan het Rijksvastgoedbedrijf terugkomen op de gunningsbeslissing.
In dat geval kan de inschrijver op wie oorspronkelijk de gunningsbeslissing was gevallen geen aanspraak maken op enige schadeloosstelling.
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