	
Nr.
	Fase
	(Eind-) datum

	1
	Publicatie op Tenderned

	14-05-2024

	2
	Uiterlijke aanmelding partijen en personen (max 3) voor de toelichtende bijeenkomst.
	28-05-2024

	3
	Toelichtende bijeenkomst bij De Fazant te Ulvenhout. Zie paragraaf 3.5
	05-06-2024, 10.00-12.00 uur

	4
	Uiterlijke termijn voor indienen van vragen (Vragenronde 1)
	10-06-2024

	5
	Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd economisch belang.
	12-06-2024

	6
	Streefdatum verzenden eerste (1e) Nota van Inlichtingen. 
	18-06-2024

	7
	Op verzoek Inschrijver(s): nadere individuele inlichtingen locatie Sabewa Zeeland te Terneuzen met een gerechtvaardigd economisch belang.
	
Nader in te plannen

	8
	Indienen verduidelijkingsvragen m.b.t. eerste Nota van Inlichtingen (Vragenronde 2) Let op: deze datum is niet opgenomen in TenderNed ivm beperking TenderNed.
	26-06-24

	9
	Streefdatum verzenden tweede (2e) Nota van Inlichtingen.
	03-07-24

	10
	Sluitingsdatum indiening Inschrijvingen Tenderned
	02-08-24, 13.00uur

	11
	Uitnodigingen interviews en verificatie-demo. De uitnodiging volgt na opening en beoordeling kwalitatieve stukken op uitsluitingsgronden en minimale vereisten.
	14-08-24

	
	Extra datum: Interviews en verificatie-demo
	16-08-24

	12
	Interviews en verificatie-demo
	21-08-24

	13
	Streefdatum verzenden voorgenomen gunningsbeslissing
	02-09-24

	14
	Start stand still periode
	03-09-24

	15
	Einde stand still periode
	23-09-24

	16
	Start concretiseringsfase (bewijsmiddelen, concretiseren plan Proof of concept / POC)
	Zo snel als mogelijk na voorgenomen gunning

	17
	Streefdatum definitieve gunning
	week 40, of zoveel eerder als mogelijk

	18
	Contracteren en start overeenkomst
	1-01-2025, of zoveel eerder als mogelijk

	19
	Start implementatie
	1-01-2025, of zoveel eerder als mogelijk



