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Ter voorbereiding op de selectieprocedure van het project Insnijding Emmaviaduct heeft een presentatie plaatsgevonden ter toelichting van het project. Ter verduidelijking is de PowerPointpresentatie bijgevoegd die geraadpleegd kan worden. 

Korte tekstuele toelichting van de PowerPointpresentatie:
De insnijding van het Emmaviaduct is onderdeel van een groter, overkoepelend project om de spoorzone van Groningen aan te passen. Dit deelproject is het eerste onderdeel wat gemeentelijk opgepakt wordt, aangezien de huidige werkzaamheden bij Strukton/NS/Prorail ligt. Op de presentatie is een aantal visualisaties te zien hoe de diverse projecten, o.a. de Parkweg en het nieuwe busstation, eruit zullen komen te zien.  

Er wordt een UAV-gc E&C voorbereid waar een beeldkwaliteitsplan met referentieontwerp is inbegrepen. Belangrijk om mee te nemen is dat er deels wordt gewerkt boven ProRail-terrein (V&L-post), waardoor een erkenningsregeling in de ontwerpfase noodzakelijk is. Daarnaast maakt een aanvraag voor omgevingsvergunning onderdeel uit van het contract.

De belangrijke stakeholders zijn ProRail (i.v.m. werkterrein en raakvlak VL-post), NS-stations, Provincie Groningen (versterking kade Noord-Willemskanaal) en het OV-bureau Groningen Drenthe. In de PowerPoint is de voorlopige planning te zien van de inschrijffase. 

Vraag & antwoord:
Waar bestaat de engineeringsfase uit?
De engineeringsfase bestaat uit het opstellen van een VO tot en met een UO. De opdrachtgever heeft een redelijk gedetailleerd referentieontwerp die opgewerkt moet worden naar een VO. Hiernaast dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. 

Hoe wordt de verhouding gezien tussen prijs/planning/duurzaamheid, wat is leidend?
Verhoudingen zullen ongeveer 70/30 zijn, 70 kwaliteit, maar dit moet nog definitief vastgesteld worden. Er is een taakstellend plafondbedrag, deze is nog niet definitief bepaald. Bij de Raad is een totaal financieel budget aangevraagd. Echter zijn er recentelijk nog een aantal componenten bijgekomen (zoals de damwanden in het Noord-Willemskanaal) die verwerkt dienen te worden in dit budget.

In de procedure van de selectiefase zit nog een inlichting ronde, de vragen c.q. opmerkingen moeten voor 7 mei 2025, 14.00 uur gesteld worden.
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