	ACTIVITEIT  
	DATUM  

	INSCHRIJVINGSFASE  
	09-12-2024  

	Verzenden uitnodiging tot inschrijving  
	09-12-2024  

	Uiterste datum indiening verzoeken om nadere inlichtingen  
	16-12-2024  

	Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase  
	23-12-2024  

	Uiterste datum 2e ronde indiening verzoeken om nadere inlichtingen   
	17-01-2025  

	Publicatie 2e nota van inlichtingen   
	24-01-2025  

	Uiterste datum ontvangst inschrijvingen om 15.00 uur  
	03-02-2025  

	Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen  
	03-02-2025  

	Presentaties
	13-02-2025

	Verzenden voorlopige gunningbeslissing  
	21-02-2025  

	Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn  
	14-03-2025  

	Verzenden definitieve gunningbeslissing  
	17-03-2025  



Concept planning Inschrijvingsfase. 
