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[bookmark: _Toc185342069]INLEIDING

In maart 2022 heeft Kunstwacht alle kunstwerken en monumenten in Middelburg geschouwd en deze gegevens en foto’s elektronisch beschikbaar gesteld. Eind 2023 en begin 2024 heeft Kunstwacht een aanvullende schouwing gedaan zodat het bestand compleet is.

Dit rapport geeft inzicht in de technische toestand van alle kunstwerken en de werkzaamheden die nodig zijn om alle objecten, waar nodig, weer in optimale staat terug te brengen en jaarlijks te onderhouden.

Dit beheerplan mag tevens gezien worden als offerte voor het uitvoeren van alle genoemde werkzaamheden.

Dit rapport is een papieren weergave, maar dient samen gebruikt te worden met de database die alle gegevens bevat. Tenslotte wordt aan de hand van de bevindingen, een voorstel gedaan voor het technisch beheren van de kunstwerken gedurende meerdere jaren.Toelichting versie voor aanbestedingsprocedure


Pagina's en delen van de tekst zijn verwijderd waardoor onder andere de paginanummering niet meer correct is.
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1. [bookmark: _Toc185342070]UITLEG CATEGORIEËN

In de volgende paragrafen volgt uitleg over de categorieën zoals gebruikt in het systeem.

[bookmark: _Toc185342071]Toestand kunstwerk en sokkel
De toestand van het kunstwerk en de sokkel zijn ondergebracht in een aantal categorieën:

Goed
Het kunstwerk of de sokkel verkeren in een goede staat.

Beklad
Het kunstwerk of de sokkel is beklad met bijvoorbeeld graffiti.

Aangetast
Het kunstwerk of de sokkel is aangetast door bijvoorbeeld algen en mos.

Beschadigd
Er zijn delen van het kunstwerk of de sokkel weg, of er zitten bijvoorbeeld krassen op.

Anders
Deze omschrijving wordt gebruikt wanneer het niet in een van de andere categorieën is onder te brengen. Meestal is overleg over de oplossing wenselijk, omdat deze niet eenduidig is.

Onbekend
Iets is niet zichtbaar of ontbreekt waardoor geen beschrijving gegeven kan worden.

Niet meer aanwezig Het object is weg.

Ook wordt er gekeken naar de directe omgeving van het kunstwerk, aangezien deze de aanblik van het geheel mede bepaalt.

[bookmark: _Toc185342072]Toestand omgeving
Bij de toestand van de omgeving worden de volgende categorieën onderscheiden:

Goed
De omgeving is schoon en in goede staat.

Onbekend
Het object is tijdelijk elders opgeslagen, of aan de omgeving worden bijvoorbeeld werkzaamheden uitgevoerd.

Anders
Dit duidt erop dat er iets moet gebeuren aan de omgeving. Er kan bijvoorbeeld veel (zwerf)vuil liggen, het gras van een gazon kan weg zijn, of de plaats van een vuilnisbak die het zicht op het werk ontneemt.

10

[bookmark: _Toc185342073]Te nemen actie
Resultaat van de schouwing is een advies wat er zou moeten gebeuren om het geheel (kunstwerk, sokkel en omgeving) in goede staat te brengen of te houden. De mogelijk te nemen acties die onderscheiden worden zijn:

Schoonmaken
Het geheel hoeft alleen te worden schoongemaakt, waarbij eventueel ook een anti graffiti en anti algen en mos behandeling wordt gegeven.

Klein onderhoud
Er dienen kleine correcties te worden gemaakt, bijvoorbeeld voegwerk herstellen, het aanbrengen van schroeven die weg zijn of het verwijderen van krassen. Altijd wordt het geheel na werkzaamheden schoongemaakt.

Groot onderhoud
Er zullen meer ingrijpende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, of er dienen bijvoorbeeld delen te worden vervangen of aangevuld. Vaak zijn deze werkzaamheden niet binnen een dag, of soms zelfs niet ter plaatse uit te voeren.

Restauratie
Kunstwerken die in deze groep vallen moeten worden gerestaureerd, wat er op duidt dat er dingen ontbreken, of onherstelbaar zijn beschadigd. Vaak is overleg met de kunstenaar nodig om tot een goede oplossing te komen.

Anders/overleg
Er is eerst overleg nodig met de gemeente dan wel de kunstenaar of erven.

Geen
Het geheel verkeert in goede staat, of de gemeente heeft geen onderhoudsplicht.

Opgeslagen
Het kunstwerk is tijdelijk opgeslagen.

2. [bookmark: _Toc185342074]ADVIES EN KOSTEN PER KUNSTWERK

Om een overzicht te krijgen wat er met het bestand aan kunst van de gemeente Middelburg moet gebeuren om het in goede staat te krijgen en te houden, wordt per kunstwerk aangegeven wat er eenmalig zou moeten gebeuren indien het werk niet in optimale staat is en wat voor onderhoud er jaarlijks en in sommige gevallen periodiek nodig is.

[bookmark: _Toc185342075]Schoonmaken
Er zijn 52 kunstwerken die geheel schoongemaakt moeten worden en worden behandeld met een anti algen en mos en/of anti graffiti was. Dit steeds met de technieken en materialen die geëigend zijn voor het specifieke materiaal. Kosten voor schoonmaken en beschermen per object. Hierin is meegenomen dat voor sommige werken meer kosten worden gemaakt, zoals het gebruik van een hoogwerker, boot of ponton en andere werken makkelijker te onderhouden zijn.
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[bookmark: _Toc185342076]Klein onderhoud
Aan de volgende 8 kunstwerken dient klein onderhoud gepleegd te worden. Klein onderhoud houdt in dat er behalve reinigen en beschermen, er nog aanvullende werkzaamheden nodig zijn om het werk weer in optimale staat te krijgen. Kosten hiervan bedragen per object.
[image: ]




[bookmark: _Toc185342077]Groot onderhoud
De volgende 47 kunstwerken vallen in de categorie groot onderhoud. Kosten en beschrijving van het groot onderhoud voor deze objecten worden per kunstwerk weergegeven. Bij al deze werkzaamheden zal Kunstwacht eerst contact opnemen met de kunstenaar of erven.
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[bookmark: _Toc185342078]Geen speciaal onderhoud
Aan de volgende 5 kunstwerken is geen speciaal onderhoud nodig.
[image: ]
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[bookmark: _Toc185342079]Herdenkingen/ anders/overleg
Opdrachtnemer is verplicht om voorafgaand aan de onderstaande herdenkingen in de gemeente Middelburg een grondige schoonmaakronde uit te voeren voor de oorlogsmonumenten, zoals vermeld in het programma van eisen, waarbij alle vervuiling zorgvuldig wordt verwijderd en dient te geschieden conform de richtdatum, vastgesteld door Opdrachtgever;

	Termijn: Jaarlijks
	Monument Sloedam 

	Naam
	Datum
	Locatie

	[image: ]
	52nd Lowland Division monument’
	Laatste zaterdag van oktober 
	Langeweg 59/ Sloedam

	[image: ]
	Monument ter ere van The Black Watch R.H.R. of Canada’
	Laatste zaterdag van oktober
	Langeweg 59/ Sloedam

	[image: ]
	Franse monument
	Laatste zaterdag van oktober. 
	Langeweg 59/ Sloedam

	
	Monument Balans

	[image: ]
	Zeeuws Slavernijmonument
	Elk jaar op 1 juli
	Balans





	Termijn: om de 5 jaar
	Bevrijding Middelburg

	Naam
	Datum
	Locatie

	[image: ]
	Plaquette bevrijding Middelburg
	6 november om de 5 jaar. Volgende herdenking is in 2029
	Tussen Dam 6 en 8





Over het volgende kunstwerk moet eerst overlegd worden wat hiermee te doen.
[image: ]




De volgende kunstwerken  moeten mogelijk in de toekomst worden meegenomen in de reguliere schoonmaakronde zoals bepaald in hoofdstuk 2.1 in dit beheerplan. Of, en wanneer dit nodig is wordt nader bepaald en wordt tijdig gecommuniceerd met de opdrachtnemer.  

	Termijn: Nader te bepalen
	

	Naam
	Datum
	Locatie

	  [image: ]
	Wind Mobile
	Nader te bepalen
	Nader te bepalen

	
[image: ]
	De Molen
	Nader te bepalen
	Nader te bepalen
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	Drie sporters
	Nader te bepalen
	Nader te bepalen




3. [bookmark: _Toc185342080]BEHEERPLAN MEERDERE JAREN

De ervaring met de omgang met kunstwerken in verschillende gemeenten de afgelopen jaren, leert dat kunstwerken die er goed en schoon uitzien, minder vandalisme aantrekken dan smerige, al deels kapotte objecten. Tevens betekent jaarlijks onderhoud een fraaiere openbare ruimte en scheelt het in de kosten, aangezien reparaties op termijn veel duurder zijn dan ieder jaar goed onderhouden.

Voor veel materialen zoals hout en bijvoorbeeld verschillende steensoorten geldt ook dat regelmatig klein onderhoud de levensduur verlengt en groot onderhoud op enig punt in de tijd overbodig maakt.

In het algemeen geldt dat regelmatig jaarlijks onderhoud en inspectie veel problemen voorkomt en ook goedkoper is dan om pas te reageren als er echt iets mis is.

De kosten voor het reguliere onderhoud, schoonmaken/beschermen en klein onderhoud, gelden als het achterstallig onderhoud is ingelopen.

Regulier onderhoud voor meerdere jaren.

De volgende activiteiten maken deel uit van het regulier onderhoud:

· eenmaal per jaar wordt de toestand van alle kunstwerken in kaart gebracht en bijgewerkt in de database
· ieder kunstwerk wordt schoongemaakt (oorlogs- en herdenkingsmonumenten voor 4 mei)
· indien nodig wordt ieder kunstwerk behandeld met een beschermende laag
· klein onderhoud wordt direct uitgevoerd
· er wordt een advies gegeven, inclusief kostenraming, voor kunstwerken die dat jaar iets extra’s nodig hebben, in overleg met de gemeente
· Kunstwacht kan direct actie ondernemen in het geval van calamiteiten (24/7)
· Kunstwacht zal samen met de gemeente publiciteit aan de activiteiten proberen te geven
· Kunstwacht zal de gemeente indien gewenst van advies voorzien op vele gebieden rondom kunst, bijvoorbeeld advies bij nieuwe kunstwerken.
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Schoonmaken Code Naam

4 Zonder titel - Lange Delft

9 Anatomisch Theater

10 Socle

18 Gebogen viouwenfiguur

19 Zonder tite! - Bolwerk

0241

De Explosie - Balans

De Explosie - Sint

024-11  Pieterstraat

De Explosie - Rotterdamse

024-12  Kaai

02413 De Explosie - Dwarskaai

De Explosie -
Hagepreekgang

De Explosie - Stadhuisstraat

Kunstenaar

Nico (Nicolaas
Amoldus) van den
Boezem (1935 -
2017)

Willem Buijs

Willem Buijs

Peter de Jong (1920
- 1990)

Peter de Jong (1920

- 19%0)

Ko de Jonge

Ko de Jonge

Ko de Jonge

Ko de Jonge

Ko de Jonge

Ko de Jonge

Wijk

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Toponiem

Lange Delt 8

Rouaansekaai, Kuiperspoort Hagepreekgang

Park ToorenMiedt, Niet ver van entree

Amelaan/Keetenstraat

Seisbolwerk 18, Op grasweldje

Seisbolwerk, Klein Viaanderen 378

Stadhuisstraat 4, Sint Sebastiaanstraat

Balans 2, Abdijplein

Sint Pieterstraat, entree Hof van Sint Pieter

Rotterdamse Kaai 35, Beatrixbrug

Dwarskaai, Beatrixbrug

Hagepreekgang, ingang Muziek School

Schouwingsadvies

Zowel kunstwerk als sokkel zijn beklad en er zitten
en beschemen.

resten van stickers etc op. Advies: Reinigen

Het geheel likt iets van zijn plaats verschoven. Vooralsnog geen direct probleem. Er zit een
beschadiging op de tafel. Het geheel is aangetast door algen en mossen. Advies: Nu niets aan de
verschuiving doen, maar dit wel monitoren. Beschadiging laten voor wat deze is, tenzij de wens er
is om deze toch te herstellen. Geheel reinigen en beschermen. Tekst leesbaar maken door
reiniging. Verzoek aan groendienst gemeente om wat grond aan te vullen en in te zaaien.

Reinigen en beschemmen.

Het geheel is aangetast door algen en mossen. Advies: Reinigen en beschemmen. Het bordje

netjes maken.

Het geheel is aangetast door algen en mossen. Kleine beschadiging aan de sokkel. Advies:

Reinigen en beschemen. Sokkel voor nu zo laten.

Het geheel is aangetast door algen en mossen. Advies: Reinigen en beschemen.

Het geheel is aangetast door algen en mos. Advies:

Het geheel is aangetast door algen en mos. Advies:

Het geheel is aangetast door algen en mos. Advies:

Het geheel is aangetast door algen en mos. Advies:

Het geheel is aangetast door algen en mos. Advies:

: Reinigen en beschermen.

: Reinigen en beschermen.

: Reinigen en beschermen.

: Reinigen en beschermen.

: Reinigen en beschermen.




image3.png
De Explosie - Lange Delft

De Explosie - Pottenmarkt

De Explosie - Markt

De Explosie - Zusterstraat

De Explosie - Walplein

De Explosie - Bachtensteene

De Explosie - Groenmarkt

De Explosie - Onder den

Toren

De Explosie - Koorkerkhof

Zondertitel - Prinses
26 Marikeplein

Zonder titel - Lutherse

28 Kerklaan

30 M20

38 Kussend meisje Sofie

43 De Ontknopping

Ko de Jonge

Ko de Jonge

Ko de Jonge

Ko de Jonge

Ko de Jonge

Ko de Jonge

Ko de Jonge

Ko de Jonge

Bob Klaassen

Theo Maassen

Theo Maassen

Sjer Jacobs

Atelier van Lieshout

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Lange Deit 50

Pottenmarkt, Plein 1940 en Markt

Markt, Zusterlein

Zusterstraat 25, Pleintje

Walplein, Nieuwe Wal

Bachtensteene, Lombardstraat

Groenmarkt, Korte Burg

Onder den Toren, ingang Koorkerk

Koorkerkhof 20, Abdijplein

Prinses Marikeplein 21

Lutherse Kerklaan, Zuidsingel

Nederstraat, Veerse Bolwerk

Vismarkt, Tegen muur

Zacharias Jansenstraat, Prins Mauritsstraat

Het geheel is aangetast door algen en mossen. Advies: Reinigen en beschemen

Het geheel is aangetast door algen en mossen. Advies: Reinigen en beschemen

Het geheel is aangetast door algen en mossen. Advies: Reinigen en beschemmen.

Het geheel is aangetast door algen en mossen. Advies: Reinigen en beschemen

Het geheel is aangetast door algen en mos. Advies: Reinigen en beschermen.

Het geheel is aangetast door algen en mossen. Advies: Reinigen en beschemen

Het geheel is aangetast door algen en mos. Advies: Reinigen en beschermen.

Het geheel is aangetast door algen en mos. Advies: Reinigen en beschermen.

Het geheel is aangetast door algen en mos. Advies: Reinigen en beschermen.

Het geheel is aangetast door algen en mossen. Advies: Reinigen en beschemen

Het geheel is sterk aangetast door algen en mos. Advies: Reinigen en beschemen.

De sokkel heett diverse beschadigingen en verkleuringen. Het brons is wil. Advies: Geheel
reinigen en beschermen. Ofwel de sokkel accepteren zoals deze nu is, ofwel een nieuwe sokkel
maken.

Het geheel verkeert in goede conditie. Advies Reinigen en beschermen.

Het geheel is net geschilderd. Advies: Vanaf 2023 reinigen en beschemmen.
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46 Stadspomp (Abdijplein) Onbekend Middelburg

47 Oorlogsplaquette

Middelburg

48 Plattegrond Kathedraal van ReMarinus Lambertus (Middelburg

49 De Vlissingse Fles Onbekend Middelburg

51 Poort Zeeuws Archief (rechts) Nico (Nicolaas Amolc Middelburg

52 Poort Zeeuws Archief (inks) Nico (Nicolaas Amolc Middeiburg

54 Steen van woetstuk oude kraan Middelburg
58 Beeld tuin Provinciale Staten Middelburg
61 Scheepsjoumaal / Jacob Rog(Lydia Schouten  Middelburg
62 Kunstwerk in tuin Zeeuws Archief Middelburg

64 Halve schif in een uitsparing Nico (Nicolaas Amolc Middelburg

67 Cortenstalen Buffalo Middelburg
68 8 stoelen Middelburg
70 God van de Handel Middelburg
71 Plaquette Johannes Goedaert Middelburg

72 Pro Memorie Hedi (Hedwig Gerda (Middelburg

Abdijplein

Abdiplein

Abdijplein

Abdijplein

Bogardstraat

Bogardstraat

Damplein, Parkje

Korte Giststraat

Hofplein, Buitenmuur

Hofplein 16, In tuin Zeeuws Archief

Kousteensedik, Voor ingang bibliotheek

Koudekerkseweg 127

Lange Geere

Lange Delf, Gevel steeg naar Nieuwe Burg

Molenwater 137, Tegen bunker in park

Molenwater 47, In de binnentuin

De pomp staat in de binnentuin (Pandhof) en is aangetast door algen en mossen. Advies:
Reinigen en beschemen.

De plaquettes zin goed, van een plaquette is de tekst minder goed leesbaar. Advies: Reinigen en
beschemen, hierdoor zal de tekst ook weer opgehaald worden

Het kunstwerk is goed, slechts aangetast door algen en mossen. Advies: Eenmalig reinigen en
beschemen

Erzijn beschadigingen zichtbaar en oude restauraties zijn lelijk uitgevoerd. De fles is vuil. Advies
Alleen reinigen en beschemen

Erzijn roestplekken op het staal zichtbaar. De poort is wil. Advies: Nu nog niet nodig om de
poorten te schuren en opnieuw te lakken. Reinigen

Erzijn roestplekken op het staal zichtbaar. De poort is wil. Advies: Nu nog niet nodig om de
poorten te schuren en opnieuw te lakken. Reinigen

De steen is wlledig groen uitgeslagen door algen en mossen. Advies: Reinigen en beschemmen.

Erstaan 2 beelden, het lijkt om het bronzen beeld te gaan. Dit beeld is goed. Advies: Reinigen en
beschemen

Erzin vele kleine beschadigingen zichtbaar. Vooral aan de bovenzide is zoutuitbloei zichtbaar.
Advies: Aan de kleine beschadigingen is niet zoveel te doen en zijn ook niet storend. Muur wel
reinigen en beschemen.

Erstaan 3 objecten in de tuin. Deze zijn aangetast door agen en mossen. Advies: Reinigen en
beschemen

Erzit grafiti op en er zijn sticker resten zichtbaar. Advies: Reinigen en beschemen.

Het geheel is aangetast door algen en mossen. Advies: Reinigen en beschemen

Er groeit onkruid onder de stoelen dat niet weg wordt gehaald. De lak van het staal is op plekken
slecht en er is roest zichtbaar. Lak van het hout is ook her en der slecht. Advies: Voor nu reinigen
en beschemen en het onkruid onder de stoelen verwijderen. Op temnijn pas schuren en lakken
Stoelen ljken gewoon industrieel

Het kunstwerk verkeert in goede staat en is slechts aangetast door algen en mossen. Advies
Reinigen en beschermen.

Erzit grafiti op het cortenstaal. Advies: Reinigen en beschemen

Het beeld vertoont lekstrepen en sporen van uitwerpselen van vogels die ook doorlopen over de
sokkel. Advies: Reinigen en beschemen.
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Het beeld vertoont sterke lekstrepen die ook dooriopen over de sokkel. Advies: Reinigen en
73 Op hond likend beeldje Nic (Nicolaas) Jonk (Middeiburg Molenwater 47, In de binnentuin beschemen

74 Jan Morks August Falise Middelburg Molenwater 10 Beeld en sokkel verkeren in prima conditie. Advies: Reinigen en beschemen.

Het kunstwerk is zeker aan de bovenzijde, aangetast door algen en mossen. Advies: Reinigen en

78 In de Cluys Nel (Petronella Hélén Middelburg Markt 7, Boven entree beschemen
83 Kunstwerk aan de muur van het dorpshuis Nieuw- en Sint-Jo Oude Riksweg, Zigevel Het kunstwerk is slechts wat wil, verder goed. Advies: Reinigen en beschemen

88 Taurus Elsa Westland Middelburg Parelplein et kunstwerk verkeert in goede staat en is slechts wat vuil. Advies: Reinigen en beschemen.
93 Monument ter ere van The Black Watch RH.R. of CAmemuiden  Langeweg 59 Het monument is aangetast door algen en mossen. Advies: Reinigen en beschemmen.

De stenen zijn aangetast door algen en mossen. Het borde ziet er slecht uit maar is nog wel
leesbaar. Advies: Stenen eenmalig reinigen. Bordje in deze uitvoering bl slecht. Zo houden of
95 The Exhortation Amemuiden  Langeweg 59 andere oplossing?

Vooral van de rechterplaat laat de kleuring los. Vooral de linkerzijde is aangetast door agen en
mossen. Advies: Platen voor dit moment nog zo laten, als het storend wordt kleuring opnieuw
96 De Slag om de Schelde Amemuiden  Langeweg 59 doen. Geheel reinigen en beschemen.

Het kunstwerk is aangetast door algen en mossen en er is wat vieigroest zichtbaar. Advies:
100 Papais Deur Cemal Demir Middelburg Westelijke Oude Havendik 3 Reinigen en beschemmen.

101 Zuil met gedenksteen en namen van Zeeuwse Jodet Middelburg Seisplein 17 Het geheel is zeer sterk aangetast door algen en mossen. Advies: Reinigen en beschermen.

103 Bewrijdingsmonument Middelb Ludwig Oswald Wen« Middelburg Groenmarkt Op het beeld en op de sokkel zijn lekstrepen zichtbaar. Advies: Geheel reinigen en beschemmen.
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Klein onderhoud Code

Naam

1 Podio del Mondo per I'Arte

13 Gestolde Herinnering

6 Drie schoolkinderen op
muurtje

17 Drie Begijnen

23 Stadstimmerman

32 Zonder titel - Korte Delft

35 Kloek

40 Quintet

Kunstenaar

Marinus Lambertus
(van den) Boezem
(1934 -)

Sigurdur
Gudmundsson

Peter de Jong (1920 -
1990)

Peter de Jong (1920 -
1990)

Peter de Jong (1920 -

1990)

Theo Maassen

Elsa Westland

Maze de Boer

Wijk

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Toponiem

Damplein, Graanbeurs

Groenmarkt, Nieuwe Burg

Nederstraat, Veerse Bolwerk

De Stoppelaarstuin, Op het
pleintje

Stadsschuur, Vlissingsestraat

Korte Delft, Reigerstraat

Blauwe Dijk, Het Groene
Woud

Mozartweg, Bij rotonde
Schietbaan

Schouwingsadvies

Alle onderdelen zijn in goede staat. Advies: Alles
reinigen en beschermen.

Het voegwerk ontbreekt deels. het geheel is wuil. Advies:
Voegen nalopen en geheel reinigen en beschermen. De
diverse krassen vooralsnog laten voor wat het nu is.

Het geheel is aangetast door algen en mos. Het
voegwerk van de bakstenen is slecht. Advies: Voegwerk
nalopen. Reinigen en beschemmen.

Het geheel is aangetast door algen en mos. De sokkel is
beklad met witte verf. Er is 1 steentje kapot. Advies:
Grondig reinigen en beschemmen. Het kapotte steentje zo
laten en evt verval monitoren.

Het geheel is aangetast door algen en mossen. Het
voegwerk tussen beeld en sokkel en van de sokkel is
deels slecht. Advies: Geheel reinigen en beschermen en
voegwerk nalopen.

Aan de bovenzijde van de sokkel is de wapening
zichtbaar, tevens lelijke restauraties zichtbaar. Het
geheel is wuil. Winkeliers zetten hun reclame tegen het
kunstwerk. Advies: Sokkel aanhelen en zoveel mogelijk
op kleur brengen. Geheel reinigen en beschermen.

Het geheel is aangetast door algen en mossen. Er zitten
scheuren in de sokkel, er groeit gras tussen het
voegwerk en het voegwerk is slecht. Advies: Geheel
reinigen. Voegwerk helemaal nalopen en scheuren
dichten.

Het geheel verkeert in goede conditie. Aan de onderzijde
resten van sticker en wat wuil. Advies: Reinigen en
beschermen.
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Groot onderhoud Code

Naam

28

3 Herberdsland 72

5 Obelisk 2

Zonder titel -
6 Kruitmolenlaan

8 Arctica

11 Column of Meditation

Kunstenaar Wijk

Nico (Nicolaas Arnoldus)

van den Boezem (1935 - Middelburg
2017)

Nico (Nicolaas Aroldus)

van den Boezem (1935 - Middelburg
2017)

Nico (Nicolaas Armoldus)

van den Boezem (1935 - Middelburg
2017)

Nico (Nicolaas Arnoldus)

van den Boezem (1935 -

2017) Middelburg
Willem Buijs Sint Laurens
Willem Buijs Middelburg

Toponiem

Kruitmolenlaan 127

Herberdsland 72, Zijgevel

Statenlaan 46, Tegenover
op het grasveld

Kruitmolenlaan 60, Voor
Calvijn College

Noordweg 495, In
perk/halfin heuveltje

Segeersingel, In
grasveldje

Schouwingsadvies

rvs en graniet schoonmaken; één blok graniet is gescheurd door de verlijming;
rvs polijsten en granietblok met flexibel materiaal inwllen.

Houten delen schilderen, trespa schilderen, delen aanwullen

Sokkel schoonmaken; rvs schoon, polijsten en deel herstellen

Schoonmaken; rvs polijsten; sokkel hoeken aanhelen.

Het paard maakt geen onderdeel uit van het geheel. Artica hoort niet

ingegraven te liggen in de speelberg, tevens dient het met een markering naar
het noorden gericht te worden. Advies: Met hulp van een wagen met kraan op
de juiste plaats en in de juiste richting herplaatsen. Reinigen en beschermen.

Schoonmaken; kunstwerk-sokkel rechtzetten; enkele letters restaureren.
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12 Conics of Appolonius

14 Opviiegende Vogels

Zonder titel -
15 Roozenburglaan

Zonder titel - Laan der
20 Verenigde Naties

Zonder titel -

21 Vromoldsland

22 Zttend meisje

25 Fontein - Markt

Willem Buijs

Peter de Jong (1920 -
1990)

Peter de Jong (1920 -
1990)

Martin Simmers

Peter de Jong (1920 -
1990)

Peter de Jong (1920 -
1990)

llya losifovich Kabakov
(1933 - ) / Emilia
Kabakov (1945 - )

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Park Toorenviiedt, Rond
het grote grasveld

Meanderhofstraat, Einde
straat in het water

Roozenburglaan,
Wijdaudwarsstraat

Laan der Verenigde
Naties, Walcherseweg

Vromoldsland 37

Nieuwe Oostersestraat,

Molenwater

Markt, Ingang Vleeshal

Schoonmaken; delen herstellen-aanhelen; gras steken rondom; maaischade
slijpen.

schoonmaken; ponton steiger; rvs polijsten; klein voegen

Schoonmaken; marmer polijsten

Schoonmaken; roest verwijderen en beton aanhelen.

Schoonmaken; sokkel herstellen en kleuren.

Het geheel is aangetast door algen en mos. Het voegwerk van de sokkel is
slecht en er ontbreekt een hoeksteen. Advies: Voegwerk volledig nalopen,
hoeksteen bijmaken en plaatsen. Geheel reinigen en beschermen.

Het geheel is wuil. van 1 van de stoelen, de rechter vanaf de Markt gezien, is
het spuitmondje deels afgebroken waardoor de waterstraal niet meer zo loopt
als bedoeld. Advies: In ieder geval het geheel reinigen en beschermen.
Technische gegevens opwragen en oplossing voor spuiter bepalen. Die kosten
P.M.
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27 Paard

29 Cocon

Zonder titel -
31 Binnengracht

Zonder titel -
33 Langevielebinnenbrug

34 Vrouw in ligstoel

36 Zonder titel - Europalaan

Van in de handen naar

37 kijken en denken

Zeeuws
39 Slavernijmonument

You Mean So Much to

41 Me

Theo Maassen

Theo Maassen

Theo Maassen

L. Messer-Heybroek

Guido Metsers

Peter de Jong (1920 -

1990)

Anne-Marie van Sprang

Hedi (Hedwig Gerda
Cornelis Josephien)
Bogaerts (1956 - 2006)

Hendrik-Jan Hunneman

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Lammersteeg 11

Berkenlaan 9, In gras bij
vijver

Binnengracht, vanaf brug
Koestraat

Langevielebinnenbrug

Lange Delft, Segeerstraat

Laan der Verenigde

Naties, Europalaan

Loskade, Touwbaan

Balans, Bij fontein

Grote Sternstraat 84,
Langs wetpad

Het voegwerk van de sokkel is zeer slecht. Het brons is wil en het geheel is
aangetast door algen en mos. Advies: Sokkel volledig opnieuw voegen. Geheel
reinigen en beschermen.

brons schoonmaken en bescherming aanbrengen; sokkel schilderen

Het kunstwerk is sterk aangetast door algen en mossen. De laklaag van de
sokkel is in erg slechte staat, zeker ook op de waterlijn. Advies: Ofwel pontons
met steiger, ofwel speciale hoogwerker. Geheel reinigen, sokkel schuren, roest
aanpakken en geheel worzien van nieuw laksysteem. Let op lastige
bereikbaarheid.

Beide werken zijn aangetast door algen en mossen. Er zitten resten van verf op
de sokkel van een beeld. De wapening roest en drukt delen van een beeld
kapot. Op dat beeld zitten ook eerdere restauraties die lelijk afsteken. Advies:
Roestende wapening aanpakken, eerdere restauraties uithalen en op kleur
brengen. Geheel aanhelen op kleur. Geheel reinigen en beschermen.

De laklaag van de stoelen is in slechte staat. Het brons is wiil. In de stoel met
de bronzen wouw zit speling. Advies: Staal schuren en lakken. Stoel met
wrouw opnieuw fixeren. Geheel reinigen en beschermen.

Er zijn diverse beschadigingen en een scheur. De hand ontbreekt deels. het
geheel is aangetast door algen en mossen. Advies: Restauratie hand en
beschadigingen, scheur verlijmen. Geheel reinigen en beschermen.

De beelden zijn wat wil. Het straatwerk van de rotonde ziet er slordig uit en er
groeit gras tussen. Advies: Reinigen en beschermen. Verzoek aan gemeente
om naar de bestrating te kijken.

Er ligt van alles in de vijver. De diverse onderdelen zijn aangetast door algen en
mossen. Er groeit gras in het voegwerk. De randen van de fontein wijken iets.
Advies: Fonteinbak leeg halen. Randen kitten. Gehelee reinigen en
beschermen.

Er ontbreken veel RVS bouten van het middendeel. Er zit graffiti op de Vionder.
De stalen bouten aan de zijkanten vervangen door RVS exemplaren en alles
aandraaien. 1 plank rondom de paal vervangen. De lantaarnpaal schuren en
lakken. Geheel reinigen en beschermen.
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50 De Visleurster

53 Koningin Emma

55 de Kies

57 Kubussen

59 Willem Il van Holland

60 Stadspomp (Helm)

65 De Ringrijder

66 Krukas

Gerard Brouwer Arnemuiden

Henk (Hendricus Johanne: Middelburg

Middelburg

John (Johannes) Grosman Middelburg

Oswald Wenckebach (18¢ Middelburg

Jan de Munck Middelburg

Gerard Brouwer Middelburg

T. Lindema / A. Minderhot Middelburg

69 Zuil van gekleurde tegeltjes (Laan der Verenigde Nati Middelburg

Er zit een grote scheur in 1 plaat van de sokkel. Aan andere hoeken kleine
Markt beschadigingen. Er zijn resten van een sticker zichtbaar. Advies: Grote scheur
herstellen. Geheel reinigen en beschermen.

Het geheel is sterk aangetast door algen en mossen. Het voegwerk is in
Damplein slechte staat. Advies: Geheel reinigen en beschermen en al het voegwerk
nalopen.

Het voegwerk is slecht. De verflaag van de sokkel is zeer slecht. Het geheel is
wil. Advies: Geheel reinigen, sokkel schuren en lakken. Het voegwerk van het
Elzenlaan, Schoolplein kunstwerk nalopen en herstellen.

De lak bladdert overal van het staal. Zowel van het binnenste als het buitenste
Generaal Eisenhowerlaan Zdeel. Advies: Geheel schuren en opnieuw lakken.

Eerdere restauraties zijn erg lelijk uitgevoerd. Het geheel is heel erg vies.
Gistpoort, Boven de poort Advies: In ieder geval het geheel reinigen en beschermen.

Er zijn veel kleine beschadigingen zichtbaar. Het voegwerk is slecht. Het

geheel is zeer sterk aangetast door algen en mossen. Advies: We adviseren

om niet de gehele pomp te restaureren, maar alleen het voegwerk te vervangen
Helm en evt losse delen te restaureren. Geheel reinigen en beschermen.

Er is een wat grotere beschadiging aan de sokkel en woral aan een zijde is de
kleuring van de tekst slecht. Advies: Sokkel aanhelen, letters wit inkleuren en
Koorkerkstraat geheel reinigen en beschermen.

Het beeld is aangetast door algen en mossen. De stenen van de sokkel zijn
beschadigd en het voegwerk is slecht. Advies: Geheel reinigen, kapotte stenen
Kruisweg 2 van de sokkel vervangen en het voegwerk nalopen, roest behandelen.

De tegels zijn in goede staat. De zuil is aangetast door algen en mossen. De
schildering van de sokkel en onderzijde zuil zijn in zeer slechte staat. Er zit
een buis met een lamp(?) bevestigd aan het kunstwerk. Advies: Geheel
reinigen en beschermen. Onderzijde zuil (geel) en sokkel (rood) volledig

Laan der Verenigde Naties opnieuw schilderen. Wat doet de lamp tegen het kunstwerk?
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Er is roest zichtbaar. er zit graffiti op het werk. Het hout onder de schijf is
slecht. De laklaag is in slechte staat. Advies: Geheel schuren, oxide
77 Kunstwerk met doorkijk en kompas Middelburg Maisbaai 1 aanpakken en lakken in originele kleuren. Hout onder de schijf behandelen.

Het kunstwerk is wil. Voor onderhoud is er een grote hoogwerker nodig.

Advies: De kosten om alleen het beeld schoon te maken vanwege de

hoogwerker zijn hoog. Wellicht mee laten lopen als er meer onderhoud aan de
79 Koningin Wilhelmina met Pierre (Petrus Josephus FMiddelburg Markt 1, Top gevel Vleeshz gevel gedaan wordt, zoals de loodgieter.

Het werk is in het verleden erg lelijk gerestaureerd. Tevens heetft er
waarschijnlijk een bordje op gezeten, waarvan de schroeven en pluggen nog uit
de steen steken. De stenen zitten wl graffiti en het geheel is sterk aangetast
door algen en mossen. Advies: Pluggen en schroeven verwijderen en gaten

80 Molenstenen op ronde sokkel Middelburg Noordbolwerk 37, Bij het w netjes dichten. Geheel reinigen en beschermen.

Het geheel is zeer sterk aangetast door algen en mossen. Het hekje staat
deels scheef. Het voegwerk is slecht, er zit een scheur in de sokkel. De letters
van de 4 platen zijn vervaagd. Advies: geheel reinigen. Voegwerk vervangen.
Scheur dichten en retoucheren. Hekje recht zetten. Letters van de 4 platen

81 Oorlogsmonument Nieuw- Philip/Flip ten Klooster (1¢ Nieuw- en Sint-Joo: Oude Dijk, Op begraafplaal opnieuw wit inkleuren.

De tegels zijn in goede staat. De zuil is aangetast door algen en mossen. De

schildering van de sokkel en onderzijde zuil zijn in zeer slechte staat. Advies:

Geheel reinigen en beschermen. Onderzijde zuil (geel) en sokkel (rood) volledig
84 Zuil van gekleurde tegeltjes (Olmenlaan) Middelburg Olmenhof 6 opnieuw schilderen.

het voegwerk van de sokkel is slecht en er is een steen afgebroken. Het geheel
is wil. Advies: Voegwerk sokkel nalopen, steen vervangen. Geheel reinigen en
85 Vrouw in de wind Herman Bisschop Middelburg Poelendaelsingel 10, Voor beschermen. R
restauraties zijn even geslaagd uitgewoerd en de naald vertoont vele
beschadigingen, logisch gezien de leettijd. Het voegwerk is slecht en eris veel
zoutuitbloei zichtbaar. Het geheel is verder sterk aangetast door algen en
mossen. Het bladgoud van de bol bovenop is in slechte staat. Advies: Overleg
86 Gedenknaald Middelburg Rouaansekaai 127 over de wensen qua restauratie. In ieder geval de gehele zuil reinigen (stomen).

het geheel is sterk aangetast door algen en mossen. Het talud ligt niet netjes.
87 Steenplastiek wit Middelburg Roozenburglaan 200, Buite Advies: Geheel reinigen en beschermen. Keitjes netjes leggen.

Het kunstwerk is in goede staat en slechts wat wil. De tekst van het bordje is
89 Milestones Thomas Schénauer Middelburg Seissingel, Seisbolwerk  slecht leesbaar. Advies: Reinigen en beschermen. Letters bordje inkleuren.
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90 Inundatiemonument Middelburg

91 Zuil Stadsschuur

92 52nd Lowland Division monument

94 Franse monument

98 Trog met varkens

99 Stadspomp Vismarkt

102 Gedenkplaat / erehof

Middelburg

Middelburg

Arnemuiden

Arnemuiden

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Seissingel 12

De laklaag van het gehele werk is in slechte staat. Advies: Geheel schuren en
lakken. Let op: staat aan de slootkant van een particuliere woning.

Het geheel is sterk aangetast door algen en mossen. De teksten zijn minder
goed leesbaar. Advies: Geheel reinigen en beschermen. Hoogwerker of delen

Stadsschuur, Naast de slu steiger. Hierdoor zullen de teksten ook weer beter leesbaar worden.

Langeweg 59

Langeweg 59

Varkensmarkt

Vismarkt

Er zijn diverse beschadigingen aan het hardsteen en het geheel is aangetast
door algen en mossen. Advies: Beschadigingen herstellen en geheel reinigen
en beschermen.

Het geheel is aangetast door algen en mossen, groeit tot in het voegwerk.
Voegwerk is hierdoor slecht. Er zijn 2 stenen kapot. Advies: Geheel reinigen,
voegwerk helemaal nalopen. Stenen vervangen. Grit aanharken, het worteldoek
is zichtbaar.

Het voegwerk is slecht en er zijn bakstenen kapot. Er staat waarschijnlijk bijna
jaarrond een terras overheen gestald. Advies: In principe stenen vervangen en
voegwerk nalopen. Heetft dit zin als het terras er toch weer overheen gezet
wordt? In ieder geval reinigen en beschermen.

Er zijn zeer veel beschadigingen zichtbaar. Het voegwerk laat los en er komen
delen los. Dit mede door de groei van algen en mossen. Advies: In ieder geval
de scheuren en de los zittende delen restaureren. Niet alle beschadigingen
restaureren. Geheel reinigen en beschermen.

Het voegwerk aan de zijkanten van het staande deel is slecht. Het geheel is
sterk aangetast door algen en mossen. Advies: Voegwerk netjes maken en

Westelijke Oude Havendijk alles reinigen en beschermen.
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Naam Kunstenaar Wijk

63 Tekst in mensvorm Peter Slager Middelburg

75 Banken (Dokhavenpad)  Nico (Nicolaas Amoldus) Middelburg

76 Banken (Loskade) Nico (Nicolaas Amoldus) Middelburg

82 Werk stadsdichter Nieuwepoortstraat Middelburg

97 Werk stadsdichter Tympaanplein Middelburg

Toponiem

Kanaalweg, Ruiten
pauzehuisje chauffeurs

Dokhavenpad

Loskade

Nieuwepoortstraat 14,
Bowen entree

Markt

Schouwingsadvies

De bestickering op de ruiten van het pauzehuisje is in goede staat. Advies:
Geen bijzonder onderhoud noodz akelijk.

Dit lijken niet meer de originele mogelijk kunstzinnige banken te zijn, maar
fabrieksmatige exemplaren. De banken zijn bekrast. Advies: Geen
specialistisch onderhoud.

Dit lijken niet meer de originele mogelijk kunstzinnige banken te zijn, maar
fabrieksmatige exemplaren. De banken zijn in goede staat. Advies: Geen
specialistisch onderhoud.

Het lijkt niet om het werk boven de entree van nr 14 te gaan, maar om het werk
van de stadsdichter tegen de muur Vakbij de poort naar de Korendijk. Dit werk
verkeert in goede staat. Advies: Geen bijzonder onderhoud noodzakelijk.

het geheel verkeert in goede staat. het werk is ook zo goed als onbereikbaar.
Advies: Geen bijzonder onderhoud noodzakelijk.
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Anders/overleg  Code Naam Kunstenaar Wijk Toponiem Schouwingsadvies

- Nico (Nicolaas Amoldus) Gerbrandylaan 4. Oy Al het hout is rot. Op temijn wordt het werk gevaariijk. Advies: Restauratie zou
56 Veeg teken van den Boezem (1935- Middelburg Y e het maken van een compleet niet werk betekenen. Laten staan is geen optie.
2017) grasveld Zorgstroom Owerleg
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