Bijlage VII: Procedure Deelopdrachten Herberekenen Kunstwerken

Procedure tot stand komen deelopdrachten

- De opdrachtgever stuurt de opdrachtnemer een concept Offerteverzoek toe als start van de procedure. Het Offerteverzoek is uitvraag op vaste prijs óf een uitvraag op basis van regie. Het uitgangspunt is vaste prijs.

- De partijen stemmen vervolgens af over de inhoud en omvang van de Deelopdracht en daarvoor benodigde inzet van functionarissen. Indien noodzakelijk wordt het concept Offerteverzoek voor de Deelopdracht zo nodig door Opdrachtgever herzien.

- De opdrachtgever stuurt de opdrachtnemer vervolgens een definitief Offerteverzoek (op basis van vaste prijs of regie) toe. Na ontvangen dient de opdrachtnemer binnen 15 werkdagen een Offerte voor de Deelopdracht in. De Offerte omvat de samengestelde prijs incluis een onderbouwing van de begrote uren per functionaris voor de Diensten en eventuele Opties. Het organiseren van werk door derden zoals (maar niet limitatief) voor verkeersmaatregelen en bereikbaarheidsvoorzieningen wordt per deelopdracht aanvullend aangeboden waarbij de hiervoor benodigde kosten 1-op-1 en transparant worden overlegd op basis van een door derden opgestelde offerte.

- De Deelopdracht komt tot stand wanneer de Opdrachtgever de Opdrachtnemer een Opdrachtbrief voor de Deelopdracht stuurt, waarmee de Offerte van Opdrachtnemer wordt aanvaard. Als ingangsdatum van een Deelopdracht geldt de datum van de opdrachtbrief, tenzij daarin anders vermeld is.

- Indien Opdrachtgever een ingediende Offerte van Opdrachtnemer niet wenst te accepteren dan zal Opdrachtgever dat binnen een redelijke termijn aangeven en daarover een gesprek voeren met de Opdrachtnemer. Na dit gesprek kan de Opdrachtgever zijn Offerteverzoek voor de Deelopdracht intrekken of naar aanleiding van die afstemming een aangepast Offerteverzoek toezenden.

- Indien er geen Deelopdracht tot stand komt met de Opdrachtnemer dan behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om de Deelopdracht uit te stellen of het Offerteverzoek bij de andere Partij binnen het raamcontract neer te leggen. Opdrachtgever hoeft Opdrachtnemer op generlei wijze schadeloos te stellen of te compenseren voor de gevolgen van het niet opdragen van een deelopdracht.

Acceptatie van de oplevering van deelopdrachten en evaluatie van de samenwerking binnen het raamcontract

- Binnen de Deelopdrachten wordt nader afgestemd over de contactmomenten tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer aangaande de afhandeling van de deelopdracht. Dit afhankelijk van de omvang, complexiteit en planning van de deelopdracht.

- Iedere Deelopdracht wordt na de oplevering van de concept eindrapportage geëvalueerd waarbij de Opdrachtgever en Opdrachtnemer zowel de inhoud bespreken als het doorlopen proces van de Deelopdracht doornemen. Waar nodig worden er na deze evaluatie nog aanpassingen of (herstel)werkzaamheden doorgevoerd in de eindrapportage. De evaluatie is integraal onderdeel van iedere deelopdracht en dient een vast onderdeel te zijn van het geoffreerde door Opdrachtnemer. Afronding en facturatie van de deelopdracht kan pas plaatsvinden wanneer deze eindevaluatie heeft plaatsgevonden én wanneer de levering van de eindrapportage door Opdrachtgever is geaccepteerd.

- De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks middels een Verificatierapportage aan te tonen dat hij bij de uitvoering van de Raamovereenkomst en de Deelopdrachten voldoet aan de bij Inschrijving Raamovereenkomst aangeboden kwaliteit op de EMVI-Criteria.

- Twee maal per jaar heeft Opdrachtnemer een breder evaluatiegesprek (buiten de deelopdrachten om) met de Opdrachtnemer waarin de samenwerking wordt geëvalueerd en waar nodig verbeterpunten worden aangedragen en opgevolgd. Onderdeel van dit evaluatiegesprek is de Verificatierapportage.