Bijlage VIII - Samenvatting antwoorden marktconsultatie

Hieronder zijn de geaggregeerde antwoorden te vinden zoals verzameld door de Provincie Zeeland in de marktconsultatie. Wij danken de respondenten nogmaals hartelijk voor hun input en bijdrage aan deze consultatie.

Vraag 1 CAPACITEIT IN DE MARKT

Provincie Zeeland is benieuwd naar de capaciteit in de markt om kunstwerken te kunnen herberekenen en in hoeverre het realistisch is om de vraag bij één partij neer te leggen. In de markt zien zij dat er veel wordt gevraagd om deze dienstverlening, waardoor capaciteit wellicht beperkt is. 1) In hoeverre heeft u capaciteit binnen uw organisatie om +- 20 kunstwerken binnen 2 jaar tijd te kunnen herberekenen? 2) Van welke factoren is dit afhankelijk, zowel bij u als bij de provincie? 3) In hoeverre heeft u capaciteit binnen uw organisatie om +- 10 kunstwerken binnen 2 jaar tijd te kunnen herberekenen? 4) In hoeverre heeft u capaciteit om meerdere berekeningen tegelijkertijd uit te voeren?

Antwoord: - Deze capaciteit is beschikbaar bij bijna alle respondenten, echter de voorkeur is er dit meer te spreiden (mogelijk 3 of zelfs 4 jaar). - De capaciteit is wel afhankelijk van de mate waarin er regie kan worden gevoerd op de planning en of de deelopdrachten (in een vroeg stadium) gebundeld worden aangeboden. - Deze capaciteit is beschikbaar bij bijna alle respondenten - Deze capaciteit is beschikbaar bij bijna alle respondenten.

Vraag 2 CONTRACTVORM

1) In het geval de Provincie besluit om met één partij een contract af te sluiten, is de aanbesteding dan interessant voor u om in te schrijven, gelet op de verwachte omvang van de aanbesteding? 2) In het geval de Provincie besluit om toch voor twee leveranciers te gaan in de aanbesteding, is de aanbesteding voor u dan interessant om in te schrijven, gelet op de verwachte omvang van de aanbesteding?

Antwoord: - De aanbesteding is dan interessant om in te schrijven voor alle respondenten - De aanbesteding is dan interessant om in te schrijven voor alle respondenten.

Vraag 3 FUNCTIES & PRIJS

Aanbestedende dienst is voornemens het prijzenblad op te bouwen op basis van uurtarieven voor diverse functionarissen. 1) Welke functionarissen / functies zijn van belang voor het uitvoeren van de opdracht? 2) Welke uurtarieven zijn marktconform om te vragen voor dit type functies? 3) Zijn er nog andere tips die u ons mee wilt geven met betrekking tot het prijzenblad?

Antwoord: - Constructeur (junior / medior / senior); Inspecteur (junior / medior / senior); Besteksschrijver, Ontwerper; BIM modelleur (junior / medior / senior), hoofdconstructeur; Technisch Specialist, Expert, Projectleider/Projectmanager. - Deze informatie wordt vanwege concurrentie-gevoeligheid niet gedeeld. - Geadviseerd wordt: - De functies zo SMART mogelijk te definiëren. - Eisen/voorwaarden te stellen aan (type) ervaring - De tarieven jaarlijks te indexeren. - De mogelijkheid te hebben binnen de ROK om deelopdrachten of op regie of vaste prijs uit te voeren

Vraag 4 GUNNINGSMODEL

De Provincie wil gunnen op prijs en kwaliteit. Ze zijn voornemens om 70% kwaliteit, 30% prijs te laten meetellen. De Provincie wil graag de administratieve last bij u beperken, door criteria uit te vragen waarmee u zich daadwerkelijk kunt onderscheiden. Tevens doen we dit om te voorkomen dat elke leverancier ongeveer hetzelfde zal aanleveren. Heeft u nog tips voor ons die we hierin mee kunnen nemen?

Antwoord: Geadviseerd wordt oa. te overwegen: - Voor te selecteren op deskundigheid en referentieprojecten - Kritisch te zijn op hoge administratie/verwervingskosten voor het maken van uitgebreide Plannen van Aanpak als Gunningscriterium - Te gunnen op de inzet van de deskundigheid en de beheersing van tijd en kosten - De mogelijkheid van een proefproject of casus te overwegen - Te Focussen op samenwerking en kennisuitwisseling

Vraag 5 PLANNING

Aanbestedende Dienst is voornemens de opdracht uiterlijk 1 november op de markt te zetten en voor de kerstvakantie de Inschrijvingen binnen te laten komen. Na de kerstvakantie zal dan de beoordeling plaatsvinden, om zo medio maart te kunnen starten met de opdracht. 1) Is bovenstaande planning passend voor u, om voldoende ruimte te krijgen om in te schrijven op deze aanbesteding? 2) Indien de ingangsdatum op 1 maart valt, in hoeverre kunnen de eerste berekening dan snel opgestart worden? En wat zijn hier de kritische voorwaarden voor?

Antwoord: - Ja de planning is haalbaar, maar de doorlooptijd wordt door sommigen wel als kort ervaren voor een aanbesteding, zeker wanneer een Plan van Aanpak gevergd wordt. Dit mede ook door andere uitvragen die tegelijkertijd in de markt staan. - Naar verwachting kunnen de eerste berekeningen opgestart worden vanaf 1 maart wanneer de gunningsbeslissing begin 2025 wordt gecommuniceerd zodat er voldoende tijd is om de capaciteit te mobiliseren en het project deelopdracht te organiseren.

Vraag 6 OVERIG

Zijn er nog overige opmerkingen die u graag aan ons mee wil geven voor de aanbesteding?

Antwoord: - Het wordt op prijs gesteld wanneer de provincie de ervaringen uit de markt nadrukkelijk betrekt in de voorbereidingen voor de uitvraag. - Het organiseren van verkeersmaatregelen en bereikbaarheidsvoorzieningen kan het best per deelopdracht aanvullend worden uitgevraagd waarbij de hiervoor benodigde kosten transparant worden overlegd.