V&G plan

(Ontwerpfase)

Gemeente Nijmegen

Onderhoud honden uitlaatplaatsen

Versie 27 maart 2025

Werkzaamheden onderaannemers:

- PROJECTGEGEVENS

  - Het werk bestaat uit: uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het openbaar gebied van de gemeente. De werkzaamheden beslaan de volgende onderdelen (aanvullen en verwijderen niet wat van toepassing is):

- Reiningen HUP’s

- Maaien HUP’s

- Bijmaaien hekwerk en obstakels HUP’s

  - Adres/ligging van de bouwlocatie:

Het gebied behelst de openbare buitenruimte van de gemeente Berg en Dal

  - Namen en adressen van de betrokken partijen:

- Opdrachtgever(s):

| Naam Postbus Postcode/Plaats Contactpersoon Telefoon Mail | : : : : : | Dar N.V. Kanaalstraat 401 6500 AH NIJMEGEN A. van Rhijn 024 – 3716072 arhijn@dar.nl |
| --- | --- | --- |

- V&G-coördinator(en) Uitvoerende partij

| Naam Adres Postbus Postcode/Plaats Contactpersoon Telefoon Mail | : : : : : : : |  |
| --- | --- | --- |

- Onderaannemers:

| Naam Postbus Postcode/Plaats Contactpersoon Telefoon Mail | : : : : : : |  |
| --- | --- | --- |

| Naam adres Postcode/Plaats Contactpersoon Telefoon Mail | : : : : : : |  |
| --- | --- | --- |

  - Planning en uitvoering gegevens:

    - Geplande aanvangsdatum werkzaamheden: ……………….

    - Geplande doorlooptijd: 1 jaar

    - Vermoedelijk maximum aantal werknemers, dat gelijktijdig op de locatie aanwezig zal zijn: 5-10 personen, verdeeld over het gehele werkgebied.

    - Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten:

###### Ambulance

Tel. 112

###### Brandweer

Tel. 112

    - Overzicht onderaannemers, werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

| Aannemer/ | Uit te voeren werkzaamheden | 1e verantwoordelijke op werk |
| --- | --- | --- |
| …………… | …………….. | …………………….. |

    - Ongelukken en bijna-ongelukken dienen te worden gemeld op een (bijna)ongevallenrapport (bijlage) bij de KAM-coördinator van Dar NV en meldt dit bij de uitvoerend toezichthouder van Dar NV.

    - Overleg en voorlichting/instructie:

| Datum | Onderwerp | Uitgevoerd ja/nee | Afspraken |
| --- | --- | --- | --- |
| 6x per jaar | Toolbox |  |  |
| 6x per jaar | Werkoverleg |  |  |

Alle medewerkers dienen minimaal zes keer per jaar een werkoverleg aangeboden te krijgen. Het werkoverleg dient plaats te vinden volgens een vaste agenda en verslaglegging.

Deze formats zijn te vinden: ………..

Het behandelen van een toolbox dient als agendapunt structureel te worden opgenomen in het werkoverleg. Alle uitvoerende medewerkers en teamleiders dienen zes keer per jaar een toolboxmeeting bij te wonen. Tijdens de toolbox wordt gesproken over een aan veiligheid gerelateerd thema en de situatie op de werkplek. Het doel is om de medewerkers bewust om te laten gaan met veiligheid op het werk.

Toolboxen zijn te vinden: ……………………………

    - Toezicht en veiligheidsinspecties: Het toezicht op de werkzaamheden en het opvolgen van de veiligheidsinstructies wordt verzorgd door de voorlieden van de ploegen en de teamleider. Allen zijn bereikbaar via het algemene nummer van Dar.

Werkplekinspecties zijn een zeer belangrijk controlemiddel gebleken om te zien of de werkplek c.q. het voertuig veilig en goed uitgerust is om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. Jaarlijks wordt de planning opgesteld door de KAM-coördinator.

Een overzicht van de uitgevoerde WPI’s is te vinden op: ……………………

De werksituatiebeoordelingsformulieren (……………………) worden ingediend bij de KAM-coördinator. De eventueel te nemen vervolgacties worden genoteerd. Daarnaast wordt er per te nemen actie een einddatum en de voor die actie verantwoordelijke persoon vastgesteld. Periodiek wordt een overzicht van de bevindingen door de KAM-coördinator geplaatst op de (……………….). Het hoofd IBOR bespreekt de bevindingen met de teamleiders en geeft terugkoppeling aan de KAM-coördinator.

| Omschrijving | Frequentie | Door wie | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemeen toezicht | Dagelijks | Teamleider of voorman | Bij afwezigheid van uitvoerder gedelegeerd aan voorman. |
| Veiligheidsinspecties | Wekelijks/Maandelijks | Teamleider of voorman | Volgens eigen inspectiesystematiek. |

Overzicht teamleider en voormannen

| Naam | Functie | Telefoonnummer |
| --- | --- | --- |

    - Bedrijfshulpverlening: Dar heeft een interne BHV organisatie. Verschillende medewerkers zijn in het bezit van EHBO. Dit punt verdient nog aanscherping en uitbreiding. In onderstaand overzicht zijn de gedetacheerde medewerkers opgenomen met EHBO of BHV.

Overzicht EHBO en BHV

| Naam | Functie | BHV | EHBO | Wanneer wel EHBO/BHV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Voorzieningen: alle voertuigen zijn uitgerust met een brandblusser en een EHBO-trommel, de meewerkend voorman ziet hier op toe.  Alle medewerkers hebben de beschikking over een mobiele telefoon met daarin de belangrijke nummers. De instructie “Hoe te handelen bij een ongeval onderweg” is als bijlage bijgevoegd.

Risico inventarisatie V&G plan (door opdrachtnemer aan te vullen en te controleren)

Algemeen

| Werkzaamheden: | Activiteit: | ARBO-risico: | Risico-oorzaak: | Suggestie: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Inrichten werkterrein | - (ver)plaatsen mobiele bussen - (ver)plaatsen (electro)kar - (ver)plaatsen aanhangwagen + ledigen | - Verkeersongevallen - Beknelling - Lichamelijk letsel - Rugklachten | - Onduidelijkheid overige weggebruikers - Vallen onderdelen - Onzorgvuldig handelen - Zwaar werk | - Verkeersmaatregelen - Gecertificeerde hijsmiddelen - Goede werkhouding - Goede instructie - Uitrusting materieel - Inzet PBM |
| b. Verkeersvoorzieningen aanbrengen | - Plaatsen pionnen en overige afzettingen | - Verkeersongevallen - Beknelling - Lichamelijk letsel - Rugklachten | - Onduidelijkheid overige weggebruikers - Vallen onderdelen - Onzorgvuldig handelen - Zwaar werk | - Goede instructie - Opleiding verkeersafzettingen - Niet alleen werken - Inzet PBM |

VOORBEREIDENDE  WERKZAAMHEDEN

| Werkzaamheden: | Activiteit: | ARBO-risico: | Risico-oorzaak: | Suggestie: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. opruimwerkzaamheden cultuurtechnisch | - opruimwerkzaamheden | - rugklachten - beklemming - lichamelijk letsel - elektrocutie, verbranding | - wrikken / heffen in de grond zittende elementen - wrikken / heffen elementen draaicirkel machine - beschadiging kabels en leidingen - kettingzaag | - machinaal werken, handwerk minimaal - gebruik handschoenen, verstandig werken - werken volgens veiligheidsvoorschriften - Klic melding, graven proefsleuven - werken volgens veiligheidsvoorschriften |
|  | grond vervoeren | overrijding | - verkeer, manoeuvreren | - verkeersmaatregel, akoestisch signaal |

Verkeermaatregelen bij werk in uitvoering

| Werkzaamheden: | Activiteit: | ARBO-risico: | Risico-oorzaak: | Suggestie: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | - toepassen van afzettingen en treffen van verkeersmaatregelen | - overrijding | - verkeer, manoeuvreren | - verkeersmaatregel, akoestisch signaal en werken volgens veiligheidsvoorschriften |

Terreinmeubilair

| Werkzaamheden: | Activiteit: | ARBO-risico: | Risico-oorzaak: | Suggestie: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. (De-)monteren en transporteren terreinmeubilair | - Plaatsen en verplaatsen terreinmeubilair | - Verkeersongevallen - Beknelling - Lichamelijk letsel - Rugklachten | - Onduidelijkheid overige - weggebruikers - Vallen onderdelen - Onzorgvuldig handelen - Zwaar werk | - Verkeersmaatregelen - Gecertificeerde hijsmiddelen - Goede werkhouding - Goede instructie - Uitrusting materieel - Inzet PBM |
| Legen afvalbakken | - Legen afvalbakken | - Verkeersongevallen - Lichamelijk letsel - Rugklachten - Infectie | - Onduidelijkheid overige weggebruikers - Onzorgvuldig handelen | - Verkeersmaatregelen - Goede werkhouding - Goede instructie - Uitrusting materieel - Inzet PBM |

Maaiwerkzaamheden

| Werkzaamheden: | Activiteit: | ARBO-risico: | Risico-oorzaak: | Suggestie: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Maaien grasvelden en halfverharding (onderaannemers) | - Maaien | - Verkeersongevallen - Beknelling - Lichamelijk letsel - Rugklachten - Gehoorbeschadiging | - Onduidelijkheid overige weggebruikers - Onzorgvuldig handelen - Zithouding in maaimachine | - Verkeersmaatregelen - Goede werkhouding - Goede instructie - Uitrusting materieel - Inzet PBM |
| b. Bijmaaien rondom bomen en obstakels | - Maaien met de bosmaaier | - Verkeersongevallen - Lichamelijk letsel - Rugklachten - Gehoorbeschadiging | - Onduidelijkheid overige weggebruikers - Onzorgvuldig handelen - Te lang achtereen maaien - Lawaai - Stenen e.d. die door bosmaaier rondgeslingerd worden | - Verkeersmaatregelen - Goede werkhouding - Goede instructie - Uitrusting materieel - Inzet PBM |
| c. Maaien watergang (onderaannemers) | - Maaien nat gedeelte watergang | - Verkeersongevallen - Lichamelijk letsel - Rugklachten - Gehoorbeschadiging - Verdrinking | - Onduidelijkheid overige weggebruikers - Onzorgvuldig handelen - Zithouding in maaimachine - In water vallen | - Verkeersmaatregelen - Goede werkhouding - Goede instructie - Uitrusting materieel - Inzet PBM |

Onderhoudswerkzaamheden

| Werkzaamheden: | Activiteit: | ARBO-risico: | Risico-oorzaak: | Suggestie: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Divers onderhoud | - Onderhoud bossage, hagen bomen, zoals snoeien onkruidbeheersing e.d. | - Verkeersongevallen - Lichamelijk letsel - Rugklachten - Gehoorbeschadiging | - Onduidelijkheid overige weggebruikers - Onzorgvuldig handelen - Lawaai - Vallen onderdelen (takken e.d.) | - Verkeersmaatregelen - Goede werkhouding - Goede instructie - Uitrusting materieel - Inzet PBM |
|  | - Onderhoud zandstrand, zoals egaliseren en onkruidvrij houden. | - Lichamelijk letsel - Rugklachten | - Onzorgvuldig handelen - Rugklachten | - Goede werkhouding - Goede instructie - Uitrusting materieel - Inzet PBM |
|  | - Zwerf- en bladafval verwijderen | - Verkeersongevallen - Lichamelijk letsel - Rugklachten - Gehoorbeschadiging | - Onduidelijkheid overige weggebruikers - Onzorgvuldig handelen - Infectie - Rugklachten | - Verkeersmaatregelen - Goede werkhouding - Goede instructie - Uitrusting materieel - Inzet PBM |
|  | Onkruidbeheersing verharding | - Verkeersongevallen - Lichamelijk letsel - Rugklachten - Gehoorbeschadiging | - Onduidelijkheid overige weggebruikers - Onzorgvuldig handelen Rugklachten | - Verkeersmaatregelen - Goede werkhouding - Goede instructie - Uitrusting materieel - Inzet PBM |
|  | Verwijderen drijfvuil | - Verkeersongevallen - Lichamelijk letsel - Rugklachten - Verdrinking | - Onduidelijkheid overige weggebruikers - Onzorgvuldig handelen - In water vallen | - Verkeersmaatregelen - Goede werkhouding - Goede instructie - Uitrusting materieel - Inzet PBM |

Diverse werkzaamheden

| Werkzaamheden: | Activiteit: | ARBO-risico: | Risico-oorzaak: | Suggestie: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Handgedragen machinewerk (bladblazers, bosmaaiers e.d.) |  | - Verkeersongevallen - Lichamelijk letsel - Rugklachten - Gehoorbeschadiging | - Onduidelijkheid overige weggebruikers - Onzorgvuldig handelen - Lawaai - Vallen onderdelen (takken e.d.) | - Verkeersmaatregelen - Goede werkhouding - Goede instructie - Uitrusting materieel - Inzet PBM |
| Zitgebonden machinewerk (onderaannemers) |  | - Lichamelijk letsel - Rugklachten | - Onzorgvuldig handelen - Rugklachten | - Goede werkhouding - Goede instructie - Uitrusting materieel - Inzet PBM |
| Bestrating, boomverzorging |  | - Verkeersongevallen - Lichamelijk letsel - Rugklachten - Gehoorbeschadiging | - Onduidelijkheid overige weggebruikers - Onzorgvuldig handelen - Infectie - Rugklachten | - Verkeersmaatregelen - Goede werkhouding - Goede instructie - Uitrusting materieel - Inzet PBM |
| Onderhoud machines, gereedschappen en apparatuur |  | - Verkeersongevallen - Lichamelijk letsel - Rugklachten - Gehoorbeschadiging | - Onduidelijkheid overige weggebruikers - Onzorgvuldig handelen - Rugklachten | - Verkeersmaatregelen - Goede werkhouding - Goede instructie - Uitrusting materieel - Inzet PBM |

# Uitvoering: Hoe te handelen bij een ongeval (onderweg)?

| Actie | Naam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Akkoord proces eigenaar | ……………. | ………………………………. |
| Versie beheer | Status | Datum |
| Versie 2 | …………………… | ……………………… |
| Doel | Adequaat reageren in geval van een ongeval om er voor te zorgen dat het slachtoffer zo snel mogelijk professionele hulp krijgt. |  |
| Toepassingsgebied | Dit stappenplan maakt onderdeel uit van de vaste inhoud van de voertuigmap |  |

| 1 | Hoe te handelen bij een ongeval tijdens uitvoering? |  |
| --- | --- | --- |
| - Denk altijd eerst aan je eigen veiligheid. - Zorg dat het slachtoffer zo snel mogelijk in veiligheid komt: - Doe dit door voertuig, machines (kraakpers-wagen) stil te zetten; - Het verkeer stil te leggen of om te leiden. - Indien nodig, leg het slachtoffer in een stabiele houding. - Laat iemand zo snel mogelijk hulp halen en/of het algemene alarm nummer 112 bellen (bij twijfel altijd bellen). - Probeer het slachtoffer gerust te stellen en bij hem/haar te blijven. - Houdt nieuwsgierig publiek op afstand. - Informeer direct leidinggevende. |  | 3. Stabiele zijligging 4. Ongeval Dar-terrein Gebruik voor ongevallen op het bedrijfsterrein van Dar het BHV-nummer 024 – 371 6006 |