Deadline: Vrijdag 13 juni 17.00u via de berichtenmodule TenderNed

Naam organisatie: …

Contactpersoon: …

ONTWERP EN TECHNIEK

Aandachtspunten:

- Uitwerkingsniveau referentie ontwerp

- Technische raakvlakken met civiele constructies stationsgebied

- Ontwerp- en logistieke uitdagingen projectomgeving

- Informatieniveau t.b.v. risicobeheersing en inschrijving taakstellend budget.

Vragen:

- Het beoogde uitwerkingsniveau van het referentie ontwerp t.b.v. de aanbesteding heeft de status VO+. Kunt u hiermee inschrijven en onderschrijven dat het project middels het gestelde taakstellend budget gerealiseerd kan worden?

- Hoe/waarin kan de opdrachtnemer optimaal benut worden bij het ontwerp en de risico-reductie van de aansluitingen op de civiele constructies van hoofdstation Groningen.

- Hoe/waarin kan de opdrachtnemer optimaal benut worden bij ontwerp- en logische keuzes en uitdagingen zoals tijdens presentatie toegelicht.

- Welke informatie (t.b.v. risicobeheersing) moet in beeld zijn voordat markt kan inschrijven op bouwteam met taakstellend budget?

Antwoorden:

- ….

- ….

- ….

- ….

Overige opmerkingen:

….

TYPE AANBESTEDING EN CONTRACT

Aspecten:

- Aanbestedingsprocedure: openbaar of niet-openbaar

- Tendercapaciteit beoogde aanbestedingsperiode

- Bouwteam met UAV2012 deelopdrachten i.p.v. E&C/D&C contract (UAV-GC 2025)

- Kwaliteitsaspecten gunningscriteria

- Taakstellend budget versus gefaseerde aanpak uitvoeringsovereenkomsten

- Naast taakstellend budget eventueel andere prijscomponent gunningscriteria

Vragen:

- Welke aanbestedingsprocedure (openbaar of niet-openbaar) heeft uw voorkeur en waarom?

- Vooralsnog vindt de selectiefase direct na de bouwvak plaats en de inschrijffase vanaf c.a. begin oktober t/m december 2025 (bij een niet-openbare aanbesteding). Heeft u in deze periode voldoende tendercapaciteit?

- Vindt u een bouwteamcontract met deelopdrachten onder de UAV2012 geschikt voor deze opdracht of ziet u meer voordelen voor Opdrachtgever en/of marktpartijen bij toepassing van een E&C/D&C contract (UAV-GC 2025) en waarom wel of niet?

- Op welke kwaliteitscriteria kunt u naar verwachting voldoende onderscheidend vermogen laten zien? En welke niet? (bijv. omgevingsmanagement, risicomanagement, samenwerking, financiële beheersing, bouwlogistiek etc.)

- Vindt u een taakstellend budget geschikt voor deze opdracht i.v.m. de gefaseerde aanpak van de uitvoeringsovereenkomsten? Aan welke voorwaarden moet het taakstellend budget voldoen?

- Vindt u naast een taakstellend budget ook andere prijs-componenten geschikt om toegepast te worden, zo ja welke?

Antwoorden:

- ….

- ….

- ….

- ….

Overige opmerkingen:

….

ALGEMENE VRAGEN

- Wat zijn uw ervaringen met de uitvoering van een dergelijk project? (Positief danwel negatief).

- Welke risico’s ziet u t.a.v. het contract?

- Wat moeten we in dit contract niet over het hoofd zien?

- Welke werkzaamheden passen in een bouwteamsamenwerking en welke niet?

- Welke zaken moeten vastliggen in het contract en welke vrijheid moeten we openlaten?

Antwoorden:

- ….

- ….

- ….

- ….

- ….

Overige opmerkingen:

….

OVERIGE VRAGEN/OPMERKINGEN/SUGGESTIES VANUIT GEÏNTERESSEERDE

….