KOOP-/ REALISATIEOVEREENKOMST
Ontwikkeling woningbouw voormalig gemeentekantoor te IJlst

PARTIJEN

1. 	De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Súdwest Fryslân, gevestigd te 8601 CR  Sneek, Marktstraat 15, op grond van artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester mevrouw mr. Drs. J.A. de Vries, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. <<datum>> voormelde publiekrechtelijke rechtspersoon hierna te noemen: ‘de Gemeente’ en/of ‘Verkoper’,

en

2.	De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid <<naam>>, statutair gevestigd te <<adres>>, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer <<kvk nummer>>, te dezen vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegd directeur <<naam>>, die als zodanig bevoegd is om deze vennootschap te vertegenwoordigen,

voormelde besloten vennootschap hierna te noemen ‘Koper’,

De Gemeente en Koper hierna ieder afzonderlijk te noemen ‘Partij’ en gezamenlijk te noemen ‘Partijen’,

OVERWEGENDE  DAT:

    - de Gemeente eigenaar is van het perceel gelegen aan de Stadslaan 75 te IJlst, kadastraal bekend als perceel IJL00-B-2427, althans een gedeelte daarvan, met een totale oppervlakte van circa 5.954 m², waarop het voormalig gemeentekantoor van de voormalige gemeente Wymbritseradiel is gelegen. Dit perceel wordt hierna aangeduid als: “het Verkochte”;

    - de Gemeente de intentie heeft om het Verkochte te (laten) herontwikkelen tot een appartementencomplex, inclusief een huisartsenpraktijk op de begane grond, met inachtneming van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke inpassing en maatschappelijke meerwaarde;

    - de Gemeente met het oog hierop een nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure heeft georganiseerd, waarin gegadigden zijn uitgenodigd een plan van aanpak in te dienen en een bieding uit te brengen op basis van het gunningscriterium “beste prijs-kwaliteitsverhouding”;

    - Koper op <<datum>> een inschrijving heeft ingediend. Met de inschrijving – deze bestond uit een bieding en een plan van aanpak – heeft Koper zich onvoorwaardelijk bereid verklaard de door hem geboden biedsom te betalen, zich te conformeren aan de voorwaarden van de Aanbesteding en zijn inschrijving op het betreffende Plangebied al datgene te realiseren wat door hem is aangeboden;

    - Koper zich er tevens toe verbindt het Project zelfstandig en voor eigen rekening en risico te realiseren, inclusief het sloopwerk, de planologische procedures, het bouw- en woonrijp maken, het realiseren van voldoende parkeergelegenheid en het op verantwoorde wijze afhandelen van de bestaande glasvezelinfrastructuur;

    - dat Koper zich ertoe heeft verbonden om met een huisartsenpraktijk een huurovereenkomst aan te gaan met betrekking tot deze ruimte, met een minimale looptijd van vijftien (15) jaar, teneinde daarmee bij te dragen aan de maatschappelijke meerwaarde van het project en de continuïteit van eerstelijnszorg in IJlst te borgen;

    - de Gemeente te kennen heeft gegeven vanuit haar publiekrechtelijk rol, medewerking aan de realisatie van het Project te willen verlenen, althans hiervoor een inspanningsverplichting op zich neemt met inachtneming van haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid;

    - Koper genoegzaam bekend is met het perceel waarop het Project zal worden gerealiseerd;

    - Partijen overleg hebben gevoerd over de ontwikkeling en realisatie van het Project, de inrichting van het perceel en het omliggende openbaar gebied alsmede de ontsluiting van het perceel op de openbare infrastructuur;

    - op grond van het voorgaande Partijen hebben uitgesproken dat hetgeen zij hebben besproken en zijn overeengekomen, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

- De Gemeente verkoopt aan Koper, gelijk Koper koopt van de Gemeente, een perceel grond, met een oppervlakte van circa 5.954 m² of ter zodanige grootte als na kadastrale uitmeting zal blijken, kadastraal bekend Gemeente IJlst, sectie B, nummer 2427, althans een gedeelte hiervan, hierna te noemen ‘het Verkochte’. Het Verkochte is schetsmatig weergegeven op een Verkooptekening, welke Verkooptekening als bijlage 1 aan deze Koopovereenkomst is gehecht.

- Het Verkochte wordt door de Gemeente verkocht en door de Koper gekocht ten behoeve van de ontwikkeling van een appartementencomplex van maximaal 50 appartementen en een huisartsenpraktijk op de begane grond. Een en ander overeenkomstig de minimumeisen zoals die zijn opgenomen in de Aanbestedingsdocumenten behorende bij de Aanbesteding en overeenkomstig de uitgangspunten van de inschrijving van Koper op deze procedure. Partijen verklaren bekend te zijn met deze documenten.

De koop is tot stand gekomen met in achtneming van onderstaande voorwaarden en bepalingen.

## Artikel 1.	Algemene Verkoopvoorwaarden en begripsbepalingen

  - Op deze Koopovereenkomst zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Gemeente Súdwest-Fryslân, getiteld ‘Algemene verkoopvoorwaarden (her)ontwikkeling nieuwbouwlocaties en inbreidingslocaties commerciële partijen/ woningbouwcorporaties Gemeente Súdwest-Fryslân 2021’, hierna te noemen ‘Algemene Verkoopvoorwaarden’ van toepassing (bijlage 2), tenzij in deze Koopovereenkomst expliciet van de inhoud van de Algemene Verkoopvoorwaarden wordt afgeweken. Door ondertekening van deze Koopovereenkomst verklaart Koper de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en onvoorwaardelijk met de inhoud in te stemmen.

  - Bij tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Verkoopvoorwaarden en deze Koopovereenkomst, prevaleert het gestelde in deze Koopovereenkomst.

  - In de Algemene Verkoopvoorwaarden zijn begrippen aangeduid met een hoofdletter. De begrippen in de Algemene Verkoopvoorwaarden hebben in deze Koopovereenkomst dezelfde betekenis. De betreffende begrippen zijn in deze Koopovereenkomst eveneens met een hoofdletter aangeduid.

  - De hierna te noemen definities maken integraal onderdeel uit van deze Koopovereenkomst:

- Aanbesteding: de nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure ‘Ontwikkeling woningbouw voormalig gemeentekantoor te IJlst’, zoals op <<datum>> aangekondigd op TenderNed.

- Aanbestedingsdocumenten: de in het kader van de Aanbesteding door de Gemeente gepubliceerde documenten, waaronder verstaan, doch uitsluitend, een selectieleidraad, een gunningsleidraad en de bijlage waarnaar in de genoemde stukken wordt verwezen.

- Bestemmingsplan: Zie ‘Omgevingsplan’.

- Omgevingsplan: een plan, vastgesteld door de Gemeenteraad, waarin de bestemming van gronden is aangegeven en waarin voorschriften zijn opgenomen over de bouwmogelijkheden en het gebruik van gronden, die de bevolking van de gemeente Súdwest-Fryslân binden.

- Openbaar gebied: het gebied, gelegen rondom/ naast het Verkochte en welk gebied op kosten van de Gemeente zal worden ingericht.

- Plangebied: het Plangebied, bestaande uit het Openbaar gebied en het Verkochte;

- Project: het, met inachtneming van de Aanbestedingsdocumenten en deze overeenkomst, ontwikkelen en realiseren van een appartementencomplex bestaande uit maximaal 50 appartementen, met op de begane grond binnen het complex ruimte voor een huisartsenpraktijk, waarvoor tussen de huisartsenpraktijk en Koper een huurovereenkomst wordt gesloten met een minimale looptijd van vijftien (15) jaar, alsmede het uitvoeren van alle overige verplichtingen en voorstellen zoals door Koper in het kader van de Aanbesteding zijn aangeboden.

- Verkooptekening: de tekening waarop het Verkochte is weergegeven (zie bijlage 1);

- Situatietekening: een door Koper opgestelde tekening d.d. @ met kenmerk @, waarop de verkaveling van het hele Project en de inrichting en ontsluiting van de Bouwkavel(s) is aangegeven. Een kopie van de Situatietekening is als bijlage 3 aan de Koopovereenkomst gehecht. <<Nader op te stellen op basis van de winnende inschrijving>>

## Artikel 2.	Aanduiding Verkochte

  - Aan de genoemde schetsmatige Verkooptekening weergegeven op de tekening (zie bijlage 1), kunnen noch voor de Kadastrale uitmeting/ inmeting, noch anderszins rechten worden ontleend. Indien na Kadastrale uitmeting door de landmeetkundige dienst van het Kadaster mocht blijken dat het Verkochte een meerdere of mindere grootte heeft dan hiervoor is aangegeven dan wel een grotere of kleinere maat heeft dan op de genoemde Verkooptekening is aangegeven, treden de door de vermelde landmeetkundige dienst vastgelegde grootte en maten in de plaats van de hiervoor aangegeven grootte en de op de genoemde Verkooptekening aangegeven maten.

  - Voor de datum van Aflevering (van delen) van het Verkochte zal de Gemeente percelen vormen met voorlopige kadastrale grenzen en een voorlopige oppervlakte, maar met een definitief perceelnummer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van Algemene Verkoopvoorwaarden.

## Artikel 3.	Koopsom (grondprijs)

  - De totale Koopsom (grondprijs) voor het Verkochte, bedraagt <<bedrag>> (zegge: biedsom in letters), te vermeerderen met overdrachtsbelasting/omzetbelasting.

  - De Koopsom zal met ingang van de datum van volledige ondertekening van de Koopovereenkomst tot aan de dag van betaling van de Koopsom worden geïndexeerd. De indexatie van de Koopsom vindt plaats conform de in deze periode (achtereenvolgende) vigerende gemeentelijke Nota(‘s) grondprijzen. De Nota grondprijzen wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

  - De betaling van de Koopsom van het Verkochte, alsmede de overeengekomen indexering als bedoeld in artikel 3.2 van deze Koopovereenkomst en de eventuele indexering en (boete)rente overeenkomstig artikel 4 van de Algemene verkoopvoorwaarden, vindt plaats uiterlijk bij de juridische levering van het Verkochte aan Koper.

  - Indien door omstandigheden, welke aan Koper zijn toe te rekenen, de Akte van Levering niet tijdig wordt gepasseerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.1 van de Algemene Verkoopvoorwaarden, is artikel 4 van de Algemene Verkoopvoorwaarden van overeenkomstige toepassing.

## Artikel 4.	Uitgangspunten van het Project

  - Koper realiseert het Project voor eigen rekening en risico, onder de voorwaarden zoals vastgelegd in den Aanbestedingsdocumenten en overeenkomstig de door Koper ingediende (winnende) inschrijving. Tenzij uitdrukkelijk anders in de koopovereenkomst bepaalt, draagt de Gemeente geen verantwoordelijkheid of kosten voor de realisatie.

  - Bij het bepalen van de Koopsom (grondprijs), als bedoeld in artikel 3, is rekening gehouden met de verplichting van Koper om een derde van het totaal aantal appartementen te realiseren waarvoor een maximale V.O.N.-prijs geldt van € 250.000,00 (prijspeil 2025). Deze appartementen dienen woonklaar te worden opgeleverd. Onder woonklaar wordt verstaan: ten minste voorzien van een keuken, badkamer, toilet, verwarming, elektriciteit en wasmachineaansluiting. Deze V.O.N.-prijs kan, conform de grondprijzenbrief 2025, jaarlijks met 2% worden geïndexeerd.

  - Bij het bepalen van de Koopsom (grondprijs), als bedoeld in artikel 3, is rekening gehouden met de verplichting van koper om een derde van het totaal aantal appartementen te realiseren waarvoor een maximale V.O.N.-prijs geldt van € 355.000,00 (prijspeil 2025). Deze appartementen dienen woonklaar te worden opgeleverd. Onder woonklaar wordt verstaan: ten minste voorzien van een keuken, badkamer, toilet, verwarming, elektriciteit en wasmachineaansluiting. Deze V.O.N.-prijs kan, conform de grondprijzenbrief 2025, jaarlijks met 2% worden geïndexeerd.

  - De in artikel 4.2 en 4.3 genoemde V.O.N.-prijzen zijn maximumprijzen. Koper zal bij de ondertekening van deze Koopovereenkomst aan de Gemeente een overzicht verstrekken van de voor de appartementen daadwerkelijk te hanteren kavelprijzen en de te hanteren V.O.N-prijzen.

  - De verkoopprijzen genoemd in artikel 4.2 en 4.3, inclusief indexering en exclusief kosten, zijn een maximumprijzen voor drie jaar, gerekend van de datum van het tekenen van de Koop- en realisatieovereenkomst. Koper is verplicht en verbindt zich tegenover de Gemeente, die dit voor zich aanvaardt, om de verplichting om de verkoopprijzen gedurende drie jaar na het tekenen van de Koop- en realisatieovereenkomst bij iedere vervreemding van het geheel of een gedeelte van het Verkochte aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde, dan wel de Koper van het appartement op te leggen en in verband daarmee om het in die artikelen bepaalde in de notariële akte of verlening van zakelijk recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van €50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro) ten behoeve van de Gemeente, te voldoen binnen veertien (14) dagen nadat de Koper van de Gemeente een verzoek tot betaling heeft ontvangen. De Gemeente is voorts bevoegd om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.

4.6.	Indien de Koper niet kan voldoen aan de voorwaarden van de Gemeente, als beschreven in deze koopovereenkomst en de Aanbestedingsdocumenten, dient hij een boete van 50% van de minimale grondprijs te betalen aan de Gemeente.

  - De appartementen moeten eerst drie maanden uitsluitend aan de inwoners van IJlst te koop aangeboden worden.

  - De inschrijver(s) die een sociale binding met IJlst hebben krijgen de eerste drie maanden voorrang op een woning. Er is sprake van sociale binding met IJlst op het moment dat minimaal één inschrijver van een huishouden de voorafgaande tien jaar tenminste zes jaar inwoner is geweest van IJlst. Of hieraan wordt voldaan moet blijken uit de Basisregistratie Personen van de gemeente Súdwest-Fryslân. De inschrijver dient een uittreksel te overleggen.

  - De inschrijver(s) kunnen de eerste drie maanden in aanmerking komen voor een woning indien er sprake is van economische binding. Dit is het geval wanneer ten minste één volwassen lid van het huishouden voor minimaal 18 uur per week vast werk in IJlst heeft. Het werk moet verband houden met IJlst. Het werk moet al minimaal drie maanden zijn verricht voordat de inschrijver(s) zich kan inschrijven voor de voorrangsperiode van drie maanden. Dit kan aangetoond worden middels een werkgeversverklaring.

Onder inschrijver(s) vallen huishoudens vanaf één persoon welke zich inschrijven om een woning te kopen welke onderdeel uitmaakt van het nieuwbouwplan voor het voormalig stadskantoor in IJlst.

  - Het is Koper niet toegestaan te speculeren met het Verkochte dan wel afzonderlijke Bouwkavels, voor een hogere prijs dan de door Koper betaalde Koopsom aan een derde of een Eindgebruiker te verkopen, dit op straffe van de boete zoals opgenomen in artikel 25 lid 3 van de Algemene Verkoopvoorwaarden. Indien Koper de appartementen op de Bouwkavels voor rekening en risico zal laten bouwen door een derde aannemer, dan is het gestelde in dit artikel onverkort van toepassing.

  - Het gestelde in artikel 4.2, 4.3 en 4.10 is eveneens van toepassing indien de appartementen worden verkocht door een rechtsopvolger van Koper aan een Eindgebruiker.

## Artikel 5.	Notariële Akte van Levering

  - Het Verkochte wordt aan Koper in eigendom overgedragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

  - De datum waarop de overdracht plaats dient te vinden, is opgenomen in artikel 5.1 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

## Artikel 6.	Kosten en belastingen

  - Alle kosten van de Juridische levering (overdracht) van het Verkochte, waaronder maar niet uitsluitend begrepen de overdrachtsbelasting, notariskosten, het kadastraal recht, kosten van kadastrale opmeting, zijn voor rekening van Koper, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van de Algemene Verkoopvoorwaarden. Het voorstaande geldt eveneens voor alle lasten en belastingen.

  - Het risico dat vóór het ondertekenen van de leveringsakte door of in opdracht van de Koper handelingen op, aan of in het Verkochte zijn of worden verricht en zulks wordt aangemerkt als de verkrijging van de economische eigendom en/of als levering in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968, komt geheel voor rekening van de Koper.

  - De kosten van een door een Partij ingeschakelde adviseur zijn voor rekening van de Partij die de opdracht aan de betreffende adviseur heeft verleend.

## Artikel 7.	Feitelijke levering

  - De feitelijke levering (Aflevering) van het Verkochte aan Koper zal geschieden in de staat waarin het zich op het moment van juridische levering bevindt, zijnde de bebouwde staat waarin het voormalig gemeentekantoor nog aanwezig is. Het Verkochte wordt derhalve niet bouwrijp opgeleverd; de sloop van het bestaande gebouw en het bouw- en woonrijp maken van het Verkochte behoren tot de verantwoordelijkheid van Koper, overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst en de Aanbestedingsdocumenten.

  - De Gemeente verplicht zich voor het Verkochte zorg te dragen als een zorgvuldig schuldenaar tot aan het tijdstip van de Aflevering van het Verkochte aan Koper.

## Artikel 8.	Omschrijving Juridische Levering van het Verkochte

  - Het Verkochte zal aan Koper worden geleverd met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke (beperkte) rechten, kettingenbedingen en kwalitatieve verplichtingen, vrij van hypotheken en beslagen en van inschrijvingen daarvan. Het gestelde in artikel 6 van de Algemene Verkoopvoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

  - Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande Akte(n) van Levering en/of de vestiging van een Beperkt recht op het Verkochte, dan wel blijkend en/of voortvloeiend uit afzonderlijke akte(n). Het gestelde in artikel 6 van de Algemene Verkoopvoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

## Artikel 9.	Overmaat / ondermaat

9.1 	Over- en ondermaat van het Verkochte zal aan geen van de Partijen enig recht verlenen, 
omdat de verkoop plaats vindt tegen een vaste prijs gebaseerd op de in het kader van de Aanbesteding door de Koper uitgebrachte inschrijving.

## Artikel 10.	Verklaringen van de Gemeente

10.1 	De Gemeente verklaart, onverminderd het hiervoor verklaarde in de artikelen 7 en 8 van deze Koopovereenkomst, het navolgende:

- de Gemeente is bevoegd tot verkoop en levering van het Verkochte;

- het Verkochte wordt overgedragen vrij van huur, pacht, erfpacht en/of andere aanspraken tot gebruik en ongevorderd. Het Verkochte is evenmin zonder recht of titel in gebruik bij derden;

- aan de Gemeente zijn van overheidswege of door de nutsbedrijven geen veranderingen betreffende het Verkochte voorgeschreven of aangekondigd, welke nog niet zijn uitgevoerd;

- Het Verkochte is niet betrokken in een ruilverkavelings- en/of herinrichtingsplan en is niet ter onteigening aangewezen;

- aan de Gemeente is niet bekend dat het Verkochte is opgenomen in een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 of 8 dan wel in een voorstel als bedoeld in artikel 6 of 8a van de Wet voorkeursrecht Gemeenten;

- ten opzichte van derden bestaan geen verplichtingen uit hoofde van een voorkeursrecht of optierecht.

## Artikel 11.	Staat van het Verkochte / door Koper uit te voeren werkzaamheden

  - Koper is ermee bekend dat het Verkochte in bebouwde staat wordt geleverd en dat Koper ten behoeve van de realisatie van het Project op en in het Verkochte nog diverse werkzaamheden dient te verrichten. Deze werkzaamheden omvatten in elk geval de sloop van het bestaande gebouw, het bouwrijp maken, het woonrijp maken, alsmede alle andere werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Project, een en ander overeenkomstig artikel 20 tot en met 22 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

  - De Gemeente verklaart dat de nutsbedrijven hoofdleidingen en/of hoofdkabels in of langs de openbare weg hebben aangelegd. Voor het realiseren van huisaansluitingen dient Koper zelf tijdig verzoeken in te dienen bij de betreffende nutsbedrijven. Alle kosten met betrekking tot deze aansluitingen komen volledig voor rekening van Koper.

  - De Gemeente heeft op haar openbaar terrein hoofdriolen aangelegd in de vorm van een gescheiden rioolstelsel. Koper dient de gegevens omtrent het aansluitpunt op te vragen bij de Gemeente. Koper is verantwoordelijk voor het op eigen terrein aanleggen van de (gescheiden) riolering tot aan de perceelgrens, conform het Bouwbesluit 2012 en artikel 21 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

  - Het is Koper niet toegestaan een aansluiting te maken op het Gemeentelijk riool. Koper is er mee bekend dat de aansluiting vanaf de perceelsgrens op de Gemeentelijke riolering wordt uitgevoerd door een door de Gemeente in te schakelen aannemer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

  - Indien Bouwkavels niet aan een bouwstraat grenzen, zal de Gemeente, als het appartement is bewoond maar de straten nog niet zijn afgewerkt, minimale (tijdelijke) inritten aanleggen op openbaar terrein. Het Woonrijp maken gebeurt na het Bouwrijp maken. Met het Woonrijp maken zal worden gestart nadat de bouwactiviteiten van alle Opstallen in de nieuwe woonwijk of het uitleggebied zijn voltooid c.q. gebruiksklaar zijn gemaakt.

  - Indien de Gemeente de grond die vrijkomt bij realisatie van de opstallen niet kan en/of wil ontvangen en de grond aan derden wordt vergeven, dan dient men over de benodigde vergunningen te beschikken. Het gestelde in artikel 12.4 van de Algemene Verkoopvoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

  - Koper dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor:

- het interpreteren van bodemkundige gegevens, verrichten van (nader) onderzoek naar de bodemkundige situatie en het nemen van bouwfysische maatregelen. Voor zover aanwezig kunnen de bodemkundige gegevens bij de Gemeente worden ingezien;

- het bepalen van de wijze waarop en de mate waarin, in verband met de toestand van de Bouwkavels, funderingswerkzaamheden noodzakelijk zijn en het uitvoeren van deze funderingswerkzaamheden;

- de aanvraag van de eventueel vereiste vergunningen;

- het aansluiten van de te bouwen appartementen op de aansluitpunten voor nutsvoorzieningen;

- het op zorgvuldige wijze verleggen, verwijderen of beschermen van aanwezige glasvezelinfrastructuur binnen het Verkochte, met inachtneming van de revisietekening zoals door de Gemeente aangeleverd.

- het treffen van maatregelen om wateroverlast tijdens de bouw te voorkomen.

11.8	Koper is voornemens het Verkochte te gebruiken ten behoeve van de realisering van appartementen met bijbehorende bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde. Ten aanzien van dit gebruik deelt de Gemeente mee dat het haar niet bekend is dat het gebruik op privaatrechtelijke gronden niet is toegestaan.

## Artikel 12.	Bodemverontreiniging

  - Ten aanzien van het Verkochte is door of namens de Gemeente geen bodemonderzoek uitgevoerd. Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat het uitvoeren van bodemkundig en milieukundig onderzoek noodzakelijk kan zijn voor de realisatie van het Project en draagt hiervoor volledig de verantwoordelijkheid.

  - Koper is verplicht voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het (laten) uitvoeren van eventueel noodzakelijk bodemonderzoek, het beoordelen van de milieuhygiënische geschiktheid van het Verkochte en het nemen van eventuele saneringsmaatregelen of andere voorzieningen die nodig zijn voor het beoogde gebruik.

  - Vanaf het moment dat de juridische levering van het Verkochte heeft plaatsgevonden of Koper het Verkochte in gebruik heeft genomen, vrijwaart de Koper de Gemeente voor iedere aansprakelijkheid ter zake tegen thans aanwezige of te eniger tijd aan te treffen bodem- c.q. grondwaterverontreiniging en heeft Koper evenzeer geen enkele actie jegens de Gemeente in verband met onvoldoende bodemkwaliteit.

  - Het gestelde in artikel 11 en 12 van de Algemene Verkoopvoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

## Artikel 13.	Omgevingsplan / aanvraag Omgevingsvergunning

  - Koper draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het tijdig en volledig uitvoeren van de planologische procedure die noodzakelijk is voor de realisatie van het Project. Daartoe dient Koper binnen twaalf (12) maanden na gunning, of zoveel eerder als redelijkerwijs mogelijk is, een ontvankelijke aanvraag tot wijziging van het Omgevingsplan in te dienen bij het bevoegd gezag. De ontvankelijkheid en tijdigheid van de aanvraag worden beoordeeld conform artikel 13 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

  - Voorafgaand aan de formele aanvraag tot wijziging van het Omgevingsplan dient Koper een principeverzoek in te dienen bij de Gemeente, met als doel om op hoofdlijnen de haalbaarheid van de gewenste planologische wijziging te toetsen. De Gemeente zal het principeverzoek beoordelen en daarover gemotiveerd advies uitbrengen. Deze toets is niet bindend en geschiedt zonder het geven van garanties ten aanzien van het resultaat van de formele besluitvorming.

  - Indien en zodra het Omgevingsplan overeenkomstig de inschrijving van Koper en Aanbestedingsdocumenten is gewijzigd of vastgesteld, dient Koper een of meerdere ontvankelijke aanvragen in voor een Omgevingsvergunning voor het bouwen van de Opstallen.

  - Koper richt de aanvragen Omgevingsvergunning voor het bouwen zodanig in dat deze in overeenstemming zijn met het Definitief Ontwerp, Omgevingsplan, Verkavelingsplan en het van toepassing zijnde beeldkwaliteitsplan.

  - De Gemeente verleent als publiekrechtelijk orgaan haar medewerking aan de noodzakelijke procedures voor de wijziging van het Omgevingsplan en de vergunningverlening, voor zover dit binnen haar bevoegdheden en beleid past, doch zonder enige resultaatsverplichting. De risico’s van afwijzing van verzoeken of aanvragen liggen volledig bij Koper.

## Artikel 14.	Uitvoering van het Project / inrichting Bouwkavels

  - Koper garandeert op het Verkochte Opstallen te (doen) realiseren, allen met bijbehorende bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde en erfafscheidingen overeenkomstig de door de Koper in het kader van de Aanbesteding uitgebrachte inschrijving, voor zover die inschrijving nadien niet in overeenstemming tussen Partijen is aangepast, en de verleende Omgevingsvergunning.

  - Met de bouw mag niet eerder een aanvang worden gemaakt dan nadat hiervoor een Omgevingsvergunning is verleend.

## Artikel 15.	Inrichting Openbaar gebied/ bouwplaatsinrichting

  - De Gemeente zal op haar kosten het bijbehorende Openbaar gebied, zoals aangeduid in de Aanbestedingsdocumenten, inrichten.

  - Koper zal in overleg en samenspraak met de Gemeente de bouwplaats inrichten. Het is Koper niet toegestaan bouwactiviteiten te ondernemen, voordat de bouwplaatsinrichting door de Gemeente is goedgekeurd. Het gestelde in artikel 16 van de Algemene verkoopvoorwaarden is van toepassing.

  - Nadat de bouwactiviteiten zijn afgerond, doch uiterlijk één (1) maand nadat de Opstallen door een Eindgebruiker in gebruik zijn genomen,  zullen de bouwmaterialen worden verwijderd en de bouwplaats worden ontruimd door Koper, dit met in achtneming van het bepaalde in artikel 18 van de Algemene verkoopvoorwaarden.

  - Voor zover de bouwplaats zicht bevindt op grond in eigendom van de Gemeente, zal deze grond hierbij weer leeg en ontruimd aan de Gemeente ter hand worden gesteld en voorts in de staat waarin de grond zich bevond bij ingebruikname daarvan.

## Artikel 16.	Start en voltooiing van de bouwwerkzaamheden / recht op teruglevering

  - Koper is verplicht de bouw van het Project volledig te voltooien en gebruiksklaar op te leveren binnen drie (3) jaar na het onherroepelijk worden van de Omgevingsvergunning, dan wel – indien een planologische wijziging vereist is – binnen drie (3) jaar na het onherroepelijk worden van de betreffende planologische maatregel, conform artikel 14 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

  - Indien Koper de bouwactiviteiten van de Opstallen niet heeft voltooid en niet gebruiksklaar heeft binnen de uiterlijke termijn(en) overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de Algemene Verkoopvoorwaarden, heeft de Gemeente het recht deze Koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

  - Indien het Verkochte reeds aan Koper in eigendom is overgedragen, heeft de Gemeente recht op teruglevering van het Verkochte aan de Gemeente. Het gestelde in artikel 14 van de Algemene Verkoopvoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

  - Indien het gestelde in dit artikel zich voordoet, heeft de Gemeente tevens het recht de kosten en/of schade van de Gemeente te verhalen op Koper. De kosten en/of schaden worden tussen Partijen vastgesteld op een bedrag van tien procent (10%) van de Koopsom als bedoeld in artikel 3.1 van deze Koopovereenkomst.

  - Nadat de bouw is aangevangen dient het Project in een continu bouwproces te worden afgerond, overeenkomstig de verleende Omgevingsvergunning en overeenkomstig artikel 14 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

## Artikel 17.	Afscheiding van het Verkochte tijdens de bouw / bouwverkeer

17.1 	De verplichtingen van Koper omtrent de afscheiding van het Verkochte tijdens de bouw en de regulering van het Bouwverkeer, zijn weergegeven in artikel 17 van de Algemene verkoopvoorwaarden.

## Artikel 18.	Schade door Koper veroorzaakt

  - De Koper is aansprakelijk voor alle schade die wordt aangebracht aan de rond het Verkochte gelegen gronden en alles wat zich op en in de gronden bevindt zoals bouwwerken, werken, kabels en/of leidingen en groenvoorzieningen, onder meer vanwege bouwverkeer en door handelingen die verband houden met (de realisering van) Opstallen en (bouw)werken op het Verkochte.

  - Indien door Koper, of in opdracht van Koper handelende derden, schade veroorzaken aan eigendommen van de Gemeente, zal dit binnen zeer bekwame tijd aan de Gemeente worden gemeld.

  - Op het eerste schriftelijk verzoek van de Gemeente dient de schade als bedoelt in dit artikel, door Koper te worden hersteld.

  - Indien Koper nalatig blijft met het herstellen van de schade, is de Gemeente gerechtigd de schade te herstellen en kosten hiervan te verhalen op Koper.

  - De Gemeente kan in de daarvoor in aanmerking komende gevallen eisen dat, alvorens met het doen van ontgraving of andere werkzaamheden in of op het Verkochte wordt begonnen, door of vanwege Koper op zijn kosten voorzieningen worden getroffen ter voorkoming van schade aan de aangrenzende gebouwen, terreinen, werken of wegen.

## Artikel 19.	Informatieplicht Gemeente / onderzoeksplicht Koper

19.1 	Afgezien van het hiervoor bepaalde staat Gemeente er voor in aan Koper met betrekking tot het Verkochte die informatie te hebben gegeven die naar geldende verkeersopvattingen door haar ter kennis van Koper behoort te worden gebracht. Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de resultaten van de feiten en omstandigheden die naar geldende verkeersopvattingen tot zijn onderzoeksgebied behoren, voor zijn risico komen (voor zover deze aan de Gemeente thans niet bekend zijn).

## Artikel 20.	Overdracht rechten en plichten / zelfbewoningsplicht

  - Zolang de Opstallen omschreven in het Project, niet zijn voltooid en/of gereed zijn voor gebruik overeenkomstig het beoogde doel, is het Koper niet toegestaan het Verkochte zonder schriftelijke toestemming van of namens Burgemeester en wethouders in eigendom te Vervreemden of goederenrechtelijk genotsrecht scheiden, verpachten of aan derden in gebruik geven, dit op straffe van een direct opeisbare boete van twintig procent (20%) van de Koopsom. Aan deze vereiste toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Voor het vestigen van een hypotheek is geen toestemming vereist. Het gestelde in artikel 27 van de Algemene Verkoopvoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

  - Het bepaalde in artikel 20.1 is niet van toepassing in geval van executoriale verkoop op grond van artikel 3:268 BW en van verkoop op grond van artikel 3:174 BW.

  - Het gestelde in artikel 20.1 is niet van toepassing indien het Verkochte wordt verkocht aan de beoogde Eindgebruiker.

  - Koper is er mee bekend dat voor een Eindgebruiker een zelfbewoningsplicht geldt en een verbod tot doorverkoop van toepassing is. Het gestelde in artikel 15 van de Algemene Verkoopvoorwaarden is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de appartementen met een maximale v.o.n.-prijs van €250.000,00 een zelfbewoningsplicht en een doorverkoopverbod van 3 jaar geldt en voor de appartementen met een maximale v.o.n.-prijs van € 355.000,00 ook een zelfbewoningsplicht en een doorverkoopverbod van 3 jaar geldt.

  - Het bepaalde in artikel 20.4 wordt vastgelegd als kettingbeding of kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 24 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

## Artikel 21.	Nadeelcompensatie

  - Alle risico’s die voortvloeien uit de voor de realisatie van het Project noodzakelijke planologische procedure, waaronder begrepen verzoeken tot vergoeding van nadeelcompensatie, komen volledig voor rekening en risico van Koper. De Gemeente aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, ongeacht of het Project past binnen het vigerende Omgevingsplan of niet. Dit geldt eveneens voor claims van derden die verband houden met schade door wijziging van het Omgevingsplan.

## Artikel 22.	Beëindiging / Ontbinding overeenkomst

  - Het gestelde in artikel 25 van de Algemene Verkoopvoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

  - Als de Koopovereenkomst tussentijds wordt beëindigd, al dan niet door ontbinding, is de Gemeente vrij het Verkochte aan derde(n) te verkopen en is de Gemeente vrij om vrijelijk gebruik te maken van de door Koper geleverde producten.

  - Koper kan in geval van beëindiging van deze Koopovereenkomst geen aanspraak maken op schadeloosstelling of een bouwclaim elders binnen de Gemeente Súdwest-Fryslân.

  - Het is Koper niet toegestaan de Koopovereenkomst te beëindigen door opzegging.

## Artikel 23.	Afstand van het recht tot ontbinding

23.1 	Partijen verbinden zich in de notariële Akte van Levering afstand te doen van hun rechten om ontbinding van deze Koopovereenkomst te vragen op grond van artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek.

## Artikel 24.	Zakelijke rechten / kwalitatieve verplichtingen / kettingbedingen

  - Het bepaalde in artikel 24 van de Algemene Verkoopvoorwaarden is tussen Partijen onverkort van toepassing.

## Artikel 25.	Bevoegd orgaan

25.1 	Indien ter uitvoering van deze Koopovereenkomst een besluit of handeling van de Gemeente wordt verlangd, is het daartoe bevoegde orgaan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of afwijkende regelingen bij of krachtens deze Koopovereenkomst zelf.

## Artikel 26.	Termijnen

26.1 	Op de in deze overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

## Artikel 27.	Nederlands recht

27.1	Op deze Koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

## Artikel 28.	Bijlagen

28.1 	De volgende bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze Koopovereenkomst. De Koopovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen worden geacht elkaar aan te vullen. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Koopovereenkomst en de bijlagen, prevaleren de bepalingen van de Koopovereenkomst, tenzij in de bijlage expliciet van de tekst van deze Koopovereenkomst wordt afgeweken.

- Verkooptekening;

- Algemene Verkoopvoorwaarden (her)ontwikkeling nieuwbouwlocaties en inbreidingslocaties commerciële partijen/ woningbouwcorporaties Gemeente Súdwest-Fryslân 2021;’

- Situatietekening <<Nader op te stellen op basis van de winnende inschrijving>>.

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud;

Plaats: _______________________			Plaats: _______________________

Datum: ______________________ 			Datum: _______________________

Koper							Verkoper,

_________________________________			_______________________

<<naam>>,						mevrouw mr. drs. J.A. de Vries, 
handelende als gemeld					handelende als gemeld