Procurement

Vraagspecificatie: Opdrachtomschrijving

Raamovereenkomst Geotechnisch onderzoek voorbeeldopdracht 1, ROK-GEO II

| Auteur | Geert Koppes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lversie | 1.0 |  |  |
| datum | 11 maart 2025 |  |  |

# Algemeen

Dit document beschrijft inhoudelijk de opdracht die door de Opdrachtnemer dient te worden uitgevoerd. Tevens beschrijft dit document de context van het project.

## Leeswijzer

### Projectcontext

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de context van het project. Doel van dit hoofdstuk is om de Opdrachtnemer te informeren over de doelstelling van de opdracht, zodat de Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de opdracht bekend is met de te bereiken doelen. De door Opdrachtnemer uit te voeren opdracht dient bij te dragen aan het bereiken van deze doelen.

### Algemene eisen

In hoofdstuk 3 staan algemene eisen benoemd die van toepassing zijn op het uitvoeren van de Overeenkomst.

### Werkpakketten

In annex 1 en 2 staan de daadwerkelijk door Opdrachtnemer op te leveren producten en uit te voeren diensten vermeld. In dit model Vraagspecificatie is gekozen voor de methodiek van werkpakketten, de Contract Work Breakdown Structure (CWBS). Opdrachtnemer dient met in acht name van het gestelde in de Overeenkomst de in de CWBS genoemde te leveren producten en diensten overeenkomstig de hieraan gestelde eisen uit te voeren/op  te leveren.

De CWBS is onderverdeeld in 2 soorten werkpakketten.

- Werkpakketten met betrekking tot het beheerst uitvoeren door het IB/adviseur van de uit te voeren opdracht zelf. Deze werkpakketten zijn opgenomen in annex 1 van deze Vraagspecificatie.

- Werkpakketten met betrekking tot het leveren van de producten/diensten zelf; de producten die ProRail nodig heeft voor zijn project. Deze werkpakketten zijn opgenomen in annex 2 van deze vraagspecificatie

### Uitleg over de opzet van de werkpakketten

De CWBS is uitgewerkt in werkpakketten. Voor ieder werkpakket is de volgende indeling aangehouden:

- Doelstelling: Hierin staat beschreven welke doelen ProRail nastreeft met het betreffende werkpakket, dit ten geleide voor Opdrachtnemer.

- Specifieke informatie: In sommige werkpakketten kan het voorkomen dat specifieke informatie m.b.t. het uitvoeren van het werkpakket is opgenomen.

- Activiteiten: in sommige werkpakketten kan het voorkomen dat activiteiten zijn opgenomen. Deze activiteiten dienen voor het realiseren van het werkpakket minimaal te worden uitgevoerd, onverlet overige door de Opdrachtnemer zelf te bepalen activiteiten om de te leveren producten/diensten te realiseren.

- (Proces)eisen: De eisen die in algemene zin gesteld worden aan de wijze van werken van de opdrachtnemer.

- (Product)eisen: De eisen die gesteld worden aan de te leveren producten

- Input: De benodigde informatie en/of producten die tenminste van belang zijn en van toepassing zijn bij het  kunnen leveren van de verlangde producten en diensten. Opdrachtnemer dient deze zelfstandig aan te vullen.

- Te leveren producten en diensten: Hierin wordt benoemd hetgeen concreet wordt verlangd als levering.

# Beschrijving van het project

## Aanleiding

Tussen Meppel en Assen (geocode 012) heeft ProRail conform de Landelijke Netwerk Analyse (LNA) fase 1 en 2 onderzoek gedaan. Aan de hand van voorhanden civieltechnische grondonderzoeken is een Stochastische analyse van de baanstabiliteit gedaan.

Uit die analyse zijn diverse delen van het baanvak gekomen die nader onderzocht moeten worden teneinde die baanvaksecties te onderscheiden die fysieke versterking nodig hebben.

## Projectcontext

Op het baanvak tussen Meppel (km 0,0) en Assen (km 49,5) moeten sonderingen en boringen worden uitgevoerd. In Annex 2 en bijlage 05 tabs (2) worden de hoeveelheden geduid.

De werkzaamheden worden via de werkpakketten en tabs onderverdeeld in onderstaande delen.

WP 1 – Voorbereiding

ON bereidt voor en conditioneert de veldwerkzaamheden op veilige en beheerste wijze.

ON dient risico’s te beheersen tijdens het uitvoeren van de gevraagde veldwerkzaamheden.

ON dient zelf een inschatting en opsomming van de werkzaamheden te maken die hier benodigd zijn.

Voor deze (fictieve) uitvraag zijn de hoeveelheden voorgeschreven en dienen de aantallen zoals genoemd in Bijlage 05 te worden gevolgd.

WP 2 – Uitvoeren sonderingen

ON voert sonderingen uit en legt de resultaten vast. Initiatiefnemer geeft aan wat, waar en hoeveel op basis van de mogelijkheden in dit WP. Er is onderscheid gemaakt in diepte van de sondering en gebied (ProRail-terrein, veiligheidszone).

WP 3 – Uitvoeren boringen

ON voert boringen uit. ON classificeert en beschrijft grondlagen in een boorprofiel. Initiatiefnemer geeft aan wat, waar en hoeveel op basis van de mogelijkheden in dit WP. Er is onderscheid gemaakt in diepte van de boring en gebied (ProRail-terrein, veiligheidszone).

WP 4 – Plaatsen Peilbuizen

ON plaatst, onderhoudt en leest peilbuizen uit. Initiatiefnemer geeft aan wat, waar en hoeveel op basis van de mogelijkheden in dit WP. Er is onderscheid gemaakt in diepte van de peilbuis en gebied (ProRail-terrein, veiligheidszone).

WP 5a,b,c – Uitvoeren Laboratorium proeven

ON voert laboratoriumproeven uit. Initiatiefnemer geeft aan wat, waar en hoeveel op basis van de mogelijkheden in dit WP. In Annex 2 en Bijlage 05 zijn de hoeveelheden aangegeven

WP 6 –Leveren Data

ON levert de geotechnische data volgens aangeven eisen.

## Bestaande situatie

Alle onderzoeken worden in of in de nabijheid van een in bedrijf zijnd spoor uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de veiligheids maatregelen die hier gelden door ON geregeld moeten worden. Sommige werkzaamheden zullen dan ook in TVP’s moeten worden uitgevoerd. Geocode 012 is een druk bereden  baanvak dat enkele nachten per week nachtgaten heeft van 4,5 uur bruto.

## Gewenste situatie

de gewenste situatie is dat OG meer inzicht wil verkrijgen over de grondgesteldheid onder het spoor en dat wil verkrijgen door de uitgevraagde onderzoeken. Na de onderzoeken dient de situatie en het spoor hersteld te worden alsof er geen onderzoek heeft plaatsgevonden.

## Fasering van de opdracht

ON dient rekening te houden met de procedures en TVP’s en zal derhalve in een eigen gecreëerde fasering terecht komen. OG wil zo snel mogelijk resultaten van de opgedragen onderzoeken.

# Algemene eisen t.a.v. de uit te voeren opdracht

## Algemeen/ document / rapportage

- Opdrachtnemer dient de meest recente normen en voorschriften van ProRail na te leven en te gebruiken zoals die te vinden zijn op de Rail Infra Catalogus. Voor de prijsvorming wordt uitgegaan van de versie zoals deze gelden op de dag van uitnodiging tot inschrijving.

- Alle te vervaardigen producten en diensten dienen in overeenstemming te zijn met bovengenoemde normen en voorschriften, tenzij met ProRail overeenstemming bestaat over afwijkingen.

- Opdrachtnemer dient documentatie benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst zelf te verkrijgen.

- Tenzij in specifieke werkpakketten specifieke eisen zijn gesteld met betrekking tot de wijze van aanlevering, dienen de producten die in deze Overeenkomst worden benoemd als ‘te leveren’ elektronisch in een voor MS Office te lezen en te wijzigen bestandsvorm te worden aangeleverd.

- Producten dienen in PDF én in een door ProRail benoemd bewerkbaar format (MS Office of ander gangbaar format) aangeleverd te worden, tenzij anders vermeld.

- Alle producten en bijbehorende producten die in Annex 2 onder output vermeld staan, dienen in ProRail huisstijl uitgegeven te worden.

- Tekeningen dienen aangeleverd te worden conform de geldende (teken)voorschriften (TVS’en) en ALV00001.

- Opdrachtnemer dient op verzoek van ProRail digitale (in PDF én in een door ProRail benoemd bewerkbaar format zoals MS Office of een ander gangbaar format) en/of hardcopy documenten / kopieën van reeds geleverde documenten of kopieën van het documenten uit het werkarchief te leveren.

Documenten

- Tenzij in specifieke werkpakketten specifieke eisen zijn gesteld met betrekking tot de wijze van aanlevering, dienen de (concept)producten die in deze Overeenkomst worden benoemd als ‘te leveren’ elektronisch in een voor MS Office te lezen en te wijzigen bestandsvorm te worden aangeleverd.

Rapportage

- Opdrachtnemer levert tussenresultaten, zodat initiatiefnemer deze kan gebruiken om voldoende voortgang te houden in project.

- De eindproducten dienen als enkel PDF-document te worden aangeleverd, oftewel het gehele rapport inclusief alle bijlagen dient als één PDF-document te worden geleverd.

Wet basisregistratie ondergrond

Op deze opdracht is de Wet basisregistratie ondergrond (BRO) van toepassing. De BRO maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties en ziet toe op de registratie van ondergrondgegevens. De levering van BRO-gegevens vindt uitsluitend plaats via het Bronhouderportaal BRO. Voor nadere informatie over de BRO verwijzen wij u naar https://basisregistratieondergrond.nl/ .

## Afhandelen van wijzigingen

- Opdrachtnemer dient wijzigingsvoorstellen af te handelen.

- Wijzigingen dienen te zijn opgesteld conform het format in appendix – Format verzoek tot wijziging.

- Wijzigingen van de Overeenkomst dienen minimaal te zijn gekoppeld aan de werkpakketten en de wijzigingen op de werkpakketten die het betreft.

- Wijzigingen die prijsconsequenties hebben dienen vergezeld te gaan van een begroting conform het model begroting zoals opgenomen in de Aanbieding en dient te voldoen aan de eisen die aan deze begroting in de Aanbieding zijn gesteld.

## Organisatiemanagement

- Opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat de contactpersoon gedurende werktijden bereikbaar zijn.

- De opdrachtnemer dient voor alle werkpakketten één en dezelfde contactpersoon (projectleider) aan te stellen.

- Opdrachtnemer dient op verzoek van ProRail een Organisatieoverzicht te verstrekken gekoppeld aan de WBS van medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst.

- Het organisatieschema dient op verzoek van ProRail, CV`s van de betrokken medewerkers te bevatten.

# Annex 1 - Werkpakketten m.b.t. het beheersen van de opdracht

De door de Opdrachtnemer uit te voeren verplichtingen  met betrekking tot het beheersen van de opdracht staan vermeld in annex 1  – Vraagspecificatie overeenkomst adviseurs – Beheersen van de opdracht.

# Annex 2 - Werkpakketten m.b.t. het realiseren van de opdracht

De door de Opdrachtnemer uit te voeren verplichtingen met betrekking tot het realiseren van de opdracht staan   vermeld in annex 2 – Vraagspecificatie overeenkomst adviseurs – Realiseren van de opdracht.