Onderzoek verricht door:  <bedrijfsnaam>, <verantwoordelijke>,<email>

Datum: <XX-XX-20XX>

Object: <objectnaam>, <objectnummer>

Verplichte bijlagen: Een ingevulde voorraadmatrix en een ingevulde checklist minimale structuur en opslagvereisten

## Uitvoeringsplan voor actualisatie en actueel houden

Naar aanleiding van het Informatieonderzoek Revisietekenwerk stelt Aannemer een uitvoeringsplan voor actualisatie op om het revisietekenwerk compleet, juist en in de minimale structuur en opslagvereisten te brengen. Aannemer verwerkt dit samen met de methodiek voor het actueel houden van het revisietekenwerk in een uitvoeringsplan voor actualisatie, actueel houden en periodiek uitwisselen van revisiebescheiden tijdens de dienstverleningsperiode. De oplevering van de geactualiseerde set revisietekenwerk vindt plaats in overleg.

Voorstel uitvoeringsplan en opname in BKW planning

<Input Aannemer>

## Compleetheid

Vraag vanuit het RVB:

“Vergelijk de benodigde tekeningen van aanwezige bouwdelen in de te beheren objecten met onze werkelijke voorraad aan tekeningen ”

De aangeleverde CBL lijsten (voormalige COEL lijst bij Rijk cq RBI lijst bij defensie) geven aan welke gecontracteerde assets er zijn per te beheren gebouw. Daarom is het belangrijk juist de BBL lijst te gebruiken voor het beoordelen van de compleetheid van het totale revisietekenwerk; hierop staan alle assets aangegeven. Welke soorten tekeningen moeten worden aangeleverd per asset kan worden opgevraagd bij het RVB.

Werkwijze beoordeling compleetheid: Vul de sjabloon voorraadmatrix eventueel aan met benodigde  tekeningensoorten. Vergelijk deze nu met de meest recente voorraadlijst vanuit het RVB die op verzoek wordt verstrekt. Onderzoek op locatie of er papieren tekeningen beschikbaar zijn die nog niet in de digitale voorraad waren opgenomen. Geef vervolgens in de voorraadmatrix aan of de tekening in DWG(a), alleen in papier of PDF(p), niet van toepassing(x) of niet beschikbaar(n) is door invullen van deze letters in de excelsheet. Doe dit voor elke soort benodigde tekening en per verdieping/ bouwlaag.

Conclusie compleetheid:

<Input Aannemer>

## Juistheid

Vraag vanuit het RVB:

“Bepaal in hoeverre de fysieke werkelijkheid overeenkomt met de digitale weergave”

De meest actuele bouwkundige onderlegger wordt door OG geleverd. Aannemer doet een voorstel voor de te selecteren beheertekeningen van de installatietekeningen aan Opdrachtgever. Na akkoord wordt tijdens de deskresearch onderzocht of er op de beheertekening alle relevante informatie is meegekomen uit vorige versies (ontdubbelen van informatie).

Vervolgens worden de beheertekeningen gecontroleerd op locatie. Afwijkingen worden duidelijk gemarkeerd op de beheertekeningen en veilig digitaal beschikbaar gemaakt voor de opdrachtgever.

Tot slot wordt een samenvatting gemaakt (conclusie Desk- en Field Research).

Conclusie Desk research

<Input Aannemer>

Conclusie Field research

<Input Aannemer>

## Structuur & Opslagvereisten

Vraag vanuit het RVB:

“Bepaal in welke mate de beheertekeningen voldoen aan de RCS 1.1”

De tekeningen moeten aan een vereisten voldoen om ze op de juiste manier te kunnen beheren.

De gedefinieerde beheertekeningen worden geopend en aan de hand van de RCS 1.1 gecheckt of de tekeningen technisch voldoen. Dit geldt per onderdeel, per tekening.

Conclusie Structuur en opslagvereisten

<Input Aannemer>