Bijlage 11

Governance

DSP (Data Storage Platform)

Opdrachtgever: De Belastingdienst inclusief de Directoraat Generaal Toeslagen

Opdrachtnemer: <Naam Leverancier en/of Opdrachtnemer>

Datum: <invullen>

Versie: 0.9

Document aspecten

Distributielijst (bij de uitvoering betrokken functionarissen)

| Organisatie | Functionaris | Naam | Niveaus | Tel. nr | eMail -adres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belastingdienst |  |  |  |  |  |
| Belastingdienst |  |  |  |  |  |
| Belastingdienst |  |  |  |  |  |
| Belastingdienst |  |  |  |  |  |
| Belastingdienst |  |  |  |  |  |
| Opdrachtnemer |  |  |  |  |  |
| Opdrachtnemer |  |  |  |  |  |
| Opdrachtnemer |  |  |  |  |  |
| Opdrachtnemer |  |  |  |  |  |
| Opdrachtnemer |  |  |  |  |  |

Goedkeuring

Het voorliggende document is goedgekeurd door ondertekening van de <Overeenkomst>. Latere versies van het Governance document worden voorzien van een nieuw versienummer en worden goedgekeurd in het overleg op Tactisch niveau (zie hieronder).

Opdrachtnemer is akkoord dat de verfijningen binnen de Dienstenmanagementstructuur nog in onderling overleg zullen worden vastgelegd. Dit omvat tevens de uiteindelijke toewijzing van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan de genoemde rollen.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4

1.1	Algemeen	4

1.2	Doel van dit document	4

1.3	Doelgroep (voor dit document)	4

2	Governance model	5

2.1	Strategisch niveau (Directiekader)	5

2.1.1	Taken	5

2.1.2	Verantwoordelijkheden	5

2.1.3	Bevoegdheden	5

2.2	Tactisch niveau (Management kader):	6

2.2.1	Taken	6

2.2.2	Verantwoordelijkheden	6

2.2.3	Bevoegdheden	6

2.3	Operationeel niveau (Werkkader):	7

2.3.1	Taken	7

2.3.2	Verantwoordelijkheden	8

2.3.3	Bevoegdheden	8

2.4	Operationeel Niveau, Change Advisory Board	8

2.4.1	Taken	8

2.4.2	Verantwoordelijkheden	8

2.4.3	Bevoegdheden	9

3	Overlegstructuur	10

# Inleiding

## Algemeen

Dit document, maakt als Bijlage Governance onderdeel uit van de <Overeenkomst> <naam invullen>, hierna de <Overeenkomst> genoemd met als kenmerk <invullen> tussen de Belastingdienst en <Naam Opdrachtnemer> (in dit document verder aangeduid als Opdrachtnemer)

Dit document heeft betrekking op de <Overeenkomst> betreffende <invullen> ten behoeve van de Belastingdienst en beschrijft het Governance model voor de (be)sturing van de <Overeenkomst>

Deze Governance zorgt er voor dat de betrokkenen op een transparante wijze inzicht hebben in overlegstructuur en daarmee samenhangende besluitvorming. Dit document beschrijft de overlegstructuur als onderdeel van de Governance op algemene punten. Hierbij zorgt het operationeel niveau dat er gerapporteerd wordt aan tactisch niveau en tactisch niveau zorgt dat er gerapporteerd wordt aan strategisch niveau. Informatie of besluitvorming wordt teruggekoppeld naar het onderliggend niveau.

## Doel van dit document

Vastlegging van de wijze waarop de <Overeenkomst> en relaties tussen Belastingdienst en Opdrachtnemer beheerd worden op dagelijkse operationele basis, tactisch en strategisch niveau.

Vastlegging van de wijze waarop de operationele relatie beheerd wordt, met betrekking tot de uitvoering van de <Overeenkomst>.

Beschrijving van de overlegstructuren en communicatie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen partijen.

## Doelgroep (voor dit document)

Alle medewerkers van Belastingdienst en Opdrachtnemer, welke een rol hebben in de uitvoering conform het Governance model.

# Governance model

## Strategisch niveau (Directiekader)

Het Directie-niveau Belastingdienst (Directeur <interne opdrachtgever> en Directeur B/CFD IUC) en het management van Opdrachtnemer zijn, binnen de <Overeenkomst>  belast met en geven van invulling aan het strategische managementniveau.

### Taken

- Het bewaken en beheersen van de <Overeenkomst> ;

- Het managen en beheersen van juridische en bedrijfsrisico’s;

- Het verzamelen van informatie / analyses van tactisch servicemanagement;

- Periodiek overleg met tactisch managementniveau.

### Verantwoordelijkheden

- Het uitvoeren van de opgedragen taken op het strategische managementniveau waarbij er vanuit de planning- & control cyclus jaarlijks invulling wordt gegeven aan de richtinggevende processen;

- Het oplossen van escalaties en disputen op tactisch niveau (als hoger escalatie niveau);

- Eindverantwoordelijk voor de algehele klanttevredenheid bij de Belastingdienst.

### Bevoegdheden

- Het nemen van besluiten aangaande de uit te voeren taken en besluiten te nemen die voortvloeien uit de doorlopen escalatieprocedure op een (eventueel) lager niveau.

- Opdrachten tot nakoming en/of andere maatregelen op basis van Bevindingenrapportage voor Bevindingen die vanuit tactisch niveau zijn geëscaleerd en besluiten tot ontbinding conform <artikel 27> van de <Overeenkomst> .

- Besluitvormend zijn: Directeur <CFD IUC> en Directeur <interne opdrachtgever>. Overige zijn adviserend.

## Tactisch niveau (Management kader):

Het Afdelingshoofdniveau van de Belastingdienst (<Productmanagers/ Productowners, Afdelingshoofden en contractmanager hier per afdeling benoemen>) en het management van Opdrachtnemer zijn, binnen deze <Overeenkomst>, belast met en het geven van invulling aan het tactische management niveau. De accountmanager rapporteert functioneel aan de contractmanager over de uitvoering van <Overeenkomst> .

### Taken

- Het managen van de <Overeenkomst> door het bewaken en evalueren van de (kwaliteit van de) afgesproken <invullen>;

- Het verzamelen van informatie / analyses van operationeel management;

- Het communiceren over de Resultaten van de op te leveren <invullen>;

- Het bewaken en evalueren van de (kwaliteit van de) opdrachtverstrekking (incl. offreren);

- Het voeren van (periodiek) overleg met strategisch management;

- Het voeren van (periodiek) overleg met operationeel management;

- Het adviseren van strategisch servicemanagement.

### Verantwoordelijkheden

- Het uitvoeren van de opgedragen taken op tactisch managementniveau conform de overeengekomen resultaatverplichting voor de uitvoerende en sturende processen;

- Actieve risicobeheersing;

- Het managen van en sturen op rapportages t.a.v. Bevindingen;

- Het eventueel oplossen van escalaties en disputen op operationeel niveau (als hoger escalatie niveau).

### Bevoegdheden

- Opdrachtverstrekking voor de <invullen> conform de <Overeenkomst> niet zijnde wijzigingen van de <Overeenkomst> en nemen van besluiten aangaande de escalatieprocedure op een eventueel lager niveau;

- Opdrachten tot nakoming en/of andere maatregelen op basis van de rapportage voor Bevindingen behorende bij de <Overeenkomst>  en toepassing te geven aan <artikel 27> van de <Overeenkomst>  (ontbinding en opzegging);

- Besluitvormend zijn Afdelingshoofd <interne opdrachtgever> en afdelingshoofd CFD/IUC;

- Overige zijn adviserend.

## Operationeel niveau (Werkkader):

Contractmanager en accountmanager zijn binnen de <Overeenkomst>  belast met en het geven van invulling aan het operationeel niveau. Bevindingen in de opgeleverde Resultaten, opdrachten en verzoeken worden verzameld en gerapporteerd aan de contractmanager van de Belastingdienst. De contractmanager dragen zorg voor het al dan niet in gang zetten van nadere actie(s) n.a.v. een Bevinding of anderszins.

### Taken

- Het coördineren van en meewerken op operationeel (proces) niveau;

- Het adviseren en ondersteunen van het tactisch managementniveau aangaande wensen en voorstellen;

- Het afstemmen van opdrachten;

- Het opstellen van <Offerteaanvragen, offertes, opdrachten en Nadere Overeenkomsten>;

- Het beoordelen van (proforma) facturen;

- Het adviseren van tactisch managementniveau;

- Het verstrekken van sturingsinformatie m.b.t. de <invullen> voor tactisch managementniveau;

- Het communiceren over onderhanden werk en verstrekte opdrachten;

- Het opstellen/wijzigen van werkwijzen en procedures om de operationele activiteiten effectiever en efficiënt te laten verlopen (bv behandeling facturen);

- Bewaken, signaleren en classificeren van mogelijke Verstoringen op basis van de <Overeenkomst>, onder andere op de eisen en wensen uit het Beschrijvend Document, en afspraken uit het operationeel overleg;

- Signaleren en inleggen van (mogelijke) Verstoringen  waaronder Incidenten, knelpunten en Problemen;

- Risicoanalyse omtrent (mogelijke) Verstoringen;

- Opstellen rapportage per Verstoring; met daarin omschrijving van het issue, de oorzaak, het risico voor de Belastingdienst inclusief risico-classificatie waar van toepassing, oplosrichtingen, voorstel oplosrichting met te ondernemen acties en actiehouders en  het te nemen besluit, alsmede het besluitvormend orgaan binnen de Belastingdienst indien blijk dat het operationeel niveau niet bevoegd is.

### Verantwoordelijkheden

- De uitvoering van de opgedragen taken;

- De voortgangsbewaking m.b.t. de afhandeling van opdrachten;

- De globale voortgangsbewaking;

- Het bewaken van de kwaliteit van de opdracht-uitvoering;

- Adequaat doorlopen verwervingsproces.

### Bevoegdheden

- Opdrachten tot nakoming en/of andere maatregelen op basis van rapportage voor Bevindingen.

- Overleg aangaande voorgenomen opdrachten.

## Operationeel Niveau, Change Advisory Board

Omdat het Technisch Beheer van de DSP Oplossing de verantwoordelijkheid is van de Opdrachtnemer is er voor het wijzigingenbeheer een Change Advisery Board (CAB). Het CAB, waarin Opdrachtnemer en Opdrachtgever zitting nemen, adviseert het Change Desicion Board (CDB) over wijzigingen zoals RFC’s, Changes, Releases, etc.

### Taken

- Het coördineren van en meewerken op operationeel (proces) niveau;

- Het afstemmen van wijzigingen;

- Het adviseren van het CDB;

- Bewaken, signaleren en het communiceren over onderhanden wijzigingen;

- Het opstellen/wijzigen van Request For Changes (RFC);

- Risicoanalyse omtrent wijzigingen.

### Verantwoordelijkheden

- De uitvoering van de opgedragen taken;

- De voortgangsbewaking m.b.t. de afhandeling van wijzigingen;

- Het aanbieden van wijzigingen aan het CDB.

### Bevoegdheden

- Het aanbieden van wijzigingen aan het CDB;

- Overleg aangaande voorgenomen wijzigingen.

# Overlegstructuur

| Onderwerp | Strategisch overleg |
| --- | --- |
| Frequentie | 1 * per jaar (zo nodig ad – hoc) |
| Voorzitter | Directeur Belastingdienst |
| Vertegenwoordigers | Directeur <interne opdrachtgever> Directeur B/CFD/IUC Management Opdrachtnemer |
| Agenda | Evaluatie afgelopen jaar Jaarplan Portfolio Ontwikkelingen betreffende <invullen> Wijzigingstrajecten Escalaties Bevindingen Voortgang evt. acties |
| Input | Sturingsinformatie tactisch niveau t.a.v. onderwerpen agenda Ontwikkelingen <invullen>, Opdrachtnemer, fabrikanten Rapportage Bevindingen |
| Output | Besluitvorming Opdrachtverstrekking (nakoming) Beleidsbepaling Acties Notulen |

| Onderwerp | Tactisch overleg |
| --- | --- |
| Frequentie | 1 * per zes maanden (zo nodig ad-hoc) |
| Voorzitter | Afdelingshoofd <interne opdrachtgever> |
| Vertegenwoordigers | Management Opdrachtnemer Productowner <interne opdrachtgever> Contractmanager <interne opdrachtgever> |
| Agenda | Rapportage Planning Jaar evaluatie Bevindingen Verbeteracties Voortgang projecten Advies strategisch niveau Wijzigingen Raamovereenkomst |
| Input | Sturingsinformatie operationeel niveau t.a.v. onderwerpen agenda Ontwikkelingen <invullen>, Opdrachtnemer, fabrikanten |
| Output | Besluitvorming Opdrachtverstrekking (nakoming) Acties Notulen Advies strategisch niveau |

| Onderwerp | Operationeel overleg |
| --- | --- |
| Frequentie | Minimaal 1 * per kwartaal (zo nodig ad-hoc) |
| Voorzitter | Contractmanager <interne opdrachtgever> |
| Vertegenwoordigers | Accountmanager Opdrachtnemer Teammanager ><interne opdrachtgever Optioneel: Techneuten opdrachtgever / opdrachtnemer |
| Agenda | Rapportage Planning Ontwikkeling Performance Roadmap, releases, EOM en EOS Bevindingen Verbeteracties Werkwijzen en procedures Voortgang projecten en opdrachten Advies tactisch niveau |
| Input | Sturingsinformatie t.a.v. onderwerpen agenda Ontwikkelingen, Opdrachtnemer, fabrikanten |
| Output | Besluitvorming Opdrachtverstrekking (nakoming) Acties Notulen Advies tactisch niveau Voorstellen wijziging overeenkomst Werkwijzen en procedures |

| Onderwerp | Operationeel Change Advisory Board |
| --- | --- |
| Frequentie | 1 * per 4 weken (zo nodig ad-hoc) |
| Voorzitter | Productowner <interne opdrachtgever> |
| Vertegenwoordigers | Nader te bepalen <interne opdrachtgever> Nader te bepalen <interne opdrachtgever> |
| Agenda | RFC’s Hot-Fixes Releases en Release notes Impactbepaling en advies over Wijzigingen Lopende Wijzigingen |
| Input | RFC’s Problems Requestanalyses Hot-Fixes Releases en Release notes |
| Output | Besluitvorming Acties Notulen RFC’s Advies CDB |

De benoemde functionarissen kunnen op meerdere niveaus worden ingezet. Dat houdt niet in dat zij besluitvormend zijn. Wie er besluitvormend zijn staat benoemd onder het kopje bevoegdheden hoofdstuk 2. De andere genoemde functionarissen treden dan op als adviseur.

De Productowner B/IV/GV, Afdelingshoofd B/IV/CTO/SM, Afdelingshoofd B/CFD/IUC, Contractmanager B/IV/SM, , Afdelingshoofd B/CFD/IUC, Senior Inkoper B/CFD/IUC en Bedrijfsjurist B/CFD/IUC treden voor zover nodig op als adviseur(s) aan de zijde van Opdrachtgever>.

De Dienstenmanager B/CIE, Afdelingshoofd  B/IVB/GV, , Afdelingshoofd B/IV/CTO/SM, Contractmanager B/IV/CTO/SM, Afdelingshoofd B/CFD/IUC, Senior Inkoper B/CFD/IUC en Bedrijfsjurist B/CFD/IUC treden voor zover nodig op als adviseur(s) aan de zijde van Opdrachtgever.