Versie V1

Annex 7 – Plan van Aanpak Montage

TN491274

Montage van nieuw te leveren fietsparkeersystemen

ProRail wenst inzicht in te krijgen in de wijze waarop Opdrachtnemer de montage van de nieuw te leveren fietsparkeersystemen organiseert. Hieronder zijn aspecten opgenomen die in het plan dienen terug te keren. Daarna wordt de wijze van beoordeling toegelicht.

Onderwerpen

ProRail vraagt inschrijvers om in één plan van aanpak te beschrijven hoe inschrijver de montage van nieuw te leveren fietsparkeersystemen (DFPS 4.0) vormgeeft. Daarbij zijn de eisen en voorwaarden, zoals opgenomen in het Programma van Eisen in Annex 3 en de bijbehorende montage-instructies, leidend.

Wij vragen aan Inschrijver om in ieder geval de onderstaande onderwerpen te behandelen. Hierbij dient u te allen tijde rekening te houden met de context van het stationsgebied en de fietsenstalling. Wij verzoeken u, ten behoeve van een efficiënte beoordeling, om in uw beschrijving de onderwerpen te behandelen in dezelfde volgorde als hieronder weergegeven.

Casustekening

- Casustekening

Maak een uitwerking van de aangeleverde casuslocatie (separaat toegevoegd). De inpandige casuslocatie kent verschillende kenmerken, u dient aan te tonen dat u in staat bent met behulp van dergelijke input een inrichtingstekening uit te kunnen werken. Tijdens de contractfase betreft dit ook het opstellen van revisietekening(en).

Eisen

- De tekening dient in .dwg format te worden ingetekend en zowel in dwg als pdf (A1, schaal 1:200) te worden ingediend op basis van het bijgeleverde .dwg bestand.

  - N.B. In de praktijk kan de input een .dwg of 3D BIM model betreffen. We vragen u bij deze casus om deze in .dwg uit te werken. Houd er rekening mee dat er binnen de contractperiode ook een 3D model van de fietsparkeersystemen dient te worden aangeleverd.

- De fietsparkeersystemen dienen in een aparte laag te worden getekend.

- De tekening dient te tonen hoeveel bruikbare fietsplaatsen kunnen worden geboden door middel van de door de inschrijver ingetekende opstelling.

- In de tekening dient zichtbaar te worden gemaakt waar plekken niet toegankelijk en bruikbaar zijn (door constructie, plafondhoogte, installaties, etc.). Deze mogen niet meegeteld worden in de totale capaciteit.

- Per type parkeerplek dient de capaciteit te worden getoond inclusief het totaal aantal fietsparkeerplekken.

- De fietsrekken dienen in 2D (plattegrond) gedetailleerd ingetekend te worden (zowel op de plattegronden als op de doorsnedes), binnen de vlakken die hiervoor zijn aangegeven. In de legenda is aangegeven welk type parkeersysteem dient te worden ingepast. De blocks uit het meegeleverde .dwg-bestand dienen hiervoor te worden toegepast.

- De uitwerking dient de minimale afstand tot muren, kolommen, plafond en overige obstakels (zoals trappen, installaties, etc.) te tonen.

Faseringsplan

Aanvullend op het uitwerken van de casustekening vragen we u deze casus te gebruiken om uw proces van fasering (per gebouwdeel A/B/C), transportbewegingen en montage aan te tonen. Hierbij mag u uitgaan van:

- Vrij gebruik van de beschikbare inpandige ruimte (entreegebied, stijgpunt en wanden zijn wel aanwezig, vloeren zijn vrij en voorzien van coating).

- Voor wat betreft context van de omgeving dient u voor deze casus uit te gaan van bereikbaarheid met een vrachtwagen op 50 meter van de ingang.

- Toegestane belasting conform onderstaande tabel:

| Gebruiksfunctie | Klasse | Qk [kN/m2] | Qk [kN] | Ψ0 | Ψ1 | Ψ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fietsenstalling* | F | 2,0 | 10,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Trappen | F | 3,0 | 3,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Entree | C5 | 5,0 | 7,0 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| Winkel | D1 | 5,0 | 7,0 | 0,4 | 0,7 | 0,6 |

*De veranderlijke belasting is inclusief het gewicht voor dubbellaags parkeersystemen

- Voorbereiding

Hoe bereidt u de montage voor? Beschrijf welke stappen u onderneemt en op welke wijze. Hierin moeten in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod komen:

  - Proces rondom vergunningen

  - Planning en fasering

  - Benodigd personeel en materiaal

  - Voorkomen hinder en waarborgen veiligheid tijdens uitvoering

  - Toets vloerbelasting (draagkracht en toegestane belasting)

- Montage

Beschrijf hoe u de montage op locatie uitvoert, waarbij in ieder geval onderstaande onderwerpen aan bod komen:

  - Transportbewegingen tot de directe stationsomgeving van de stalling (denk aan reizigersstromen, bereikbaarheid)

  - Wijze van opslag en verplaatsing van de materialen en montage ter plaatse rekening houdend met de context van de fietsenstalling (denk aan niveauverschillen, toegangspoorten, hellingen, trappen, liften, etc.)

  - Veiligheid en beperken van risico’s

  - Waarborging van uitvoering volgens Montage-instructies

  - Beschermen van de lokale infrastructuur ter plaatse (denk aan onder meer afdekken vloer, voorkomen van schade aan geleiding op trappen en langs muren)

- Afronding en communicatie

- Beschrijf de wijze van oplevering, documentatie en revisie

- Beschrijf de wijze van rapporteren en registreren. Let op dat u hierin beschrijft hoe u dit direct na gunning kunt vormgeven. Toekomstige (digitale) toepassingen dient u, indien van toepassing, separaat te benoemen.

- Beschrijf de projectcoördinatie en wijze van afstemming tussen alle stakeholders.

- Beschrijf proces van evaluatie en verbetervoorstellen.

De beoordeling

Het montageplan mag maximaal uit 5 pagina’s A4 (lettertype Arial 10 punts, regelafstand 1,0) bestaan (incl. bijlagen, excl. de casustekening in .dwg- en in een .pdf-bestand, voorblad en inhoudsopgave). Indien het voorgeschreven maximaal aantal pagina's wordt overschreden, leidt dit niet tot ongeldigheid van de Inschrijving, maar zal het beoordelingsteam het teveel aan pagina's niet in de beoordeling betrekken.

Het Plan van Aanpak wordt beoordeeld op basis van het volgende beoordelingscriterium: In welke mate draagt het Plan van Aanpak bij aan de doelstelling van het op zo efficiënt en veilig mogelijke wijze invulling geven aan de montage van fietsparkeersystemen?

Beoordeelaars letten hierbij op de beoordelingselementen compleet, consistent, relevant en onderbouwd:

- De mate waarin de inschrijver compleet is in zijn beantwoording: een antwoord is compleet als alle aandachtspunten in de vraagstelling terugkomen in de beantwoording en daarbij het antwoord volledig is;

- De mate waarin de beantwoording (op onderdelen) van vragen consistent is: een antwoord is consistent als er geen tegenstrijdigheden tussen de antwoorden en er geen tegenstrijdigheden in het antwoord zitten;

- De mate waarin de inschrijver relevant is in zijn beantwoording: een antwoord is relevant als het antwoord aansluit op de in gevraagde dienstverlening benoemde eisen, doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden zoals beschreven in de Vraagspecificatie.

- De mate waarin de inschrijver (de kwaliteit van) het antwoord heeft onderbouwd en door gebruik te maken van:

- Haar eigen (aantoonbare) ervaring;

- In de markt gangbare methoden en technieken;

- (eigen) Best practices, standaards;

- Periodieke reviews als basis voor verbeteringen.

Elk Plan van Aanpak wordt door 3 beoordelaars, per (sub)deelonderwerp beoordeeld. De individuele beoordelaars geven op basis van de beoordelingsaspecten een rapportcijfer aan het (sub)deelonderwerp:

Alle leden van het beoordelingsteam beoordelen individueel de ingediende Plannen van Aanpak en vullen het scoreformulier in voor het bepaalde subcriterium. De score kan per subcriterium variëren in range van 0-1-2-3 punten. Tijdens de beoordeling van de kwaliteitscriteria blijft de prijsinformatie van inschrijver onbekend bij de leden van de beoordelingscommissie. Zaken of diensten die optioneel worden aangeboden en die geen onderdeel uitmaken van de inschrijving, worden niet meegewogen. De individuele beoordelingen worden ingebracht in een plenair overleg van de beoordelingscommissie. Doel van dit overleg is tot consensus te komen over de definitieve beoordeling per subgunningscriterium. Het definitieve eindcijfer per subgunningscriterium wordt gebruikt voor de berekening van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

| Beoordeling | Omschrijving |
| --- | --- |
| Zeer goed (3 punten) | De aanpak van het deelonderwerp draagt goed bij aan het bereiken van de doelstelling. Tevens wordt goed invulling gegeven aan alle vier de beoordelingselementen (compleet, consistent, relevant, onderbouwd). Tot slot is er minimaal één positieve, verrassende en vernieuwend element aangeboden die voor ProRail meerwaarde biedt boven het minimaal gevraagde. |
| Goed (2 punten) | De aanpak van het deelonderwerp draagt ruim voldoende tot goed bij aan het bereiken van de doelstelling. Tevens wordt goed invulling gegeven aan alle vier de boordelingselementen (compleet, consistent, relevant, onderbouwd). |
| Voldoende (1 punt) | De aanpak van het deelonderwerp draagt voldoende bij aan het bereiken van de doelstelling. Er wordt onvoldoende invulling gegeven aan één van de beoordelingselementen (compleet, consistent, relevant, onderbouwd). |
| Onvoldoende (0 punten) | De aanpak van het deelonderwerp draagt niet of nauwelijks bij aan het bereiken van de doelstelling. Door onvoldoende invulling aan de beoordelingselementen (compleet, consistent, relevant, onderbouwd) kan de werkwijze slechts gedeeltelijk beoordeeld worden. |

De maximale fictieve korting is 20% voor het montageplan. Deze wordt als volgt berekend:

- (aantal behaalde punten : maximaal aantal te behalen punten) x 20% = fictieve korting op de inschrijvingsprijs.

- De fictieve korting wordt afgerond op 2 decimalen.

- De fictieve korting wordt verrekend met de inschrijvingsprijs (conform Annex 5.1).

Voorbeeld:

Als de beoordelingscommissie tijdens het consensusoverleg tot de definitieve eindscore voor het plan van aanpak voor montage komt van 6 punten, dan levert dit een fictieve korting op de inschrijvingsprijs op van 13,33 %. Berekening: (6/9) x 20% = 13,33%.

Bijlagen: casuslocatie en twee montage-instructies (zie map ‘Programma van Eisen’)