## Slide 1: Bijlage 19 Product breakdown Structure CRM v1.0.pptp

## Slide 2
Project CRM/VOM/ PDC-v
A. Gunning voor applicatie en implementatie-partner
A.1 Aanbestedings documenten
A.2 Pakket van Eisen
B. Basis-installatie
B.1 Beschikbare TAP SAAS om-geving voor CRM/VOM/PDC
A.3 Gunnings-criteria
B.2 Aansluitingen op basis voorzieningen
B.2.2 Aansluiting op CCaaS / Genesys
B.2.3 Aansluiting op CIAM
B.2.4 Koppeling KvK
B.3 Ingerichte basis CRM Processen
B.4 Ingerichte 4 basis VOM ordertypes
B.5 Ingerichte PDC-v
C. Aansluiten
Primaire Diensten
C.1-23 Aangesloten diensten (zoals KLIC, WOZ, etc)
C.1.2 Aanpassingen primaire keten
C.1.3 Opgeleide en geïnstrueerde afdeling
C.1.4 Datamigratie
B.2.5 Aansluiting Exchange
B.2.6 Aansluiting AFAS Financieel
C.1.4.1 Migratie-strategie
D. Nazorg en afronding
D.1 Ingerichte beheers-organisatie
D.1.1 Opgeleide functioneel beheerders en OIM-ers
C.1.1 Geconfigureerd CRM / VOM / PDC-v
D.1.2 Getekende SLA en DAP
B.5.1 Inrichtings-document PDC
C.1.2.1 Oplossing voor ontvlechten maatwerk
C.1.2.2 Aansluiting op CRMVOM
(Contra stekker)
C.1.2.3 Kadaster specifieke functionaliteit
C.1.2.1.1 Inventarisatie maatwerk en oplossing
C.1.2.3.1 Meetpostmanager Financieel
C.1.2.3.2 Tarieven regeling Kadaster
C.1.2.3.3 Verzamel-factuur
C.1.2.1.2
Inrichtings-document per keten
B.2.2.1 Inrichtings-document CCaaS
B.2.1 Ingericht Kadaster netwerk en werkplek
B.2.1.1 Inrichtings-document IP
B.3.1 Inrichtings-document CRM
B.4.1 Inrichtings-document VOM
B.2.3.1 Inrichtings-document CIAM
B.2.4.1 Inrichtings-document KvK
B.2.5.1 Inrichtings-document MS
B.2.6.1 Inrichtings-document AFAS
C.1.2.3.1.1
Inrichtings-document MPM
C.1.2.3.2.1
Inrichtings-document TrK
C.1.2.3.3.1
Inrichtings-document VF
Fase I, aanbesteding + inventarisatie
Fase II, inrichten basis
Fase III, aansluiten ketens
Fase IV, implementatie en migratie
Fase V, nazorg
Deliverable DPM / Keten
Fase Ib, concretiseringsfase