Aanbestedingsleidraad

Europese procedure

Ontwerp, contractbeheersing en milieukundige begeleiding - Sanering en herinrichting oostelijk deel Broekpolder te Vlaardingen

Datum	30-6-2025

Colofon

| Opdrachtnaam | : | Ontwerp, contractbeheersing en milieukundige begeleiding - Sanering en herinrichting oostelijk deel Broekpolder te Vlaardingen |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versienummer | : | 1.1 |  |
| Auteur | : | PP / RB |  |
| Sjabloon versie | : | 1.1 |  |

Inhoudsopgave

Begripsbepalingen	1

1	Inleiding	3

1.1	Doel van de Aanbestedingsleidraad	3

1.2	Leeswijzer	3

2	Informatie over de Opdracht	4

2.1	Aanbestedende dienst	4

2.1.1	Organisatie	4

2.1.2	Organisatiestructuur	4

2.1.3	De Opdracht / Overeenkomst	4

2.1.4	Samenvoegen / Percelen	5

2.1.5	Overeenkomst	5

2.1.6	Persoonsgegevens en Verwerkersovereenkomst	5

2.1.7	Van toepassing zijnde voorwaarden	6

3	Eisen aan de Inschrijver	7

3.1	Selectie	7

3.2	Uitsluitingsgronden	7

3.3	Geschiktheidseisen	7

3.3.1	Financiële en economische draagkracht	7

3.3.2	Technische en beroepsbekwaamheid	8

3.3.3	Maatschappelijk Verantwoord Inkopen	9

3.3.4	Internationale sociale voorwaarden (OPTIONEEL)	9

4	Procedure	11

4.1	Aanbestedingsprocedure	11

4.2	Planning van de aanbesteding	11

4.3	Nadere inlichtingen	12

4.4	Aanwijzing	12

4.5	Inschrijving	12

4.5.1	Inschrijvingsbiljet en Inschrijfstaat	12

4.5.2	Kwalitatieve documenten	13

4.5.3	Uniform Europees Aanbestedingsdocument	13

4.5.4	Uittreksel Kamer van Koophandel	13

4.5.5	Inschrijvingsvereisten, overig	13

4.5.6	Inschrijven in Samenwerkingsverband en/of met onderaanneming	13

4.5.7	Uitvoering door eigen personeel	15

5	Gunning en beoordeling	16

5.1	Algemeen	16

5.2	Gunning en Beoordeling	16

5.2.1	Beoordeling van de Inschrijving	19

5.3	Bewijsstukken (Verificatie)	20

5.3.1	Verificatie	21

5.3.2	Aanlevertermijn	22

5.4	Mededeling Gunningsbeslissing	22

5.5	Contractering / Opdrachtverstrekking	22

6	Overige bepalingen	23

6.1	Eenmaal inschrijven	23

6.2	Varianten	23

6.3	Gestanddoeningstermijn	23

6.4	Inschrijvingsvergoeding	23

6.5	Klachtenregeling aanbestedingen	23

6.6	Bezwaar	23

6.7	Aanbestedingsvoorschriften	23

6.8	Voorbehoud	24

6.9	Waarschuwingsplicht	24

# Begripsbepalingen

| Begrip | Definitie |  |
| --- | --- | --- |
| Aanbestedende dienst | Gemeente Vlaardingen |  |
| Aanbestedingsdocumenten | De Aanbestedingsleidraad, de Overeenkomst, het Programma van Eisen, de Nota’s van Inlichtingen en alle andere documenten (in schriftelijke of elektronische vorm) welke Gemeente Vlaardingen in verband met de aanbesteding aan de Inschrijvers heeft doen toekomen. |  |
| Aanbestedingsleidraad | De offerteaanvraag inclusief Bijlagen, zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012, die door Gemeente Vlaardingen aan de Inschrijvers is verstrekt en welke een (nadere) omschrijving inhoudt van het voorwerp van Aanbesteding. |  |
| Aanbestedingswet 2012 | Aanbestedingswet 2012 inclusief wijzigingen, inclusief de Gids Proportionaliteit. |  |
| ARW 2016 | Aanbestedingsrichtlijn Werken 2016 |  |
| Beoordelingsteam | Een multidisciplinair team samengesteld uit materiedeskundigen en procesdeskundigen dat de Inschrijving beoordeelt. |  |
| Gunningsbeslissing | De keuze van Gemeente Vlaardingen voor Inschrijver(s) met wie hij de Overeenkomst waarop deze procedure betrekking heeft wil sluiten of de keuze om geen Overeenkomst te sluiten. |  |
| Inschrijver | Vóór het moment van inschrijven, een ieder die een kopie van de Aanbestedingsleidraad heeft opgevraagd en na het moment van inschrijven, een ieder die een Inschrijving heeft gedaan. |  |
| Inschrijving | Het aanbod dat Inschrijver volgens de Aanbestedingsdocumenten doet aan Gemeente Vlaardingen en dat strekt tot het uitvoeren van de Opdracht. |  |
| Nota van Inlichtingen | Document dat de antwoorden op vragen van Inschrijvers bevat, evenals eventuele wijzigingen in de Aanbestedingsleidraad en/of andere Aanbestedingsstukken. |  |
| Opdracht | De Opdracht van Gemeente Vlaardingen aan Opdrachtnemer tot uitvoering van de Opdracht zoals beschreven in de Overeenkomst. |  |
| Opdrachtgever | Degene die de Opdracht verstrekt aan Opdrachtnemer. |  |
| Opdrachtnemer | De Inschrijver met wie Gemeente Vlaardingen de Overeenkomst afsluit in het kader van deze aanbesteding. |  |
| Overeenkomst | De Overeenkomst inclusief Bijlagen tussen Gemeente Vlaardingen en Opdrachtnemer betreffende de voorwaarden en condities die gelden voor het uitvoeren van de Opdracht. |  |
| Programma van Eisen | Het Programma van Eisen bestaat uit eisen / wensen die aan de Opdracht gesteld zijn. |  |
| Rechtsgeldig ondertekenen | De ondertekening is rechtsgeldig wanneer de ondertekening overeenkomt met de tekenbevoegdheid zoals opgenomen in het beroeps- of handelsregister van het land waar de Inschrijver gevestigd is. |  |
| Samenwerkingsverband | Een combinatie van ondernemers, elk afzonderlijk te noemen ‘deelnemer aan het Samenwerkingsverband’, in de hoedanigheid van één Inschrijver, waarbij elke deelnemer aan het Samenwerkingsverband volledig en hoofdelijk aansprakelijk is voor verplichtingen die voortvloeien uit de Inschrijving en de Overeenkomst. |  |
| Manipulatieve aanbieding of Inschrijving. |  | Inschrijving waarbij een Inschrijver de Opdracht naar zich toe tracht te trekken door een inschrijving te doen die weliswaar aan de eisen voldoet maar waarmee een resultaat wordt bewerkstelligd dat niet door de beoordelingssystematiek wordt beoogd. |
| TenderNed | Het platform waarop de Aanbestedingsdocumenten worden geplaatst en waarop de communicatie tussen Gemeente Vlaardingen en Inschrijver plaatsvindt en welke als medium dient voor het indienen van een Inschrijving. |  |
| Uniform Europees Aanbestedingsdocument of UEA | Verklaring waarin de Inschrijver door ondertekening verklaart dat hij wel/ niet voldoet aan hetgeen door Gemeente Vlaardingen is aangevinkt en/of in de Aanbestedingswet vermeld staat. |  |
| Verwerkersovereenkomst | De overeenkomst tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met persoonsgegevens moet omgaan. |  |

# Inleiding

Deze Aanbestedingsleidraad is onderdeel van de Aanbestedingsdocumenten voor de op het titelblad vermelde aanbesteding, welke is aangekondigd op www.tenderned.nl.

## Doel van de Aanbestedingsleidraad

Het doel van deze Aanbestedingsleidraad is drieledig:

- de potentiële Inschrijvers informatie te verstrekken over de Opdracht en de aanbestedingsprocedure;

- duidelijk te maken op welke wijze de Inschrijver zich kan inschrijven, wat de inschrijvingsvereisten zijn en wanneer welke gegevens dienen te worden overgelegd;

- inzicht te bieden in de wijze waarop de aanbesteding plaatsvindt, de wijze waarop de Inschrijvingen beoordeeld worden en hoe de verdere procedure loopt.

## Leeswijzer

In dit document wordt allereerst Gemeente Vlaardingen en de aard van de Opdracht omschreven. Aan de hand van deze informatie kan de Inschrijver zich een beeld vormen van de inhoud en omvang van de Opdracht (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 zijn de eisen ten aanzien van de Inschrijver opgenomen en uitgewerkt. In hoofdstuk 4 wordt de aanbestedingsprocedure nader toegelicht en is de planning opgenomen. In hoofdstuk 5 is vastgelegd welk gunningscriterium wordt gebruikt en hoe vervolgens de toetsing, de controle op de eisen, de beoordeling en de gunning plaatsvinden. Hoofdstuk 6 geeft inzicht in de overige voorwaarden behorende bij deze aanbesteding.

# Informatie over de Opdracht

## Aanbestedende dienst

De gegevens van de Aanbestedende dienst zijn:

Naam organisatie: 	Gemeente Vlaardingen

Adres:		Postbus 1002

Postcode:	3130 EB

Plaats:		Vlaardingen

Website:		www.vlaardingen.nl

### Organisatie

Gemeente Vlaardingen is een stad en gemeente (lokale overheid) gelegen aan de Nieuwe Maas in de provincie Zuid-Holland. De gemeente beslaat een oppervlakte van 26,69 km2. Binnen de gemeente Vlaardingen wonen ruim 76.000 inwoners.

Via www.vlaardingen.nl vindt u alle gewenste informatie over de gemeente.

### Organisatiestructuur

In het kader van deze aanbesteding zijn geen bijzondere of afwijkende informatie te verstrekken. Indien gewenst kunt u via www.vlaardingen.nl terecht voor aanvullende informatie.

### De Opdracht

Korte omschrijving Opdracht

De gemeente Vlaardingen is, samen met Staatsbosbeheer, voornemens gedurende de periode 2025 – 2030 de Broekpolder te gaan saneren. Gedurende de uitvoeringsperiode van de sanering wil zij voor de begeleiding, administratie en verslaglegging naar zowel de subsidieverstrekker als het bevoegd gezag gebruik maken van een Ingenieursdienst. De gemeente Vlaardingen treedt in deze opdracht op als opdrachtgever namens betrokken partijen.

De hierboven genoemde omvang is slechts bedoeld als indicatie. Opdrachtnemer kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen. Gemeente Vlaardingen heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie. 
De Aanbestedingsdocumenten en uw inschrijving zullen onlosmakelijk deel uitmaken van de Opdracht.

Buiten scope van de Opdracht:

Selectie van de uitvoerend aannemer loopt reeds en valt buiten de scope van deze opdracht.

Programma van Eisen

In aanvulling op de korte omschrijving van de Opdracht, staan de voor deze Opdracht relevante (uitvoerings)voorwaarden beschreven in de Opdrachtomschrijving ingenieursdienst sanering en herinrichting Broekpolder dat is opgenomen als bijlage 4. Het gestelde in de Inschrijving mag niet conflicteren met het gestelde in de Aanbestedingsdocumenten. Bij constatering van een dergelijke tegenspraak, wordt de Inschrijving terzijde gelegd.

### Samenvoegen / Percelen

Samenvoegen

Naar het oordeel van de Gemeente Vlaardingen is bij deze Opdracht geen sprake van het samenvoegen van Opdrachten.

Hierbij is ieder geval acht geslagen op:

a.	de samenstelling van de relevante markt en de invloed van de samenvoeging voor de toegang voor voldoende MKB-bedrijven;

b.	de organisatorische gevolgen en risico’s voor Gemeente Vlaardingen en Inschrijver;

c.	de mate van samenhang van de (deel)opdrachten.

Percelen

Binnen de Opdracht is geen onderscheid gemaakt in percelen.

Motivatie:

De samenhang van het project in combinatie met de gevraagde expertises binnen de opdracht is dermate hoog dat splitsing in percelen op pragmatische gronden niet wenselijk is.

### Overeenkomst

De Gemeente Vlaardingen is op basis van deze aanbesteding voornemens met één Opdrachtnemer een overeenkomst voor meerdere jaren aan te gaan, waarvan de looptijd vrijwel gelijk is aan de termijn van realisatie. De te sluiten  (Raam)overeenkomst is opgenomen als bijlage 5.

Gemeente Vlaardingen wil komen tot een vaste aanneemsom voor de Opdracht zelf, c.q. tot vaste tarieven die gedurende de looptijd van de Overeenkomst van toepassing zijn.
Indexering van de Opdracht vindt plaats gebaseerd op de CBS-index zakelijke dienstverlening. De mogelijkheid tot indexering wordt geboden vanaf 1 januari 2027.

De Overeenkomst gaat naar verwachting in op 13 oktober 2025 en eindigt zes maanden na oplevering van de laatste deelopdracht van de RAW-raamovereenkomst. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van minimaal één maand. Tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de Opdrachtgever kan worden besloten in geval:.

- Te lage score van de evaluatie. 
De resultaten van de evaluatie welke jaarlijks, uiterlijk één maand voor het verstrijken van een contracttermijn van één jaar wordt doorlopen. De evaluatie vindt plaats conform het format en de scoring zoals omschreven in het evaluatieformulier welke is bijgevoegd als bijlage 10 van deze aanbestedingsleidraad.

- De projectdoelen eerder worden gehaald.

- De voor dit project beschikbare financiële middelen niet toereikend zijn.

### Persoonsgegevens en Verwerkersovereenkomst

Er is bij deze opdracht geen sprake van verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

### Van toepassing zijnde voorwaarden

Op een mogelijk door Gemeente Vlaardingen te verlenen Opdracht zijn diens  inkoopvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden treft u als bijlage aan.

# Eisen aan de Inschrijver

## Selectie

Inschrijvers moeten een aantal gegevens aanleveren om voor deelname aan de gunningsprocedure in aanmerking te komen. In het kader van deze aanbesteding gelden onderstaande uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen.

## Uitsluitingsgronden

Alle wettelijk verplichte- en een aantal facultatieve uitsluitingsgronden zijn van toepassing op deze aanbesteding. De wettelijke verplichte uitsluitingsgronden zijn weergegeven onder Deel IIIA en IIIB van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Gemeente Vlaardingen wil in beginsel geen zaken doen met een Inschrijver waarop één van deze uitsluitingsgronden van toepassing is.

Bij inschrijving dienen in eerste instantie onderstaande documenten ingediend te worden;

1.	Een ingevuld en rechtsgeldig ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

2.	Een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) of nationaal Handelsregister, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indienen Inschrijving.

Let op ! Indien een Inschrijver dan wel een (deelnemer in de) combinatie, onderaannemer, of derde zich bevindt in één van de van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden, genoemd in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument dan zal de Inschrijving terzijde worden gelegd.

Indien het Uniform Europees Aanbestedingsdocument ontbreekt, dan wel niet door een vertegenwoordigingsbevoegde is ondertekend, zal de Inschrijving eveneens terzijde worden gelegd.

## Geschiktheidseisen

Gemeente Vlaardingen stelt geschiktheidseisen met het doel een Opdrachtnemer te contracteren die over de juiste capaciteiten beschikt om de Opdracht uit te kunnen voeren. Om de geschiktheid voor het uitvoeren van de Opdracht en de vaktechnische bekwaamheid van de Inschrijvers te kunnen beoordelen, worden o.a. eisen gesteld aan financiële en economische draagkracht, technische- en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid.

Om te voldoen aan de geschiktheidseisen is het wel toegestaan om voor dat specifieke deel van de Opdracht gebruik te maken van derden. Volledigheidshalve wordt verwezen naar 4.5.6.

Uitgangspunt is dat Inschrijvers bij hun Inschrijving kunnen volstaan met het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, waarin zij onder Deel IV verklaren aan alle hieronder gestelde geschiktheidseisen (in het UEA tevens ‘Selectiecriteria’) te voldoen (‘ja’), tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is dat bij de Inschrijving aanvullende informatie moet worden overlegd.

Indien zich na Inschrijving wijzigingen in de situatie van de Inschrijver voordoen, waardoor de bij de Inschrijving ingediende informatie niet meer juist is, dient de Inschrijver dit zonder uitstel schriftelijk bij Gemeente Vlaardingen te melden. Gemeente Vlaardingen behoudt zich het recht voor de Inschrijver alsnog uit te sluiten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure indien deze niet meer voldoet aan de geschiktheids-eisen.

Let op ! Indien er niet aan de gestelde geschiktheidseisen voldaan wordt zal de Inschrijving terzijde worden gelegd.

### Financiële en economische draagkracht

Gemeente Vlaardingen hecht waarde aan de financiële- en economische draagkracht van Opdrachtnemers, omdat de continuïteit van groot belang is voor diens bedrijfsvoering. In dat kader gelden de volgende minimumeisen:

- Continuïteit: Inschrijver mag geen signalen hebben dat de continuïteit van zijn onderneming in het geding is. Dat betekent dat de accountant geen continuïteitsparagraaf mag hebben opgenomen in het laatste jaarverslag van de onderneming.

Gemeente Vlaardingen verwacht dat op het moment van inschrijving en gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan deze eis voldaan wordt.

### Technische en beroepsbekwaamheid

Het is voor Gemeente Vlaardingen van belang dat de uiteindelijke Opdrachtnemer qua technische- en beroepsbekwaamheid geschikt is om de Opdracht uit te voeren. Gemeente Vlaardingen heeft onderstaande kerncompetenties geïdentificeerd waarover de Inschrijver moet beschikken om de Opdracht succesvol uit te kunnen voeren. Het betreft de volgende kerncompetenties:

- Het technisch ontwerpen, begeleiden van de realisatie en administratief opleveren van minimaal twee bodemsaneringen onder BRL SIKB 7000 met een aanneemsom van minimaal €1 miljoen.

- Het voorbereidingstraject vanaf Definitief Ontwerp via contractvoorbereiding en -aanbesteding van drie natuur, bos en recreatiewerken met een aanneemsom van minimaal €1 miljoen.

- Inschrijver heeft de projectadministratie en projectverantwoording richting subsidie-verstrekkende overheidsinstanties uitgevoerd met een doorlooptijd van minimaal één jaar en een projectgrootte (uitvoeringskosten) van minimaal €1 miljoen.

- Inschrijver of samenwerkingspartner heeft aantoonbare ervaring met het voeren van een administratie die voldoet aan door milieudiensten gestelde verantwoordings- of rapportage-eisen.

Als bewijs van het voldoen aan de gevraagde kerncompetenties dient de Inschrijver bij inschrijving referenties te overleggen, waaruit ondubbelzinnig blijkt dat deze voldoet aan de gevraagde kerncompetenties c.q. dat de gevraagde werkzaamheden eerder door hem zijn uitgevoerd. Referenties dienen aan minimaal één van de gevraagde competenties te voldoen, met dien verstande dat de ingediende referenties als totaal voorzien in alle gevraagde competenties. 
Let op ! Indien er niet voldaan kan worden aan de gestelde kerncompetenties volgt uitsluiting van deelname aan deze aanbesteding.

Voor het overleggen van de referenties dient Inschrijver gebruik te maken van het referentieformulier (bijlage 7). De Inschrijver dient het formulier per referentie en volledig in te vullen en duidelijk aan te geven op welke competentie de betreffende referentie van toepassing is.

Een ondertekende verklaring van het referentiebedrijf over de tevredenheid en de juistheid van de verstrekte gegevens dient op verzoek ter verificatie aangeboden te kunnen worden. Gemeente Vlaardingen behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de Inschrijver contact op te nemen met de opgegeven referentie(s).

Referentie-eisen

Een referentie is geldig indien aan onderstaande voorwaarden voldaan wordt:

- De referentie-opdracht dient op het moment van inschrijving niet langer dan 5 jaar geleden te zijn. De referentie-opdracht hoeft nog niet volledig te zijn afgerond, maar de onderdelen waar de kerncompetentie betrekking op heeft moeten wel zijn uitgevoerd en geëvalueerd.

- De referentieopdracht dient binnen Nederland te zijn.

- Ter controle dienen bij de referentie-opdracht de actuele contactgegevens van de contactpersoon te worden opgegeven. Verificatie van de referentie kan zonder verdere toestemming en raadpleging van Inschrijver worden uitgevoerd. Inschrijver dient de contactpersoon van de referentie-organisatie te verwittigen van het feit dat hij of zij in dit kader kan worden benaderd.

- De verklaring van de referentie-organisatie dient overeen te stemmen met de verklaring van de Inschrijver en de referentie-organisatie dient medewerking aan de controle te verlenen.

- De betreffende referentie-opdracht dient te zijn uitgevoerd door Inschrijver. In het geval van een Samenwerkingsverband is dit één van de deelnemers aan het Samenwerkingsverband waarmee wordt ingeschreven op deze aanbesteding. In het geval de Inschrijver een beroep doet op een derde, is dit de Inschrijver of de betreffende derde.

- De referentie-opdracht mag niet uitgevoerd zijn voor de eigen organisatie van de Inschrijver of een derde waarop deze zich beroept, dan wel een andere organisatie binnen de holding of een onderneming met een belang groter dan een derde in de onderneming die de referentie-opdracht heeft uitgevoerd.

Gemeente Vlaardingen behoudt zich het recht voor om Inschrijver nadere bewijsmiddelen te laten overleggen.

Indien niet kan worden geverifieerd of aan het vereiste is voldaan, wordt de referentie als ongeldig beschouwd met uitsluiting van deelname aan de aanbesteding tot gevolg, maar niet voordat Inschrijver om een nadere zienswijze is gevraagd.

#### Certificeringen

Bij Inschrijving en gedurende de looptijd van de Overeenkomst gelden de onderstaande certificeringen:

- Kwaliteitsmanagementsysteem: ISO 9001

- Milieumanagementsysteem: BRL SIKB 6000 of gelijkwaardig

- VCA-VOL certificaat, of vergelijkbaar.

Inschrijver dient bij inschrijving een kopie van de betreffende certificaten- c.q. bescheiden waaruit onomstotelijk blijkt dat aan het vereiste wordt voldaan bij te voegen.

# Procedure

## Aanbestedingsprocedure

Op deze Europese Aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. In geval deze Opdracht een werk betreft is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016), hoofdstuk 2 van toepassing.

De Inschrijver dient zijn Inschrijving te doen met inachtneming van de bepalingen en gegevens uit deze Aanbestedingsleidraad (inclusief bijlagen) en de Nota’s van Inlichtingen.

De keuze voor de Europese procedure is hoofdzakelijk gebaseerd op de omvang van de opdracht, het type opdracht in relatie tot de marktsituatie en het aantal potentiële inschrijvers.

De volgende documenten zijn als bijlage toegevoegd aan deze Aanbestedingsleidraad:

Inschrijvingsbiljet;

Inschrijfstaat;

De Algemene Inkoopvoorwaarden van de Gemeente Vlaardingen (zie link in 2.1.7)

Opdrachtomschrijving Ingenieursdienst.

(raam)Overeenkomst.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (via TenderNed)

Referentieformulier

Holdingverklaring

Verklaring Volmacht

Evaluatieformulier

## Planning van de aanbesteding

| Fase | Omschrijving | Datum |
| --- | --- | --- |
| Inschrijvingsfase | Publiceren van opdracht | 22-7-2025 |
|  | Uiterste datum indienen vragen ten behoeve van nadere inlichtingen (1e NvI) | 30-7-2025, tijdstip 10:00 uur |
|  | Nota van Inlichtingen I verzenden | 4-8-2025 |
|  | Uiterste datum indienen vragen ten behoeve van nadere inlichtingen (2e NvI) | Niet van toepassing |
|  | Nota van Inlichtingen II verzenden | Niet van toepassing |
|  | Uiterste datum en tijd ontvangst Inschrijvingen | 2-9-2025, tijdstip 10:00 uur |
| Gunningsfase | Presentatie ter onderbouwing inschrijving | 9-9-2025 |
|  | Mededeling gunningsbeslissing | 24-9-2025 |
|  | Definitieve gunning | 15-10-2025 |
|  | Start overeenkomst / aanvang opdracht | 20-10-2025 |

Aan de planning kunnen geen rechten worden ontleend. De Gemeente Vlaardingen behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. De bovenbeschreven planning is derhalve indicatief, behoudens het uiterste tijdstip voor het indienen van de Inschrijving. Dit is een fatale termijn.

## Nadere inlichtingen

Vragen over deze Aanbestedingsleidraad en alle daarbij behorende documenten kunnen schriftelijk via TenderNed worden gesteld. Vragen die op een andere manier gesteld zijn worden niet beantwoord.

Gemeente Vlaardingen verzoekt gegadigden nadrukkelijk vragen éénduidig te formuleren en binnen de vraagfunctionaliteit van TenderNed één vraag per regel te stellen. Vragen moeten neutraal geformuleerd zijn, dus niet herleidbaar naar de afzender.

Naar aanleiding van de gestelde vragen wordt een Nota van Inlichtingen opgesteld welke overeenkomstig bovenstaande planning aan alle gegadigden wordt toegestuurd. Het uiterste tijdstip van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen is eveneens aangegeven in de planning.

De Nota(’s) van Inlichtingen maakt (maken) onderdeel uit van de Aanbestedingsdocumenten en prevaleert (prevaleren) bij tegenstrijdigheden boven de Aanbestedingsleidraad en de daarbij behorende Bijlagen.

Alle communicatie en correspondentie met betrekking tot - en gedurende de aanbesteding, geschiedt via TenderNed. Het is niet toegestaan inzake de aanbesteding te communiceren met andere medewerkers/functionarissen van Gemeente Vlaardingen of andere betrokkenen. Indien Gemeente Vlaardingen een dergelijke constatering doet, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.

## Aanwijzing

Er zal geen aanwijzing plaatsvinden op de plaats waar de Opdracht dient te worden gerealiseerd.

## Inschrijving

De inschrijving dient conform de planning zoals vermeld in 4.2 te worden ingediend via TenderNed.

Inschrijvers zijn in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig indienen van de Inschrijving. In geval van een algemene storing van TenderNed kan Gemeente Vlaardingen besluiten om het moment van indienen van Inschrijving uit te stellen, hetgeen onverlet laat dat inschrijvingen die niet via TenderNed aangeboden zijn niet worden beoordeeld.

Bij de Inschrijving dienen de navolgende stukken te worden ingediend.

- Prijs documenten:

  - Bijlage 1 Inschrijvingsbiljet

  - Bijlage 2 Inschrijfstaat Incl. onderliggende calculatie.

- Kwalitatieve documenten:

  - Kwalitatieve documenten conform 4.5.2.

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;

- Uittreksel Kamer van Koophandel.

- In aanvulling op 3 en 4, aanvullende documenten zoals gevraagd in 5.2

- Documenten zoals gevraagd in het Programma van Eisen

- Referentieformulieren en CV’s

- Holdingverklaring

- Verklaring Volmacht

### Inschrijvingsbiljet en Inschrijfstaat

  - Het inschrijvingsbiljet (bijlage 1) dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden ingediend.

  - De Inschrijfstaat (bijlage 2) dient volledig te worden ingevuld en ingediend. Functie van de inschrijfstaat is een financiële onderbouwing van de (eventuele) aanneemsom zoals vermeld staat op het inschrijvingsbiljet.

Let op ! Het inschrijvingsbiljet dient rechtsgeldig ondertekend te zijn, indien dit niet het geval is wordt de Inschrijving ter zijde gelegd.

### Kwalitatieve documenten

Bij de Inschrijving dient de Inschrijver de volgende kwalitatieve documenten uit te werken:

- Een plan van aanpak waarin de in hoofdstuk 5.2 benoemde beoordelingscriteria in lijn met het Programma van Eisen nader uitgewerkt zijn, met een speciale aandacht voor het risicodossier.

Let op ! Bij inschrijving dient vanuit efficiency de volgorde van paragraaf 5.2 en de daarin vermelde aandachtspunten aangehouden te worden.

Voor bovenstaande documenten geldt een maximum van in totaal 10 pagina’s A4 in lettergrootte 10pt.

Let op ! Indien niet aan deze eis voldaan wordt, wordt de Inschrijving ter zijde gelegd.

### Uniform Europees Aanbestedingsdocument

De Inschrijver hanteert als verklaring dat geen van de uitsluitingsgronden zoals bedoeld § 2.3.5.1 - art 2.86 t/m 2.89 van de Aanbestedingswet van toepassing is op de Inschrijver, het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, is opgenomen als aanbestedingsdocument in TenderNed.

Formele bewijsstukken zoals genoemd in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument hoeven pas ingediend te worden wanneer daartoe door Gemeente Vlaardingen schriftelijk wordt verzocht, tenzij anders aangegeven. De aanlevertermijn bedraagt maximaal 7 kalenderdagen na het schriftelijke verzoek.

Voor alle combinatieleden, onderaannemers en derden waarop Inschrijver een beroep doet dient bij inschrijving een Uniform Europees Aanbestedingsdocument te worden gevoegd.

### Uittreksel Kamer van Koophandel

Inschrijver dient als separate bijlage een uittreksel van het register van Kamer van Koophandel (of het beroeps- of handelsregister volgens de eisen van het land waar de Inschrijver gevestigd is) in, waarin vermeld is wie namens de Inschrijver bevoegd is te ondertekenen. Indien een ondertekening geschiedt door een ander dan die vermeld is in het voornoemde document is tevens een indiening van een volmacht vereist.

Het uittreksel mag maximaal 6 maanden oud zijn op de in de planning vermelde inschrijfdatum.

Ook van alle combinatieleden, onderaannemers en derden waarop Inschrijver een beroep doet, dient bij inschrijving een uittreksel KvK (of het beroeps- of handelsregister volgens de eisen van het land waar de Inschrijver gevestigd is) te worden gevoegd.

### Inschrijvingsvereisten, overig

Niet van toepassing.

### Inschrijven in Samenwerkingsverband en/of met onder aanneming

Het is mogelijk om als Samenwerkingsverband of als hoofdaannemer met onderaannemers(s) in te schrijven op deze aanbesteding. Ongeacht de vorm gelden alle eisen uit deze Aanbestedingsleidraad en het Programma van Eisen / Bestek en de volgende aanvullende bepalingen.

Een Inschrijver mag slechts éénmaal inschrijven, dus als hoofdaannemer of als onderaannemer.

Let op ! Indien meerdere ondernemingen uit dezelfde holding inschrijven, hetzij zelfstandig, hetzij als deelnemer in een combinatie, hetzij als onderaannemer, zullen alle uitgebrachte inschrijvingen van deze onderneming op deze aanbesteding terzijde worden gelegd en worden uitgesloten van deelname.

Inschrijven in Samenwerkingsverband

In geval een Inschrijver inschrijft in een Samenwerkingsverband gelden de volgende aanvullende bepalingen:

- Alle leden van het Samenwerkingsverband verklaren door middel van Inschrijving gezamenlijk verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk te zijn, zowel in het kader van de aanbesteding als in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst;

- Een Samenwerkingsverband kan slechts voor gunning in aanmerking komen, als alle van de deelnemers, overeenkomstig de voorschriften in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aantonen dat de uitsluitingsgronden ten aanzien van hun deelname in het Samenwerkingsverband niet van toepassing zijn.

- Een Samenwerkingsverband wijst gedurende de aanbesteding en uitvoering van de Opdracht een penvoerder aan die gemachtigd is namens het Samenwerkingsverband op te treden; de naam van de penvoerder dient te worden vermeld in deel II B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

- Van alle combinatieleden, onderaannemers en derden waarop Inschrijver een beroep doet dient bij de Inschrijving een rechtsgeldig ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument en een uittreksel KvK te worden gevoegd.

Op deel II C en D van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument dienen alle deelnemers te worden genoemd.

Bij deel II C geeft elke deelnemer aan voor welke geschiktheidseisen een beroep op zijn onderneming wordt gedaan.

Inschrijven met Onder aanneming / Beroep op derden

Ten aanzien van onderaannemers / Beroep op derden gelden de volgende aanvullende bepalingen:

- De hoofdaannemer is volledig verantwoordelijk voor gestanddoening van de verplichtingen voortvloeiend uit de Inschrijving evenals de eventuele uitvoering van de Overeenkomst. De hoofdaannemer is ook aansprakelijk voor de nakoming van de door hem ingeschakelde onderaannemer(s);

- De hoofdaannemer dient bij inschrijving in Deel II C van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aan te geven voor welke geschiktheidseisen hij een beroep op derden doet.

- Indien vóór Inschrijving al bekend is welke onderaannemer(s) worden ingezet bij de uitvoering van de Opdracht, dient de Inschrijver bij Inschrijving in deel II D van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument de werkzaamheden en de naam van de onderaannemer(s) te vermelden.

- Van onderaannemers en derden waarop de Inschrijver een beroep doet om aan de gestelde geschiktheidseisen te voldoen dient bij de Inschrijving van elke onderaannemer of derde een rechtsgeldig ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument en een uittreksel KvK te worden gevoegd.

Concern inschrijvingen

Voor Inschrijvers die onderling met elkaar zijn verbonden door een afhankelijkheidsverhouding (concernrelatie) geldt de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij als concurrenten aan deze aanbesteding deelnemen. Middels het bij inschrijving indienen van de Holdingverklaring (bijlage 8) verklaren desbetreffende Inschrijvers dat de concernrelatie hun inschrijfgedrag in het kader van deze aanbestedingsprocedure niet heeft beïnvloed en de eerlijke mededinging niet heeft belemmerd.

Wijziging in samenwerkingsverbanden

- Na inschrijving dient de samenstelling van het Samenwerkingsverband en/of de inzet van in de Inschrijving opgevoerde andere entiteiten en/of onderaannemer(s)/derde(n) in beginsel ongewijzigd te blijven;

- Wijziging is niet toegestaan indien Inschrijver de te vervangen partij nodig heeft gehad om te voldoen aan de geschiktheidseisen.

- In geval van wijzigingen blijven uitsluitingsgronden zoals genoemd in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument onverkort van toepassing.

- Wijzigingen in de samenstelling van een Combinatie en/of de inzet van in de Inschrijving opgevoerde andere entiteiten en/of onderaannemer(s)/derde(n) zijn alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeente Vlaardingen en op basis van zwaarwegende reden(en) die Inschrijver aannemelijk dient te maken. De Gemeente Vlaardingen kan voorwaarden verbinden aan haar instemming met een dergelijke wijziging.

- Inschrijver dient Gemeente Vlaardingen onmiddellijk en volledig te informeren over wijzigingen in rechtsvorm, aandelenkapitaal, hoedanigheid, inzet van onderaannemers of overige wijzigingen die van belang kunnen zijn voor Gemeente Vlaardingen om zijn geschiktheid om de Opdracht uit te voeren te beoordelen, dan wel op enigerlei wijze relevant kunnen zijn voor Gemeente Vlaardingen.

### Uitvoering door eigen personeel

De door Inschrijver (op basis van de aangeleverde CV’s) voorgestelde kandidaten dienen tevens de beoogde persoon te zijn om de Opdracht uit te voeren. Indien de Opdracht toch (door omstandigheden) door een andere persoon moet worden uitgevoerd, dan is een dergelijke wijziging alleen mogelijk met instemming van Gemeente Vlaardingen. Vervangers dienen van gelijk niveau te zijn als de oorspronkelijke kandidaat.

# Gunning en beoordeling

## Algemeen

Na kluisopening worden Inschrijvingen beoordeeld op geldigheid. Beoordeling bestaat uit de volgende stappen:

- Inschrijvingen worden gecontroleerd op volledig-, tijdig- en rechtsgeldigheid; Inschrijvingen die niet geldig zijn, worden terzijde gelegd / afgewezen.

Voor geldige inschrijvingen worden de volgende stappen doorlopen:

- Individuele beoordeling van inschrijvingen aan de hand van kwalitatieve gunningscriteria door leden van het beoordelingsteam.

- Presentatie door de drie Inschrijvers met de hoogste kwalitatieve beoordelingen. De presentatie zelf is geen onderdeel van de beoordeling; echter kan de individuele waardering naar aanleiding van de presentatie nog worden bijgesteld.

- Vaststellen definitieve score per kwalitatief criterium; De resultaten van de individuele beoordelaars worden besproken in het beoordelingsteam en aan de hand hiervan wordt (per kwalitatief criterium) de definitieve score vastgesteld.

- Berekening van de eindscores (kwalitatief & prijs getotaliseerd) per Inschrijver;

- Overlegging bewijsstukken Uniform Europees Aanbestedingsdocument na een schriftelijk verzoek daartoe.

- Beoordeling van ontvangen bewijsstukken.

- Gemeente Vlaardingen deelt de gemotiveerde voorlopige Gunningsbeslissing mee aan de Inschrijvers.

- Besluitvorming & communicatie Definitieve gunning.

- Opdrachtverlening / sluiten van de Overeenkomst.

## Gunning en Beoordeling

Gunning vindt plaats op basis van Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) op de in de tabel vermelde gunningscriteria en wegingsfactoren.

Per criterium zijn in de onderliggende paragrafen in tabelvorm de toelichting, de beoordelingsaspecten en waarderingssystematiek weergegeven.

In totaal zijn er, na toepassing van de wegingsfactoren 100 punten te behalen. De maximaal haalbare score voor kwaliteit is 75 en voor prijs 25 punten. Het totaal vormt uw eindscore.

Tabel gunningscriteria

|  |  | Hoofdcriteria | Subcriteria |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sturing op tijd, geld, kwaliteit, duurzaamheid, organisatie | 25 |  |
| 1.1 | Bewaking van projectaspecten. |  | 15 |
| 1.2 | Vertaling van DO naar UO’s |  | 10 |
| 2 | Adequate directievoering op de uitvoering | 20 |  |
| 3 | Milieukundige begeleiding | 20 |  |
| 4 | Projectadministratie | 10 |  |
| 5 | Prijs | 25 |  |
| 5.1 | Totale kosten (Inschrijfbiljet) |  | 15 |
| 5.2 | Uurtarieven (Tariefstelling Inschrijfstaat) |  | 10 |
|  | Totaal | 100 |  |

Achtergrond gunningscriteria

De opdrachtgever voorziet voor dit project een risico gestuurde aanpak. In het voorbereidingstraject is hier een basis voor gelegd door middel van een actueel risicodossier. 
Als bijlage 2 van de opdrachtomschrijving is het top 10 risico overzicht bijgevoegd. Dit is een beknopte weergave van het risicodossier waarbij de Gemeente Vlaardingen ervoor gekozen heeft ook de beheersingsmaatregelen weg te laten. Hiermee wordt ruimte gegeven aan de Inschrijver om met behulp van de gegevens zijn visie op de aanpak van dit project te verwoorden. Gunningscriteria 1 t/m 4 zijn afgeleid uit de genoemde top risico’s. Bij deze risico’s kan de inschrijver een rol spelen in de beheersing hiervan. Wij vragen u naar uw visie op de beheersing van genoemde risico’s en eventueel niet genoemde, maar in de ogen van de Inschrijver wel belangrijke risico’s en wellicht kansen.
De Opdrachtgever hecht er aan dat de aanpak zoals door de inschrijver omschreven in de onderstaande gunningcriteria in de praktijk wordt geïmplementeerd. De wijze en mate van implementatie hiervan is daarom onderdeel van de jaarlijkse evaluatie zoals omschreven in paragraaf 2.1.5.

Ad 1. Sturing op tijd, geld, kwaliteit, duurzaamheid, organisatie.

Bewaking van projectaspecten.

Inschrijver dient aan te geven op welke wijze invulling gegeven wordt aan de door de Opdrachtgever voorziene risico gestuurde aanpak van dit project. Met als resultaat een effectieve sturing op de projectvoorwaarden (tijd, geld, kwaliteit, duurzaamheid, organisatie).

Vertaling van DO naar UO’s

Eén van de onderdelen van dit gunningscriterium waar de Gemeente Vlaardingen een toelichting verwacht is de uitwerking van het liggende DO: Inschrijver dient aan te geven op welke wijze er op een doelmatige en kosteneffectieve vertaling van het DO naar UO’s plaatsvindt.

Gemeente Vlaardingen hecht hierbij waarde aan onderstaande aspecten:

- De mate waarin de voorgestelde werkwijze effectief is en aansluit op de doelstellingen van dit project.

- De mate van concreetheid en praktische uitvoerbaarheid.

- De mate van eenvoud en effectiviteit.

Ad 2. Adequate directievoering op de uitvoering

Het zwaartepunt van dit project is het realiseren van het liggende en verder uitgewerkte ontwerp.

De Gemeente Vlaardingen verwacht een toelichting van de inschrijver waarbij duidelijk wordt gemaakt hoe de begeleiding van de uitvoering plaatsvindt met specifiek aandacht voor de volgende onderwerpen:

- Effectieve samenwerking met de milieudienst (DCMR).

- Sturing op een door de Gemeente Vlaardingen gedragen inrichting van het gebied.

Gemeente Vlaardingen hecht hierbij waarde aan onderstaande aspecten:

- De mate waarin de voorgestelde werkwijze effectief is en aansluit op de doelstellingen van dit project.

- De mate van concreetheid en praktische uitvoerbaarheid.

- De mate van eenvoud en effectiviteit.

Ad 3. Milieukundige begeleiding (kwaliteit van grondstromen)

Het werken in en met vervuilde grond is voor de Gemeente Vlaardingen en overige samenwerkende partijen een bijzondere activiteit. Verder is specifiek voor dit project dat de voor de sanering benodigde afdekgrond ter beschikking wordt gesteld aan de aannemer middels een zogenaamde directieleverantie. Het gaat hierbij om grond welke vrij komt uit projecten binnen de gemeente Vlaardingen.

De Gemeente Vlaardingen vraagt de inschrijver een toelichting te geven op welke wijze de inschrijver de grondstromen bewaakt op de aspecten:

- Milieukundige kwaliteit

- Fysische kwaliteit

- Kwantiteit: het sturen op vraag door de aannemer en leverantie door de Gemeente Vlaardingen.

Gemeente Vlaardingen hecht hierbij waarde aan onderstaande aspecten:

- De mate waarin de voorgestelde werkwijze effectief is en aansluit op de doelstellingen van dit project.

- De mate van concreetheid en praktische uitvoerbaarheid.

- De mate van eenvoud en effectiviteit.

Ad 4. Projectadministratie

Dit project wordt gefinancierd uit verschillende financieringsbronnen, zowel uit interne financiering (gemeente Vlaardingen) als uit externe financieringsbronnen (provinciale subsidies) en gelden ter beschikking gesteld door Staatsbosbeheer. Dit gegeven zorgt voor een meer complexe administratie- en verantwoordingslijn richting de diverse financiers. De inschrijver geeft een toelichting op:

- De wijze waarop de Opdrachtnemer de administratie en archivering dusdanig inricht en uitvoert dat er aan het eind van het project een goedkeurende accountantsverklaring ligt m.b.t. de subsidieverlening van de provincie.

- De wijze waarop de periodieke verantwoording aan de subsidieverstrekker en opdrachtgevers wordt ingericht en uitgevoerd.

Gemeente Vlaardingen hecht hierbij waarde aan onderstaande aspecten:

- De mate waarin de voorgestelde werkwijze effectief is en aansluit op de doelstellingen van dit project.

- De mate van concreetheid en praktische uitvoerbaarheid.

- De mate van eenvoud en effectiviteit.

Note aan te leveren CV beoogde inzet medewerkers.

CV’s dienen te voldoen aan de in het Programma van Eisen gestelde eisen, en dienen een duidelijke indruk te geven van de expertise die men inbrengt. De CV’s zelf zijn geen onderdeel van de inhoudelijke beoordeling.

Ad 5. Prijs

De beoordeling van het criterium prijs geschiedt aan de hand van:

1) De totale aanneemsom dient weergegeven te worden in het inschrijvingsbiljet (bijlage 1).

2) De onderbouwing van de aanneemsom dient inzichtelijk te worden gemaakt aan de hand van de Inschrijfstaat (bijlage 2). Voor de tarieven geldt ‘voor zover van toepassing’.

Inschrijver wordt verzocht een onderliggende calculatie toe te voegen. Calculatie(s) zijn vormvrij, maar dienen duidelijk inzicht te geven in de opbouw van de aanneemsom middels de in te zetten specialismen, het verwachte aantal uren en eventuele andere bijkomende kosten. De in de onderliggende calculatie vermelde tarieven dienen, in combinatie met de door inschrijver gehanteerde tarieven in de inschrijfstaat, als uitgangspunt voor de indexering.

Voor de te hanteren rekenmethodiek voor de beoordeling van de prijs wordt verwezen naar stap 2b “Beoordeling”.

Overige uitgangspunten met betrekking tot het criterium prijs:

- de op te geven prijzen dienen de volledige dienstverlening/levering te dekken;

- niet in de prijzen opgenomen kosten zullen niet worden vergoed;

- Inschrijver dient op het prijzenblad netto prijzen aan te bieden exclusief de verschuldigde btw;

- alle onderdelen van de prijzenbladen dienen met bedragen te worden ingevuld. Vermeldingen en/of afkortingen zoals 'n.v.t.' of 'n.t.b.' zijn dus niet toegestaan, tenzij anders aangegeven.

- het is niet toegestaan te vermelden dat de gevraagde bedragen zijn opgenomen in andere prijsonderdelen van het prijzenblad;

- het betreft all-in tarieven: administratie, overhead, materiaal, reis-verblijf, verzekeringen, transport, belastingen (m.u.v. btw), heffingen, kosten voor rapportage en overleg en eventuele overige kosten zijn bij de geoffreerde prijzen inbegrepen.

### Beoordeling van de Inschrijving

De inschrijvingen worden beoordeeld door een multidisciplinair aanbestedingsteam. Het beoordelingsteam geeft individueel per inschrijving een beoordelingscijfer conform onderstaande tabel op de verschillende kwalitatieve criteria zoals genoemd in 5.2 en het Programma van Eisen (bijlage 4).

Het beoordelingsteam bestaat minimaal uit een projectleider van de Gemeente Vlaardingen, Een projectleider van Staatsbosbeheer en een functionaris van de Federatie Broekpolder, onder coördinatie van een adviseur inkoop. Beoordeling vindt plaats conform onderstaande methodiek:

Stap 1.	Beoordeling (individueel)

Aan de Inschrijvingen worden door de individuele beoordelaars punten toegekend op basis van de gunningscriteria.

| Beoordelingscijfer | Omschrijving waarde |
| --- | --- |
| 10 | Volledige aanlevering en uitstekende invulling (onderscheidend & proactief) |
| 8 | Volledige aanlevering en goede invulling |
| 6 | Volledige aanlevering en voldoende invulling |
| 3 | Volledige aanlevering maar matige invulling |
| 1 | Onvolledig beantwoord |
| 0 | Niet aangeleverd / Niet beantwoord |

Stap 2a. Vaststelling voorlopige scores

De beoordelaars beoordelen eerst de Inschrijvingen individueel. Vervolgens vindt een overleg plaats waarbij het beoordelingsteam in consensus komt tot een score per (sub)gunningscriterium. Dit resulteert in een voorlopige waardering per (sub)gunningscriterium. Vervolgens worden de toegekende punten omgerekend naar de score op een schaal van 100 punten en vervolgens vermenigvuldigd met de wegingsfactor. Tot slot worden alle punten per onderdeel opgeteld om tot een voorlopige totaalscore te komen.

Stap 2b Beoordeling van de prijs

Beoordeling van de prijs vindt parallel aan de kwalitatieve beoordeling plaats. Na vaststelling van de voorlopige totaalscore van stap 2a wordt de score op de prijs gedeeld met het beoordelingsteam.

Beoordeling van de prijs vindt plaats op basis van onderstaande formule: (laagste inschrijfbedrag ad a /inschrijfbedrag ad a van Inschrijver)*(maximaal haalbaar aantal punten cf. 5.2 tabel “Gunningscriteria”).

Stap 3 Aanvullende presentatie

Na het vaststellen van de voorlopige score inclusief de prijs, worden de Inschrijvers van de voorlopig drie hoogst scorende inschrijvingen uitgenodigd voor het houden van een presentatie. Beschikbare tijd bedraagt maximaal één uur, waarbij rekening gehouden moet worden met maximaal 30 minuten voor het stellen van vragen. De presentatie dient gegeven te worden door de beoogd uitvoerende in aanwezigheid van diens waarnemer. De presentatie zal op datum x gehouden worden op het adres. Betreffende Inschrijvers ontvangen de uitnodiging voor de presentatie uiterlijk datum y.

De presentatie dient als verificatiemoment voor het beoordelingsteam. Inschrijver zal gevraagd worden zijn inschrijving kort toe te lichten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen voor het beoordelingsteam. In de presentatie verstrekte nieuwe informatie, afwijkend of aanvullend op de offerte wordt niet meegenomen in de beoordeling. De presentatie wordt niet beoordeeld en is geen gunningscriterium, maar kan aanleiding zijn voor het beoordelingsteam om de voorlopige score aan te passen.

Let op ! Indien een inschrijving als resultante van het consensusoverleg én de aanvullende presentatie één of meerdere waarderingen heeft gekregen die 1 of 0 zijn, volgt terzijdelegging van deze inschrijving.

Stap 4 Vaststellen definitieve eindscores

Na de presentatie komt het beoordelingsteam tot een definitieve waardering op het gunningscriterium kwaliteit. Op basis van het dan ontstane eindtotaal van kwaliteit en prijs wordt de definitieve rangschikking tussen de Inschrijvers bepaald en de Inschrijver vastgesteld met de beste score.

## Bewijsstukken (Verificatie)

Voorafgaand aan het verzenden van de Gunningsbeslissing kan Gemeente Vlaardingen overgaan tot het verifiëren van de gegevens van de Inschrijver aan wie de Gemeente Vlaardingen voornemens is de Opdracht te gunnen.

### Verificatie

De verificatie omvat officiële bewijsstukken vanuit het Uniform Europees Aanbestedingsdocument zoals bedoeld in art. 2.89 van de Aanbestedingswet 2012 of stukken zoals beschreven in deze aanbestedingsleidraad. Zo nodig kan de Aanbestedende dienst vragen de overlegde verklaringen en bescheiden nader toe te lichten en aan te vullen.

Voor wat betreft de bewijsvoering is het uitgangspunt dat Inschrijvers bij Inschrijving kunnen volstaan met het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Indien een Inschrijver bij één van de uitsluitingsgronden aangeeft dat deze van toepassing is, wordt deze Inschrijver uitgesloten van de procedure, tenzij de Aanbestedingswet 2012 in een uitzondering voorziet en Gemeente Vlaardingen besluit zich op deze uitzondering, al dan niet na het hebben ontvangen van een nadere zienswijze van de Inschrijver, te beroepen. In dat geval kan Gemeente Vlaardingen de bewijsstukken opvragen bij de winnende Inschrijver(s), conform onderstaand schema. Aan het opvragen van bewijsstukken kunnen geen rechten worden ontleend.

| Uitsluitingsgrond | UEA | Bewijsstuk |
| --- | --- | --- |
| Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen | IIIA | Inschrijver kan door middel van een gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving niet ouder is dan 24 maanden, aantonen dat deze uitsluitingsgronden, voor zover het een onherroepelijke veroordeling of een onherroepelijke beschikking wegens overtreding van mededingingsregels betreft, op hem niet van toepassing zijn. |
| Gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies | IIIB | Inschrijver kan door middel van een verklaring van de belastingdienst, die op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving, niet ouder is dan zes maanden, aantonen dat de uitsluitingsgrond niet op hem van toepassing is. |
| Faillissement, insolventie of gelijksoortig | IIIC | Inschrijver kan door middel van een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving niet ouder is dan zes maanden, aantonen dat de uitsluitingsgrond op hem niet van toepassing is. |
| Schending verplichtingen op basis van milieu-, sociaal of arbeidsrecht | IIIC | Situationeel, naar redelijk oordeel van Gemeente Vlaardingen. Indien Gemeente Vlaardingen aanwijzingen heeft dat van deze uitsluitingsgrond sprake is zal dit aan de Inschrijver kenbaar worden gemaakt, waarna deze in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze hierop te geven. Gemeente Vlaardingen neemt deze zienswijze mee in haar beslissing indachtig de Aanbestedingswet 2012. |
| Belangenconflict | IIIC |  |
| Betrokken bij de voorbereiding | IIIC |  |
| Valse verklaring | IIIC |  |
| Onrechtmatige beïnvloeding | IIIC |  |
| Vervalsing van de mededinging | IIIC |  |

Let op ! Indien blijkt dat de Inschrijver niet voldoet aan de gestelde eisen of de gevraagde bewijsstukken niet kan overleggen wordt hij uitgesloten. Indien dit feit zich na de Gunningsbeslissing voordoet, wordt de eerdere Gunningsbeslissing ingetrokken en neemt Gemeente Vlaardingen een nieuwe Gunningsbeslissing.

Indien de Inschrijver op een later moment op de hoogte raakt van feiten en/of omstandigheden die alsnog tot een uitsluitingsgrond zouden kunnen leiden, dient hij dit onverwijld aan Gemeente Vlaardingen te melden.

### Aanlevertermijn

De inschrijver dient alle gevraagde bewijsstukken binnen zeven (7) kalenderdagen na een verzoek daartoe te verstrekken aan Gemeente Vlaardingen. In het verzoek staat aangegeven op welke wijze de gegevens dienen te worden aangeleverd. Niet-, onvolledig- of te laat aanleveren van bewijsstukken leidt tot uitsluiting.

## Mededeling Gunningsbeslissing

Gelijktijdig met het bekendmaken van de Gunningsbeslissing (voornemen tot gunnen) aan degene, aan wie de mededeling van het voornemen tot gunnen wordt toegezonden, zullen de afgewezen Inschrijvers van die beslissing in kennis worden gesteld. Zij ontvangen daarover een bericht met de relatieve kenmerken van de begunstigde Inschrijving, evenals een korte motivering van de reden van afwijzing. Door iedere Inschrijver kan voorts nadere informatie worden ingewonnen via de mailfunctie van TenderNed, waarna er contact met desbetreffende Inschrijver wordt opgenomen.

Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan de zogenaamde precontractuele fase. De mededeling van de beoordelingsresultaten houdt geen aanvaarding van een aanbod van een Inschrijver in, als bedoeld in artikel 6:217, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Mogelijkheden tot het indienen van bezwaar tegen de Gunningsbeslissing staan vermeld in 6.5 en 6.7.

## Contractering / Opdrachtverstrekking

De overeenkomst tot uitvoering van de Opdracht zal als resultante van deze aanbesteding worden afgesloten op basis van de als bijlage 5 toegevoegde conceptovereenkomst.

Na het verstrijken van de opschortende termijn, zonder dat bezwaar tegen de Gunningsbeslissing is gemaakt, zal de Gemeente Vlaardingen tot definitieve gunning overgaan.

De Overeenkomst is pas definitief na ondertekening door partijen. Ondertekening van de Overeenkomst c.q. opdrachtverstrekking zal z.s.m. na definitieve gunning plaatsvinden opdat de Overeenkomst zo spoedig mogelijk van kracht wordt.

# Overige bepalingen

## Eenmaal inschrijven

Overeenkomstig hoofdstuk 4.5.6 mag een onderneming zich slechts éénmaal inschrijven.

## Varianten

Varianten zijn niet toegestaan.

## Gestanddoeningstermijn

De Inschrijver dient zijn inschrijving gestand te doen (een minimale geldigheidsduur te hebben)

gedurende 90 dagen na de inschrijfdatum.

## Inschrijvingsvergoeding

Partijen ontvangen geen inschrijfvergoeding.

## Klachtenregeling aanbestedingen

Om de mogelijkheid van indienen van klachten of bezwaar laagdrempelig te maken heeft Gemeente Vlaardingen in overeenstemming met de Aanbestedingswet 2012 een eigen klachtenmeldpunt ingericht. Klachten kunnen worden ingediend via: voorbereidingenrealisatie@vlaardingen.nl

Hierbij zal de procedure worden gevolgd als aangegeven in de definitieve versie ‘’Klachtenafhandeling bij aanbesteden’’. Voor de inhoud van deze regeling zie: https://open.overheid.nl/documenten/ronl-832a6ddf55ce5c5de8ae43afa9f11aef66bdf76a/pdf

## Bezwaar

Indien een Inschrijver bezwaren heeft tegen de Gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 dagen na verzending van de mededeling van de Gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een Inschrijver niet binnen de voornoemde termijn na verzending van de mededeling van de Gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende Inschrijver niet alleen geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing, maar ook geen mogelijkheid meer heeft om in een bodemprocedure een vordering tot schadevergoeding in te stellen; zijn recht is dan verwerkt. Gemeente Vlaardingen is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de Gunningsbeslissing.

## Aanbestedingsvoorschriften

- Een inschrijving is onherroepelijk en kan na indiening niet meer worden gewijzigd.

- Inschrijver mag de gegevens die in het kader van deze aanbesteding verstrekt zijn uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

- Door inschrijving verklaart de Inschrijver bekend te zijn- en akkoord te gaan met alle, in dit document en de daarbij behorende bijlagen, gestelde bepalingen en voorwaarden.

- Inschrijver accepteert middels inschrijving de door gemeente op te stellen overeenkomst (bijlage 5).

- De Inschrijver mag geen voorwaarden verbinden aan zijn inschrijving. Een inschrijving waaraan voorwaarden van de Inschrijver zijn verbonden, is ongeldig.

- Manipulatieve inschrijvingen zullen worden uitgesloten.

- De Inschrijver wordt uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure, wanneer deze niet voldoet c.q. wanneer deze niet voldoende heeft aangetoond te voldoen aan de in dit document gestelde eisen en criteria.

- Wanneer gevraagde documenten/verklaringen/bewijsmiddelen conform dit document geheel of gedeeltelijk ontbreken, of wanneer de verstrekte informatie en/of gegevens geheel of gedeeltelijk onvolledig of onjuist zijn, dan kan de Inschrijver door Gemeente Vlaardingen worden uitgesloten van verdere deelname aan de aanbesteding.

- Gemeente Vlaardingen heeft, binnen de kaders van de aanbestedingsregelgeving, het recht om Inschrijvers om verduidelijking en/of aanvulling van ontbrekende gegevens te vragen en om de door Inschrijver verstrekte informatie bij derden te controleren.

- De inschrijving moet worden ingediend in de Nederlandse taal met uitzondering van eventuele bewijsmiddelen in verband met de inschrijvingsvereisten. Van bewijsmiddelen die in een andere taal zijn gesteld dient een vertaling in het Nederlands te worden bijgevoegd.

- Tijdens deze aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de Overeenkomst / Opdracht wordt de Nederlandse taal in woord en geschrift gebruikt.

- Op de Inschrijving en de daaruit eventueel voortvloeiende Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

## Voorbehoud

- Gemeente Vlaardingen behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden, deze procedure tijdelijk of definitief te staken. Inschrijver kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen, noch is Gemeente Vlaardingen op wat voor wijze dan ook in dit geval schadeplichtig. Eventuele kosten en/of schades, welke (kunnen) ontstaan door het niet gunnen van deze aanbesteding, zijn voor rekening en risico van de Inschrijver.

## Waarschuwingsplicht

Deze aanbestedingsstukken zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er onduidelijkheden/onvolkomenheden in deze documenten voorkomen. Gemeente Vlaardingen verwacht een proactieve houding van Inschrijvers. Dat betekent dat Inschrijvers eventuele onduidelijkheden / onvolkomenheden in de aanbestedingsdocumenten zo spoedig mogelijk aan de Gemeente Vlaardingen moeten melden en wel op een zodanig moment dat deze nog ongedaan kunnen worden gemaakt. Na het verstrijken van de uiterste termijn waarbinnen de Inschrijvingen moeten zijn ingediend kunnen de Inschrijvers geen bezwaar meer maken tegen eventuele onduidelijkheden / onvolkomenheden in de aanbestedingsdocumenten.

Derhalve verwerken de Inschrijvers hun recht om na de aanbesteding alsnog bezwaar te maken tegen (de gevolgen van) eventuele schendingen van het (aanbestedings-) recht, voor zover daarvan sprake zou zijn in de aanbestedingsdocumenten en worden de Inschrijvers geacht onverkort en onvoorwaardelijk met de inhoud van die documenten te hebben ingestemd. Gemeente Vlaardingen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onduidelijkheden / onvolkomenheden in de aanbestedingsdocumenten.