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[bookmark: _Toc204064604]Overeenkomst






Partijen:


Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN,
te dezen vertegenwoordigd door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
namens deze,

de heer F. de Witte, projectmanager van de directie Transacties en Projecten van het Rijksvastgoedbedrijf

Hierna te noemen: Opdrachtgever

en

<opdrachtnemer>

hierna te noemen: de adviseur,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <functie>, <naam>





Komen het volgende overeen:




[bookmark: _Toc204064605]Projectgegevens en tijdschema 
De opdrachtgever draagt hierbij aan de adviseur op, en de adviseur aanvaardt deze opdracht, ten behoeve van de projecten 11029 (Transitie Veldzicht) en 15722 (Brandmeldinstallatie en glasvezelnetwerk) te Balkbrug de volgende werkzaamheden: directievoering en toezicht, nader omschreven in de bijlagen 1 en 2 bij deze basisovereenkomst.
De advieswerkzaamheden starten nadat het Werk in opdracht is gegeven en dienen uiterlijk 26 maanden na opdrachtverstrekking en met inachtneming van het in de bijlagen bij deze overeenkomst opgenomen tijdschema door de adviseur te zijn uitgevoerd. De uitvoeringswerkzaamheden zijn reeds opgestart. 
De fasering van de uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats volgens het in bijlage 3 bij deze overeenkomst opgenomen tijdschema.
De twee deelprojecten hebben ieder een eigen planning en eigen opleverdata. De Werkzaamheden van de adviseur zullen qua urenbesteding afnemen navenant de opleveringen van de verschillende projecten.
[bookmark: _Toc204064606]Toepasselijke voorwaarden 
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de opdracht:
De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 (hierna te noemen: “DNR 2011”), en
De Algemene Bepalingen van het Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan Architecten en Adviseurs (hierna te noemen “ABAA DNR 2011”).
Algemene voorwaarden van de adviseur zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
[bookmark: _Toc204064607]Opdrachtdocumenten 
De volgende opdrachtdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de opdracht voortvloeien:
De door partijen ingevulde en ondertekende basisovereenkomst, met inbegrip van de nota’s van inlichtingen en proces-verbalen van aanwijzing; 
De volgende bijlagen:
1. Projectinformatie, kaders en aanvullingen
2. Kruisjeslijst
3. Tijdschema
De DNR 2011;
De ABAA DNR 2011;
De Aanbieding van de adviseur, bestaande uit:
1. Inschrijvingsbiljet 11029 Transitie Veldzicht
2. Inschrijvingsbiljet 15722 Brandmeldinstallatie en glasvezelnetwerk
3. Kwalitatieve documenten behorende bij de inschrijving
Indien opdrachtdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de opdracht voortvloeit, de volgende rangorde:
De door partijen ingevulde en ondertekende basisovereenkomst, met inbegrip van de nota’s van inlichtingen en proces-verbalen van aanwijzing;
De in lid 1 sub b genoemde bijlagen;
De ABAA DNR 2011;
De DNR 2011;
De aanbieding van de adviseur.
Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de bijlagen van de basisovereenkomst geëiste kwaliteit, prevaleert de Aanbieding op deze onderwerpen boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Basisovereenkomst.
[bookmark: _Toc204064608]Gegevens en informatie door de opdrachtgever ter beschikking te stellen 
Naast genoemde opdrachtdocumenten stelt de opdrachtgever de volgende gegevens en informatie ter beschikking:
Bestekken Werk, inclusief bijlagen;
Concept-doorlooptijdenplanning;
Actueel risicodossier.
De opdrachtgever verschaft de adviseur toegang tot CTP Veldzicht onder voorwaarden van de van toepassing zijnde huisregels.
[bookmark: _Toc204064609]Vertegenwoordiging 
De opdrachtgever wijst met betrekking tot de opdracht F. de Witte aan om hem jegens de adviseur te vertegenwoordigen.
De adviseur wijst met betrekking tot de opdracht [NAAM] aan om hem jegens de opdrachtgever te vertegenwoordigen.
Wijzigingen in, of aanvullingen op, de in artikel 5, lid 2 van deze overeenkomst genoemde persoon dient aan de opdrachtgever te worden voorgelegd.
[bookmark: _Toc204064610]Advieskosten 
De aan Adviseur te betalen advieskosten worden vastgesteld op een bedrag van maximaal € xxxx exclusief BTW, zegge xxxx exclusief btw en is gelijk aan de som van de honoraria in lid 3 van dit artikel.
De advieskosten bestaan uit de volgende componenten:
Honorarium directievoering en toezicht
Bijkomende kosten
De advieskosten, als bedoeld in artikel lid 1 van dit artikel, zijn als volgt opgebouwd:
· Inschrijvingsbiljet 11029 Transitie Veldzicht
Directievoering en toezicht:	€	xxx.xxx,xx
Stelpost reisuren	€	33.600,00
Stelpost technisch advies	€	50.000,00
· Inschrijvingsbiljet 15722 Brandmeldinstallatie en glasvezelnetwerk
Directievoering en toezicht:	€	xxx.xxx,xx
Stelpost reisuren	€	45.600,00
Stelpost technisch advies	€	50.000,00
De uurtarieven zijn als volgt:
Directie algemeen	€	xxx,xx
Toezicht E	€	xxx,xx
Toezicht Brandveiligheid	€	xxx,xx
Toezicht Bouw	€	xxx,xx
Toezicht W	€	xxx,xx
Toezicht Beveiliging	€	xxx,xx
Wijziging van uurtarieven vindt plaats jaarlijks op 1 januari volgens de CBS-index, “CAO lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100), bedrijfstakken/branches (SBI 2008): 711 Architecten- en ingenieursbureaus”, kolom: “CAO lonen per uur incl. bijz. beloningen”. In het eerste jaar vindt de indexatie plaats vanaf de datum van de inschrijving.
Voor de verrekening van de bijkomende kosten, zoals bedoeld in artikel 50, lid 4, DNR 2011 en in Ad Artikel 51 DNR, lid 3e.1, ABAA-DNR 2011, is een percentage van het honorarium afgesproken. Dit percentage betreft: 0%. De bijkomende kosten zijn verdisconteerd in het honorarium en in het uurtarief.
Voor de reistijd geldt dat maximaal 2 uur reistijd per dag gedeclareerd mag worden à € 75,00 per uur vanuit de stelpost reistijd. De overige reistijd, bij een volledige werkdag, worden verondersteld normale reistijd te zijn en te zijn verdisconteerd in het honorarium en in het uurtarief.
Verrekening zal, per project en dus per projectnummer, op basis van werkelijk bestede tijd plaatsvinden per 4-wekelijkse termijn. 
Indien de Adviseur op (onderdelen van) kwaliteitscriteria die zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan hij bij inschrijving heeft aangeboden, zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de adviseur ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft aangeboden, zal een EMVI-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-sanctie is een inhouding op de advieskosten en ook op het te facturen bedrag ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de EMVI-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek.
Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De adviseur levert, per projectnummer apart, de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer (vereist). Zie voor de mogelijkheden tot e-facturatie: https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/
Voor al uw vragen over E-facturen aan de Rijksoverheid kunt u terecht bij de Helpdesk Elektronisch Factureren voor leveranciers: http://helpdesk-efactureren.nl/ en 
helpdesk-efactureren@rvo.nl
[bookmark: _Toc204064611]Taakstellend budget 
Het Taakstellend budget is niet van toepassing. 
[bookmark: _Toc204064612]Overleg en informatieoverdracht 
In de bijlagen bij deze overeenkomst leggen partijen vast met welke frequentie en in welke vorm informatie wordt overgedragen en overleg wordt gepleegd, en aan wie en in welke vorm en welk aantal documenten door de adviseur ter beschikking worden gesteld alsmede onder welke voorwaarden.
[bookmark: _Hlk203047667][bookmark: _Toc204064613]Veiligheid en gezondheid 
De adviseur ziet toe op het naleven van de veiligheid en gezondheid op de bouw.
Het V&G-plan uitvoeringsfase ligt ter inzage op het werk.
[bookmark: _Toc204064614]Samenwerking met derden-adviseurs 
De volgende derden-adviseurs zijn op de projecten werkzaam:
· 11029 Transitieproject
· Van Pelt architecten: integraal ontwerp en daaruit voorvloeiende technische advies
· De onderaannemers van Van Pelt architecten zijn: 
· Constructie:	Tielemans
· Installaties:	Nelissen
· Landschap:	Lubbers
· 15722 Vervanging Brandmeld- en ontruimingsinstallatie en glasvezelinfrastructuur
· SVBB integraal ontwerp gemaakt en daaruit voortvloeiend technisch advies.
De opdrachtgever wijst de adviseur aan als verantwoordelijk voor de afstemming van de werkzaamheden van en met de verschillende derden-adviseurs.
[bookmark: _Toc525761883][bookmark: _Toc204064615]Wet arbeid vreemdelingen
Adviseur wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De adviseur leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze contractbepaling. 
De adviseur wijst iedere andere als bedoeld in artikel 5 van de DNR 2011, door hem bij de uitvoering van de opdracht gecontracteerd, schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de derde de bepalingen van de Wav na te leven en deze contractbepaling op te nemen in door hem te sluiten overeenkomsten met derden, in het kader van deze opdracht. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de adviseur. De adviseur stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van voor hem voor deze opdracht in Nederland werkzame vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De adviseur bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de opdracht is beëindigd. De adviseur kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. 
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de adviseur van de Wav en deze contractbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de adviseur onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de adviseur en vrijwaart de adviseur de opdrachtgever ter zake. 
De opdrachtgever zal deze boetes aan de adviseur doorbelasten en de adviseur zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de adviseur te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de adviseur tegen de opgelegde boete.
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.
[bookmark: _Toc525761884][bookmark: _Toc204064616]Wet aanpak schijnconstructies
De adviseur houdt zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is.
De adviseur legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
De adviseur verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.
De adviseur verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk.
De adviseur is verplicht om deze contractbepaling in eventueel door hem af te sluiten overeenkomsten met anderen, als bedoeld in artikel 5 van de DNR 2011, op te nemen en dezen te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten overeenkomsten, in het kader van deze opdracht, op te nemen.
[bookmark: _Toc204064617]Belangenverstrengeling, omkoping en contracten 
De adviseur zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.
Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.
Indien blijkt dat de adviseur in strijd heeft gehandeld met voornoemde, kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
[bookmark: _Toc204064618]Slotbepalingen 
Onderwerpen die ten tijde van het aangaan van deze opdracht nog niet vastgesteld kunnen worden, zijn:
nvt
Geschillen voortvloeiend uit deze opdracht worden beslecht door de burgerlijke rechter te ‘s‑Gravenhage.
[bookmark: _Toc204064619]Bijlagen

Bijlagen:

1. Opdrachtomschrijving 
2. STB Directie en Toezicht diverse projecten
3. Locatieplanning Veldzicht
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