


Demarcatie project Gilzerbaan Rueckertbaan

			           	   

	Werkzaamheden
	Opdrachtgever
	Aannemer

	
	
	

	Taakstellend budget opstellen
	Fase 0
	

	Opstellen bouwteamovk
	Fase 1
	

	Opstellen inschrijvingsleidraad
	Fase 1
	

	Onderzoeken
	Fase 1
	

	Aanvragen vergunningen
	Fase 2
	Fase 2 (V)

	Aanvraag milieuvergunning
	Fase 2 
	Fase 2 (V)

	Leidinggeven aan en coördinatie van het bouwteam
	
	Fase 2

	Coördinatie nutsbedrijven
	
	Fase 2 / 
Fase 3 (V)

	Opstellen detailplanning
	
	Fase 2

	Onderzoek stikstofberekening (uitvoerings- en gebruikersfase).
	
	Fase 2

	Opstellen risicodossier
	Fase 2
	Fase 2 (V)

	Aanvullen en concretiseren van de KES
	Fase 2
	Fase 2 (V)

	Opstellen SO
	Fase 2
	Fase 2 (V)

	Opstellen VO
	Fase 2
	Fase 2 (V)

	Opstellen DO
	Fase 2
	Fase 2 (V)

	Opstellen UO 
	Fase 2
	Fase 2 (V)

	Opstellen SSK raming per ontwerpfase (VO en UO)
	
	Fase 2

	Opstellen uitvoeringsovereenkomst
	Fase 2
	Fase 2 (V)

	Onafhankelijke check kosten
	Fase 2
	

	Uitvoeringsbegeleiding (toezicht)
	Fase 3
	

	Realisatie 
	
	Fase 3



Gemeente levert : projectleiding, contractmanagement en vakadviseurs.
Per fase doet gemeente check op raming.
Uitvoeringsbegeleiding (toezicht) doet gemeente.

De 'V' in bovenstaand schema staat voor 'verantwoordelijk'. 
Fase 0: Inkoopfase
Fase 1: Voorbereidingsfase
Fase 2: Bouwteamfase
Fase 3: Realisatiefase



