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Antwoordformulier marktconsultatie
[bookmark: _Hlk200434465]Vernieuwing A20 Giessenbrug




Ingevuld door:

Bedrijfsnaam:		____________________________

Persoonsnaam:		____________________________





Graag dit antwoordformulier, uiterlijk 4 juli 2025 retourneren via TenderNed.
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[bookmark: _Toc177551489]Thema 1: Techniek
Vraag 1.1:
Ziet u specifieke kansen of risico's ten aanzien van de te kiezen uitvoeringsmethoden? Antwoord:


Graag uw antwoord beperken tot maximaal circa 100 woorden


Vraag 1.2:
Rijkswaterstaat geeft de randvoorwaarden voor het vijzelen aan. Welke informatie heeft u nodig voor de verdere voorbereiding van deze werkzaamheden? Antwoord:


Graag uw antwoord beperken tot maximaal circa 100 woorden


Vraag 1.3:
Welke risico's ziet voor de voorbereiding en uitvoering van het vijzelen van de brug?Antwoord:


Graag uw antwoord beperken tot maximaal circa 100 woorden


Vraag 1.4:
Is het wenselijk dat Rijkswaterstaat het ontwerp uitwerkt tot een definitief ontwerp of is dit een activiteit die beter door de markt kan worden opgepakt? Opmerking: uitwerking versterkingsmaatregelen en aansluitingen pijler 3, 4 en kelderdak Antwoord:


Graag uw antwoord beperken tot maximaal circa 100 woorden




[bookmark: _Toc177551494]Thema 2: Planning
Vraag 2.1:
Hoe kijkt u aan tegen de doorlooptijd van de voorbereidings- en ontwerpfase in relatie tot de uitvoering in 2028? Wat ziet u hierin als het kritieke pad?Antwoord:


Graag uw antwoord beperken tot maximaal circa 100 woorden


Vraag 2.2:
Hoe kijkt u aan tegen de tijdsduur van de twee verkeersslots in 2028?Antwoord:


Graag uw antwoord beperken tot maximaal circa 100 woorden


Vraag 2.3:
Welke toprisico's ziet u ten aanzien van de fasering en uitvoeringsplanning zoals opgenomen in bijlage II?Antwoord:


Graag uw antwoord beperken tot maximaal circa 100 woorden


Vraag 2.4: 
Waar ziet u mogelijkheden voor optimalisatie van de uitvoeringsplanning zoals opgenomen in bijlage II?Antwoord:


Graag uw antwoord beperken tot maximaal circa 100 woorden


Vraag 2.5:
Wat moet Rijkswaterstaat voor start aanbesteding zeker wel of niet regelen??Antwoord:


Graag uw antwoord beperken tot maximaal circa 100 woorden



[bookmark: _Toc177551497]Thema 3: Veiligheid
Vraag 3.1:
Ziet u met betrekking tot de beperkte beschikbare ruimte knelpunten die Rijkswaterstaat bij het opstellen van de overeenkomst kan wegnemen?Antwoord:


Graag uw antwoord beperken tot maximaal circa 100 woorden


Vraag 3.2:
Hoe kijkt u aan tegen de doorgang van het verkeer gedurende de werkzaamheden en ook tijdens de verkeersslots?
Antwoord:


Graag uw antwoord beperken tot maximaal circa 100 woorden


Vraag 3.3:
Hoe kijkt u aan tegen het bieden van de mogelijkheid tot regelmatige passage van de scheepvaart gedurende de werkzaamheden?
Graag uw antwoord beperken tot maximaal circa 100 woordenAntwoord:






[bookmark: _Toc177551500]Tot slot
Vraag 4.1: 
Welke overige adviezen of aanbevelingen heeft u voor Rijkswaterstaat voor de aanbesteding van het project Vernieuwing A20 Giessenbrug?
Antwoord:


Graag uw antwoord beperken tot maximaal circa 100 woorden
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