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Voor de voorlopige gunning wordt er een gunningstest uitgevoerd door Opdrachtgever in samenwerking met Inschrijver. Het doel van de gunningstest is het uitvoeren van een beperkte migratie op basis van VM’s waarbij de Inschrijver kan aantonen dat zijn aanpak hiervoor tot een succesvol resultaat leidt.

Hiertoe migreren we bestaande, voor dit doel door Opdrachtgever gecreëerde VM’s naar het toekomstige, in de uitvraag beschreven platform, althans naar iets wat daar van afgeleid is. Dit platform kan dus een opstelling zijn bij Inschrijver. 
Met een geslaagde migratie wordt bedoeld; SAP draait en het is mogelijk om aantal updates/mutaties op het SAP systeem uit te voeren.

Migratie
We voeren een migratie uit van een klein HANA systeem en een klein SAP systeem. Hiermee kan de Inschrijver aantonen dat de Oplossing en de door de Inschrijver beschreven migratie aanpak volstaat en een werkend SAP systeem als resultaat heeft.
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Alvorens een VM verhuist kan worden van het oude naar het nieuwe VMware platform zal de huidige leverancier zijn Intellectual Property (IP) verwijderen. Daarmee hebben we feitelijk een VM die niet meer gemonitord of beheerd wordt maar verder ongewijzigd is. De VM is nu klaar om verhuist te worden naar het nieuwe platform waar deze weer opgestart kan worden. 
Hieronder zijn een aantal acties opgesomd waarvan de Opdrachtgever meent dat die uitgevoerd dienen te worden om Sap en Hana systemen te migreren op basis van de onderliggende VM’s.



Export

1. SAP stoppen.  
We stoppen de voor de gunningstest gecreëerde SAP systemen (Belastingdienst)

2. HANA system(s) stoppen. 
We stoppen de voor de gunningstest gecreëerde SAP HANA systeem  (Belastingdienst)

3. Intellectual Property verwijderen en passwords overdragen (huidige leverancier)
De huidige leverancier van het managed platform zal alvorens de VM te exporteren alle intellectual property verwijderen. Ook de licentie van bijvoorbeeld SUSE Linux zal ongeldig zijn. De VM zal bestaan uit een guest OS (SUSE Linux) en SAP software zonder enige tooling. De passwords moeten overgedragen worden.

4. VM’s exporteren en op een medium plaatsen (huidige leverancier)
De te migreren VM’s worden op een nog nader te bepalen medium geplaatst.

5. Medium met VM’s overbrengen (Belastingdienst)
De Belastingdienst zorgt ervoor dat de VM beschikbaar komen voor de Inschrijver.





Import

1. VM’s van het medium op de hypervisor importeren en zo nodig configureren en aanpassen voor het nieuwe platform. (nieuwe leverancier)
De VM’s moeten geïmporteerd worden in het nieuwe platform. Nadat deze zijn geïmporteerd is het wellicht nodig/wenselijk dat de configuratie gegevens voor deze VM’s wordt gewijzigd, te denken valt aan vCPU’s of het inregelen van bijvoorbeeld vMotion.

2. VM starten. (nieuwe leverancier)
De VM’s worden gestart waarna het guest OS Linux beschikbaar komt. Er kan aangelogd worden middels het root account. De netwerk settings, waaronder het nieuwe ip-adres moeten, worden ingesteld.

3. DNS en ip adressen op de VM netwerk kaart aanpassen. (nieuwe leverancier)
De Belastingdienst (SAP) applicaties draaien op een virtuele ip hostnaam en zijn niet afhankelijk van de hostnaam of ip-adres van het guest OS. Bij de overgang naar een nieuwe SAP POD krijgen deze virtuele hostnamen een ander bijbehorend ip-adres. Dit ip-adres dient te worden opgevoerd op de netwerkkaart van het guest OS en de combinatie ip-adress en virtuele hostnaam in de DNS die door de nieuwe leverancier in de SAP POD geplaatst is. Naast een ip-adres per “SAP NetWeaver” systeem is er ook een virtuele hostnaam/ip-adres per SAP HANA tenant op de netwerkkaart van het betreffende HANA systeem.

4. SAP HANA Landschap starten (Belastingdienst)
We starten als eerste het HANA systeem op. 

5. SAP Landschap starten: Het is nu mogelijk de SAP systemen te starten. De gunningstest is geslaagd als op SAP kan worden ingelogd.
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