BOUWTEAMOVEREENKOMST

De ondergetekenden:

1.	De gemeente Almere, ter zake van deze overeenkomst op grond van artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet vertegenwoordigd door [……….……..], [………………], hierna te noemen: ‘de Opdrachtgever’;

en

2.	[………………….] statutair gevestigd en kantoorhoudende te [……………], ingeschreven bij de KvK onder nummer […..], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door […………..] in zijn hoedanigheid van [………………...], 
hierna te noemen: ‘de Aannemer’;


Overwegende:

1.		dat de Opdrachtgever voornemens is te realiseren: 
	 
		Groot Onderhoud Java Legioenstraat,

		hierna te noemen: ‘het Project’;

2.		dat de Opdrachtgever de voorbereiding van het Project uit zal voeren in bouwteamverband;

3.		dat de Opdrachtgever daarom aan daarvoor in aanmerking komende hulppersonen heeft verzocht om zitting te nemen in het bouwteam;

4.		dat de Aannemer bij de voorbereiding van het Project door het bouwteam zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van uitvoerings-, plannings- en kostentechnische aspecten van het bouwen ter beschikking zal stellen, om een optimale verhouding van prijs en kwaliteit van het aan de Aannemer op te dragen Werk als onderdeel van het Project te bereiken;

5.		dat de Opdrachtgever voornemens is de realisatie van de
	
engineering en aanleg maaiveldinrichting inclusief groen en riolering.
		
		die deel uitmaken van het Project, hierna te noemen: ‘het Werk’, op te dragen aan de Aannemer, mits eerst tussen de Opdrachtgever en de Aannemer over de prijs van het Werk overeenstemming wordt bereikt, één en ander met inachtneming van deze bouwteamovereenkomst;

6.		dat de Aannemer verklaart bereid en in staat te zijn een opdracht tot realisatie van het Werk te aanvaarden en naar behoren uit te voeren binnen het van tevoren vastgestelde plafondbedrag, genoemd in artikel 1 lid 2

		verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Doel van het bouwteam


Artikel 1

1. Binnen het bouwteam werken de Opdrachtgever, de Aannemer en de hulppersonen samen aan de voorbereiding van het Project en, met inachtneming van het vierde lid en het bepaalde in artikel 4 lid 6, aan de totstandkoming van het ontwerp voor het Werk (verder aangeduid als ‘het Ontwerp’), waarbij iedere partij zijn specifieke ervaring en deskundigheid zal inbrengen. 

2. De Opdrachtgever en de Aannemer zullen zich naar beste weten en kunnen inspannen om te komen tot een Ontwerp dat past binnen het plafondbedrag van de Opdrachtgever voor het Werk van: 

€ 1.500.000,- excl. btw.

3. Als streefdatum voor de totstandkoming van het Ontwerp geldt: 

…………………………………………..

4. De Opdrachtgever heeft voor sluiting van deze overeenkomst de volgende stukken verstrekt (aankruisen wat van toepassing is):

· een programma van eisen, aangehecht als bijlage (..)
· een voorlopig ontwerp, aangehecht als bijlage (..)
· een definitief ontwerp, aangehecht als bijlage (..)
· een bestek/technisch ontwerp, aangehecht als bijlage (..)
· de volgende overige relevante stukken, aangehecht als bijlage(n) (..) 
(door partijen in te vullen)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Voor zover zij daar nog niet over beschikken, zal de Opdrachtgever deze stukken tevens verstrekken aan de hulppersonen als vermeld in artikel 2.

6. Partijen verklaren deze overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van opdracht in de zin van Boek 7, Titel 7, Afdeling 1 BW. 
Samenstelling van het bouwteam


Artikel 2

[bookmark: _Hlk66871336]De Opdrachtgever maakt voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruik van de volgende hulppersonen: 

.................................................
.................................................
.................................................

Discipline                                        :	Architect

.................................................
.................................................
.................................................

Discipline                                        :	Hoofdconstructeur
	
.................................................
.................................................
.................................................

Discipline                                        :	Bouwkundig Tekenbureau

.................................................
.................................................
.................................................

Discipline                                        :	Installatietechnisch Adviseur

.................................................
.................................................
.................................................

Discipline                                        :	Bouwfysisch Adviseur



[bookmark: _Hlk68681033].................................................
.................................................
.................................................

Discipline                                        :	(door partijen in te vullen)


(alle hulppersonen van de Opdrachtgever vermelden met vermelding van ieders
discipline)

De Aannemer maakt voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruik van de volgende hulppersonen: 

.................................................
.................................................
.................................................

Discipline                                        :	Onderaannemer

.................................................
.................................................
.................................................

Discipline                                        :	Elektrotechnisch Installateur
................................................
.................................................
.................................................

Discipline                                        :	Werktuigbouwkundig Installateur

[bookmark: _Hlk57216404].................................................
.................................................
.................................................

Discipline                                        :	(door partijen in te vullen)

.................................................
.................................................
.................................................

Discipline                                        :	(door partijen in te vullen)


(alle hulppersonen van de Aannemer vermelden met vermelding van ieders discipline)









Artikel 3

1. Een wijziging in de samenstelling van het bouwteam kan enkel omvatten: 
a. het uittreden van één of meer van de in artikel 2 genoemde hulpersonen of het toetreden van een nieuwe hulppersoon; of
b. een wijziging in één of meer personen die namens de Opdrachtgever, de Aannemer of een hulppersoon zitting hebben in het bouwteam. 

2. Opdrachtgever is gerechtigd om aan haar zijde wijzigingen in de zin van het voorgaande lid aan te brengen. 

3. Aannemer is na goedkeuring van de Opdrachtgever gerechtigd om aan zijn zijde wijzigingen in de zin van lid 1 aan te brengen. 

4. Over het uit- en/of toetreden van een hulppersoon als bedoeld in het eerste lid onder a. voeren de Aannemer en de Opdrachtgever nader overleg. Aan het uit- en/of toetreden van een nieuwe hulppersoon kunnen voorwaarden worden verbonden als daarvoor gegronde redenen worden aangevoerd. Het toetreden van een nieuwe hulppersoon kan worden geweigerd. Voor een wijziging in de zin van het eerste lid onder b. heeft de Opdrachtgever geen toestemming nodig, voor de Aannemer is deze toestemming wel vereist. 

5. De Opdrachtgever, de Aannemer en de hulppersonen worden geacht volledig bevoegd te zijn ten aanzien van hun deelname aan het bouwteam. 

6. Een wijziging in de samenstelling van het bouwteam tast niet het in artikel 11 omschreven recht van de Aannemer aan om als enige een prijsaanbieding voor het Werk te doen.

7. Het is de Aannemer zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever niet toegestaan rechten of verplichtingen uit de bouwteamovereenkomst over te dragen aan c.q. over te doen nemen door (een) derde(n).


















Verplichtingen van de Opdrachtgever en de Aannemer in het bouwteam


Artikel 4
                                      
1. In het bouwteam zullen de volgende aangekruiste werkzaamheden worden verricht door de partij die daartoe onderstaand wordt aangewezen:
	Nr.
	Onderdeel

	
	
	Gemeente Almere
	Firma …..

	
	
	
	

	
	ALGEMEEN
	
	

	A1
	Rol in bouwteam
	Opdracht-
gever
	Aannemer

	A2
	Bestuurlijke goedkeuring
	X
	

	A3
	Financiën (krediet, opdrachten) en borging en faciliteren van bestuurlijk proces (besluitvorming)
	X
	

	A4
	Sturing Bouwteam
	
	X

	A5
	Verslaglegging (binnen één week na elk overleg), coördinatie en voortgang bijeenkomsten
	
	X

	A6
	Planning opstellen en bewaken;
Het adviseren over planningstechnische aspecten van (de realisatie van) het werk.
	
	X

	A7
	Inrichten gezamenlijk risicoregister, bewaking beheersmaatregelen:
-Het opstellen van een risicodossier met bijbehorende mitigerende maatregelen en risico-allocatie.
	
	X

	A8
	Omgevingsmanagement
	X
	X

	A9
	Inbrengen van deskundigheid en ervaring met (altijd in afstemming met OG in de bouwteamfase):
	
	

	
	· Riolering
	(X)
	X

	
	· Groen
	(X)
	X

	
	· Verhardingen
	(X)
	X

	A10
	Scopebewaking en registratie uitgangspunten en randvoorwaarden (Programma van Eisen)
	X
	X

	A11
	Nemen van beslissingen noodzakelijk voor de voortgang
	X
	

	A11a
	Aanleveren van alle relevante informatie en advisering voor besluitvorming
	
	X

	A12
	Bewaken harmonie in de samenwerking
	X
	X

	
	VOORBEREIDINGSFASE
	
	

	V1
	Bouwcommunicatie en (voorbereiding) publiekscommunicatie
	X
	X

	V2
	Advies over en invulling van de Aannemingsovereenkomst
	X
	

	

V3
	

Ontwerpwerkzaamheden;
Het adviseren over de technische haalbaarheid van de realisatie van het werk en van het ontwerp daarvoor;
Het voorstellen van alternatieven.
	
	

X

	V4
	Het opstellen van technische specificaties conform de RAW-systematiek
	
	X

	V4
	Ramen en bewaken van (uitvoerings)kosten;
Het adviseren over kostentechnische aspecten, waaronder optimalisaties van het werk;
En het adviseren over de financiële haalbaarheid van de realisatie van het Werk en van het Ontwerp daarvoor (is het Taakstellend Budget toereikend?).
	
	X

	V5
	Beoordelen/adviseren en toetsen n.a.v. voorstellen/keuzes, prijsaanbiedingen en producten van aannemer
	X
	

	V6
	Verzorgen conditionerend onderzoek: milieu, geotechnisch, archeologie enz.
	
	X

	V7
	(Constructieve) berekeningen.
	
	X

	V8
	Verzorgen vergunningen (in afstemming met OG)
(afhankelijk van scan) >n.t.b.<
	
	X

	
	-      Ontgrondingsvergunning
	(X)
	X

	
	-      etc..
	
	X

	V9
	Inventarisatie huidige situatie 
	
	X

	V10
	Bereikbaarheid, fasering en bijbehorende verkeersmaatregelen (incl. communicatie).
	
	X

	V11
	Veiligheid
	X
	X

	V12
	Procesmanagement, raakvlakmanagement voor kabels en leidingen
	
	X

	V13
	Verificatiegesprek en opstellen verificatieplan BPKV criteria
	
	X

	
	UITVOERINGSFASE
	
	

	U0
	Kwaliteitskeuringen van alle productie en uitvoeringsonderdelen conform de criteria uit de Wet Kwaliteitsborging in de Bouw (WKB).
	
	X

	U1
	Realisatie
Het adviseren over de voor het Werk toe passen bouwmethodiek(en).
	
	X

	U2
	Toetsing werk
	X
	

	U3
	Acceptatie
	X
	








2. Partijen kunnen deze taakverdeling in onderling overleg schriftelijk wijzigen. Een wijziging kan mede bestaan uit het toevoegen van taken.

3. De verantwoordelijkheid voor adviezen en ontwerpen ligt bij degene op wiens specifieke terrein in het bouwteam die adviezen en ontwerpen betrekking hebben. Partijen waarschuwen tijdig, d.w.z. voordat het Ontwerp definitief wordt vastgesteld, wanneer een ontwerpdocument klaarblijkelijk zodanige fouten bevat, gebreken vertoont of boven het (vastgestelde) budget van Opdrachtgever komt, dat zij in strijd met de redelijkheid en billijkheid zouden handelen als zij daarop zonder waarschuwing zouden voortbouwen. Deze waarschuwingsplicht komt in de plaats van de waarschuwingsplicht van art. 7:754 BW.

4. Het Ontwerp voor het Werk dat in het bouwteam tot stand zal worden gebracht zal o.a. bestaan uit de volgende documenten:

1. VO/DO maaiveldinrichting;

2. UO maaiveldinrichting;

3. UO riolering;

4. Zettingsberekening licht ophoogmateriaal;

5. Beplantingsplan.

>Nader te bepalen<


Vergaderingen, besluitvorming en verslaglegging


Artikel 5

Periodiek vinden vergaderingen van het bouwteam plaats. In het vergaderschema wordt rekening gehouden met de in artikel 1 lid 3 vermelde streefdatum voor de totstandkoming van het Ontwerp.


Artikel 6

De besluiten die in het bouwteam genomen worden, behoeven de goedkeuring van de Opdrachtgever. 


Artikel 7

Van alle bouwteamvergaderingen worden door de Aannemer notulen gemaakt, welke in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. 


Artikel 8

1. Na gereedkoming van de door de Aannemer te vervaardigen ontwerpdocumenten en overige documenten als bedoeld in artikel 4 lid 1 en lid 6, legt de Aannemer die ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voor. De Opdrachtgever laat de Aannemer binnen tien werkdagen schriftelijk weten of de desbetreffende ontwerpdocumenten zijn goedgekeurd, tenzij de stukken zo omvangrijk zijn dat het niet van de opdrachtgever binnen deze periode verwacht kan worden.

2. Als de Opdrachtgever de door de Aannemer vervaardigde ontwerpdocumenten niet goedkeurt, motiveert de Opdrachtgever schriftelijk op welke onderdelen de door de Aannemer vervaardigde ontwerpdocumenten niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen. De Aannemer zal vervolgens binnen een door partijen overeen te komen passende termijn de ontwerpdocumenten op de desbetreffende onderdelen aanpassen en op de voet van het eerste lid opnieuw ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voorleggen.

3. De Aannemer bericht de Opdrachtgever onverwijld als hij het niet eens is met de in het vorige lid bedoelde beslissing, onder vermelding van daarvoor geldende redenen. In dat geval treden partijen in overleg. Indien het overleg niet resulteert in een voor partijen acceptabele oplossing, is er sprake van een geschil als bedoeld in artikel 25 van deze overeenkomst.

Aansprakelijkheid


Artikel 9
 
1. De Opdrachtgever en de Aannemer zijn ieder voor zich jegens elkaar aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de uit hoofde van deze overeenkomst op ieder van hen rustende verplichtingen. Daarnaast zijn Opdrachtgever en Aannemer jegens elkaar aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen van hun hulppersonen.

2. Onder een toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die te wijten is aan schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of volgens de in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van de schuldenaar komt. Een tekortkoming komt volgens in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de schuldenaar indien het een tekortkoming betreft die een goed en zorgvuldig handelend Aannemer of Opdrachtgever onder de betreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid – en waar het de Aannemer betreft: met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust – had kunnen en behoren te vermijden.

3. Onder een toerekenbare tekortkoming zoals in het vorige lid bedoeld valt ook het niet nakomen van de waarschuwingsplicht van art. 4 lid 5. Bij gebreke van een dergelijke waarschuwing wordt de schade als gevolg hiervan over partijen verdeeld in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

Artikel 10

1. Ingeval van enig verzuim van een der Partijen in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst is deze Partij aansprakelijk voor de schade, die daarvan het gevolg is voor de andere Partij. Ingeval door een Partij, haar personeel, door haar ingeschakelde (rechts)personen en/of door haar geleverde of te leveren goederen schade wordt toegebracht aan personeel en/of zaken van de andere Partij dan wel derden, is eerstgenoemde Partij voor die schade aansprakelijk. 

2. De in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid is, tenzij gelet op de aard en omvang van de Prestatie anders overeengekomen, beperkt tot directe schade en tot een bedrag van € 500.000 per gebeurtenis, zulks met een maximum van € 1.000.000 bij een eenmalige opdracht. 
Onder directe schade wordt verstaan: 
i. de kosten die de benadeelde partij moet maken om te doen wat de in verzuimde zijnde Partij ingevolge de Overeenkomst had behoren te doen; 
ii. kosten gemaakt in verband met het, als gevolg van het verzuim respectievelijk de toegebrachte schade, niet kunnen inzetten of benutten van personeel, derden, goederen en faciliteiten; 
iii. de kosten van het noodgedwongen gebruikmaken van alternatieve oplossingen en/of noodvoorzieningen, waaronder begrepen het uitwijken naar andere systemen en het inhuren van derden; 
iv. vergoedingen en boetes die aan derden verschuldigd zijn; 
v. schade aan eigendommen van een der Partijen en/of van derden, daaronder begrepen schade aan computerapparatuur en –programmatuur en schade als gevolg van verlies, beschadiging of aantasting van de betrouwbaarheid van gegevens; 
vi. kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in apparatuur, programmatuur, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking c.q. herstel van schade; 
vii. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht; viii. redelijke kosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke- gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel. 

3. De Aannemer heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden tegen alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit de Opdracht, alsmede bedrijfs- c.q. beroepsaansprakelijkheid. De verzekering biedt, tenzij gelet op de aard en omvang van de Prestatie anders overeengekomen, dekking voor ten minste het in lid 2 bedoelde bedrag per jaar. De Aannemer verleent op eerste verzoek van de Opdrachtgever inzage in de polis(sen) – dan wel door de verzekeringsmaatschappij afgegeven geldige certificaten van verzekering en de bewijzen van premiebetaling. 




4. De Aannemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen- respectievelijk zal de Opdrachtgever schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden op vergoeding van schade ten gevolge van enige toerekenbare tekortkoming van de Aannemer. De aansprakelijkheidsbeperking en maximalisatie van lid 2 is van overeenkomstige toepassing per claim van derden, deze beperking staat los van de beperking van de eventuele aanspraken van de Opdrachtgever.

Geheimhouding

Artikel 11 
1.  De Aannemer zal strikte geheimhouding in acht nemen omtrent alle informatie die hij van de Opdrachtgever en door deze ingeschakelde derden bij zijn werkzaamheden dan wel op enigerlei andere wijze ter beschikking krijgt, en waarvan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dan wel waarvan de Aannemer redelijkerwijs moet vermoeden dat deze vertrouwelijk is. Aannemer verplicht haar personeel en andere ingeschakelde hulppersonen en derden om de voornoemde geheimhoudingsverplichting na te komen. 

2. De Aannemer zal informatie en informatiedragers van de Opdrachtgever die hem op enigerlei wijze ter beschikking staan niet aan derden ter beschikking te stellen. Hij zal geen kopieën maken anders dan voor de werkzaamheden ter uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk is en informatie of kopieën daarvan uitsluitend op de afgesproken of af te spreken plaats bewaren, en in geen geval naar elders meenemen of anderszins naar buiten brengen. 

3. De Aannemer zal ook na het einde van de Overeenkomst de in de leden 1 en 2 genoemde geheimhouding en restricties in acht nemen. 

4. De Aannemer zal eenieder die hij voor de uitvoering van de Overeenkomst inzet verplichten het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 in acht te nemen. Op eerste verzoek van de Opdrachtgever zal de Aannemer personen die hij voor de uitvoering van de Overeenkomst inzet een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen, volgens een door de Opdrachtgever op te maken model. 

5. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde kan de Opdrachtgever voor iedere overtreding een direct opeisbare boete aan de Aannemer opleggen van € 2.500 met een maximum van € 7.500 per jaar. Het bedrag van de boete wordt door de Aannemer direct betaald na vaststelling en mededeling daarvan aan de Aannemer. De Opdrachtgever is ook gerechtigd de boete te verrekenen met betalingen die zij verschuldigd is aan de Aannemer. Het voorgaande laat de verdere aan de Opdrachtgever toekomende rechten ingeval van verzuim van Aannemer onverlet. 

6. Aannemer is zich ervan bewust dat documenten van Aannemer, die bij de Opdrachtgever berusten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, behoudens wettelijke uitzonderingen, openbaar zijn. 

7. Overtreding van het in dit artikel bepaalde is een grond voor ontbinding door de Opdrachtgever. De ontbinding heeft onmiddellijke werking, zonder dat de Opdrachtgever hiervoor tot enige vergoeding verplicht is. 

8. Partijen zijn verplicht de privacyregelgeving na te leven, voor zover ter uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt. Aannemer is verplicht een verwerkersovereenkomst naar de standaard van de Opdrachtgever te sluiten, indien Aannemer als verwerker in de zin van de privacyregelgeving kwalificeert. De Opdrachtgever heeft in het kader van de privacybescherming het recht om aanvullende privacy gerelateerde afspraken met de Aannemer te maken, ingeval Aannemer niet als verwerker kwalificeert, maar ter uitvoering van de Opdracht wel persoonsgegevens verwerkt. 

9. [bookmark: _Hlk54233048]Na beëindiging van de Overeenkomst zal de Aannemer alle door de Opdrachtgever verstrekte documenten retourneren. Het voorgaande laat onverlet dat het de Aannemer is toegestaan om terzake van de opdracht een dossier aan te houden overeenkomstig de op hem rustende archiefverplichtingen en dit gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn ook te blijven aanhouden met daarin kopieën van relevante stukken. Aannemer neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van zijn dossier te waarborgen. 

Prijsvorming


Artikel 12

De Aannemer is gerechtigd om als eerste en enige een prijsaanbieding te doen voor het Werk, zoals omschreven in het overeenkomstig artikel 8 door de Opdrachtgever goedgekeurde Ontwerp.


Artikel 13 

De Aannemer doet zijn prijsaanbieding op basis van het goedgekeurde Ontwerp door het indienen van een open begroting. De open begroting zal door de Opdrachtgever vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.


Artikel 14

De wijze waarop de open begroting als bedoeld in artikel 13 zal zijn ingericht, is in de bij deze overeenkomst behorende bijlage (..) vastgelegd.


[bookmark: _Hlk54233094]Prijsoverleg en gunning van de opdracht


Artikel 15

1. Indien de prijsaanbieding van de Aannemer past binnen het plafondbedrag en Opdrachtgever heeft ingestemd met de prijsaanbieding, komt een aannemingsovereenkomst tot stand, een en ander met inachtneming van artikel 17 lid 2 en 3.

2. Het staat Opdrachtgever vrij om zijn instemming te onthouden indien hij, op elke grond, van mening is dat de prijsaanbieding niet in verhouding staat met de te leveren prestatie, conform wat in de markt gebruikelijk is. 


3. Indien de prijsaanbieding van de Aannemer niet heeft geleid tot instemming van de Opdrachtgever of niet past binnen het plafondbedrag voor het Werk, voeren de Opdrachtgever en de Aannemer overleg over de door de Aannemer gedane prijsaanbieding, teneinde alsnog tot overeenstemming te komen. Gedurende deze onderhandelingen zullen partijen rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij.

4. Indien de prijsaanbieding niet past binnen het plafondbedrag en partijen na onderhandeling over de prijsaanbieding van de Aannemer als bedoeld in lid 3, geen overeenstemming bereiken, staat het de Opdrachtgever vrij om de overeenkomst te beëindigen.

5. De Opdrachtgever zal zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst onthouden van contact met andere aannemers over het Werk.

Artikel 16
1. Indien de prijsaanbieding van de Aannemer past binnen het plafondbedrag en partijen na onderhandeling over de prijsaanbieding van de Aannemer als bedoeld in artikel 15 lid 3, geen overeenstemming bereiken, volgen zij - uitsluitend ten aanzien van het onderdeel of de onderdelen van de prijsaanbieding waarover verschil van inzicht bestaat – de procedure in de volgende leden.

2. Partijen vragen advies aan een gezamenlijk te benoemen kostendeskundige. De benoeming dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat één der partijen schriftelijk heeft verklaard het overleg over voornoemde prijsaanbieding als beëindigd te beschouwen. De kostendeskundige brengt zijn advies uit binnen vier weken nadat hij is benoemd.

3. Indien partijen het niet eens worden over de gezamenlijke benoeming van een kostendeskundige, zullen zij advies vragen aan een commissie van drie kostendeskundigen, waarvan elk der partijen één kostendeskundige zal aanwijzen binnen veertien dagen nadat vaststaat dat partijen het niet eens kunnen worden over de gezamenlijke benoeming van een kostendeskundige. De derde kostendeskundige zal door beide voornoemde kostendeskundigen worden aangewezen binnen veertien dagen nadat zij zijn benoemd. De kostendeskundigen brengen hun advies uit binnen vier weken nadat de derde kostendeskundige is benoemd.

4. Mocht één der partijen in gebreke blijven een kostendeskundige aan te wijzen binnen de in het vorige lid omschreven termijn, dan brengt de door de andere partij aangewezen kostendeskundige zelfstandig advies uit.

5. Bij een advies dat resulteert in een prijs voor het Werk hoger of gelijk aan de door de Aannemer gedane prijsaanbieding, geldt de door de Aannemer gedane prijsaanbieding als bindend tussen partijen. Bij een advies dat resulteert in een prijs voor het Werk die lager is dan de door de Aannemer gedane prijsaanbieding, zullen partijen onderzoeken waardoor dit verschil wordt veroorzaakt en zullen zij alsnog door middel van onderhandeling trachten te komen tot een passende prijsaanbieding voor het Werk.

Artikel 17

1. Indien de prijsaanbieding van de Aannemer niet past binnen het plafondbedrag en de Opdrachtgever de overeenkomst heeft beëindigd zoals in artikel 15 lid 4 staat het de Opdrachtgever vrij derden uit te nodigen tot het doen van een prijsaanbieding voor het Werk, met de indieners van deze prijsaanbiedingen in onderhandeling te treden en de opdracht ter uitvoering van het Werk aan één of meer van deze derden te gunnen. In dat geval zal de Aannemer de Opdrachtgever op geen enkele wijze belemmeren in zijn streven om met een derde tot overeenstemming te komen over de uitvoering van het Werk.
2. Indien de prijsaanbieding wel past binnen het plafondbedrag en partijen in redelijkheid niet tot overeenstemming over de prijsaanbieding kunnen komen en de in artikel 15 omschreven procedure niet binnen 6 weken na het uitgebrachte advies tot een oplossing leidt, is de Opdrachtgever, na een met redenen omklede schriftelijke kennisgeving daaromtrent aan de Aannemer, vrij derden uit te nodigen tot het doen van een prijsaanbieding voor het Werk, met de indieners van deze prijsaanbiedingen in onderhandeling te treden en de opdracht ter uitvoering van het Werk aan één of meer van deze derden te gunnen. In dat geval zal de Aannemer de Opdrachtgever op geen enkele wijze belemmeren in zijn streven om met een derde tot overeenstemming te komen over de uitvoering van het Werk.


Artikel 18

1. Wanneer partijen op de voet van artikel 15 of 16 overeenstemming bereiken over de prijsaanbieding, komt de aannemingsovereenkomst tot stand.

2. De aannemingsovereenkomst zal door partijen schriftelijk worden vastgelegd.

3. Op de aannemingsovereenkomst zijn 

· de UAV2012, met inbegrip van de Standaard RAW bepalingen.

één en ander met dien verstande dat dit, ongeacht de gemaakte keuze, het bepaalde in artikel 9 en 10 onverlet laat.












Einde van de overeenkomst

Artikel 19
1. Deze overeenkomst eindigt direct, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, indien:
a. Opdrachtgever overgegaan is tot beëindiging zoals omschreven in artikel 15 lid 2.
b. Partijen niet tot overeenstemming over de aanneemsom komen en de in artikel 15 en 16 omschreven procedure niet tot een oplossing leidt;
c. er niet voldoende budget beschikbaar is voor het uit te voeren Werk;
d. Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden op grond van artikel 20.
4. Deze overeenkomst kan tevens door ieder der Partijen worden beëindigd door een tot de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring, indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard.
5. Beëindiging van de overeenkomst op grond van dit artikel laat de inhoud van artikel 23 onverlet. 
6. Dit artikel laat de wettelijke (ontbindings-)mogelijkheden van o.a. 6:265 BW onverlet.

Vergoeding 

Artikel 20

1. Door de Opdrachtgever wordt een vergoeding voor de in het bouwteam verrichte werkzaamheden aan de Aannemer betaald, op basis van aantoonbaar werkelijk gemaakte kosten, voor verrichte werkzaamheden en opgeleverde producten.
1. Maandelijks dient de Aannemer een inschatting te maken van de te maken uren en kosten en deze voor te leggen aan de Opdrachtgever.
1. Aan het eind van de maand dienen de werkelijk gemaakte uren en kosten in beeld gebracht te worden en voorgelegd te worden aan de Opdrachtgever
1. De vergoeding voor de in het bouwteam verrichte werkzaamheden kunnen maandelijks gefactureerd worden.
1. Tegen betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag c.q. kostenvergoeding is de Opdrachtgever vrij de door de Aannemer in het bouwteam ontwikkelde en in het bouwteam ingebrachte documenten naar eigen goeddunken te gebruiken. Zij worden daarmee ook eigendom van de Opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom. 

Facturering en betaling

Artikel 21

1.  De Aannemer zal na goedkeuring overeenkomstig artikel 23 de Opdrachtgever tegen de overeengekomen prijs voor de verrichte Prestatie factureren.
2. De Aannemer zendt de factuur elektronisch en in enkelvoud per email aan de Opdrachtgever via emailadres crediteuren@almere.nl. De adressering op de factuur dient als volgt te zijn:
	Gemeente Almere,
	t.a.v. Crediteurenadministratie,
	Postbus 200, 1300 AE ALMERE,
	onder vermelding van:
	- factuurdatum,
	- gefactureerde levering of dienst,
- datum en nummer of andere onderscheidende aanduiding van de Overeenkomst,
	- ordernummer,
	- btw/identificatienummer,
	- btw/bedrag
	- en eventuele andere wettelijke dan wel contractueel vereiste dan wel door de Opdrachtgever verlangde gegevens; tenzij anders overeengekomen.
De Opdrachtgever kan in verband met nieuwe ontwikkelingen aanvullende eisen stellen met betrekking tot het format van de elektronische aanlevering van de facturen bij E-facturatie.
3. Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie zal plaatsvinden, wordt gespecificeerd en in door de Opdrachtgever eventueel nader aangegeven vorm gefactureerd. In de factuur wordt opgave gedaan van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of uren, en wordt een korte omschrijving van de
verrichte werkzaamheden gegeven, alsmede een omschrijving van de eventuele reis/ en verblijfkosten, indien deze contractueel niet zijn inbegrepen in de dag/ of uurtarieven.
4. Betaling van de overeengekomen prijs inclusief de eventueel verschuldigde btw zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst in goede orde van de op de Prestatie betrekking hebbende factuur.
5. Indien de factuur niet voldoet aan de eisen, vermeld in het tweede of derde lid, is de Opdrachtgever gerechtigd betaling op te schorten totdat volledig aan de eisen is voldaan.
6.  De Opdrachtgever is gerechtigd betaling van een factuur op te schorten indien zij van mening is dat de verrichte Prestatie niet aan de Overeenkomst beantwoordt en/of gebreken vertoont of indien de Aannemer anderszins in zijn verplichtingen tekortschiet.
7.  De Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met niet-betwiste bedragen die Aannemer aan de Opdrachtgever verschuldigd is.
8.  Betaling door de Opdrachtgever houdt geen goedkeuring van de verrichte Prestatie of afstand van recht in.
9.  Overschrijding van een betalingstermijn door de Opdrachtgever of niet-betaling door de Opdrachtgever van een factuur omdat zij de juistheid van de factuur of de deugdelijkheid van gefactureerde Prestaties betwist, geeft de Aannemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten of te beëindigen dan wel de Overeenkomst te ontbinden.
10.  Indien de Opdrachtgever de juistheid van een factuur dan wel een onderdeel daarvan betwist, treden Partijen in overleg teneinde de ontstane situatie op te lossen. De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de factuur door een door de Opdrachtgever aan te wijzen accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, op inhoudelijke juistheid te laten controleren.
De Aannemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de factuur is vereist. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan beide Partijen uit. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factuur inhoudelijk onjuist is, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van de Aannemer komen.








[bookmark: _Hlk54233348]Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 25
1.	Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. 
2.	Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter bij het Arrondissement Midden-Nederland.
3.	Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4.	Partijen zullen zich houden aan de dwingende binnen de Nederlandse rechtsstaat geldende wet- en regelgeving.

Bijlagen

[bookmark: _Hlk63968387]Bijlage (..)	:	…………………………………………………..	(zie art. 1 lid 4)
Bijlage (..)	:	…………………………………………………..	(zie art. 1 lid 4)
Bijlage (..)	:	…………………………………………………..	(zie art. 1 lid 4)
Bijlage (..)	:	…………………………………………………..	(zie art. 1 lid 4)
Bijlage (..)	:	…………………………………………………..	(zie art. 1 lid 4) etc.

Bijlage (..)	:	Open begroting prijsaanbieding van de Aannemer (zie art. 13)
Bijlage (..)	:	(Uur)tarievenlijst (zie art. 23 lid 1)


Ondertekening

Namens Opdrachtgever 

Naam		: ………………………………………………………………..

Functie	: ………………………………………………………………..

Datum		: ………………………………………………………………..


Handtekening	: …………………………………………………………………


Namens Aannemer

Naam		: ………………………………………………………………..

Functie	: ………………………………………………………………..

Datum		: ………………………………………………………………..


Handtekening	: …………………………………………………………………
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