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[bookmark: _Toc26255742][bookmark: _Toc26255874][bookmark: _Toc26261391][bookmark: _Toc26261631]

[bookmark: _Toc163217219][bookmark: _Toc188264633][bookmark: _Toc443472385]Ondergetekenden
[bookmark: _Opdrachtgever]Opdrachtgever 
[bookmark: _Hlk26531113][bookmark: _Toc443472387][bookmark: _Hlk64472887][bookmark: _Hlk64473764][bookmark: _Hlk64472877]De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Hoorn gevestigd te Hoorn aan de Nieuwe Steen 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37159084 (vestigingsnummer 000013232827), rechtsgeldig vertegenwoordigd op grond van artikel 171, eerste lid van de Gemeentewet door haar burgemeester J. Nieuwenburg, welke volmacht tot contractering respectievelijk mandaat om haar te vertegenwoordigen verleend heeft aan de mevrouw R. Langendijk, programmamanager, hierna te noemen: de Gemeente.

en 

Adviseur
Naam Adviseur, statutair gevestigd te adres, postcode, plaatsnaam>, postadres, postcode, plaatsnaam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK nummer (vestigingsnummer vestigingsnummer), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw naam, functie, verder te noemen Adviseur.

Gezamenlijk te noemen: Partijen,


[bookmark: _Toc163217220][bookmark: _Toc188264634]Overwegingen
	Overwegende dat:

	a. De Overeenkomst een adviesopdracht betreft.

	b. Onderhavige Overeenkomst een Overeenkomst betreft voor Ingenieursdiensten voor het maken van schetsontwerpen, voorlopige en definitieve ontwerpen, bestekken en bijbehorende tekeningen ten behoeve van de herinrichting van de openbare ruimte rondom het stations- en winkelgebied Kersenboogerd te Hoorn. 

	c. De Gemeente een offerteaanvraag heeft gedaan volgens de Europese openbare procedure.

	d. De adviseur juist, volledig en rechtsgeldig een Offerte heeft ingediend.

	e. De Opdrachtgever op basis van deze Offerte besloten heeft het advies aan adviseur op te dragen.

	f. De adviseur zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat opdrachtgever met de Overeenkomst wil bereiken.

	g. Partijen de uit het bovenstaande voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen.
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	[bookmark: _Toc26261563][bookmark: _Toc26261601][bookmark: _Toc26261634][bookmark: _Toc33773727][bookmark: _Toc106034192][bookmark: _Toc163217222][bookmark: _Toc188264636]Algemeen

	[bookmark: _Definities][bookmark: _Toc26255748][bookmark: _Toc26255880][bookmark: _Toc26261397][bookmark: _Toc26261564][bookmark: _Toc26261602][bookmark: _Toc33773728][bookmark: _Toc106034193][bookmark: _Toc163217223][bookmark: _Toc188264637]Definities

	01. In de Overeenkomst wordt, verstaan onder:

	a. Overeenkomst
	De Overeenkomst tussen opdrachtgever en adviseur.

	b. DNR
	Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 inclusief aanvullende voorwaarden met wijzigingen Noord-Holland Noord.

	02. In deze Overeenkomst wordt gebruik gemaakt van de begrippen uit de DNR. Deze zijn van ook van toepassing op deze Overeenkomst.

	[bookmark: _Toc26255749][bookmark: _Toc26255881][bookmark: _Toc26261398][bookmark: _Toc26261565][bookmark: _Toc26261603][bookmark: _Toc33773729][bookmark: _Toc106034194][bookmark: _Toc163217224][bookmark: _Toc188264638][bookmark: _Toc443472392]Inhoud van de Overeenkomst

	01. De navolgende documenten maken deel uit van de Overeenkomst:

	a. Dit document;

	b. Verwerkersovereenkomst, d.d. datum;

	c. Nota van inlichtingen, d.d. datum;

	d. Aanbestedingsstukken, d.d. datum;
· Inschrijfleidraad, inclusief
i. DNR
ii. Inschrijvingsstaat
iii. Informatieve bijlagen

	e. Offerte adviseur, d.d. datum

	02. De stukken hierboven genoemd, behalve dit document en de Verwerkersovereenkomst, zijn als bijlage reeds in het bezit van Partijen en Partijen zijn volledig op de hoogte van de inhoud van deze documenten. Deze bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze Overeenkomst en worden niet separaat aan deze Overeenkomst toegevoegd.

	03. In aanvulling op DNR artikel 11 lid 4 houdt de Adviseur ook rekening met de eisen en voorschriften van de gemeente Hoorn volgend uit de informatieve bijlagen als benoemd bij artikel 01, sub d.

	04. Voor zover de documenten uit artikel 2 lid 1 met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde document boven het later genoemde.

	05. Het staat Partijen vrij om nadere afspraken met elkaar te maken ter uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij gaat nieuw voor oud. Partijen blijven hierbij binnen de kaders van de Aanbestedingswet 2012 en jurisprudentie en Partijen moeten schriftelijk met de afspraak instemmen. Nadere afspraken worden vastgelegd in een addendum en bijgevoegd bij deze Overeenkomst waarvan zij aldus deel van gaan uitmaken.

	[bookmark: _Toc106034199][bookmark: _Toc163217225][bookmark: _Toc188264639]Algemene inkoopvoorwaarden

	01. Van toepassing zijn de DNR, waarbij het volgende geldt voor deze Overeenkomst:

	a. Artikel 14 , lid 2 is gewijzigd in
i. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt en is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij de adviseur ter zake heeft geprotesteerd
b. Artikel 45, lid 1 is gewijzigd in:
i. Zodra Opdrachtgever het opeisbare honorarium van Adviseur heeft betaald krijgt Opdrachtgever het eigendom en een niet-exclusief wereldwijd gebruiksrecht van het advies, de ontwerpen, de tekeningen en/of overige door Adviseur vervaardigde documenten, ook die in BIM.
c. Artikel 45, lid 4 is gewijzigd in:
i. De hiervoor bedoelde overdracht van eigendom en (BIM-)gebruiksrecht heeft reeds nu voor alsdan plaatsgevonden; als ter zake nog enige nadere formaliteit of feitelijke handeling is vereist, zal adviseur daaraan onmiddellijk na het verzoek daartoe zijn medewerking verlenen.
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	01. De Overeenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door beide Partijen is ondertekend.

	02. De Overeenkomst loopt af op 31 mei 2026, waarbij de Overeenkomst automatisch is beëindigd zonder dat een opzegging door de Opdrachtgever is vereist. 

	03. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst, onder dezelfde voorwaarden, 2 maal verlengen met een periode van maximaal 6 maanden. De Opdrachtgever zal deze beslissing, per verlengingsoptie, 3 maanden voor verstrijken van de actuele looptijd schriftelijk aan Adviseur kenbaar maken.

	04. De Overeenkomst wordt niet verlengd en eindigt derhalve van rechtswege op de einddatum.

	05. De Overeenkomst kan door Partijen tussentijds worden opgezegd bij wederzijds goedvinden.

	06. Rechten en verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na opzegging of ontbinding van de Overeenkomst bestaan. Tot deze rechten en verplichtingen behoren onder meer: veiligheid van de (persoons) gegevens, overdragen van data en gegevens, meldingsplichten en eigendom.
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	01. Partijen zorgen elk voor één contactpersoon die namens hen als gemachtigde kunnen optreden in alle zaken voor de Overeenkomst. Partijen stellen elkaar schriftelijk op de hoogte van alle benodigde contactgegevens en exacte mandatering.
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	[bookmark: _Toc438551298][bookmark: _Toc443472398][bookmark: _Toc26255754][bookmark: _Toc26255886][bookmark: _Toc26261403][bookmark: _Toc26261570][bookmark: _Toc26261608][bookmark: _Toc33773734][bookmark: _Toc106034204][bookmark: _Toc163217229][bookmark: _Toc188264643]Voorwerp van de Overeenkomst

	01. Het Advies is nader omschreven in de documenten, zoals genoemd in artikel 2 lid 01.

	02. De Opdrachtgever en Adviseur zijn ieder verantwoordelijk voor de inhoud van hun inbreng. Partijen wijzen elkaar op klaarblijkelijke tegenstrijdigheden.

	[bookmark: _Toc532367403][bookmark: _Toc26255756][bookmark: _Toc26255888][bookmark: _Toc26261405][bookmark: _Toc26261572][bookmark: _Toc26261610][bookmark: _Toc33773736][bookmark: _Toc106034211][bookmark: _Toc163217231][bookmark: _Toc188264644]Verwerking van persoonsgegevens

	01. Adviseur handelt als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

	02. De verplichtingen uit de verwerkersovereenkomst blijven na opzegging of ontbinding van de Overeenkomst bestaan.

	03. Als de Opdrachtgever door de Autoriteit Persoonsgegevens aansprakelijk wordt gesteld voor een overtreding waarvoor Adviseur verwijtbaar is, is de Adviseur een boete verschuldigd aan de Opdrachtgever. De hoogte van deze boete is gelijk aan de boete die door de Autoriteit Persoonsgegevens is opgelegd aan de Opdrachtgever.

	[bookmark: _Toc163217232][bookmark: _Toc188264645]Integriteit Adviseur

	01. Adviseur verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst te onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval het verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan misdrijven of overtredingen.

	02. De Opdrachtgever kan gedurende de looptijd van de Overeenkomst de integriteit van Adviseur of van haar onderaannemers toetsen. De Opdrachtgever doet dit door het uitvoeren van een eigen onderzoek (Opdrachtgeverlijke Bibob-toetsing) en/of door een Bibob-toetst uit te laten voeren door het Landelijk Bureau Bibob (verder: LBB). Adviseur wordt door de Opdrachtgever geïnformeerd als de Opdrachtgever een Bibob-toets uitvoert, dan wel laat uitvoeren door het LBB. 

	03. Als uit de toets blijkt dat er (mogelijk) sprake is van integriteitsschending, dan stelt de Opdrachtgever Adviseur in de gelegenheid om zijn zienswijze in te dienen.  

	04. De Opdrachtgever oordeelt op basis van de toets en de zienswijze van Adviseur. Als naar oordeel van de Opdrachtgever sprake is van integriteitsschending, dan is de Opdrachtgever gerechtigd om één van de volgende maatregelen te nemen, zonder dat de Opdrachtgever is gehouden tot enige schadevergoeding.
a. De Opdrachtgever weigert de inzet van bepaalde onderaannemer(s). Hierbij is de Opdrachtgever niet gehouden tot enige schadevergoeding. 
b. De Opdrachtgever ontbindt de overeenkomst. 
c. De Opdrachtgever stelt extra, al dan niet ontbindende, voorwaarden aan de (uitvoering van) de Overeenkomst. Hierbij is de Opdrachtgever niet gehouden tot enige schadevergoeding.

	05. Adviseur is verplicht om mee te werken aan zowel de gemeentelijke toetsing als de LBB-toets. Als Adviseur geen of onvoldoende medewerking verleent, kan de Opdrachtgever besluiten om de Overeenkomst zonder schadeplicht te ontbinden.

	06. Als Adviseur zich niet houdt aan de voorwaarden zoals gesteld in het lid 4, sub c van dit artikel en als de ontbindende voorwaarden intreden, dan is de Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever kan ook besluiten om andere maatregelen te nemen. De Opdrachtgever is in beide gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding.

	[bookmark: _Toc438551300][bookmark: _Toc443472400][bookmark: _Toc26255757][bookmark: _Toc26255889][bookmark: _Toc26261406][bookmark: _Toc26261573][bookmark: _Toc26261611][bookmark: _Toc33773737][bookmark: _Toc106034212][bookmark: _Toc163217233][bookmark: _Toc188264646]Communicatie en informatievoorziening

	01. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst  vindt in beginsel éénmaal per maand een overleg op kantoor van de Opdrachtgever plaats tussen beide Partijen conform de documenten, zoals genoemd in artikel 2 lid 01.

	02. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst rapporteert Adviseur eens per maand aan de Opdrachtgever op de onderdelen zoals afgesproken in de documenten, zoals genoemd in artikel 2 lid 01.

	03. VERVALLEN

	04. Indien gewenst door de Opdrachtgever of Adviseur zal een tussentijds overleg plaatsvinden, op het kantoor van de Opdrachtgever of digitaal. Tijdens dit overleg komen de bespreekpunten aan de orde die op dat moment voor een van beide Partijen actueel zijn. Adviseur maakt een verslag van het overleg en zendt dit binnen vijf werkdagen aan de Opdrachtgever. Partijen worden geacht om binnen tien werkdagen inhoudelijk te reageren op het verslag. Indien Partijen niet reageren wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd.

	05. Na afronden van het Advies vindt een eindevaluatie plaats tussen beide Partijen, op het kantoor van de Opdrachtgever. Tijdens de eindevaluatie wordt het Advies van Adviseur beoordeeld. De Opdrachtgever maakt een verslag van het overleg en zendt dit binnen vijf werkdagen aan Adviseur. Partijen worden geacht om binnen tien werkdagen inhoudelijk te reageren op het verslag. Indien Partijen niet reageren wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd.

	06. De afspraken gemaakt in (tussentijdse) overleg(gen) en eindevaluatie zijn bindend voor beide Partijen, tenzij één van hen aangeeft zich niet te willen binden. De afspraken moeten daarvoor zijn vastgelegd en overeengekomen in gespreksverslagen.

	07. De kosten voor deze (tussentijdse) overleg(gen) en eindevaluatie en verslaglegging maken onderdeel uit van de Offerte en kunnen daarom niet apart worden gefactureerd.

	08. De Opdrachtgever is vrij in het gebruik van documenten, als bedoeld in aanvullende voorwaarden met wijzigingen DNR 2011 Regio Noord-Holland Noord, artikel 45, lid 5 waaronder het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.

	[bookmark: _Toc443472401][bookmark: _Toc26255758][bookmark: _Toc26255890][bookmark: _Toc26261407][bookmark: _Toc26261574][bookmark: _Toc26261612][bookmark: _Toc33773738][bookmark: _Toc106034213][bookmark: _Toc163217234][bookmark: _Toc188264647]Tijdstip van nakoming

	01. Het Advies dient met inachtneming van de termijn zoals genoemd in de documenten onder artikel 2 lid 01 door de adviseur te worden uitgevoerd.

	[bookmark: _Toc438551301][bookmark: _Toc443472402][bookmark: _Toc26255759][bookmark: _Toc26255891][bookmark: _Toc26261408][bookmark: _Toc26261575][bookmark: _Toc26261613][bookmark: _Toc33773739][bookmark: _Toc106034218][bookmark: _Toc163217235][bookmark: _Toc188264648]Prijzen en tarieven

	01. Het Advies van Adviseur wordt verrekend conform advieskosten zoals deze zijn aangeboden in de Offerte van Adviseur. 

	02. De aangeboden Advieskosten zijn inclusief alle overige kosten. Naast de aangeboden prijzen mag u geen aanvullende kosten in rekening brengen.

	03. De overeengekomen tarieven onder de Advieskosten staan eens per jaar open voor indexatie op basis van het CBS indexcijfer Dienstenprijsindex; 711 Architecten, Ingenieurs en aanverwante technisch adviseurs (2021 = 100).  De prijsaanpassing is gemaximaliseerd tot de in de benoemde CBS index aangegeven jaarmutatie (1ste kwartaal). Als het CBS de publicatie van het prijsindexcijfer staakt, wordt in overleg aansluiting gezocht bij een vergelijkbare indexeringsmethode. Inhaalslagen voor niet toegepaste prijsaanpassingen zijn niet mogelijk. Van deze optie kunnen beide Partijen voor het eerst gebruik maken per 1 april 2026.

	04. Alle geldbedragen in de Overeenkomst zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting (btw), tenzij duidelijk anders is vermeld. Geldbedragen in Euro’s zijn weergegeven met twee decimalen achter de komma.

	[bookmark: _Toc438551302][bookmark: _Toc443472403][bookmark: _Toc26255760][bookmark: _Toc26255892][bookmark: _Toc26261409][bookmark: _Toc26261576][bookmark: _Toc26261614][bookmark: _Toc33773740][bookmark: _Toc106034219][bookmark: _Toc163217236][bookmark: _Toc188264649]Verantwoording, facturering en betaling

	01. Adviseur factureert per maand, achteraf, aan de hand van een vooraf door de Opdrachtgever schriftelijk goedgekeurde onderbouwing.

	02. VERVALLEN.

	03. Adviseur zendt facturen digitaal naar facturen@hoorn.nl .

	04. Een factuur bevat de volgende gegevens: 
de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen:
a. factuuradres Adviseur
b. factuurnummer Adviseur;
c. factuurdatum;
d. totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;
e. BTW bedrag;
f. omschrijving Overeenkomst: Ingenieursdiensten SO, VO en DO stations- en winkelgebied Kersenboogerd
g. alle verplichte elementen zoals genoemd in de EN 16931-1 (NLCIUS). 
h. per factuurregel: ECL (grootboeknummer)/FCL (kostensoort): wordt na gunning gecommuniceerd
i. contractnummer: CM00044
j. verplichtingennummer: wordt bij opdracht verstrekt

	05. De Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur van Adviseur te verminderen met bedragen die Adviseur verschuldigd is aan de Opdrachtgever, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

	06. Betaling door de Opdrachtgever houdt niet in dat de Opdrachtgever afstand doet van haar recht of van vorderingen in en ontslaat Adviseur op geen enkele wijze van enige garantie en/of aansprakelijkheid.

	[bookmark: _Toc163217238][bookmark: _Toc188264650]Aansprakelijkheid

	01. Artikel 15 van de DNR komt te vervallen. 

	02. De in het kader van de Overeenkomst door de Adviseur te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van € 1.000.000 per gebeurtenis met een maximum van € 3.000.000 in totaal.

	[bookmark: _Toc438551303][bookmark: _Toc443472405][bookmark: _Toc26255762][bookmark: _Toc26255894][bookmark: _Toc26261411][bookmark: _Toc26261578][bookmark: _Toc26261616][bookmark: _Toc33773742][bookmark: _Toc106034221][bookmark: _Toc163217239][bookmark: _Toc188264651]Verzekeringen en zekerheidstelling

	01. De Adviseur heeft zich, in aanvulling op artikel 11 lid 3 van de DNR, verzekerd en houdt zich verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimale dekking van € 1.000.000 per gebeurtenis en € 2.500.000 per jaar.

	02. De Adviseur heeft zich, in aanvulling op artikel 11 lid 3 van de DNR, verzekerd en houdt zich verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid, waaronder begrepen (product)aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken met een minimale dekking van € 1.000.000 per gebeurtenis en € 2.500.000 per jaar.

	03. Adviseur overlegt de polis en polisvoorwaarden van de verzekeringen genoemd in dit artikel binnen 2 werkdagen na een eerste verzoek van de Opdrachtgever. 

	[bookmark: _Toc443472407][bookmark: _Toc26255763][bookmark: _Toc26255895][bookmark: _Toc26261412][bookmark: _Toc26261579][bookmark: _Toc26261617][bookmark: _Toc26261636][bookmark: _Toc33773743][bookmark: _Toc106034222][bookmark: _Toc163217240][bookmark: _Toc188264652]Juridische aspecten

	[bookmark: _Toc443472411][bookmark: _Toc26255765][bookmark: _Toc26255897][bookmark: _Toc26261414][bookmark: _Toc26261581][bookmark: _Toc26261619][bookmark: _Toc33773745][bookmark: _Toc106034247][bookmark: _Toc163217241][bookmark: _Toc188264653]Boetebeding en bonus

	01. Als de Opdrachtgever op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk wordt gesteld, is Adviseur, vanwege het niet of niet volledig of niet deugdelijk afdragen van de benodigde belastingen en sociale lasten, aan Opdrachtgever terstond zonder dat aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- per geval/medewerker verschuldigd. Dit onverminderd het recht van de Opdrachtgever tot het vorderen van volledige schadevergoeding, alsmede het recht op nakoming te vorderen en alle overige rechten die de wet de Opdrachtgever toekent. 

	02. Wordt eventueel aangevuld met de aangeboden kwaliteit door de Adviseur
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