Veiligheids- & Gezondheidsplan

RAW-Raamovereenkomst "onderhoud buitenruimte sportaccomodaties"

Opdrachtgever : gemeente Roermond

Besteknr. : 8332-2025 -  Status : DEFINITIEF -  Datum : 20-01-2025

Veiligheids- & Gezondheidsplan

Documentnummer CA240078.V&G.v1.0

20-01-2025

Opdrachtgever

gemeente Roermond

Auteurs

Bestekschrijver: P. Blom

Projectleider: D. Maas

+31 88 130 06 00

info@geonius.nl

Postbus 1097

6160 BB Geleen

| Geonius.nl Functie | Naam | Paraaf |
| --- | --- | --- |
| Bestekschrijver | P Blom | PBL |
| Projectleider | D. Maas | DMA |

Inhoud

1	Algemene informatie	6

1.1	Wettelijke verplichtingen	6

1.2	Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase	7

1.3	Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase	7

1.4	Gebruikte informatie	7

2	Algemene gegevens over het tot stand te brengen werk	9

2.1	Bestek	9

2.2	Globale omschrijving	9

2.3	Locatie	10

2.4	Planning	10

2.5	Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats	10

2.6	Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats	10

3	Betrokken partijen en coördinatie	11

3.1	Voorbereidingsfase	11

3.1.1	Opdrachtgever	11

3.1.2	Ontwerpende partij	11

3.1.3	V&G-coördinatie	11

3.2	Uitvoeringsfase	11

3.2.1	Directievoerende partij / Bouwmanagement	11

3.2.2	Uitvoerende partij	12

3.2.3	V&G Coördinator uitvoeringsfase	12

3.3	Samenwerking en communicatie in ontwerpfase	12

3.4	Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase	12

3.5	Kennisgeving aan Nederlandse Arbeidsinspectie	12

4	Verontreinigingssituatie en veiligheidsklasse(n)	13

4.1	Verontreinigde (waterbodem) en/of verhardingen	13

4.2	Asbestinventarisatie opstallen	13

4.3	Chroom 6 verontreinigingen	13

5	Inventarisatie bijzonder risico’s	14

5.1	Algemeen	14

5.2	V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp	14

5.3	V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk	14

5.4	Opleidingen en cursussen	14

6	Uitwerking V&G-plan	15

6.1	Algemeen	15

6.2	V&G-dossier	15

7	Calamiteiten tijdens de uitvoeringsfase	16

8	Kennisgevingsformulier	18

8.1	Toelichting bij formulier	18

8.2	Nederlandse Arbeidsinspectie	18

# Algemene informatie

## Wettelijke verplichtingen

Wettelijk kader

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces. Aanvullend krijgen economische- (schade's) en milieurisico's gepaste aandacht vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase omvat:

een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;

een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;

de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;

de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt.

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is om:

betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid als gevolg van het ontwerp;

in de pre-contractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid;

in de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase.

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden aangevuld te worden met onder andere:

de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;

de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase is om:

doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle direct en indirect betrokken personen;

doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu;

‘ongevallen met verzuim’ tot nul te beperken.

De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de ontwerpfase van opdrachtgever, , zijn voor dit bestek overgedragen aan de ontwerpende partij, .

## Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:

het doen van een kennisgeving aan de Inspectie SZW;

het inventariseren van de Arbo risico’s;

het doen van suggesties voor maatregelen;

het opstellen van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase en het V&G-dossier;

het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase.

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kennisgevingsformulier moet op de bouwplaats worden aangebracht en er moet een Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase worden opgesteld.

Voorafgaand aan het Veiligheid- en Gezondheidsplan worden de Arbo risico’s geïnventariseerd en maatregelen vastgesteld om die risico’s weg te nemen. Restrisico’s zijn opgenomen in het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase.

## Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase

Voor de aannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):

voor een bouwwerk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een coördinator uitvoeringsfase worden aangesteld;

voor bouwwerken, waarvan de bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf voor bouwwerken waarvan de realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld.

De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zonodig corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het bouwproject past hij het Veiligheid- en Gezondheidsplan hierop aan.

## Gebruikte informatie

Bij het opstellen van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

Het bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen zoals opgenomen in paragraaf 2.1 van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase;

# Algemene gegevens over het tot stand te brengen werk

## Bestek

| Naam project | : | Rovk onderhoud buitenruimte sportaccommodaties |
| --- | --- | --- |
| Besteknummer | : | 8332-2025 |
| Versie | : | Definitief |
| Datum | : | 20-01-2025 |

## Globale omschrijving

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is van toepassing op alle civieltechnische, cultuurtechnische en milieukundige werken ten behoeve van de realisatie van het werk dat beschreven is in hoofdstuk 2.1 van dit document.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a.	natuurgrassportvelden - onderhoud;
b.	natuurgrassportvelden - renovatie; 
c. 	kunstgrasvelden - onderhoud;
d.	atletiekbaan - onderhoud.

## Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op 6 sportparken binnen de gemeente Roermond:

1. 	Sportpark Boukoul
	Hoenderberg 10
	6071 NA Swalmen		

2. 	Sportpark De Bosberg
	Sportparklaan 4
	6071 PX Swalmen

3. 	Sportpark De Wijher
	Jagerstraat 1
	6042 KA Roermond

4. 	Sportpark Kitskensberg
	Oude Keulsebaan 180
	6045 GB, Roermond
5.	Sportpark Wolfsberg
	Gerbergaweg 20
	6049 EE Herten
		
6. 	Zwembad De Roerdomp
	Achilleslaan 2C
	6042 JV Roermond	

De aannemer dient rekening te houden met het feit dat de werklocaties op grote afstand van elkaar liggen. De verplaatsingsafstand tussen de meest uit elkaar liggende projecten bedraagt hemelsbreed ca. 13 km.

## Planning

- Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van twee (2) jaar, te weten van 1 mei 2025 tot en met 30 april 2027.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst één (1) maal met een periode van twee (2) jaar te verlengen. De aannemer kan in geen geval aanspraak maken op een eventuele verlenging.

## Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats

| Aantal werkgevers | : | niet bekend; nog nader te bepalen aantal werkgevers. |
| --- | --- | --- |

## Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats

| Aantal werknemers | : | niet bekend; nog nader te bepalen aantal werknemers. |
| --- | --- | --- |

# Betrokken partijen en coördinatie

## Voorbereidingsfase

### Opdrachtgever

| Naam | : | Gemeente Roermond |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Markt 31 |
| Postadres | : | Postbus 900 |
| Postcode en plaats | : | 6040 AX Roermond |
| Contactpersoon | : | J. Roelofs |
| Telefoon | : | 140 475 |
| Emailadres | : | jorisroelofs@roermond.nl |

### Ontwerpende partij

| Naam | : | Geonius |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | De Asselen Kuil 10 |
| Postadres | : | Postbus 1097 |
| Postcode en plaats | : | 6160 BB Geleen |
| Contactpersoon | : | D. Maas |
| Telefoon | : | +31 88 1300 600 |
| Emailadres | : | info@geonius.nl |

### V&G-coördinatie

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase, conform artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit, d

| Naam | : | Geonius |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | De Asselen Kuil 10 |
| Postadres | : | Postbus 1097 |
| Postcode en plaats | : | 6160 BB Geleen |
| Contactpersoon | : | D. Maas |
| Telefoon | : | +31 88 1300 600 |
| Emailadres | : | info@geonius.nl |

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de voorbereidingsduur vanaf het moment dat  betrokken is geraakt bij het werk zoals genoemd in paragraaf 01.01 van dit rapport.

## Uitvoeringsfase

### Directievoerende partij / Bouwmanagement

| Naam | : | Nog niet bekend |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Nog niet bekend |
| Postadres | : | Nog niet bekend |
| Postcod en plaats | : | Nog niet bekend |
| Contactpersoon | : | Nog niet bekend |
| Telefoon | : | Nog niet bekend |
| Emailadres | : | Nog niet bekend |

### Uitvoerende partij

| Naam | : | Nog niet bekend |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Nog niet bekend |
| Postadres | : | Nog niet bekend |
| Postcode en plaats | : | Nog niet bekend |
| Contactpersoon | : | Nog niet bekend |
| Telefoon | : | Nog niet bekend |
| Emailadres | : | Nog niet bekend |

### V&G Coördinator uitvoeringsfase

| Naam | : | Nog niet bekend |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Nog niet bekend |
| Postadres | : | Nog niet bekend |
| Postcode en plaats | : | Nog niet bekend |
| Contactpersoon | : | Nog niet bekend |
| Telefoon | : | Nog niet bekend |
| Emailadres | : | Nog niet bekend |

## Samenwerking en communicatie in ontwerpfase

In het ontwerpproces zijn er verschillende overlegmomenten geweest waarin er gesproken is over veiligheid en gezondheid. Deze overlegmomenten hebben uiteindelijk bijgedragen aan een verbetering van veilig en gezond in de uitvoeringsfase.

## Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase

De opdrachtgever zal de aannemer die belast zal worden met de overkoepelende coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid, tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren aan wie de diverse onderdelen van het werk zullen worden opgedragen, indien er meerdere contracten gelijktijdig op die locatie in uitvoering zijn.

Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen dient in het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase te worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie.

## Kennisgeving aan Nederlandse Arbeidsinspectie

Op basis van de in de ontwerpfase beschikbare gegevens is voor dit project een kennisgeving aan de Nederlandse Arbeidsinspectie nog onbekend. Deze verplichting vloeit voort uit de onderstaande eis en is een verantwoordelijkheid van de aannemer.

De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.

De aannemer zorgt ervoor dat de Nederlandse Arbeidsinspectie, vóór de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van het werk.

# Verontreinigingssituatie en veiligheidsklasse(n)

## Verontreinigde (waterbodem) en/of verhardingen

Indien er verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen in het project aanwezig zijn, wordt verwezen naar CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’.

De voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op basishygiëne.

Deze voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op basis van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Roermond

## Asbestinventarisatie opstallen

Niet van toepassing.

## Chroom 6 verontreinigingen

Niet van toepassing.

# Inventarisatie bijzonder risico’s

## Algemeen

Het werk bevat geen gevaarlijke elementen die de aan dit soort werkzaamheden verbonden inherente risico’s overstijgen. Wel is er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, met name in de zin van veiligheidsaspecten. Deze risico’s zijn in de bijlagen 1 en 2 weergegeven in de vorm van een matrix.

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de Nederlandse Arbeidsinspectie van toepassing zijn en dienen te worden nageleefd. Tevens wordt er vanuit gegaan dat de aannemer alle geldende wetgeving zal hanteren in de uitwerking van het V&G plan. Hieronder valt onder andere de Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus van betreffende werkzaamheden en/of functie. Daarnaast dient de aannemer geldende richtlijnen in acht te nemen en te volgen tenzij men een stand der techniek kan aantonen welke minimaal gelijk is aan de richtlijn.

In het door de aannemer te completeren V&G-plan dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige aannemers, nevenaannemers en onderaannemers.

Voor de bij de risico-evaluatie vermelde suggesties geldt dat deze niet opgevat mogen worden als aanvullende bestekbepalingen. Het staat de aannemer vrij om andere technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om genoemde risico’s te beheersen, een en ander binnen de wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. In dit verband wordt terugverwezen naar het onderhavige bestek.

## V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp

Zie bijlage 1.

## V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk

Zie bijlage 2.

## Opleidingen en cursussen

Alle werknemers, die op het werk aanwezig zijn, dus ook van de onderaannemers, moeten minimaal in bezit zijn van een geldig certificaat van de basisveiligheid BVCA; de leidinggevenden én de V&G-coördinator uitvoeringsfase dient te beschikken over een geldig certificaat VOL - VCA.

In de uitvoeringsfase is de aannemer verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar geïnstrueerd is over veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen op de werkplek.

# Uitwerking V&G-plan

## Algemeen

Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.

De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende en samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden.

De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor de aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd inclusief de afspraken over de controle daarop.

## V&G-dossier

Omschrijving van het bouwwerk

- ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Technische specificaties

- ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van risicovolle situaties

- ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Risico’s met betrekking tot onderhoud/renovatie

- ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Calamiteiten tijdens de uitvoeringsfase

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de BHV organisatie zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij ongevallen of noodsituaties op dit specifieke project. Hierbij dient de aannemer, indien nodig, de BHV-ers extra op te leiden als het project specifieke gevaren met zich mee brengt zoals verontreinigde grond of besloten ruimte.

Alarmkaart

Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

Bedrijfshulpverlener

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn:

–	Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen);

–	Blussen beginnende branden;

–	Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek;

–	Houdt EHBO-middelen op peil.

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld.

Melden van ongevallen

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. V&G-coördinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Inspectie SZW (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval.

Communicatie/Pers

Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/ noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie afgestemd te worden met de projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om een persboodschap samen te stellen (in overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient nimmer, zonder overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan.

# Kennisgevingsformulier

## Toelichting bij formulier

- Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin de bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.

De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderingen optreden, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.

## Nederlandse Arbeidsinspectie

Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct aan de Nederlandse Arbeidsinspectie te melden.

Klachten over arbeidsomstandigheden, minimumloon of arbeid door vreemdelingen kunnen bij de Arbeidsinspectie gemeld worden. Dit kan op de onderstaande site met digitale formulieren, maar ook schriftelijke en telefonische klachten worden in behandeling genomen.

De Arbeidsinspectie heeft voortaan één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moest dit bij verschillende regiokantoren geschieden. Het adres is:

| Postadres | : | Nederlandse Arbeidsinspectie Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG |
| --- | --- | --- |
| Internet | : | www.nlarbeidsinspectie.nl (voor meldingen, tips en klachten) |
| Telefoon | : | 0800 - 5151 |

Kennisgevingformulier

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK

(als bedoeld in artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit)

- Omschrijving van het bouwwerk

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

……………………………………, besteknummer ………………………

Adres/ligging van de bouwlocatie:

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente ………………. in diverse straten te …………………….

- Namen en adressen van de betrokken partijen

| 2.1 |  | Opdrachtgever | 2.2 |  | Ontwerpende partij(en) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | : |  | Naam | : |  |
| Adres | : |  | Adres | : |  |
| Postcode/plaats | : |  | Postcode/plaats | : |  |
| Contactpersoon | : |  | Contactpersoon | : |  |
| Telefoon | : |  | Telefoon | : |  |
| 2.3 |  | Uitvoerende partij(en) |  |  |  |
| Naam | : |  |  |  |  |
| Adres | : |  |  |  |  |
| Postcode/plaats | : |  |  |  |  |
| Contactpersoon | : |  |  |  |  |
| Telefoon | : |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Ontwerpende partij(en) | 2.5 |  | Coördinator(en) uitvoeringsfase |
| Naam | : |  | Naam | : |  |
| Adres | : |  | Adres | : |  |
| Postcode/plaats | : |  | Postcode/plaats | : |  |
| Contactpersoon | : |  | Contactpersoon | : |  |
| Telefoon | : |  | Telefoon | : |  |

- Planning en uitvoeringsgegevens

3.1	Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

3.2	Geplande bouwtijd:

3.3	Vermoedelijke max. aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: …

3.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: ..

3.5	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: ………………………………..

- Datum van kennisgeving:			5.	Handtekening opdrachtgever:

……………………………………………………..			…………………………………………………………….

Bijlagen

Bijlage 1 Risico inventarisatie voortvloeiend uit de ontwerpfase

| Code | RAW hoofdcode | Activiteit / productietaak | Risico | Oorzaak | Genomen maatregelen | 1. Bronaanpak suggestie | 2. Technische voorziening suggestie | 3. Organisatorische voorziening suggestie | 4. PBM suggestie | Abomafoon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 822110, 822120, 822130, 822140, 822150, 822160 | 100501 | Inzetten werknemer | Ongevallen Psyscho sociale arbeidsbelasting Illegale arbeid | Onvoldoende opleiding en kennis Taalbarriere Achtergrond en nationaliteit persoon |  | Inleen specialistische kennis | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Werkvergunning | PBM afgestemd op takenpakket | https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/, https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces, https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal, https://www.abomafoon.nl/identificatieplicht-en-wet-arbeid-vreemdelingen, https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress |
| 821010, 821020 | 100513 | Inzetten hydraulische graafmachine | Aanrijden Beknellen/Omvallen Ongevallen | Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid |  | Inleen specialistische kennis | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel | Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 821030 | 100516 | Inzetten vrachtauto | Aanrijden Beknellen/Omvallen Ongevallen | Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid |  | Inleen specialistische kennis | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel | Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming |  |
| 821040 | 100518 | Inzetten tractor | Aanrijden Beknellen/Omvallen Ongevallen | Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid |  | Inleen specialistische kennis | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel | Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 111470, 112130, 112230, 113280 | 220321 | Leveren grond | Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/160-2, https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 113150 | 220413 | Verdichten grond | Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 112120, 112220, 113130, 113160 | 221131 | Egaliseren | Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 112210, 113140 | 222105 | Spitten of ploegen | Aanrijden Beknellen Lawaai | Werkzaamheden uitgevoerd met zwaar (landbouw)materieel |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 113120 | 222107 | Frezen | Aanrijden Beknellen Lawaai | Werkzaamheden uitgevoerd met zwaar (landbouw)materieel |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 111510, 112110 | 222111 | Eggen | Aanrijden Beknellen Lawaai | Werkzaamheden uitgevoerd met zwaar (landbouw)materieel |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 211110, 211120 | 230131 | Doorspuiten drains van horizontale drainage | Aanrijding (schade materieel/mens) Beknelling/val Lichamelijk letsel Ongevallen | Wegverkeer, Werken met (grond)verzet materieel |  | Scheiden mens en bron | Afschermen Beknelling/valgevaar | Signalering machines visueel/akoestisch, Afschermen val/beknellingsgevaar Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan, https://www.abomafoon.nl/vg-dossier, https://www.abomafoon.nl/arbeidsmiddelen-machines, https://www.abomafoon.nl/bedrijfshulpverlening-in-de-bouw, https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels, https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater, https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen, https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 113310, 113320 | 513101 | Zaaien sportveld | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Struikelen | Transport/verkeer Inzet gereedschappen en groot materieel Tillen/werkhouding Begaanbaarheid locatie |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal zaaien | Ergonomisch -em geluidsgedempt gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek Afstand mens en machine | Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, |
| 111310, 111320, 111330, 111340, 112140, 112150 | 513104 | Doorzaaien sportveld | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Struikelen | Transport/verkeer Inzet gereedschappen en groot materieel Tillen/werkhouding Begaanbaarheid locatie |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal zaaien | Ergonomisch -em geluidsgedempt gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek Afstand mens en machine | Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, |
| 112240 | 513202 | Aanbrengen graszoden | Fysieke belasting Lawaai Struikelen | Transport/verkeer Inzet gereedschappen en groot materieel Tillen/werkhouding Begaanbaarheid locatie |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal aanbrengen | Ergonomisch -em geluidsgedempt gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Schone en opgeruimde werkplek Afstand mens en machine | Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, |
| 111110 | 513401 | Maaien sportveld | Aanrijden/beknellen Lawaai Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Snijden Oogletsel | Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongunstige houding Dieseluitstoot Stof bij maaien Aanraking scherpe delen Wegspringende delen |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien | Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine maaimachine | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij maaiwerk/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen | Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 111810 | 513411 | Rollen sportveld | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia | Inzet gereedschappen/materieel Tillen/werkhouding Aanraking met grond/aanwezig afval |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal rollen | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 111820 | 513412 | Slepen sportveld | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia Snijden | Inzet gereedschappen/ materieel Tillen/werkhouding Aanraking met grond/aanwezig afval Scherpe delen gereedschap/ machines |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal slepen | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren Inzet goed onderhouden en gekeurde arbeidsmiddelen | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 111610, 111620, 111630, 111640, 111750, 111760, 111770 | 513413 | Beluchten sportveld | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia Snijden | Inzet gereedschappen/ materieel Tillen/werkhouding Aanraking met grond/aanwezig afval Scherpe delen gereedschap/ machines |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal beluchten | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren Inzet goed onderhouden en gekeurde arbeidsmiddelen | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 111710, 111720, 111730, 111740 | 513414 | Diepbeluchten sportveld | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia Snijden | Inzet gereedschappen/ materieel Tillen/werkhouding Aanraking met grond/aanwezig afval Scherpe delen gereedschap/ machines |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal beluchten | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren Inzet goed onderhouden en gekeurde arbeidsmiddelen | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 111210 | 513415 | Verticuteren sportveld | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia Snijden | Inzet gereedschappen/ materieel Tillen/werkhouding Aanraking met grond/aanwezig afval Scherpe delen gereedschap/ machines |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal verticuteren | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren Inzet goed onderhouden en gekeurde arbeidsmiddelen | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 111700 | 513416 | Topbeluchten sportveld | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia Snijden | Inzet gereedschappen/ materieel Tillen/werkhouding Aanraking met grond/aanwezig afval Scherpe delen gereedschap/ machines |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal beluchten | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren Inzet goed onderhouden en gekeurde arbeidsmiddelen | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 113220, 113230, 113240, 113250, 113260 | 513418 | Verschralen sportveld | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia Snijden | Inzet gereedschappen/ materieel Tillen/werkhouding Aanraking met grond/aanwezig afval Scherpe delen gereedschap/ machines |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal verschralen | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren Inzet goed onderhouden en gekeurde arbeidsmiddelen | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 111410, 111420, 111430, 111440, 111450 | 513420 | Dressen/bezanden sportveld | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia Snijden | Inzet gereedschappen/ materieel Tillen/werkhouding Aanraking met grond/aanwezig afval Scherpe delen gereedschap/ machines |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal dressen/bezanden | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren Inzet goed onderhouden en gekeurde arbeidsmiddelen | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |

Bijlage 2 Risico inventarisatie voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

| Bouwfase | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Maatregel / Voorzieningen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bouwplaatsvoorzie-ningen / inrichting | Bereikbaarheid voor hulpverlenende Instanties | Vertraging bij noodsituaties | Obstakels Afzettingen | Zorgdragen voor goede bereikbaarheid en regelmatig overleg met instanties van actuele situatie en planning. |
| Fundering / grondwerk | Algemeen | Stof | Droogte tijdens uitvoering | Stofvorming voorkomen door vochtig houden van de grond |
|  | Frezen werkterrein | Lichamelijk letsel | Wegschietende materialen | Afscherming |
|  | Ontgraven bouwputten | Omvallen zwaar materieel | Ongewilde beweging van de graafmachine | Stabiliseren |
|  |  | Instorten putwand Verwonding | Geen stabiliteitsanalyse verricht | Mechanische verwerking Gebruik PBM Sleufbekisting |
|  | Aanvullen bouwputten | Bekneld raken | Afschuiven grond | Laagsgewijs aanbrengen verdichten |
| Leidingen & kabels | Graafwerkzaamheden | Brand Elektrocutie Explosie | Geen proefsleuven, geen KLIC-Melding, vrijkomende gassen Inkalven sleuf/werkput Werken in/binnen beperkte ruimte Materieel/werkverkeer | KLIC-melding Proefsleuven voorsteken Opleiding medewerkers Werkinstructie Gebruik PBM Ontgassen leiding Meting van gas / spanning |
| Werken in / boven het verkeer | Verkeervoorzieningen | Aanrijden / ongeval | Openbaar verkeer | Reflecterende kleding volgens voorschriften Maatregelen uit verleende vergunningen |
| Wegen | Omleidingsroutes | Aanrijden / ongeval Aandoeningen aan de luchtwegen Gehoorbeschadigingen | Openbaar verkeer | Veilige omleidingsroute |
| Overige | Verkeersfaseringen | Aanrijdgevaar | Werken in verkeerssituatie | Afzettingen conform ‘richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering’ |
|  | Eiken | Eikenprocessierups | Werken onder / nabij eiken | Inventarisatie en bestrijding vooraf |

30