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	Betrokken deskundigen
	Erik Rhebergen, Rick Valk

	Versie:
	1.1

	Datum:
	23-10-2017

	Status:
	Vrijgegeven

	Fase kernproces:
	Ntb

	Toelichting:
De PRC00036 is nodig bij:
· projectmatige werkzaamheden aan, naast, boven of onder de railinfrastructuur;
· projectmatige werkzaamheden derden in de omgeving van de railinfrastructuur met risico’s voor de veilige berijdbaarheid.


	Wijzigingen: 
V0.2 – Wp  is door Erik Rhebergen aangepast  a.g.v. nieuwe versie van de PRC00036 en door Rick Valk (auteur PRC00036) akkoord bevonden.
V1.0 – format aangepast
V1.1 – controle uitgevoerd op tekst (Sonja Dorland)

	Vragen / Issues:
· alle eisen benoemen of alleen verwijzen naar PRC00036. Voordeel van eisen benoemen is dat contractmanagement beter gaat. Nadeel is dat deze actueel gehouden moeten worden;
· worden er eisen gesteld aan degene die het plan maakt?




	
WP 3.14 - Borgen Veilige Berijdbaarheid Railinfra

	Naam Werkpakket:
Borgen Veilige Berijdbare Railinfra
	Nummer Werkpakket: 3.14
Versie 1.1 dd. 23-10-2017

	Doelstelling:
Het borgen van veilige berijdbaarheid door het beheersen van:
· werkzaamheden aan of in de nabije omgeving van de railinfra, zodat de veiligheidsrisico’s voor het
treinverkeer tijdens de werkzaamheden en bij ingebruikname van de railinfra aanvaardbaar laag zijn. Dit
geldt ook voor eventuele (in exploitatie zijnde) nabijgelegen railinfra;
· de kwaliteit van de railinfra op het moment van in exploitatie nemen, zodat de veiligheidsrisico’s (kans en
effect) voor reizigers en treinpersoneel aanvaardbaar laag zijn.


	Specifieke informatie (blauwe tekst verwijderen indien dit blok niet wordt gebruikt):
(geef hier eventuele specifieke context, informatie die alleen van toepassing is op dit werkpakket of project)

	Proceseisen:
1. [bookmark: _GoBack]De Risicoinventarisatie en -analyse voorfase dient te voldoen aan de eisen uit de vigerende PRC00036.

	Producteisen:
2. De Risicoinventarisatie en -analyse voorfase voorziet in een beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden en de generieke en specifiek risico’s.

	Input:
· PRC00036: Procedure Veilige Berijdbaarheid.


	Te leveren product / dienst (output)

	Vaste prijs (V)
Regie (R)  
	Aantal uren regie

	Tussentijdse Review ja/nee
 (zie ANNEX 1)
	Review
Termijn in weken

	Risicoinventarisatie en -analyse voorfase
	V
	
	Ja
	2

	Mijlpaaldatum
-
	
	

	Dit werkpakket is afgeleid van het standaard werkpakket. De afwijkingen zijn zichtbaar weergegeven.





Naam: format werkpakket overeenkomst van opdracht
Modelversie: 005.
Modeldatum: 15082012

