Vraag 1: Wat zou voor u een optimale hoeveelheid kilometers per jaar zijn als aandeel als uw opdrachtnemer bent binnen deze overeenkomst?

- Gemiddeld tussen 2 en 4 km per aannemer per jaar.

- Afhankelijk van ploeggrootte, productiviteit en complexiteit van het werk.

- Sommige partijen geven aan tot 6 km te kunnen realiseren met meerdere ploegen.

- Continuïteit en voorspelbaarheid zijn belangrijk voor haalbaarheid.

Vraag 2: Hoeveel rioolploegen zou u gelijktijdig aan het werk kunnen hebben in de gemeente Dordrecht?

- Meeste partijen geven aan één tot twee ploegen gelijktijdig te kunnen inzetten.

- Enkele partijen kunnen opschalen tot vier ploegen bij voldoende spreiding en planning.

- Capaciteit is afhankelijk van andere lopende projecten en risicospreiding.

- BLVC-kaders en afstemming met de gemeente zijn cruciaal.

Vraag 3: Wat zijn uw ervaringen met restzettingen binnen de onderhoudstermijn als bij rioolprojecten de herinrichting direct wordt meegenomen?

- Ervaringen zijn wisselend; sterk afhankelijk van bodemopbouw en diepte.

- Zand als aanvulmateriaal geeft vaak minimale restzetting.

- Tijdelijk dichtblokken of alternatieve verdichtingsmethoden worden geadviseerd.

- Goede voorbereiding en geotechnisch advies zijn essentieel.

Vraag 4: Wat stelt u voor om in de raamovereenkomst op te nemen om de noodzakelijke kwaliteit voor de klimaatadaptieve maatregelen te waarborgen?

- Gezamenlijke uitwerking en ruimte voor innovatie.

- Certificering van materialen en aannemers (bijv. BRL9334, SEB).

- Praktische checklists en maatwerk per locatie.

- Vroegtijdige betrokkenheid van aannemers in ontwerp en uitvoering.

Vraag 5: Wat zou u er van vinden als een groot aantal “bouw- en woonrijp maken” projecten meegenomen worden in de scope?

- Overwegend positief, mits goed afgestemd en verdeeld.

- Aandacht voor prijsverschillen en planning bij BRM/WRM versus reconstructies.

- Sommige partijen zien risico op complexiteit en marktvervreemding.

- Goede communicatie met ontwikkelaars en bouwende partijen is noodzakelijk.

Vraag 6: Wij zijn voornemens om singuliere elementenverhardingsprojecten op te nemen binnen de scope, waar riolering geen onderdeel van is. Wat is uw mening hierover?

- Meeste partijen positief, mits passend bij expertise.

- Enkele partijen geven voorkeur aan gescheiden contracten voor bestrating en riolering.

- Multidisciplinaire aannemers zien kansen voor integratie.

- Suggestie om aparte raamovereenkomst te overwegen voor specialistische partijen.

Vraag 7: Hoe denkt u over de wijze waarop we de consultatiewerkzaamheden willen contracteren?

- Positief over bouwteamconstructie en betaling via uurtarieven.

- Vroegtijdige betrokkenheid (VO-fase) wordt als belangrijk gezien.

- Consultatiefase moet onderdeel zijn van de raamovereenkomst.

- Transparantie en duidelijke kaders zijn essentieel.

Vraag 8: Hoelang denkt u dat een consultatieperiode gemiddeld duurt?

- Gemiddeld tussen drie en zes maanden.

- Afhankelijk van complexiteit, vergunningen en beschikbaarheid van informatie.

- Suggesties voor standaard procesplanning en fasering.

- Uitschieters mogelijk bij grotere of complexere projecten.

Vraag 9: Hoe denkt u over het voorstel voor het bepalen van de prijs?

- Vrees voor discussies bij vaste prijzen; voorkeur voor bandbreedtes.

- Complexiteitstoeslag of parameters voorgesteld.

- Open begrotingen en marktconforme basisprijzen aanbevolen.

- Transparantie en eerlijke prijsstelling zijn belangrijk.

Vraag 10: Welke parameters bepalen voor u de complexiteit van het werk?

- Locatie, bereikbaarheid, grondwaterstand, kabels en leidingen.

- Diepte van riool, vervuiling, planning en omgevingsfactoren.

- Seizoen, werkruimte en aanwezigheid van gevoelige objecten.

- Samenwerking met derden en stakeholders.

Vraag 11: Waar kunt u zich in de prijsstelling het meeste in onderscheiden bij de inschrijving?

- Kwalitatieve aspecten zoals samenwerking en organisatiekracht.

- Open begrotingen en transparantie in prijsvorming.

- Emissieloze uitvoering en duurzame aanpak.

- Beheersing van risico’s en voorspelbaarheid.

Vraag 12: Denkt u dat de door ons overwogen criteria voor u voldoende onderscheidend zijn? Zo nee, welke criteria zou u voorstellen?

- Overwegend positief, met suggesties voor aanvulling.

- Casus en presentatie worden gewaardeerd.

- Aanvullende criteria zoals duurzaamheid, omgevingsmanagement en ervaring voorgesteld.

- Interview of pitch als aanvullende selectie-instrument.

Vraag 13: Waar kunt u zich in de aangedragen kwalitatieve criteria het meeste in onderscheiden?

- Houding en gedrag, samenwerking en organisatiekracht.

- Korte lijnen, stakeholdermanagement en pragmatische aanpak.

- Ervaring in binnenstedelijk werk en consultatiefase.

- Proactieve communicatie en betrokkenheid.

Vraag 14: Wat vindt u van ons voorstel om tot innovaties te komen?

- Positief, mits goed gefaciliteerd en concreet uitgewerkt.

- Gemeente moet ook actief bijdragen aan innovatie.

- Innovatie begint bij selectie van creatieve aannemers.

- Suggestie voor gezamenlijke innovatiesessies en projectniveau-innovatie.

Vraag 15: Heeft u interesse om deel te nemen aan deze aanbesteding?

- Ja, alle partijen tonen interesse.

- Positieve ervaringen met vergelijkbare projecten en samenwerkingsverbanden.

- Definitieve deelname afhankelijk van aanbestedingsstukken.

Vraag 16: Wat zou voor u de reden zijn om niet in te schrijven?

- Te veel nadruk op prijs, onvoldoende ruimte voor kwaliteit.

- Onrealistische doelstellingen of te grote scope.

- Onbalans in risicoverdeling of samenwerking.

- Te veel administratieve lasten of onduidelijke verdeling van werken.

Vraag 17: Indien er onderwerpen, die naar uw mening van belang zijn, niet aan bod zijn gekomen in dit document, kunt u deze hieronder beschrijven.

- Emissieloos bouwen (SEB), veiligheid en SROI.

- Verdelen van werken op basis van planning en specialisme.

- Uniforme werkprotocollen en kwaliteitsborging.

- Vermindering administratieve lasten en betere programmering.