# Huidige procedure Inspectie, keurings-en onderhoudsdocumenten, tekeningen en logboeken

Deze bijlage vervangt H4 uit de werkomschrijving op het moment dat OMS nog niet ingevoerd is bij de opdrachtgever.

Inspectie, keurings- en onderhoudsdocumenten, bestanden en logboeken dienen door de opdrachtnemer volgens de hieronder beschreven procedure en aanwijzingen aan de opdrachtgever te worden geleverd en/of worden bijgehouden.

## 1.1 Planning van activiteiten vanuit het Keuringsplan

Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer bij aanvang van de overeenkomst digitaal het keuringsplan (voorbeeld toegevoegd) voor de in het komende jaar te verrichten activiteiten zijnde periodieke keuringen, inspecties en preventieve onderhoudsbeurten, samen hierna genoemd planbare onderhoudsactiviteiten ofwel PO-activiteiten.

In het keuringsplan staan de PO-activiteiten vermeld per component met locatie (adres in apart tabblad) en maand van uitvoering (aangeduid middels ‘1’ of ‘0’). De planning dient te worden bezien in combinatie met de kolom “laatste keuring” en de “keuringsfrequentie”, zodat een PO-activiteit geldig blijft. Zie hiervoor tevens de kolom “niet gekeurd” met uitroeptekens. Wanneer in deze kolom een uitroepteken vermeld staat wordt deze activiteit z.s.m. in het jaar ingepland en uitgevoerd door opdrachtnemer.

Het wijzigen van het keuringsplan en het wijzigen van de maand van uitvoering van PO-activiteiten voor een of meer componenten is alleen toegestaan na overeenstemming met de opdrachtgever. De opdrachtgever kan wijzigingen ter verbetering doorvoeren aan het keuringsplan. Gedurende het lopende jaar wordt bezien of actualiseren (meer-/minderwerk) van het bij aanvang verstrekte keuringsplan nodig is, dit in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij de KPI’s in eerste instantie gelden voor het initieel verstrekte keuringsplan.

## 1.2 Levering rapportage

Keuringsdocumenten, keuringsplan, mancolijst incl. adviezenlijst (voorbeeld toegevoegd) en update componentenlijst (voorbeeld toegevoegd) worden door opdrachtnemer ingevuld en binnen 14 kalenderdagen na afloop van de maand van uitvoering digitaal geleverd worden aan de opdrachtgever.

Kwartaal en jaaroverzichten moeten binnen 14 kalenderdagen na afloop van het betreffende kwartaal of het betreffende kalenderjaar worden gerapporteerd.

## Eisen aan Keuringsdocumenten

Een voorbeeld van de lay-out van de keuringsdocumenten wordt ter goedkeuring aan de opdrachtgever overhandigd voordat de keuringen worden uitgevoerd.

Per PO-activiteit wordt het resultaat van de werkzaamheden gerapporteerd aan de opdrachtgever in één keuringsdocument.

De keuringsdocumenten, die uit de PO-activiteiten voortvloeien, worden digitaal per component per PO-activiteit in één pdf-bestand aangeboden aan de opdrachtgever.

In het keuringsdocument dient minimaal de component- en activiteit-specifieke informatie zoals beschreven in de werkomschrijving, de componentenlijst en alle overige in wet- en regelgeving voorgeschreven en binnen de vak-branche gebruikelijke informatie, in het keuringsdocument te worden opgenomen.

Indien het bewijs uit meerdere keuringsdocumenten bestaat, zoals bijvoorbeeld een voorblad, rapport en een certificaat, dan worden deze door opdrachtnemer tot één

pdf-document samengevoegd. De informatie wordt digitaal gegenereerd en mag niet handgeschreven zijn. Elk individueel pdf-bestand mag niet groter zijn dan 2 MB.

Indien het keuringsdocument geen goedkeurdocument betreft, is helder en eenduidig herleidbaar wat een eventuele afwijking inhoudt en welke werkzaamheden noodzakelijk zijn, indien mogelijk voorzien van visueel bewijsmateriaal (foto).

De verplicht te gebruiken naamgeving van de documenten volgt uit het keuringsplan.

## Registratie in keuringsplan

In het aan opdrachtnemer geleverde Keuringsplan worden door opdrachtnemer na uitvoering van de betreffende PO-activiteit de kolommen “Status en Datum” ingevuld.

Kolom status is initieel gevuld met de waarde “In opdracht”. De gewijzigde status van de desbetreffende PO- activiteit moet m.b.v. een picklist worden ingevoerd. Er kan enkel een keuze worden gemaakt uit de volgende mogelijkheden:

- Goedgekeurd: De opdrachtnemer verklaart dat de PO-activiteit betreffende de installatie voldoet aan vigerende wet- en regelgeving, RVB beleid, beleid gebruiker/klant. Opdrachtnemer levert een keuringsdocument met een, onvoorwaardelijke, verklaring van goedkeuring.

- Manco:	Goedkeuring kan volgen na het oplossen van het beschreven defect of gebrek dat goedkeuring in de weg staat. De opdrachtnemer neemt de reden van het onthouden van de goedkeuring op in de mancolijst en vermeldt de benodigde werkzaamheden en herstellingen of te nemen acties om de Status ‘Goedgekeurd’ te verkrijgen. Samen met de mancolijst dient opdrachtnemer een offerte in betreffende de hierboven benoemde werkzaamheden, herstellingen en/ of actie(s).

- Afgekeurd: Het huidige component kan niet, zowel technisch als financieel verantwoord, hersteld worden en op de Status ‘Goedgekeurd’ worden gebracht. Opdrachtnemer neemt de reden van afkeur en de voorgestelde vervanging op in de mancolijst. Samen met de mancolijst dient opdrachtnemer een offerte in betreffende de hierboven benoemde voorgestelde vervanging. Het component behoort niet meer in gebruik genomen te kunnen worden en wordt veilig achtergelaten, zonder dat deze weer door een niet deskundig persoon in gebruik kan worden genomen.

- Niet gekeurd: De PO- activiteit is praktisch niet uit te voeren. Opdrachtnemer vermeld de reden van het niet uitvoeren van de PO- activiteit (bijvoorbeeld installatie niet aanwezig of geen begeleiding) en te ondernemen actie in de mancolijst.

Van alle uitgevoerde PO- activiteiten uit het keuringsplan dient vervolgens de datum in de kolom ‘Datum uitgevoerd’ (de gele kolom) te worden ingevoerd. Bij de status Goedgekeurd komtde datum van het keuringsdocument overeenkomen met de datum (datum uitgevoerd) in het keuringsplan.

Automatisch verschijnt in de kolom ‘Documentnaam’ (de paarse kolom) de verplicht te gebruiken documentnaam ten behoeve van het bijbehorende door opdrachtnemer te leveren keuringsdocument, aangevuld met de extensie pdf.

Het is verplicht om na herstel van een manco de status in het Keuringsplan te wijzigen naar goedgekeurd en de bewijslast van de volledige goedkeuring te leveren.

## Voorblad keuringsdocument

Op de eerste pagina van het keuringsdocument wordt onderstaande informatie vermeld.

Informatie van opdrachtnemer:

- Naam, adres en eventuele relevante accreditatie en/of certificering van opdrachtnemer; en

- Naam, functie en eventuele relevante opleiding en/of certificering van de onderhoudskundige of inspecteur.

Informatie vanuit het keuringsplan:

- Component-ID

- Componentsoort

- Keuring-ID

- Benaming van de PO-activiteit met grondslag en frequentie

- Datum uitgevoerd

- Status keuring (goedgekeurd, manco, niet gekeurd of afgekeurd)

- Plaats van het component met object, gebouw, bouwlaag en ruimtegegevens

- Rapportage van opdrachtnemer met de benaming van de toegevoegde inhoud en de naam van het PDF-document.

## Mancolijst en adviezenlijst

De beschreven statussen, ”manco”, “afgekeurd” en “niet gekeurd”, worden door opdrachtnemer verzameld op het eerste tabblad ‘mancolijst’ van de manco- en adviezenlijst onder vermelding van de in het keuringsplan gegenereerde naam. Hierbij wordt de reden nader gespecificeerd van de betreffende status.

De keuringsdocumenten van de PO- activiteiten met een status ”manco”, “afgekeurd” en “niet gekeurd” worden samen en corresponderend met de digitale mancolijst aan de opdrachtgever aangeleverd.

Indien opdrachtnemer aanvullende adviezen of opmerkingen heeft om de installatie te optimaliseren of te verbeteren, dan wel instandhouding te garanderen om nadelige gevolgen (bijv. afkeuring) in de toekomst te beperken, worden deze adviezen separaat op de adviezenlijst vermeld: Een advies staat in tegenstelling tot een manco een goedkeuring niet in de weg.

Versie van deze manco en adviezenlijst kan wijzigen gedurende de looptijd van dit contract.

## Update componentenlijst

Bij ontbrekende dan wel afwijkende (gegevens van) installaties ten opzichte van de componentenlijst dienen de gegevens geüpdatet te worden. De Update componentenlijst dient te worden gebruikt om deze aanvullingen en/of wijzigingen door te geven. De uitleg van wijze van registreren staat aangegeven op deze update componentenlijst. Versie van deze update componentenlijst kan wijzigen gedurende de looptijd van dit contract.

Ontbrekende installaties.

Mocht opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de, in het keuringsplan opgenomen PO- activiteiten, installaties of bouwdelen waarnemen die niet op het keuringsplan en de componentenlijst voorkomen en wel voldoen aan de voor de PO-activiteit geldende voorwaarden, behorende onder de scope van dit contract, dan zal in overleg met de opdrachtgever worden bepaald of het onderhoud-/ inspectiewerkzaamheden als meerwerk wordt opgedragen en verrekend overeenkomstig het prijzenboek. Opdrachtnemer wordt geacht, ter plekke, de informatie te achterhalen en dit te registreren op de update componentenlijst, indien de activiteit na overleg als meerwerk wordt opgedragen.

Opdrachtnemer dient in deze gevallen van het component, de installatie of het bouwdeel na keuren of onderhouden een keuringsdocument aan de opdrachtgever leveren. Naamgeving hiervan volgt vanuit de UCL, waarbij herleidbaarheid te allen tijde gegarandeerd dient te zijn.

Afwijkingen installatie- en/of bouwdeelgegevens

De installatiegegevens opgenomen in de componentenlijst worden op juistheid en volledigheid gecontroleerd. Bij het constateren van afwijkingen moeten deze op de update componentenlijst worden geregistreerd. De wijze waarop staat nader geduid in de UCL

## Logboek installaties

De logboeken staan op een samenwerkingsruimte van de opdrachtgever. Indien er geen logboek beschikbaar is dan moet opdrachtnemer een nieuwe maken. Verrekening van een nieuw logboek vindt plaats volgens de afgesproken prijs in het prijzen boek.

Dit logboek wordt geplaatst en door opdrachtnemer bijgehouden op een samenwerkingsruimte van de opdrachtgever en behoort tot het werk. De kosten hiervan moeten zijn meegenomen in de prijzen van de verschillende werkzaamheden.

## Tekeningen

Indien wordt verlangd dat tekeningen worden aangepast/gereviseerd moet opdrachtnemer dit uitvoeren overeenkomstig de tekenafspraken en volgens de tekenmethode die gebruikt is in de aan te passen tekening. Hierbij moeten eigenschappen en functionaliteiten van het bestand behouden blijven.

Opdrachtnemer moet ermee rekening houden dat hiervoor de overeenkomstige versie van Autocad en in veel gevallen van die van Stabicad benodigd is. Nieuwe tekeningen moeten worden vervaardigd met Stabicad.

Wijzigingen van gegevens op terreintekeningen moeten in rood worden aangeleverd en door de opdrachtgever verwerkt.

## Samenwerkingsruimte van RVB.

Door het RVB wordt een samenwerkingsruimte (SWR) ingericht waarin opdrachtnemer en de opdrachtgever documenten kunnen uitwisselen en beheren. Bij opdracht wordt de toegang tot deze ruimte ingeregeld.

# Werkwijze digitale verwerking indien de opdrachtbonnen uit Ultimo worden verstrekt.

## 2.1 Opdrachten

De door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden worden vermeld op de door de

Opdrachtgever te verstrekken opdrachtbonnen. De defecten zullen door middel van een

digitale defectenformulier/opdrachtbon, lees - en beschrijfbaar per E-mail aan de

Opdrachtnemer worden aangeboden. Om e.e.a. goed te laten verlopen dient de Opdrachtnemer gebruik te maken van Adobe Acrobat Reader versie 7 of hoger. N.a.v. een defectenmelding kan door de Opdrachtgever voor de Opdrachtnemer een opdrachtbon aangemaakt worden in systeem Ultimo. Op de opdrachtbon wordt de uitvoeringstermijn aangegeven alsmede alle relevante gegevens m.b.t. de plaats van uitvoering en de uit te voeren werkzaamheden.

## 2.2 Versturen opdrachten (digitaal)

De opdrachtbon wordt als .pdf file verstuurd naar het door de Opdrachtnemer op te

geven e-mail adres. Samen met de opdrachtbon komt er in deze mail een gereedmelding

opdracht als .pdf file bij welke na gereedkomen van de werkzaamheden door de

Opdrachtnemer digitaal moet worden ingevuld. De Opdrachtnemer vult de relevante

gegevens (datum, tijd, materialen en kosten verbruikte materiaal) op de opdrachtbon in

en verwerkt de opdrachtbon volgens onderstaande procedure.

## 2.3 Gereedmelding opdrachten (digitaal)

Door middel van het digitale formulier dat in de mail bij de opdrachtbon is bijgevoegd.

Werkwijze:

Opdrachtnemer vult het opdrachtnummer in.  Hierna wordt er op de button MELD DE OPDRACHT GEREED gedrukt zodat de mail wordt verzonden.

Opmerking: De tijd van de gereedmelding moet binnen de uitvoeringstermijn van de

opdrachtbon liggen.

## 2.4 Rapportering

Van de correctieve onderhoudswerkzaamheden moet door de Opdrachtnemer een

onderhoudsrapport worden opgemaakt, waarin de volgende gegevens zijn vermeld:

a. Naam object, gebouwnummer en serienummer van de installatie waaraan onderhoud

is uitgevoerd.

b. Werkordernummer.

c. Datum waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

d. Naam technicus.

e. Aantal gewerkte uren met aanvang- en eindtijden.

f. Omschrijving uitgevoerde werkzaamheden

g. Verbruikte materialen

h. Gebruik hoogwerker (voor zover van toepassing).

Het onderhoudsrapport wordt voor akkoord getekend door de contactpersoon van de

Opdrachtgever en bij afwezigheid een andere daartoe bevoegde functionaris van het

Rijksvastgoedbedrijf.

Het onderhoudsrapport dient als hardcopy in het logboek gedaan te worden en als pdf in

de samenwerkingsruimte van de Opdrachtgever. Hiervan moet een melding bij de Opdrachtnemer.

# Facturatie

## a.	Preventief onderhoud/ keuringen

Per contractjaar per regio zal door de opdrachtgever een inkooporder worden verstrekt. Facturatie middels een verzamelfactuur per maand waar tevens de geleverde prestatie in de vorm van een rapport aan wordt toegevoegd.

## b.	Manco’s

Manco’s worden schriftelijk opgedragen door de technisch adviseur of de regionale projectleider (afhankelijk van bedrag). Per perceel is er een regionale projectleider betrokken tijdens de uitvoeringsfase. Verzamelfacturen per maand per regio met geleverde prestatie in de vorm van een rapport, op één jaarlijkse inkooporder per regio.

## c.	Storingen

Storingen worden opgedragen middels een schriftelijk opdracht bon uit Ultimo. De opdrachtnemer zal per contractjaar en per regio een inkooporder nummer ontvangen waarop gefactureerd kan worden. Storingen moeten maandelijks op een verzamelfactuur, waar tevens de geleverde prestatie in de vorm van een rapport aan wordt toegevoegd, ingediend worden per regio.

Per storing dient de opdrachtnemer op te geven:

- de omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden;

- de kosten van het toegepaste materialen/materieel;

- de bestede uren, conform "prijzenboek";

## d.	Overige werkzaamheden

Alle overige werkzaamheden zullen conform een offerte traject verlopen. Opdrachtverstrekking geschiedt altijd schriftelijk, elke opdrachtbrief zal voorzien worden van een inkoopordernummer waarop gefactureerd kan worden.

De factuur zal voorzien moeten zijn van:

- het inkoopordernummer en bijbehorend formulier;

- het totaal te declareren bedrag en verschuldigde BTW;

- het adres van het object inclusief objectreferentie;

- een kopie van de door de Gebruiker ondertekende werkbon(nen) met datum en begin-en eindtijd worden bijgevoegd;

Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. Zie 4.5 en 4.6 van de ARVODI.

Voorbeeld keuringsplan

Toelichting: De “1”in de kolommen X t/m AI geeft aan in welke maand de PO-activiteit moet worden uitgevoerd, de “0” geeft aan dat een uitloop mogelijk is.

Toelichting: de apparatuur behorende bij de opdracht waarop de status van de keuringen en het onderhoud op bij gehouden wordt en die tevens de naam van het keuringsdocument genereerd.

Voorbeeld mancolijst inclusief adviezen

Toelichting: Op de mancolijst wordt de omschrijving van de manco weergegeven, status en overige informatie.

Voorbeeld Update componentenlijst

Toelichting: De UCL is ervoor om nieuwe installaties te laten registreren of gegevens te laten wijzigen van bestaande installaties.

Voorbeeld Componentenlijst

Toelichting: deze lijst is een aanvulling van het keuringsplan (KP) met alle locatie en technische gegevens van de apparatuur.